Հավելված 2

ՀՀ կառավարության

2019 թվականի ------ N-- Լ

որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԻ ԻՆՔՆԱՇԽԱՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Միջոցառման անվանումը | Ակնկալվող արդյունքը | Պատասխանատու կատարողը | Համակատարողը | Կատարման ժամկետը | Ֆինանսավոր- ման աղբյուրը |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1-ին փուլ | Հայաստանի Հանրապետության հասցեների միասնական ռեգիստրի և հասցեների ռեեստրի ինքնաշխատ տեղեկատվական համակարգի ստեղծման hայեցակարգի ընդունում | Հասցեների ռեեստրի ինքնաշխատ տեղեկատվական համակարգի ստեղծման, ձևավորման մեկնարկային ուղղությունների և ռազմավարության նախանշում, ինչպես նաև անշարժ գույքի հասցեավորման, հասցեների պետական գրանցման ոլորտում իրականացվելիք բարեփոխումների մեկնարկ | Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  | 01.04.2019 թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 2 | Աշխատանքային խմբի ստեղծում | Աշխատանքների արագ և արդյունավետ իրականացում | Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  | 01.04.2019 թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 3 | Հայեցակարգից բխող իրավական կարգավորումներ, մասնավորապես հասցեավորման ոլորտի օրենսդրական դաշտի կատարելագործում,  իրավական ակտերի փոփոխություններ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նոր օրենսդրական նախաձեռնություններ | Օրենսդրական դաշտի կատարելագործում, համապատասխանեցում հայեցակարգին | Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  | 01.05.2019 թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 4 | 2-րդ փուլ | Տեխնիկական առաջադրանքի կազմում |  | Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  | 01.05.2019 թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 5 | Հասցեների ռեեստրի ճշգրտում և համակցում կադաստրային քարտեզներին | Նախապատրաստական աշխատանքներ հասցեների միասնական ռեգիստրի և հասցեների ռեեստրի ինքնաշխատ տեղեկատվական համակարգում ճշտված ռեեստրի և կադաստրային քարտեզների ներբեռնման համար | Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե  Աշխատանքային խումբ | Համայնքներ | 01.07.2019 թ. |  |
| 6 | 3-րդ Փուլ | Հայաստանի Հանրապետության հասցեների միասնական ռեգիստրի և հասցեների ռեեստրի ինքնաշխատ (ավտոմատացված) տեղեկատվական համակարգի ստեղծում |  | Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե  Աշխատանքային խումբ |  | 01.09.2019թ. |  |
| 7 | Մարզկենտրոններում, քաղաքային համայնքներում համայնքի ղեկավարների հետ հանդիպումների կազմակերպում ներկայացնել հասցեների ռեեստրի ինքնաշխատ տեղեկատվական համակարգից օգտվելու կարգի ներկայացում մասնագետների վերապատրաստում: | Նախապատրաստում համակարգի գործարկմանը | Աշխատանքային խումբ |  | 01.05.2019 թ. |  |
| 8 | Հայաստանի Հանրապետության հասցեների միասնական ռեգիստրի և հասցեների ռեեստրի ինքնաշխատ (ավտոմատացված) տեղեկատվական համակարգի գործարկում | Համակարգում ներառված հասցեների վերաբերյալ տեղեկատվության առցանց թարմացում, ՏԻՄ մարմիններին համակարգ մուտք գործելու և անշարժ գույքի համարակալման հայտ ներկայացնելու հնարավորություն, հասցեների ռեեստրում անշարժ գույքի հասցեի անվանափոխման, համարակալման ցանկացած փոփոխության արտացոլում և հասանելիություն օգտվողների համար, ինչպես նաև տեղեկատվության ինքնաշխատ ձևով արտացոլում կադաստրային, ինչպես նաև առցանց տիրույթում առկա քարտեզներում, մասնավորապես՝ Google Maps, Yandex.Map և այլն | Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  | 30.12.2020 թ. |  |