Հավելված N 2

 ՀՀ կառավարության

2019 թվականի ————N —— Լ

 որոշման

**ԾՐԱԳԻՐ**

**ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Միջոցառման իրականացմանն ուղղված քայլերը | Ակնկալվող արդյունքը | Պատասխա-նատու կատարող | Համակատարողը | Ժամկետը | Ֆինանսա-վորման աղբյուրը և կանխատես-վող չափը |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Վարչապետի որոշման նախագիծ միջգերատեսչական հանձնաժողովի ստեղծման եւ աշխատակարգի հաստատման մասին | Գործընկեր մարմինների շրջանում աշխատանքներ համակարգված պլանավորում եւ իրականացում | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե | 1. Բնապահպանության նախարարություն2. Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն3. Տարածքային զարգացման նախարարություն4. Մշակույթի նախարարություն5. Գյուղատնտեսության նախարարություն6. Տրանսպորտի, կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն7. Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն8. Վիճակագրության կոմիտե9. Քաղաքաշինության կոմիտե10. Ոստիկանություն11. Երեւանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2019թ. ապրիլ  | Ֆինանսա-վորում չի պահանջում |
| 2. Առկա իրավական հենքի եւ իրականացված ծրագրերի գույքագրում, միջազգային փորձի ուսումնասիրում հիման վրա ռազմավարական ծրագրի մշակում եւ ներկայացում կառավարության հաստատմանը | Ինտեգրված կադաստրի ստեղծման ռազմավարական ծրագիր | 2019թ. սեպտեմբեր | Ֆինանսա-վորում չի պահանջում |
| 3. Տեխնիկական առաջադրանքի կազմում, որը արտացոլված է լինելու նաեւ ռազմավարական ծրագրում  | Ինտեգրված կադաստրի ստեղծման համար անհարժեշտ սերվերային համակարգերի, կառավարման կենտրոնի տեխնիկական հագեցվածության, ծրագրային փաթեթների ապահովման համար անհրաժեշտ գնման գործընթացների իրականացում  | 2019թ. հունիս-սեպտեմբեր | 25 մլն. դրամ |
| 4. Համակարգի տեխնիկական (սերվերային համակարգ եւ կառավարման կենտրոն) եւ ծրագրային ապահովման միջոցների ձեռքբերում եւ տեղադրում  | Սերվերային համակարգի տեղադրում եւ ծրագրային ապահովում, կադաստրային եւ քարտեզագրական մոդուլի գործարկում, բազային եւ ոլոտային կադաստրների ռեգիստրների ծրագրային ապահովում, կառավարման կենտրոնի ստեղծում, երեք տարիների ծրագրային շահագործում ապահովում  |  | 2020 մարտ | 900 մլն. դրամ |
| 5. Տարածական տվյալների կառավարման (ԵՏՀ / GIS) մասնագետների վերապատրաստում  | Որակավորած մասնագետների ներգրավում տարածական տվյալների կառավարման գործում՝ իրականացնելու համար ինտեգրված կադաստրի բազային եւ ոլորտային բաղադրիչների վարումը |  | 2019թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր (շարունակական) | 50 մլն. դրամ |
| 6. Գործող իրավական ակտերում փոփոխությունների իրականացում, անհրաժեշտության դեպքում նոր կարգավորումների, այդ թվում ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի (ստանդարտների), նախագծերի մշակում  | Ներդաշնակ իրավական կարգավորումներ որոնք հնարավորություն են ստեղծելու փոխգործակցային համադրելի տարածական տվյալների համակարգերի աշխատանքը |  | 2020թ. մարտ | 25 մլն. դրամ |
| 7. Բազային կադաստրի մշակման աշխատանքների իրականացում եւ գործարկում | Ինտեգրված կադաստրի բազային բաղադրիչների հասանելիության ապահովում, որը հնարավոր կտա օրենքով վերապահված լիազորություններն ունեցող մարմիններ իրական ժամանակային ռեժիմում ստանալ առկա տարածական տվյալները, ինչպես նաեւ աշխատանքներ ոլորտային կադաստրների վարման լիազորություն ունեցող մարմինների կոմից առկա տվյալների ներածում  |  | 2020թ. սեպտեմբեր | 200 մլն. դրամ |
| 8. Պիլոտային ոլորտային կադաստրի ստեղծում եւ ներդրում  | Ոլորտային կադաստրի ինտեգրման խնդիրների վերհանում եւ անհրաժեշտության դեպքում խմբագրումներ նախորդ քայլերով մշակված իրավական եւ այլ գործառնական փաստաթղթերում  | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե | Մշակույթի նախարարություն | 2021թ. մայիս | 300 մլն. դրամ |
| 9. Ինտեգրված կադաստրի ամբողջական գործարկում  |  |  |  | 2023թ. դեկտեմբեր |  |
|  |  |  |  |  | Ընդամենը՝ 1.5 մլրդ. դրամ |