ՑԱՆԿ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻՑ ԲԽՈՂ 2020-2023ԹԹ. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| Նպատակ 1. Կառուցապատման թույլտվությունների համակարգերի կանոնակարգում և պարզեցում Խնդիր. Վարչարարության, թույլտվությունների, եզրակացությունների տրամադրման կարգերի վերանայում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ |  | Միջոցառում |  | Ակնկալվող անմիջական արդյունք |  | Պատասխանատու մարմին(ներ) |  | Համակատարող մարմին(ներ) |  | Վերջնաժամկետ |  | Ֆինանսավորում |
| 1 |  | - Կառուցապատման թույլտվությունների տրամադրման գործառույթների զգալի մասը իրականացնել էլեկտրոնային եղանակով՝ e-permits միասնական համակարգի միջոցով, դիտարկելով այն որպես էլեկտրոնային մեկ հարթակ, որտեղ կգործեն ընթացակարգին մասնակից բոլոր մարմինները և կազմակերպությունները |  | կառուցապատման թույլտվությունների տրամադրման ռացիոնալ, արագ և թափանցիկ, միաժամանակյա համաձայնեցումներ ստանալու և թվային միջավայրում բացվող բազմաթիվ այլ հնարավորություններ |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2020-2021թթ. պարբերաբար |  | Պետական բյուջե Միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| Նպատակ 2. Քաղաքաշինական կայուն զարգացում. ներդաշնակ կենuամիջավայրի ձևավորում և նպաuտում բնակչության տարածքային համաչափ բաշխվածությանը. ներկա և գալիք uերունդների կենuագործունեության բարենպաuտ միջավայրի ստեղծում. ազգային արժեքների և ավանդույթների, հոգևոր ու մշակութային ժառանգության պահպանման և դրանց վերարտադրության ու զարգացման համար նպաuտավոր պայմանների uտեղծում. անկառավարելի ուրբանիզացման հնարավոր սպառնալիքների չեզոքացում. Խնդիր. Տարածական պլանավորման բազմակենտրոն զարգացման սկզբունքների ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2.1.ՀՀ տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագծի մշակում (ՀՀ տարաբնակեցման գլխավոր նախագծի իրագործման վերլուծության հիման վրա) |  | Երկրի կայուն տարածական զարգացման ռազմավարության մշակում և իրագործում` սոցիալ-տնտեսական գործոնների, ինժեներաերկրաբանական, ինժեներատրանսպորտային, բնական պայմանների ու պաշարների, էկոլոգիական իրավիճակի, մշակութային ժառանգության, աշխարհագրական ու տարածաշրջանային այլ առանձնահատկությունների հաշվառմամբ: Օրենքով սահմանված պարտադիր մշակման ենթակա փաստաթղթի հաստատում, որպես ազգային մակարդակով պետական քաղաքաշինական քաղաքականության իրականացման հիմք: |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ տարածքային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2021-2023թթ. պարբերաբար |  | Պետական բյուջե Միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակական կազմակերպությունների ֆինանասական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3 |  | 2.2. ՀՀ միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման նախագծերի մշակում |  | Տարածքային մակարդակում պետական քաղաքաշինական քաղաքականության իրագործման համար անհրաժեշտ հիմքերի ստեղծում. քաղաքաշինական զարգացման գերակայությունների ամրագրում` առանձին տարածքային միավորների շահերի հաշվառումով և տնտեսության ճյուղային ծրագրերի ինտեգրումով. համայնքների ընդհանրական շահերին առնչվող ինժեներատրանսպորտային, կոմունալ ենթակառուցվածքների և այլ խնդիրների կարգավորման համալիր, փոխկապակցված լուծումների ամրագրում. բնակավայրերի ցանցի զարգացման, տարածաշրջանային առկա անհամամասնությունների հաղթահարման, բազմակենտրոն տարածական զարգացման նախադրյալների ստեղծում. Հայաստանի մարզերի տարածքային զարգացման ծրագրերի իրագործման արդյունավետության և ամբողջականության ապահովում. Հայաստանի Հանրապետության համայնքներում քաղաքաշինական գործունեության կարգավորում ու հստակեցում. տարածքների բազմագործոն գնահատման արդյունքում կառուցապատման հուսալիության ապահովում. մարդկանց համար առողջ, անվտանգ և հարմար կենսամիջավայրերի ստեղծում. պլանավորման փաստաթղթերի դրույթներին համապատասխան կառուցապատման ընթացակարգերին առնչվող թույլտվական գործառույթների (հողհամասերի տրամադրում, շինթույլտվություն և այլն) իրականացման թափանցիկության ապահովում, սուբյեկտիվ որոշումների բացառում, բյուրոկրատական կամայականությունների և կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցում. գործարար միջավայրի բարելավում և ներդրումների ներգրավման խթանում. |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ տարածքային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Համապատասխան մարզպետարաններ և ՏԻՄ մարմիններ |  | 2020-2023թթ. պարբերաբար |  | Պետական բյուջե Միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակական կազմակերպությունների ֆինանասական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4 |  | 2.3. Սևան ազգային պարկի Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի գոտևորման նախագծի և քաղաքաշինական կանոնադրության մշակում |  | Սևանա լճի ափամերձ տարածքների, որպես քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտի քաղաքաշինական գործունեության կանոնակարգմանը նպատակաուղղված միջոցառումների սահմանում. տարածքների քաղաքաշինական-տնտեսական կազմակերպման, բնական ու մշակութային լանդշաֆտների պահպանության, ռեկրեացիոն պոտենցիալի կայուն օգտագործման խնդիրների փոխկապակցված լուծում` օրենսդրությամբ սահմանված լճի բարձրացման հետևանքով Սևանա լճի էկոտոնի սահմանների փոփոխությունների հաշվառմամբ. |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն Սևան ազգային պարկ |  | 2020-2021 թթ. |  | Պետական բյուջե |
| 5 |  | 2.4. .ՀՀ միջպետական և հանրապետական նշանակության պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին հարող տարածքների կառուցապատման սխեմաների և տեղաբաշխման նախագծերի մշակում. |  | ՀՀ պետական ավտոմոբիլային ճանապարհների անվտանգության ապահովում. դրանց հարող տարածքների` որպես հատուկ կարգավորման քաղաքաշինական օբյեկտների կառուցապատման կանոնակարգում. |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ տարածքային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2021-2023 թթ.և շարունակական |  | Պետական բյուջե Միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակական կազմակերպությունների ֆինանասական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6 |  | ՀՀ բնակավայրերում արդյունաբերական տարածքների գույքագրում, հարմարեցված օգտագործման հայեցակարգի մշակում |  | ներդումային ծրագրերի իրականացման համար ներքին պահուստների ի հայտ բերում բնակավայրերի հատակագծային կառուցվածքում լքված տարածքների վերաօգտագործում |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2021-2022թթ. |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 7 |  | Քաղաքաշինական և տարածական պլանավորման ոլորտում կարողությունների զարգացման համար տեղական համայնքներին տեխնիկական խորհրդատվության և օժանդակության տրամադրում |  | Տարածական պլանավորման փաստաթղթերի իրականացման արդյունավետության բարձրացում |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2020-2023թթ. |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| Նպատակ 3. Պատմաճարտարապետական և բնական ժառանգության պահպանություն, վերականգնում, խնայողական օգտագործում Խնդիր. Ոլորտը կարգավորող մեթոդաբանության, ուղեցույցի և ռազմավարական փաստաթղթի մշակման անհրաժեշտություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 3.1. Հայաստանի բնակավայրերի պատմական կառուցապատման, ճարտարապետական և բնական ժառանգության քաղաքաշինական ռեաբիլիտացիայի ծրագրերի մշակում |  | Ճարտարապետական ժառանգության ու քաղաքների պատմամշակութային միջավայրերի պահպանություն և վերազարգացում. ազգային արժեքների և ավանդույթների, հոգևոր ու մշակութային ժառանգության պահպանում, դրանց վերարտադրության ու զարգացման համար նպաuտավոր պայմանների uտեղծում. որպես օրինակելի մոդելներ` Գյումրի, Գորիս և Աշտարակ քաղաքների ինքնատիպության, գրավչության բարձրացմանն ուղղված ծրագրային միջոցառումների մշակում. պատմական քաղաքների կառավարման և ինստիտուցիոնալ կարողությունների ամրապնդմանը, մարդկանց բարեկեցության և տուրիստական գրավչության բարձրացմանը, նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը նպատակաուղղված ծրագրերի մշակում. |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2022-2023 թթ և շարունակական |  | Պետական բյուջե Միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակական կազմակերպությունների ֆինանասական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 9 |  | 3.2. ՀՀ զբոսաշրջային համակարգի տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագծի մշակում |  | Ոլորտին առնչվող որոշումների հետ համաձայնեցված ՀՀ զբոսաշրջային համակարգի ձևավորման համար ենթակառուցվածքի տարածքային կազմակերպման նախագծին անհրաժեշտ դրույթների ամրագրում։ Հայստանի զբոսաշրջային ռեսուրսների և ներուժի համալիր գնահատման և գույքագրման հենքի վրա խնայողական օգտագործմանը միտված միասնական փոխկապակցված զբոսաշրջային գոտիների տեղաբաշխման, զբոսաշրջային համակարգի կազմակերպման ուրվագծերի մշակում։ Տարածական պլանավորման փաստաթղթերում զբոսաշրջային ենթակառուցվածքի կազմակեպմանն ու զարգացմանը միտված հայեցակարգային դրույթների ամրագրում, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում, տարածական կազմակերպման առաջադրում։ Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում խնայողական զբոսաշրջության հարաչափերի առաջադրում։ |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2020-2022թթ. |  | Պետական բյուջե Միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակական կազմակերպությունների ֆինանասական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 10 |  | 3.3. Լանդշաֆտի եվրոպական կոնվենցիայի իրագործումը Հայաստանում |  | Միջազգային պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների (Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է Լանդշաֆտի Եվրոպական Կոնվենցիան 2004թ. մարտի 9-ին) կատարման շրջանակներում` լանդշաֆտի պահպանության, կառավարման և պլանավորման գործընթացների հետևողական իրագործում. հասարակական կարծիքի, տնտեսական գործունեության և շրջակա միջավայրի միջև համաչափ և ներդաշնակ փոխազդեցությունների վրա հիմնված կայուն զարգացման ապահովում, եվրոպական կառույցներին ինտեգրում` անդամ երկրների կողմից որդեգրված սկզբունքներին և չափանիշներին համապատասխան ռազմավարության ձևավորում. |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ շրջական միջավայրի նախարարություն |  | 2021-2023 թթ. |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| Նպատակ 4. Քաղաքաշինական ոլորտի գործընթացների կանոնակարգում, դյուրինացում ու գործառնության արդյունավետության բարձրացում, Խնդիր. Տեղեկատվածան միասնական հասանելի հարթակի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 4.1. Պետական քաղաքաշինական տեղեկատվական համակարգի ներդրման ծրագրի իրագործում |  | Տեխնիկական և ծրագրային ապահովում, նախատեսվող համակարգի վարման մեթոդաբանության մշակում և կադրային նախապատրաստում Հանրապետության ողջ տարածքում պետական քաղաքաշինական տեղեկատվական համակարգի ստեղծում` քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտների, տարածական պլանավորման, քաղաքաշինական նորմերի, սահմանափակումների, ինչպես նաև ինժեներաերկրաբանական, սեյսմիկ իրադրության, քաղաքաշինական գործունեության վրա ազդող այլ գործոնների վերաբերյալ համալիր և ստույգ տեղեկությունների ներառմամբ. իրավական, նորմատիվատեխնիկական, ծրագրատեխնոլոգիական և մեթոդական միասնական հիմքի ապահովում և գործնական ներդրում. բազային և քաղաքաշինական երկրատեղեկատվական համակարգերի միասնականության և տվյալների փոխանակման համակարգի ստեղծում. |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ տարածքային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ կադաստրի կոմիտե |  | 2021-2023 թթ. և շարունակական |  | Պետական բյուջե Միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակական կազմակերպությունների ֆինանասական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| Նպատակ 5. Տարածքային ռեսուրսների խնայողական օգտագործում, առողջ կենսամիջավայրի ձևավորում Խնդիր. ՀՀ բնակավայրերի տարածքներում առկա նախկին արդյունբերական տարածքների լիարժեք, արդյունավետ օգտագործման անհրաժեշտություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 5.1. ՀՀ բնակավայրերում արդյունաբերական տարածքների գույքագրում, հարմարեցված օգտագործման հայեցակարգի մշակում |  | Ներդումային ծրագրերի իրականացման համար ներքին պահուստների ի հայտ բերում բնակավայրերի հատակագծային կառուցվածքում լքված տարածքների վերաօգտագործում |  | - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն - ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  | 2021-2023 թթ. |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| Նպատակ 6. Քաղաքաշինական օրենսդրական դաշտի արդիականացում Խնդիր. Միջազգային օրենսդրությանը համապատասխան իրավական և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի բազայի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 6.1. Ոլորտի օրենսդրական բազայի կատարելագործում |  | Քաղաքաշինության բնագավառում կառավարման գործառույթների արդյունավետության բարձրացում, միջազգայնորեն ընդունված սկզբունքներին ներդաշնակեցված իրավական դաշտի կազմավորում. |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  |  |  | 2020-2022թթ. պարբերաբար |  | Պետական բյուջե Միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակական կազմակերպությունների ֆինանասական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 14 |  | 6.2. Քաղաքաշինության բնագավառի իրավական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի համակարգի բարեփոխում |  | Մարդկանց կյանքի, անվտանգության, քաղաքաշինական համակարգերի հուսալիության և կայունության ապահովմանը, բնակչություն սակավաշարժուն խմբերի համար անարգել միջավայրի ձևավորմանը նպատակաուղղված` քաղաքաշինության բնագավառը կարգավորող և միջազգայնորեն ընդունված սկզբունքներին համահունչ նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի (տեխնիկական կանոնակարգեր, շինարարական նորմեր, ձեռնարկներ, ստանդարտներ, կանոններ և այլն, այսուհետ`ՆՏՓ) միասնական համակարգի կատարելագործում. |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | 2020-2021թթ. |  | Պետական բյուջե Միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակական կազմակերպությունների ֆինանասական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| Նպատակ 7. Ծախսային ծրագրերի արդյունավետության գնահատում Խնդիր. Ներդումների առավել նպատակային ուղղորդում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 7.1. Ռազմավարական ծրագրերի նպատակայնության արդյունավետության գնահատմանն ուղղված չափորոշիչների համակարգի մշակում՝ ծրագրերի իրականացման բոլոր փուլերում |  | Համապատասխանությունը ՀՀ կառավարության կողմից իրականացվող ծրագրերի առաջնահերթություններին. - Ազդեցությունը սոցիալական խնդիրների լուծմանը, աշխատատեղերի ստեղծմանը - Նպաստելը շրջակա միջավայրի պահանության և պատմաճարտարապետական ժառանգության պահպանության խնդիրների լուծմանը - Իրականացվող ծրագրերի նկատմամբ վերահսկողության և մշտադիտարկման իրականացումը |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  |  |  | 2020-2023 թթ. և շարունակական |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| Նպատակ 8. Մշակութային կյանքի ապակենտրոնացում, միջազգային կապերի ընդլայնում, ճանաչելիության բարձրացում Խնդիր. Առկա վիճակի գնահատում, միասնական ծրագրի առաջադրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 8.1 Համայնքներում մշակույթի տների և թանգարանների գույքագրում, տեխնիկական վիճակի և արժեքավորության գնահատում, արդիականացում |  | Մշակութային կյանքի աշխուժացում, ապակենտրոնացում, առկա արժեքավոր ակտիվների պահպանում, արդիականացում |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2021-2023թթ. և շարունակական |  | Պետական բյուջե Միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակական կազմակերպությունների ֆինանասական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 17 |  | 8.2 Ալ. Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտի արդիականացում |  | Ֆոնդային նյութերի վերականգնման լաբորատորիայի ստեղծում Ֆոնդային նյութերի արխիվացում, էլեկտրոնային արխիվի ստեղծում 0n-line թանգարանի ստեղծում Ցուցահանդեսների, գիտաժողովների կազմակերպման ավանդույթների վերականգնում Մարզերի համար պարբերական միջոցառումների ցանկի մշակում և անցկացում Հասարակության համար հասանելիության բարձրացում Թանգարանի գործառույթների հանրահռչակում մասնակցելիության ընդլայնում Երիտասարդության շրջանում մրցույթների անցկացման ավանդույթի վերածնում Մայրաքաղաք-մարզեր կապերի ամրապնդում, ընդլայնում Մանկական/Երիտասարդական ստեղծագործական ներուժի բացահայտում |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2021-2023թթ. |  | Պետական բյուջե Միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակական կազմակերպությունների ֆինանասական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| Նպատակ 9. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների հստակեցում. Խնդիր. Վարչարարության, թույլտվությունների, եզրակացությունների տրամադրման կարգերի վերանայում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 9.1. ՀՀ օրենսդրությամբ քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների սահմանում, լիցենզիաների տրամադրման ընթացակարգի կազմում և ապահովում: |  | Էլեկտրոնային հայտերի միջոցով լիցենզիաների տրամադրման ռացիոնալ, արագ և թափանցիկ գործառույթների իրականացում, քաղաքաշինական գործունեության լիցենզավորում՝ էլեկտրոնային եղանակով, դիտարկելով այն որպես էլեկտրոնային մեկ հարթակ |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  | 2020-2021թթ. |  | Պետական բյուջե Միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 19 | 9.2. ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  | Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների դասակարգում ըստ ռիսկայնության աստիճանի, գործող դրույթների արդիականացում: |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ տարածքային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ կադաստրի կոմիտե ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2020-2021թթ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 20 | 9.3. Քաղաքաշինության բնագավառում միասնական ռեեստրի ստեղծման, կառուցվածքի, վարման և մոնիթորինգի իրականացման ենթաօրենսդրության ապահովում |  | Քաղաքաշինության բնագավառում միասնական ռեեստրի ստեղծման և վարման արդյունքում լիցենզավորված կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկատվական տվյալների ամփոփում, գործունեության մշտադիտարկում: |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն Արդարադատության նախարարություն |  | 2020-2021թթ պարբերաբար |  | Պետական բյուջե Միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| Նպատակ 10. Մասնագետների որակավորման բարձրացման նպատակով քաղաքաշինության բնագավառում շարունակական մասնագիտական զարգացման համակարգի ներդնում, շարունակական մասնագիտական զարգացման գործառույթի ապահովում հասարակական կազմակերպությունների, բարձրագույն կրթության հաստատությունների միջոցով որոնք կբավարարեն օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները. Խնդիր. Լիցենզավորված կազմակերպությունների ռեյտինգավորման ցանկի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10.1. Լիցենզավորման գործընթացի թափանցիկության և հաշվետվողականության ձևավորման մեթոդակարգի մշակում: |  | Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորված կազմակերպությունների հաշվետվողականությամբ պայմանավորված, վերջիններիս նկատմամաբ վերահսկողության մեխանիզմների կիրառում, ապահովելով սպառողների իրավուքների պաշտպանությունը, մարդկանց համար առողջ, անվտանգ և հարմար կենսամիջավայրերի ստեղծում. |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ տարածքային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Համապատասխան մարզպետարաններ և ՏԻՄ մարմիններ |  | 2021-2023թթ. պարբերաբար |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 22 | 10.2. Մասնագիտական որակավորման հանրային իրազեկմանը միտված քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորված կազմակերպությունների ռեյտինգավորման ցանկի ստեղծում: |  | կազմակերպությունների ռեյտինգավորման ցանկի ստեղծմամբ, ապրանքների և ծառայությունների որակի բարձրացում, ինչպես նաև շուկայական հարաբերությունների կարգավորում, թափանցիկության ապահովում, մասնագիտական գործունեությանն ուղղված պետական քաղաքաշինական քաղաքականության իրագործման համար անհրաժեշտ հիմքերի ստեղծում, տարածքներում մասնագիտական ռեսուրսի գնահատման արդյունքում կառուցապատման հուսալիության ապահովում, թափանցիկության ապահովում, սուբյեկտիվ որոշումների բացառում, բյուրոկրատական կամայականությունների և կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցում. գործարար միջավայրի բարելավում և ներդրումների ներգրավման խթանում. |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ տարածքային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2020-2023թթ. պարբերաբար |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| Նպատակ 11. Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի համակարգի արդիականացում Խնդիր. Քաղաքաշինության բնագավառի նորմատիվ փաստաթղթերի ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 11.1. Քաղաքաշինության բնագավառի նորմատիվ փաստաթղթերի (տեխնիկական կանոնակարգեր, շինարարական նորմեր, շինարարական նորմերի կանոնների հավաքածուներ, ստանդարտներ, կարգեր) մշակում, վերանայում, տեղայնացում |  | 2019 թվականներին՝ 4 արդիականացված նորմատիվ փաստաթղթեր, 2020-2022 թվականներին՝ 30, 2023 թվականին՝ 12 |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2019-2023թթ. շարունակական |  | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ` ՀՀ պետական բյուջեով՝ 2019 թվական՝ 19,300.0 հազ. ՀՀ դրամ, 2020 թվական՝ 48,000.0 հազ. ՀՀ դրամ, 2021 թվական՝ 98,500.0 հազ. դրամ, 2022 թվական՝ 92,500.0 հազ. ՀՀ դրամ, 2023 թվական՝ համաձայն միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի |  |
| Նպատակ 12. Շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի սահմանում Խնդիր. Շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման ռեսուրսային մեթոդաբանության մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 12.1. Շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի մշակում |  | Շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման բազիսաինդեքսային մեթոդաբանությունից անցում ռեսուրսային մեթոդաբանությանը |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | 2020թ. |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| Նպատակ 13. Շինարարության ոլորտում նոր տեխնոլոգիաների ներդրում և տեղական հումքի կիրառության ոլորտների ընդլայնում Խնդիր. Նոր տեխնոլոգիաների ներդրման համար նորմատիվ փաստաթղթերի ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 13.1. Շինարարությունում նոր տեխնոլոգիաների ներդրման և տեղական հումքի կիրառության ոլորտների ընդլայնմանը նպաստելու ուղղությամբ աջակցության ցուցաբերում |  | Շինարարության ոլորտում տեղական հումքի հենքի վրա նոր շինարարական նյութերի արտադրությունը խթանելու և ներդրման գործընթացն ապահովելու նպատակով մասնագիտական հարթակում քննարկումների կազմակերպում, դրանց կիրառության համար անհրաժեշտ նորմատիվ փաստաթղթերի մշակում |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2020-2023թթ. շարունակական |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| Նպատակ 14. Գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների կազմակերպությում Խնդիր. Ապահովել շինարարական ոլորտի գիտատեխնիկական զարգացումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 14.1. Քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոն բաց բաժնետիրական ընկերությունը վերակազմավորել որպես գիտահետազոտական և փորձարարական կենտրոն Հիմնադրամի |  | Քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոն բաց բաժնետիրական ընկերության կառուցվածքում հիմնել համապատասխան գիտական և լաբորատոր ստորաբաժանումներ, վերազինել և նյութատեխնիկական բազան համալրել ժամանակակից գիտափորձարարական սարքերով ու սարքավորումներով: Շինարարական գիտության զարգացումը խթանելու նպատակով համախմբել հանրապետությունում առկա գիտական ներուժը, բարձրացնել գիտահետազոտական և փորձարարական ուսումնասիրությունների մակարդակը, ներդնել գիտական և ինժեներատեխնիկական կադրերի պատրաստման ու վերապատրաստման համակարգ՝ ապահովելու բնագավառի հեռանկարային զարգացման հնարավորությունը և գիտատեխնիկական քաղաքականության իրականացման արդյունավետության բարձրացումը |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | - |  | 2020-2022թթ. |  | Միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական միջոցներ և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| Նպատակ 15. Շենքերի ու շինությունների սեյսմակայունության ապահովում, անվտանգ շահագործման նպատակով միջոցառումների մշակում և իրականացում Խնդիր. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում առկա սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման և բնակչության անվտանգության ապահովման հիմնախնդրի լուծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 15.1. Շենքերի և շինությունների անձնագրավորման կարգի սահմանում |  | Նոր կառուցվող և գոյություն ունեցող տարբեր նշանակության շենքերի և շինությունների անձնագրավորման գործընթացի կարգավորում, անձնագրերին ներկայացվող պահանջների սահմանում |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2020թ. առաջին կիսամյակ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 28 | 15.2. Անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող շենքերի և շինությունների հետագա շահագործման հետ կապված հարցերի կանոնակարգում |  | Տարբեր նշանակության շենքերի ու շինությունների կառավարման, հուսալի և անվտանգ շահագործման, սեյսմակայունության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների արդյունավետ իրականացան, համակարգված և թիրախային մոտեցումների մշական նպատակով՝ 1 սեյսմիկ անվտանգության ապահովման ոլորտի նորմատիվատեխնիկական դաշտի բարելավում, արդիականացում, 2 շենքերի և շինությունների փաստացի տեխնիկական վիճակի հետազննությունների իրականացման գործընթացի կանոնակարգում և անձնագրավորման համակարգի ներդրում, 3 տարբեր նշանակության շենքերի և շինությունների տվյալների միասնական տեղեկատվական շտեմարանի ստեղծում և վարմում (տվյալների շարունակական ներառում, թարմացում) |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  | 2020-2023թթ. |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| Նպատակ 16. Սողանքային երևույթների կանխատեսում և պաշտպանություն Խնդիր. Սողանքային աղետից պաշտպանության ուղղությամբ հետազննությունների իրականացում և ռեժիմային դիտարկումների (մոնիտորինգ) համակարգի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 16.1. Առավել վտանգավոր սողանքային տեղամասերում հետազննությունների և կանխարգելիչ միջոցառումների ծրագրերի մշակում և իրակամացում |  | Կանխատեսել սողանքային երևույթների զարգացումը, բացահայտել սողանքառաջացման և ակտիվացման գործոնները, բարձրացնել հակասողանքային միջոցառումների հիմնավորվածության աստիճանը և իրականացնել արդյունավետ կանխարգելիչ միջոցառումներ |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  | 2020-2023թթ. շարունակական |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| Նպատակ 17. ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄ Խնդիր 1. Բազմաբնակարան շենքերի պահպանման, շահագործման, ադիականացման հետ կապված հարցերի կանոնակարգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 17.1.1 Բազմաբնակարան շենքերի պահպանման և շահագործման, արդիականացման (այդ թվում՝ էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության բարձրացման) կանոնների մշակում |  | Շենքերի (շահագործման ժամկետների երկարաձգում, հուսալիության, հարմարավետության և շահագործման սպառողական հատկանիշների բարձրացում, էներգետիկ ռեսուրսների ծախսի նվազեցում |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2020 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 31 | 17.1.2 Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Բազմաբնակարան շենքի կառավարման ոլորտում առկա խնդիրների կանոնակարգում. պետական կառավարման լիազոր մարմնի, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասությունների տարանջատում, կառավարման մեխանիզմի պարզեցում, որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ ձայների հարաբերակցության վերանայում՝ թեթևացում և այլն |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2019-2020 թվականներ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 32 | 17.1.3 Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման գործառույթներ իրականացնող անձանց մասնագիտական որակավորմանը ներկայացվող պահանջների սահմանում |  | Բազմաբնակարան շենքերի պահպանմանն ուղղված գործառույթի՝ կառավարման արդյունավետության բարձրացում |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2019-2021 թվականներ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 33 | 17.1.4 Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման, պահպանման և շահագործմանն ուղղվող ֆինանսական հոսքերի գործուն համակարգի (ֆոնդի) ստեղծման իրագործելիության ուսումնասիրություն և դրա հիման վրա առաջարկությունների մշակում |  | Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման, պահպանման և շահագործմանն ուղղվող ֆինանսական հոսքերի գործուն համակարգի (ֆոնդի) ներդրման համար նախադրյալների ստեղծում |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2020-2021 թվականներ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| Խնդիր 2. Անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բնակֆոնդի բնակիչների վերաբնակեցման, ինչպես նաև գոյություն ունեցող բնակֆոնդի ուժեղացման-վերակառուցման հետ կապված հարցերի կանոնակարգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 17.2.1 Անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բնակֆոնդի բնակիչների վերաբնակեցման, ինչպես նաև գոյություն ունեցող բնակֆոնդի ուժեղացման-վերակառուցման հետ կապված ուղղված ծրագրերի իրականացման համար իրավական հիմքերի ստեղծում |  | Խնդրի լուծման պետական քաղաքականության ուղղությունների և սկզբունքների ամրագրում, առաջնահերթությունների սահմանում |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) |  | 2020-2021 թվականներ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| Խնդիր 3. Բնակարանաշինության ֆինանսավորման և բնակարանային քաղաքականության ոլորտներում պետական միասնական քաղաքականության ամրագրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 17.3.1 Բնակարանաշինության ֆինանսավորման և բնակարանային քաղաքականության ոլորտներում պետական միասնական քաղաքականությունը սահմանող իրավական ակտի մշակում |  | Մարզերում բնակարանների առաջնային շուկայի ստեղծմանը խրախուսմանը, սեփական միջոցների հաշվին շուկայից բնակարան ձեռք բերելու հնարավորություն չունեցող ընտանիքների համար պատշաճ բնակարանային պայմանների հասանելիության ապահովմանը, բազմազավակության խրախուսմանն ուղղված նախադրյալների ստեղծում |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | 2020-2023 թվականներ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| Խնդիր 4. Բնակարանաշինության ֆինանսավորման և բնակարանային քաղաքականության ոլորտներում պետական միասնական քաղաքականության ամրագրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 17.4.1 Աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային ապահովմանն ուղղված պետական աջակցության ծրագրի ավարտ |  | Ծրագրի շահառու ճանաչված, սակայն ծրագրի շրջանակներում բնակարանային պայմանները դեռևս չբարելաված ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նկատմամբ ձևավորված պետական պարտավորությունների կատարում: |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ Լոռու, Շիրակի, Արագածոտնի մարզպետարաններ |  | 2020 թվական |  | ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջե՝ 3.0 մլն. դրամ |  |
| 38 | 17.4.2 Ոչ հիմնական շինությունների հետագա տնօրինման հետ կապված հարցերի կանոնակարգման նպատակով մոտեցումների սահմանում, իրավական հիմքերի ստեղծում |  | Աղետի գոտու քաղաքային բնակավայրերի պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերում տեղադրվա/կառուցված տարածքները ոչ հիմնական շինությունների հետագա տնօրինման և դրանցում բնակվող ընտանիքների մասով մոտեցումների սահմանում: |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ Շիրակի և Լոռու մարզպետարաններ ՀՀ Շիրակի և Լոռու մարզերի քաղաքային համայնքներ (համաձայնությամբ) |  | 2020-2023 թվականներ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |