ՀՀ քաղաք Երևան, Գ. Նժդեհ23/1 հասցեում գտնվող

շենքի վերակառուցմանև ուժեղացմանաշխատանքների և նախագծանախահաշվային աշխատանքների ձեռքբերման արժեքի խոշորացված հաշվարկ

- Շինարարական աշխատանքների խոշորացված արժեքը կկազմի՝

1635.0 քմ x 174.18 հազ.դրամ x 1.2 (ԱԱՀ)=341.741.0 x 1.3 (գնաճ) = 444,263.0 հազ.դրամ

(ՀՀ քաղ. նախարարի 03.04.2009թ N 35-Ն հրաման)

- Նախագծային աշխատանքների արժեքի խոշորացված հաշվարկ /ներառյալ ելակետային տվայների ձեռքբերման ծախսերը/

444,263.0 x 4.5%=19,992.0≈20.000.0 հազ.դրամ,

(ՀՀ քաղ. նախարարի 15.02.2008թ N 19-Ն հրաման)

- Պատվիրատուի կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պարզ փորձաքննության իրականացման ծառայությունների ձեռքբերման ծախսերը կկազմի՝

20,000.0 x 6.0%=1,200.0 հազ.դրամ

(ՀՀ Կառ. 23.06.2011թ N 879-Ն որոշում)