Հավելված 2

ՀՀ կառավարության 2021թվականի

<\_\_\_><\_\_\_\_\_\_\_\_\_> N -Լ որոշման

**ԾՐԱԳԻՐ**

**նախագծային հատուկ լուծումներով համալրման ենթակա մի շարք կարևորագույն նշանակության օբյեկտների շահագործման մատչելիությունն ապահովող միջոցառումների**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NN** | **Միջոցառման անվանումը** | **Միջոցառումների նկարագիրը** | **Պատասխանատու կատարողը՝ համակատարողը** | **Կատարման ժամկետը** | **Ֆինանսավորման չափը և աղբյուրը** | **Ակնկալվող արդյունքը** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **I ՓՈՒԼ** |  |  |  |  |  |
|  | Նախագծային աշխատանքների նախապատրաստական աշխատանքներ | ելակետային տվյալների հավաքագրում, տեխնիկական վիճակի հետազննություն, նախագծման և շինարարության խոշորացված ծախսերի հաշվարկ (կարիքի գնահատում), նկուղային հատվածների ուսումնասիրություն՝ ապաստարանների և թաքստոցների կազմակերպման հնարավորությունների պարզում | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե/ոլորտային գերատեսչություն | 2022թ  II եռամսյակ | ՀՀ պետական կամ համայքնային բյուջեների միջոցներ՝  1 օբյեկտի տեխնիկական վիճակի հետազննության խոշորացված ծախսեր՝ շուրջ  500.0-1500.0 հազ.դրամ | Նախագծային աշխատանքների կատարման հիմնավորում, տեխնիկական առաջադրանքի կազմում |
|  | **II ՓՈՒԼ** |  |  |  |  |  |
|  | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում | նախագծման թույլտվության ձեռքբերում (ՃՀԱ), ըստ տեխնիկական առաջադրանքների գնման հայտերի պատրաստում, մրցույթների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, կատարված աշխատանքների հանձնում-ընդունում | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե/ոլորտային գերատեսչություն | 2022թ  III եռամսյակ | ՀՀ պետական կամ համայնքային բյուջեների միջոցներ՝ խոշորացված ծախսերի չափով՝ ըստ I ՓՈՒԼԻ արդյունքների, 1 օբյեկտի նախագծման համար շուրջ  10,000.0-15,000.0 հազ.դրամ | Նախագծային աշխատանքների պետական գնման պայմանագրերի կնքում, ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով հաստատված, համաձայնեցված, արդի նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանեցված նախագծային փաստաթղթերի ձեռքբերում |
|  | **III ՓՈՒԼ** |  |  |  |  |  |
|  | Շինարարական աշխատանքների իրականացում | շինարարության թույլտվության ձեռքբերում, գնման հայտերի պատրաստում, մրցույթների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, կատարված աշխատանքների հանձնում-ընդունում | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե/ոլորտային գերատեսչություն | 2023թ  II եռամսյակ | ՀՀ պետական կամ համայնքային բյուջեների միջոցներ՝ ըստ II ՓՈՒԼԻ արդյունքների (նախահաշվային կամ պայմանագրային արժեքների) | Շինարարական աշխատանքների պետական գնման պայմանագրերի կնքում, շինարարական աշխատանքների մեկնարկ, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցում, ընթացիկ աշխատանքների վերահսկողություն, համակարգում, ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով և ժամկետում շինարարական աշխատանքների իրականացում |