Հավելված N2

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի

-----------------------------------ի N ------------Լ որոշման

# ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ուղղություն** | **Նպատակ,** | **Միջոցառում** | **Ակնկալվող արդյունք** | **Քանակական և որակական ցուցանիշ** | **Կատարող(ներ)** | **Վերջնաժամկետ** | **Ֆինանսավորման աղբյուր և կանխատեսվող չափ, հազ. դրամ** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Իրազեկում և ոգեշնչում** | 1.1 Տիեզերական բնագավառի, վերջինիս դերի և անմիջական ազդեցության վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում հանրության և մասնավոր ընկերությունների շրջանում և տիեզերական գործունեությամբ զբաղվելու ոգեշնչում | Աջակցություն դպրոցականների, ուսանողների համար տիեզերական բնագավառի ամառային կրթական, գիտական դպրոցների անցկացմանը` ուղղված ոլորտային տեխնոլոգիաների և ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման օրակարգում դրանց դերի վերաբերյալ իրազեկման բարձրացմանը | Դպրոցականների, ուսանողների, շրջանում ոլորտի նկատմամբ հետաքրքրության ստեղծում և բարձրացում։ | 3 ամառային դպրոցների կազմակերպում  (յուրաքանչյուրում 80-100 մասնակիցներով) | ՀՀ ԲՏԱ նախարարություն  ՀՀ ԿԳՄՍ  նախարարություն | 2024-2028թթ. | ՀՀ պետական բյուջե |
|  |  |  | Փոքր դրամաշնորհային ծրագիր | Ոլորտում զարգացման վաղ փուլում գտնվող նոր բիզնես նախաձեռնությունների խթանում | Գործող «Գաղափարից բիզնես» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում տարեկան 3 դրամաշնորհների տրամադրում տիեզերական ոլորտի նախաձեռնություններին | ՀՀ ԲՏԱ նախարարություն | 2023-2028թթ. | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  |  | Ոլորտային հաղորդումների մշակում և հեռարձակում | Բնակչության և մասնավոր ընկերությունների շրջանում ոլորտի վերաբերյալ իրազեկման և հետաքրքրության ստեղծում | Միջազգային տիեզերական տեխնոլոգիաների, դրանց դերի, ոլորտում հայկական ժառանգության և նոր ծրագրերի վերաբերյալ տեսահաղորդաշարի պատրաստում և հեռարձակում | ՀՀ ԲՏԱ նախարարություն | 2023-2028թթ. | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջում |
| **2** | **Տիեզերական գործունեության ոլորտի համակարգման և կառավարման համակարգի բարելավում** | 2.1Ոլորտային մասնագիտացված ստորաբաժանման ստեղծում | Ստեղծել ոլորտային մասնագիտաված ստորաբաժանում | Ոլորտի քաղաքականության իրագործման և ոլորտի համակարգման գործառույթի արդյունավետ ապահովման համար պատասխանատու, մասնագիտացված ստորաբաժանման ստեղծում, որը կօգնի իրականացնել․  - տիեզերական ոլորտի քաղաքականության արդյունավետ իրագործման ապահովում,  - ոլորտային հեռանկարային տեխնոլոգիաների ընտրություն, տեղայնացում, դրանց հետագա զարգացման աշխատանքներ,  - տիեզերական գործունեության սուբյեկտների աշխատանքի համակարգումը  - արտերկրյա նման կառույցների հետ սերտ աշխատքելով միջազգային համագործակցությունների ներդրման և զարգացման խթանում | Ստեղծված 1 նոր կոմիտե | ՀՀ ԲՏԱ  նախարարություն | 2023թ. 4-րդ եռամսյակ | Կներկայացվի ՀՀ ԲՏԱՆ կառուցվածքային փոփոխության համատեքստում։ |
|  |  | 2.2 ՀՀ տիեզերական գործունեությունը համակարգող օրենսդրական դաշտի շարունակական բարեփոխումներ՝ ըստ անհրաժեշտության | «Տիեզերական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում և վերջինից բխող ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող նախագծերի մշակում | Օրենքով սահմանված եզրույթների լրամշակում  Լիցենզավորման գործընթացը կանոնակարգող ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերում փոփոխությունների և լրացումների կատարում | Բարեփոխված Տիեզերական գործունեության մասին ՀՀ օրենք, Լիզենցավորման գործընթացը կանոնակարգող ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերը | ՀՀ ԲՏԱ  նախարարություն | 2026թ. 4-րդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  | 2.3 2029-2035թթ. Հայաստանի Հանրապետության տիեզերական ռազմավարության մշակում | 2029-2035թթ. տիեզերական ռազմավարության և միջոցառումների ծրագրի մշակման աշխատանքների իրականացում | 2029-2035թթ. տիեզերական ռազմավարության հաստատում | Ընդունված 2029-2035թթ. տիեզերական ռազմավարություն և միջոցառումների ծրագիր | ՀՀ ԲՏԱՆ  նախարարություն | 2027թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 3 | **Տիեզերական գործունեության ոլորտում ազգային կարողությունների զարգացում** | 3.1. ՀՀ տիեզերական գործունեության ոլորտում մարդկային կապիտալի զարգացում | Արտերկրյա փորձառու մասնագետների/գիտնականների ներգրավում․  ՀՀ գիտությունների կոմիտեի «Հեռավար լաբորատորիաների հիմնադրման ծրագիր»,  «Հայաստանի Հանրապետության գիտական համայնքին արտերկրի գիտնականների ինտեգրմանն աջակցության ծրագիր» և այլ ծրագրերի շրջանակում տարեկան որոշակի թվով տիեզերական բնագավառի գիտնականների/մասնագետների ներգրավում և ՀՀ ԲՏԱ նախարարության կողմից հավելյալ ֆինանսավորմամբ տվյալ գիտնականներին/մասնագետներին ինտեգրել նաև  փորձարարակոնստրուկտորական աշխատանքների և արդյունաբերական համակարգի մեջ | ՀՀ-ում առկա բարձրակարգ գիտնականներ, որոնք կարող են դասավանդել ոլորտային կրթական ծրագրերում, գիտական գործունեությամբ զբաղվել հայկական ուսանողներից կազմված խմբերով և իրենց ներդրումն ունենալ փորձարարակոնստրուկտորական կամ տիեզերական արդյունաբերության զարգացման ծրագրերում | Տարեկան ներգրավված 6 մասնագետներ,  Տարեկան առնվազն 6 նոր գիտական հետազոտությունների նախաձեռնում | ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն  ՀՀ ԲՏԱ  նախարարություն | 2024-2027թթ. | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  | 3.2 Լաբորատոր և արտադրական ենթակառուցվածքների ստեղծում | «Տիեզերական հետազոտությունների կենտրոնի» ստեղծում | Առաջնահերթ և հեռանկարային ուղղություններով հետազոտություններ, փորձարակոնստրուկտորական աշխատանքներ, փորձարկումներ, իրականացնելու համար նախատեսված կենտրոնացված լաբորատորիաների և աշխատանքային տարածքների ստեղծում | Ստեղծված 1 ընդհանուր օգտագործման (հասանելի ընկերություններին, հետազոտական ու կրթական հաստատություններին) լաբորատորիաների կենտրոն: | ՀՀ ԲՏԱ  նախարարություն  ՀՀ ԿԳՄՍ  նախարարություն | 2025թ.  3-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | Երկրի հեռակա դիտարկման ՀՀ երկրորդ արբանյակի համատեղ արտադրություն և գործարկում | Բարձր ավելացված արժեք և զարգացման մեծ հեռանկարներ ունեցող տեխնոլոգիայի տեղայնացում և ազգային կարողությունների զարգացում | ՀՀ մասնավոր ընկերությունների և գիտական կազմակերպությունների և արտերկրյա գործընկերների հետ համագործակցությամբ ստեղծված և Երկիր մոլորակի ուղեծիր արձակված Երկրի հեռակա դիտարկման 1 արբանյակ | ՀՀ ԲՏԱ նախարարություն | 2023– 2025թթ | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | Երկրի հեռակա դիտարկման ՀՀ երրորդ արբանյակի նախագծման և ստեղծման աշխատանքների մեկնարկ | Բարձր ավելացված արժեք և զարգացման մեծ հեռանկարներ ունեցող տեխնոլոգիայի տեղայնացում և ազգային կարողությունների զարգացում | Երկրի հեռակա դիտարկման 3-րդ արբանյակի 1 փորձարարակոնստրուկտորական աշխատանք | ՀՀ ԲՏԱ նախարարություն | 2025-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  | 3.3 Տիեզերական գործունեության ոլորտի գիտական հետազոտությունների և մասնավոր ընկերությունների առաջխաղացման խթանում | Տիեզերական բնագավառի ուղղություններով գիտական հետազոտությունների և փորձարարկոնստրուկտորական աշխատանքների կատարման ֆինանսական խթանում | Տարեկան առնվազն 4 տարբեր ծավալի գիտական հետազոտությունների և փորձարարկոնստրուկտորական աշխատանքների կատարման համար դրամաշնորհների տրամադրմամբ՝ խթանել ոլորտային տեղական և միջազգային համատեղ հետազոտությունների անցկացումը: | Տարեկան 4 հետազոտությունների և/կամ փորձարարակոնստրուկտորական աշխատանքների ֆինանսավորում: | ՀՀ ԲՏԱ  նախարարություն    ՀՀ ԿԳՄՍ  նախարարություն | 2024– 2028թթ. | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  |  | Ապահովել ՀՀ ոլորտային կազմակերպությունների միջազգային համագործակցությունների ընդլայնում | Ոլորտային համատեղ հետազոտությունների, փորձարարակոնստրուկտորական, մշակման աշխատանքների թվի աճ, ինչպես նաև ուղղակի կապի ապահովում դինամիկ զարգացող միջազգային շուկայի և հայկական մասնավոր ընկերությունների միջև | Ապահովել ոլորտային կազմակերպությունների մասնակցություն տարեկան առնվազն 2 ցուցահանդեսների  Մասնակից կազմակերպությունների կողմից տարեկան առնվազն 3 համագործակցության փաստաթղթերի կնքում | ՀՀ ԲՏԱ նախարարություն | 2024-2026թթ. | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 3.4 Հանրային քաղաքականության մշակման և իրագործման արդյունավետության բարելավում՝ տիեզերական բնագավառի տեխնոլոգիաների կիրառմամբ | Պետական կառավարման մարմինների տիեզերալուսանկարների պահանջարկի շարունակական ուսումնասիրություն և բավարարում | ՀՀ պետական կառավարման մարմինների համար տիեզերալուսանկարների ձեռքբերման և մշակման ապահովում | ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից ներկայացված հայտերի բավարարում  Հանրային ծառայությունների որակի բարելավում և համապաասխան այլընտրանքային ծախսերի կրճատում | ՀՀ ԲՏԱ նախարարություն | 2024– 2026թթ | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 4 | **Ինտեգրում տիեզերական գործունեության ոլորտի միջազգային համայնքին** | 4․1 Ոլորտային կարևոր միջազգային միջոցառումներին ազգային ներկայացվածության ապահովում։ | Մասնակցություն միջազգային ոլորտային միջոցառումներին, որտեղ քննարկվում են ոլորտի ներկա վիճակը, զարգացման ուղղությունները: | Առկա համագործակցությունների ամրապնդում և նոր համագործակցությունների հաստատում | Համագործակցության ուղղությունների վեր հանում 6 երկրների հետ | ՀՀ ԲՏԱ նախարարություն | 2023-2028թթ. | Հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջում |