ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

23 մայիսի 2019 թվականի N 672-Լ

ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հավելված N 2 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի մայիսի 23-ի N 672-Լ որոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| Միջոցառման իրականացմանն ուղղված քայլերը | Ակնկալվող արդյունքը | Պատասխանատու կատարողը | Համակատարողը | Ժամկետը | Ֆինանսավորման աղբյուրը և կանխատեսվող չափը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ՀՀ վարչապետի որոշման նախագիծ՝ միջգերատեսչական հանձնաժողովի ստեղծման և աշխատակարգի հաստատման մասին | գործընկեր մարմինների շրջանում աշխատանքների համակարգված պլանավորում և իրականացում | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | 1. ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն 2. ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն 3. ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 4. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 5. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 6. ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն 7. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե 8. ՀՀ ոստիկանություն 9. Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) 10. Ենթակառուցվածքներ տնօրինող կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2019 թ. հունիս | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 2. Առկա իրավական հենքի և իրականացված ծրագրերի գույքագրում, միջազգային փորձի ուսումնասիրման հիման վրա ռազմավարական ծրագրի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության հաստատմանը | ինտեգրված կադաստրի ստեղծման ռազմավարական ծրագիր |  |  | 2020 թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 3. Համակարգի տեղեկատվական անվտանգության ապահովման միջոցառումների մշակում՝ ըստ միջազգայնորեն ճանաչված ստանդարտների՝ մասնավորապես ISO 27000 շարքից |  |  | 11. ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն | 2019 թ. օգոստոս | 5 մլն դրամ |
| 4. Ինտեգրված կադաստրի ծրագրային ապահովման տեխնիկական առաջադրանքի կազմում, ծրագրի ձեռքբերում և գործարկում | ծրագրային ապահովման կադաստրային քարտեզագրական (բազային շերտերի) մոդուլների գործարկում |  | 1. ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն 2. ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն 3. ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 4. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 5. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 6. ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն 7. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե 8. ՀՀ ոստիկանություն 9. Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) 10. Ենթակառուցվածքներ տնօրինող կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022 թ. դեկտեմբեր-2024 թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 5. Համակարգի տեխնիկական (սերվերային համակարգ և կառավարման կենտրոն) միջոցների տեխնիկական առաջադրանքի կազմում, ձեռքբերում և տեղադրում | սերվերային համակարգի տեղադրում և ծրագրային ապահովում, կադաստրային և քարտեզագրական մոդուլի գործարկում, բազային և ոլորտային կադաստրների ռեգիստրների ծրագրային ապահովում, կառավարման կենտրոնի ստեղծում, սերվերային համակարգի տեղադրում և կառավարման կենտրոնի ստեղծում |  | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2024 թ. դեկտեմբեր | 400 մլն դրամ |
| 6. Տարածական տվյալների կառավարման (ԵՏՀ/GIS) մասնագետների վերապատրաստում | որակավորված մասնագետների ներգրավում տարածական տվյալների կառավարման գործում՝ ինտեգրված կադաստրի բազային և ոլորտային բաղադրիչների վարումն իրականացնելու նպատակով |  |  | 2021 թ. դեկտեմբեր (շարունակական) | 50 մլն դրամ |
| 7. Կադաստրի բազային շերտերի մշակման աշխատանքների իրականացում և գործարկում | ինտեգրված կադաստրի բազային բաղադրիչների հասանելիության ապահովում, որը հնարավորություն կտա օրենքով վերապահված լիազորություններ ունեցող մարմիններին պարբերաբար թարմացմամբ ստանալու առկա տարածական տվյալները |  |  | 2020 թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
|  | ինտեգրված կադաստրի բազային բաղադրիչների հասանելիության ապահովում, որը հնարավորություն կտա օրենքով վերապահված լիազորություններ ունեցող մարմիններին իրական ժամանակային ռեժիմում ստանալու առկա տարածական տվյալները |  |  | 2023 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 8. Պիլոտային ոլորտային կադաստրի ստեղծում և ներդրում | ոլորտային կադաստրի ինտեգրման խնդիրների վերհանում և անհրաժեշտության դեպքում խմբագրումներ նախորդ քայլերով մշակված իրավական և այլ գործառնական փաստաթղթերում | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Քաղաքաշինության կոմիտե | 2023 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 9. Ինտեգրված կադաստրի ոլորտային բաղադրիչների ստեղծում և համակարգի ամբողջական գործարկում՝ ըստ ոլորտների պատրաստվածության | 1․ տվյալների տարածական հղմամբ, աշխարհագրական հարաչափեր ունեցող ճյուղային կադաստրների և ռեգիստրների միավորմամբ, փոխկապակցված տեղեկատվական փաստաթղթերի հիման վրա մեկ միասնական ինքնաշխատ տեղեկատվական ռեսուրսի ստեղծում 2. տարածքների, տնտեսության, բնական պաշարների, բնապահպանական, քաղաքաշինական և այլ գործընթացների արագ և արդյունավետ կառավարում 3. ֆինանսական միջոցների և աշխատանքային ռեսուրսների խնայողություն 4. հասարակության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում 5. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեխնիկական միջոցների ներդրման արագություն և արդյունավետություն | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | 1. ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն 2. ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն 3. ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 4. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 5. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 6. ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն 7. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե 8. ՀՀ ոստիկանություն 9. Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) 10. Ենթակառուցվածքներ տնօրինող կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2024-2026 թվականներ | 185 մլն դրամ |
|  |  |  |  |  | Ընդամենը՝ 1.44 մլրդ դրամ |

(հավելվածը խմբ. 17.12.20 N 2124-Լ, փոփ., լրաց. 13.10.22 N 1583-Լ)

| Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար | Է. Աղաջանյան |
| --- | --- |