**Հավելված 2**

**Երևանի հեռուստատեսային հաղորդիչ կենտրոնի և մարզային ցանկացածկայանի ֆունկցիոնալությունը ապահովող շարժական կայանի ստեղծման ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումների ցանկ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Միջոցառման անվանումը** | **Նպատակը, խնդիրը, ոլորտում իրականացվելիք միջոցառման նկարագիրը** | **Պատասխանատու կատարողները և համակատարողները** | **ժամկետը** | **Ֆինանսավորման**  **աղբյուրը, ֆինանսական**  **միջոցների**  **չափը** | **Միջոցառման**  **կատարման**  **վերստուգելի**  **չափանիշ** | **Ակնկալվող արդյունք** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Երևանի հեռուստատեսային հաղորդիչ կենտրոնի և մարզային ցանկացած կայանի ֆունկցիոնալությունը ապահովող պահուստային շարժական կայանի ստեղծման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում | պահուստային շարժական կայանի ստեղծման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն  «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերություն (համաձայնությամբ) | 2 ամիս | «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերություն | Փորձաքննու  թյան արդյունքներ | նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի առկայություն |
| Երևանի հեռուստատեսային հաղորդիչ կենտրոնի և մարզային ցանկացած կայանի ֆունկցիոնալությունը ապահովող պահուստային շարժական կայանի համար սարքավորումների և նյութերի ձեռքբերում | պահուստային շարժական կայանի ստեղծման համար համապատասխան սարքավարումների և նյութերի ձեռքբերում | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն  «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերություն (համաձայնությամբ) | 8 ամիս | ՀՀ պետական բյուջե  նախնական՝ 239100 ԱՄՆ դոլար (տես Գլուխ 4),ենթակա է ճշգրտման նախագծի մշակման փուլում | համապատասխանությունը նախագծին և տեխնիկական բնութագրերին | Համապատաս  խան սարքավորումների և նյութերի առկայություն |
| Երևանի հեռուստատեսային հաղորդիչ կենտրոնի և մարզային ցանկացած կայանի ֆունկցիոնալությունը ապահովող պահուստային շարժական կայանի մոնտաժային և կարգաբերման աշխատանքներ | պահուստային շարժական կայանի ստեղծում | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն  «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերություն (համաձայնությամբ) | 3 ամիս | «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության ուժերով | Համապատասխանությունը նախագծին | Երևանի հեռուստատե  սային հաղորդիչ կենտրոնի և մարզային ցանկացած կայանի ֆունկցիոնալու  թյունը ապահովող պահուստային շարժական կայանի առկայություն |