Հավելված 2

Երևանի հեռուստատեսային հաղորդիչ կենտրոնի և մարզային ցանկացած կայանի ֆունկցիոնալությունը ապահովող շարժական կայանի ստեղծման ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումների  ցանկ

| Միջոցառման անվանումը | Նպատակը, խնդիրը, ոլորտում իրականացվելիք միջոցառման նկարագիրը | Պատասխանատու կատարողները և համակատարողները | ժամկետը | Ֆինանսավորման աղբյուրը, ֆինանսական միջոցների չափը | Միջոցառման կատարման վերստուգելի չափանիշ | Ակնկալվող արդյունք |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Երևանի հեռուստատեսային հաղորդիչ կենտրոնի և մարզային ցանկացած կայանի ֆունկցիոնալությունը ապահովող պահուստային շարժական կայանի ստեղծման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում | պահուստային շարժական կայանի ստեղծման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերություն (համաձայնությամբ) | 2 ամիս | «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերություն | Փորձաքննու թյան արդյունքներ | նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի առկայություն |
| Երևանի հեռուստատեսային հաղորդիչ կենտրոնի և մարզային ցանկացած կայանի ֆունկցիոնալությունը ապահովող պահուստային շարժական կայանի համար սարքավորումների և նյութերի ձեռքբերում | պահուստային շարժական կայանի ստեղծման համար համապատասխան սարքավարումների և նյութերի ձեռքբերում | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերություն (համաձայնությամբ) | 8 ամիս | ՀՀ պետական բյուջե նախնական՝ 239100 ԱՄՆ դոլար (տես Գլուխ 4),ենթակա է ճշգրտման նախագծի մշակման փուլում | համապատասխանությունը նախագծին և տեխնիկական բնութագրերին | Համապատաս խան սարքավորումների և նյութերի առկայություն |
| Երևանի հեռուստատեսային հաղորդիչ կենտրոնի և մարզային ցանկացած կայանի ֆունկցիոնալությունը ապահովող պահուստային շարժական կայանի մոնտաժային և կարգաբերման աշխատանքներ | պահուստային շարժական կայանի ստեղծում | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերություն (համաձայնությամբ) | 3 ամիս | «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության ուժերով | Համապատասխանությունը նախագծին | Երևանի հեռուստատե սային հաղորդիչ կենտրոնի և մարզային ցանկացած կայանի ֆունկցիոնալու թյունը ապահովող պահուստային շարժական կայանի առկայություն |