Նախագիծ

Հավելված

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻԴՐՈԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

| ՀՀ | Միջոցառումներ | Նպատակը/ Կարգավորման բնույթը | Ժամկետ | Կատարող | Համակատարողներ և/կամ ֆինանսական աղբյուր |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Հիդրոակումուլիացիոն (ՀԱԿ) կայանի կառուցման գործարար ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում: | 1. Հայաստանի էներգահամակարգի ստատիկ և դինամիկ կայունության ապահովում: 2. վթարային ռեժիմներում և արտակարգ իրավիճակների ժամանակ նվազագույն բացասական ազդեցությամբ էլեկտրաէներգետիկ համակարգում ռեժիմային առանձնահատկությունների կարգավարում: 3. արտաքին շուկաների բեռնվածքի գրաֆիկի պիկային մասի ծածկում, ինչպես նաև գիշերային մինիմումի բարձրացում: Կարգավորման բնույթ ՀԱԿ-ի կառուցման իրագործելիության որոշում: | 2020թ. | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն: | ՀՀ ԷԵԲՊՆ աշխատակազմի պահպանման ծախսեր և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: |
| 2 | Ֆիզիկապես և բարոյապես մաշված էլեկտրամեխանիկական սարքավորումների փոխարինում և վերականգնում Տաթև, Շամբ և Սպանդարյան ՀԷԿ-ում: | «Որոտան» ՀԷԿ-երի համալիրի արդյունավետության, անվտանգության և հուսալիության մակարդակի բարձրացում: Կարգավորման բնույթ - Կապալառուի մրցույթի կազմակերպում - Նախագծման աշխատանքներ - Աշխատանքների կատարում | 2017թ.- 2021թ. | «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ ՓԲԸ: | «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ սեփական միջոցներ և վարկային միջոցներ: |
| 3 | Հիդրոկառույցների անվտանգության ապահովում: | «Որոտան» ՀԷԿ-երի համալիրի արդյունավետության, անվտանգության և հուսալիության մակարդակի բարձրացում: Կարգավորման բնույթ - Չորս ջրամբարների պատվարների և հիդրոկառուցվածքների ուսումնասիրություններ և նախագծերի պատրաստում - Աշխատանքների իրականացում | 2018թ.- 2023թ. |  |  |
| 4 | Ջրային ռեսուրսներում բնապահպանական միջոցների բարելավում: | «Որոտան» ՀԷԿ-երի համալիրի արդյունավետության, անվտանգության և հուսալիության մակարդակի բարձրացում: Կարգավորման բնույթ - Չորս ջրամբարներում ձկնապաշտպան միջոցառումների իրականացում - Աշխատանքների իրականացում | 2018թ.-2021թ. |  |  |
| 5 | Աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության միջազգային ստանդարտների ներդրում: | «Որոտան» ՀԷԿ-երի համալիրի արդյունավետության, անվտանգության և հուսալիության մակարդակի բարձրացում: Կարգավորման բնույթ - Միջազգային ստանդարտների ուսումնասիրում և ուսուցում | 2018թ. |  |  |
| 6 | «ՀՀ ջրային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում: | 1. Բնապահպանական թողքի վերահսկում: 2. Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում: Կարգավորման բնույթ 1.ՋԹ-ով սահմանված բնապահպանական թողքի հաշվառում և վերահսկում: 2. հստակ ամրագրել ՓՀԷԿ-ի ջրառի կետում վերցվող (կամ բնապահպանական թողքի ելքի կետում թողնվող) ջրառի ծավալների տվյալների՝ on-line համակարգի տեղադրման պայման, ինչը կապահովի բնապահպանական թողքի վերահսկում: |  | ՀՀ բնապահպանության Նախարարություն: | «ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ, ՄԱԶԾ/ԳԷՀ, ՀՀ գիտությունների Ազգային ակադեմիա: ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի պահպանման ծախսեր և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: |
| 7 | «ՓՀԷԿ-երի էկոլոգիական անձնագրերի ձևը և տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում: | Բնապահպանական նորմերին և պահանջներին համահունչ ՓՀԷԿ-երի շահագործում: Կարգավորման բնույթ 1. Էկոանձնագիրը պետք է ներառի տեխնիկատնտեսական, էկոլոգիական, ցուցանիշների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն, ինչպես նաև ՓՀԷԿ-ի վիճակագրական և ընթացիկ մոնիթորինգային արդյունքներ: | 2018թ. |  |  |
| 8 | «ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մարտի 7-ի N 519 –Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում: | ՓՀԷԿ-երի կառուցման և շահագործման փուլերում բնապահպանական վերահսկողության ապահովում: Կարգավորման բնույթ ՓՀԷԿ-երի ոլորտի վերահսկողության կարգի սամանում: | 2018թ. |  |  |
| 9 | «Գետերի ծանրաբեռնվածության աստիճանի որոշման մեթոդիկային հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում: | Գետերի պահպանության բարելավում: Կարգավորման բնույթ Գետերի ծանրաբեռնվածության մեթոդիկայի ընդունումը կնպաստի ջրային էկոհամակարգի պահպանության և հավասարակշռության ապահովմանը: Կկարգավորվի գետերից ջրառի թույլատրելի չափաքանակի տրամադրման գործընթացը: | 2018թ. |  |  |
| 10 | «ՓՀԷԿ-երի շահագործման ժամանակ բնապահպանական թողքի պահպանմանն ուղղված ավտոմատ և առցանց վերահսկման համակարգերին ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում: | 1. ՓՀԷԿ-երի բնապահպանական թողքի վերահսկում ժամանակի իրական ռեժիմում: 2. Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում: Կարգավորման բնույթ ՓՀԷԿ-երի բնապահպանական թողքի ավտոմատ կառավարման և առցանց վերահսկման ջրաչափական համակարգերի ներդնում: | 2018թ. |  |  |
| 11 | Ջրաչափական դիտակետերի բազայի արդիականացում: | Հիդրոլոգիական տվյալների մատչելիության և որակի ապահովում: Կարգավորման բնույթ Հիդրոլոգիական դիտակետերի արդիականացում և նոր դիտակետերի հիմնում: | 2018թ. և շարունակական | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն: | «ՀՀ հիդրօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն» ՊՈԱԿ: ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի պահպանման ծախսեր և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: |
| 12 | Ներդրումային ծրագրերի մշակում և իրականացում: | 1. Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում 2.ՓՀԷԿ-երի սարքավորումների արդիականացում` ասինքրոն ռեժիմներից բաշխիչ ցանցի վրա բացասական ազդեցությունների նվազեցում: Կարգավորման բնույթ ՓՀԷԿ-երում ռեակտիվ էներգիայի կոմպենսացման միջոցառումների իրականացում` 17.05.2017 թվականի ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի «Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ցանցային կանոնները և Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական համակարգի անվտանգության և հուսալիության ժամանակավոր ցուցանիշները հաստատելու մասին» №161-Ն որոշման համաձայն: | 2019թ. և շարունակական | «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ: | «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ սեփական միջոցներ, վարկային միջոցներ և սակագնային կարգավորում: |
| 13 | «17.05.2017 թվականի ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի №161-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշման նախագծի մշակում: | Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում: Կարգավորման բնույթ 17.05.2017 թվականի ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի «Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ցանցային կանոնները և Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական համակարգի անվտանգության և հուսալիության ժամանակավոր ցուցանիշները հաստատելու մասին» №161-Ն որոշումը լրացնել ՓՀԷԿ-երում էլեկտրական էներգիայի առանմձին գեներատորները համապատասխան հաշվիչներով համալրելու անհրաժեշտության մասին դրույթով: | 2018թ. | ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով: | ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աշխատակազմի պահպանման ծախսեր և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: |
| 14 | «16.09.2004 թվականի ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի №110-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» և «03.05.2006 թվականի ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի №72-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումների նախագծերի մշակում: | Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում: Կարգավորման բնույթ Օգտագործելով «Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ-ի կարողությունները (էլեկտրական էներգիայի հաշվառման համակարգը իր ծրագրային ապահովմամբ), Ժամանակի իրական ռեժիմում հաշվառել ՓՀԷԿ-երի կողմից փաստացի ջրօգտագործումը և իրականացնել մշտական վերլուծություններ` համեմատել դրանք ջրօգտագործման թույլտվություններում ամրագրված ջրօգտագործման ծավալների հետ: | 2018թ. | ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով: | «Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ: ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աշխատակազմի պահպանման ծախսեր և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: |
| 15 | «էլեկտրաէներգետիկական համակարգին էլեկտրական էներգիա արտադրող կայանների միանալու համար նախնական տեխնիկական պայմանների տրամադրման կարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշման նախագծի մշակում: | 1. Վարչարարության պարզեցում: 2. Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի հուսալիության և անվտանգության աստիճանի բարձրացում: Կարգավորման բնույթ Մինչև էլեկտրական էներգիայի արտադրության գործունեության լիցենզիայի տրամադրումը էլեկտրաէներգետիկական համակարգին էլեկտրական էներգիա արտադրող կայանների միանալու համար նախնական տեխնիկական պայմանները հնարավորություն կտան հետագայում նվազեցնել բաշխիչ ցանցի վրա բացասական ազդեցությունները: | 2018թ. | ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով: | ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աշխատակազմի պահպանման ծախսեր և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: |
| 16 | Ներդրումային ծրագրերի մշակում և իրականացում: | «Սևան-Հրազդան» ՀԷԿ-երի համալիրի արդյունավետության, անվտանգության և հուսալիության մակարդակի բարձրացում: Կարգավորման բնույթ ՀԷԿ-ի արագության կարգավորիչների և ուժային տրանսֆորմատորների փոխարինում, պաշտպանության, կառավարման և ավտոմատիկայի համակարգերի արդիականացում, դերիվացիաների վերակառուցում և փախարինում, վերելակների փոխարինում, հիդրոբլոկերի փոխարինում, կամրջակային կռունկների արդիականացում և այլ աշխատանքներ: | 2018թ. և շարունակական | «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա ՓԲԸ: | «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա ՓԲԸ սեփական միջոցներ և վարկային միջոցներ: |