Հավելված

ՀՀ կառավարության 2017թ.

----------------------    ------   - ի

N  -----------  Ն  որոշման

Տ Ա Ր Ե Կ Ա Ն    Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՍԵՎԱՆԱ  ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ, ԲՆԱԿԱՆՈՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը |  |  | Հանձնարարականի կա տարվելիք աշխատանքների և միջոցառումների համա ռոտ նկարագիրը | Կատարման պատասխանատուն |  |  | Համակա տարողը |  | Ժամկետը | 2018թ. ֆինանսավորման աղբյուրը և պահանջվող գումարը |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Կառավարման համակարգի կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | «Սևան ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կառավարման համակարգի բարելա վում |  | 1) Սևանա լճի և նրա ջրհա վաք ավազանի գետերի ջրերի աղտոտվածության մոնիթորինգի իրականա ցում, միջոցառումների մշակում | ՀՀ բնապահպանու թյան նախարարու թյուն |  | ՀՀ առողջապա հության նախա րարություն ՀՀ գիտություն ների ազգային ակադեմիա (համաձայնու թյամբ) |  |  | 2018 թ. և շարու նակա կան |  | «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկա տվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից կատար վող «Ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի աղտոտվածության վիճա կի մոնիթորինգի ծառայու թյուններ» ծրագրի շրջա նակներում |  |
|  |  |  |  | 2) Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում հիդրոկենսաբանական և հիդրոօդերևութաբանական մոնիթորինգի իրականա ցում | ՀՀ արտակարգ իրա վիճակների նախարա րություն |  | ՀՀ գիտություն ների ազգային ակադեմիա (հա մաձայնությամբ) |  |  |  |  | ՀՀ գիտությունների ազգա ին ակադեմիայի, «Հայ պետհիդրոմետ»ՊՈԱԿ-ի կողմից 2018թ. ընթացքում կատարման ենթակա պե տական նշանակության հիդրոօդերևութաբանա կան աշխատանքների ծրագրին համապատաս խան |  |
|  |  |  |  | 3) «Սևան» ազգային պարկ»-ի ռեկրեացիոն գոտում հանրային լողափի կազմա կերպում | ՀՀ բնապահպանու թյան նախարարու թյուն |  | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարու թյուն ՀՀ առողջա պահության նա խարարություն «Սևան» ազգա յին պարկ» ՊՈԱԿ (համա ձայնությամբ) ՀՀ Գեղարքու նիքի մարզի Ծո վագյուղ հա մայնք (համաձայ նությամբ) |  |  | 2018թ. և շարու նակա կան |  | «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի սեփական միջոց ների և օրենքով չարգել ված այլ միջոցների հաշ վին |  |
| 2. Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի բնապահպանական և բնօգտագործման գործառույթների կատարելագործման միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Սևանա լճի շրջակայ քում ջրածածկման են թակա տարածքներում անտառմաքրման աշ խատանքների իրակա նացում | Լճի շրջակայքի շուրջ 93 հա անտառաշերտերի մաքրում |  | ՀՀ բնապահպանու թյան նախարարու թյուն |  |  | ՀՀ Գեղարքու նիքի մարզպե տարան | 2018 թ. և շարունա կական |  |  | ՀՀ պետական բյուջե` 117,062.0 հազ. դրամ «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություն ներ» ծրագրի շրջանակ ներում |
| 2.2. |  |  | Սևանա լճի շրջակայ քում նոր անտառշերտի հիմնում | Լճի շրջակայքում անտառաշերտի հիմնում |  | ՀՀ բնապահպանու թյան նախարարու թյուն |  |  | ՀՀ Գեղարքու նիքի մարզպե տարան | 2018 թ. և շարունա կական |  |  | ՀՀ օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.3. |  |  | Սևանա լճի շրջակայ քում ջրածածկման ենթակա տարածքնե րում ջրի տակ մնացած շինությունների ու ենթա կառուցվածքների մաքր ման աշխատանքների իրականացում | Սևանա լճի շրջակայքում ջրա ծածկման ենթակա տարածք ներում ջրի տակ մնացած շինությունների ու ենթակա ռուցվածքների մաքրում |  | ՀՀ բնապահպանու թյան նախարարու թյուն |  |  | ՀՀ Նախագա հին առընթեր Սևանա լճի հիմնահարցե րի հանձնաժո ղով (համաձայ նությամբ) | 2018 թ. և շարունա կական |  |  | ՀՀ օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.4. |  |  | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանում կենդանական ռեսուրս ների հաշվառում, օգ տագործման թույլա տրելի չափաքանակնե րի սահմանում, ձվա դրավայր հանդիսացող հիմնական գետերում ձկան վերարտադրման պայմանների ուսումնա սիրում բնական ձվա դրավայրերի առկա վի ճակի գնահատում, վե րականգնման ուղինե րի մշակում | Կենդանական ռեսուրսների, այդ թվում` ձկան և խեցգետնի պա շարների հաշվառում և օգտա գործման թույլատրելի չափաքա նակների սահմանում, ձվադրա վայր հանդիսացող հիմնական գետերում ձկան վերարտադր ման պայմանների ուսումնասի րում բնական ձվադրավայրերի առկա վիճակի գնահատում, վերականգնման ուղիների մշա կում |  | ՀՀ բնապահպանու թյան նախարարու թյուն |  |  | ՀՀ գիտու թյունների ազ գային ակա դեմիա (համա ձայնությամբ) ՀՀ Գեղար քունիքի մարզ պետարան | 2018 թ. և շարունա կական |  |  | ՀՀ պետական բյուջե` «Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառ ման ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում` 7,624.3 հազ.դրամ և ՀՀ օրենքով չարգելված մի ջոցների հաշվին |
| 2.5. |  |  | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տարածքում մարզերի և համայնքների` ըստ ոլորտների սոցիալ-տնտեսական զարգաց ման երկարաժամկետ ծրագրերի մշակում | Արդյունաբերության, գյուղա տնտեսության, տրանսպորտի, էներգետիկայի, կապի, տու րիզմի, քաղաքաշինության և բնապահպա նության ոլորտների զարգացման միջոցառումների մշակում |  | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներ դրումների նախա րարություն, ՀՀ գյուղատնտե սության նախարա րություն, ՀՀ ԿԱ քաղաքաշի նության պետա կան կոմիտե, ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածք ների և բնական պաշարների նախա րարություն, ՀՀ բնապահպա նության նախարա րություն |  |  | ՀՀ տարած քային կառա վարման և զարգացման նախարարու թյուն, ՀՀ արտա կարգ իրա վիճակների նախարարու թյուն ՀՀ Գեղար քունիքի մարզ պետարան, ՀՀ Վայոց ձորի մարզպե տարան | 2018թ. և շարունա կական |  |  | ՀՀ օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.6. |  |  | Ձկան պաշարների համալրում | Էնդեմիկ և հազվագյուտ ձկնա տեսակների վերարտադրու թյան ապահովում |  | «Սևանի իշխանի պաշարների վերա կանգնման և ձըկ նաբուծության զար գացման» հիմնա դրամ (համաձայնու թյամբ), ՀՀ բնապահպանու թյան նախարարու թյուն |  |  | ՀՀ բնապահ պանության նա խարարություն, ՀՀ Գեղար քունիքի մարզ պետարան, ՀՀ գիտու թյունների ազ գային ակա դեմիա (համա ձայնու թյամբ) | 2018թ. և շարունա կական |  |  | Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերա կանգնման և ձկնա բուծության զարգաց ման համալիր ծրագրի շրջանակներում |
| 2.7. |  |  | «Սևան» ազգային պար կի պահպանություն, պարկում գիտական ուսումնասիրություննե րի և անտառտնտեսա կան աշխատանքների կատարման ծառայու թյուններ | Պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆ տային ու կենսաբանական բազմազանության, գենոֆոնդի, բնության ժառանգության պահ պանություն, վերարտադրու թյուն, գիտական ուսումնա սիրություններ և շրջակա միջա վայրի դիտանցի իրականացում |  | ՀՀ բնապահպանու թյան նախարարու թյուն |  |  | ՀՀ գիտու թյունների ազ գային ակա դեմիա (համա ձայնությամբ) | 2018 թ. և շարունա կական |  |  | ՀՀ պետական բյուջե` «Սևան» ազգային պար կի պահպանոթյուն, պարկում գիտական ուսումնասիրություններ, անտառտնտեսական աշ խատանքների կատար ման ծառայություններ ծրագիր` 232,775.7 հազ.դրամ |
| 2 .8 |  |  | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում հանքավայր երի շահագործման ար դյունքում խախտված հողատարածքների ռե կուլտիվացիա | Տարածքների վերականգնման աշխատանքների նախագծերի մշակում |  | ՀՀ բնապահպանու թյան նախարարու թյուն |  |  | ՀՀ էներգե տիկ ենթա կառուցվածք ների և բնա կան պաշար ների նախա րարություն, ՀՀ Գեղար քունիքի մարզ պետարան | 2018 թ. և շարունա կական |  |  | Ըստ անհրաժեշտության` շրջակա միջավայրի պահ պանության դրամագլխից, գումարը` ըստ գույքագր ման արդյունքների |
| 2.9 |  |  | Ապօրինի աղբավայ րերի գոյացման գործ ընթացի կանխման և վերահսկողության իրա կանացման ուղղու թյամբ միջոցների ձեռ նարկում | Աղբավայրերի բարեկարգում և կանոնավոր աղբահանության կազմակերպում |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախա րարություն, ՀՀ ԿԱ քաղաքաշի նության պետական կոմիտե, ՀՀ բնապահպանու թյան նախարարու թյուն, ՀՀ առողջապահու թյան նախարարու թյուն, |  |  | ՀՀ Գեղար քունիքի մարզ պետարան, «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ | 2018թ. և շարունակական |  |  | ՀՀ օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.10 |  |  | Սևանա լճի ավազանի էնդեմիկ ձկնատեսակ ների համար ձվադրա վայր հանդիսացող գետերի հուների բարե լավում | Ձվադրավայր հանդիսացող գետերի հուների ձևաբա նության և դինամիկայի վրա մարդածին ազդեցության (ինժե ներական գործունեություն, գետերի ավազաններում, գետա հովիտներում և հուներում շինարարություն) կրճատում, հուների մաքրման և վերա կանգնման աշխատանքների իրականացում |  | ՀՀ բնապահպանու թյան նախարարու թյուն, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախա րարություն, ՀՀ ԿԱ քաղաքաշի նության պետական կոմիտե |  |  | ՀՀ Գեղար քունիքի մարզ պետարան, «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ | 2018թ. և շարունակական |  |  | ՀՀ օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.11 |  |  | «Որոտան-Արփա-Սևան հիդրոհանգույցի» ջրային համակարգի հավա տարմագրային կառա վարման իրականացում | Արփա-Սևան հիդրոտեխնի կական կառույցի շահագործ ման և պահպանման իրակա նացում օրենսդրությամբ սահ մանված նորմերի համաձայն |  | ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե |  |  |  | 2017-2019թթ. |  |  | 2004 թվականի օգոս տոսի 17-ին կնքված NԾՁԲ-04/36 պայմանգրի համաձայն, որով նախա տեսվել է «Որոտան-Արփա-Սևան հիդրոհան գույցի» ջրային համակար գը հանձնել հավատարմա գրային կառավարման («Արփա-Սևան» ԲԲԸ), նախատեսվում է 2017-2019 թվականների համար յուրաքանչյուր տարի Արփա-Սևան թունելի պահպանման և շահա գործման նպատակով հավատարմագրային կա ռավարչի պահպանման ծախսերի համար հատ կացնել 270,5 մլն. դրամ: |