Հավելված N 2

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի

____________  «     » -ի

N      արձանագրային որոշման

«ՍԵՎԱՆ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԽՈՂ 2018-2023 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

| Հ/Հ | Միջոցառման անվանումը |  | Ակնկալվող արդյունքը |  | Կատարողը | Ֆինանսական միջոցների չափը* (ՀՀ դրամ) | Կատարման ժամկետը | Ֆինանսական ապահովումը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - «Սևան» ազգային պարկի հեռանկարային զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Սևան» ազգային պարկի հենքի վրա կենսոլորտային պահպանավայրի ստեղծում |  | Միջազգային կարևորություն ունեցող տարածքի առկայություն, որտեղ կայուն զարգացման և բնապահպանական ջանքերը ներդաշնակ են |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Տեղական համայնքների համայնքապետարաններ (համաձայնությամբ) | 60 մլն | 2018-2021թթ․ | ՀՀ պետական բյուջե Միխաիլ Սուխով (Գերմանիա) հիմնադրամ, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | «Սևան» ազգային պարկի կառավարման պլանի մշակում |  | Կառավարման պլանը կապահովի բնապահպանական և տնտեսական ոլորտների ինտեգրման ուղղությամբ նախատեսված գործողությունների իրականացում, որը կնպաստի Պարկի սեփական եկամուտների աճին, էկոտուրիզմի զարգացմանը և տուրիստների թվաքանակի ավելացմանը, հասարակության իրազեկվածության բարձրացմանը և այլն |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ | 73.6 մլն | 2019թ․ | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա անտառտնկարկների մաքրում |  | Ջրի որակի վատթարացման կանխարգելում՝ ծառաթփային բուսականությամբ ջրածածկված տարածքների մաքրման արդյունքում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն Ֆիզիկական անձ Իրավաբանական անձ | 550 մլն | 2018թ․ և շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Ջրի տակ մնացած շենք-շինությունների ապամոնտաժում |  | Ջրի որակի վատթարացման կանխարգելում՝ ջրի տակ մնացած շինությունների ու ենթակառուցվածքների մաքրման արդյունքում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն Ֆիզիկական անձ Իրավաբանական անձ | 14 մլրդ | 2018թ․ և շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Ընդերքօգտագործման կառավարման համակարգի ներդրում՝ 1-ին փուլ Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում տեխնածին լանդշաֆտների վերականգնման, կուտակված ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման, օգտահանման և խախտված հողատարածքների վերականգնման ծրագրերի մշակում |  | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի կենսաբազմազանության վրա տեխնածին ճնշումների նվազեցման միջոցառումների վերաբերյալ ծրագրային առաջարկների առկայություն |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | 2.8 մլն | 2019-2020թթ. | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանում սողանքային տարածքների գույքագրում, սողանքների մոնիտորինգի համակարգի մշակում |  | Սողանքային/սողանքավտանգ տարածքների վերաբերյալ տեղեկատվական բազայի առկայություն, մոնիտորինգի համակարգի ներդրման վերաբերյալ առաջարկությունների փաթեթ |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի պետական կադաստր | 65.45 մլն | 2019-2020թթ. | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| - Լճի կենսաբազմազանության պահպանությանը նպաստող կառավարչական, պահպանական և բիոտեխնիկական միջոցառումների մշակում ու ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի վարչական և գիտական պոտենցիալի ամրապնդում | Բարձր որակավորում ունեցող կադրերով ապահովում, կառավարման և կազմակերպչական աշխատանքների բարձր արդյունավետություն |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ ՏԶՆՆ զբոսաշրջության պետական կոմիտե ՀՀ գիտություների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  | 17 մլն | 2018թ․ և շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Սևանա լճի գեոդեզիա, տեղագրություն, «Սևան» ազգային պարկի տարածքային գոտիների սահմանների ճշգրտում | Թարմացված գեոդեզիական տվյալներ, կենսաբազմազանության պահպանության նպատակով առանձնացված կրիտիկական կետեր |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի պետական կադաստր ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան |  | 38 մլն | 2018թ․ և շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | «Սևան» ազգային պարկի տարածքների պահպանության նպատակով նոր տեխնոլոգիաների ներդրում | Հեռակառավարման մեթոդների կիրառմամբ տարածքների դիտարկման, պատշաճ պահպանության ապահովում, արագ արձագանքման հնարավորությունների ընձեռում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 122.5 մլն | 2020թ․ | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Սևանա լճում անհետացման եզրին գտնվող Սևանի կողակի վերարտադրության կազմակերպում | Սևանա լճում կողակի պաշարների վերականգնում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 80 մլն | 2018թ․ և շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Արհեստական խութերի՝ րիֆերի ստեղծում | Լճի կենսաբազմազանության ապրելավայրերի, թաքստոցների համար նպաստավոր միջավայր |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 25 մլն | 2020թ․ | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Արհեստական ծովապատնեշների ստեղծման միջոցով առափնյա ծիծեռնակների գաղութային բնադրավայրերի պահպանում | Ծիծեռնակների բնադրավայրերի պահպանություն, որն էլ իր հերթին նպաստելու է լճի տարածքում տարբեր տեսակի միջատների վնասակար ազդեցության նվազեցմանը |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 61.25 մլն | 2021թ․ | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Սևանա լճի ափամերձ գոտում այլընտրանքային էներգիայի կայանների ստեղծում | Արևային կայանների տեղադրում, քամու, երկրաջերմային էներգիայի ստացում և օգտագործում, գետերի էներգետիկ ծանրաբեռնվածության թուլացում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն |  | 24.5 մլն | 2018թ․ և շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| - Սևանա լճի պաշարների և կենսաբազմազանության հաշվառում, գույքագրում, տեղեկատվական բանկի թարմացում, մոնիտորինգի իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Գոյություն ունեցող տվյալների բազայի վերանայում մոնիտորինգի համար | Թարմացված տվյալների բազայի առկայություն, բացահայտված մոնիտորինգի ենթակա նոր օբյեկտներ |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2.5 մլն (յուրաքանչ յուր տարի) | 2018թ․ և շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազանի կենսաբազմազանության մոնիտորինգի իրականացում | Հավաքագրված, վերլուծության ենթարկված և գնահատված տվյալներ |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն Մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնագիտացված կազմակերպություն |  | 12 մլն (յուրաքանչ յուր տարի) | 2018թ․ և շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի հողերի որակի մոնիթորինգի իրականացում | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի հողերի վիճակի վերաբերյալ վերլուծության ենթարկված տվյալների առկայություն, առկա վիճակի գնահատում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | (յուրաքանչ յուր տարի) | 2018թ․ և շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Ձկան և խեցգետնի արդյունագործական պաշարների ուսումնասիրություն | Ձկան և խեցգետնի վերարտադրման պայմանների վերաբերյալ վերլուծության ենթարկված տվյալների առկայություն, պաշարների օգտագործման թույլատրելի չափաքանակների սահմանում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն Մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնագիտացված կազմակերպություն |  | 7.5 մլն (յուրաքանչ յուր տարի) | 2018թ․ և շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Հազվագյուտ և անհետացող տեսակների մոնիտորինգի իրականացում (էնդեմիկ տեսակի ձկներ) | Հազվագյուտ և անհետացող տեսակների վերաբերյալ հավաքագրված և վերլուծության ենթարկված տվյալներ, վտանգված տեսակների վերաբերյալ արագ արձագանքման հնարավորություն |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն Մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնագիտացված կազմակերպություն |  | - մլն (յուրաքանչ յուր տարի) | 2018թ․ և շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Սևանա լճի ձկնատեսակների ձվադրավայրերի, ձվադրման գնացող վտառի և առանձնյակների ուսումնասիրություն | Ուսումնասիրված ձվադրավայրեր՝ առկա վիճակի գնահատում, վերականգնման ուղիների մշակում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն Մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնագիտացված կազմակերպություն |  | 2.5 մլն (յուրաքանչ յուր տարի) | 2018թ․ և շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Ազգային պարկի անտառտնկարկների մոնիտորինգի իրականացում | Հավաքագրված, վերլուծության ենթարկված և գնահատված տվյալներ՝ անտառների պահպանություն, նոր անտառաշերտի հիմնման նպատակով բացահայտված տարածքներ |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2.5 մլն (յուրաքանչ յուր տարի) | 2018թ․ և շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| - «Սևան» ազգային պարկի հարակից համայնքների եկամտի աճին նպաստող և «Սևան» ազգային պարկի ֆինանսական կայունության ամրապնդումն անուղղակիորեն խթանող ոլորտների զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Տուրիզմի զարգացում՝ զբոսաշրջության ժամանակակից պահանջներին համապատասխան հանգստի ձևերի կազմակերպում | Ժամանակակից պահանջներին համապատասխան հանգստի ձևերի գործող համակարգի առկայություն՝ լողափնյա հանգիստ, առագաստանավային սպորտ, դայվինգ և սնորքլինգ, բատիսկաֆ-էքսկուրսիաներ, ռեկրեացիոն ձկնորսություն, ստորջրյա որս, թռչնադիտարկում, թիթեռների դիտարկում, հետիոտն ուղևորություններ, բայքինգ, ձիավարություն, պարագլայդինգ և աէրոստատներ, զիփլայնինգ, ագրոտուրիզմ, ձմեռային հանգստի ձևեր՝ դահուկային սպորտ (լեռնային և դահուկավազք), սիրողական բիատլոնի մրցումներ, սպորտային տուրիզմի զարգացման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ՝ սպորտային բազաներ, սահադաշտեր, դահուկային վազքուղիներ, ճոպանուղի և այլն |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան Տեղական համայնքների համայնքապետարաններ (համաձայնությամբ) Բիզնես սեկտոր |  | 350 մլն | 2018-2023թ. | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Պատասխանատու արդյունագործական ձկնորսության կազմակերպում | Կենսապաշարի կայուն և ռացիոնալ օգտագործում, ապօրինի ձկնորսության դեմ պայքարի իրականացում, ձվադրավայր հանդիսացող բարելավված և պահպանված տարածքների առկայություն |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ) Տեղական համայնքների համայնքապետարաններ (համաձայնությամբ) |  | 125 մլն | 2018 – 2020 թթ․ | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Ցանցավանդակային ձկնաբուծություն, արհեստական (արոտավայրային) ձկնաբուծություն | Վերարտադրության կազմակերպման միջոցով տնտեսապես բարձր արժեք ունեցող պաշարների վերականգնում և ձկնաբուծության զարգացում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ) Բիզնես-սեկտոր |  | 50 մլն | 2019թ․ և շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Էկոլոգիապես մաքուր սննդամթերքի և եթերայուղերի արտադրության կազմակերպում | Արտադրանք չիչխանից, մասուրից և այլ հատապտուղներից, սնկերից, ուտելի բուսատեսակներից, թեյի տեսակներից, եթերային յուղեր: Նոր աշխատատեղերի առկայություն` կազմակերպվող արտադրություններում տեղի բնակչության ընդգրկվածություն |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան Տեղական համայնքների համայնքապետարաններ (համաձայնությամբ) Բիզնես սեկտոր |  | 171.5 մլն | 2018-2023թթ. | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | «Սևան» ազգային պարկի տարածքում, օրգանական գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպում՝ ինտենսիվ այգիների հիմնում, ջերմատնային տնտեսությունների կառուցում | Էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական մթերքներ, |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան Տեղական համայնքների համայնքապետարաններ (համաձայնությամբ) Բիզնես սեկտոր |  | 784 մլն | 2018-2021թթ․ | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| - Պարկի տարածքների համար քաղաքաշինական զարգացման ծրագրերի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Սևանա լճի առափնյա երեք տարածքների (Լճաշեն-Ծովագյուղ, Շորժա-Վարդենիս, Մարտունի-Գավառ) զբոսաշրջային զարգացման հայեցակարգի և հատակագծի մշակում | Կոմունալ տնտեսության, ինժեներական, տրանսպորտային ենթակառուցվածքների, տուրիզմի և ռեկրեացիայի օբյեկտների զարգացմանը ներկայացվող պահանջներին համապատասխան` հանգստի և զբոսաշրջության գործառույթների ակտիվացմանն ու տեղական համայնքների զարգացմանը նպաստող, կանոնակարգված, տարածքների տնտեսական զարգացման արդյունավետ և չափելի արդյունքներով գործունեության իրականացում |  | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան Տեղական համայնքների համայնքապետարաններ (համաձայնությամբ) Բիզնես սեկտոր |  | 122.5 մլն | 2019-2023թ․ | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | «Լճաշեն-Սևան հատվածը ներառող ծովափնյա ճեմուղու» կառուցում | Ճեմուղու ստեղծման միջոցով Սևանա լճի կանոնակարգված ափամերձ տարածքը` հստակ տարանջատված լողափնյա և կառուցապատվող հատվածներով, բարեկարգ և հարմարավետ հանգստի գոտու (ճեմուղի) առկայություն |  | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան Տեղական համայնքների համայնքապետարաններ (համաձայնությամբ Բիզնես սեկտոր |  | 4.9 մլրդ | 2019-2023թ․ | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| - «Սևան» ազգային պարկի ճանաչելիության ընդլայնում |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ՎԵԲ կայքի բարելավում՝ պարբերաբար թարմացում, հետադարձ կապի ապահովում, ճանաչվածության ընդլայնում՝ սոցիալական այլ կայքերի միջոցով (Facebook, Twitter և այլն) | Պարկի ճանաչելիության բարձր մակարդակ |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն IT ոլորտի մասնագետներ |  | 1.7 մլն | 2019 թ. և շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Այցելուների երկու կենտրոնի ստեղծում Սևանում և Մարտունիում | Պարկի այցելուների թվաքանակի ֆիքսում, մուտքավճարների վերահսկում, նպատակային հավաքագրում, համակարգված վերլուծություն, դրա նկատմամբ հսկողության առկայություն |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 120 մլն | 2022թ. | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Զվարթնոց օդանավակայանում տեղեկատու պորտալի ստեղծում | Պարկի ճանաչելիության և զբոսաշրջային հնարավորությունների ընդլայնում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 3 մլն | 2019թ. | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Գրանցում գլոբալ ինֆորմացիոն ցանցերում (Google Earth, հյուրանոցներ և այլն) | Պարկի ճանաչելիության և զբոսաշրջության հնարավորությունների ընդլայնում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2.4 մլն | 2023թ. | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Լայֆսթրիմ տեսախցիկներ՝ վերջրյա և ստորջրյա | Պարկի ճանաչելիության և զբոսաշրջային հնարավորությունների ընդլայնում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 6.2 մլն | 2020թ. | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |

*Ռազմավարությունից բխող ծրագրերի ֆինանսական գնահատականը խիստ նախնական է։