**ՁԵՎ**

**ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹԻ**

***Ռազմավարական փաստաթղթի տիտղոսաթերթ***

Սույն տիտղոսաթերթը պարունակում է տեղեկատվություն ներկայացվող նախագծի վերաբերյալ` համաձայն պետական եկամուտների և անմիջական ծախսերի վրա ազդեցություն ունեցող ռազմավարական փաստաթղթերի կազմման, ներկայացման և իրականացման մեթոդական հրահանգի հավելված 1.1-ի

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Անվանումը | | «Սևան» ազգային պարկի բարեփոխումների և զարգացման ռազմավարությանը և 2018-2023թթ. միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշում | | | | | | | | | |
| 2. Մշակող մարմինը | | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | | | | | | | | | |
| 3. Նոր կամ վերանայում | | Նոր V | | | | | | Վերանայում | | | |
| 4. Մշակման հիմքերը | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Նոր և վերանայում | Համառոտ նկարագիր  Սույն արձանագրային որոշման նախագծով նախատեսվում է.   1. «Սևան» ազգային պարկի կարգավորման և լուծման կարիք ունեցող խնդիրների ուղղությամբ որոշակի նպատակաուղղված միջոցառումների իրականացում, 2. Սևանա լճում և դրա ջրհավաք ավազանում բարձր ինդուստրիայի զարգացած միասնական համակարգի ստեղծում, որը կդառնա այս տարածաշրջանի համար բարձր եկամտաբեր, աշխատատար և էկոլոգիապես համեմատաբար անվնաս հեռանկարայի տնտեսաճյուղ, 3. «Սևան» ազգային պարկի հենքի վրա կենսոլորտային տարածքի ստեղծում, 4. Միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան, պարկի աշխատակիցների և բուֆերային գոտու համայնքների համատեղ կառավարման միջոցով պահպանվող, շուրջտարյա զբոսաշրջային սեզոնով ապահովված յուրահատուկ բնության հատուկ պահպանվող տարածք: | | | | | | | | | | |
| Հիմքերը | | | | | | |  | | | |
| 1. Կառավարության ծրագիր | | | | | | | V | | | |
| 2. ՀԶՌԾ | | | | | | |  | | | |
| 3. Երարաժամկետ բարեփոխումների ծրագիր | | | | | | |  | | | |
| 4․Այլ համապարփակ ռազմավարական փաստաթուղթ | | | | | | | / նշել անվանումը այստեղ/ | | | |
| 5. ՀՀ օրենք | | | | | | | / նշել անվանումը այստեղ/ | | | |
| 6. ՀՀ կառավարության որոշում | | | | | | | / նշել անվանումը այստեղ/ | | | |
| 7. Միջազգային պարտավորություն | | | | | | | / նշել անվանումը այստեղ/ | | | |
| 8. Այլ | | | | | | | / նշել անվանումը այստեղ/ | | | |
| Լրացուցիչ մեկնաբանություններ | | | | | | | | | | |
| 4.2 Վերանայում /լրացուցիչ տեղեկատվություն/ | Վերնայվող փաստաթղթի անվանումը՝ | | | | | | | | | | |
|  | Վերջին երեք տարիներին վերանայվող ռազմավարության հաշվետվություն հրապարակվել է | | | | | Այո | | | | Ոչ | |
|  | Վերանայվող փաստաթղթի վերջին հաշվետվության հրապարակման ամսաթիվը՝ | | | | | | | | | | |
|  | Վերնայվող փաստաթղթի հաշվետվությունը ներկայացվում է ռազմավարական փաստաթղթի հետ միասին | | | | |  | | | | | |
| 5. Ժամկետը | 3 տարի | | | 5 տարի | | | | | | | 5 և ավելի V |
|  |  | | | | | | | | | | |
| 6. Ազդեցությունը պետական ծախսերի վրա | Եթե Այո V, ապա | | | | Ոչ[[1]](#footnote-1) | | | | | | |
| 6.1 Ազդեցությունը մշակվող ՄԺԾԾ վրա | Այո V | | | | Ոչ | | | | | | |
| 6.2 Ընդհանուր ավելացում | Այո V | | | | Ոչ | | | | | | |
| 6.3 Ազդեցությունը ոլորտային սահմանաքանակների վրա | Այո V | | | | Ոչ | | | | | | |
| 6.4 Ազդեցությունը բյուջետային ծրագրերի վրա | Այո V | | | | Ոչ | | | | | | |
| 6.4.1 Նոր բյուջետային ծրագիր | Այո V | | | | Ոչ | | | | | | |
| \*6.5 Ազդեցության արժեքային գնահատականը | Պետական ծախսերի ընդհանուր մակարդակը տարեկան միջին մակարդակը առաջին 5 տարիների համար առանց ռազմավարական փաստաթղթի մլն դրամ | | | | Պետական ծախսերի ընդհանուր մակարդակը տարեկան միջին մակարդակը առաջին 5 տարիների համար ռազմավարական փաստաթղթի ընդունման դեպքում մլն դրամ | | | | | | |
| 7. Պետական ծախսերի ուսումնասիրություն | Այո | | | | Ոչ V | | | | | | |
| 7.1 Ծախսերի ուսումնասիրության ժամանակահատվածը | Վերջին 3 տարին | | | | 3 և ավելի տարի | | | | | | |
| 8. Պահանջում է օրենսդրական փոփոխություն / բացի բյուջետային ծախսերին վերաբերող/ | Այո | | | | Ոչ | | | | | | |
| 8. 1 ՌԱԳ | Այո | | | | Ոչ V | | | | | | |
| 9. Ներառված ոլորտների ֆունկցիոնալ կոդերը կամ բյուջետային ծրագրերի կոդերը | 104006 | | | | | | | | | | |
| 10. Նպատակներ | Բարձր մակարդակի նպատակներ | | | | | | Միջին մակարդակի նպատակներ V | | | | |
| 10.1 Բարձր մակարդակի նպատակներ | Նպատակ | | Չափման ցուցանիշ | | | | Բազային տարվա գնահատական | | | Թիրախ | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | |
| 10.2 Միջին մակարդակի նպատակներ | Ծառայում է բարձր մակարդակի իրագործմանը | | | | | | Բարձր մակարդակի նպատակ սահմանված չէ  V | | | | |
| 10.2.1 Բարձր մակարդակի նպատակների հետ կապը | Բարձր մակարդակի նպատակներ | | | | | | Միջին մակարդակի նպատակներ | | | | |
|  |  | | | | | |  | | | | |
| 10.3 Միջին մակարդակի նպատակներ | Նպատակ | | Չափման ցուցանիշ | | | | Բազային տարվա գնահատական | | Թիրախ | | |
| *Պարկի հեռանկարային զարգացում* | 1. Պարկի հենքի վրա կենսոլորտային պահպանավայրի ստեղծում | | քառ․ կմ մակերես | | | | Ազգային պարկ | | Միջազգային կարևորություն ունեցող տարածքի առկայություն Կայուն զարգացող տարածքի մոդելի կիրառում | | |
|  | 1. Պարկի կառավարման պլանի մշակում | | ծավալ/  տոկոս | | | | Կառավարման պլանի բացակայություն  («Սևան» ազգային պարկի 2007-2011 թվականների կառավարման պլան) | | Բնական պաշարների կայուն կառավարում,  պատշաճ պահպանության իրականացում, պաշարների ավելացում, | | |
|  | 1. ջրի տակ մնացած շենք-շինությունների ապամոնտաժում | | քանակ (հատ/  միավոր) | | | | Մինչև 1905 մ նիշը ապամոնտաժման ենթակա 3898 միավոր շենք-շինություններ | | ջրի տակ մնացած շենք-շինություններից մաքրված տարածք | | |
|  | 1. ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա անտառտնկարկ   ների մաքրում | | քանակ (հա) | | | | ջրածածկման ենթակա 2935.83 հա տարածք | | ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա անտառտնկարկ  ներից մաքրված տարածք | | |
|  | 1. Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում տեխնածին լանդշաֆտների վերականգնման՝ կուտակված ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման, օգտահանման և խախտված հողատարածքների վերականգնման ծրագրերի մշակում | | քանակ | | | | շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության աղբյուր հանդիսացող ընդերքօգտագործման արդյունքում խախտված հողատարածքների (բացահանքեր, մոտեցնող ճանապարհներ, արտադրական հրապարկներ, լցակույտեր) առկայություն  Օգտակար հանածոների արդյունահանման արդյունքում խախտված տարածքների քանակի, դրանցում կուտակված ընդերքօգտագործման թափոնների քանակությունների, շրջակա միջավայրի վրա դրսոևորվող ազդեցության բնույթի և աղտոտման/դեգրադացման ծավալների վերաբերյալ ճշգրիտ տվյալների բացակայություն | | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի կենսաբազմազանության վրա տեխնածին ճնշումների նվազեցման միջոցառումների վերաբերյալ ծրագրային առաջարկների առկայություն | | |
|  | 1. Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանում սողանքային տարածքների գույքագրում, սողանքների մոնիտորինգի համակարգի մշակում | | ծավալ/  քանակ | | | | Սողանքային մարմիների քանակի, դրանցով զբաղեցրած տարածքների, սողանքների ակտիվության, ինչպես նաև սողանքային աղետի կառավարմանը վերաբերվող տվյալների բացակայություն | | Սողանքային/սողանքավտանգ տարածքների վերաբերյալ տեղեկատվական բազայի առկայություն, մոնիտորինգի համակարգի ներդրման վերաբերյալ առաջարկությունների փաթեթ | | |
| *Լճի կենսաբազմազանության պահպանությանը նպաստող կառավարչական, պահպանական և բիոտեխնիկական միջոցառումների մշակում ու ներդրում* | 1. «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի վարչական և գիտական պոտենցիալի ամրապնդում | | տոկոս | | | | Կադրերի մասնագիտական կարողությունների ցածր մակարդակ | | Բարձր որոկավորում ունեցող կադրեր,  կառավարչական և կազմակերպչա  կան աշխատանքների բարձր արդյունավետու  թյուն | | |
| 1. Սևանա լճի գեոդեզիա, տեղագրություն, «Սևան» ազգային պարկի տարածքային գոտիների սահմանների ճշգրտում | | տոկոս/ քանակ (հատ) | | | | չթարմացված տվյալների բազա | | Թարմացված գեոդեզիական տվյալներ, կենսաբազմազանության պահպանության նպատակով առանձնացված կրիտիկական կետերի առկայություն | | |
| 1. «Սևան» ազգային պարկի տարածքների պահպանության նպատակով նոր տեխնոլոգիաների ներդրում | | տոկոս/ քանակ (հատ) | | | | տեխնիկական թույլ զիվածություն | | Պահպանության արդյունավետության բարձրացում՝ արագ արձագանքման հնարավորությա  ն ընձեռում | | |
| 1. Սևանա լճում անհետացման եզրին գտնվող Սևանի կողակի վերարտադրության կազմակերպում | | քանակ (հատ) | | | | Անհետացման եզրին գտնվող տեսակ | | Սևանա լճում կողակի պաշարների վերականգնում | | |
| 1. Արհեստական խութերի՝ րիֆերի ստեղծում | | քանակ (հատ) | | | | լճում կենսաբազմազանության պահպանության նպատակով ստեղծված արհեստական կառույցների բացակայություն | | լճի կենսաբազմազանության ապրելավայրերի, թաքստոցների համար նպաստավոր միջավայր | | |
| 1. արհեստական ծովապատնեշների ստեղծման միջոցով առափնյա ծիծեռնակների գաղութային բնադրավայրերի պահպանում | | քանակ (հատ) | | | | կենսաբազմազանության պահպանության նպատակով ստեղծված արհեստական կառույցների բացակայություն | | Ծիծեռնակների բնադրավայրերի պահպանություն | | |
|  | 1. Սևանա լճի ափամերձ գոտում այլընտրանքային էներգիայի կայաններ ստեղծում | | քանակ (հատ) | | | | տարածքի այլընտրանքա  յին էներգիայի օգտագործման հնարավորությունների օգտագործման բացակայություն | | Արևային կայանների տեղադրում, քամու, երկրաջերմային էներգիայի ստացում և օգտագործում, գետերի էներգետիկ ծանրաեռնվածության թուլացում | | |
|  |
| *Սևանա լճի պաշարների և կենսաբազմազանության հաշվառում, գույքագրում, տեղեկատվական բանկի թարմացում, մոնիտորինգի իրականացում* | 1. Գոյություն ունեցող տվյալների բազայի վերանայում մոնիտորինգի համար | | տոկոս/  քանակ | | | | Յուրաքանչյուր տարի թարմացվող տվյալներ | | Թարմացված տվյալներ բազայի առկայություն, բացահայտված մոնիտորինգի ենթակա նոր օբյեկտներ | | |
|  | 1. Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազանի կենսաբազմազանության մոնիտորինգի իրականացում | | քանակ | | | | Յուաքանչյուր տարի թարմացվող տվյալներ | | Լճի էկոհամակարգի վիճակի վերաբերյալ վերլուծության ենթարկված տվյալների առկայություն, առկա վիճակի գնահատում | | |
| 1. ձկան և խեցգետնի արդյունագործական պաշարների ուսումնասիրություն | | քանակ (տոննա) | | | | Յուաքանչյուր տարի թարմացվող տվյալներ | | Ձկան և խեցգետնի վերարտադրման պայմանների վերաբերյալ վերլուծության ենթարկված տվյալների առկայություն, պաշարների օգտագործման թույլատրելի չափաքանակների սահմանում | | |
| 1. Սևանա լճի ձկնատեսակների ձվադրավայրերի, ձվադրման գնացող վտառի և առանձնյակների ուսումնասիրություն | | քանակ | | | | Յուաքանչյուր տարի թարմացվող տվյալներ | | Ուսումնասիրված ձվադրավայրեր՝ առկա վիճակի գնահատում, վերականգնման ուղիների մշակում | | |
| 1. Ազգային պարկի տնկարկների ծառածածկի մոնիտորինգի իրականացում | | տոկոս/  քանակ (հա) | | | | Յուաքանչյուր տարի թարմացվող տվյալներ | | Հավաքագրված, վերլուծության ենթարկված և գնահատված տվյալներ՝ անտառների պահպանություն, նոր անտառաշերտի հիմնման նպատակով բացահայտված տարածքներ | | |
| *«Սևան» ազգային պարկի հարակից համայնքների եկամտի աճին նպաստող և «Սևան» ազգային պարկի ֆինանսական կայունության ամրապնդումն անուղղակիորեն խթանող ոլորտների զարգացում* | 1. Տուրիզմի զարգացում՝ զբոսաշրջության ժամանակակից պահանջներին համապատասխան հանգստի ձևերի կազմակերպում | | տոկոս/  ծավալ | | | | Զբոսաշրջության սեզոնի կարճ տևողություն, զբոսաշրջության ժամանակակից ձևերի համապատասխան հանգստի ձևերի բացակայություն | | Ժամանակակից պահանջներին համապատասխան հանգստի ձևերի գործող համակարգի առկայություն | | |
|  | 1. պատասխանատու արդյունագործական ձկնորսության կազմակերպում | | տոննա | | | | Չկանոնակարգվող արդյունագործական որս | | Կենսապաշարի կայուն և ռացիոնալ օգտագործում, ապօրինի ձկնորսության բացառում, ձվադրավայր հանդիսացող բարելավված և պահպանված տարածքներ | | |
| 1. ցանցավանդակային ձկնաբուծություն, արհեստական (արոտավայրային) ձկնաբուծություն | | տոննա | | | |  | | Վերարտադրության կազմակերպման միջոցով էնդեմիկ և հազվագյուտ ձկնա­տեսակների պաշարների վերականգնում և ձկնաբուծության զարգացում | | |
| 1. Էկոլոգիապես մաքուր արտադրության կազմակերպում | | կգ | | | | Պարկի հնարավորությունների ոչ արդյունավետ օգտագործում | | Արտադրանք չիչխանից, մասուրից և այլ հատապտուղներից, սնկերից, ուտելի բուսատեսակներից, թեյի տեսակներից, եթերային յուղեր: Նոր աշխատատեղերի առկայություն` կազմակերպվող արտադրություններում տեղի բնակչության ընդգրկվածություն | | |
|  | 1. «Սևան» ազգային պարկի տարածքում, օրգանական գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպում՝ ինտենսիվ այգիների հիմնում, ջերմատնային տնտեսությունների կառուցում | | տոննա | | | | Պարկի տարածքի հնարավորութ  յունների ոչ արդյունավետ օգտագործում | | Էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական մթերքներ,  Նոր աշխատատեղերի առկայություն` կազմակերպվող արտադրություններում տեղի բնակչության ընդգրկվածություն | | |
| *Պարկի տարածքների համար քաղաքաշինական զարգացման ծրագրերի մշակում.* | 1. Սևանա լճի առափնյա երեք տարածքների (Լճաշեն-Ծովագյուղ, Շորժա-Վարդենիս, Մարտունի-Գավառ) զբոսաշրջային զարգացման հայեցակարգի և հատակագծի մշակում | | քանակ | | | | Պարկի տարածքի հնարավորութ  յունների ոչ արդյունավետ և չկանոնակարգված օգտագործում | | Կոմունալ տնտեսության, ինժեներական, տրանսպորտային ենթակառուցվածք­ների, տուրիզմի և ռեկրեացիայի օբյեկտների զարգացմանը ներկայացվող պահանջներին համապատասխան` հանգստի և զբոսաշրջության գործառույթների ակտիվացմանն ու տեղական համայնքների զարգացմանը նպաստող կանոնակարգված, տարածքների տնտեսական զարգացման արդյունավետ և չափելի արդյունքներով գործունեության իրականացում | | |
| 1. «Լճաշեն-Սևան հատվածը ներառող ծովափնյա ճեմուղու» կառուցում | | կմ | | | | Պարկի տարածքի հնարավորութ  յունների ոչ արդյունավետ և չկանոնակարգված օգտագործում | | Ճեմուղու ստեղծման միջոցով Սևանա լճի կանոնակարգված ափամերձ տարածքը` հստակ տարանջատված լողափնյա և կառուցապատվող հատվածներ, բարեկարգ և հարմարավետ հանգստի գոտու (ճեմուղի) առկայություն | | |
|  |
| *«Սևան» ազգային պարկի ճանաչելիության ընդլայնում* | 1. ՎԵԲ կայքի բարելավում, Զվարթնոց օդանավակայանում տեղեկատու պորտալի ստեղծում, գրանցում գլոբալ ինֆորմացիոն ցանցերում (Google Earth, հյուրանոցներ և այլն), տեղեկատվության պարբերաբար թարմացում, հետադարձ կապի ապահովում, ճանաչվածության ընդլայնում սոցիալական այլ կայքերի միջոցով (Facebook, Twitter և այլն) | | տոկոս/ծավալ | | | | Պարկի ճանաչելիության թույլ մակարդակ | | Պարկի ճանաչելիության բարձր մակարդակ | | |
| 1. Այցելուների երկու կենտրոնի ստեղծում Սևանում և Մարտունիում | | քանակ/  հատ | | | | Սևան և Մարտունի քաղաքներում այցելուների կենտրոնի բացակայություն | | Պարկի այցելուների թվի գրանցում, համակարգված վերլուծություն, մուտքավճարների նպատակային հավաքագրում, դրա նկատմամբ հսկողության առկայություն | | |
| 1. լայֆսթրիմ տեսախցիկների տեղադրում՝ վերջրյա և ստորջրյա | | քանակ/  հատ | | | | Պարկի տարածքի հնարավորութ  յունների ոչ արդյունավետ օգտագործում | | Պարկի ճանաչելիության և զբոսաշրջային հնարավորությունների ընդլայնում | | |
| 10.4 Ուղղակի արդյունքներ | Նպատակ | | Չափման ցուցանիշ | | | | Բազային տարվա գնահատական | | Թիրախ | | |
|  | 1. Լլճում անհետացման եզրին գտնվող էնդեմիկ ձկնատեսակների վերարտադրության ապահովում | | տոննա | | | | Անհետացման եզրին գտվող էնդեմիկ տեսակներ (իշխան, կողակ, բեղլու) | | Լլճում անհետացման եզրին գտնվող էնդեմիկ ձկնատեսակների ավելացում, էկոհամակարգի բարելավում | | |
|  | 1. լճում կայուն արդյունագործական որսի ապահովում | | տոննա | | | | Չկանոնակարգված արդյունագործական որս | | Կենսապաշարի կայուն օգտագործում | | |
|  | 1. բյուջեից ֆինանսական կախվածության թուլացում | | տոկոս | | | | Բյուջեից մեծ կախվածություն՝ ՊՈԱԿ-ի ֆինանսավորման 60% | | Սեփական եկամուտների աճ | | |
|  | 1. ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան հանգստի գոտիների ստեղծում | | Քանակ/  տոկոս | | | | Պարկի տարածքում առկա բարձրակարգ, որակյալ հանգստի գոտիների ցածր տոկոս | | ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան հանգստի գոտիների առկայություն | | |
|  | 1. զբոսաշրջիկների թվի ավելացում | | Քանակ (մարդ) | | | | Զբոսաշրջիկների ոչ բավարար թիվ՝ պարկի հնարավորությունների որ արդյունավետ օգտագործում | | Ակտիվ զբոսաշրջային տարածքի առկայություն | | |
|  | 1. տուրիստական երթուղիների ավելացում | | հատ | | | | Տուրիզմի համար գրավիչ երթուղիների, քայլուղիների, հեծանվային ուղիների բացակայություն | | Ակտիվ զբոսաշրջային տարածքի առկայություն | | |
|  | 1. Պարկի կառավարման բարելավում | | տոկոս | | | | Կառավարման պլանի բացակայություն | | Կառավարման պլանը կապահովի բնապահպանական և տնտեսական ոլորտների ինտեգրման ուղղությամբ նախատեսված գործողությունների իրականացում, որը կնպաստի Պարկի սեփական եկամուտների աճին, էկոտուրիզմի զարգացմանը և տուրիստների թվաքանակի ավելացմանը, հասարակության իրազեկվածության բարձրացմանը և այլն | | |
|  | 1. պատշաճ պահպանության իրականացում | | տոկոս | | | | Պահպանության համակարգում առկա թերություններ | | Պարկի աշխատակիցների և բուֆերային գոտու համայնքների համատեղ կառավարման միջոցով պահպանվող տարածքի առկայություն | | |
|  | 1. Պարկի բնական պաշարների կայուն օգտագործում | | տոկոս | | | | Որսագողությանբարձր տոկոս | | տարածքում պաշարների օգտագործման պատշաճ կառավարում, պահպանություն՝ ներկա և ապագա սերունդներին աջակցելու համար | | |
|  | 1. ներդրումների համար բարենպաստ միջավայրի ստեղծում | | ծավալ (դրամ) | | | | Պարկի հնարավորությունների ոչ լիարժեք օգտագործում | | Ներդրումների ավելացում՝ պարկի զարգացման և բարեփոխումների նպատակով | | |
|  | 1. զբոսաշրջային սեզոնը մինչև 12 ամիս երկարաձգելու հնարավորություն | | տոկոս | | | | Զբոսաշրջային սեղոնի կարճ տևողություն | | Ձմեռային հանգստաձևերի կազմակերպում | | |
|  | 1. միջազգային չափանիշներին և արդի պահանջներին համապատասխան ժամանցային ծրագրերի իրականացում | | տոկոս | | | | Պարկի հնարավորությունների ոչ լիարժեք օգտագործում | | Միջազգային կարևորություն ունեցող տարածքի առկայություն | | |
|  | 1. Պարկի ճանաչելիության ընդլայնում | | տոկոս | | | | Պարկի ճանաչելիության թույլ մակարդակ | | Բարելավված ՎԵԲ կայք, գրանցում սոցիալական (Facebook, Twitter և այլն) և գլոբալ ինֆորմացիոն ցանցերում (Google Earth, հյուրանոցներ և այլն) | | |
|  | 1. կայուն զարգացող տարածքի մոդելի կիրառում | | տոկոս | | | | Կայուն զարգացման ուղղությամբ առկա հիմնախնդիրներ | | Միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան, Պարկի աշխատակիցների և բուֆերային գոտու համայնքների համատեղ կառավարման միջոցով պահպանվող, շուրջտարյա զբոսաշրջային սեզոնով ապահովված յուրահատուկ բնության հատուկ պահպանվող տարածքի առկայություն | | |
|  | 1. բնական պաշարների կայուն կառավարում | | տոկոս | | | | Կայուն կառավարման ոլորտի թերություններ | | Միջազգային կարևորություն ունեցող տարածքի առկայություն, որտեղ կայուն զարգացման և բնապահպանական ջանքերը ներդաշնակ են | | |
| 11. Հանրային քննարկումներ | Այո | | | | | | Ոչ V | | | | |
| 11.1 Նախագիծը  հրապարակվել է կայքում | Այո V | | | | | | Ոչ | | | | |
| 11.2 Հրապարակման ամսաթիվը | 13/02/2018 | | | | | | | | | | |
| 11.3 Կազմակերպվել է քննարկում | Մեկ | | | | | | Մեկից ավելի | | | | |
| 11.4 Ստացված առաջարկությունների քանակը | Մինչև 5 | | | | | | 5-ից ավելի | | | | |
| 11.5 Ստացված առաջարկների հիման վրա բովանդակային փոփոխություն կատարվել է | Այո | | | | | | Ոչ | | | | |

\*Ռազմավարությունից բխող ծրագրերի ֆինանսական գնահատականը խիստ նախնական է։

1. [↑](#footnote-ref-1)