Հավելված

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ------- թիվ ---- որոշման

Երթևեկության անվտանգության հնգամյա ծրագիր

| N/N ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Ակնկալվող արդյունքը | Կատարողը | Համակատարողը |  | Ժամկետը | Ֆինանսական ապահովումը | Հղումը |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| Ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ազգային խորհրդի բազմապրոֆիլ գործունեության ամրապնդում: | - Մշտական հիմունքներով գործող ՃԵԱԱԽ քարտուղարություն: - Ընթացիկ համակարգման վերանայված մեխանիզմ: | ՀՀ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ազգային խորհուրդ (ՃԵԱԱԽ) | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2018թ. |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  | ՀՀ կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 13-ի N 995-Ն որոշում, ՀՀ վարչապետի2010 թվականի մարտի 30-իN 211-Ա որոշում, ՄԱԿ 2015 թվականի սեպտեմբերի Կայուն Զարգացման Նպատակներ (ԿԶՆ) ՄԱԿ ԳԱ 2016 թվականի ապրիլի 15-ի N A/70/L.44 բանաձև |
| 2. | ՀՀ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության Ոլորտի Իրավական փաստաթղթերի համապատասխանեցում միջազգային կոնվենցիաներին և համաձայնագրերին, վավերացում և կիրառում | - Մշակված աշխատանքային պլան և գործողությունների ծրագիր : - Ճանապարհային երթևեկության անվանգության ոլորտի՝ համապատասխան միջազգային կոնվենցիաներին համապատասխանեցված իրավական փաստաթղթեր: Օրենսդրական և այլ նորմատիվ փաստաթղթերում համապատասխան փոփոխությունների առաջարկներ: | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | ՀՀ Ոստիկանություն, ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ազգային խորհուրդ (ՃԵԱԱԽ) | - 2018թ. - 2019-2022թթ |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  | ՀՀ կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 13-ի N 995-Ն որոշում ՄԱԿ 2015 թվականի սեպտեմբերի Կայուն Զարգացման Նպատակներ (ԿԶՆ) ՄԱԿ ԳԱ 2016 թվականի ապրիլի 15-ի N A/70/L.44 բանաձև |

| 3. | Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության զարգացման երկարաժամկետ կայունության ապահովում | ՀՀ նախարարություններին հատկացված բյուջեներում Ճանապարհային երթևեկության անվտանգությանն ուղղված ներառված բյուջեի տող: | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ՀՀ նախարարություններ ՀՀ Ոստիկանություն, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | Յուրաքանչյուր տարվա 3-րդ եռամսյակ՝ սկսած 2019թ-ից. | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 13-ի N 995-Ն որոշում ՄԱԿ 2015 թվականի սեպտեմբերի Կայուն Զարգացման Նպատակներ (ԿԶՆ) ՄԱԿ ԳԱ 2016 թվականի ապրիլի 15-ի N A/70/L.44 բանաձև |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Տվյալների միասնական հավաքագրում և գնահատում | - ՃՏՊ վերաբերյալ ամսական տվյալների հավաքագրման՝ բոլոր շահագրգիռ կառույցներին անհրաժեշտ տեղեկատվությունը պարունակող վերանայված ձևանմուշներ : - Տեղայնացված միջազգային չափանիշներին համապատասխան տվյալների համակարգչային բազա: - ՃՏՊ վերաբերյալ տեղեկությունների հասանելիության ապահովում բոլոր շահագրգիռ կառույցների համար՝ ՃՏՊ-ների պատճառների և ձեռնարկված միջոցառումների արդյունավետ վերլուծությունների իրականացման համար: - ՃՏՊ հետևանքների ֆինանսական գնահատական՝ տարեկան կտրվածքով | ՀՀ Ոստիկանություն | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ազգային խորհուրդ (ՃԵԱԱԽ), Հայաստանի ապահովագրողների բյուրո ԻԱՄ | - 2018թ. - 2018թ․ - Մշտապես - Յուրաքանչյուր տարվա 1-ին եռամսյակ՝ սկսած 2019թ-ից. | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ կառավարության 2009 թվականիօգոստոսի 13-ի N 995-Ն որոշում ՄԱԿ 2015 թվականի սեպտեմբերի Կայուն Զարգացման Նպատակներ (ԿԶՆ) ՄԱԿ ԳԱ 2016 թվականի ապրիլի 15-ի N A/70/L.44 բանաձև |
| 5 | Ինժեներների և տեխնիկական աշխատակազմի կարողությունների զարգացում | Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության աուդիտի և ՃԵ վտանգավոր հատվածների ուսումնասիրության սկուզբունքներին նվիրված դասընթացներ: | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | Միջազգային խորհրդատվական կազմակերպություն | 2019թ. | ԵՄ Հարևանության ներդրումային գործիքի (EU NIF) տեխնիկական աջակցության դրամաշնորհ | ՀՀ կառավարության 2009 թվականիօգոստոսի 13-ի N 995-Ն որոշում ՄԱԿ 2015 թվականի սեպտեմբերի Կայուն Զարգացման Նպատակներ (ԿԶՆ) ՄԱԿ ԳԱ 2016 թվականի ապրիլի 15-ի N A/70/L.44 բանաձև |
| 6 | Ճանապարհային անվտանգության աուդիտի (շահագործվող և նախագծվող ճանապարհների համար) սկզբունքների և գործընթացների արդիականացում | - Ճանապարհային անվտանգության աուդիտի արդիականացված և պաշտոնապես կիրարկվող ձեռնարկ-ուղեցույց: - Միջազգային ծրագրերի շրջանակներում վերապատրաստված և հավաստագրված ճանապարհային անվտանգության աուդիտի մասնագետներ և դասընթացավարներ: | ՀՀ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ազգային խորհուրդ (ՃԵԱԱԽ) Միջազգային խորհրդատվական կազմակերպություն | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ Ոստիկանություն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՏԻՄ (համաձայնությամբ) | - Պարբերաբար - Պարբերաբար | ԵՄ Հարևանության ներդրումային գործիքի (EU NIF) տեխնիկական աջակցության դրամաշնորհ | ՀՀ կառավարության 2009 թվականիօգոստոսի 13-ի N 995-Ն որոշում ՄԱԿ 2015 թվականի սեպտեմբերի Կայուն Զարգացման Նպատակներ (ԿԶՆ) ՄԱԿ ԳԱ 2016 թվականի ապրիլի 15-ի N A/70/L.44 բանաձև |
| 7 | Ճանապարհային անվտանգության քարոզչական միջոցառումների կազմակերում | Ճանապարհներից օգտվողների վարքագծի բարելավման արդյունքւմ ՃՏՊ-րի քանակի նվազում | ՀՀ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ազգային խորհուրդ (ՃԵԱԱԽ) | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ ոստիկանություն | Պարբերաբար | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ կառավարության 2009 թվականիօգոստոսի 13-ի N 995-Ն որոշում ՄԱԿ 2015 թվականի սեպտեմբերի Կայուն Զարգացման Նպատակներ (ԿԶՆ) ՄԱԿ ԳԱ 2016 թվականի ապրիլի 15-ի N A/70/L.44 բանաձև |
|  | Անվտանգ ենթակառուցվածքներ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ճանպարհատրանսպորտային պատահարների առաջացման կուտակման վայրերի ուսումնասիրություն և կառավարում | Ճանապարհային երթևեկության (ՃԵ) կազմակերպման պատասխանատու մարմինների կողմից ՃԵ վտանգավոր հատվածների կառավարման/բարելավման մշակված և իրականացված ծրագրեր: | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, | ՀՀ Ոստիկանություն, ՀՀ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ազգային խորհուրդ (ՃԵԱԱԽ , Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ), ՏԻՄ (համաձայնությամբ), Միջազգային խորհրդատվական կազմակերպություն | Յուրաքանչյուր տարի՝ սկսած 2019թ.-ից | ԵՄ Հարևանության ներդրումային գործիքի (EU NIF) տեխնիկական աջակցության դրամաշնորհ | ՀՀ կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 13-ի N 995-Ն որոշում ՄԱԿ 2015 թվականի սեպտեմբերի Կայուն Զարգացման Նպատակներ (ԿԶՆ) ՄԱԿ ԳԱ 2016 թվականի ապրիլի 15-ի N A/70/L.44 բանաձև |
| 9 | Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման կահավորանքի բարելավում | - Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոցների (ճանապարհային նշաններ, ճանապարհային լուսացույցներ, ճանապարհային ցանկապատներ, ճանապարհային գծանշում) բարելավված ստանդարտներ: - Ճանապարհային նշանների տարաբաշխումների հաստատված նախագծի առկայություն: - Ճանապարհների գնահատում՝ միջազգայնորեն ընդունված սկզբունքներով և չափորոշիչներով - Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման ներդրված մեխանիզմներ ու տեխնիկական միջոցներ (գծանշումներ, լուսացույցեր, ձայնային ազդանշաններ, համապատասխան կահավորմամբ ավտոկայանատեղեր և այլն) և իրականացված միջոցառումներ ՝ ուղղված հաշմանդամություն (այդ թվում՝ տեսողության և լսողության խնդիրներ) ունեցող անձանց անարգել և անվտանգ տեղաշարժի և ուղևորափոխադրման ապահովմանը: | ՀՀ Ոստիկանություն, Միջազգային խորհրդատվական կազմակերպություն | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, ՀՀ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ազգային խորհուրդ (ՃԵԱԱԽ), Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՏԻՄ (համաձայնությամբ) | - 2019թ. - 2019թ. ՝ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհներ, Երևան,Գյումրի,Վանաձոր քաղաքների փողոցներ 2020-2023թթ՝ հանրապետական և մարզային նշանակության ավտոճանապարհներ, ՀՀ այլ բնակավայրերի փողոցներ - 2019թ, - Մշտապես | ԵՄ Հարևանության ներդրումային գործիքի (EU NIF) տեխնիկական աջակցության դրամաշնորհ | ՀՀկառավարության 2009 թվականիօգոստոսի 13-ի N 995-Ն որոշում ՄԱԿ 2015 թվականի սեպտեմբերի Կայուն Զարգացման Նպատակներ (ԿԶՆ) ՄԱԿ ԳԱ 2016 թվականի ապրիլի 15-ի N A/70/L.44 բանաձև ՀՀ կառավարության 2017 թ. հունվարի 12-ի նիստի Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2017-2021 թվականների համալիր ծրագրին և ծրագրի իրականացումն ապահովող միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին  N 1 արձանագրային որոշում |
| 10 | Բեռնատար ավտոմոբիլների համար անվտանգ և ապահով ավտոկայանատեղիների հասանելիություն | Բեռնատար ավտոմոբիլների համար նախատեսված կայանատեղերի կառուցման և տեղաբաշխման հաստատված պետական թիրախային ծրագիր: | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | ՀՀ Ոստիկանություն, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ), ՏԻՄ (համաձայնությամբ) | 2020թ. | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ կառավարության 2009 թվականիօգոստոսի 13-ի N 995-Ն որոշում ՄԱԿ 2015 թվականի սեպտեմբերի Կայուն Զարգացման Նպատակներ (ԿԶՆ) ՄԱԿ ԳԱ 2016 թվականի ապրիլի 15-ի N A/70/L.44 բանաձև |
| Անվտանգ տրանսպորտային միջոցներ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Տրանսպորտային միջոցների տեխզննության պահանջներ | Տրանսպորտային միջոցների փոփոխված տեխզննության օրենսդրություն (անհրաժեշտության դեպքում): | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, ՀՀ Ոստիկանություն, ՀՀ ՃԵԱԱԽ, Ապահովագրական ընկերություններ | 2019թ. |  | ՀՀ կառավարության 2009 թվականիօգոստոսի 13-ի N 995-Ն որոշում ՄԱԿ 2015 թվականի սեպտեմբերի Կայուն Զարգացման Նպատակներ (ԿԶՆ) ՄԱԿ ԳԱ 2016 թվականի ապրիլի 15-ի N A/70/L.44 բանաձև |
| 12 | Վտանգավոր բեռների փոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական պահանջների համապատասխանության ապահովում | - Վտանգավոր բեռների միջազգային ճանապարհային փոխադրումների մասին եվրոպական համաձայնագրի՝ «ԱԴՌ (ADR)» վավերացված համաձայնագիր: | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | ՀՀ ԱԳՆ | 2019թ, |  | ՀՀ կառավարության 2009 թվականիօգոստոսի 13-ի N 995-Ն որոշում ՄԱԿ 2015 թվականի սեպտեմբերի Կայուն Զարգացման Նպատակներ (ԿԶՆ) ՄԱԿ ԳԱ 2016 թվականի ապրիլի 15-ի N A/70/L.44 բանաձև |
|  | Շտապ բժշկական օգնութան և սպասարկման ծառայություններ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Բժշկական օգնության կազմակերպում՝ ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից/ վթարներից տուժածների համար | - Մշակված ստանդարտ շտապ բժշկական օգնության և սպասարկման արձագանքման առավելագույն ժամանակի սահմանման մասին: - «Առաջին օգնության դասընթացներ»-ի ծրագրով մշակված և իրականացված առաջին օգնության դասընթացներ բեռնափոխադրումների ոլորտում կոմերցիոն հիմունքներով զբաղված տրանսպորտային միջոցների վարորդների համար։ | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Ոստիկանություն, Ապահովագրական ընկերություններ, | - 2018թ. - Յուրաքանչյուր տարի. |  | ՀՀ կառավարության 2009 թվականիօգոստոսի 13-ի N 995-Ն որոշում ՄԱԿ 2015 թվականի սեպտեմբերի Կայուն Զարգացման Նպատակներ (ԿԶՆ) ՄԱԿ ԳԱ 2016 թվականի ապրիլի 15-ի N A/70/L.44 բանաձև |
| 14 | Վնասվածքների պատշաճ հիվանդանոցային / ստացիոնար բուժում | Մարզերում շտապ բժշկական օգնության և սպասարկման խմբի 30 րոպեում առնվազն մեկ բուժհաստատության հասանելիության ապահովում: | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | ՀՀ Ոստիկանություն, Ապահովագրական ընկերություններ, Հիվանդանոցներ, Կարմիր Խաչ | 2019թ. |  | ՀՀ կառավարության 2009 թվականիօգոստոսի 13-ի N 995-Ն որոշում ՄԱԿ 2015 թվականի սեպտեմբերի Կայուն Զարգացման Նպատակներ (ԿԶՆ) ՄԱԿ ԳԱ 2016 թվականի ապրիլի 15-ի N A/70/L.44 բանաձև |
|  | Արտակարգ իրավիճակների “Մեկ զանգ” հեռախոսահամար /արտ իրավ/ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Արտակարգ իրավիճակների “Մեկ զանգ” հեռախոսահամար | Ոլորտի միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և իրականացված բարեփոխումներ: | ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն, Հիվանդանոցներ, ՀՀ Ոստիկանություն, | 2019թ․ |  | ՀՀ կառավարության 2009 թվականիօգոստոսի 13-ի N 995-Ն որոշում ՄԱԿ 2015 թվականի սեպտեմբերի Կայուն Զարգացման Նպատակներ (ԿԶՆ) ՄԱԿ ԳԱ 2016 թվականի ապրիլի 15-ի NA/70/L.44 բանաձև |

| Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխում |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Ճանապարհային երթևեկության անվտանգություն թեմայով դասերի կանոնավոր դասավանդում դպրոցներում | - Ճանապարհային երթևեկության անվտանգ երթևեկության առկա վերանայված կրթական ծրագիր՝ միջազգային լավագույն փորձի ներքո: - Ճանապարհային երթևեկության անվտանգություն աուդիտի շրջանակում ԿԳՆ-ի հետ աշխատանքային խմբի միջոցառումներ՝ նյութերի մշակման կամ համապատասխանեցման նպատակով: - Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության երթևեկության ինտեգրված կրթություն դպրոցներում: - Ըստ տարիքային խմբերի համապատասխան մշակված և փորձարկված նյութեր: - Համապատասխան ուսումնական նյութերի օգտագործում բոլոր դպրոցներում: - Ճանապարհային անվտանգ երթևեկության ուղղությամբ վերապատրաստվող ուսուցիչների ուսուցանում՝ ուսուցիչների վերապատրաստման վերջին տարվա ընթացքում: - Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության վերաբերյալ ուսումնական նյութերի տրամադրում վերապատրաստող ուսուցիչներին` դպրոցում կիրառելու նպատակով: - Վերապատրաստված ուսուցիչների կողմից Ճանապարհային անվտանգ երթևեկության ուսուցում աշակերտներին` երեխաների անվտանգության ուսուցողական նյութերի օգտագործմամբ: - Ճանապարհային երթևեկության անվտանգություն հեռուստատեսային շոուի ցուցադրում ազգային հեռուստաալիքով՝ ամսական երկու անգամ հաճախականությամբ: | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | ՀՀ Ոստիկանություն, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ), ՏԻՄ (համաձայնությամբ), ՀՀ ՃԵԱԱԽ, Դպրոցներ, ՀԿ-ներ | Յուրաքանչյուր տարի. |  | ՀՀկառավարության 2009 թվականիօգոստոսի 13-ի N 995-Նորոշում ՄԱԿ 2015 թվականի սեպտեմբերի Կայուն Զարգացման Նպատակներ (ԿԶՆ) ՄԱԿ ԳԱ 2016 թվականի ապրիլի 15-ի N A/70/L.44 բանաձև |