Հավելված N1

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի

---------------ի N --- որոշման

ԾՐԱԳԻՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԾ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ 2018-2026ԹԹ. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

- ՆԱԽԱԲԱՆ

Հայաստանի Հանրապետությունում առաջացած ռադիոակտիվ թափոնների ու աշխատած միջուկային վառելիքի անվտանգ կառավարման համակարգի ամբողջականացումն ու միջազգային ստանդարտներին համապատասխան արդիականացումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար հանդիսանում է կարևոր խնդիր:

Սույն ծրագրում համառոտ ներկայացված միջոցառումները միտված են ապահովելու Ռազմավարության 7-րդ գլխի 1-ին կետում բերված դրույթների իրականացումը: Միջոցառումների կատարման ժամկետները, պատասխանատու մարմիններն ու համակատարողները, անհրաժեշտ ֆինանսավորման աղբյուրները ներկայացված են Հավելված N2-ում: Յուրաքանչյուր միջոցառման իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման չափը՝ կից հաշվարկ-հիմնավորումներով, կներկայացվեն դրանց համար պատասխանատու մարմինների կողմից:

Ծրագրում ներառված միջոցառումների իրականացումն ապահովելու համար կարևոր է միջազգային կազմակերպությունների աջակցությունն ու բնագավառում փորձ ունեցող երկրների փորձի ուսումնասիրությունը:

- ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

- Սույն ծրագրի նպատակն է ապահովել ռազմավարությամբ նշված դրույթների համակարգված  կազմակերպումն ու իրագործումը, ինչը կհանգեցնի ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման բնագավառում միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների, Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության (ԱԷՄԳ) անվտանգության ստանդարտների ու ՀՀ օրենքներով ու իրավական ակտերով սահմանված պահանջները բավարարող ՀՀ քաղաքականության բարելավմանն ու արդիականացմանը:

- ՀՀ-ում առաջացած ռադիոակտիվ թափոնների ու աշխատած միջուկային վառելիքի անվտանգ կառավարման ռազամավարության մեջ ամրագրված հիմնական խնդիրներն են՝

ա) տեխնիկական լուծումների ներդրմամբ տարբեր դասերի ռադիոակտիվ թափոնների առաջացման նվազեցում.

բ) շատ ցածր, ցածր և կարճ ապրող միջին ակտիվությամբ ռադիոակտիվ թափոնների թաղման հերթերի կառուցման նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում

գ) երկար ապրող միջին ակտիվությամբ ու բարձր ակտիվությամբ ռադիոակտիվ թափոնների անվտանգ կառավարման համար տարբերակների ուսումնասիրություն՝ դիտարկելով ՀՀ-ում դրանց՝ խորը երկրաբանական ֆորմացիաներում թաղման հնարավորությունը:

- ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

2018-2026 թթ. համար ներկայացված ծրագրային միջոցառումները միտված են համակարգելու ՀՀ-ում առաջացած ռադիոակտիվ թափոնների ու աշխատած միջուկային վառելիքի անվտանգ կառավարման ռազմավարության 7-րդ գլխի 1-ին կետում բերված դրույթների իրականացումը, ինչպես նաև սույն Ծրագրի II գլխում ներկայացված խնդիրների լուծումը, որոնց իրականացման հիմնական ուղղություններն են`

ա) ռադիոակտիվ թափոնների հաշվառման ու վերահսկման ազգային համակարգի ստեղծում.

բ) ռադիոակտիվ թափոնների միասնական կառավարող կազմակերպության՝ ազգային օպերատորի հիմնադրում (այսուհետ՝ Ազգային օպերատոր).

գ) ՀՀ-ում առաջացած բոլոր տեսակի ռադիոակտիվ թափոնների ամբողջական կառավարումն ապահովելու համար, “աղտոտողը վճարում է” միջազգային փորձի ներդրման միջոցով, համապատասխան արտաբյուջետային հատուկ հաշվի ստեղծում.

դ) ռադիոակտիվ թափոնների ու աշխատած միջուկային վառելիքի անվտանգ կառավարման բնագավառում մասնագետների պատրաստում ու վերապատրաստում.

ե) ռադիոակտիվ թափոնների ամբողջական կառավարման համակարգի (վերամշակում, պահեստարաններում պահում, փոխադրում ու թաղում) արդիականացում, ինչպես նաև արդիականացումն ապահովող համապատասխան իրավական ակտերի մշակում և/կամ միջազգային ստանդարտների պահանջների հետ ներդաշնակեցում:

- «Ռադիոակտիվ թափոնների վնասազերծում» ՓԲԸ-ի հիման վրա ռադիոակտիվ թափոնները միասնական կառավարող կազմակերպության հիմնադրում

ՀՀ-ում առաջացող ռադիոակտիվ թափոնների կառավարման համակարգի բարելավման, համակարգման ու միջազգային ստանդարտների հետ համապատասխանեցման նպատակով հիմնադրել ռադիոակտիվ թափոնների միասնական կառավարման ազգային օպերատոր (այսուհետ՝ Ազգային օպերատոր)՝ Ռադիոակտիվ թափոնների վնասազերծում ՓԲԸ-ի հիման վրա՝ համաձայն Ռազմավարության գլուխ 2, կետ 5-ի ը) ենթակետի:

Հիմնադրվող Ազգային օպերատորը իրականացնելու է ռադիոակտիվ թափոնների կառավարման համակարգում ընդգրկված մի շարք գործունեություններ (ռադիոակտիվ թափոնների փոխադրում, վերամշակում, պահեստարաններում պահում, գերեզմանոցների հարթակի ընտրություն, նախագծում, կառուցում, շահագործում, և այլն), որոնք ենթակա են լիցենզավորման՝ համաձայն Լիցենզավորման մասին ՀՀ օրենքի գլուխ VII, հոդված 43, կետ 2, ենթակետ 13:

Օպերատորի գործունեության ոլորտը սահմանող կանոնադրության հաստատումից հետո լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու համար այն պետք է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Կարգավորող մարմին ներկայացնի պահանջվող փաստաթղթերը:

Հատկանշական է նշել, որ ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունն ունի խնդիր վերոնշյալ գործողությունների համակարգման, կազմակերպման ու իրականացման համար, քանի որ ռադիոակտիվ թափոնների վերամշակման,  թափոնների պահեստարանների ու գերեզմանոցների կառուցման համար անհրաժեշտ երկրաբանական և այլ ուսումնասիրությունների համար երկիրը չունի համապատասխան ֆինանսական, մարդկային ու տեխնիկական ռեսուրսներ: Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությունն ու փորձի օգտագործումը այս բնագավառում համարվում է անհրաժեշտ ու կարևոր:

Ազգային օպերատորի հիմնադրման ու կանոնադրությունով սահմանվելիք գործողությունների իրականացման համար կարևոր մարտահրավեր է համապատասխան կադրերի հավաքագրումը, նրանց՝ մասնագիտական ոլորտում ուսուցումն ու վերապատրաստումը:

- Ռադիոակտիվ թափոնների հաշվառման ու վերահսկման ազգային համակարգի ստեղծում

Ռադիոակտիվ թափոնների հաշվառումն ու վերահսկողությունը հանդիսանում է ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության պետական կարգավորման ենթակա գործունեություն և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը սահմանվում է «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքով (գլուխ 7,հոդված 21): Համաձայն վերոնշյալ օրենքի հոդված 17, ժզ) կետի՝ ռադիոակտիվ թափոնների պետական ռեգիստրի վարումը պետք է իրականացնի ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառի պետական կարգավորում իրականացնող մարմինը (այսուհետ՝ Կարգավորող մարմին):

Ներկայումս Կարգավորող մարմինն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետությունում իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների պետական գրանցումն ու հաշվառումը և տվյալները մուտքագրում է իր կողմից տնօրինվող «RASOD» համակարգչային տվյալների բազայում: Սակայն ռադիոակտիվ թափոնների հաշվառման համար նմանատիպ էլեկտրոնային տվյալների բազա դեռևս առկա չէ:

Հայկական ԱԷԿ-ի 2-րդ էներկագլոկի նախագծային ժամկետի երկարաձգման գործընթացի շրջանակներում ՀԱԷԿ-ը նախատեսում է իրականացնել առկա ու առաջացող ռադիոակտիվ թափոնների գույքագրում ու էլեկտրոնային համակարգի ստեղծում, որի իրականացման համար նախատեսում է ձեռք բերել համապատասխան սարքավորումներ:

Հաշվառման ազգային համակարգը և համապատասխան ազգային տվյալների բազան պետք է ստեղծվի՝ հիմնվելով վերոնշյալ տվյալների: Ստեղծված համակարգը պետք է հնարավորություն ընձեռի ռադիոակտիվ թափոնների կառավարման գործընթացի բոլոր փուլերում (վերամշակում, պահեստարաններում պահում, փոխադրում և գերեզմանոցներում թաղում) գրանցել ու մշակել ստացված տեղեկատվությունը, ինչպես նաև հետևել թափոնների շարժին (tracking): Ազգային տվյալների բազայի ստեղծման համար նպատակահարմար է պատասխանատու նշանակել ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառի պետական կարգավորում իրականացնող լիազորված մարմնին, որը պատասխանատու է դրա վարման համար: Տվյալների բազայում մուտքի ու տվյալների ներմուծման/փոփոխման համար՝ ըստ Կարգավորող մարմնի կողմից տրված համապատասխան լիազորությունների, հնարավորություն կունենան նաև ռադիոակտիվ թափոնների առաջացման ու կառավարման համակարգի բոլոր փուլերում լիցենզավորված գործունեություն ծավալող կազմակերպությունները:

- ՀՀ-ում առկա և առաջացող ռադիոակտիվ թափոնների ու աշխատած միջուկային վառելիքի անվտանգ կառավարման նպատակով արտաբյուջետային հաշվի ստեղծում

ՀՀ-ում առկա ու առաջացող ռադիոակտիվ թափոնների ու աշխատած միջուկային վառելիքի ամբողջական կառավարումն ապահովելու նպատակով ֆինանսական միջոցների կուտակման համար անհրաժեշտ է ստեղծել արտաբյուջետային հատուկ հաշիվ: Այդ արտաբյուջետային հաշվում ֆինանսական միջոցների կուտակումը պետք է լինի ռադիոակտիվ թափոններ (հետագայում՝ ՌԹ) ու աշխատած միջուկային վառելիք (հետագայում՝ ԱՄՎ) առաջացնող կազմակերպությունների, պետական միջոցների հաշվին, միջազգային կազմակերպությունների կողմից հատկացվող օգնությունների, ինչպես նաև օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին: Ընդ որում վերոնշյալ հաշվում պետք է առանձնացվի ռադիոակտիվ թափոնների կառավարման համար անհրաժեշտ միջոցները ԱՄՎ-ների կառավարման համար հատկացված միջոցներից, քանի որ ԱՄՎ-ների անվտանգ կառավարումը իրականացնում է Հայկակակն ԱԷԿ-ը, իսկ ռադիոկատիվ թափոնների կառավարումը նախատեսված է իրականացնել հիմնադրված Ազգային օպերատորի կողմից: Ներկայումս ԱՄՎ-ների անվտանգ կառավարման նպատակով էլեկտրաէներգիայի սակագնից կատարվում են մասհանումներ միայն դրանց ժամանակավոր պահման համար: Սույն հաշվում պետք է կուտակվեն միջոցներ, որոնք կօգտագործվեն Հայկական ԱԷԿ-ի շահագործման ժամկետի երկարաձգման դեպքում առաջացող ծավալների անվտանգ կառավարման ամբողջականությունն ապահովելու համար:

ՀՀ-ում բոլոր բնագավառներից առաջացող ռադիոակտիվ թափոնների կառավարման համակարգի արդիականացման աշխատանքներն իրականացնելու համար վերոնշյալ հատուկ հաշվի բացման ու միջոցներ կուտակելու համար սահմանել սակագին կամ արժեք՝ համապատասխան փոփոխություններ կատարելով ՀՀ իրավական դաշտում:

Ի հավելումն վերոնշյալի՝ Հայկական ԱԷԿ-ի էներգաբլոկների շահագործումից հանման համար 2006թ. հոկտեմբերի 12-ի N 1637-Ն կառավարության որոշմամբ բացված արտաբյուջետային հատուկ հաշվից շահագործումից հանման արդյունքում առաջացած ռադիոակտիվ թափոնների կառավարման համար նախատեսված բաժնեմասը/միջոցները նույնպես կհանդիսանա ֆինանասական աղբյուր Ազգային օպերատորի համար` հետագայում այդ աշխատանքները համակարգելու ու իրականացնելու ժամանակ:

ՀՀ-ում «աղտոտողը վճարում է» սկզբունքի ներդրմամբ և ռադիոակտիվ թափոնների փոխադրման, վերամշակման, պահման ու թաղման աշխատանքների իրականացման համար համապատասխան արժեքի սահմանմամբ կխթանվի ՀՀ տնտեսության բոլոր բնագավառներում ռադիոակտիվ թափոնների առաջացման ծավալների նվազեցումը, ինչը հանդիսանում է Ռազմավարության կարևոր խնդիրներից մեկը:

- Ռադիոակտիվ թափոնների ու աշխատած միջուկային վառելիքի անվտանգ կառավարման բնագավառում մասնագետների պատրաստում ու վերապատրաստում

Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում կադրերի պատրաստումն ու վերապատրաստումը, համաձայն «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի, հոդված 15, է) կետի՝ անվտանգության պետական կարգավորման ենթակա գործունեություն է: Նաև, համաձայն վերոնշյալ օրենքի հոդված 20, կետ 1, ենթակետ ժբ)-ի՝ շահագործող կազմակերպությունն է կազմակերպում ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտի, ինչպես նաև միջուկային և ռադիոակտիվ նյութերի հետ աշխատող անձնակազմի հավաքագրումն ու պատրաստումը:

Հայկական ԱԷԿ-ը իր կադրերի պատրաստման ու վերապատրաստման համար ունի ուսումնական կենտրոն՝ համապատասխան մասնագետներով ու նյութերով, ինչպես նաև տեխնոլոգիաներով հագեցած: Սակայն այդ կենտրոնում ՀԱԷԿ-ի աշխատակիցները վերապատրաստում են անցնում հիմնականում ՀԱԷԿ-ի շահագործման ժամանակ առաջացած ռադիոակտիվ թափոնների ու աշխատած միջուկային վառելիքի առկա/իրականացվող տեխնոլոգիաների ու գործընթացների վերաբերյալ: Ռադիոակտիվ թափոնների ու աշխատած միջուկային վառելիքի ամբողջական կառավարման արդի համակարգերի ու տեխնոլոգիաների հետ ծանոթանալու ու ոլորտում մասնագիտանալու համար ՀԱԷԿ-ի անձնակազմն ունի վերապատրաստման, համապատասխան նյութերով ու միջոցներով հագեցման ու արդիականացման խնդիր:

ՀԱԷԿ-ի անձնակազմի մեծ մասը վերապատրաստվում է նաև միջազգային կազմակերպություններում՝ փորձի փոխանակման և տեխնիկական աջակցության ծրագրերով կազմակերպված դասընթացների շրջանակներում:

Արդյունաբերության, բժշկության, գիտության ու այլ բնագավառներում կադրերի պատրաստման ու վերապատրաստման պատասխանատվությունը նույնպես կրում է տվյալ կազմակերպությունը, որը հանդիսանում է կարևոր խնդիր այս բնագավառների մասնագետների համար՝ համապատասխան միջոցների ու տվյալ բնագավառում վերապատրաստման կենտրոնների բացակայության պատճառով:

Ինչպես հայտնի է ներկայումս ՀՀ պետական բուհերում ռադիոակտիվ թափոնների ու աշխատած միջուկային վառելիքի անվտանգ ու ամբողջական կառավարման ոլորտում համապատասխան գիտելիքների ձեռք բերման ու վերապատրասման նյութերն ու դասընթացները բացակայում են: Այդ պատճառով անհրաժեշտ է ՀՀ կրթության ու գիտության նախարարության հետ համատեղ, ներառելով նաև ոլորտում գործունեություն իրականացնող ու փորձ ունեցող այլ կազմակերպություններին ու գիտահետազոտական կենտրոններին, մշակել ծրագիր ռադիոակտիվ թափոնների ու աշխատած միջուկային վառելիքի կառավարման բնագավառում մասնագետների պատրաստման ու վերապատրաստման համար: Այդ նպատակով կարևոր են բնագավառում գործունեություն ծավալող ու փորձ ունեցող միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության շրջանակներում փորձի փոխանակման ու տեխնիկական աջակցության ծրագրերի մշակումն ու իրականացումը:

Քանի որ ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում կադրերի պատրաստումն ու վերապատրաստումը անվտանգության պետական կարգավորման ենթակա գործունեություն է, ապա այդ աշխատանքների կազմակերպման ու իրականացման համար ՀՀ պետական բյուջեում պետք է նախատեսվեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներ, հատկացումներ կարող են կատարվել նաև ռադիոակտիվ թափոնների ու աշխատած միջուկային վառելիքի կառավարման համար ստեղծվող արտաբյուջետային հատուկ հաշվից, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ծրագրերից ու օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից:

- Ռադիոակտիվ թափոնների ու աշխատած միջուկային վառելիքի ամբողջական կառավարման համակարգի արդիականացում, այդ արդիականացումն ապահովող իրավական ակտերի մշակում և/կամ դրանց ներդաշնակեցում միջազգային ստանդարտների պահանջների հետ

Ներկայումս ՀՀ-ում ռադիոակտիվ թափոններն առաջանում են հետևյալ բնագավառներում իրականացվող գործունեությունների արդյունքում՝

ա) միջուկային վառելիքային ցիկլում առաջացած ռադիոակտիվ թափոններ/ՀԱԷԿ/.

բ) գիտության, արդյունաբերության, կրթության և բժշկության բնագավառներում առաջացած ռադիոակտիվ թափոններ:

ՀԱԷԿ-ը երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաձգման գործընթացի շրջանակներում նախատեսում է իրականացնել իր շահագործման արդյունքում առաջացած ու հետագայում առաջացող ռադիոակտիվ թափոնների (այսուհետ՝ ՌԹ), ինչպես նաև ԱՄՎ-ների կառավարման համակարգի արդիականացում, որը ներառելու է՝

- գործող փաստաթղթերի վերանայում, ինչպես նաև նոր փաստաթղթերի մշակում՝ միջազգային ստանդարտների ու ՀՀ-ում գործող իրավական պահանջների հետ ներդաշնակեցնելու նպատակով.

- միջազգային ստանդարտների պահանջներին համապատասխան ՌԹ-ների վերամշակման համակարգի ներդնում (նախնական մշակում, մշակում, կոնդիցիայի բերում)՝ համապատասխան սարքավորումների ու տեխնոլոգիաների ձեռքբերմամբ.

- ՀԱԷԿ-ի տարածքում գտնվող ցածր ակտիվությամբ ՌԹ-ների համար գործող պահեստարանի արդիականացում.

- շատ ցածր ակտիվությամբ ՌԹ-ների պահեստարանի կառուցում՝ հետագայում այն ընդլայնելու հնարավորությամբ՝ համաձայն ՀՀ օրենսդրությամբ ներկայացված պահանջների ու գործընթացի.

- ցածր ու միջին ակտիվությամբ ՌԹ-նների պահեստարանի կառուցում՝ հետագայում այն ընդլայնելու հնարավորությամբ՝ համաձայն ՀՀ օրենսդրությամբ ներկայացված պահանջների ու գործընթացի.

- ՌԹ-ների հաշվառման ու գույքագրման էլեկտրոնային համակարգի ստեղծում.

- ՌԹ-ների պահման համար լիցենզավորված տարաների ձեռքբերում.

- հեղուկ ՌԹ-ների խորը գոլորշիացման գործող տեղակայանքի վերազինում.

- իոնափոխանակման խեժերի վերամշակման տեղակայանքի ներդնում.

- ծավալային մնացորդի տարողություններից աղային նստվածքների հեռացում.

- ՀԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի աշխատած միջուկային վառելիքի պահման ավազանի վերանորոգում ու արդիականացում՝ խտացված բջիջներով ստելաժների ներդրմամբ.

- ԱՄՎ-ի՝ «չոր» եղանակով պահման համար նախատեսված պահեստարանի երրորդ հերթի (12 մոդուլներով) կառուցում ու շահագործման հանձնում.

- ԱՄՎ-ի նոր պահեստարանի կառուցում ու շահագործման հանձնում՝ հաշվի առնելով ԱՄՎ-ի պահման ուղղահայաց ու երկակի օգտագործման կոնտեյներների օգտագործման միջազգային փորձը:

Հարկ է նշել, որ ՌԹ-ների կառավարման վերոնշյալ գործառույթների իրականացման ժամկետներն ու պատասխանատու մարմինը կարող է փոխվել՝ հաշվի առնելով հիմնադրվող Ազգային օպերատորի կանոնադրությամբ ամրագրված պարտականությունները:

ՀՀ-ում առկա ու առաջացող ռադիոակտիվ թափոնների կառավարման ամբողջական համակարգի արդիականացման ու սույն ծրագրի III գլխի 1, 2, 3 և 4 կետերում ներկայացված միջոցառումների արդյունավետ ու համակարգված իրականացման համար բնագավառի պետական կառավարման մարմինների կողմից, իրենց իրավասությունների սահմաններում, անհրաժեշտ է վերանայել գործող իրավական դաշտը՝ դրանք միջազգային պայմանագրերի պահանջների ու ստանձնած պարտավորությունների հետ ներդաշնակեցնելու նպատակով:

Մասնավորապես՝

ա) համապատասխան պետական կառավարման մարմինների կողմից անհրաժեշտ է վերանայել «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքը, ինչպես նաև մշակել այլ իրավական ակտեր՝ սույն ծրագրի III գլխի 1-ին, 3-րդ ու 4-րդ կետերով ամրագրված դրույթները կազմակերպելու համար.

բ) անհրաժեշտ է մշակել ռադիոակտիվ թափոնների կառավարման ազգային օպերատորի հիմնադրման մասին իրավական ակտ.

գ) հիմնադրված ռադիոակտիվ թափոնների կառավարման Ազգային օպերատորի կողմից անհրաժեշտ է մշակել ու ՀՀ ԷԵԲՊ նախարարություն ներկայացնել իր կանոնադրությունը: Կանոնադրությունով սահմանված այն աշխատանքների համար, որոնք հանդիսանում են լիցենզավորման ենթակա գործունեություն, Ազգային օպերատորի կողմից կմշակվեն ու լիցենզիա ստանալու նպատակով Կարգավորող մարմին կներկայացվեն համապատասխան փաստաթղթերը.

դ) անհրաժեշտ է իրականացնել ռադիոակտիվ թափոնների ու աշխատած միջուկային վառելիքի կառավարման բնագավառում մասնագետների պատրաստում ու վերապատրաստում.

ե) անհրաժեշտ է մշակել և/կամ վերանայել սույն միջոցառումների ծրագրի դրույթների արդյունավետ իրականացումն ապահովող այլ իրավական ակտեր:

- ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՄԲ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Սույն ծրագրով ներկայացված միջոցառումների արդյունավետ ու պատշաճ իրականացումը կնպաստի ՀՀ-ում առկա ու առաջացող ռադիոակտիվ թափոնների ու աշխատած միջուկային վառելիքի կառավարման բնագավառում ՀՀ օրենսդրությամբ ու միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների պահանջների բավարարմանը: