ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2006 թվականի նոյեմբերի 27-ի ՀՕ-232-Ն օրենքի (այսուհետ՝ օրենք) 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասում <<2010թ.>>, <<2010-2015թթ.>>, <<2015-2021թթ.>>, թվերը փոխարինել համապատասխանաբար <<2025թ.>>, <<2025-2030թթ.>>, <<2030-2035թթ.>> թվերով:

Հոդված 2. Օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասում <<2010>> և <<29>> թվերը  փոխարինել համապատասխանաբար <<2025>> և <<18>> թվերով:

Հոդված 3. Օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասում <<յուրաքանչյուր տարվան հաջորդող տարվա մարտի 25-ը>>  բառերը փոխարինել <<կարճաժամկետ, երկարաժամկետ և միջնաժամկետ միջոցառումների համար սահմանված ժամկետի ավարտման տարվա դեկտեմբերի 20-ը>> բառերով ու <<յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում>> և <<տարեկան>> բառերը հանել:

Հոդված 4. Օրենքի Հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

<< Հավելված
«Հայաստանի Հանրապետության ջրի  ազգային
ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

ՋՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՓՈՒԼԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

| Հ/Հ | Հիմնախնդիրներ | Կարճաժամկետ միջոցառումներ | Միջնաժամկետ միջոցառումներ | Երկարաժամկետ միջոցառումներ | Ակնկալվող արդյունքները |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Իրավական պահանջներ |  |  |  |  |  |
| 1 | Օրենսդրական հիմքերի ներդաշնակեցում, համալրում և բարելավում: | Առկա օրենսդրական դաշտի հակասությունների վերացում և կատարելագործում | Համաձայն «ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների ենթաօրենսդրական ակտերի վերանայում և նորերի ընդունում: |  | Ջրային ոլորտում կիրառվող միասնական և համաձայնեցված օրենքներ, կանոնակարգեր և ընթացակարգեր, ՀՀ ջրային օրենսգրքի, «Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և «Ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքի իրականացումն ապահովող հստակ օրենսդրական միջավայր: |
| 2 | Ոռոգման ջրամատակարարման ծառայությունների մատուցման իրավական կայուն հիմքերի ստեղծում | Առկա օրենսդրական դաշտի ուսումնասիրություն, բացթողումների բացահայտում, <<Ոռոգման ջրի մասին>> օրենքի նախագծի հայեցակարգի մշակում | <<Ոռոգման ջրի մասին>> օրենքի նախագծի մշակում | <<Ոռոգման ջրի մասին>> օրենքից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի մշակում, ընդունում և կիրարկում | Ոռոգման ջրամատակարարման շահառու և շահագրգիռ կողմերի իրավահարաբերությունների հստակեցում և կանոնակարգում |
|  | Ինստիտուցիոնալ զարգացում |  |  |  |  |
| 3 | Ջրավազանային կառավարման մարմինների զարգացում: | Ջրավազանային կառավարման մարմինների ջրային ռեսուրսների համապարփակ պլանավորման և կառավարման հմտությունների զարգացում | Ջրավազանային կառավարման մարմինների ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների իրականացում | Ավազանային կառավարման վեց տարածքներում ջրավազանային կառավարման մարմինների լիազորությունների ընդլայնում | Ջրավազանային կառավարման մարմինները միջին ժամկետում իրենց տեղն ու դերն են ձեռք բերում ջրային ոլորտում` շարունակաբար ամրապնդելով իրենց դերը` որպես ջրավազանում ջրային ռեսուրսների բոլոր հարցերի համար հիմնական պատասխանատու մարմին: |
| 4 | Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմնի կողմից ջրօգտագործման, ջրահեռացման, ինչպես նաև ջրային համակարգերում ջրակորուստների նորմատիվների մշակման և հաստատման կարողությունների զարգացում | Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմնի կողմից ջրօգտագործման, ջրահեռացման, ինչպես նաև ջրային համակարգերում ջրակորուստների նորմատիվների մշակման համար ինստիտուցիոնալ հիմքերի ստեղծում | Ջրակորուստների նորմատիվների հաստատման գործընթացի մշակում | Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմնի կողմից ջրօգտագործման, ջրահեռացման, ինչպես նաև ջրային համակարգերում ջրակորուստների նորմատիվների հաստատման գործընթացի շարունակաբար իրականացում | Կնպաստի ջրակորուստների նվազեցմանը |
|  | Ջրային ռեսուրսների կառավարման կարիքներ |  |  |  |  |
| 5 | Մակերևութային և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի նոր ծրագրերի մշակում: | Մեկ ավազանային կառավարման տարածքի համար նաև հիդրոկենսաբանական և հիդրոմորֆոլոգիական մոնիթորինգի համակարգի պիլոտային ծրագրի մշակում և փորձարկում: | Հիդրոկենսաբանական և հիդրոմորֆոլոգիական մոնիթորինգի ներդրում: Մյուս 5 ավազանային կառավարման տարածքների հիդրոկենսաբանական և հիդրոմորֆոլոգիական մոնիթորինգի համակարգի ծրագրի մշակում և փորձարկում ` ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման պահանջների համաձայն: | Մակերևութային ջրային ռեսուրսների հիդրոլոգիական դիտակետերի տեղադիրքերի վերանայում: Մակերևութային ջրային ռեսուրսների հիդրոլոգիական և որակի մոնիթորինգի դիտակետերի համապատասխանեցում: | Ընտրված գետավազանում մակերևութային և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ տվյալների (որակ և քանակ) հավաքագրման, վերամշակման, վերլուծության, ամփոփման և վարման ամբողջական համակարգի (համակարգերի) վերականգնում: Տարբեր գերատեսչությունների միջև համագործակցության ամրապնդման նպատակով՝ պահանջվող տվյալների և տեղեկատվության հիման վրա մշակված մոնիթորինգի ռազմավարության և ազգային ծրագրի և տեղեկատվության բարելավված փոխանակում: Ստորերկրյա ջրերի մակարդակները համակարգված և պարբերականորեն չափվում են հիմնական մոնիթորինգի ցանցում, որը կազմված է մոտավորապես 128 դիտարկետերից: Հավաքված տվյալները պահվելու են ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրում: |
| 6 | Ջրօգտագործման իրավունքի ինստիտուտի կատարելագործում: | Ջրօգտագործման թույլտվությունների առկա կանոնակարգերի կատարելագործում: | Ջրօգտագործման թույլտվությունների ընթացակարգի շարունակական բարելավում, ներառյալ` հասարակության ծանուցման ու բողոքարկման մեխանիզմները: | Ջրօգտագործման թույլտվության էլեկտրոնային տրամադրման համակարգի ներդրում: | Թափանցիկ և տեղեկատվության վրա հիմնված որոշումների կայացում ապահովող ջրօգտագործման թույլտվությունների արդյունավետ ու դյուրին կիրառվող համակարգ, որը նաև ապահովում է իրավակիրարկումն ու վերահսկումը: |
| 7 | Ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի ինստիտուտի կատարելագործում: | Առկա ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի տեղեկատվական և երկրատեղեկատվական համակարգերի թարմացում: | Ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի վարման արդի մեխանիզմների ներդրում և կիրառում: | Շահագրգիռ գերատեսչությունների և ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի տեղեկատվական բազայի միջև տվյալների տրամադրման առցանց համակարգի ներդրում: | Ջրային ոլորտի ամփոփ տվյալներ ու տեղեկատվություն պարունակող կենտրոնացված տվյալների համակարգ` ջրային ոլորտի որոշումների կայացման գործընթացին աջակցություն և հասարակության իրազեկության բարձրացում: |
| 8 | Ջրային ոլորտի կառավարման գործընթացում հասարակության իրազեկման բարելավում: | Ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի տեղեկատվական բազայի թարմացում |  | Ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի տվյալները, բացառությամբ ծառայողական, առևտրային և օրենքով պահպանվող այլ գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների առցանց հետևելու հնարավորության ներդրում | Ազգային ու ջրավազանային մակարդակներում ջրային ոլորտի պլանավորման ու որոշումների կայացման գործընթացներում հասարակության իրազեկության բարձրացում: |
| 9 | Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման պլանների մշակում: | Սևանի և Հրազդանի ավազանային կառավարման տարածքների պլանների մշակում` համաձայն ջրավազանային կառավարման մոդելային պլանի և տեխնիկական առաջադրանքների | Հյուսիսային ավազանային կառավարման տարածքի պլանի մշակում՝ համաձայն ջրավազանային կառավարման մոդելային պլանի և տեխնիկական առաջադրանքների: | Վեց ավազանային կառավարման տարածքների համար ջրավազանային կառավարման պլանների պարբերաբար թարմացում և շարունակական իրականացում: | Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման հիմնական դերակատարների` ՀՀ ջրային օրենսգրքով սահմանված լիազորությունների ամբողջական կատարում: |
| 10 | Սևանա լճի գործողությունների պլանի իրականացում: | «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների» տարեկան և համալիր ծրագրի վերանայում և բարելավում: | Սևան ազգային պարկի կառավարման պլանի մշակում: | Սևանա լճի գործողությունների պլանի պարբերաբար թարմացում և կիրարկում: | Սևանա լճի էկոհամակարգի հավասարակշռության ապահովում: |
| 11 | Ջրային ռեսուրսների և ջրային պաշարի բաղադրիչների գնահատում: | Ջրային ռեսուրսների և ջրային պաշարի բաղադրիչների արդիական բնութագրերի ճշգրտում` ա) մակերևութային և ստորերկրյա ջրային պաշարների տարանջատված գնահատման հստակեցում, խորքային հոսքի ճշգրտում, բ) Էկոլոգիական թողքի մեծության գնահատում՝ հաշվի առնելով գետերի սնուցման և սեզոնային առանձնահատկությունները: | Արարատյան դաշտի հիդրոերկրաբանական եռաչափ մոդելի ներդրում և ստորերկրյա ջրային պաշարի գնահատում: | Ըստ 14 գետավազանների և ջրավազանային կառավարման տարածքների ջրային հաշվեկշռի կազմում | Ջրային ռեսուրսների և ջրային պաշարի վերաբերյալ ճշգրտված տվյալներ: |
| 12 | Ջրաէկոհամակարգերի պահպանման գոտիների սահմանում և պահպանում յուրաքանչյուր գետվազանի համար: |  | Յուրաքանչյուր գետավազանի համար երկրատեղեկատվական համակարգի (GIS) միջոցով ջրաէկոհամակարգերի պահպանման գոտիների քարտեզագրում: | Ջրաէկոհամակարգերի պահպանման գոտիների մոնիթորինգ: | Ջրաէկոհամակարգերի պահպանման գոտիների պահպանություն: |
| 13 | Ջրերի ռազմավարական պաշարների ավելացում և գետային հոսքի կարգավորում: | ՀՀ փոքր ու միջին ջրամբարաշինության ծրագրերի մշակում | ՀՀ փոքր ու միջին ջրամբարաշինության ծրագրերի իրականացում | Ջրամբարաշինության հեռանկարային ծրագրերի իրականացում: | Ջրամբարներում ջրի ազատ հոսքի կուտակում, ջրային ռեսուրսների առաջարկի կարգավորում: |
| 14 | Ջրերի որակի կառավարման իրականացում: | Ջրերի որակի կառավարման ռազմավարության մշակում: | Ջրերի որակի կառավարման ռազմավարության իրականացում: | Ջրերի որակի կառավարման ռազմավարության մոնիթորինգ և հետագա բարելավում: | Ջրերի որակի կառավարման ընդունված ռազմավարություն: |
| 15 | Ջրային ռեսուրսների կառավարման բնագավառում արդի տեխնոլոգիաների ներդրում |  | Արարատյան դաշտում ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներից ջրառ իրականացնող ձկնաբուծարաններում էլեկտրոնային ջրաչափական սարքավորումների տեղադրում և առցանց տվյալների ստացում 15.Ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդրում | Փոքր հիդրոէլեկտրակայաների էկոլոգիական թողքի հատվածում էլեկտրոնային ջրաչափական սարքավորումների տեղադրում | Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում: |
| 16 | Անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների կառավարում: | Անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների կառավարման ծրագրի մշակում: | Անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների կառավարման ծրագրի իրականացում: |  | Անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների կառավարման ընդունված ծրագիր: |
|  | Ջրային համակարգերի կառավարման կարիքներ |  |  |  |  |
| 17 | Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների բարելավում: | Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների (խմելու-կենցաղային ջրամատակարարում, ոռոգում, հիդրոէներգետիկա և այլն) իրականացման ուսումնասիրություն և դրանց մատուցման բարելավմանն ուղղված ծրագրերի մշակում և իրականացում: | Սահմանել հիմնական կատարողական ցուցանիշներ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների գնահատման համար | Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների շարունակական զարգացում և բարելավում: | Համակարգի զարգացում` կառավարման համընդհանուր տնտեսական և սոցիալական ռազմավարություններին, գյուղատնտեսական ապրանքների շուկաներին և ֆինանսական կայունության սկզբունքներին համապատասխան: Մշակված ազգային ռազմավարություն, որն ուղղորդում է համայնքի կողմից առաջնորդվող` հանրային ջրամատակարարման և ջրահեռացման կառույցների վերանախագծման, վերականգնման և շինարարության գործողությունների ծրագիրը: |
| 18 | Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների անվտանգության ապահովում: | Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների անվտանգության ապահովման և շահագործման հուսալիության միջոցառումների իրականացման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի մշակում: 17. Պետական նշանակության հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների շահագործման և պահպանության համար պատասխանատուների հստակեցում: | Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների անվտանգության ապահովման և շահագործման հուսալիության միջոցառումների իրականացման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում: | Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների անվտանգության ապահովման և շահագործման հուսալիության միջոցառումների իրականացման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի իրականացման մոնիթորինգ և բարելավում: | Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների անվտանգության ապահովման և շահագործման հուսալիության միջոցառումների իրականացման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված ընդունված ծրագիր: Պետական նշանակության հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների շահագործման և պահպանության համար պատասխանատու մարմինների լիազորությունների հստակ սահմանում:>> |
| 19 | Ջրային ռեսուրսների հետ կապված աղետների և ռիսկերի նվազեցում ու կանխարգելում | ՀՀ բնակավայրերը, տնտեսական արժեք ներկայացնող տարածքները և բնակչության գույքը վարարումների ու սելավների ռիսկից պաշտպանվելու միջոցառումների մշակում և հաստատում | Գոյություն ունեցող ափապաշտպան՝ հատկապես Արաքս գետի ձախափնյա ափապաշտպան կառուցվածքների գույքագրում, տեխնիկական վիճակի գնահատում և հանրապետության բնակավայրերի, հաղորդակցուղիների, տնտեսական արժեք ներկայացնող տարածքների ու բնակչության գույքը վարարումների և սելավների ռիսկից պաշտպանելու տվյալների բազայի ստեղծում: Կառավարման համակարգչային ծրագրի մշակում և կիրարկում: Կառավարման համակարգչային ծրագրի կիրարկման միջոցով հակահեղեղային ամենամյա միջոցառումների իրականացման առաջնահերթության գնահատում և ՀՀ միջնաժամկետ ծախսային ծրագրում ներառելու առաջարկության մշակում | ՀՀ միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով և ՀՀ պետական բյուջեով սահմանված հակահեղեղային ամենամյա առաջնահերթ միջոցառումների իրականացում | Վարարումների և սելավների վնասակար ազդեցության կառավարում (ռիսկերի բացահայտում, գնահատում, կանխարգելում: |

»։

Հոդված 5.  Օրենքի Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«Հոդված 20. Հիդրոէներգետիկայի ոլորտի զարգացման հեռանկարները

- Հիդրոէներգետիկայի ոլորտում խնդիրների լուծումն իրականացվում է` հիմք ընդունելով հետևյալ գերակայությունները.

1) հիդրոէլեկտրակայանների (այսուհետ` հէկ) կառուցման խրախուսումը` սեփական էներգետիկ պաշարներն առավելագույնս և արդյունավետ օգտագործելու նպատակով.

2) առկա փոքր հէկ-երի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրումը` դրանց արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով:

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: