Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

___2019___  N  որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՆՔՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

|  | Իրականացվելիք միջոցառումները |  | Գործողությունը | Պատասխանատու կատարող(ներ)ը | Ժամկետը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ՀՀ-ում օտարերկրացիների աշխատանքի թույլտվության տրամադրման վերաբերյալ նորմատիվ իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելուն ուղղված նախագծերի մշակում | 1.1 | Ոլորտը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի փորձագիտական վերլուծության անցկացում՝ առաջարկվող Համակարգին համապատասխանեցման համար անհրաժեշտ փոփոխությունների և լրացումների շրջանակի որոշում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2019թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |
|  |  |  | Մշակել և ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել «Օտարերկրացիների մասին ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը։ | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն | 2020թ. մարտի 1-ին տասնօրյակ |
|  |  | 1.2 | Մշակել և ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը: | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2020թ. մարտի 1-ին տասնօրյակ |
|  |  | 1.3 | Մշակել և ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մայիսի 12-ի 493-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին և օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման, օտարերկրացիների հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի շահագործման կարգի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ ։ | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն | 2020թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |
|  |  | 1.4 | Փորձագիտական վերլուծության արդյունքում բացահայտված օրենսդրական և այլ իրավական ակտերում համապատասխան լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծերի մշակում՝ իրավական կարգավորումներում առկա հնարավոր անհամապատասխանությունների վերացնելու նպատակով։ | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2020թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |
| 2. | ՀՀ-ում օտարերկրացիների աշխատանքի թույլտվության տրամադրման գործընթացում ներգրավված պետական կառավարման մարմինների շրջանակի որոշում | 2.1 | Մշակել և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել «ՀայաստանիՀանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Պետական կառավարման մարմինների աշխատողների առավելագույն թվաքանակ և ղեկավարների տեղակալների թվաքանակ սահմանելու մասին» N 706-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին»» ՀՀ վարչապետի որոշման նախագիծ | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2020թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |
|  |  | 2.2 | «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի 2018 թվականի հունիսի 11-ի թիվ 158-Լ՝ «Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն ծառայության կանոնադրությունը հաստատելու մասին» հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի հրամանի նախագծի մշակում և ՀՀ ՏԿԵՆ հաստատման ներկայացում | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն | 2020թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |
|  |  | 2.3 | Մշակել և ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել «ՀՀ կառավարության 2014թ. մայիսի 29-ի թիվ N 578-Ն՝ «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության կանոնադրությունը հաստատելու մասին» որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2020թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |
| 3. | ՀՀ-ում օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի մոդելավորում՝ «Մեկ կանգառ մեկ պատուհան» սկզբունքի ներդրման հիման վրա | 3.1 | ՀՀ-ում օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացիների հետ կնքված աշխտանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի տեխնիկական նկարագրի մշակում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն | 2020թ. հունվարի 2-րդ տասնօրյակ |
|  |  | 3.2 | ՀՀ-ում օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացիների հետ կնքված աշխտանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ստեղծման տեղխնիկական առաջադրանքի մշակում ու մրցույթի անցկացում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն Միջազգային կազմապերպություններ (համաձայնությամբ) | 2020թ. փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ |
|  |  | 3.3 | Սերվերների և այլ տեխնիկական բաղադրիչների ձեռքբերում և կարգաբերում։ Ծրագրային ապահովման մշակում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն Մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված ընկերություն | 2020թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |
|  |  | 3.4 | ՀՀ քաղաքացիների անձնագրերի տեղեկատվական բազային ՀՀ-ում օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացիների հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգից API հարցումների ուղարկելու հնարավորության ապահովում։ ՀՀ ԱԱԾ ՍԷԿՏ համակարգին ՀՀ-ում օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացիների հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգից API հարցումների ուղարկելու հնարավորության ապահովում։ ՀՀ ՊԵԿ տվյալների բազային ՀՀ-ում օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացիների հետ կնքված աշխտանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգից API հարցումների ուղարկելու հնարավորության ապահովում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | 2020թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2020թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2020թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |
|  |  | 3.5 | Ծրագրային ապահովման տեղադրում սերվերների վրա և փորձարկում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն Մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված ընկերություն | 2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |
|  |  | 3.6 | ՀՀ-ում օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացիների հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգը կառավարելու ձեռնարկի մշակում և համապատասխան գերատեսչությունների ներկայացուցիչների համար դասընթացի կազմակերպում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն Մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված ընկերություն | 2020թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |
|  |  | 3.7 | ՀՀ-ում օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի մեկնարկ | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն | 2021թ. հունվարի 1-ին տասնօրյակ |