***Հավելված N 2***

 ***ՀՀ կառավարության***

***\_\_\_2019­­­­­­\_\_\_ N որոշման***

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՆՔՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ**

**ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Իրականացվելիք միջոցառումները*** |  | ***Գործողությունը*** | ***Պատասխանատու կատարող(ներ)ը*** | ***Ժամկետը*** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| ***1*** | ՀՀ-ում օտարերկրացիների աշխատանքի թույլտվության տրամադրման վերաբերյալ նորմատիվ իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելուն ուղղված նախագծերի մշակում | ***1.1*** | Ոլորտը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի փորձագիտական վերլուծության անցկացում՝ առաջարկվող Համակարգին համապատասխանեցման համար անհրաժեշտ փոփոխությունների և լրացումների շրջանակի որոշում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայությունՄիջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | ***2019թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ*** |
|  |  |  | Մշակել և ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել «Օտարերկրացիների մասին ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը։  | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայությունՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունՀՀ ոստիկանությունՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն | ***2020թ. մարտի 1-ին տասնօրյակ*** |
|  |  | ***1.2*** | Մշակել և ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը: | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայությունՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունՀՀ ոստիկանությունՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունՀՀ արդարադատության նախարարություն  | ***2020թ. մարտի 1-ին տասնօրյակ*** |
|  |  | ***1.3*** | Մշակել և ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մայիսի 12-ի 493-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին և օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման, օտարերկրացիների հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի շահագործման կարգի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ ։  | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն | ***2020թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ*** |
|  |  | ***1.4*** | Փորձագիտական վերլուծության արդյունքում բացահայտված օրենսդրական և այլ իրավական ակտերում համապատասխան լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծերի մշակում՝ իրավական կարգավորումներում առկա հնարավոր անհամապատասխանությունների վերացնելու նպատակով։ | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայությունՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունՀՀ ոստիկանությունՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | ***2020թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ*** |
| *2.* | ՀՀ-ում օտարերկրացիների աշխատանքի թույլտվության տրամադրման գործընթացում ներգրավված պետական կառավարման մարմինների շրջանակի որոշում | *2.1* | Մշակել և ՀՀ վար­չապետի աշխատակազմ ներկայացնել «ՀայաստանիՀանրապետության վարչապետի 2018 թվա­կանի հունիսի 11-ի «Պետական կառավարման մարմինների աշխատողների առավելագույն թվաքանակ և ղեկավարների տեղակալների թվաքանակ սահմանելու մասին» N 706-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին»» ՀՀ վար­չապետի որոշման նախագիծ  | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | ***2020թ. նոյեմբերի*** ***2-րդ տասնօրյակ*** |
|  |  | ***2.2*** | «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի 2018 թվականի հունիսի 11-ի թիվ 158-Լ՝ «Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն ծառայության կանոնադրությունը հաստատելու մասին» հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի հրամանի նախագծի մշակում և ՀՀ ՏԿԵՆ հաստատման ներկայացում | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն  | ***2020թ. նոյեմբերի*** ***2-րդ տասնօրյակ*** |
|  |  | ***2.3*** | Մշակել և ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել «ՀՀ կառավարության 2014թ. մայիսի 29-ի թիվ N 578-Ն՝ «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության կանոնադրությունը հաստատելու մասին» որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | ***2020թ. նոյեմբերի*** ***2-րդ տասնօրյակ*** |
| ***3.*** | ՀՀ-ում օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի մոդելավորում՝ «Մեկ կանգառ մեկ պատուհան» սկզբունքի ներդրման հիման վրա | ***3.1*** | ՀՀ-ում օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացիների հետ կնքված աշխտանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի տեխնիկական նկարագրի մշակում։  | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն | ***2020թ. հունվարի 2-րդ տասնօրյակ*** |
|  |  | ***3.2*** | ՀՀ-ում օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացիների հետ կնքված աշխտանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ստեղծման տեղխնիկական առաջադրանքի մշակում ու մրցույթի անցկացում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայությունՄիջազգային կազմապերպություններ(համաձայնությամբ) | ***2020թ. փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ*** |
|  |  | ***3.3*** | Սերվերների և այլ տեխնիկական բաղադրիչների ձեռքբերում և կարգաբերում։ Ծրագրային ապահովման մշակում։  | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայությունՄրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված ընկերություն | ***2020թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ***  |
|  |  | ***3.4*** | ՀՀ քաղաքացիների անձնագրերի տեղեկատվական բազային ՀՀ-ում օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացիների հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգից API հարցումների ուղարկելու հնարավորության ապահովում։ՀՀ ԱԱԾ ՍԷԿՏ համակարգին ՀՀ-ում օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացիների հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգից API հարցումների ուղարկելու հնարավորության ապահովում։ՀՀ ՊԵԿ տվյալների բազային ՀՀ-ում օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացիների հետ կնքված աշխտանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգից API հարցումների ուղարկելու հնարավորության ապահովում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայությունՀՀ ոստիկանությունՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայությունՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայությունՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | ***2020թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ*** ***2020թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ******2020թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ*** |
|  |  | ***3.5*** | Ծրագրային ապահովման տեղադրում սերվերների վրա և փորձարկում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայությունՄրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված ընկերություն | ***2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ*** |
|  |  | ***3.6*** | ՀՀ-ում օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացիների հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգը կառավարելու ձեռնարկի մշակում և համապատասխան գերատեսչությունների ներկայացուցիչների համար դասընթացի կազմակերպում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայությունՄրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված ընկերություն | ***2020թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ*** |
|  |  | ***3.7*** | ՀՀ-ում օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի մեկնարկ | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն | ***2021թ. հունվարի 1-ին տասնօրյակ*** |