Հավելված N2

ՀՀ կառավարության

____ _____________2019թ.

N _________որոշման

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՄԲԱՐԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ

| N | Միջոցառման անվանումը | Նպատակը, խնդիրը, ոլորտում իրականացվելիք միջոցառման նկարագիրը | Պատասխանատու կատարողները և համակատարողները | ժամկետը | ֆինանսավորման աղբյուրը, ֆինանսական միջոցների չափը | Ակնկալվող արդյունք |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ՀՀ-ում ջրամբարաշինության հեռանկարային ծրագրի մշակում | Ջրային ռեսուրսների կուտակման և ամբարման նախադրյալների ստեղծում | Ջրային կոմիտե | 2020թ. շարունակական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Մակերևութային հոսքերի կառավարում |
| 2. | Փոքր և միջին ջրամբարաշինություն | Ջրային ռեսուրսների կուտակման և ամբարման նախադրյալների ստեղծում | Ջրային կոմիտե | 2020թ. շարունակական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Մակերևութային հոսքերի կառավարում |
| 3. | ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողովի կողմից կազմված կառուցման ենթակա ջրամբարների ցանկի ներկայացում՝ պահանջվող ֆինանսավորումներով և հիմնավորումներով | Ջրային ռեսուրսների կուտակման և ամբարման նախադրյալների ստեղծում | Ջրային կոմիտե | 2020թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Մակերևութային հոսքերի կառավարում |
| 4. | Գործող ջրամբարների առկա տեխնիկական վիճակի և անվտանգության գնահատում | Գոյություն ունեցող ջրամբարների և խոշոր ՀՏԿ-ների տեխնիկական վիճակի բարելավում: | Ջրային կոմիտե | 2020թ. (շարունակական) | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Գոյություն ունեցող ջրամբարների և խոշոր ՀՏԿ-ների տեխնիկական վիճակի բարելավում: |
| 5. | Ջրամբարի պատվարի փլուզման դեպքում արձագանքման օրինակելի պլանի մշակում | Վթարների կանխում, արագ արձագանքման ապահովում | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Ջրային կոմիտե | 2020թ. (շարունակական | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Բնակչության իրազեկվացության բարձրացում, անվտանգության ապահովում: |
| 6. | Ջրամբարների նկատմամբ սահմանված կարգով իրավունքների պետական գրանցում | Ապահովել ջրամբարների զբաղեցրած հողամասերի, դրանց պահպանման գոտիների ճիշտ արտացոլումը կադաստրային քարտեզներում | Ջրային կոմիտե ՀՀ կադաստրի կոմիտե | 2020թ. (շարունակական) | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Ինտեգրված կադաստրի տեղեկատվական բազայում տարածական տվյալների ներառում |