Հավելված N2

ՀՀ կառավարության

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019թ.

N \_\_\_\_\_\_\_\_\_որոշման

**ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՄԲԱՐԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Միջոցառման անվանումը** | **Նպատակը, խնդիրը, ոլորտում իրականացվելիք միջոցառման նկարագիրը** | **Պատասխանատու կատարողները և համակատարողները** | **ժամկետը**  | **ֆինանսավորման աղբյուրը, ֆինանսական միջոցների չափը** | **Ակնկալվող արդյունք** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ՀՀ-ում ջրամբարաշինության հեռանկարային ծրագրի մշակում | Ջրային ռեսուրսների կուտակման և ամբարման նախադրյալների ստեղծում | Ջրային կոմիտե | 2020թ. շարունակական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Մակերևութային հոսքերի կառավարում |
| 2. | Փոքր և միջին ջրամբարաշինություն | Ջրային ռեսուրսների կուտակման և ամբարման նախադրյալների ստեղծում | Ջրային կոմիտե | 2020թ. շարունակական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Մակերևութային հոսքերի կառավարում |
| 3. | ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողովի կողմից կազմված կառուցման ենթակա ջրամբարների ցանկի ներկայացում՝ պահանջվող ֆինանսավորումներով և հիմնավորումներով | Ջրային ռեսուրսների կուտակման և ամբարման նախադրյալների ստեղծում | Ջրային կոմիտե | 2020թ.  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Մակերևութային հոսքերի կառավարում |
| 4. | Գործող ջրամբարների առկա տեխնիկական վիճակի և անվտանգության գնահատում | Գոյություն ունեցող ջրամբարների և խոշոր ՀՏԿ-ների տեխնիկական վիճակի բարելավում:  | Ջրային կոմիտե  | 2020թ. (շարունակական) | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Գոյություն ունեցող ջրամբարների և խոշոր ՀՏԿ-ների տեխնիկական վիճակի բարելավում: |
| 5. | Ջրամբարի պատվարի փլուզման դեպքում արձագանքման օրինակելի պլանի մշակում | Վթարների կանխում, արագ արձագանքման ապահովում | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Ջրային կոմիտե | 2020թ. (շարունակական | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Բնակչության իրազեկվացության բարձրացում, անվտանգության ապահովում: |
| 6. | Ջրամբարների նկատմամբ սահմանված կարգով իրավունքների պետական գրանցում  | Ապահովել ջրամբարների զբաղեցրած հողամասերի, դրանց պահպանման գոտիների ճիշտ արտացոլումը կադաստրային քարտեզներում  | Ջրային կոմիտեՀՀ կադաստրի կոմիտե | 2020թ. (շարունակական) | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Ինտեգրված կադաստրի տեղեկատվական բազայում տարածական տվյալների ներառում |