Հավելված N2

ՀՀ կառավարության

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019թ.

N \_\_\_\_\_\_\_որոշման

**ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Միջոցառման անվանումը** | **Նպատակը, խնդիրը, ոլորտում իրականացվելիք միջոցառման նկարագիրը** | **Պատասխանատու կատարողները և համակատարողները** | **ժամկետը**  | **ֆինանսավորման աղբյուրը, ֆինանսական միջոցների չափը** | **Ակնկալվող արդյունք** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Մատակարարվող ոռոգման ջրի հաշվառում՝1. Գոյություն ունեցող ջրաչափական դիտակետերի գույքագրում, չգործող դիտակետերի վերականգնում, յուրաքանչյուր դիտակետի անձնագրավորում,
2. Նոր ջրաչափական դիտակետերի կառուցում, որը կապահովի բոլոր ջրաղբյուրներից ջրառի ճիշտ հաշվառում
3. առցանց հոսքաչափական սարքավորումների ներդնում
 | Ջրառի հաշվառումը ջրաղբյուրներից ջրառի և Ջրառ/ՋՕԸ փոխանցման կետերում | Ջրային կոմիտե ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2020թ.(շարունակական) | ՀՀ պետական բյուջե՝ համաֆինանսավորման մասովՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | 1. Ջրաղբյուրներից ջրի հաշվառման համակարգի ստեղծում
2. Ջրտուքի կետում ճիշտ հաշվառում
3. Ջրտուքի կետում ճիշտ հաշվառում
 |
| 2. | <<Ջրառ>> ՓԲԸ-ի կողմից մատակարարվող ոռոգման ջրի սակագնի վերանայում  | Ոռոգման ջրի ինքնածախսածածկող սակագին | Ջրային կոմիտե, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով | 2021թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | <<Ջրառ>> ՓԲԸ-ի ֆինանսական գործունեության առողջացում |
| 3. | Ջրամբարաշինության ծրագրերի իրականացում, այդ թվում փոքր և միջին ջրամբարաշինություն | Ջրային ռեսուրսների կուտակման և ամբարման նախադրյալների ստեղծում | Ջրային կոմիտե | 2019թ. շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե՝ համաֆինանսավորման մասովՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Մակերևութային հոսքերի կառավարում |
| 4. | Ոռոգելի տարածքների հաշվառում | Ոռոգելի հողատարածքների ավելացում  | Ջրային կոմիտե, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե | 2019թ. շարունակական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Ոռոգման համակարգերում ոչ արտադրական կորուստների բացահայտում |
| 5. | Ոռոգման համակարգում շահագործվող պոմպային ագրեգատների և հարակից սարքավորումների արդիականացում և խողովակաշարերի փոխարինում նորերով, մեխանիկական ոռոգման փոխարինումը ինքնահոսով | Հիդրոտեխնիկական կառույցների կառավարման արդյունավետության բարձրացում | Ջրային կոմիտե | 2019թ. շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե՝ համաֆինանսավորման մասովՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Ոռոգման համակարգի անխափան շահագործում,էներգախնայողություն |
| 6. | Ոռոգման արդի տեխնոլոգիաների ներդրում՝ առաջնահերթությունը տալով գերնորմատիվային ջրապահանջարկ ունեցող տարածքներին | Ջրային ռեսուրսների խնայողաբար և արդյունավետ օգտագործում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունՋրային կոմիտե | 2019թ. շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե՝ համա-ֆինանսավոր-ման մասովՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Ջրային ռեսուրս-ների խնա-յողություն |
| 7. | Ոռոգվող հողերն ըստ ջրային համակարգի հասանելիության վերաբաշխման և խոշորացման մեխանիզմների ներդրում | Ջրօգտագործողներին կայուն ռեժիմով և ծավալով ջրամատակարարման ապահովում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2019թ. շարունակական | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Հողերի նպատակային օգտագործում, ջրախնայողություն |
| 8. | Հակահեղեղային միջոցառումների իրականացում | Գետերի և հեղեղատարների տեղամասերի ամրացման և մաքրման աշխատանքների իրականացման ապահովում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Ջրային կոմիտե | 2020թթ շարունակական. | ՀՀ պետական բյուջե | Բնակավայրերի, տնտեսական արժեք ներկայացնող տարածքների ու բնակչության գույքը վարարումների և սելավների ռիսկից պաշտպանում |
| 9. | Սևանա լճի մակարդակի բարձրացման և թունելի անխափան աշխատանքի ապահովում՝1. <<Որոտան-Արփա-Սևան>> հիդրոհանգույցի ջրային համակարգով՝ Սպանդարյանի ջրամբարով <<Արփա-Սևան>> թունելով Սևանա լիճ ջրի տեղափոխման համար իրավական դաշտի կարգավորում,
2. <<Որոտան-Արփա-Սևան>> ջրային համակարգի շահագործում, տեխնիկական վիճակի բարելավում և նորոգում
3. Թունելում առցանց հսկողության համակարգի տեղադրում և գործարկում
4. Արփա-Սևան թունելի ջրթողունակության որոշում
 | <<Որոտան-Արփա>> հիդրոհանգույցի անխափան շահագործման ապահովումԿեչուտի ջրամբարից Սևանա լիճ տեղափոխվող հնարավոր ջրի ծավալի ճշգրտում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Ջրային կոմիտե | 2019թ. 2019թ. վերանորոգման աշխատանքներն ավարտելուց անմիջապես հետո | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Սևանա լճի մակարդակի բարձրացում |
| 10. | ՋՕԸ-երի ինստիտուցիոնալ հզորացման նպատակով կառավարման բարելավման պլանների կազմում, կոնկրետ գործողությունների պլանների մշակում և իրականացում<<Ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին>> ՀՀ օրենքում փոփոխությունների և լրացումների իրականացում | Մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավում և գործունեության արդյունավետության, հաշվետվողականության և թափանցիկության բարձրացում | ՋՕԸ-երի կանոնակարգող խորհուրդՋրային կոմիտե  | 2019թ.  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Ապահովել ոռոգման ավելի արդյունավետ ինստիտուցիոնալ կարգավորում, մասնակցային կառավարման բարելավում և ամրապնդում |
| 11. | 1. Գերնորմատիվային հողատարածքներում ոռոգման ջրի նորմաների վերանայում.2. Գերնորմատիվային ջրապա­հանջարկ ունեցող համայնք­ներում ջրօգտագործողների կողմից նորմատիվային ջրօգտագործումից ավել փաստացի օգտագործված ծավալի համար փոխհատուցման մեխանիզմների սահմանում:1. Գերնորմատիվային ջրապա­հանջարկ ունեցող տարածքներում այլընտրանքային տնտեսական գործունեության կազմակերպում
 | Գերնորմատիվային և նորմատիվային հողատարածքներ մշակող ջրօգտագործողների ֆինանսական պայմանների իրավահավասարություն՝ գերնորմատիվային ջրօգտագործումից առաջացած լրացուցիչ հասույթի նվազեցման միջոցով:Զբաղվածության ապահովում, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, Ջրային կոմիտեՋրային կոմիտեՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2019թ. շարունակական2019թ. շարունակական2020-2025 | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ Միջնաժամկետ ծրագրերի մշակումՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Համակարգի առավել արդյունավետ շահագործում, ոռոգման ջրի ու ոռոգելի հողատարածքների առավել արդյունավետ/նպատակային օգտագործում:Ջրի խնայողությունՏարածաշրջանի արդյունավետ զարգացում |
| 12. | Ցամաքուրդային (դրենաժային) համակարգերից օգտվելու նոր կարգի մշակում | Արգելել ձկնաբուծական տնտեսություններից ջրերի հեռացումը կոլեկտորադրենաժային համակարգ, և/կամ համակարգից օգտվելու վճարովի ծառայությունների մատուցում | Ջրային կոմիտե, ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2019թ. շարունակական | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Հողերի մելիորատիվ վիճակի բարելավում, հողերի կրկնակի աղակալման կանխում |