Հավելված N2

ՀՀ կառավարության

____ _____________2019թ.

N _______որոշման

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ

| N | Միջոցառման անվանումը | Նպատակը, խնդիրը, ոլորտում իրականացվելիք միջոցառման նկարագիրը | Պատասխանատու կատարողները և համակատարողները | ժամկետը | ֆինանսավորման աղբյուրը, ֆինանսական միջոցների չափը | Ակնկալվող արդյունք |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Մատակարարվող ոռոգման ջրի հաշվառում՝ - Գոյություն ունեցող ջրաչափական դիտակետերի գույքագրում, չգործող դիտակետերի վերականգնում, յուրաքանչյուր դիտակետի անձնագրավորում, - Նոր ջրաչափական դիտակետերի կառուցում, որը կապահովի բոլոր ջրաղբյուրներից ջրառի ճիշտ հաշվառում - առցանց հոսքաչափական սարքավորումների ներդնում | Ջրառի հաշվառումը ջրաղբյուրներից ջրառի և Ջրառ/ՋՕԸ փոխանցման կետերում | Ջրային կոմիտե ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2020թ. (շարունակական) | ՀՀ պետական բյուջե՝ համաֆինանսավորման մասով ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | - Ջրաղբյուրներից ջրի հաշվառման համակարգի ստեղծում - Ջրտուքի կետում ճիշտ հաշվառում - Ջրտուքի կետում ճիշտ հաշվառում |
| 2. | <<Ջրառ>> ՓԲԸ-ի կողմից մատակարարվող ոռոգման ջրի սակագնի վերանայում | Ոռոգման ջրի ինքնածախսածածկող սակագին | Ջրային կոմիտե, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով | 2021թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | <<Ջրառ>> ՓԲԸ-ի ֆինանսական գործունեության առողջացում |
| 3. | Ջրամբարաշինության ծրագրերի իրականացում, այդ թվում փոքր և միջին ջրամբարաշինություն | Ջրային ռեսուրսների կուտակման և ամբարման նախադրյալների ստեղծում | Ջրային կոմիտե | 2019թ. շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե՝ համաֆինանսավորման մասով ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Մակերևութային հոսքերի կառավարում |
| 4. | Ոռոգելի տարածքների հաշվառում | Ոռոգելի հողատարածքների ավելացում | Ջրային կոմիտե, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե | 2019թ. շարունակական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Ոռոգման համակարգերում ոչ արտադրական կորուստների բացահայտում |
| 5. | Ոռոգման համակարգում շահագործվող պոմպային ագրեգատների և հարակից սարքավորումների արդիականացում և խողովակաշարերի փոխարինում նորերով, մեխանիկական ոռոգման փոխարինումը ինքնահոսով | Հիդրոտեխնիկական կառույցների կառավարման արդյունավետության բարձրացում | Ջրային կոմիտե | 2019թ. շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե՝ համաֆինանսավորման մասով ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Ոռոգման համակարգի անխափան շահագործում, էներգախնայողություն |
| 6. | Ոռոգման արդի տեխնոլոգիաների ներդրում՝ առաջնահերթությունը տալով գերնորմատիվային ջրապահանջարկ ունեցող տարածքներին | Ջրային ռեսուրսների խնայողաբար և արդյունավետ օգտագործում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն Ջրային կոմիտե | 2019թ. շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե՝ համա-ֆինանսավոր-ման մասով ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Ջրային ռեսուրս-ների խնա-յողություն |
| 7. | Ոռոգվող հողերն ըստ ջրային համակարգի հասանելիության վերաբաշխման և խոշորացման մեխանիզմների ներդրում | Ջրօգտագործողներին կայուն ռեժիմով և ծավալով ջրամատակարարման ապահովում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2019թ. շարունակական | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Հողերի նպատակային օգտագործում, ջրախնայողություն |
| 8. | Հակահեղեղային միջոցառումների իրականացում | Գետերի և հեղեղատարների տեղամասերի ամրացման և մաքրման աշխատանքների իրականացման ապահովում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Ջրային կոմիտե | 2020թթ շարունակական. | ՀՀ պետական բյուջե | Բնակավայրերի, տնտեսական արժեք ներկայացնող տարածքների ու բնակչության գույքը վարարումների և սելավների ռիսկից պաշտպանում |
| 9. | Սևանա լճի մակարդակի բարձրացման և թունելի անխափան աշխատանքի ապահովում՝ - <<Որոտան-Արփա-Սևան>> հիդրոհանգույցի ջրային համակարգով՝ Սպանդարյանի ջրամբարով <<Արփա-Սևան>> թունելով Սևանա լիճ ջրի տեղափոխման համար իրավական դաշտի կարգավորում, - <<Որոտան-Արփա-Սևան>> ջրային համակարգի շահագործում, տեխնիկական վիճակի բարելավում և նորոգում - Թունելում առցանց հսկողության համակարգի տեղադրում և գործարկում - Արփա-Սևան թունելի ջրթողունակության որոշում | <<Որոտան-Արփա>> հիդրոհանգույցի անխափան շահագործման ապահովում Կեչուտի ջրամբարից Սևանա լիճ տեղափոխվող հնարավոր ջրի ծավալի ճշգրտում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Ջրային կոմիտե | 2019թ. 2019թ. վերանորոգման աշխատանքներն ավարտելուց անմիջապես հետո | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Սևանա լճի մակարդակի բարձրացում |
| 10. | ՋՕԸ-երի ինստիտուցիոնալ հզորացման նպատակով կառավարման բարելավման պլանների կազմում, կոնկրետ գործողությունների պլանների մշակում և իրականացում <<Ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին>> ՀՀ օրենքում փոփոխությունների և լրացումների իրականացում | Մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավում և գործունեության արդյունավետության, հաշվետվողականության և թափանցիկության բարձրացում | ՋՕԸ-երի կանոնակարգող խորհուրդ Ջրային կոմիտե | 2019թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Ապահովել ոռոգման ավելի արդյունավետ ինստիտուցիոնալ կարգավորում, մասնակցային կառավարման բարելավում և ամրապնդում |
| 11. | 1. Գերնորմատիվային հողատարածքներում ոռոգման ջրի նորմաների վերանայում. 2. Գերնորմատիվային ջրապահանջարկ ունեցող համայնքներում ջրօգտագործողների կողմից նորմատիվային ջրօգտագործումից ավել փաստացի օգտագործված ծավալի համար փոխհատուցման մեխանիզմների սահմանում: - Գերնորմատիվային ջրապահանջարկ ունեցող տարածքներում այլընտրանքային տնտեսական գործունեության կազմակերպում | Գերնորմատիվային և նորմատիվային հողատարածքներ մշակող ջրօգտագործողների ֆինանսական պայմանների իրավահավասարություն՝ գերնորմատիվային ջրօգտագործումից առաջացած լրացուցիչ հասույթի նվազեցման միջոցով: Զբաղվածության ապահովում, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, Ջրային կոմիտե Ջրային կոմիտե ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2019թ. շարունակական 2019թ. շարունակական 2020-2025 | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ Միջնաժամկետ ծրագրերի մշակում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Համակարգի առավել արդյունավետ շահագործում, ոռոգման ջրի ու ոռոգելի հողատարածքների առավել արդյունավետ/նպատակային օգտագործում: Ջրի խնայողություն Տարածաշրջանի արդյունավետ զարգացում |
| 12. | Ցամաքուրդային (դրենաժային) համակարգերից օգտվելու նոր կարգի մշակում | Արգելել ձկնաբուծական տնտեսություններից ջրերի հեռացումը կոլեկտորադրենաժային համակարգ, և/կամ համակարգից օգտվելու վճարովի ծառայությունների մատուցում | Ջրային կոմիտե, ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2019թ. շարունակական | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Հողերի մելիորատիվ վիճակի բարելավում, հողերի կրկնակի աղակալման կանխում |