Հավելված 2

ՀՀ կառավարության

2019թվականի ------ N-- Լ

 որոշման

ԾՐԱԳԻՐ

ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ՀՈՍԱԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ ԿՐՃԱՏԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԽԹԱՆԻՉՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջոցառման անվանումը | Ակնկալվող արդյունքը | Պատասխանատուկատարողը  | Համակատարողը  | Կատարման ժամկետը  | Ֆինանսավոր-ման աղբյուրը |
| N ը/կ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | «Ջրօգտագործման և ջրահեռացման, ինչպես նաև ջրային համակարգերում կորուստների նորմատիվները հաստատելու մասին շրջակա միջավայրի և տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարների համատեղ հրամանի նախագիծ | Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ և կայուն կառավարում, պահպանություն  | շրջակա միջավայրի նախարարություն | տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2021թ․-ի4-րդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2 | «Ջրի չհաշվառված կորուստների և ծախսերի բացահայտման ու հաշվարկի մեթոդիկան հաստատելու մասին Կառավարության որոշման նախագիծ | Բացահայտված ու հաշվարկված հոսակորուստներ, ջրային ռեսուրսների շարունակական և արդյունավետ օգտագործման հնարավորություն |  շրջակա միջավայրի նախարարություն  | տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2022թ-ի 4-րդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում  |
| 3. | ջրային համակարգերի վիճակի վերլուծություն, հաշվառում, գնահատում, գույքագրում | ջրային համակարգերի առկա տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրություն, թերությունների վերհանում, տեխնիկական հոսակորուստների նվազեցում, կանխում | տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն | 2020-2025թթ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4. | ոռոգման համակարգերում տվյալների հավաքագրման հեռաչափական և հեռակառավարման համակարգի ջրաչափական սարքավորումների ներդնում | ոռոգման ջրի (այդ թվում՝ չհաշվառված) առցանց հաշվառման և համակարգի շահագործման հետ կապված խնդիրների կանոնակարգում | տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն | 2019թ-ից շարունակական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5.6․7․ | ջրային համակարգերի հիմնանորոգման և արդիականացման ծրագրերի իրականացում | Ջրային ռեսուրսների պահպանություն, խնայողաբար օգտագործում, տեխնիկական հոսակորուստների նվազեցում | տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | քաղաքաշինության կոմիտե | 2018թ-ից շարունակական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| ոռոգման համակարգերի մաքրման, վերանորոգման, վերականգնման, վերազինման աշխատանքների իրականացում, ոռոգման ինքնահոս համակարգերի կառուցում | Ջրային ռեսուրսների պահպանություն և խնայողաբար օգտագործում, ջրօգտագործողներին ոռոգման ջրով ապահովում | տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն | 2019- 2025թթ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| Ջրային ռեսուրսի երկրորդային (կրկնակի) օգտագործում, դրան ուղղված խթանիչ մեխանիզմների կիրառում  | Ջրային ռեսուրսի արդյունավետ օգտագործում, ջրակորուստների բացառում | շրջակա միջավայրի նախարարություն | տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2020- 2025թթ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |