Հավելված

Վարչապետի

2020 թվականի ------ N-- Լ

որոշման

ԾՐԱԳԻՐ

ՄԱԿ-ի ԵՏՀ-ի «ԱՆԴՐՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՋՐԱՅԻՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԼՃԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻՆ» ԿԻՑ «ՋՈՒՐ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԽՈՂ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

| N | Կապը արձանագրության հետ | Նպատակներ և նպատակային ցուցանիշներ | Միջոցառումներ և գործողություններ | Միջոցառման կատարման ժամկետը | Ակնկալվող արդյունք | Պատասխանատու մարմին | Ֆինանսավորման հնարավոր աղբյուրը և մոտավոր բյուջեն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ I Հոդված 6, 2 (ա) Մատակարարվող խմելու ջրի որակ | Խմելու ջրի որակի քիմիական ցուցանիշների անվտանգության ապահովում (F, NO2, NO3, As, Fe, Pb) | Համապատասխանություն ՀՀ ԱՆ 25.12.2002 թ N 876 հրամանով հաստատված «Խմելու ջուր: Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի խմելու ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ: Որակի հսկողություն» N 2-III-Ա2-1 սանիտարական նորմերի և կանոնների հաստատելու մասին/ սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների: | Սկսած 2021թ.-ից շարունակական | Խմելու ջրի որակի քիմիական ցուցանիշների համապատասխանություն ազգային պահանջներին առնվազն 99% - ով: | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության Ջրամատակարարման, ջրահեռացման ծառայություններ մատուցող լիցենզավորված կազմակերպութ յուն (ներ) Առողջապահության նախարարություն | Պետական բյուջեով հատկացված միջոցներ, Ջրամատակարարման, ջրահեռաց ման ծառայություններ մատուցող կազմակեր պության (ների) միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | Խմելու ջրի որակի մանրէաբանական ցուցանիշների անվտանգության ապահովում | Համապատասխանություն ՀՀ ԱՆ 25.12.2002 թ N 876 հրամանով հաստատված «Խմելու ջուր: Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի խմելու ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ: Որակի հսկողություն» N 2-III-Ա2-1 սանիտարական նորմերի և կանոնների հաստատելու մասին/ սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների: | Սկսած 2021թ.-ից շարունակական | Ջրամատակարարման համակարգերի արդիականացում և որակը ապահովում, հատկապես գյուղական բնակավայրերում: Ազգային պահանջներին խմելու ջրի որակի մանրէաբանական ցուցանիշների անհամապատասխանության կրճատում. մինչև 2023թ.–ը անհամապատասխանությունը ոչ ավել քան 14%, մինչև 2030թ.–ը՝ ոչ ավել քան 10%: | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության Ջրամատակարարման, ջրահեռացման ծառայություններ մատուցող լիցենզավորված կազմակերպութ յուն (ներ) | Պետական բյուջեով հատկացված միջոցներ Ջրամատակարարման, ջրահեռաց ման ծառայություններ մատուցող կազմակեր պության (ների) միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | Խմելու ջրի որակին ներկայացվող պահանջների արդիականացում | Մարդու սպառման համար նախատեսված ջրի որակի մասին հրահանգի պահանջների իրականացում՝ խմելու ջրի որակի ազգային նորմերի համապատասխանեցում «Մարդու կողմից սպառման համար նախատեսված ջրի որակի մասին» 1998թ.–ի նոյեմբերի 3–ին ընդունված թիվ 98/83/ԵՄ հրահանգի և ԱՀԿ–ի «Խմելու ջրի որակի վերաբերյալ ուղեցույց»–ի պահանջներին: | Մինչև 2023թ.–ը | Խմելու ջրի որակի ազգային պահանջների համապատասխանեցում ԱՀԿ և ԵՄ պահանջներին | Առողջապահության նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Պետական բյուջեով հատկացված միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | «Ջրի անվտանգության ծրագրի ներդրում | 1.«Ջրի անվտանգության ծրագրի» մեթոդաբանության և ուղեցույցի մշակում ` ԱՀԿ-ի մոտեցումների հիման վրա: 2.«Ջրի անվտանգության ծրագրի» ներդրման իրավական պահանջի սահմանում: | 2025-2030թթ | Ջրամատակարարման համակարգերում ջրի անվտանգության ապահովման ռիսկերի գնահատման, դրանց նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման և մատակարարվող ջրի որակի դիտարկման մշտական, շարունակական իրականացվող գործընթացի ներդրում: Մատակարարվող ջրի որակի և անվտանգության ապահովման բարելավում: | Առողջապահության նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության Ջրամատակարարման, ջրահեռացման ծառայություններ մատուցող լիցենզավորված կազմակերպութ յուն (ներ) Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության Ջրամատակարարման, ջրահեռացման ծառայություններ մատուցող լիցենզավորված կազմակերպութ յուն (ներ) Առողջապահության նախարարություն | Պետական բյուջեով հատկացված միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ II Հոդված 6, 2 (բ) Ջրի հետ կապված բռնկումների և հիվանդությունների կրճատում | Հզորացնել ջրային գործոնով պայմանավորված հիվանդացության դեպքերի կամ բռնկումների առաջացման հնարավոր պատճառ հանդիսացող իրավիճակների դիտարկման, այդ դեպքերին և բռնկումներին ու դրանց սպառնալիքին արձագանքման համակարգը, համաճարակաբանական դիտարկման և արձագանքում իրականացնելու կարողությունները և արդյունավետությունը` ներդնելով համաճարակաբանական դիտարկման արդի մոտեցումներ | 1.Բռնկումների կառավարման ազգային ուղեցույցի վերանայում և ջրային ծագման բռնկումների վերահսկողության և համաճարակաբանական հետազոտության հետ կապված որոշակի ասպեկտների ներառում: 2. Պահպանել ռոտավիրուսային վարակի դեմ պատվաստումներին ենթակա երեխաների օրացուցային ժամկետներում ընդգրկման մակարդակը: | 2025թ. - շարունակական | Խոլերայի և որովայնային տիֆի և վիրուսային հեպատիտ Ա-ի՝ ջրի հետ կապված հիվանդացության դեպքերի, բռնկումների և համաճարակների բացակայություն Ջրային գործոնով պայմանավորված հիվանդացության դեպքերի կամ բռնկումների առաջացման հնարավոր իրավիճակների նկատմամբ դիտարկման և արձագանքման կարողությունների առկայություն | Առողջապահության նախարարություն | Պետական բյուջեով հատկացված միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | Բացառել ջրային գործոնով պայմանավորված հիվանդացության դեպքերի կամ բռնկումների առաջացման հնարավոր պատճառները | Ջրամատակարարման համակարգերի արդիականացմանն ու բարելավմանն ուղղված միջոցառումների շարունակական իրականացում և նոր ծրագրերի մշակում | 2025թ. - շարունակական | Նախատեսված ջրամատակարարման համակարգերի արդիականացմանն ու բարելավմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում. նոր ծրագրերի մշակում | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ մատուցող լիցենզավորված ընկերություն (ներ) | Պետական բյուջեով հատկացված միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ III Հոդված 6, 2 (գ) Խմելու ջրի հասանելիություն | Ապահովել անվտանգ և մատչելի խմելու ջրի հասանելիություն բոլորի համար | Չսպասարկվող բնակավայրերի անվտանգ խմելու ջրի մատակարարման հասանելիության բարելավում` ջրամատակարարման համակարգերի կառուցմամբ և վերակառուցմամբ Խմելու ջրի մաքրման 5 կայանի վերանորոգում | Մինչև 2030 թ.–ը | Կենտրոնացված ջրամատակարարմամբ տնային տնտեսությունների տեսակարար կշիռի առնվազն 90% ի ապահովում անվտանգ և մատչելի խմելու ջրով Խմելու ջրի մաքրման 5 կայանների վերանորոգում Հմապատասխանություն ԿԶՆ 61.1ա նպատակին | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ մատուցող լիցենզավորված ընկերություն (ներ) | Պետական բյուջեով հատկացված միջոցներ Սուբվենցիոն ծրագրեր Oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (Մեկ համայնքի համար մոտ 250 մլն դրամ ) |
|  |  | Հանրակրթական հաստատություններում ջրամատակարարման բարելավում | Հանրակրթական հաստատությունների ջրամատակարարման բարելավմանն ուղղված ծրագրերի մշակում և իրականացում | 2025թ. -շարունակական | Մինչև 2025թ. առնվազն 30 հանրակրթական հաստատությունում խմելու ջրի մատակարարման բարելավում Եվս 30 հաստատությունում մինչև 2030թ.–ը | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Առողջապահության նախարարություն Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | Պետական բյուջեով հատկացված միջոցներ Oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | Առողջապահական հաստատություններում անվտանգ և որակյալ խմելու ջրի մատակարարման բարելավում | Առողջապահական հաստատությունների ջրամատակարարման բարելավմանն ուղղված ծրագրերի մշակում և իրականացում | 2025թ. -շարունակական | Մինչև 2025թ. առնվազն 1 մարզային առողաջապահական հաստատությունում խմելու ջրի մատակարարման բարելավում ՀՀ կառավարության 19.03.2020թ N 347-Ն որոշմամբ նախատեսված առողջապահական կազմակերպություններին վերաբերող միջոցառումների կատարում | Առողջապահության նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ Քաղաքաշինության կոմիտե | Պետական բյուջեով հատկացված միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ IV Հոդված 6, 2 (դ) Ջրահեռացման հասանելիություն | Ջրահեռացման պայմանների բարելավում բոլորի համար | Նոր ջրահեռացման համակարգերի կառուցում / առկա ջրահեռացման համակարգերի վերակառուցում, ներառյալ կեղտաջրերի հեռացման և մաքրման այլընտրանքային համակարգերը | 2030թ շարունակական | Բարելավված ջրահեռացման պայմաններ ԿԶՆ 6.2 նպատակին համապատասխանություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ մատուցող լիցենզավորված ընկերություն (ներ) | Պետական բյուջեով հատկացված միջոցներ Սուբվենցիոն ծրագրեր Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (Հանրապետությունում կեղտաջրերի հավաքման և մաքրման համակարգի բարելավման համար անհրաժեշտ է շուրջ 1572 մլրդ ՀՀ դրամ: ) |
|  |  | Բարելավել ջրահեռացման և կեղտաջրերի մաքրման ոլորտի օրենսդրությունը` հաշվի առնելով միջազգային պահանջները | Վերանայել ջրահեռացման և կեղտաջրերի մաքրման ազգային օրենսդրությունը և ներառել ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) համակարգերի ռիսկերի գնահատումը և կառավարումը ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների ջրային կոմիտեի կողմից մշակված և սահմանված կարգով շրջանառված կեղտաջրերի հեռացման բնագավառի զարգացման հայեցակարգի ընդունում: Ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) որպես միասնական ծառայությունների դիտարկման և միասնական սակագնային քաղաքականության իրականացման վերանայում | Մինչև 2030թ | Օրենսդրական դաշտի մոտարկում ԵՄ հրահանգներին և միջազգային պահանջներին | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Շրջակա միջավայրի նախարարություն Առողջապահության նախարարություն | Պետական բյուջեով հատկացված միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | Հանրակրթական հաստատություննե րում սանիտարահիգիենիկ պայմանների բարելավում | Հանրակրթական հաստատությունների ջրահեռացման պայմանների բարելավմանն ուղղված ծրագրերի մշակում և իրականացում | 2025թ. -շարունակական | Մինչև 2025թ. առնվազն 30 հանրակրթական հաստատությունում սանիտարահիգիենիկ պայմանների բարելավում Եվս 30 հաստատությունում մինչև 2030թ.–ը | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | Պետական բյուջեով հատկացված միջոցներ Oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (անհրաժեշտ գումարը ներկայացված է ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ III-ում) |
|  |  | Առողջապահական հաստատություննե րում ջրահեռացման պայմանների բարելավում | Առողջապահական հաստատությունների ջրահեռացման պայմանների բարելավմանն ուղղված ծրագրերի մշակում և իրականացում | 2025թ. -շարունակական | Մինչև 2025թ. առնվազն 1 մարզային առողաջապահական հաստատությունում ջրահեռացման պայմանների բարելավում ՀՀ կառավարության 19.03.2020թ N 347-Ն որոշմամբ նախատեսված առողջապահական կազմակերպություններին վերաբերվող միջոցառումների կատարում | Առողջապահության նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | Պետական բյուջեով հատկացված միջոցներ Oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (անհրաժեշտ գումարը ներկայացված է ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ III-ում) |
|  | ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ XI Հոդված 6, 2 (ը) Մաքրման կայաններից արտահոսած կեղտաջրերի որակ | Մաքրման կայաններից բաց ջրավազաններ արտահոսող ջրերի որակի նորմերի և հեռացման կարգի մշակում և սահմանում` հաշվի առնելով ԱՀԿ–ի «Ջրահեռացման և առողջության վերաբերյալ ուղեցույց»–ը | Բարելավել կեղտաջրերի մաքրման կայաններից բաց ջրավազաններ արտահոսած կեղտաջրերի որակին առնչվող օրենսդրական դաշտը ՝ հաշվի առնելով միջազգային լավագույն փորձը, մասնավորապես Եվրոպական Միության երկրներում գործող նորմերը: | 2020-2025թթ | Մաքրման կայաններից բաց ջրավազաններ արտահոսող ջրերի որակի նորմերի և հեռացման կարգի առկայություն | Շրջակա միջավայրի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Պետական բյուջեով հատկացված միջոցներ Oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | Ջրի որակի գնահատում` ըստ բաց ջրավազան արտանետվող կեղտաջրերի ԹՍԱ չափանիշների | Ըստ բաց ջրավազան արտանետվող կեղտաջրերի ԹՍԱ չափանիշների ջրի որակի գնահատում` Պիլոտային ծրագրի իրականացում Սևան, Հրազդան և Հյուսիսային ջրավազանների համար | 2022թ - 2025թ. | Հանրապտությունում առկա մակերևութային ջրերի առնվազն 50%-ի որակի գնահատում՝ ըստ բաց ջրավազան արտանետվող կեղտաջրերի ԹՍԱ չափանիշների | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Պետական բյուջեով հատկացված միջոցներ Oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | Արտանետվող կեղտաջրերի որակի մոնիտորինգի և գնահատման համակարգի բարելավում | Բարելավել/ներդնել որակական մոնիտորինգի համակարգը՝ ապահովելուվ մաքրման կայաններից արտահոսող ջրերի որակական մոնիտորինգի և վերահսկողության պատշաճ իրականացումը | 2020-2025թթ | Արտանետվող կեղտաջրերի որակի մոնիտորինգի և գնահատման համակարգի բարելավում և ներդրում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Ջրամատակարարման, ջրահեռացման ծառայություններ մատուցող լիցենզավորված ընկերություն (ներ) Կենտրոնացված ջրահեռացման համակրգին չմիացած ջրահեռացում իրականացնող կազմակերպություններ | Պետական բյուջեով հատկացված միջոցներ Oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | Չմաքրված/ոչ բավարար կեղտաջրերի արտահոսքի կրճատում Երևան քաղաքում և ևս 4 քաղաքներում | Երևանի «Աէրացիա» ԿՄԿ 2-րդ փուլի իրականացում : Կեղտաջրերի մաքրման կայանների վերանորոգում/ կառուցում Սևան, Արմավիր, Քաջարան և ևս մեկ քաղաքում: Գավառ, Մարտունի և Վարդենիս քաղաքների ԿՄԿ-ների համալրում՝ կենսաբանական մաքրման և տիղմի մշակման կառուցվածքներով: | Մինչև 2030թ.–ը | Չմաքրված/ոչ բավարար կեղտաջրերի արտահոսքի կրճատված է հանրապետության 5 քաղաքներում, այդ թվում Երևանում | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Ջրամատակարարման, ջրահեռացման ծառայություններ մատուցող լիցենզավորված ընկերություն (ներ) Քաջարան համայնք Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Պետական բյուջեով հատկացված միջոցներ Oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (Մոտ 20-30 մլրդ ՀՀ դրամ) |
|  | ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ XIV Հոդված 6, 2 (ժ), առաջին մաս Խմելու ջրի աղբյուր հանդիսացող ջրերի որակը | Խմելու ջրի աղբյուր հանդիսացող ջրերի որակի ապահովում, ՀՀ ԱՆ 29.11.2002 թ N 803 հրամանով հաստատված «Խմելու տնտեսական նշանակության ջրմուղների և ջրամատակարարման աղբյուրների սանիտարական պահպանման գոտիներ» N-2III.Ա2-2 սանիտարական կանոնները համապատասխան՝ ջրամատակարարման աղբյուրների և կառույցների սանիտարական պահպանման գոտիների սահմանների և ռեժիմի ապահովմամբ: | Ջրամատակարարման աղբյուրների գոտիների սահմանագծերի որոշման մեթոդաբանության վերանայում և արդիականացում Ջրամատակարարման աղբյուրների և կառույցների պահպանում | 2025թ.-2030թ՚ | Ջրամատակարարման աղբյուրների գոտիների սահմանագծերի որոշման արդիականացված մեթոդաբանության առկայություն: Սանիտարական պահպանության գոտիներում, ջրի աղբյուրների աղտոտման և սանիտարական գոտիներում հողօգտագործման թույլտվությունների բացառում: 60% աղբյուրների գոտիների ապահովոոմ` մինչև 2025թ.–ը 95% աղբյուրների գոտիների ապահովում` մինչև 2030թ.–ը10 | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Շրջակա միջավայրի նախարարություն Առողջապահութ յան նախարարություն Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ Ջրամատակարարման, ջրահեռացման ծառայություններ մատուցող լիցենզավորված ընկերություն (ներ) | Պետական բյուջեով հատկացված միջոցներ Oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ Մոտ 20 մլն ՀՀ դրամ (մեթոդաբանության մշակման համար) |
|  | ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ XVIII Հոդված 6, 2 (լ) Հատկապես աղտոտված տարածքների հայտնաբերում և մաքրում | Աղտոտված ջրային տարածքների հայտնաբերում, կրճատում և մաքրում | Ռիսկային ջրային մարմինների հայտնաբերում/դասակարգում: Նիտրատից խոցելի գոտիների որոշում և աղտոտված/կամ վտանգի տակ գտնվող ջրերի հատկորոշում/սահմանում համաձայն ԵՄ նիտրատների դիրեկտիվի պահանջների Աղտոտված ջրային տարածքների կրճատմանն ուղղված միջոցառումների ծրագրի մշակում | 2025թ. | Աղտոտված ջրային տարածքների կրճատմանն ուղղված միջոցառումների ծրագրի մշակում և հաստատում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Պետական բյուջեով հատկացված միջոցներ Oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |

10 Ջրաղբյուրների սանիտարական գոտիների փաստացի վիճակի գնահատման և անհրաժեշտ ներդրումների արժեքի որոշման նպատակով, անհրաժեշտ է իրականացնել ուսումնասիրություններ՝ խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող ընկերության կողմից

|  |  | Սևանա լճի էկոհամակարգի պահպանում | Սևանա լճի էկոհամակարգի պահպանման համար ջրի որակի նորմերի սահմանում | 2023թ | Սևանա լճի էկոհամակարգի պահպանման համար ջրի որակի նորմերի սահմանում և հաստատում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Պետական բյուջեով հատկացված միջոցներ Oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Սևանա լճի էֆտրոֆացման ազդեցությունների մեղմման միջոցառումների ծրագրի կազմում | 2023թ | Մեղմման միջոցառումների ծրագրը կազմված է և հաստատված | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Պետական բյուջեով հատկացված միջոցներ Oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ XIX Հոդված 6, 2 (խ) Ջրային ռեսուրսների կառավարման, զարգացման, պահպանման և օգտագործման համակարգերի արդյունավետություն | Ջրային ռեսուրսների կառավարման, զարգացման, պահպանման և օգտագործման արդյունավետության բարցրացում | Սևան, Հրազդան և Հյուսիսային ջրավազանների կառավարման պլանների մշակում | Մինչև 2025թ. | Սևան, Հրազդան և Հյուսիսային ջրավազանների կառավարման պլանները մշակված են և հաստատված | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Պետական բյուջեով հատկացված միջոցներ Oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ Միջազգային դրամաշնորհային կազմակերպություններ (Մոտ 90 մլն ՀՀ դրամ) |
|  |  |  | Ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժինների ինստիտուցիոնալ և տեխնիկական հզորացում | Մինչև 2025թ. | Հզոր, տեխնիկապես հագեցած ջրավազանային տարածքային կառավարման մարմինների առկայություն | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Պետական բյուջեով հատկացված միջոցներ Oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ Միջազգային դրամաշնորհային կազմակերպություններ |
|  |  |  | Ջրային ռեսուրսների` ըստ ջրային մարմինների դասակարգում | Մինչև 2025թ. | Ջրային ռեսուրսները դասակարգված են ըստ ջրային մարմինների | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Պետական բյուջեով հատկացված միջոցներ Oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ Միջազգային դրամաշնորհային կազմակերպություններ (Մոտ 10 մլն ՀՀ դրամ) |
|  |  |  | Ջրերի որակի կառավարման ռազմավարության լրամշակում` համաձայն ԵՄ ՋՇԴ պահանջների | Մինչև 2025թ. | Ջրերի որակի կառավարման ռազմավարության լրամշակված է և հաստատված | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Պետական բյուջեով հատկացված միջոցներ Oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ Միջազգային դրամաշնորհային կազմակերպություններ (Մոտ 15 մլն ՀՀ դրամ) |
|  |  |  | Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների քանակական գնահատում | Մինչև 2030թ. | Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների քանակական գնահատումը իրականացված է | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Պետական բյուջեով հատկացված միջոցներ Oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ Միջազգային դրամաշնորհային կազմակերպություններ (Մոտ 250 մլն ՀՀ դրամ) |
|  |  |  | Ջրաէկոհամակարգերի բարելավման միջոցառումների պլանի մշակում | Մինչև 2025թ. | Ջրաէկոհամակարգերի բարելավման միջոցառումների պլանը մշակված է և հաստատված | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Պետական բյուջեով հատկացված միջոցներ Oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ Միջազգային դրամաշնորհային կազմակերպություններ (Մոտ 20 մլն ՀՀ դրամ) |
|  |  |  | Ջրերի մոնիտորինգի համակարգի, այդ թվում, հիդրոկենսաբանական մոնիտորինգի կարողությունների ստեղծում/ հզորացում | 2030թ. | Ջրերի մոնիտորինգի համակարգը բարելավված է: Հիդրոկենսաբանական մոնիտորինգի համակարգը ստեղծված է, մոնիտորինգ իրականացվում է: | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Պետական բյուջեով հատկացված միջոցներ Oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ Միջազգային դրամաշնորհային կազմակերպություններ (Մոտ 300 մլն ՀՀ դրամ) |
|  | ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ XX Հոդված 6, 2 (ծ) Մատակարարվող խմելու ջրի և այլ ջրերի որակի վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակման հաճախականություն | Խմելու ջրի որակի վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիություն | Խմելու ջրի որակի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվության հրատարակում | Սկսած 2020թ. -շարունակական | Խմելու ջրի որակի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունը հրատարակված է | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Ջրամատակարարման, ջրահեռացման ծառայություններ մատուցող լիցենզավորված ընկերություն (ներ) Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | «Ջուր և առողջություն» արձանագրության համապատասխան ազգային զեկույցի հրապարակում | 3 տարին մեկ անգամ` սկսած 2020թ.-ից - շարունակական | Ազգային զեկույցը կազմված է և հրապարակված | Շրջակա միջավայրի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | ՋՊԿ –ում «Ջուր և առողջություն » արձանագրության ոլորտների վերաբերյալ տեղեկատվական տվյալներով համալրում | Սկսած 2020թ. - շարունակական | «Ջուր և առողջություն »արձանագրության ոլորտների վերաբերյալ տեղեկատվական տվյալները զետեղված են ՋՊԿ-ում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |

1 Ախուրյանի, Սևանի, Հրազդանի ջրավազանային կառավարման պլաններ,  (Մակերևութային և ստորերկրյա ջրային մարմինների` ՋՇԴ պահանջներին բավարարող մոնիթորինգի ծրագրի և ցանցի ստեղծման ֆինանսկան գնահատում)

2017 թ.–ի նոյեմբերի 24-ին ՀՀ–ի և ԵՄ–ի միջև ստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայանգրի վավերացումից հետո 5 տարվա ընթացքում սկսած 2020թ.-ից,

ՀՀ կառավարության կողմից իրականացվող համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագիրը ենթադրում է համայնքի կողմից կապիտալ որևէ ծրագիր ներկայացվելու և կառավարության կողմից դրական եզրակացություն ստանալու դեպքում այդ ծրագրի արժեքի մի մասի համաֆինանսավորում պետական բյուջեի միջոցներից։ Պետական բյուջեից համաֆինանսավորվում է համայնքների ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիայի ծրագրերի ընդհանուր արժեքի 30-ից 70 տոկոսի չափով։  Սուբվենցիոն ծրագրերով  խմելու ջրամատակարարման, ինչպես նաև ջրահեռացման համակարգի կառուցման/նորոգման ծրագրի շրջանակներում իրականացվում են տարբեր աշխատանքներ, օրինակ՝ խմելու ջրամատակարարման համակարգի նորոգում ՝ 21.0 մլն.դրամ, խմելու ջրի պոմպակայանի վերանորոգում՝ 32.4 մլն. դրամ, խմելու ջրագծի հիմնանորոգում և քայքայված հատվածների հիմնանորոգում ՝  11.7մլն.դրամ,  խմելու ջրագծի կառուցում՝  29.7 մլն, դրամ:

Միջոցառման իրականացման բյուջեն հաշվարկելու համար որպես ինդիկատոր  դիտարկվել են  2014-2015թթ. CES միջազգային ինժեներախորհրդատվական կազմակերպության և «Ջրտուք» ՍՊԸ-ի կողմից կատարված ուսումնասիրությունները՝  յուրաքանչյուր բնակավայրի համար (տվյալ ծրագրի իրականացման տարածքում) կատարված ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի ներկա իրավիճակի տեխնիկական նկարագրությունը և առաջարկվող միջոցառումները: Յուրաքանչյուր բնակավայրի համար ջրամատակարարման համակարգի համար պահանջվող ներդրումները և գործառնական ծախսերը ներկայացված են երկու փուլով, որն իր մեջ ներառում է վերականգնման, փոխարինման, նորերի կառուցման աշխատանքները:

Փորձագիտական նախնական գնահատմամբ 1 հանրակրթական հաստատության ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավման համար անհրաժեշտ կլինի մոտ 30 մլն ՀՀ դրամ

Փորձագիտական նախնական գնահատմամբ 1 մարզային առողջապահական հաստատության ջրամատակարարոման և ջրահեռացման բարելավման համար անհրաժեշտ կլինի մոտ 30 մլն ՀՀ դրամ

Միջոցառման իրականացման բյուջեն հաշվարկելու համար որպես ինդիկատոր դիտարկվել SES ծրագրով կատարված ուսումնասիրությունը մեկ համայնքի կտրվածքով:  2014-2015թթ. CES միջազգային ինժեներախորհրդատվական կազմակերպության և «Ջրտուք» ՍՊԸ-ի կողմից կատարված ուսումնասիրությունների համաձայն՝  հանրապետության շուրջ 560 բնակավայրերում ջրահեռացման համակարգերի և կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցման համար, ըստ նախնական գնահատականի, կպահանջվի շուրջ 265.0 մլրդ ՀՀ դրամ:  Մեկ բնակավայրի համար՝ 56 մլն ՀՀ դրամ:  Միաժամանակ,  2014 թվականի  OECD-ի կողմից մշակվել է Հայաստանում կեղտաջրերի կայուն հավաքման և մաքրման ազգային ռազմավարությունը : Ուսումնասիրվել է Հայաստանում կեղտաջրերի հավաքման և մաքրման ծառայություններին առնչվող քաղաքականության, իրավական և օրենսդրական դաշտերը, ինչպես նաև գնահատվել է ծառայությունների ներկա մակարդակը, ապագա կարիքները, նախատեսվող ներդրումները և ակնկալվող զարգացումները: Ըստ ներկայացվող նյութի՝ Հայաստանում համայնքային կեղտաջրերի հավաքման և մաքրման համակարգի բարելավման նպատակով կեղտաջրերի հեռացման և մաքրման ենթակառուցվածքի ստեղծման համար անհրաժեշտ է շուրջ 1572 մլրդ ՀՀ դրամ: Այդ գումարը ներառում է միայն ենթակառուցվածքային ներդրումների ծախսերը: Ընդգրկված չեն նաև արտադրական օգտագործողների համար հատուկ մաքրման կայանների ներդրման ծախսերը:

Կենսաբանական մաքրման կայանների կառուցման արժեքը  կապված է մաքրման տեխնոլոգիաներից, ինչպես նաև արտադրողականությունից և կարող են տատանվել 250 մլն ՀՀ դրամից մինչև 2.5 մլրդ ՀՀ դրամի սահմաններում: Սևանա լճի աղտոտման կանխման համալիր միջոցառումների իրականացումը կարող է հիմք հանդիսանալ համապատասխան տեխնոլոգիաների ընտրության և մանրամասն ֆինանսական վերլուծությունների համար, որոնց ընտրությունը հնարավոր է կլինի իրականացնել մասնագիտական վերլուծությունների արդյունքում:

Քաջարանի քաղաքային համայնքի 2017-2021 թվականների Զարգացման հնգամյա ծրագիր (էջ 64) http://www.kajaran.am/upload/DocFlow/Projects/Th16122905343001763_CRAGIR_Kajaran_2.pdf

9 Այս խնդիրը հաշվի է առնվել «Ջրամատակարարում: Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» շինարարական նոր նորմերի մշակման ժամանակ

Ախուրյանի, Սևանի, Հրազդանի ջրավազանային կառավարման պլաններ,  (Մակերևութային և ստորերկրյա ջրային մարմինների` ՋՇԴ պահանջներին բավարարող մոնիթորինգի ծրագրի և ցանցի ստեղծման ֆինանսկան գնահատում)