Հավելված 1

Կառավարության  2020  թվականի

------------   N       -Ն  որոշման

Տ Ա Ր Ե Կ Ա Ն    Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՍԵՎԱՆԱ  ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ, ԲՆԱԿԱՆՈՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| NN ը/կ |  | Միջոցառման անվանումը |  | Հանձնարարականի կա տարվելիք աշխատանքների և միջոցառումների համառոտ նկարագիրը |  | Կատարման պատասխանատուն |  | Համակա տարողը |  |  | Ժամկետը | 2021թ. ֆինանսավորման աղբյուրը և պահանջվող գումարը |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Կառավարման համակարգի կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | «Սևան ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կառավարման համակարգի բարելավում |  | 1) «Սևան» ազգային պարկ»-ի ռեկրեացիոն գոտում հանրային լողափի կազմակերպում |  |  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Առողջապահության նախարարություն «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն (համաձայնությամբ) |  | 2021 թ. և շարու նակական | «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության սեփական միջոցների և օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2) «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կարողությունների զարգացում (մասնավորապես՝ տարեկան անտառպլանավորման, հատատեղերի հատկացման տեղորոշման), մասնագիտական ունակությունների կատարելագործում |  |  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն (համաձայնությամբ) |  | 2021թ. | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |  |  |  |  |  |  |
| 2. Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի բնապահպանական և բնօգտագործման գործառույթների կատարելագործման միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազանի գետերի ջրերի մոնիթորինգի իրականացում Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տեղեկատվական ցանցի մոնիթորինգի համակարգի ստեղծում |  | 1) Սևանա լճի և նրա ջրհա վաք ավազանի գետերի ջրերի աղտոտվածության մոնիթորինգի իրականացում, միջոցառումների մշակում 2) Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում հիդրոկենսաբանական և հիդրոօդերևութաբանական մոնիթորինգի իրականա ցում |  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |  |  |  |  | Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2021 թ. և շարու նակական | «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից կատարվող պետական նշանակության հիդրոօդերևութաբանական աշխատանքների և «Ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի աղտոտվածության վիճակի մոնիթորինգի ծառայություններ» ծրագրերի շրջանակներում և Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կողմից 2021թ. ընթացքում կատարման ենթակա պետական նշանակության աշխատանքների ծրագրին համապատասխան |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ջրօգտագործման պլանների մշակում և հայտերի ներկայացում |  | Ջրօգտագործման տարեկան ծրագրերի կազմում՝ ըստ կենցաղային, գյուղատնտեսական և արդյունաբերական պահանջարկի |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, մարզպետարաններ |  |  |  |  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2021 թ. և շարունա կական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառմաքրման աշխատանքների իրականացում |  | Առաջնահերթ մաքրման ենթակա, մասնավորապես՝ ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա անտառաշերտի մաքրում, շուրջ 371 հա |  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |  |  |  |  | Գեղարքունիքի մարզպետարան | 2021 թ. և շարունա կական | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրում» միջոցառում՝ 216,804.1 հազ.դրամ |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Սևանա լճի շրջակայքում նոր անտառշերտի հիմնում |  | Լճի շրջակայքում անտառաշերտի հիմնում |  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |  |  |  |  | Գեղարքունիքի մարզպետարան | 2021 թ. և շարունա կական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում ջրի տակ մնացած շինությունների ու ենթակառուցվածք ների մաքրման աշխատանքների իրականացում |  | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում ջրի տակ մնացած շինությունների ու ենթակառուցվածքների ապամոնտաժում և թափոնների մաքրում 1901.5մ բացարձակ նիշից ներքև գտնվող թվով 8 միավոր պետական և համայնքային նշանակության շենք-շինությունների ապամոնտաժում՝ համապատասխան ֆինանսավորման առկայության դեպքում |  | Ինքնակամ կառուցված շենք-շինությունների սեփականատերեր (համաձայնությամբ) |  |  |  |  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2021 թ. և շարունա կական | Ինքնակամ կառուցված մաքրման ենթակա շենք-շինությունների սեփականատերերի միջոցների հաշվին, տիրազուրկ շինությունների դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանում կենդանական ռեսուրսների հաշվառում, օգտագործման թույլատրելի չափաքանակների սահմանում, ձվադրավայր հանդիսացող հիմնական գետերում ձկան վերարտադրման պայմանների ուսումնասիրում, բնական ձվադրավայրերի առկա վիճակի գնահատում, վերականգնման ուղիների մշակում |  | կենդանական ռեսուրսների, այդ թվում` ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում և օգտագործման թույլատրելի չափաքա նակների սահմանում, ձվադրավայր հանդիսացող հիմնական գետերում ձկան վերարտադրման պայմանների ուսումնասի րում, բնական ձվադրավայրերի առկա վիճակի գնահատում, վերականգնման ուղիների մշակում |  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |  |  |  |  | Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) Գեղարքունիքի մարզպետարան | 2021 թ. և շարունա կական | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` «Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» միջոցառման շրջանակներում` 7,590.4 հազ. դրամ և օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Անտառշերտերի և հողահանդակների հաշվառում, գույքագրում |  | Ափամերձ անտառների գույքագրման և հողօգտագործման քարտեզների թարմացման նպատակով տեխնիկական առաջադրանքի կազմում |  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |  |  |  |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Գեղարքունիքի մարզպետարան | 2021թ. և շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | «Սևան» ազգային պարկի և համայնքների միջև սահմաների ճշգրտում |  | «Սևան» ազային պարկի սահմանների չափագրում, կոորդինատների ճշգրտում և ամրագրում։ «Սևան» ազգային պարկի և հարակից համայնքների հետ խնդրահարույց տարածքների հստակեցում, համադրվող տարածքների խնդրի կարգավորում |  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |  |  |  |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Գեղարքունիքի մարզպետարան «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (համաձայնությամբ) | 2021թ. և շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում առաջացած կեղտաջրերի մաքրում |  | Գյուղական համայնքներում ժամանակակից լոկալ մաքրման կայանների տեղադրում |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2021թ. և շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցների հաշվին |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Գավառի, Մարտունու և Վարդենիսի կեղտաջրերի մեխանիկական մաքրման կայաններին կից կենսաբանական մաքրման բաղադրիչի կառուցման համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում, նոր կենսաբանական մաքրման կայանների նախագծում |  | Կենսաբանական մաքրման բաղադրիչի կառուցման համար ֆինանսավորման աղբյուրի հստակեցում և պիլոտային մեկ մաքրման կայանում կենսաբանական մաքրման բաղադրիչի կառուցում։ |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների նախարարություն «Վեոլիա Ջուր» Փակ բաժնետիրական ընկերության (համաձայնությամբ) |  |  |  |  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2021 թ. և շարու նակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Այլընտրանքային ջրային ռեսուրսների օգտագործումը նոր ջրամբարների կառուցմամբ |  | ● Զիրակի ջրամբարի կառուցում-25 մլն խոր.մ ● Գետիկվանքի ջրամբարի կառուցում - 23 մլն խոր.մ. ● Ջրամբար Վեդի գետի վրա - 38 մլն խոր.մ. | Քաղաքաշինության կոմիտե |  |  |  |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2021թ. և շարունակական |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Ձկան պաշարների համալրում |  | էնդեմիկ և հազվագյուտ ձկնա տեսակների վերարտադրության ապահովում, մանրաձկան բացթողում |  | Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ), |  |  |  |  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն Գեղարքունիքի մարզպետարան Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2021թ. և շարունա կական | Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագրի շրջանակներում |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | «Սևան» ազգային պարկի պահպանություն, պարկում գիտական ուսումնասիրություն ների և անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ |  | Պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության, գենոֆոնդի, բնության ժառանգության պահ պանություն, վերարտադրություն, գիտական ուսումնասիրություններ և շրջակա միջավայրի դիտանցի իրականացում, հետազոտման տեխնոլոգիաների կիրառություն |  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |  |  |  |  | Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2021 թ. և շարունա կական | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում` 303,897.7 դրամ |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Ապօրինի աղբավայրերի գոյացման գործ ընթացի կանխման և վերահսկողության իրականացման ուղղությամբ միջոցների ձեռնար կում, գույքագրման տվյալների համաձայն լուծարման ենթակա աղբավայրերի ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների կատարում |  | աղբավայրերի բարեկարգում և կանոնավոր աղբահանության կազմակերպում |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  |  |  |  | Քաղաքաշինության կոմիտե Շրջակա միջավայրի նախարարություն Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին Գեղարքունիքի մարզպետարան «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (համաձայնությամբ) | 2021թ. և շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազանի կենսառեսուրսների (այդ թվում` ձկնային և խեցգետնային) արդյունահանման և արդյունագործական որսի տարեկան առավելագույն չափաքանակների և արդյունագործական որսի որակի բնութագրերի սահմանում` համաձայն հավելվածի |  | «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման միջոցառումների 2021 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման (այսուհետ` որոշում) հաստատումից հետո` հիմք ընդունելով նախորդ տարվա «Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» միջոցառման ամփոփ արդյունքները, կատարվում է լրացում որոշման «Սևանա լճում ձկան և խեցգետնի արդյունագործական որսի տարեկան առավելագույն չափաքանակները և արդյունագործական որսի որակի բնութագրերը» Հավելվածում |  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |  |  |  |  | Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2021թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Ջրային պաշարների հաշվառում, նոր ջրային հաշվեկշռի կազմում |  | 1)Համալիր ուսումնասիրությունների կատարման միջոցով հաշվառել Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի ջրային պաշարները, ջրային հաշվեկշռի հաշվարկման նոր մեթոդիկայով ճշգրտել Սևանա լճի ջրային հաշվեկշիռը, 2)Լճի ծավալի փոքրացման ջերմունակության ու կլիմայական տարրերի փոփոխության հետ կապված գոլորշիացման ցուցանիշների ճշգրտում |  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |  |  |  |  | ՀՀ ԳԱԱ | 2021 թ. և շարունականան | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի խախտված հողատեսքերի վերականգնում |  | Էրոզացված և խախտված հողերի վերականգնում |  | Տարածաշրջանի հողօգտագործողներ |  |  |  |  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2021 թ. և շարունականան | միջազգային ֆինանսավորում |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Էկոլոգիական գոտիների սահմանների ճշգրտում և հողերի օգտագործման սխեմաների կազմում |  | ● էկոլոգիական գոտիների ճշգրտում ● հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեմաների կազմում |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն, Կադաստրի կոմիտե, Քաղաքաշինության կոմիտե |  |  |  |  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2021 թ. և շարունականան | միջազգային ֆինանսավորում |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տարածքում մարզերի և համայնքների՝ ըստ ոլորտների սոցիալ-տնտեսական զարգացման երկարաժամկետ ծրագրերի մշակում |  | Արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի, էներգետիկայի, կապի, տուրիզմի, քաղաքաշինության և բնապահպանության ոլորտների զարգացման միջոցառումների մշակում |  | Էկոնոմիկայի, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության և Շրջակա միջավայրի նախարարություններ Քաղաքաշինության կոմիտե |  |  |  |  | մարզպետարաններ | 2021 թ. և շարունականան | միջազգային ֆինանսավորում |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Արտադրական և կենցաղային թափոնների տեղադրման համակարգի կատարելագործում |  | Գործող աղբավայրերի բարեկարգում և անհրաժեշտության դեպքում նորերի ստեղծում |  | Մարզպետներ |  |  |  |  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2021 թ. և շարունականան | միջազգային ֆինանսավորում |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման գիտահետազոտական աշխատանքների համապարփակ ծրագրերի մշակում |  | էկոհամակարգի վերականգնման և կայուն օգտագործման գիտական հիմունքների մշակում |  | ՀՀ ԳԱԱ |  |  |  |  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |  |  |  |  |  |  |

Հավելված 2

Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման,

պահպանման, վերարտադրման,

բնականոն զարգացման և օգտագործման

2021 թվականի տարեկան ծրագրի

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃՈՒՄ ՁԿԱՆ ԵՎ ԽԵՑԳԵՏՆԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՐՍԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՐՍԻ ՈՐԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

| h/h | Ձկան և խեցգետնի տեսակը | Ձկնորսության թույլատրելի առավել քանակություն (տոննա) | Ձկնորսության համար թույլատրելի չափսեր և քաշը միավորի համար (սմ/գրամ) | Ձվադրման /բազմացման ժամանակահատվածը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ընդհանուր պահանջներ |  |  |  |  |