Հավելված

 Կառավարության 2021 թվականի

 ------------ N -Ն որոշման

Տ Ա Ր Ե Կ Ա Ն Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNը/կ | Միջոցառման անվանումը | Հանձնարարականի կա տարվելիք աշխատանքների և միջոցառումների համառոտ նկարագիրը | Կատարման պատասխանատուն | Համակատարողը | Ժամկետը | 2022թ. ֆինանսավորման աղբյուրը և պահանջվող գումարը |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Կառավարման համակարգի կատարելագործում** |
| 1.1 | «Սևան ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կառավարման համակարգի բարելավում | 1) «Սևան» ազգային պարկ»-ի ռեկրեացիոն գոտում հանրային լողափի կազմակերպում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունԱռողջապահությաննախարարություն | 2022 թ. և շարու նակական | Պետական բյուջեի միջոցների և օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին  |
|  |  | 2) «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կարողությունների զարգացում (մասնավորապես՝ տարեկան անտառպլանավորման, հատատեղերի հատկացման տեղորոշման),մասնագիտական ունակությունների կատարելագործում3) Սևանա լճի առափնյա տարածքում գտնվող շուրջ 2400 հանգստի, սննդի (300 մշտական գործող) օբյեկտների կոյուղու և կենցաղային հոսքաջրերի կենսաբանական մաքրման կայանների կառուցում և շահագործում: | Շրջակա միջավայրի նախարարությունՕբյեկտները շահագործող տնտեսվարողներ | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2022թ.2022 թ. շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվինՕբյեկտները շահագործող տնտեսվարողների միջոցների հաշվին |
| 1.2 | Սևանա լճի մասին օրենսդրության վերանայում | Գործող օրենսդրության վերլուծություն՝ ներկա իրավիճակի վերլուծության և գնահատման, գիտական հիմնավորումների և վերլուծությունների թարմացման, կլիմայի փոփոխության նկատմամբ էկոհամակարգի խոցելիության վերլուծության և գնահատման, բացասական սցենարների նկատմամբ կանխարգելիչ միջոցառումների և առաջարկությունների ներկակացման վերաբերյալ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունԷկոնոմիկայի նախարարությունԳիտությունների ազգային ակադեմիա(համաձայնությամբ) | 2022 թ. | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| **2. Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի բնապահպանական և բնօգտագործման գործառույթների կատարելագործման միջոցառումներ** |
| 2.1 | Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազանի մոնիթորինգի իրականացում  | 1) Սևանա լճի և նրա ջրհա վաք ավազանի գետերի ջրերի աղտոտվածության այդ թվում՝ ռադիոակտիվ աղտոտվածության մոնիթորինգի իրականացում,միջոցառումների մշակում2) Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում հիդրոկենսաբանական և հիդրոօդերևութաբանական մոնիթորինգի իրականա ցում3) Սևանա լճում ջրհավաք ավազանում ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի իրականացում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Գիտությունների ազգային ակադեմիա,(համաձայնությամբ)Գեղարքունիքի մարզպետարան   | 2022 թ. և շարու նակական | «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից կատարվող պետական նշանակության «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում և մոնիթորինգ» ծրագրի «Հիդրոօդերևութաբանություն, շրջակա միջավայրի մոնիթորինգ և տեղեկատվության ապահովում» միջոցառման» շրջանակներում և Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կողմից 2022թ. ընթացքում կատարման ենթակա պետական նշանակության աշխատանքների ծրագրին համապատասխան |
| 2.2 | Սևանա լճի և ջրհավաք ավազանում մոնիթորինգի կարողությունների բարելավում, հզորացում | «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տեխնիկական կարողությունների զարգացում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | 2022թ. և շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.3 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տեղեկատվական համակարգի ստեղծում | Սևանա լճի և ջրհավաք ավազանի տեղեկատվական համակարգի ստեղծման տեխնիկական առաջադրանքի մշակում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | 2022թ. և շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.4 | Սևանա լճից ոռոգման սեզոնին ջրի արդյունավետ օգտագործման նպատակով մարզերում, համայնքներում և Սևանա լճի հարակից համայնքներումջրախնայող տեխնոլոգիաների օգտագործում /կլիմայի վարչություն/ | Կլիմայի փոփոխության հետևանքով սակավաջրության, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման նպատակով, մարզերում, համայնքներում և Սևանա լճի հարակից համայնքներումջրախնայող տեխնոլոգիաների օգտագործումը (կաթիլային ոռոգման ցանցի ներդրմամբ) հնարավորություն կտա սակավ և սահմանափակ քանակաությամբ ջրային ռեսուրսներով իրականացնել արդյունավետ ոռոգում, հնարավորինս նվազեցնելով Սևանա լճից ոռոգման նպատակով ջրի բացթողումը, ինչը կնպաստի նաև համայնքների միջև ոռոգման ջրի հավասարաչափ բաշխմանը։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Արարատի Արագածոտնի մարզպետարաններ | 2022 թ. և շարու նակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին  |
| 2.5 | Որոտան-Արփա-Սևան հիդրոհանգույցի ջրային համակարգի հավատարմագրային կառավարման իրականացում |  Արփա-Սևան հիդրոտեխնիկական կառույցի շահագործում և պահպանում՝ օրենսդրությամբ սահմանված նորմերի համաձայն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանՋրային կոմիտե |  | 2022թ. և շարունակական | 2004 թվականի օգոստոսի 17-ին կնքված N ԾՁԲ-04/36 պայմանագրի համաձայն, որով նախատեսվել է Որոտան-Արփա-Սևան հիդրոհանգույցի ջրային համակարգը հանձնել հավատարմագրային կառավարման («Արփա-Սևան» ԲԲԸ), նախատեսվում է 2022 թվականի ավարտը Արփա-Սևան թունելի պահպանման և շահագործման նպատակով հավատարմագրային կառավարչի պահպանման ծախսերի համար հատկացնել **205,800.0 հազ. դրամ:** |
| 2.6 | Ցանցավանդակային ձկնաբուծական տնտեսության ազդեցության գնահատում Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա | Ցանցավանդակային ձկնաբուծական տնտեսության գործունեության հետևանքով կենսածին տարրերի (ֆոսֆոր, ազոտ ) քանակի հաշվարկում և գնահատում ազդեցությունը Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա  | Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ)Գիտությունների ազգային ակադեմիա(համաձայնությամբ) | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2022 թ. | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.7 | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկ և ջրածածկմանենթակա տարածքներում անտառմաքրմանաշխատանքների իրականացում  | Առաջնահերթ մաքրման ենթակա, մասնավորապես՝ ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա անտառաշերտի մաքրում, շուրջ 371հա | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Գեղարքունիքի մարզպետարան | 2022 թ. և շարունա կական | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե`«Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրում» միջոցառում՝ 216,804.1 հազ.դրամ |
| 2.8 | Սևանա լճի շրջակայքում նոր անտառշերտի հիմնում | Սևանա լճի շրջակայքում անտառաշերտի հիմնում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Գեղարքունիքի մարզպետարան | 2022 թ. և շարունա կական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.9 | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում ջրի տակ մնացած շինությունների ու ենթակառուցվածք ների մաքրման աշխատանքների իրականացում | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում ջրի տակ մնացած շինությունների ու ենթակառուցվածքների ապամոնտաժում և թափոնների մաքրում1901.5մ բացարձակ նիշից ներքև գտնվող պետական և համայնքային նշանակության շենք-շինությունների ապամոնտաժում՝ համապատասխան ֆինանսավորման առկայության դեպքում | Ինքնակամ կառուցված շենք-շինությունների սեփականատերեր  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2022 թ. և շարունա կական | Ինքնակամ կառուցված մաքրման ենթակա շենք-շինությունների սեփականատերերի միջոցների հաշվին, տիրազուրկ շինությունների դեպքում՝Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.10 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանում կենդանական ռեսուրսների հաշվառում, օգտագործման թույլատրելի չափաքանակների սահմանում, ձվադրավայր հանդիսացող հիմնական գետերում ձկան վերարտադրման պայմանների ուսումնասիրում, բնական ձվադրավայրերի առկա վիճակի գնահատում, վերականգնման ուղիների մշակում | Կենդանական ռեսուրսների, այդ թվում` ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում և օգտագործման թույլատրելի չափաքա նակների սահմանում, ձվադրավայր հանդիսացող հիմնական գետերում ձկան վերարտադրման պայմանների ուսումնասի րում, բնական ձվադրավայրերի առկա վիճակի գնահատում, վերականգնման ուղիների մշակում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ)Գեղարքունիքի մարզպետարան | 2022 թ. և շարունա կական | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե`«Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» միջոցառման շրջանակներում` 7,590.4 հազ. դրամ և օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.11 | Անտառշերտերի ևհողահանդակների հաշվառում, գույքագրում | Ափամերձ անտառների գույքագրման և հողօգտագործման քարտեզների թարմացման նպատակով տեխնիկական առաջադրանքի կազմում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունԳեղարքունիքի մարզպետարանԿադաստրի կոմիտե  | 2022թ. և շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.12 | «Սևան» ազգային պարկի և համայնքների միջև սահմաների ճշգրտում | «Սևան» ազային պարկի սահմանների չափագրում, կոորդինատների ճշգրտում և ամրագրում։«Սևան» ազգային պարկի և հարակից համայնքների հետ խնդրահարույց տարածքների հստակեցում, համադրվող տարածքների խնդրի կարգավորում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունԿադաստրի կոմիտեԳեղարքունիքի մարզպետարան | 2022թ. և շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.13 | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում առաջացած կեղտաջրերի մաքրում | Գյուղական առափնյա համայնքներում ժամանակակից լոկալ մաքրման կայանների տեղադրում | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունՏեղական ինքնակառավարման մարմիններ(համաձայնությամբ) | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2022թ. և շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների և տեղական ինքնակառավարման մարմիններիմիջոցների հաշվին |
| 2.14 | Գավառի, Մարտունու և Վարդենիսի կեղտաջրերի մեխանիկական մաքրման կայաններում կենսաբանական մաքրման և տիղմի մշակման կառուցվածքների շինարարության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում, կենսաբանական մաքրում իրականացնող կեղտաջրերի մաքրման կայանների նախագծում | Կենսաբանական մաքրման և տիղմի մշակման կառուցվածքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և շինարարության ֆինանսավորման աղբյուրի (աղբյուրների) հստակեցում, գործող մեկ կեղտաջրերի մաքրման կայանում պիլոտային ծրագրով կենսաբանական մաքրման ու տիղմի մշակման կառուցվածքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ու շինարարության իրականացում՝ համապատասխան ֆինանսավորման առկայության պարագայում | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների նախարարությանՋրային կոմիտե«Վեոլիա Ջուր» Փակ բաժնետիրական ընկերություն (համաձայնությամբ) | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2022 թ. և շարու նակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին  |
| 2.15 | Այլընտրանքային ջրային ռեսուրսների օգտագործումը նոր ջրամբարների նախագծում, կառուցում |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2022թ. և շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.16 | Սևանա լճի էկոլոգիական կայունությունը չխախտող և լճի ջրային դրական հաշվեկշիռն ապահովող ջրթողումների և անվերադարձ ջրառումների պլանները և ընթացիկ գրաֆիկները | «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման միջոցառումների 2022 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման (այսուհետ` որոշում) հաստատումից հետո` հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր տարի համապատասխան ջրօգտագործողների կողմից ներկայացված հայտերը կատարվում է լրացում որոշման մեջ՝ հավելվածի տեսքով ներկայացնելով ջրթողումների և անվերադարձ ջրառումների պլանները և ընթացիկ գրաֆիկները | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանջրային կոմիտե  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2022թ. և շարունակական | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2.17 | Սևանա լճից ջրթողումների և ջրառումների տարեկան առավելագույն չափաքանակը` ամսական կտրվածքով | «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման միջոցառումների 2022 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման (այսուհետ` որոշում) հաստատումից հետո` հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր տարի համապատասխան ջրօգտագործողների կողմից ներկայացված հայտերը կատարվում է լրացում որոշման մեջ՝ հավելվածի տեսքով ներկայացնելով տարեկան առավելագույն չափաքանակը` ամսական կտրվածքով | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանջրային կոմիտե  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2022թ. և շարունակական | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2.18 | Ջրօգտագործման պլանների մշակում և հայտերի ներկայացում  | Ջրօգտագործման տարեկան ծրագրերի կազմում՝ ըստ կենցաղային, գյուղատնտեսական և արդյունաբերական պահանջարկի | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ջրային կոմիտեԷկոնոմիկայի նախարարություն Մարզպետարաններ | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2022 թ. և շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.19 | Ձկան պաշարների համալրում | էնդեմիկ և հազվագյուտ ձկնատեսակների վերարտադրության ապահովում, մանրաձկան բացթողում և ձկների ձվադրման շրջանում որսի արգելում | Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամ(համաձայնությամբ), | Շրջակա միջավայրի նախարարություն Գեղարքունիքի մարզպետարանԳիտությունների ազգային ակադեմիա(համաձայնությամբ) | 2022թ. ևշարունակական | Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագրի շրջանակներում |
| 2.20 | «Սևան» ազգային պարկի պահպանություն, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների և անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ | Պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության, գենոֆոնդի, բնության ժառանգության պահ պանություն, վերարտադրություն, գիտական ուսումնասիրություններ և շրջակա միջավայրի դիտանցի իրականացում, հետազոտման տեխնոլոգիաների կիրառություն | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Գիտություններիազգային ակադեմիա(համաձայնությամբ) | 2022 թ. և շարունա կական | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե`«Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում` 303,897.7 հազ. դրամ |
| 2.21 | Ապօրինի աղբավայրերի գոյացման գործ ընթացի կանխման և վերահսկողության իրականացման ուղղությամբ միջոցների ձեռնար կում, գույքագրման տվյալների համաձայն լուծարման ենթակա աղբավայրերի ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների կատարում | Աղբավայրերի բարեկարգում և կանոնավոր աղբահանության կազմակերպում, աղբահավաք 7-15 հարթակների նախագծում և կառուցում, ժամանակավոր օգտագործման նպատակով | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Քաղաքաշինության կոմիտեՇրջակա միջավայրի նախարարությունԲնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինԳեղարքունիքի մարզպետարան | 2022թ. և շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.22 | Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազանի կենսառեսուրսների (այդ թվում` ձկնային և խեցգետնային) արդյունահանման և արդյունագործական որսի տարեկան առավելագույն չափաքանակների և արդյունագործական որսի որակի բնութագրերի սահմանում` համաձայն հավելվածի | «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման միջոցառումների 2022 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման (այսուհետ` որոշում) հաստատումից հետո` հիմք ընդունելով նախորդ տարվա «Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» միջոցառման ամփոփ արդյունքները, կատարվում է լրացում որոշման «Սևանա լճում ձկան և խեցգետնի արդյունագործական որսի տարեկան առավելագույն չափաքանակները և արդյունագործական որսի որակի բնութագրերը» Հավելվածում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Գիտություններիազգային ակադեմիա(համաձայնությամբ) | 2022թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2.23 | Ջրային պաշարների հաշվառում, նոր ջրային հաշվեկշռի կազմում | 1)Համալիր ուսումնասիրությունների կատարման միջոցով հաշվառել Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի ջրային պաշարները, ջրային հաշվեկշռի հաշվարկման նոր մեթոդիկայով ճշգրտել Սևանա լճի ջրային հաշվեկշիռը,2)Լճի ծավալի փոքրացման ջերմունակության ու կլիմայական տարրերի փոփոխության հետ կապված գոլորշիացման ցուցանիշների ճշգրտում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Գիտությունների ազգային ակադեմիա(համաձայնությամբ) | 2022 թ. և շարունականան | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.24 | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի խախտված հողատեսքերի վերականգնում | Էրոզացված և խախտված հողերի վերականգնում | Տարածաշրջանի հողօգտագործողներ | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2022 թ. և շարունականան | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.25 | Էկոլոգիական գոտիների սահմանների ճշգրտում և հողերի օգտագործման սխեմաների կազմում | ● էկոլոգիական գոտիների ճշգրտում● հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեմաների կազմում | Էկոնոմիկայի նախարարություն,Կադաստրի կոմիտե,Քաղաքաշինության կոմիտե | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2022 թ. և շարունականան  | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.26 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տարածքում մարզերի և համայնքների՝ ըստ ոլորտների սոցիալ-տնտեսական զարգացման երկարաժամկետ ծրագրերի մշակում | Արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի, էներգետիկայի, կապի, տուրիզմի, քաղաքաշինության և բնապահպանության ոլորտների զարգացման միջոցառումների մշակում | Էկոնոմիկայի, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության և Շրջակա միջավայրի նախարարություններՔաղաքաշինության կոմիտե | Գեղարքունիքի մարզպետարան | 2022 թ. և շարունականան | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.27 | Արտադրական և կենցաղային թափոնների տեղադրման համակարգի կատարելագործում | Գործող աղբավայրերի բարեկարգում և անհրաժեշտության դեպքում նորերի ստեղծում | Կոտայքի մարզպետարան Գեղարքունիքի մարզպետարան | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2022 թ. և շարունականան | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե`123,794.0 հազ. դրամ |
| 2.28 | Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման գիտահետազոտական աշխատանքների համապարփակ ծրագրերի մշակում | էկոհամակարգի վերականգնման և կայուն օգտագործման գիտական հիմունքների մշակում | Գիտությունների ազգային ակադեմիա(համաձայնությամբ) | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |

*Հավելված*

*Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման,*

 *պահպանման, վերարտադրման,*

*բնականոն զարգացման և օգտագործման*

*2022թվականի տարեկան ծրագրի*

**ՍԵՎԱՆԱ ԼՃՈՒՄ ՁԿԱՆ ԵՎ ԽԵՑԳԵՏՆԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՐՍԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՐՍԻ ՈՐԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *h/h* | *Ձկան և խեցգետնի տեսակը* | *Ձկնորսության թույլատրելի առավել քանակություն (տոննա)* | *Ձկնորսության համար թույլատրելի չափսեր և քաշը միավորի համար (սմ/գրամ)* | *Ձվադրման /բազմացման ժամանակահատվածը* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Ընդհանուր պահանջներ* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |