 Հավելված 2

    Կառավարության ----------թվականի

                                                                                                         -----------------  N ------ որոշման

**ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 6-ՐԴ ՆՊԱՏԱԿԻ ԹԻՐԱԽՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ՝ 2021-2030 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **ԿԶՆ թիրախ** | **Գործողություններ** | | **Կատարող** | **Համակա-տարող** | **2017-2020 (ելակետա­յին արժեք)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2030 (թիրախ)** | **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Կատարողակա­նության ցուցանիշներ** | **Ծախսային գնահատում** | **Ֆինանսավոր-ման աղբյուր** |
| **Ջրամատակարարում, ջրահեռացում, կեղտաջրերի մաքրում** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 6.1 | Կենտրոնացնել «չսպասարկվող» բնակավայրերի ՋՋ ծառայությունների կառա­վարումը՝ այն ներառելով պետական լիազորված մարմնի գործառույթում  (6 կլաստեր) | | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | «Չսպասարկվող» բնա­կա­վայրե­րում ՋՋ ծառա­յու­թյուննե­րը համակարգված չեն կա­ռավար­վում |  |  | 40% | 68% | 70% | 100% | Բարելավվել է  «չսպա­սարկ­­վող»  բնակա­վայ­րերի ՋՋ ծա­ռա­յու­թ­յուն­ների կառավա­րու­մը |  | 39.06 մլրդ դրամ | Պետական բյուջեով հատ­կացվելիք մի­ջոց­ներ  Օրենսդրու­թյամբ չարգել­վող աղբյուր­ներ |
| 1.1 | 6.1 | Խմբավորել  «չսպասարկվող»  բնակավայրերն ըստ կլաստերների | | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | «Չսպասարկվող»  բնա­կավայրերն ըստ կլաս­տեր­ների խմբավոր­ված չեն |  | 1-ին եռամսյակ |  |  |  |  | Ուսումնասիրությամբ լի­արժեքորեն գնահատվել է «չսպա­սարկ­վող»  բնա­կա­վայ­րե­­րի իրա­կան վիճակը | «Չսպասարկվող» բնակա­վայ­րերը խմբա­­վորվել են ըստ կլաս­տերների |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 1.2 | 6.1 | Կազմել ժամանակացույց` ըստ առաջնահերթու­թյան  կլաստերները նոր ջրամատակարար ընկերության սպասարկան տարածք ընդգրկելու համար | | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Առկա չէ կլաս­տեր­ներն ըստ առաջնահերթության նոր ջրա­մատա­կարար ընկերության սպասարկ­ման տարածք ընդգր­կելու ժամանա­կա­ցույց |  | 1-ին եռամսյակ |  |  |  |  | Հստակեցվել են կլաս­տերներն ըստ առաջ­նա­հեր­թու­թյան ժամա­նակացույցում ներառելու ժամկետները | Կազմվել է  կլաս­տերները ըստ առա­ջ­նահերթության նոր ջրա­մատակարար ընկերության սպասարկման տարածք ընդ­գրկե­լու ժա­մա­նա­կա­ցույց |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 1.3 | 6.1 | Սահմանել ՋՋ ոլորտում մասնագիտացած կառույց ճանաչելու չափորոշիչներ | | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Գործող իրավա­կար­գավորումներով չեն սահմանվել ՋՋ ոլոր­տում մասնագի­տացած կա­ռույց ճանա­չելու չափո­րոշիչներ |  | 3-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | Բարելավվել է ՋՋ ոլոր­տում մաս­նագիտաց­ած կառույց ճա­նաչելու չա­փո­րոշիչ­ներ ընդու­նելու և կիրառե­լու խնդիրը | Մշակվել և ըն­դուն­վել է ՀՀ հան­րա­յին ծա­ռայությունները կար­գա­վորող հանձնաժողովի՝ 2016 թ. նոյեմբերի 2-ի N 295-Ն որոշման մեջ փո­փոխություններ և լրացումներ կա­տարելու մասին որոշում |  | Ֆինանսավո­րում չի պահանջում |
| 1.4 | 6.1 | Կանոնակարգել ջրամա­տա­­կարար նոր ընկերու­թյուն ստեղծելու, կանո­նադրական կապիտալ որոշելու (51% և ավելի պետական կամ համայնք­ների բաժնեմասնակ­ցու­թյամբ), կառուցվածք և հաստիքացուցակ հաս­տատելու, ՏԻՄ-երի կողմից ՋՋ գույքն անհատույց ժամանակավոր օգտա­գործ­ման իրավունքը փո­խանցելու, բնակավայրերը սպասարկման տարածքի մեջ ներառելու ժամանա­կացույց հաստատելու գործընթացները | | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Ջրամատակա­րար նոր ընկ­երու­թյուն չի հիմնա­դրվել |  | 3-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | ՀՀ օրենս­դրու­թյամբ պահանջ­վող ընթացա­կար­գով հաս­տատ­վել են ջրա­մա­տակա­րար նոր ընկե­րու­թյուն հիմ­նա­դրե­լու իրա­վա­կար­գավո­րում­ները | Մշակվել և ըն­դուն­վել է ՀՀ հանրային ծառա­յությունները կար­գա­վորող հանձ­նա­ժողովի՝ 2016 թ. նյեմ­բերի 30-ի N 378 որոշման մեջ փո­փո­խու­թյուններ և լրա­ցումներ կատարելու մա­սին որո­շում |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 1.5 | 6.1 | ՀԾԿՀ կողմից լիցենզա­վորել նոր ջրամատակա­րար ընկերություն՝ որպես ՋՋ ծառայություններ մատուցող սուբյեկտ | | ՀԾԿՀ | ՏԿԵՆ ՋԿ |  |  |  | 1-ին եռամսյակ |  |  |  | ՀՀ-ում` ՋՋ ծա­ռայու­թյուններ մատուցելու ոլորտում, ավե­լա­ցել է ևս մեկ լի­ցենզավորված ընկերու­թյուն | ՀԾԿՀ -ն լիցեն­զա­վորել է նոր ջրա­մատակարար ընկերու­թյուն՝ որ­պես ՋՋ ծա­ռայո­ւ­թ­յուններ մատուցող սուբ­յեկտ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 1.6 | 6.1 | Կանոնակարգել ՀԾԿՀ-ի որոշած սակագինը մեղ­մելուն ուղղված սուբսիդիա և արտոնություններ սահ­մանելու և տրամադրելու գործընթացները | | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Չի ահման­վել ՀԾԿՀ-ի որոշած սակագինը մեղ­մելուն ուղղված սուբսիդիա և արտոնություն­ներ սա­հ­մանելու և տրամադրելու կարգը |  |  | 1-ին եռամսյակ |  |  |  | ՀՀ կառա­վարու­թյան որոշմամբ բա­րեփոխվել են ՀԾԿՀ-ի որոշած սա­կագինը սուբսիդավորելու և ար­տոնու­թյուն­ներ սահ­մա­նելու և տրա­մա­դրե­լու գործ­ըն­թացները | 1. Մշակ­վել է  «ՀԾԿՀ-ի որոշած սա­կա­գի­նը մեղ­մե­լուն ուղ­ղված սուբսի­դիաներ և արտո­նություններ սահ­մա­նելու և տրա­մա­դրելու մա­սին» ՀՀ կա­ռա­վա­րության որոշման նախագիծ  2. Նա­խա­գիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապե­տի աշ­խատա­կազմ |  | Ֆինանսավո­րում չի պահանջ­ում |
| 2. | 6.1 | Կազմակերպել ՋՋ ծառա­յու­թյուններ մատուցելը նոր ջրամա­տակարար ընկերության կողմից սպասարկելու գործընթացը | | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Ջրամատակա­րար նոր ընկե­րու­թյունը դե­ռևս չի մա­տուցում ՋՋ ծառայու­թյուններ |  | 4-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | «Չսպասարկ­վող» բնակա­վայ­րերում սկսվել  է ՋՋ ծառայություն­ներ մատուցելու գործընթացը | Ջրամատակարար նոր ըն­կե­րու­թյունը սկսել է մա­տու­ցել ՋՋ ծառայություններ | 16.0 մլն դրամ | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ  Օրենսդրու­թյամբ չարգել­վող աղբյուր­ներ |
| 3. | 6.1 | ՊՄԳ (դիտարկել իրա­կանացման գործիքներից որևէ մեկը) շրջանակում ՋՋ համակարգերը օգտա­գործելու և պահպանության իրավունքով հանձնել նոր ջրամատակարար ընկերությանը | | ՏԿԵՆ ՋԿ | ԷՆ | ՋՋ համա­կար­գերը օգտագործե­լու և պահ­պա­­նելու իրավունքով չեն հանձնվել ջրամատա­կարար նոր ընկերությա­նը |  |  |  |  |  | 1-ին եռամսյակ | ՊՄԳ շրջա­նա­կում  բա­րելավ­վել է ՋՋ համա­կարգերի կա­ռա­վա­րումը | ՊՄԳ շրջանա­կում ՋՋ հա­մա­կարգերը օգտագործելու և պահպա­նո­ւ­թյան իրա­վուն­քով պայ­մա­նա­գրային կառավարման են հանձ­ն­վել  նոր ջրա­մա­տակարար ըն­կե­րությանը |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 4. | 6.1 | ԿԶՆ 6 թիրախների մոնի­թորինգ իրականացնելու և հաշվետվողականությունն ապահովելու նպատակով ԿԶՆ 6 միջգերատես­չա­կան  մշտական աշխա­տան­քային խմբի կողմից վերանայել գործող վիճա­կագրական հաշվետվու­թյան ձևերը՝ բացակայող տվյալներն ապահովելու համար մշակելով հաշվետվության  նոր ձև(եր) | | ՎԿ | ՎԿ  ՏԿԵՆ ՋԿ  ԱՆ  ՇՄՆ  ԲԸՏՄ | Վիճակագրա­կան հաշվե­տվու­թյան ձևերը թերի են | 3-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  | Կատարելա­գործվել են վի­ճա­կա­գրական հաշվետվության առկա ձև(եր)ը | Միջգերատեսչական մշ­տա­­­կան աշխա­տանքային խումբը մշա­կել է վիճակա­գրական հաշ­վե­տվության նոր ձև(եր)՝ ապահովելով գո­յություն չունեցող տվյալները |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 5. | 6.1 | Վերանայմամբ պարզեցնել ՋՋ ոլորտում նոր բաժա­նորդ դառնալու և գույքը փոխանցելուն առնչվող գործող ընթացակարգերը՝ պահպանելով վարձակա­լության պայմանագրի դրույթները | | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Որոշ դեպ­քերում շատ բարդ են ՋՋ ոլորտում նոր բաժա­նորդ դառ­նալու և գույքը փո­խանցելու գործող ըն­թացա­կար­գերը |  |  | 1-ին եռամսյակ |  |  |  | Բարելավվել և պարզեց­վել է ՋՋ ոլորտում նոր բաժա­նորդ դառ­նալու և գույքը փո­խանցելու գործող ըն­թացակարգը | Մշակվել և ընդուն­վել է ՀԾԿՀ՝ 2016 թ. նոյեմբերի 11-ի N378 որոշ­ման մեջ փո­փոխություններ և լրացում­ներ կա­տարե­լու մասին որոշում |  | Ֆինանսավո­րում չի պահանջում |
| 7. | 6.1 | ԵՄ չափորոշիչներին համապատասխան`   ՀՀ-ում ներդնել խմելու ջրի դիտանցի համակարգ | | ՇՄՆ | ՏԿԵՆ ՋԿ  ԱՆ | ՀՀ-ում չի գոր­ծում խմելու ջրի դիտանցի համակարգ |  |  | 2-րդ եռամսյակ |  |  |  | ՀՀ-ում ներ­դրվել է խմե­լու ջրի դի­տանցի և հսկողության ինստի­տուտ | 1. Մշակ­վել է ՀՀ-ում խմե­լու ջրի դիտանցի համակարգ ներ­դնելու մա­սին ՀՀ կառա­վա­րու­թյան որոշման նա­խա­գիծ  2. Նա­խագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչա­պե­տի աշխատա­կազմ |  | Պետական բյուջեով հատ­կացվելիք միջոց­ներ  Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 8. | 6.1 | Կանոնակարգել մասնա­-  գ­իտացած կազմակերպու­թյան կողմից «չսպասարկ­վող» բնակավայրերի ջրառի, մատակարարվող խմելու ջրի որակին և ջրա­մատակարարմանն առնչվող պաշտոնական այլ տեղեկատվության հավաստիությունը և հասանելիությունը | | ՏԿԵՆ ՋԿ | ՇՄՆ  ԱՆ | ՀՀ-ում ապա­հով­ված չեն մաս­նա­գի­տացած կազ­մակեր­պու­թյան կողմից «չսպա  ­­ս­արկ­վող» բնա­կա­վայ­րերի ջրառի, մատա­կա­րարվող խմե­լու ջրի որակին և ջրամատակա­րարմանն առնչ­վող պաշտոնա­կան այլ տեղե­կա­տվության հավաստիությունը և հասանե­լիությունը |  |  |  | 1-ին եռամսյակ |  |  | Առավել լիար­ժեք և ամբողջա­կան է դար­ձել մասնա­գիտացած կա­ռույցի կող­մից «չսպա­սարկ­վող» բնա­կա­վայրե­րում ջրառի, մատա­կա­րարվող խմե­­լու ջրի որակին և ջրամատա­կա­րարմանն առնչ­վող  տեղեկա­տվական դաշ­տը և դրա հա­սա­նելիությունը | 1. Մշակ­վել է «Ջրա­­ռի, մա­տա­կա­րար­վող խմե­լու ջրի որակին և ջրա­մատակա­րար­մանն առնչվող պաշ­տո­նական այլ տե­ղե­կու­թյուն­ներ հավաքե­լու, դա­սակար­­­ գե­լու, պահ­պա­նե­լու և տրամա­դրելու կարգը հաս­տա­տելու մասին» ՀՀ կա­ռավարության ո­րոշման նախագիծ  2. Նա­խագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապե­տի աշ­խատա­կազմ |  | Ֆինանսավո­րում չի պահանջում |
| 9. | 6.1 | Բարելավել սուբվենցիոն հայտերը գնահատելու միջ­գերատեսչական հանձնա­ժողովի կազմի, խնդրահա­րույց նախագծերը լրացու­ցիչ փորձաքննության ուղարկելու, պետական բյուջեից համաֆինանսա­վոր­մամբ իրականաց­վող  ՋՋ ենթակառուց­վածք­ներին ուղղված սուբվեն­ցիոն ծրագրերի արդյունավետության, տեխնիկական հսկողու­թյան, արհեստավարժ շա­հագործման, վերակառուց­վող համակարգը շահա­գոր­ծ­ողի կարգավիճակի, այս գործընթացում ՀՀ ջրային կոմիտեի  գործու­նեության  և պատաս­խանատվության  հարցերը | | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | ՋՋ ոլորտի սուբվենցիոն ծրագրերի արդյունա­վետությունը ցածր է և դրանք նպատակին չեն հասնում |  | 4-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | Մեծացել է ՋՋ ոլորտում իրա­կանաց­վող ծրա­գրե­րի արդ­յու­նա­վետու­թյունը | 1. Մշա­կել և հաստատվել է «Ջրա­յին կո­միտեի կանո­նա­դրության մեջ փո­փո­­խու­թյուններ և լրա­ցումներ կատարելու մա­սին» նա­խարարի հրա­ման  2. Մշակ­վել է ՀՀ վարչա­պետի` 2019 թ. մարտի 19-ի N278 Ա որոշման մեջ փո­փոխություններ և լրա­ցում­ներ կա­տա­րելու մա­սին նա­խա­գիծ  3. Նա­խա­գիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապե­տի աշ­խատա­կազմ  4. Մշակ­վել է ՀՀ կառավա­րության` 2006 թ. նոյեմբերի 16-ի N 1708 Ն որոշման մեջ փո­փոխություններ և լրացումներ կա­տա­րելու մասին նախա­գիծ  5. Նա­խագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապե­տի աշ­խատա­կազմ  6. Մշակ­վել է ՀՀ կառավա­րության` 2003 թ. օգոստոսի 28-ի N1228-Ն որոշման մեջ փո­փոխություններ և լրա­ցում­ներ կա­տարելու մասին նախագիծ  7. Նա­խագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչա­պե­տի աշխատա­կազմ8. Մշակ­վել է ՀՀ քրեական օրենսգրքում փո­փոխություններ և լրացումներ կա­տարելու մասին օրենքի նախագիծ  9. Նա­խագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապե­տի աշ­խատա­կազմ |  | Ֆինանսավո­րում չի պահան­-  ջ­ում |
| 10. | 6.1 | Կանոնակարգել ՊՄԳ շրջանակում արտոնու­թյուն­ներ տրամադրելու, խրախուսող գործիքներ կիրառելու, մասնավոր հատվածի ընտրության պարզեցված ընթացակար­գեր կիրառելու գործը­նթա­ցները | | ԷՆ | ՏԿԵՆ ՋԿ | ՀՀ-ում մաս­նա­վոր հատվածի համար չեն կիրառվում ներդրումներ կատարելու, գրավիչ մասնակցություն ապահովելու գործիքներ |  | 4-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | Բարելավվել է  մաս­նա­վոր հատ­վա­ծին ներ­գրա­վելու, ներ­դրումները և մաս­նակ­ցու­թյունը մե­ծաց­նելու մակարդակը | 1. Մշակ­վել է «Պետություն- մասնավոր գործ­ընկերության մա­սին օ­րեն­քում փո­փո­խություններ և լրացում­ներ կա­տարե­լու մասին» օրենքի նա­խա­գիծ  2. Նա­խագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապե­տի աշ­խատա­կազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 11. | 6.1 | Սահմանել մակերևութային ջրաղբյուրներից սնվող, ջրամատակարարման հա­մակարգերով մատա­կա­րար­վող խմելու ջուրը մշակելու կարգ | | ՏԿԵՆ ՋԿ | ՇՄՆ | ՀՀ-ում չի իրա­կա­նացվում մա­կերևութային ջրաղբյուրներից սնվող, ջրամա­տա­կարարման համակարգերով մատա­կարար­վող խմելու ջրի մշակում կամ իրա­կանացվում է ցածր արդ­յու­նա­վետու­թ­յամբ |  |  | 1-ին եռամսյակ |  |  |  |  | Մշակվել և ընդուն­վել է «Մակերևութային ջրաղբյուր­ներից սնվող, ջրամատակարարման հա­մակարգերով մա­տակարարվող խմելու ջրի մշակ­ման կարգը հաս­տա­տելու մասին» նախարարի հրա­ման |  | Ֆինանսավո­րում չի պահանջ­ում |
| 12. | 6.3 | Խոշոր բնակավայրերի համար կառուցել և շահագործել կեղտաջրերի մաքրման կայաններ | | ՏԿԵՆ ՋԿ |  |  |  |  |  |  |  |  | Խոշոր բնա­կա­վայ­րե­րում ապա­հովվել են կեղ­տա­ջրերի մաքրման կա­յաններ կառո­ւ­ցելն ու դրանց գործունեությու­նը |  | 25 մլրդ դրամ | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ  Օրենսդրու­թյամբ չարգել­վող աղբյուր­ներ |
| 13․1․ | 6.3 | Ապահովել Երևանի «Աէրացիա»`  կեղտաջրերի մաքրման նոր կառուցված կայանի շահագործու­մը  (մեխանիկական փուլ) մասնագիտացած կառավարչի կողմից | | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Երևանի  «Աէրա­ցիա»`  կեղ­տա­ջրերի մաքրման կայանը չի շա­հա­գործ­վում (մեխա­նիկական փուլ) |  |  |  | 1-ին եռամսյակ |  |  | Ապահովվել է Երևանի  «Աէրացիա»`  կեղտա­ջրե­րի մաքրման նոր կա­ռուց­ված կայանի շահա­գոր­ծումը  (մե­խանիկական փուլ) մաս­նագի­տացած կառա­վարչի կողմից | Մասնագիտացած կառա­վար­չի կողմից շահագործ­վում է (մեխա­նիկա­կան փուլ)  Երևանի  «Աէրացիա»`  կեղ­տաջրերի մա­քր­ման նոր կառուցված կա­յանը | Սակագնի հաշվին, Յուրաքանչյուր տարի 780 մլն դրամ | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ  Օրենսդրու­թյամբ չարգել­վող աղբյուր­ներ |
| 13.2․ | 6.3 | Կառուցել ԿՄԿ-ներ և այն ՊՄԳ (դիտարկել իրականացման գործիքնե­րից որևէ մեկը) շրջանա­կում   շահագործման հանձնել մասնագիտացած կառույցի | | ՏԿԵՆ ՋԿ | ԷՆ | ԿՄԿ առկա չէ |  |  |  |  | 1-ին եռամս­յակ |  | ՀՀ-ում ավե­լա­ցել է մաս­նագի­տացած կառույ­ցի կողմից շա­հագործվող  ԿՄԿ-ների քանակը | 1. ԿՄԿ-ներ կա­ռու­ցելու որո­շումն ընդուն­վել է, և շինա­րա­րությունն ա­վարտվել է  2. Գյում­րու ԿՄԿ-ն շա­հա­գործվում է | 45 մլրդ դրամ | Պետական բյուջեով հատկացվելիք  միջոցներ  Օրենսդրու­թյամբ չարգել­վող աղբյուր­ներ |
| 13.3 | 6.3 | Ընդլայնել Սևանի ավազա­նի (Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս), Դիլիջան և Ջերմուկ քաղաքների ջրահեռացման ցանցը | | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Սևանի ա­վազա­նի (Գա­վառ, Մար­տունի, Վարդենիս), Դիլիջան և Ջերմուկ քա­ղաք­ների ջրահե­ռաց­ման ցանցը կազմում է 50 % |  |  |  |  | 1-ին եռամսյակ |  | Լուծվել է Սևա­նի ա­վազանի (Գավառ, Մար­տունի, Վարդե­նիս), Դիլիջան և Ջերմուկ քա­ղաք­ների ջրա­հեռաց­ման ցան­ցերի հիմնա­խնդիրը | Սևանի ավազա­նի(Գավառ, Մար­տունի, Վարդենիս), Դիլի­ջան և Ջերմուկ քա­ղաք­ների ջրա­հե­ռացման ցանցը կազ­մում է 95% | 10 մլրդ դրամ | Պետական բյուջեով հատ­կացվելիք միջոց­ներ  Օրենսդրու­թյամբ չարգել­վող աղբյուր­ներ |
| 13.4 | 6.3 | Սևանի ավազանի (Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս), Դիլիջան և Ջերմուկ քաղաքների կեղտաջրերի մաքրման կայաններում ապահովել կենսաբանական մաքրում | | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Կենսաբանական մաք­րում չի իրա­կանացվում Սևանի ավազանի (Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս), Դիլիջան և Ջերմուկ քա­ղաքների կեղտաջրերի մաքրման կայաններում |  |  |  |  | 1-ին եռամսյակ |  | 5 ԿՄԿ-ներում ներդրվել է կենսաբանական մաքր­ման գործ­ըն­թաց | Գավառ, Մարտունի, Վար­դենիս, Դիլիջան, Ջերմուկ քաղաքների կեղ­տաջրերի մաքրման կայան­ներում իրականացվում է կենսաբանական մաքրում՝ հզորացնելով կո­յուղավորման աս­տիճանը | 10 մլրդ դրամ | Պետական բյուջեով հատ­կացվելիք միջոց­ներ  Օրենսդրու­թյամբ չարգել­վող աղբյուր­ներ |
| 13.5 | 6.3 | Գյուղական բնակավայրե­րում կառուցել ու շահա­­գոր­­ծել այլընտրանքային տեխնոլոգիաներով գործող ԿՄԿ-ներ  (թվով 30 բնակավայր) | | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Գյուղական բնա­կա­վայ­րերում չկան այլ­ընտ­րանքայինտեխնոլոգիա­ներով գործող ԿՄԿ-ներ |  |  |  |  | 1-ին եռամսյակ (շարունակական) |  | Գյուղական բնակավայրե­րում գո­ր­ծարկվ­ում են այլընտ­րան­քային տեխ­նոլո­գիա­նե­րով գործող ԿՄԿ-ներ | 1. Գյու­ղական բնակավայրերում կառուցվել են այ­լընտ­րանքային տեխ­նոլոգիաներով գործող 10 ԿՄԿ-ներ  2. Գյու­ղական բնակավայրերում շահա­գործվում է  այլընտրանքային տեխնոլո­գիաներով գործող 10 ԿՄԿ | 3 մլրդ դրամ | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ  Օրենսդրու­թյամբ չարգել­վող աղբյուր­ներ |
| 13.6 | 6.3 | Կանոնակարգել տնտեսվա­րող սուբյեկտների գործու­նեությունից առաջացող կեղտաջրերը պարտադիր մաքրելու գործընթացը | | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Տնտեսվարող սուբյեկտների գործու­նեությունից առաջացող կեղ­տաջրերը մաք­րում են եզակի կազ­մակերպու­թյուններ |  | 3-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | Բարելավվել է տնտես­վա­րող սուբ­յեկտների գործունեությունից առաջացող կեղ­­տա­ջրե­րը մաքրելու գործընթացը | 1. Կա­ռուցվել է 50 կայան  2. Շա­հա­գործ­վել է 50 կայան |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 14. | 6.3 | Օրենսդրորեն սահմանել քաղաքային (կենցաղային, արտադրական և խառը) կեղտաջրերը մաքրելու պահանջներ՝ առավել խիստ պատասխանատվու­թյուն սահմանելով չմաքըր­ված կեղտաջրերի ապօրինի արտահոսքերի համար | | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Օրենսդրորեն չի սահ­մանվել քաղաքային կեղտաջրերը մաքրելու պարտադիր պահանջ, իսկ չմաքրված կեղտաջրերի ապօրինի արտահոսքերի համար պատասխանատվությունը համարժեք չէ |  | 3-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | Կատարելագործվել են քա­ղա­քա­յին կեղտա­ջրե­րը մաքրելու իրավական պահանջները, և խստաց­վել է այդ ոլորտում պատասխանատվությունը | 1. Մշակ­վել է ՀՀ ջրային օրենսգրքում փո­փոխություններ և լրաց­ում­ներ կա­տա­րելու մասին օրենքի նախագիծ  2. Նա­խա­գիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապե­տի աշ­խատա­կազմ  3. Մշակ­վել է ՀՀ վարչական իրա­վախախտումների վե­րա­բերյալ օրենսգրքում փո­փոխություններ և լրա­ցում­ներ կա­տա­րելու մասին օրենքի նախագիծ  4. Նա­խագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապե­տի աշ­խատա­կազմ |  | Ֆինանսավո­րում չի  պահանջ­ում |
| 15. | 6.3 | Կոյուղու ցանցին չմիացած տնտեսվարողների համար իրավական պարտադիր պահանջ սահմանել կե­ղ­տաջրերը մաքրող անհա­տա­կան կառուցվածքներ և սարքավորումներ ունե­նալը և մասնագիտացած կազմակերպության հետ  սպասարկման պայմանագիր կնքելը | | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Չի սահմանվել կոյուղու ցանցին չմիացած տն­տես­վարողների համար կեղտա­ջրերը մաքրող ան­հատական կառուցվածքներ և սար­քավորում­ներ ունե­նա­լու և մաս­նագիտացած կազ­մակեր­պո­ւ­թյան հետ սպա­սարկ­ման պայ­մանա­գիր կնքե­լու պարտադիր պահանջ |  | 2-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | Բարեփոխ­վել է կեղտա­ջրերի մաքր­ման օրենս­դրությու­նը | 1. Մշակ­վել է ՀՀ ջրային օրենսգրքում փո­փոխություններ և լրա­ցում­ներ կա­տա­րելու մա­սին օրենքի նախագիծ  2. Նա­խագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապե­տի աշ­խատա­կազմ  3. Մշակ­վել է ՀՀ կառավա­րության` 2003 թ. օգոստոսի 28-ի N1228-Ն որոշման մեջ փո­փոխություններ և լրա­ցում­ներ կա­տա­րելու նա­խա­գիծ  4. Նա­խագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապե­տի աշ­խատա­կազմ |  | Ֆինանսավո­րում չի պահան­ ջ­ում |
| 16. | 6.3 | ՀՀօրենսդրության բարեփոխմամբ՝մաքրված կեղտաջրերը ջրային ավազան լցնելու թույլա­տրե­լի սահմանային արտահոսք սահմանելու մեխանիզմը համապա­տասխանեցնել ԵՄ չափորոշիչներին | | ՏԿԵՆ ՋԿ | ՇՄՆ | ԵՄ չափո­րոշիչներին չի համապա­տասխանում  մաքրված կեղտաջրերը ջրային ա­վազան լց­նելու թույլա­տրելի սահ­մա­նային արտա­հոսք սահմանե­լու մեխանիզմը |  |  |  |  |  |  | ՀՀ-ում բարեփոխ­վել և ԵՄ չա­փորոշիչներին է համա­պա­տաս­խա­նեցվել մա­քրված կեղ­տա­ջրերը ջրա­յին ավազան լցնելու թույ­լա­տրելի սահմա­նա­յին արտա­հոսքի ար­ժեք­ները որոշելու մեխանիզմը | Ջրային ռե­սուրս­ների կա­ռավարման և պահպա­նու­թյան մարմնի կողմից մշակ­վել և ընդու­նվել են մաքր­ված կեղտա­ջրերը ջրային ավազան լցնե­լու թույլա­տրե­լի սահ­մա­նային ար­տա­հոսքի արժեքները որո­շելու  կարգն ու պայման­ները |  | Ֆինանսավո­րում չի պահան ջ­ում |
|  | 6.3 | «Արտադրական կեղտա­ջրերը կենտրոնացված ջրահեռացման համակարգ արտանետելու թույլա­տրե­լի սահմանային արտահոս­քի, բաղադրակազմի, հատ­կանիշների և լրա­ցուցիչ այլ պահանջներ սահմանելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը ներկայացնել վարչապետի աշխատակազմ | | ՇՄՆ | ՏԿԵՆ ՋԿ | Բացակայում են արտա­դրական կեղտա­ջրերը մաքրելու օրենսդրական կար­գա­վորումները |  | 4-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  | Ընդուն­վել են արտա­դրական կեղտա­ջրերը մաքրելու օրենսդրական կարգավորումնե­րը |  | Ֆինանսավո­րում չի պահանջ­ում |
|  | 6.3 | «Կեղտաջրի նստվածքը օգտագործելու, հավաքե­լու, փոխադրելու, կուտակե­լու, մշակելու, օգտահանելու և հեռացնելու պահանջները սահմանելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը ներկայացնել վարչապետի աշխատակազմ | | ՇՄՆ | ՏԿԵՆ ՋԿ | Օրենսդրորոեն չի սահ­մանվել կեղ­տաջրի նստ­վածքը օգ­րծելու, հա­վա­­քե­լու, փո­խադրելու, կուտակե­լու, մշակելու, օգտահանե­լու և հեռաց­նելու պա­հանջ­ները |  | 4-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  | Սահմանվել են կեղտա­ջրի նստ­վածքը օգտագործելու, հավաքե­լու, փո­խադրե­լու, կու­տակե­լու, մշակելու, օգտա­հանելու և հեռաց­նելու պահանջները |  | Ֆինանսավո­րում չի  պահանջ­ում |
|  | 6.3 | «Արտադրական կեղտա­ջրե­րը նախնական մաք­րելու պահանջները սահմանելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը ներկայացնել վարչապետի աշխատակազմ | | ՇՄՆ | ՏԿԵՆ ՋԿ | Չեն սահմանվել արտադրա­կան կեղտա­ջրե­րը նախ­նա­կան մաք­րելու պա­հանջները |  |  | 4-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | Սահմանվել են արտադրական կեղտա­ջրե­րը նախնական մաք­րելու պահանջները |  | Ֆինանսավո­րում չի պահան  ջ­ում |
| 17. | 6.3 | Ներդնել մաքրման կայան­նե­րից արտահոսող ջրերի որակական մոնիթորինգի համա­կարգ՝  ապահովելով պատշաճ վերահսկողու­թյուն | | ՏԿԵՆ ՋԿ | ՇՄՆ | Առկա չէ մաքր­ման կայաննե­րից արտահոսող ջրերի որա­կա­կան մո­նիթորին­գի համակարգ |  |  |  | 1-ին եռմսյակ |  |  | ՀՀ -ում բարե­լավ­վել /ներդրվել  է  արտահո­սող կեղտաջրե­րի որա­կա­կան մո­նի­թո­րինգի համակարգ՝ միաժամանակ՝  ապա­հո­­վելով ոլորտի պատ­շաճ վերահսկո­ղություն | 1. Մշակ­վել է ՀՀ ջրային օրենսգրքում փո­փոխություններ և լրա­ցում­ներ կա­տա­րելու մա­սին օրենքի նախագիծ  2. Նա­խագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապ­ե­տի աշ­խատա­կազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 18. | 6.3 | Կանոնակարգել մաքրված կենցաղային կեղտաջրերը տարբեր նպատակներով վերաօգտագործելու, ինչ­պես նաև մաքրելուց հետո առաջացող ենթահումքը օգտահանելու գործընթաց­ները | | ՏԿԵՆ ՋԿ | ՇՄՆ | Չեն սահմանվել մաքրված կեն­ցա­ղային կե­ղտա­ջրերը տար­բեր նպա­տակնե­րով վերա­օգտա­գոր­ծելու, ինչ­պես նաև մաքրելուց հետո առա­ջա­ցող են­թահումքը օգտահանելու նոր­մա­տիվ­ներ և չափո­րոշիչներ |  | 1-ին եռամսյակ |  |  |  |  | ՀՀ օրենս­դրու­թյամբ սահման­վել են մաքրված կենցաղային կեղտաջրերը տարբեր նպա­տակ­ներով վերա­օգտագործելու, ինչպես նաև մաք­րե­լուց հետո առաջա­ցող ենթահում­քը օգտահա­նե­լու նորմա­տիվ­նե­րն ու չափո­րո­շիչ­ները | 1. Մշակ­վել է ՀՀ ջրային օրենսգրքում փո­փոխություններ և լրա­ցում­ներ կա­տա­րելու մա­սին օրենքի նախագիծ  2. Նա­խա­գիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապե­տի աշ­խատա­կազմ |  | Ֆինանսավո­րում չի պահան  ջում |
| 19. | 6.3 | Վերանայել ջրահեռա­ցումը  և կեղտաջրերը մաքրելը որպես միասնա­կան ծա­ռայություն դիտա­րկելու և միասնական սակագին կի­րառելու քաղաքականու­թյունը | | ՏԿԵՆ ՋԿ | ՇՄՆ | Ըստ գործող ՎՊ-ի` ՋՋ ծառայո­ւ­թյունների սա­կա­գ­ինը ներա­ռում է խմելու ջուր մատակա­րա­րելու, ջրահե­ռաց­ման և կեղ­տաջրերը մաք­րելու ծառայու­թ­յունները, սա­կայն մի քանի քա­ղաքներից բացի` մյուս բնակավայրե­րում կեղտա­ջրերը հե­ռաց­­վում, բայց չեն մա­քըրվում | 1-ին եռամսյակ |  |  |  |  |  | Բարելավվել է կեղտա­ջրերը հե­ռաց­­նելու և մաքրելու ծա­ռա­յու­թ­յուններն ա­ռավել լիար­ժեք մատու­ցելը և բա­րե­փոխվել է սակագնային քաղա­քա­կանությունը | 1. Մշակ­վել է ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրա­ցում­ներ կա­տարելու մասին օրենքի նախագիծ  2. Նա­խագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապե­տի աշ­խատա­կազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | | | **Սանիտարական և հիգիենիկ ծառայություններ** | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | 6.2 | 1998 թվականի նոյեմբերի 3–ին ընդունված  98/83/ԵՀ դիրեկտիվին համապա­տաս­խան` տեղայնացնել մարդու սպառման համար նախատեսված ջրի որակի նորմերը | | ԱՆ | ՇՄՆ  ՏԿԵՆ ՋԿ | Մարդու սպառ­ման համար նա­խատեսված ջրի որակի նորմերը չեն համապա­տասխանում 98/83/ԵՀ դի­րեկտիվի պահանջներին |  |  | 4-րդ եռամսյակ |  |  |  | Մարդու սպառ­ման համար նա­խատեսված ջրի որակի նորմերը համապատասխանեցվել են ԵՀ ըն­դունած նոր­մե­րին | Վերանայվել և ԵՀ ընդունած նոր­մե­րին հա­մապատասխանեցվել են մար­դու սպառման համար նախատեսված ջրի որակի նորմերը |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 21. | 6.2 | Ամրագրել նոր կառուցվող հանրային վայրերում /տնտես­վարող սուբյեկտ­ների տարածքներում կա­նանց և աղջիկների հիգիե­նիկ սենյակ նախատե­սելուն վերաբերող իրա­վական պահանջ | | ՔԿ | ԱՆ  ՏԿԵՆ ՋԿ | Չի սահմանվել հանրային վայ­րերում /տնտես­վա­րող սուբ­յեկտ­ների տարածք­նե­րում կա­նանց և աղջիկների հիգիենիկ սեն­յակ նա­խատե­սե­լուն վերաբերող իրավական պահանջ |  | 2-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | Բարելավվել են կանանց և աղջիկների հիգիենիկ պահանջները բավա­րա­րելու պայ­մանները | Մշակվել և ընդուն­վել է ՔԿ նա­խա­գա­հի՝ 2020 թը­վականի դեկտեմբերի 10-ի N 95-Ն հրամանով հաս­տատված ՀՀՇՆ 31-03-2020 «Հասարակական շենքեր և շինություններ» շի­նարարական նոր­մերում փոփոխություններ կա­տա­րելու մասին որոշման նախագիծը |  | Ֆինանսավո­րում չի պահան  ջ­ում |
| 22. | 6.2 | Վերանայել և խստացնել հասարակական և հան­րային օբյեկտներում բնակչությանը սանիտա­րա­հիգիենիկ ծառայու­թյուններ մատուցելու պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատա­րելու ( այդ թվում՝ վճարովի կամ անվճար հասարա­կական զուգարաններով չապահովելու, սահմա­նափակ կարողությամբ անձանց համար հատուկ պայմաններ չնախատե­սելու, կանանց և աղջիկ­ների հիգիենիկ պահանջ­ները չբավարարելու) համար ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսվող պատաս­խա­նատվությունը | | ԱՆ | ՏԿԵՆ ՋԿ | Համարժեք չէ հսարա­կական և հան­րային օբ­յեկտնե­րում բնակ­չությանը սանի­տա­րա­հիգիենիկ ծա­ռայութ­յուն­ներ մա­տուցելու պահանջները չկա­տա­րելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար սահմանված պատասխանատվությունը | 4-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  | Վերանայվել և խստացվել է | 1. Մշակ­վել է «Վարչական իրա­վախախ­տումների վերա­բերյալ ՀՀ օրենսգրքում փո­փոխություններ և լրա­ցում­ներ կա­տարելու մա­սին» օրենքի նախագիծ  2. Նա­խագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապե­տի աշ­խատա­կազմ |  | Ֆինանսավո­րում չի պա­հան­ջ­ում |
|  | | | **Ոռոգում** | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | 6.4 | Իրականացնել ջրամբա­րա­շինական աշխատանքներ մակերևության ջրային հոսքերի կառավարման արդյունավետությունը մեծացնելու նպատակով Մաստարային ջրամբար՝ 20 մլրդ դրամ,  Խաչիկի ջրամբար՝ 2.4 մլն ԱՄՆ դոլար, Քասախի ջրամբար՝ 18.4 մլն ԱՄՆ դոլար) | | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Մակերևութային ջրային հոսքերի կա­ռավարման արդյունավետությունը մեծաց­նե­լու նպատակով ընթանում է 1 ջրամբարի շինություն |  | 4-րդ եռամսյակ (շարունակական) |  |  |  |  | Բարելավվել է ջրամ­բա­րաշինության ոլորտը | Կառուցվել է  2  ջրամ­բար | 23.8 մլրդ դրամ | Եվրոմիության կողմից տրամադրված միջոցների հաշվին  Օրենսդրու­թյամբ չարգել­վող աղբյուր­ներ |
| 24. | 6.4 | Մշակել ջրամբարաշինական աշխատանքների  ֆինանսական մոդել | | ՏԿԵՆ ՋԿ | ԷՆ | Չի մշակվել ջրամբա­րա­շինական աշխատանքների ֆինան­սա­կան մոդել |  |  | 1-ին եռամսյակ (շարունակական) |  |  |  | Բարելավվել է ջրամ­բա­րաշի­նու­թյան ֆի­նան­­սական ոլորտի խնդիրները | Մշակվել է ջրամ­բա­րաշի­նա­կան աշ­խա­տանք­նե­րի ֆի­նան­սական մոդել |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 25. | 6.4 | Ոռոգման ջրի ջրառի կետե­րի, ինչպես նաև «Ջրառ» ՓԲԸ և ՋՕԸ-ի առևատրային և ներքին հաշվառման բոլոր կետերը (առաջին և երկ­րորդ կարգի ջրանցքներ) համալրել ծախսաչափերով (շուրջ 2200 դիտակետ) | | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Առկա են նա­խա­գծա­նա­խահաշ­վա­յին փաս­տա­թղթեր ոռոգ­ման ջրի ջրառի, ինչ­պես նաև «Ջրառ» ՓԲԸ-ի և ՋՕԸ-ի առև­տարային և ներքին հաշվառ­ման կետերը (առաջին և երկրորդ կարգի ջրանցքներ) ծախսաչափերով կահա­վորելու հա­մար | 15% | 35% | 50% |  |  |  | Ոռոգման ջրի ջրառի կետերի, ինչպես նաև «Ջրառ» ՓԲԸ և ՋՕԸ-ի առև­տրա­յին ներ­քին հաշ­վառ­ման բոլոր կե­տե­րը հա­մալր­վել են ծախ­սաչա­փե­րով | 1. Ըն­տր­վել են դիտակետերը  2. Տեղա­դրվել է շուրջ 2200 հոս­քաչափ  3. Իրա­կա­նաց­վում է ոռոգման ջրի հաշ­վառում 95%-ով | 1.0 մլրդ դրամ | Պետական բյուջեով հատ­կացվելիք միջոց­ներ  Օրենսդրու­թյամբ չարգել­վող աղբյուր­ներ |
| 26. | 6.4 | Ոռոգման ջրի ջրառի կետե­րի, ինչպես նաև «Ջրառ» ՓԲԸ-ի և ՋՕԸ-ի առևատրային և ներքին հաշվառման բոլոր կետերում (առաջին և երկ­րորդ կարգի ջրանցքներ) ծախսաչափերի տվյալները վերծանելու համար ներդնել ու գործարկել SCADА համակարգ (շուրջ 2200 դիտակետ) | | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Չի ներդրվել ոռոգման ջրի ջրառի, ինչպես նաև «Ջրառ» ՓԲԸ և ՋՕԸ-ի առևտրա­յին և ներքին հաշվառման բո­լոր կե­տե­րում (ա­ռաջին և երկ­ր­որդ կարգի ջրանցքներ) ծախսաչափերի տվյալ­ները վեր­ծանելու համար նա­խատեսված SCADА հա­մա­կարգ (շուրջ 2200 դիտակետ) |  |  |  |  | 1-ին եռամսյակ |  | Կատարելա­գործվել են ոռոգ­ման ջրի ջրառի կետերի, ինչպես նաև «Ջրառ »ՓԲԸ և ՋՕԸ-ի առև­տրա­յին և ներքին հաշ­վառման բոլոր կե­տե­րում (առա­­ջին և երկ­րորդ կարգի ջրանցքներ) ծախսաչափերի տվյալ­ները վեր­ծա­նելու կարո­ղութ­յուն­նե­րը | 1. Ներ­դրվել է SCADA հա­մա­կարգը  2. Տվյալ­ները հա­վաքվում են  3. Տվյալ­ները վեր­լուծվում են | 500 մլն դրամ | Պետական բյուջեով հատ­կացվելիք միջոց­ներ  Օրենսդրու­թյամբ չարգել­վող աղբյուր­ներ |
| 27. | 6.4 | Մասնագիտացած կառույ­ցի հանձնել հոսքաչա­փե­րով և մակարդակաչա­փե­րով համալրված և SCADА համակարգով ապահով­ված ոռոգման համակարգի դիտակետերի  (շուրջ 2200 դիտակետ) կառավարումը | | ՏԿԵՆ ՋԿ | ՇՄՆ | Առկա չէ մասնագիտացած կառույց |  |  |  |  | 4-րդ եռամսյակ |  | Կանոնակարգ­վել է հոս­քա­չա­փերով և մա­կարդա­կաչափերով համալրված և SCADА հա­մակարգ­ով ապա­­-հով­ված ոռոգման համա­կարգի դիտակե­տե­րի  կառա­վա­րումը | 1. Ընտր­վել է մասնագիտացած կառույցը  2.Մասնագիտացած կա­ռույցն իրակա­նացնում է կա­ռա­վարումը |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 28. | 6.4 | Իրականացնել ցուցադրա­կան ծրագիր կառավարման համակարգի արդյունավետ մեխանիզմ ընտրելու նպա-  ­տակով և հաջողության դեպքում  փորձը փոխան­ցել այլ տարածքների | | ՏԿԵՆ ՋԿ |  |  |  |  | 4-րդ եռամսյակ (շարունակական ) |  |  |  | Կատարելագործվում է կառա­վար­ման համա­կարգի մե­խա­նիզմի արդյու­նա­վետությունը | 1. Իրա­կանա­ց­վել է փորձ-նա­կան ծրա­գի­րը  2. Գնա­հատ­վել են ծրա­գրի արդ­յունքները |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 29. | 6.4 | Վերականգնել և մեծացնել ջրային համակարգերն օգտագործող և պահպանող տեխնիկական հանձ­նաժո­ղովի և  աջակցող թիմի աշխատանքի արդյունա­վե­տությունը՝ դրանք ներառելով Ջրային կոմիտեի կազմում | | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Ցածր է ջրա­յին հա­մա­կար­գերն օգտա­գոր­ծող և պահպա­նող տեխնիկական հանձ­նա­ժողովի և աջակցող թիմի աշ­խա­տանքի ար­դյունավետությունը |  |  | 4-րդ եռամսյակ |  |  |  | Վերականգնվել և բարե­լավվել է ջրային հա­մա­կար­գերն օգտա­գ­ործող և պահ­պա­նող տեխնի­կական հանձ­նա­ժո­ղովի և ա­ջակցող թի­մի աշխա­տան­քի ար­դյու­նավե­տությունը | 1. Պայ­մաններ են ստեղծվել տեխնիկական հանձնաժողովի և աջակցող թիմի աշ­խա­տան­քը վերա­կանգնելու և դրա արդյու­նավետությու­նը մեծացնելու հա­մար  2. Տվյալ ստո­րա­բաժանումը ներ­առվել է Ջրային կոմի­տեի կազմում | 16 մլն դրամ | Պետական բյուջեով հատ­կացվելիք միջոց­ներ  Օրենսդրու­թյամբ չարգել­վող աղբյուր­ներ |
| 30. | 6.4 | Մշակել ոռոգման ջրի որակի նորմեր | | ԷՆ | ՏԿԵՆ ՋԿ  ՇՄՆ  ՍԱՏՄ | ՀՀ-ում սահման­ված չեն ոռոգ­ման ջրի որակի նորմեր |  |  |  |  | 4-րդ եռամսյակ |  | Բարելավվել է ոռոգման ջրի որակը | 1. Մշակ­վել է ՀՀ կառավա­րության` 2005 թ. հուլիսի 28-ի N1147 որոշ­ման մեջ փո­փո­խու­թյուններ և լրա­ցումներ կատարելու մա­սին նա­խա­գիծ  2. Նա­խագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապե­տի աշ­խատա­կազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 31. | 6.4 | Կանոնակարգել ՋՕԸ-ների կողմից ոռոգման ջրի մատակարարման ոլորտը ՀԾԿՀ գործունեության մեջ ներառելու խնդիրը | | ՏԿԵՆ ՋԿ | ՀԾԿՀ |  | 4-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  | ՋՕԸ-ների կող­մից ոռոգման ջրի մա­տա­կա­րարման ոլորտը ներառվել է  ՀԾԿՀ գոր­ծու­նեության մեջ | 1.Մշակվել և ըն­դունվել է ՀՀ ջրա­յին օրենսգրքում լրա­ցումներ և փոփո­խություններ կա­տարելու մասին օրենքի նախա­գիծ:  2.Օրենքի նախագիծը ներ­կայացվել է վար­չա­պետի աշխատակազմ:  3. Մշակ­վել և ընդունվել է «Լի­ցենզավորման մասին» ՀՀ օրեն­քում լրա­ցումներ և փո­փո­խություններ կա­տարելու մա­սին օ­րենքի նա­խա­գիծ:  4. Նա­խագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշ­խատակազմ:  5.Մշակ­վել  և ըն­դունվել է Հանրային ծառա­յությունները կար­գա­վորող հանձ­նա­ժողովի կանոնադրու­թյան մեջ փո­փոխություն­ներ և լրացում­ներ կա­տարելու մասին որոշում |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 32. | 6.4 | Վերանայել ՋՕԸ-ների կող­մից ոռոգման համակար­գերի կառավարման կազ­մակերպչական ձևը փոփո­խելու հնարավորությունը | | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Արդյունավետ չէ ՋՕԸ-ների միջո­ցով ոռոգման ջրի բաշխ­ման ոլոր­տի կառավարու­մը |  | 1-ին եռամսյակ |  |  |  |  | Ավելացել է ՋՕԸ-ների գործունեության արդյու­նավետությունը | 1. Մշակ­վել է «Ջրօգտագործողների ընկե­րությունների և ջրօգտագո­րծող­նե­րի ըն­կե­րություն­ների միու­թ­յուն­ների մա­սին օրենքում փոփոխություններ և լրա­ցումներ կա­տա­րե­լու մա­սին» օրենքի նախագիծ  2. Նա­խագիծը ներ­կա­յացվել է ՀՀ վար­չապե­տի աշխատա­կազմ­ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 33. | 6.4 | Կանոնակարգել ՋՕԸ-ների գործունեությունը վերահս­կելու գործառույթը | | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Չի սահմանվել ՋՕԸ-ների գոր­ծու­նե­ության վերահսկողու­թյուն իրականա­ցնելու գործա­ռույթ |  |  |  |  |  |  | Սահմանվել է ՋՕԸ-ների գոր­ծունե­ությունը վերահսկելու գործա­ռույթ | 1. Մշակ­վել է «Հանրային ծա­ռայությունները կարգա­վորող հանձ­նա­ժողովի մա­սին օրենքում փոփոխու­թյուն­ներ և լրացումներ կա­տարելու մասին» օրեն­քի նախագիծ  2. Նա­խագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապե­տի աշ­խատա­կազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 34. | 6.4 | Միջազգային չափորոշիչ­ներին համապատասխան` կանոնակարգել ոռոգման համակարգի կորուստները (բնական, փաստացի)  հաշվառելու մեթոդաբա­նությունը | | ՏԿԵՆ ՋԿ | ՇՄՆ | Չի իրա­կա­նաց­վում ոռոգման համակարգի կորուստների (բնական, փաստացի)  հաշվառում |  | 3-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | Ներդրվել է ոռոգ­ման հա­­մա­կարգի կո­րուստ­նե­րը (բնական, փաս­տացի) հաշվա­ռելու մեթոդա­բա­նու­թյուն` միջազգային չա­փորո­շիչ­ներին հա­մապատաս­խան | Միջազգային չա­փորոշիչնե­րին համապա­տաս­խան մշակ­վել և ընդուն­վել է ո­ռոգման համակարգի կո­րուստները (բնա­կան, փաս­տացի) հաշ­վա­ռելու մե­թոդաբանություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 35. | 6.4 | Կանոնակարգել ցամա­քուր­դային (դրենաժային) համակարգը շահագործելը և պահպանելը | | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Ենթաօրենսդրական ակ­տով նա­խա­տեսված չէ ցամա­քուր­դային (դրե­նաժային) համա­կար­գից օգտվելու կարգ |  | 2-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | Սահմանվել է ցամա­քուր­դային (դրե­նաժային) համա­կար­գից օգտվե­լու օրենս­դրական կարգ | 1. Մշակ­վել է «Ցամաքուրդային (դրենա­ժա­յին) համա­կար­գը շահա­գործելու և պա­հ­պանելու աշխատանք­ներ իրակա­նացնելու կարգը հաս­տա­տելու մա­սին» ՀՀ կա­ռա­վա­րության որոշում  2. Նա­խա­գիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչա­պե­տի աշ­խա­տա­կազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | | | **Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարում** | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | 6.5. | Վերանայել, ճշգրտել և թարմացնել ՀՀ ջրային հաշվեկշիռը | | ՇՄՆ |  | ՀՀ գործող ջրա­յին հաշ­վեկշիռը կազմվել է դեռևս 2008 թվականին |  |  |  |  | 4-րդ եռամսյակ (շարունակական) |  | ՀՀ ջրային հաշ­վեկշիռը թար­մացվել է, և այդ գոր­ծընթացն իրականացվում է օրենս­դրու­թյամբ սահման­ված պարբերա­կանությամբ |  | Շուրջ 80 մլն ՀՀ դրամ | Պետական բյուջեով հատ­կացվելիք միջոց­ներ  Օրենսդրու­թյամբ չարգել­վող աղբյուր­ներ |
| 36.1. | 6.5. | Մշակել ջրային հաշվեկշիռ կազմելու մեթոդաբա­նո­ւ­թյուն | | ՇՄՆ |  | Կա մեթոդա­բա­նությունը արդիականացնելու կարիք |  |  | 2-րդ եռամսյակ |  |  |  | ՀՀ ջրային հաշվեկշիռը կազմվել է նորագույն մեթոդներով | Մշակվել և ընդուն­վել է «Ջրային հաշվեկշիռ կազ­մելու մե­թոդաբանու­թյու­նը հա­ստա­տելու մասին» ՀՀ շրջա­կա մի­ջավայրի նախարարի հրա­մանի նախա­գիծ | Ծախսային գնահատականը ներառված է 36-րդ կետում |  |
| 36.2. | 6.5. | ՀՀ ջրային հաշվեկշիռը կազմելու համար հաստա­տել տեխնիկական առաջադրանք և ընտրել խորհրդատու | | ՇՄՆ |  |  |  |  | 1-ին եռամսյակ |  |  |  | Նախապատրաստվել են անհրա­ժեշտ հիմքեր` սկսե­լու ՀՀ ջրա­յին հաշ­վե­կշիռը թարմաց­նելու գործ­ըն­թացը | 1. Կազմ­վել է տեխնիկական առաջադրանք  2. Ընտր­վել է խորհրդատու | Ծախսային գնահատականը ներառված է 36-րդ կետում |  |
| 36.3. | 6.5. | Վերահաշվարկել ՀՀ ջրային հաշվեկշիռը | | ՇՄՆ |  |  |  |  |  |  | 4-րդ եռամսյակ (շարունակական) |  | ՀՀ ջրային հաշվեկշիռը թարմացվել է | 1. Մշակ­վել է «ՀՀ կառավա­րության` 2008 թվականի մա­յիսի 29-ի N549-Ն որոշ­ման մեջ փո­փոխություններ և լրացում­ներ կա­տարե­լու մասին» ՀՀ կա­ռավարության որոշման նախագիծ  2. Նա­խագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապե­տի աշխատա­կազմ | Ծախսային գնահատականը ներառված է 36-րդ կետում |  |
| 37. | 6.5. | Ընդլայնել մակերևութային ջրերի մոնիթորինգի դի­տացանցը՝ ջրա­բա­նա­կան հոսք ձևավորող գո­տի­ն­երում և չուսու­նա­սիր­ված, ռիսկային ջրային ռեսուրս­ների /ջրային մարմինների վրա ավելացնելով դիտա­կե­տե­րի քանակը | | ՇՄՆ |  |  |  |  | 2-րդ եռամսյակ (շարունակական) |  |  |  | Բարելավվել և ընդլայնվել է մակե­րևու­թային ջրերի քանակի և որակի մո­նիթորինգի դիտացանցը | 1. Դի­տա­կետե­րն ավելացել են առն­վազն 14-ով  2. Բոլոր դի­տա­կետերը նեառվել են մո­նիթորինգի հա­մակար­գում  3. Իրա­կանաց­վում է ջրի մա­կարդակի, գե­տ­ային հոս­քի, ջրի և օդի ջերմաս­տիճանի, ֆիզիկա­քիմիա­կան ցու­ցանիշնե-րի մո­նի­թո­րինգ  4. Ստեղծվել է տըվ­յալների շտեմարան  5. Մոնի­թորին­գի տվյալները հրա­պարակ­վում են | Մեկ դիտակետի կառուցման արժեքը՝ 3,0-3,5 մլն դրամ | Պետական բյուջեով հատ­կացվելիք միջոց­ներ  Օրենսդրու­թյամբ չարգել­վող աղբյուր­ներ |
| 38. | 6.5. | Ընդլայնել ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի դիտացանցը՝ ավելացնելով դիտակետերի քանակը: Իրականացնել ստորերկրյա ջրերի պաշարների մոնիթորինգ | | ՇՄՆ |  |  |  | 2-րդ եռամսյակ (շարունակական) |  |  |  |  | Բարելավվել է ստոր­երկ­րյա ջրերի որակի մո­նիթորինգի համակար­գը, գնա­հատ­վել են ստորերկրյա ջրային պաշարները | 1. Դիտա­կե­տերն ավելա­ցել են առ­նվա­զն 5-ով  2. Բոլոր դի­տա­կետերը նեառվել են մո­նի­թորինգի համակար­գում և կատարվում են ռեժիմային դի­տար­կում­­ներ  3. Ստեղծվել է տվ­յալների շտեմա­րան  4. Մոնի­թորին­գի տվյալնե­րը հրա­պարակ­վում են | Աղբյուրային մեկ դիտակետի կառուցման միջին արժեքը՝ 400-500հազ․ դրամ։  Հորատանցքային մեկ դիտակետի կառուցման միջին արժեքը՝ 3,0-3,5մլն դրամ | Պետական բյուջեով հատ­կացվելիք միջոց­ներ  Օրենսդրու­թյամբ չարգել­վող աղբյուր­ներ |
| 39. | 6.5. | Արդիականացնել և ընդ­լայնել Սևանա լճի մոնի­թորինգի համակարգի դիտացանցը | | ՇՄՆ |  |  |  |  | 2-րդ եռամսյակ (շարունակական) |  |  |  | Արդիականաց­վել և ընդ­լայնվել է Սևանա լճի մոնիթո­րի­ն­գի դիտա­ցանցը | 1. Նոր սար­քա­վորումնե­րով և գործիք­ներով արդիա­կանաց­վել են Սևա­նա լճի մոնի­թորինգի ջրաբանական 4 դիտա­կետ  2. Բոլոր դի­տակե­տերը նեառվել են մոնի­թորինգի համա­կար­գում  4. Ստեղծվել է տվ­յալների շտեմա­րան  5. Մոնի­թորին­գի տվյալնե­րը հրա­պարակ­վում են  6. Լճում ամ­բողջ ծավա­լով` ըստ խո­րութ­յան և մակե­րեսի, իրա­կանաց­վում են ուսումնասի­րու­թյուններ լճի էկո­լոգիա­կան վի­ճակը գնահատելու և աղտոտման աղ­բյուրնե­րը բա­ցա­հայտ­ե­­լու նպա­ տա­կով | Մեկ դիտակետի արժեքը 3,0-3,5 մլն դրամ | Պետական բյուջեով հատ­կացվելիք միջոց­ներ  Օրենսդրու­թյամբ չարգել­վող աղբյուր­ներ |
| 40. | 6.5. | Հիմնանորոգել և ավտո­մատ սարքավորումներով զինել  ջրաբանական մոնի­թորինգի դիտակետերը | | ՇՄՆ |  |  |  |  |  |  | 3-րդ եռամսյակ |  | Բարելավվել է ջրա­բա­նական մո­նիթորինգի համա­կարգը | 1. Հիմ­նա­­նո­րոգվել է ջրա­բա­նական մոնիթորինգի 3 դիտա­կետ  2. Ավտո­մատ սարքավորումներով հա­գեց­­վել է ջրաբա­նական մոնիթո­րինգի 3 դիտա­կետ | Մեկ դիտակետի արդիականցման արժեքը 2,0-2,5 մլն դրամ  Մեկ դիտակետի ավտոմատ սարքավորումներով արդիականցման արժեքը 3,5-3,7մլն դրամ | Պետական բյուջեով հատ­կացվելիք միջոց­ներ  Օրենսդրու­թյամբ չարգել­վող աղբյուր­ներ |
| 41. | 6.5. | Ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգում կիրառել ԱՏՀ համակարգ` տեղեկությունները վերլուծելու, գնահատելու և արդյունքները ներկայացնելու համար, ինչպես նաև օգտագործել մոդելավորման գործիքներ՝ համադրելով արբանյակային տվյալները | | ՇՄՆ |  |  |  |  |  | 2-րդ եռամսյակ |  |  | Բարելավվել է ստացվող և մշակվող տեղ­եկու­թյան ճշգր­տու­թյունը | Ջրային ռեսուրսների մո­նի­թո­րինգում կիրառ­վում է ԱՏՀ համա­կարգ և օգտագործվում են ար­բանյակային տըվ­յալ­ները | Արժեքը որոշել հնարավոր չէ | Պետական բյուջեով հատ­կացվելիք միջոց­ներ  Օրենսդրու­թյամբ չարգել­վող աղբյուր­ներ |
| 42. | 6.5. | Մոդելավորել մակերևու­թա­յին և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների ջրատնտեսական հաշվարկի մեթոդը | | ՇՄՆ |  |  |  |  |  |  | 3-րդ եռամսյակ |  | Կատարելագործվել է մա­կե­րևու­թա­յին և ստոր­երկրյա ջրա­յին ռե­սուրս­ների ջրա­տնտե­սա­կան հաշ­վար­կի մե­թոդը | 1. Ձեռք են բեր­վել ջրա­բա­նա­կան մոդելներ  2. Մո­դել­ները կի­րառվում են | Նման մեթոդ ԳԱՏՕ ծրագրի շրջանակներում մշակվել է | Պետական բյուջեով ելիք  Օրենսդրու­թյամբ չարգել­վող աղբյուր­ներ |
| 43. | 6.5. | Ձեռք բերել ջրային ռեսուրսների որակը կանխատեսելու  մոդելներ | | ՇՄՆ |  |  |  |  |  |  | 4-րդ եռամսյակ |  | Բարելավվել է ջրային ռեսուրսների որակը կան­խատեսող համակարգը | 1. Մոդելն առկա է  2. Մոդելն օգտա­գործվում է | 9,0-10,0 մլն դրամ | Պետական բյուջեով հատ­կացվելիք միջոց­ներ  Օրենսդրու­թյամբ չարգել­վող աղբյուր­ներ |
| 44. | 6.5. | Ամրապնդել ԵՄ և ազգային փորձագետների համա­գոր­ծակցությունը` համա­տեղ հետազոտո­ւ­թյուն­ներիրականաց­նելուհամար | | ՇՄՆ |  |  |  |  |  |  | 4-րդ եռամսյակ |  | Իրականաց­վում են համատեղ հետազոտություններ ջրա­յին ռեսուրս­ների որակը կանխա­տե­սելու համար | Ջրային ռեսուրսների ո­րա­կը կա­ն­խա­տե­սե­լու ոլորտում ստացվել է հետազոտական արդյունք |  | Ֆինանսավո­րում չի պահան  ջում աղբյուր­ներ |
| 45. | 6.5. | Փոփոխություններ և լրա­ցումներ կատարել ՀՀ ջրա­յին օրենսգրքում՝ ԵՄ Ջրի շրջանակային դիրեկտիվի հիմնադրույթներին համապատասխան | | ՇՄՆ |  | ՀՀ ջրային օրենսգրքում ամրագրված չեն ԵՄ Ջրի շրջանակայաին դիրեկ­տիվի մի շարք առանց­ քային հաս­կացություններ |  |  | 1-ին եռամսյակ |  |  |  | Ստեղծվել են պայմաններ օրենսդրությունը միա­նման մեկ­նա­­բանելու և կիրառելու համար | 1. Մշակ­ել է «ՀՀ ջրային օրենսգրքում փո­փոխու­թյուններ և լրա­ցումներ կա­տա­րելու մասին» ՀՀ օ­րեն­քի նա­խագիծ  2. Նա­խագծով սահմանվել են «ջրային մարմին», «ջրօգտագործող» և «ազատ ջրօգտագործում» հասկացությունները  3. Նա­խագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշ­խատա­կազմ |  | Ֆինանսավո­րում չի պահան  ջում |
| 46. | 6.5. | Կանոնակարգել հասանե­լի լավագույն տեխնոլո­գիա­ներն օգտագործելու ոլորտի հասարակական հարաբերությունները | | ՇՄՆ |  | ՀՀ օրենս­դրու­թյամբ հստակ կա­նոնակարգ­ված չեն հա­սա­նելի լավագույն տեխնոլոգիաներն օգտա­գործելուն առնչվող փոխհարաբերությունը |  |  |  |  | 4-րդ եռամսյակ |  | Ջրային ռե­սուրս­ներն օգ­տագործ­ելու ընթացքում նվա­զեցվել են բացա­սական ազ­դե­ցություն­ները շրջա­կա միջա­վայրի և դրա բաղա­դրիչ­ների վրա | 1. Մշակ­վել է  « Հա­­­սա­նելի լա­վագույն տեխ­նո­լոգիաներն օգտա գործելու պա­հանջնե­րը, պայ­ման­ներն ու կարգը հաս­տա­տելու մասին» ՀՀ կա­ռավարության ո­րոշման նախա­գիծ  2. Նա­խագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապե­տի աշ­խատա­կազմ |  | Ֆինանսավո­րում չի պահան  ջում |
| 47. | 6.5. | Ամրագրել իրավական պահանջ ՋԹ տրամա­դրե­լու գործընթացում հայ­տատու­ից մակերևութային և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներին վերաբերող հստակ տեղեկություն պահանջելու վերաբերյալ | | ՇՄՆ |  | Բա­վակա­նա­չափ հստակ պայմաններ չեն նախա­տեսվել ՋԹ տրա­մադրե­լու գործըն­թացում հայ­տա­տուից մա­կերևու­թային և ստոր­երկ­րյա ջրային ռե­սուրսներին վերաբերող տեղեկու­թյուն պա­հան­ջե­լու վերա­բերյալ |  |  | 3-րդ եռամսյակ |  |  |  | Ապահովվել են առավել հստակ հիմ­քեր ՋԹ տրամադր­­ե­լու կամ այն մեր­ժելու մասին որո­շում կայաց­նելու համար | 1. Մշակ­վել է «ՀՀ կառա­վարության` 2003 թվականի մարտի 7-ի 218-Ն որոշ­ման մեջ փո-փոխություններ և լրացում­ներ կա­տա­րելու մասին» ՀՀ կա­ռավա­րության որոշ­ման նախա­գիծ  2. Նա­խագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապ­ե­տի աշ­խատա­կազմ |  | Ֆինանսավո­րում չի պահան  ջ­ում |
| 48. | 6.5. | Նախատեսել իրավական երաշխիքներ սակավա­ջրու­թյան և երաշտի պայմաններում գործող ՋԹ-ները կասեցնելու դեպքում ջրօգտագոր­ծող­ների վնասները հատու­ցելու համար | | ՇՄՆ |  | Գործող ջրա­յին օրենս­դրությունը անհրաժեշտ երաշխիքներ չի նա­խա­տեսում սակավաջրության և երաշտի պայմաններում գործող ՋԹ-ները կասեցնելու դեպքում ջրօգտագործողների վնասները հատուցելու համար |  |  | 4-րդ եռամսյակ |  |  |  | Ստեղծվել են սակավաջրու­թյան ու երաշտի դեպքում ջրօգ­տա­գործման գերակայություններ ա­պա­հո­վելու պայմաններ | 1. Մշակ­վել է «ՀՀ ջրային օրենսգրքում լրացում կա­տա­րելու մա­սին» ՀՀ օրեն­քի նախագիծ  2. Նա­խագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապե­տի աշ­խատա­կազմ  3. Մշակ­վել և ըն­դունվել է «Սակավաջրության և երաշ­տի պայմաննե­րում ջրօգ­տա­գործման թույլտվությունը կասեցնելու դեպ­քում ջր­օգտա­գործողի կրած վնասնե­րը հաշ­վարկելու մեթոդաբանությունը հաս­տատելու մասին» ՀՀ շր­ջա­կա մի­­­ ջա­­վայրի նախարարի հրա­ման |  | Ֆինանսավո­րում չի պահան  ջ­ում |
| 49. | 6.5. | Հստակեցնել ազատ ջրօգտագործման պայմանները և ազատ ջրօգտագործման իրավունք ստանալու կարգը | | ՇՄՆ |  | Բավականաչափ հստակ չեն ազատ ջրօգ­տա­գործման պայմաննե­րը, բարդ է ազատ ջրօգ­տագործման իրա­վունք ստա­նալու սահ­մանված կարգը |  |  | 1-ին եռամսյակ |  |  |  | Ապահովվել են պայման­ներ ազատ ջրօգտագործումները գրանցելու և հաշվառելու համար | 1. Մշակ­վել է «ՀՀ կառավա­րության` 2003 թվականի 816-Ն որոշման մեջ փո­փոխու­թյուններ և լրա­ցումներ կատարե­­ լու մա­սին» ՀՀ կառավարութ­յան որոշման նախա­գիծ  2. Նա­խագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապե­տի աշ­խատա­կազմ |  | Ֆինանսավո­րում չի պահան  ջում |
| 50. | 6.5. | Սահմանել ազատ ջրօգտագործում­ների, ինչպես նաև նոր տրամադրվող ազատ ջրօգտագործման իրավունքը հաշվառելու պահանջ և կարգ | | ՇՄՆ |  | Չեն սահ­մանվել ազատ ջրօգտա­գործումների իրա­վունքը հաշվա­ռելու պահանջ և կարգ |  |  | 2-րդ եռամսյակ |  |  |  | Ապահովվել են պայման­ներ՝ ջրերի չափորո­շիչները խախ­տող կամ այդ­պի­սի սպառնա­լիք ստեղծող ազատ ջրօգ­տագործում­ները բացա­հայտելու համար | 1. Մշակ­վել է «ՀՀ ջրային օրենսգր  քում փո­փոխություններ և լրա­ցում­ներ կա­տարելու մա­սին» ՀՀ օրեն­քի նա­խագիծ  2. Մշակ­վել է «ՀՀ կառավա­րության` 2003 թ․ 816-Ն որոշման մեջ փո­փոխու­թյուններ և լրա­ցումներ կատարե լու մա­սին» ՀՀ կառավարո­ւ­թյան որոշման նախա­գիծ  3. Նա­խագծե­րը ներ­կայաց­վել են ՀՀ վար­չա­պետի աշ­­­խա­տակազ­մ |  | Ֆինանսավո­րում չի պահան  ջում |
| 51. | 6.5. | Սահմանել ՋԹ-ն վերադա­սության կամ վարչական դատավարության կարգով բողոքարկելու ժամկետ­ները հաշվարկելու կարգ | | ՇՄՆ | Արդարադատության նախարարություն | Օրենսդրությամբ սահ­ման­ված ժամկետները երրորդ անձանց հնարավորու­թյուն չեն ընձեռ­ում արդյունավե­տորեն պաշտ­պա­­նելու իրենց իրավունքները |  |  | 3-րդ եռամսյակ |  |  |  | Ստեղծվել են պայմաններ ջրօգտագործ­ման թույլ­տվու­թյամբ այլ անձանց իրա­վունք­ները խախ­տելու դեպ­քում արդյու­նավետ դա­տական և վարչական եղանակով պաշտպանո­ւ­թյուն ապա­հո­վե­լու հա­մար | 1. Մշակ­վել է «ՀՀ վարչական դա­տավարության օրենս­գրքում փո­փո­խություններ և լրացում­ներ կա­տարելու մասին» ՀՀ օրեն­քի նա­խագիծ  2. Մշակ­վել է «Վարչարարու­թյան հի­մունք­նե­րի և վար­­չա­կան վա­րույթի մասին» ՀՀ օ­րենքում փոփո­խու­թյուն­ներ և լրացում­ներ կա­տարելու մասին» ՀՀ օ­րենքի նախա­գիծ  3. Նա­խագծե­րը ներ­կայաց­վել են ՀՀ վար­չա­պե­տի աշ­խա­տակազ­մ |  | Ֆինանսավո­րում չի պահան  ջ­ում |
| 52. | 6.5. | Մշակել ջրային ռեսուրս­ները խելամիտ օգտագոր­ծելու և պահպանելու շրջանակային ռազմավա­րո­ւթյուն և գործողություն­ների ծրագիր | | ՇՄՆ | ՏԿԵՆ ՋԿ, ԷՆ | Չի ընդուն­վել ջրային ռեսուրսները խելամիտ օգտա­գոր­ծելու և պահ­պանելու ռազ­մա­վա­րութ­յուն |  |  |  |  | 3-րդ եռամսյակ |  | Ստեղծվել է հայեցակարգա­յին հենք ջրօգ­տա­գործ­­մանը սերտորեն առնչ­վող տնտե­սո­ւ­թ­յան տար­բեր ճյուղե­րում զար­գացման քաղաքականություն մշակելիս ջրային ռես­ուրս­ները խելամիտ օգտագործելու և պահ­պա­նելու մո­տեցումներ ներառելու նպատակով | 1. Մշակ­վել է «Ջրային ռե­սուրս­ները խե­լամիտ օգտագործելու և պահպանե­լու շրջանա­կային ռազմա­վարու­թյունը և գործողություննե­րի ծրա­գի­րը հաս­տա­տելու մա­սին» ՀՀ կա­ռավարության որոշման նախա­գիծ  2. Նա­խագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապ­ե­տի աշ­խատա­կազմ |  | Ֆինանսավո­րում չի պահանջ­ում |
| 53. | 6.5. | Ներդնել ըստ ջրային մարմինների՝ ջրային ռեսուրսները դասակար­գելու, գնահատելու և կառավարելու գործիքներ | | ՇՄՆ |  | Առկա չեն ըստ ջրային մարմին­նե­րի՝ ջրային ռեսուրսները դասակարգելու, գնա­հա­տելու և կա­ռավարելու գործիքներ |  |  | 4-րդ եռամյսակ (շարունակական) |  |  |  | Ներդրվել են ըստ ջրային մարմինների ջրային ռե­սուրսները դասակարգելու, գնահա­տելու և կա­ռա­վարելու գործիքներ | 1. Վերա­նայվել են գոր­ծող 3 ջրավազանա­յին կառավար­ման պլան­ները  2. Ըստ ջրային մարմինների՝ ջրա­յին ռե­սուրս­ները դա­սակարգե­լու, գնա­հա­տելու և կա­ռա­վարելու գործիքները ներ­առվել են նոր մշակ­­ված 2 ջրա­վա­զա­նային կառա­վարման պլաններում  3. Մշակ­վել և ըն­դունվել է «Ջրային ռե­սուրս­ների վրա ազ­դե­ցու­թ­յունները մոդե­լավորե­լու մեթո­դա­բա­նությունը հաս­տատելու մասին» ՀՀ շրջա­կա մի­ջա­վայրի նախարարի հրա­ման |  | Ֆինանսավո­րում չի պահան  ջում |
| 54. | 6.5. | Նախատեսել ջրային մար­մին­ներն ըստ կարգավի­ճակի դասակարգելու համակարգ | | ՇՄՆ |  | Նախատես­ված չէ ջրա­յին մարմին­ներն ըստ կար­գավի­ճա­կի դասակար­գելու համա­կարգ |  | 4-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | ԵՄ ՋՇԴ պահանջներին համա­պատասխան`ստեղծվել է ջրային մարմին­ներն ըստ կար­գա­վիճակի դա­սակարգելու համա­կարգ | 1. Մշակ­վել է «ՀՀ կառավա­րության` 2010 թվականի N23-Ն որո­շման մեջ փո­փոխու­թյուններ և լրա­ցում­ներ կա­տա­րե­­լու մասին» ՀՀ կա­ռավարության որոշման նախա­գիծ  2. Մշակ­վել է «ՀՀ կառավա­րության` 2003 թվականի N639-Ն որոշ­ման մեջ փո­փո­խու­թյուն­ներ և լրա­ցում­ներ կա­տարելու մա­սին» ՀՀ կա­ռավարու­թյան որոշման նախա­գիծ  3. Նա­խագծե­րը ներ­կայաց­վել են ՀՀ վար­չա­պե­տի աշխա­տակազմ |  | Ֆինանսավո­րում չի պահան  ջ­ում |
| 55. | 6.5. | Մշակել ջրային ռեսուրսնե­րի մոնիթորինգի համա­կար­գը զարգացնելու ռազմավարություն | | ՇՄՆ |  | ՀՀ-ում գոր­ծող ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի համա­կար­գը չի համա­պատասխանում ԵՄ ՋՇԴ պահանջներին |  | 3-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | Ստեղծվել են պայմաններ ըստ ԵՄ ՋՇԴ-ի դա­սակարգման և ամեն մի կա­տե­գո­րի­այի ջրա­յին ռե­սուրս­ների մո­նի­թորին­գի/գնա­հատ­ման հա­մա­դրելի ցու­ցա­նիշ­ներ սահ­մա­նելու հա­մար | 1. Մշակ­վել է «Ջրային ռեսուրսների մո­նիթորինգի հա­մա­կար­գը զար­գացնելու ռազմավարությունը հաս­տատելու մասին» ՀՀ կա­ռավարու­թյան որոշման նախա­գիծ  2. Նա­խագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապե­տի աշ­խատա­կազմ |  | Ֆինանսավո­րում չի պահան  ջում |
| 56. | 6.5. | Մշակել ջրային ռեսուրսնե­րի համապարփակ կառա­վարման մեջ ներգրավված մարմինների կարողությունները գնա­հատող և զարգացնող հայեցակարգ | | ՇՄՆ | ՏԿԵՆ ՋԿ, ԷԵԲՊ, ԲԸՏՄ | Ջրային ռեսուրս­ների համապար­փակ կա­ռա­վար­ման մեջ ներ­գրավ­ված մար­մին­նե­րի կարողու­թյուն­ները բա­վա­րար չեն այդ գոր­ծառույթն արդյունավետ իրա­կա­նացնելու համար |  |  | 1-ին եռամսյակ |  |  |  | Ստեղծվել են նախադրյալներ ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառա­վարման մեջ ներգրավ­ված մար­մին­նե­րի կարո­ղու­թյունները զարգաց­նե­լու համար | Մշակվել է ջրային ռե­սուրս­ների հա­մապար­փակ կա­ռա­վար­ման մեջ ներ­գրավ­ված մարմինների կա­րողու­թյուն­ները գնահա-տող և զար­գաց­նող հա­յեցա­կարգ |  | Ֆինանսավո­րում չի պահան  ջում |
| 57. | 6.5. | Ապահովել ջրային ռեսուրսների համապար­փակ կառավարման գործընթացում ներգրավ­ված մարմինների համար ջրային կադաստրի տվյալների հասանելիություն | | ՇՄՆ | ՏԿԵՆ ՋԿ, ԲԸՏՄ, ՎԿ |  |  | 2-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | Ջրային կա­դաստրի տվյալները հասանելի են ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառա­վարման մեջ ներ­գրավ­ված մար­մին­ներին | 1. Մշակ­վել է «ՀՀ ջրային օրենսգրքում լրա­ցում կա­տարելու մա­սին» ՀՀ օրեն­քի նա­խագիծ  2. Մշակ­վել է «ՀՀ կառավա­րության`2017 թվականի փե­տր­վարի 2-ի N68-Ն որոշ­ման մեջ լրա­ցում կա­տա­րելու մասին» ՀՀ կա­ռավա­րության որոշ­ման նախագիծ  3. Նա­խագծե­րը ներկայաց­վել են ՀՀ վար­չապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավո­րում չի պահան  ջ­ում |
| 58. | 6.5. | Վերականգնել անդրսահ­մա­նա­յին ջրային ռեսուրս­ների կառավարման ՀՀ հանձնախմբի աշխատանքը | | ՇՄՆ |  | Կապված հարևան երկրների հետ ՀՀ քաղաքական լարված իրավիճակի, անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների բնագավառում միջազգային պայմանագրերի չվավերացման փաստի հետ, ՀՀ անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների կառավարման հանձնախումբը գործունեություն չի իրականացնում: հանձնախմբում ներգրավված անձանցից որոշ պաշտոնյաներ այլևս չեն աշխատում, իսկ նրանց փոխարինելու մասին որոշում չի կայացվել: |  |  | 1-ին եռամսյակ |  |  |  | Վերսկսվել են անդր­սահմանային ջրային ռեսուրսների կառավարման ՀՀ հանձ­նախմբի աշ­խատանքները | 1. Մշակ­վել է «ՀՀ վարչապե­տի` 2002թ. Հոկտեմ­բերի 11-ի N586-Ա որոշման մեջ փո­փոխու­թյուններ և լրա­ցումներ կատարելու մա­սին» ՀՀ վարչա­պետի ո­րոշման նախա­գիծ  2. Նա­խագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչա­պե­տի աշ­խա­տա­կազմ |  | Ֆինանսավո­րում չի պահան  ջ­ում |
|  | | | **Էկոհամակարգերի պահպանություն** | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | 6.6. | Կանոնակարգել բուսական և կենդանական ծագման պարարտանյութեր օգտագործելու հարաբերակցությունները | | ՇՄՆ | ԷՆ | Չեն սահ­ման­վել բուսա­կան և կեն­դանա­կան ծագման պա­րար­տա­նյութեր օգ­տագործելու կանոններ |  |  | 2-րդ եռամսյակ |  |  |  | Սահմանվել են բուսա­կան և կեն­դանական ծագման պա­րարտա­նյութեր օգտագործե­լու կանոն­ներ | 1. Մշակ­վել է «Բուսական և կենդանական ծագման պա­րար­տանյու­թեր օգ­տագոր­ծելու տեխնի­կական կանո­նա­կարգը հաս­տա­տելու մասին» ՀՀ կա­ռավարու­թյան որոշման նախագիծ  2. Նա­խագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապե­տի աշ­խատա­կազմ |  | Ֆինանսավո­րում չի պահան  ջ­ում |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60. | 6.6. | Սահմանել նիտրատների նկատմամբ զգայուն գոտիները և այդ գոտինե­րում գյուղատնտեսական աշխատանքներ կազմա­կեր­պելու կանոնները | | ՇՄՆ | ԷՆ, ԱՆ, ՍԱՏՄ | ՀՀ օրենս­դրու­թյամբ չեն սահման­վել նիտ­րատների նկատմամբ զգայուն գոտիները և դրանց վերաբերող կանոնները |  |  |  |  | 1-ին եռամսյակ |  | Սահմանվել են նիտ­րատների նկատմամբ զգայուն գոտի­ները և այդ գոտի­նե­րում գյու­ղա­տնտեսական աշխա­տանքներ կազ­մակեր­պելու կա­նոն­ները | 1. Մշակ­վել է «Նիտրատնե­րի նկատմամբ զգա­յուն գո­տի­ներ սահմանե­լու չա­փորո­շիչ­ները հա­ստատե­լու և նիտրատ­ների նկատ­մամբ զգայուն գո­տիներ սահ­մա կար­գը հաստատե­լու մա­սին» ՀՀ կա­ռա­վարու­թյան որոշման նախա­գիծ  2. Մշակ­վել է «Նիտրատնե­րի նկատմամբ զգա­յուն գո­տի­նե­րում գյու­ղատնտե­սա­կան գործելա­կերպի կանոն­ները հաստա­տելու մասին» ՀՀ կա­ռավա­րության որոշ­ման նախա­գիծ  3. Մշակ­վել է «ՀՀ կառավա­րության` 2003 թվականի N1110-Ն որոշ­ման մեջ փո­փո­խություն­ներ և լրա­ցում­ներ կա­տա­րելու մա­սին» ՀՀ կա­ռա­վա­րության որոշման նախա­գիծ  4. Նա­խագծե­րը ներ­կայաց­վել են ՀՀ վար­չա­պետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավո­րում չի պահանջ­ում |
| 61. | 6.6. | Սահմանափել/ արգելել  առանձին գետերի վրա ՓՀԷԿ-եր կառուցելը | | ՇՄՆ |  | Չեն սահմանվել առանձին գետերի վրա ՓՀԷԿ-եր կառուցելու սահմանափակումներ (արգելքներ) |  | 4-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | Ապահովվել են ջրային էկոհամա­կարգերի պահ­պանու­թյունը և հա­վա­սարա­կշռությունը | 1. Մշակ­վել է «Նոր կա­ռուց­վող փոքր հիդ­րոէ­լեկտրա­կայանների ջրօգ­տագործման թույլ­տվությունների հայ­տե­րի մերժում՝ նախատես­ված ՀՀ Կար­միր գրքում գրանցված կամ տարած­քին բնո­րոշ՝ էն­դեմիկ ձկնատեսակ­ների ձվադրա­վայրեր հան­դի­­սա­ցող կամ դե­րիվացիոն խողո­վակներով 40 տո­կոս և ա­վելի ծան­րա­բեռնված գե­տե­րի ցանկը սահմանելու մա­սին» ՀՀ կառավարության որոշման նախա­գիծ  2. Նա­խագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչա­պե­տի աշ­խա­տա­կազմ |  | Ֆինանսավո­րում չի պահան  ջ­ում |
| 62. | 6.6. | ՋԹ ձևաթղթում նախա­տեսել ջրային ռեսուրսներին պատճառված վնասը հատուցելու եղանակներ և հատուկ միջոցառումներ իրակա­նաց­նելու պայմաններ | | ՇՄՆ |  | ՋԹ ձևա­թղթում առկա չեն ջրօգ­տագոր­ծողի պար­տավորու­թյունները պատ­շաճ կատարելն ապահովող մի շարք պայման­ներ |  |  | 3-րդ եռամսյակ |  |  |  | ՋԹ ձևա­թուղթը նա­խատեսում է սահմանվող հա­տուկ միջո­ցա­ռում­ներ իրա­կա­նացնելու  ժամանակացույցի և դրանք իրա­կանացնելու այլ պայ­մաննե­րի, մեծ ռիսկա­նու­թյան ջրօգ­տա­գործողների դեպքում ֆի­նան­սական երաշխիքների պար­տա­դիր պա­հանջ | 1. Մշակ­վել է «ՀՀ կառավա­րության` 2003 թվականի մար­տի 7-ի N218-Ն որոշ­ման մեջ փո­փո­խություններ և լրացում­ներ կա­տարե­լու մասին» ՀՀ կա­ռավարու­թյան որոշման նախա­գիծ  2. Նա­խա­գիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչա­պե­տի աշ­խա­տա­կազմ |  | Ֆինանսավո­րում չի պահանջ­ում |
| 63. | 6.6. | Մշակել գետերի ինքնա­մաքրման կարողությունը գնահատելու մեթոդա­բա­նություն | | ՇՄՆ |  | Առկա չէ գե­տերի ինք­նամաքրման կարո­ղութ­յունը գնա­հատելու մե­թոդաբանություն | 4-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  | Կարնոնա­կարգվել է գետերն աղտոտելը նվազեցնելու կամ կանխե­լու, ինչպես նաև գետերն աղ­տոտող տն­տեսա­կան օբյեկտ­ների գործու­նեությունը | 1. Մշակ­վել է «Գե­­տի ինք­նա­մաքրման կարո­ղությու­նը գնա­հատե­լու մեթոդը և վեր­ջինս կի­րար­կելու մե­խա­նիզմնե­րը սահ­մանելու մասին» ՀՀ կա­ռավարության ո­րոշման նախա­գիծ  2. Նա­խագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչա­պե­տի աշ­խա­տա­կազմ |  | Ֆինանսավո­րում չի պահանջ­ում |
|  | | | **Հանրային մասնակցություն** | | | | | | | | | | | | | | |
| 64. | 6.բ. | ՋԹ հայտերի հանրային քննարկման փուլի համար նախատեսել հետադարձ կապի մեխանիզմ | | ՇՄՆ |  | ՋԹ հայտերի հանրային քննարկման ինստիտուտը չի ներա­ռում հետա­դարձ կապի արդյունավետ մեխանիզմ |  |  | 3-րդ եռամսյակ |  |  |  | Մեծացել է ՋԹ-ներ տրամադրե­լու գործըն­թա­ցում հանրային մասնակցու­թյան արդ­յունա­վե­տությունը | 1. Մշակ­վել է «ՀՀ կառավա­րության` 2003 թվականի մար­տի 7-ի N217-Ն որոշ­ման մեջ փո­փո­խություն­ներ և լրա­ցում­ներ կա­տարելու մա­սին» ՀՀ կա­ռա­վա­րության որոշման նախա­գիծ  2. Նա­խագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչա­պե­տի աշ­խա­տա­կազմ |  | Ֆինանսավո­րում չի պահանջ­ում |
| 65. | 6.բ. | Երկարաձգել ՋԹ տրամա­դրելու գործընթացի ժամ­կետը | | ՇՄՆ |  | ՋԹ տրամա­դրե­լու 50-օրյա ժամ­կետը բա­վարար չէ արդյունավետ հանրային մասնակցություն ապա­հովելու և հայտը պատշաճ գնահատելու համար |  |  | 3-րդ եռամսյակ |  |  |  | Մեծացել է ՋԹ տրամա­դրելու գործ­ընթացում հանրային մասնակցությունը և հայ­տերը գնա­հատելու արդյունավետությունը | 1. Մշակ­վել է «ՀՀ ջրային օրենսգրքում փո­փոխություններ և լրա­ցում­ներ կա­տարելու մա­սին» ՀՀ օրեն­քի նա­խագիծ  2. Նա­խագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչա­պե­տի աշ­խա­տա­կազմ |  | Ֆինանսավո­րում չի պահանջ­ում |
| 66. | 6.բ. | Կանոնակարգել ՋԹ հայտ էլեկտրո­նային եղանակով ներկայացնելը | | ՇՄՆ |  | Կանոնակարգված չէ էլեկտրո­նային եղա­նակով ՋԹ հայտ ներ­կա­յացնելը |  |  | 3-րդ եռամսյակ |  |  |  | Նվազեցվել է ՋԹ հայտ ներկա­յաց­նելու գործ­ընթացի վարչա­րա­րությունը ,և մեծացել է գործ­ընթացի արդյու­նա­վետությունը | Մշակվել և ընդուն­վել է « ՋԹ հա­յտը է­լեկ­տրոնա­յին ե­ղա­նակով ներկա­յացնելու կար­գը հաստատե­լու մա­սին» ՀՀ շրջակա միջա­վայրի նախարարի հրա­մանի նա­խա­գիծ |  | Ֆինանսավո­րում չի պահան  ջ­ում |
| 67. | 6.բ. | Հան­րային մասնակցության իրավունքին և այն իրա­կանացնելու կարգին վե­րաբերող տեղեկատվական նյութերը տեղադրել ՏԻՄ-երի կայքերում | | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Անբավարար է  հան­րու­թ­յան` մաս­նա­կցության իրավունքին վերաբերող իրազեկվա­ծության մա­կարդակը |  |  | 3-րդ եռամսյակ |  |  |  | Բարձրացել է հանրու­թյան` մաս­նակցու­թյան իրավուն­քին վերաբերող իրազեկվածու­թյան մա­կար­դա­կը | 1. Մշակ­վել է տե­ղեկատվա­կան նյութը  2. ՏԻՄ-երի կայ­քերում տեղադ­վել է տեղե­կա­տվական նյութը |  | Ֆինանսավո­րում չի պահան  ջ­ում |