Հավելված 2

Կառավարության ----------թվականի

-----------------  N ------ որոշման

ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 6-ՐԴ ՆՊԱՏԱԿԻ ԹԻՐԱԽՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ՝ 2021-2030 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

| N | ԿԶՆ թիրախ | Գործողություններ |  | Կատարող | Համակա-տարող | 2017-2020 (ելակետային արժեք) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 (թիրախ) | Ակնկալվող արդյունքներ | Կատարողականության ցուցանիշներ | Ծախսային գնահատում | Ֆինանսավոր-ման աղբյուր |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ջրամատակարարում, ջրահեռացում, կեղտաջրերի մաքրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 6.1 | Կենտրոնացնել «չսպասարկվող» բնակավայրերի ՋՋ ծառայությունների կառավարումը՝ այն ներառելով պետական լիազորված մարմնի գործառույթում (6 կլաստեր) |  | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | «Չսպասարկվող» բնակավայրերում ՋՋ ծառայությունները համակարգված չեն կառավարվում |  |  | 40% | 68% | 70% | 100% | Բարելավվել է «չսպասարկվող» բնակավայրերի ՋՋ ծառայությունների կառավարումը |  | 39.06 մլրդ դրամ | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 1.1 | 6.1 | Խմբավորել «չսպասարկվող» բնակավայրերն ըստ կլաստերների |  | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | «Չսպասարկվող» բնակավայրերն ըստ կլաստերների խմբավորված չեն |  | 1-ին եռամսյակ |  |  |  |  | Ուսումնասիրությամբ լիարժեքորեն գնահատվել է «չսպասարկվող» բնակավայրերի իրական վիճակը | «Չսպասարկվող» բնակավայրերը խմբավորվել են ըստ կլաստերների |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| #### 1.2 | 6.1 | Կազմել ժամանակացույց` ըստ առաջնահերթության կլաստերները նոր ջրամատակարար ընկերության սպասարկան տարածք ընդգրկելու համար |  | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Առկա չէ կլաստերներն ըստ առաջնահերթության նոր ջրամատակարար ընկերության սպասարկման տարածք ընդգրկելու ժամանակացույց |  | 1-ին եռամսյակ |  |  |  |  | Հստակեցվել են կլաստերներն ըստ առաջնահերթության ժամանակացույցում ներառելու ժամկետները | Կազմվել է կլաստերները ըստ առաջնահերթության նոր ջրամատակարար ընկերության սպասարկման տարածք ընդգրկելու ժամանակացույց |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 1.3 | 6.1 | Սահմանել ՋՋ ոլորտում մասնագիտացած կառույց ճանաչելու չափորոշիչներ |  | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Գործող իրավակարգավորումներով չեն սահմանվել ՋՋ ոլորտում մասնագիտացած կառույց ճանաչելու չափորոշիչներ |  | 3-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | Բարելավվել է ՋՋ ոլորտում մասնագիտացած կառույց ճանաչելու չափորոշիչներ ընդունելու և կիրառելու խնդիրը | Մշակվել և ընդունվել է ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի՝ 2016 թ. նոյեմբերի 2-ի N 295-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին որոշում |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 1.4 | 6.1 | Կանոնակարգել ջրամատակարար նոր ընկերություն ստեղծելու, կանոնադրական կապիտալ որոշելու (51% և ավելի պետական կամ համայնքների բաժնեմասնակցությամբ), կառուցվածք և հաստիքացուցակ հաստատելու, ՏԻՄ-երի կողմից ՋՋ գույքն անհատույց ժամանակավոր օգտագործման իրավունքը փոխանցելու, բնակավայրերը սպասարկման տարածքի մեջ ներառելու ժամանակացույց հաստատելու գործընթացները |  | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Ջրամատակարար նոր ընկերություն չի հիմնադրվել |  | 3-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող ընթացակարգով հաստատվել են ջրամատակարար նոր ընկերություն հիմնադրելու իրավակարգավորումները | Մշակվել և ընդունվել է ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի՝ 2016 թ. նյեմբերի 30-ի N 378 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին որոշում |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 1.5 | 6.1 | ՀԾԿՀ կողմից լիցենզավորել նոր ջրամատակարար ընկերություն՝ որպես ՋՋ ծառայություններ մատուցող սուբյեկտ |  | ՀԾԿՀ | ՏԿԵՆ ՋԿ |  |  |  | 1-ին եռամսյակ |  |  |  | ՀՀ-ում` ՋՋ ծառայություններ մատուցելու ոլորտում, ավելացել է ևս մեկ լիցենզավորված ընկերություն | ՀԾԿՀ -ն լիցենզավորել է նոր ջրամատակարար ընկերություն՝ որպես ՋՋ ծառայություններ մատուցող սուբյեկտ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 1.6 | 6.1 | Կանոնակարգել ՀԾԿՀ-ի որոշած սակագինը մեղմելուն ուղղված սուբսիդիա և արտոնություններ սահմանելու և տրամադրելու գործընթացները |  | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Չի ահմանվել ՀԾԿՀ-ի որոշած սակագինը մեղմելուն ուղղված սուբսիդիա և արտոնություններ սահմանելու և տրամադրելու կարգը |  |  | 1-ին եռամսյակ |  |  |  | ՀՀ կառավարության որոշմամբ բարեփոխվել են ՀԾԿՀ-ի որոշած սակագինը սուբսիդավորելու և արտոնություններ սահմանելու և տրամադրելու գործընթացները | 1. Մշակվել է «ՀԾԿՀ-ի որոշած սակագինը մեղմելուն ուղղված սուբսիդիաներ և արտոնություններ սահմանելու և տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ 2. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 2. | 6.1 | Կազմակերպել ՋՋ ծառայություններ մատուցելը նոր ջրամատակարար ընկերության կողմից սպասարկելու գործընթացը |  | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Ջրամատակարար նոր ընկերությունը դեռևս չի մատուցում ՋՋ ծառայություններ |  | 4-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | «Չսպասարկվող» բնակավայրերում սկսվել է ՋՋ ծառայություններ մատուցելու գործընթացը | Ջրամատակարար նոր ընկերությունը սկսել է մատուցել ՋՋ ծառայություններ | 16.0 մլն դրամ | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 3. | 6.1 | ՊՄԳ (դիտարկել իրականացման գործիքներից որևէ մեկը) շրջանակում ՋՋ համակարգերը օգտագործելու և պահպանության իրավունքով հանձնել նոր ջրամատակարար ընկերությանը |  | ՏԿԵՆ ՋԿ | ԷՆ | ՋՋ համակարգերը օգտագործելու և պահպանելու իրավունքով չեն հանձնվել ջրամատակարար նոր ընկերությանը |  |  |  |  |  | 1-ին եռամսյակ | ՊՄԳ շրջանակում բարելավվել է ՋՋ համակարգերի կառավարումը | ՊՄԳ շրջանակում ՋՋ համակարգերը օգտագործելու և պահպանության իրավունքով պայմանագրային կառավարման են հանձնվել նոր ջրամատակարար ընկերությանը |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 4. | 6.1 | ԿԶՆ 6 թիրախների մոնիթորինգ իրականացնելու և հաշվետվողականությունն ապահովելու նպատակով ԿԶՆ 6 միջգերատեսչական մշտական աշխատանքային խմբի կողմից վերանայել գործող վիճակագրական հաշվետվության ձևերը՝ բացակայող տվյալներն ապահովելու համար մշակելով հաշվետվության նոր ձև(եր) |  | ՎԿ | ՎԿ ՏԿԵՆ ՋԿ ԱՆ ՇՄՆ ԲԸՏՄ | Վիճակագրական հաշվետվության ձևերը թերի են | 3-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  | Կատարելագործվել են վիճակագրական հաշվետվության առկա ձև(եր)ը | Միջգերատեսչական մշտական աշխատանքային խումբը մշակել է վիճակագրական հաշվետվության նոր ձև(եր)՝ ապահովելով գոյություն չունեցող տվյալները |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 5. | 6.1 | Վերանայմամբ պարզեցնել ՋՋ ոլորտում նոր բաժանորդ դառնալու և գույքը փոխանցելուն առնչվող գործող ընթացակարգերը՝ պահպանելով վարձակալության պայմանագրի դրույթները |  | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Որոշ դեպքերում շատ բարդ են ՋՋ ոլորտում նոր բաժանորդ դառնալու և գույքը փոխանցելու գործող ընթացակարգերը |  |  | 1-ին եռամսյակ |  |  |  | Բարելավվել և պարզեցվել է ՋՋ ոլորտում նոր բաժանորդ դառնալու և գույքը փոխանցելու գործող ընթացակարգը | Մշակվել և ընդունվել է ՀԾԿՀ՝ 2016 թ. նոյեմբերի 11-ի N378 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին որոշում |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 7. | 6.1 | ԵՄ չափորոշիչներին համապատասխան` ՀՀ-ում ներդնել խմելու ջրի դիտանցի համակարգ |  | ՇՄՆ | ՏԿԵՆ ՋԿ ԱՆ | ՀՀ-ում չի գործում խմելու ջրի դիտանցի համակարգ |  |  | 2-րդ եռամսյակ |  |  |  | ՀՀ-ում ներդրվել է խմելու ջրի դիտանցի և հսկողության ինստիտուտ | 1. Մշակվել է ՀՀ-ում խմելու ջրի դիտանցի համակարգ ներդնելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ 2. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 8. | 6.1 | Կանոնակարգել մասնա- գիտացած կազմակերպության կողմից «չսպասարկվող» բնակավայրերի ջրառի, մատակարարվող խմելու ջրի որակին և ջրամատակարարմանն առնչվող պաշտոնական այլ տեղեկատվության հավաստիությունը և հասանելիությունը |  | ՏԿԵՆ ՋԿ | ՇՄՆ ԱՆ | ՀՀ-ում ապահովված չեն մասնագիտացած կազմակերպության կողմից «չսպա սարկվող» բնակավայրերի ջրառի, մատակարարվող խմելու ջրի որակին և ջրամատակարարմանն առնչվող պաշտոնական այլ տեղեկատվության հավաստիությունը և հասանելիությունը |  |  |  | 1-ին եռամսյակ |  |  | Առավել լիարժեք և ամբողջական է դարձել մասնագիտացած կառույցի կողմից «չսպասարկվող» բնակավայրերում ջրառի, մատակարարվող խմելու ջրի որակին և ջրամատակարարմանն առնչվող տեղեկատվական դաշտը և դրա հասանելիությունը | 1. Մշակվել է «Ջրառի, մատակարարվող խմելու ջրի որակին և ջրամատակարարմանն առնչվող պաշտոնական այլ տեղեկություններ հավաքելու, դասակար գելու, պահպանելու և տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ 2. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 9. | 6.1 | Բարելավել սուբվենցիոն հայտերը գնահատելու միջգերատեսչական հանձնաժողովի կազմի, խնդրահարույց նախագծերը լրացուցիչ փորձաքննության ուղարկելու, պետական բյուջեից համաֆինանսավորմամբ իրականացվող ՋՋ ենթակառուցվածքներին ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի արդյունավետության, տեխնիկական հսկողության, արհեստավարժ շահագործման, վերակառուցվող համակարգը շահագործողի կարգավիճակի, այս գործընթացում ՀՀ ջրային կոմիտեի գործունեության և պատասխանատվության հարցերը |  | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | ՋՋ ոլորտի սուբվենցիոն ծրագրերի արդյունավետությունը ցածր է և դրանք նպատակին չեն հասնում |  | 4-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | Մեծացել է ՋՋ ոլորտում իրականացվող ծրագրերի արդյունավետությունը | 1. Մշակել և հաստատվել է «Ջրային կոմիտեի կանոնադրության մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» նախարարի հրաման 2. Մշակվել է ՀՀ վարչապետի` 2019 թ. մարտի 19-ի N278 Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագիծ 3. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 4. Մշակվել է ՀՀ կառավարության` 2006 թ. նոյեմբերի 16-ի N 1708 Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագիծ 5. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 6. Մշակվել է ՀՀ կառավարության` 2003 թ. օգոստոսի 28-ի N1228-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագիծ 7. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ8. Մշակվել է ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ 9. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահան- ջում |
| 10. | 6.1 | Կանոնակարգել ՊՄԳ շրջանակում արտոնություններ տրամադրելու, խրախուսող գործիքներ կիրառելու, մասնավոր հատվածի ընտրության պարզեցված ընթացակարգեր կիրառելու գործընթացները |  | ԷՆ | ՏԿԵՆ ՋԿ | ՀՀ-ում մասնավոր հատվածի համար չեն կիրառվում ներդրումներ կատարելու, գրավիչ մասնակցություն ապահովելու գործիքներ |  | 4-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | Բարելավվել է մասնավոր հատվածին ներգրավելու, ներդրումները և մասնակցությունը մեծացնելու մակարդակը | 1. Մշակվել է «Պետություն- մասնավոր գործընկերության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ 2. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 11. | 6.1 | Սահմանել մակերևութային ջրաղբյուրներից սնվող, ջրամատակարարման համակարգերով մատակարարվող խմելու ջուրը մշակելու կարգ |  | ՏԿԵՆ ՋԿ | ՇՄՆ | ՀՀ-ում չի իրականացվում մակերևութային ջրաղբյուրներից սնվող, ջրամատակարարման համակարգերով մատակարարվող խմելու ջրի մշակում կամ իրականացվում է ցածր արդյունավետությամբ |  |  | 1-ին եռամսյակ |  |  |  |  | Մշակվել և ընդունվել է «Մակերևութային ջրաղբյուրներից սնվող, ջրամատակարարման համակարգերով մատակարարվող խմելու ջրի մշակման կարգը հաստատելու մասին» նախարարի հրաման |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 12. | 6.3 | Խոշոր բնակավայրերի համար կառուցել և շահագործել կեղտաջրերի մաքրման կայաններ |  | ՏԿԵՆ ՋԿ |  |  |  |  |  |  |  |  | Խոշոր բնակավայրերում ապահովվել են կեղտաջրերի մաքրման կայաններ կառուցելն ու դրանց գործունեությունը |  | 25 մլրդ դրամ | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 13․1․ | 6.3 | Ապահովել Երևանի «Աէրացիա»` կեղտաջրերի մաքրման նոր կառուցված կայանի շահագործումը (մեխանիկական փուլ) մասնագիտացած կառավարչի կողմից |  | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Երևանի «Աէրացիա»` կեղտաջրերի մաքրման կայանը չի շահագործվում (մեխանիկական փուլ) |  |  |  | 1-ին եռամսյակ |  |  | Ապահովվել է Երևանի «Աէրացիա»` կեղտաջրերի մաքրման նոր կառուցված կայանի շահագործումը (մեխանիկական փուլ) մասնագիտացած կառավարչի կողմից | Մասնագիտացած կառավարչի կողմից շահագործվում է (մեխանիկական փուլ) Երևանի «Աէրացիա»` կեղտաջրերի մաքրման նոր կառուցված կայանը | Սակագնի հաշվին, Յուրաքանչյուր տարի 780 մլն դրամ | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 13.2․ | 6.3 | Կառուցել ԿՄԿ-ներ և այն ՊՄԳ (դիտարկել իրականացման գործիքներից որևէ մեկը) շրջանակում շահագործման հանձնել մասնագիտացած կառույցի |  | ՏԿԵՆ ՋԿ | ԷՆ | ԿՄԿ առկա չէ |  |  |  |  | 1-ին եռամսյակ |  | ՀՀ-ում ավելացել է մասնագիտացած կառույցի կողմից շահագործվող ԿՄԿ-ների քանակը | 1. ԿՄԿ-ներ կառուցելու որոշումն ընդունվել է, և շինարարությունն ավարտվել է 2. Գյումրու ԿՄԿ-ն շահագործվում է | 45 մլրդ դրամ | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 13.3 | 6.3 | Ընդլայնել Սևանի ավազանի (Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս), Դիլիջան և Ջերմուկ քաղաքների ջրահեռացման ցանցը |  | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Սևանի ավազանի (Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս), Դիլիջան և Ջերմուկ քաղաքների ջրահեռացման ցանցը կազմում է 50 % |  |  |  |  | 1-ին եռամսյակ |  | Լուծվել է Սևանի ավազանի (Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս), Դիլիջան և Ջերմուկ քաղաքների ջրահեռացման ցանցերի հիմնախնդիրը | Սևանի ավազանի(Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս), Դիլիջան և Ջերմուկ քաղաքների ջրահեռացման ցանցը կազմում է 95% | 10 մլրդ դրամ | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 13.4 | 6.3 | Սևանի ավազանի (Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս), Դիլիջան և Ջերմուկ քաղաքների կեղտաջրերի մաքրման կայաններում ապահովել կենսաբանական մաքրում |  | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Կենսաբանական մաքրում չի իրականացվում Սևանի ավազանի (Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս), Դիլիջան և Ջերմուկ քաղաքների կեղտաջրերի մաքրման կայաններում |  |  |  |  | 1-ին եռամսյակ |  | 5 ԿՄԿ-ներում ներդրվել է կենսաբանական մաքրման գործընթաց | Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Դիլիջան, Ջերմուկ քաղաքների կեղտաջրերի մաքրման կայաններում իրականացվում է կենսաբանական մաքրում՝ հզորացնելով կոյուղավորման աստիճանը | 10 մլրդ դրամ | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 13.5 | 6.3 | Գյուղական բնակավայրերում կառուցել ու շահագործել այլընտրանքային տեխնոլոգիաներով գործող ԿՄԿ-ներ (թվով 30 բնակավայր) |  | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Գյուղական բնակավայրերում չկան այլընտրանքային տեխնոլոգիաներով գործող ԿՄԿ-ներ |  |  |  |  | 1-ին եռամսյակ (շարունակական) |  | Գյուղական բնակավայրերում գործարկվում են այլընտրանքային տեխնոլոգիաներով գործող ԿՄԿ-ներ | 1. Գյուղական բնակավայրերում կառուցվել են այլընտրանքային տեխնոլոգիաներով գործող 10 ԿՄԿ-ներ 2. Գյուղական բնակավայրերում շահագործվում է այլընտրանքային տեխնոլոգիաներով գործող 10 ԿՄԿ | 3 մլրդ դրամ | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 13.6 | 6.3 | Կանոնակարգել տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեությունից առաջացող կեղտաջրերը պարտադիր մաքրելու գործընթացը |  | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեությունից առաջացող կեղտաջրերը մաքրում են եզակի կազմակերպություններ |  | 3-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | Բարելավվել է տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեությունից առաջացող կեղտաջրերը մաքրելու գործընթացը | 1. Կառուցվել է 50 կայան 2. Շահագործվել է 50 կայան |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 14. | 6.3 | Օրենսդրորեն սահմանել քաղաքային (կենցաղային, արտադրական և խառը) կեղտաջրերը մաքրելու պահանջներ՝ առավել խիստ պատասխանատվություն սահմանելով չմաքըրված կեղտաջրերի ապօրինի արտահոսքերի համար |  | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Օրենսդրորեն չի սահմանվել քաղաքային կեղտաջրերը մաքրելու պարտադիր պահանջ, իսկ չմաքրված կեղտաջրերի ապօրինի արտահոսքերի համար պատասխանատվությունը համարժեք չէ |  | 3-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | Կատարելագործվել են քաղաքային կեղտաջրերը մաքրելու իրավական պահանջները, և խստացվել է այդ ոլորտում պատասխանատվությունը | 1. Մշակվել է ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ 2. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 3. Մշակվել է ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ 4. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 15. | 6.3 | Կոյուղու ցանցին չմիացած տնտեսվարողների համար իրավական պարտադիր պահանջ սահմանել կեղտաջրերը մաքրող անհատական կառուցվածքներ և սարքավորումներ ունենալը և մասնագիտացած կազմակերպության հետ սպասարկման պայմանագիր կնքելը |  | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Չի սահմանվել կոյուղու ցանցին չմիացած տնտեսվարողների համար կեղտաջրերը մաքրող անհատական կառուցվածքներ և սարքավորումներ ունենալու և մասնագիտացած կազմակերպության հետ սպասարկման պայմանագիր կնքելու պարտադիր պահանջ |  | 2-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | Բարեփոխվել է կեղտաջրերի մաքրման օրենսդրությունը | 1. Մշակվել է ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ 2. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 3. Մշակվել է ՀՀ կառավարության` 2003 թ. օգոստոսի 28-ի N1228-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու նախագիծ 4. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահան ջում |
| 16. | 6.3 | ՀՀօրենսդրության բարեփոխմամբ՝մաքրված կեղտաջրերը ջրային ավազան լցնելու թույլատրելի սահմանային արտահոսք սահմանելու մեխանիզմը համապատասխանեցնել ԵՄ չափորոշիչներին |  | ՏԿԵՆ ՋԿ | ՇՄՆ | ԵՄ չափորոշիչներին չի համապատասխանում մաքրված կեղտաջրերը ջրային ավազան լցնելու թույլատրելի սահմանային արտահոսք սահմանելու մեխանիզմը |  |  |  |  |  |  | ՀՀ-ում բարեփոխվել և ԵՄ չափորոշիչներին է համապատասխանեցվել մաքրված կեղտաջրերը ջրային ավազան լցնելու թույլատրելի սահմանային արտահոսքի արժեքները որոշելու մեխանիզմը | Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմնի կողմից մշակվել և ընդունվել են մաքրված կեղտաջրերը ջրային ավազան լցնելու թույլատրելի սահմանային արտահոսքի արժեքները որոշելու կարգն ու պայմանները |  | Ֆինանսավորում չի պահան ջում |
|  | 6.3 | «Արտադրական կեղտաջրերը կենտրոնացված ջրահեռացման համակարգ արտանետելու թույլատրելի սահմանային արտահոսքի, բաղադրակազմի, հատկանիշների և լրացուցիչ այլ պահանջներ սահմանելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը ներկայացնել վարչապետի աշխատակազմ |  | ՇՄՆ | ՏԿԵՆ ՋԿ | Բացակայում են արտադրական կեղտաջրերը մաքրելու օրենսդրական կարգավորումները |  | 4-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  | Ընդունվել են արտադրական կեղտաջրերը մաքրելու օրենսդրական կարգավորումները |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | 6.3 | «Կեղտաջրի նստվածքը օգտագործելու, հավաքելու, փոխադրելու, կուտակելու, մշակելու, օգտահանելու և հեռացնելու պահանջները սահմանելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը ներկայացնել վարչապետի աշխատակազմ |  | ՇՄՆ | ՏԿԵՆ ՋԿ | Օրենսդրորոեն չի սահմանվել կեղտաջրի նստվածքը օգրծելու, հավաքելու, փոխադրելու, կուտակելու, մշակելու, օգտահանելու և հեռացնելու պահանջները |  | 4-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  | Սահմանվել են կեղտաջրի նստվածքը օգտագործելու, հավաքելու, փոխադրելու, կուտակելու, մշակելու, օգտահանելու և հեռացնելու պահանջները |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | 6.3 | «Արտադրական կեղտաջրերը նախնական մաքրելու պահանջները սահմանելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը ներկայացնել վարչապետի աշխատակազմ |  | ՇՄՆ | ՏԿԵՆ ՋԿ | Չեն սահմանվել արտադրական կեղտաջրերը նախնական մաքրելու պահանջները |  |  | 4-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | Սահմանվել են արտադրական կեղտաջրերը նախնական մաքրելու պահանջները |  | Ֆինանսավորում չի պահան ջում |
| 17. | 6.3 | Ներդնել մաքրման կայաններից արտահոսող ջրերի որակական մոնիթորինգի համակարգ՝ ապահովելով պատշաճ վերահսկողություն |  | ՏԿԵՆ ՋԿ | ՇՄՆ | Առկա չէ մաքրման կայաններից արտահոսող ջրերի որակական մոնիթորինգի համակարգ |  |  |  | 1-ին եռմսյակ |  |  | ՀՀ -ում բարելավվել /ներդրվել է արտահոսող կեղտաջրերի որակական մոնիթորինգի համակարգ՝ միաժամանակ՝ ապահովելով ոլորտի պատշաճ վերահսկողություն | 1. Մշակվել է ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ 2. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 18. | 6.3 | Կանոնակարգել մաքրված կենցաղային կեղտաջրերը տարբեր նպատակներով վերաօգտագործելու, ինչպես նաև մաքրելուց հետո առաջացող ենթահումքը օգտահանելու գործընթացները |  | ՏԿԵՆ ՋԿ | ՇՄՆ | Չեն սահմանվել մաքրված կենցաղային կեղտաջրերը տարբեր նպատակներով վերաօգտագործելու, ինչպես նաև մաքրելուց հետո առաջացող ենթահումքը օգտահանելու նորմատիվներ և չափորոշիչներ |  | 1-ին եռամսյակ |  |  |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանվել են մաքրված կենցաղային կեղտաջրերը տարբեր նպատակներով վերաօգտագործելու, ինչպես նաև մաքրելուց հետո առաջացող ենթահումքը օգտահանելու նորմատիվներն ու չափորոշիչները | 1. Մշակվել է ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ 2. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահան ջում |
| 19. | 6.3 | Վերանայել ջրահեռացումը և կեղտաջրերը մաքրելը որպես միասնական ծառայություն դիտարկելու և միասնական սակագին կիրառելու քաղաքականությունը |  | ՏԿԵՆ ՋԿ | ՇՄՆ | Ըստ գործող ՎՊ-ի` ՋՋ ծառայությունների սակագինը ներառում է խմելու ջուր մատակարարելու, ջրահեռացման և կեղտաջրերը մաքրելու ծառայությունները, սակայն մի քանի քաղաքներից բացի` մյուս բնակավայրերում կեղտաջրերը հեռացվում, բայց չեն մաքըրվում | 1-ին եռամսյակ |  |  |  |  |  | Բարելավվել է կեղտաջրերը հեռացնելու և մաքրելու ծառայություններն առավել լիարժեք մատուցելը և բարեփոխվել է սակագնային քաղաքականությունը | 1. Մշակվել է ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ 2. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  |  | Սանիտարական և հիգիենիկ ծառայություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 6.2 | 1998 թվականի նոյեմբերի 3–ին ընդունված 98/83/ԵՀ դիրեկտիվին համապատասխան` տեղայնացնել մարդու սպառման համար նախատեսված ջրի որակի նորմերը |  | ԱՆ | ՇՄՆ ՏԿԵՆ ՋԿ | Մարդու սպառման համար նախատեսված ջրի որակի նորմերը չեն համապատասխանում 98/83/ԵՀ դիրեկտիվի պահանջներին |  |  | 4-րդ եռամսյակ |  |  |  | Մարդու սպառման համար նախատեսված ջրի որակի նորմերը համապատասխանեցվել են ԵՀ ընդունած նորմերին | Վերանայվել և ԵՀ ընդունած նորմերին համապատասխանեցվել են մարդու սպառման համար նախատեսված ջրի որակի նորմերը |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 21. | 6.2 | Ամրագրել նոր կառուցվող հանրային վայրերում /տնտեսվարող սուբյեկտների տարածքներում կանանց և աղջիկների հիգիենիկ սենյակ նախատեսելուն վերաբերող իրավական պահանջ |  | ՔԿ | ԱՆ ՏԿԵՆ ՋԿ | Չի սահմանվել հանրային վայրերում /տնտեսվարող սուբյեկտների տարածքներում կանանց և աղջիկների հիգիենիկ սենյակ նախատեսելուն վերաբերող իրավական պահանջ |  | 2-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | Բարելավվել են կանանց և աղջիկների հիգիենիկ պահանջները բավարարելու պայմանները | Մշակվել և ընդունվել է ՔԿ նախագահի՝ 2020 թըվականի դեկտեմբերի 10-ի N 95-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 31-03-2020 «Հասարակական շենքեր և շինություններ» շինարարական նորմերում փոփոխություններ կատարելու մասին որոշման նախագիծը |  | Ֆինանսավորում չի պահան ջում |
| 22. | 6.2 | Վերանայել և խստացնել հասարակական և հանրային օբյեկտներում բնակչությանը սանիտարահիգիենիկ ծառայություններ մատուցելու պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու ( այդ թվում՝ վճարովի կամ անվճար հասարակական զուգարաններով չապահովելու, սահմանափակ կարողությամբ անձանց համար հատուկ պայմաններ չնախատեսելու, կանանց և աղջիկների հիգիենիկ պահանջները չբավարարելու) համար ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսվող պատասխանատվությունը |  | ԱՆ | ՏԿԵՆ ՋԿ | Համարժեք չէ հսարակական և հանրային օբյեկտներում բնակչությանը սանիտարահիգիենիկ ծառայություններ մատուցելու պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար սահմանված պատասխանատվությունը | 4-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  | Վերանայվել և խստացվել է | 1. Մշակվել է «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ 2. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  |  | Ոռոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | 6.4 | Իրականացնել ջրամբարաշինական աշխատանքներ մակերևության ջրային հոսքերի կառավարման արդյունավետությունը մեծացնելու նպատակով Մաստարային ջրամբար՝ 20 մլրդ դրամ, Խաչիկի ջրամբար՝ 2.4 մլն ԱՄՆ դոլար, Քասախի ջրամբար՝ 18.4 մլն ԱՄՆ դոլար) |  | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Մակերևութային ջրային հոսքերի կառավարման արդյունավետությունը մեծացնելու նպատակով ընթանում է 1 ջրամբարի շինություն |  | 4-րդ եռամսյակ (շարունակական) |  |  |  |  | Բարելավվել է ջրամբարաշինության ոլորտը | Կառուցվել է 2 ջրամբար | 23.8 մլրդ դրամ | Եվրոմիության կողմից տրամադրված միջոցների հաշվին Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 24. | 6.4 | Մշակել ջրամբարաշինական աշխատանքների ֆինանսական մոդել |  | ՏԿԵՆ ՋԿ | ԷՆ | Չի մշակվել ջրամբարաշինական աշխատանքների ֆինանսական մոդել |  |  | 1-ին եռամսյակ (շարունակական) |  |  |  | Բարելավվել է ջրամբարաշինության ֆինանսական ոլորտի խնդիրները | Մշակվել է ջրամբարաշինական աշխատանքների ֆինանսական մոդել |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 25. | 6.4 | Ոռոգման ջրի ջրառի կետերի, ինչպես նաև «Ջրառ» ՓԲԸ և ՋՕԸ-ի առևատրային և ներքին հաշվառման բոլոր կետերը (առաջին և երկրորդ կարգի ջրանցքներ) համալրել ծախսաչափերով (շուրջ 2200 դիտակետ) |  | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Առկա են նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր ոռոգման ջրի ջրառի, ինչպես նաև «Ջրառ» ՓԲԸ-ի և ՋՕԸ-ի առևտարային և ներքին հաշվառման կետերը (առաջին և երկրորդ կարգի ջրանցքներ) ծախսաչափերով կահավորելու համար | 15% | 35% | 50% |  |  |  | Ոռոգման ջրի ջրառի կետերի, ինչպես նաև «Ջրառ» ՓԲԸ և ՋՕԸ-ի առևտրային ներքին հաշվառման բոլոր կետերը համալրվել են ծախսաչափերով | 1. Ընտրվել են դիտակետերը 2. Տեղադրվել է շուրջ 2200 հոսքաչափ 3. Իրականացվում է ոռոգման ջրի հաշվառում 95%-ով | 1.0 մլրդ դրամ | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 26. | 6.4 | Ոռոգման ջրի ջրառի կետերի, ինչպես նաև «Ջրառ» ՓԲԸ-ի և ՋՕԸ-ի առևատրային և ներքին հաշվառման բոլոր կետերում (առաջին և երկրորդ կարգի ջրանցքներ) ծախսաչափերի տվյալները վերծանելու համար ներդնել ու գործարկել SCADА համակարգ (շուրջ 2200 դիտակետ) |  | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Չի ներդրվել ոռոգման ջրի ջրառի, ինչպես նաև «Ջրառ» ՓԲԸ և ՋՕԸ-ի առևտրային և ներքին հաշվառման բոլոր կետերում (առաջին և երկրորդ կարգի ջրանցքներ) ծախսաչափերի տվյալները վերծանելու համար նախատեսված SCADА համակարգ (շուրջ 2200 դիտակետ) |  |  |  |  | 1-ին եռամսյակ |  | Կատարելագործվել են ոռոգման ջրի ջրառի կետերի, ինչպես նաև «Ջրառ »ՓԲԸ և ՋՕԸ-ի առևտրային և ներքին հաշվառման բոլոր կետերում (առաջին և երկրորդ կարգի ջրանցքներ) ծախսաչափերի տվյալները վերծանելու կարողությունները | 1. Ներդրվել է SCADA համակարգը 2. Տվյալները հավաքվում են 3. Տվյալները վերլուծվում են | 500 մլն դրամ | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 27. | 6.4 | Մասնագիտացած կառույցի հանձնել հոսքաչափերով և մակարդակաչափերով համալրված և SCADА համակարգով ապահովված ոռոգման համակարգի դիտակետերի (շուրջ 2200 դիտակետ) կառավարումը |  | ՏԿԵՆ ՋԿ | ՇՄՆ | Առկա չէ մասնագիտացած կառույց |  |  |  |  | 4-րդ եռամսյակ |  | Կանոնակարգվել է հոսքաչափերով և մակարդակաչափերով համալրված և SCADА համակարգով ապա-հովված ոռոգման համակարգի դիտակետերի կառավարումը | 1. Ընտրվել է մասնագիտացած կառույցը 2.Մասնագիտացած կառույցն իրականացնում է կառավարումը |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 28. | 6.4 | Իրականացնել ցուցադրական ծրագիր կառավարման համակարգի արդյունավետ մեխանիզմ ընտրելու նպա- տակով և հաջողության դեպքում փորձը փոխանցել այլ տարածքների |  | ՏԿԵՆ ՋԿ |  |  |  |  | 4-րդ եռամսյակ (շարունակական ) |  |  |  | Կատարելագործվում է կառավարման համակարգի մեխանիզմի արդյունավետությունը | 1. Իրականացվել է փորձ-նական ծրագիրը 2. Գնահատվել են ծրագրի արդյունքները |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 29. | 6.4 | Վերականգնել և մեծացնել ջրային համակարգերն օգտագործող և պահպանող տեխնիկական հանձնաժողովի և աջակցող թիմի աշխատանքի արդյունավետությունը՝ դրանք ներառելով Ջրային կոմիտեի կազմում |  | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Ցածր է ջրային համակարգերն օգտագործող և պահպանող տեխնիկական հանձնաժողովի և աջակցող թիմի աշխատանքի արդյունավետությունը |  |  | 4-րդ եռամսյակ |  |  |  | Վերականգնվել և բարելավվել է ջրային համակարգերն օգտագործող և պահպանող տեխնիկական հանձնաժողովի և աջակցող թիմի աշխատանքի արդյունավետությունը | 1. Պայմաններ են ստեղծվել տեխնիկական հանձնաժողովի և աջակցող թիմի աշխատանքը վերականգնելու և դրա արդյունավետությունը մեծացնելու համար 2. Տվյալ ստորաբաժանումը ներառվել է Ջրային կոմիտեի կազմում | 16 մլն դրամ | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 30. | 6.4 | Մշակել ոռոգման ջրի որակի նորմեր |  | ԷՆ | ՏԿԵՆ ՋԿ ՇՄՆ ՍԱՏՄ | ՀՀ-ում սահմանված չեն ոռոգման ջրի որակի նորմեր |  |  |  |  | 4-րդ եռամսյակ |  | Բարելավվել է ոռոգման ջրի որակը | 1. Մշակվել է ՀՀ կառավարության` 2005 թ. հուլիսի 28-ի N1147 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագիծ 2. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 31. | 6.4 | Կանոնակարգել ՋՕԸ-ների կողմից ոռոգման ջրի մատակարարման ոլորտը ՀԾԿՀ գործունեության մեջ ներառելու խնդիրը |  | ՏԿԵՆ ՋԿ | ՀԾԿՀ |  | 4-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  | ՋՕԸ-ների կողմից ոռոգման ջրի մատակարարման ոլորտը ներառվել է ՀԾԿՀ գործունեության մեջ | 1.Մշակվել և ընդունվել է ՀՀ ջրային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ: 2.Օրենքի նախագիծը ներկայացվել է վարչապետի աշխատակազմ: 3. Մշակվել և ընդունվել է «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ: 4. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: 5.Մշակվել և ընդունվել է Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կանոնադրության մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին որոշում |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 32. | 6.4 | Վերանայել ՋՕԸ-ների կողմից ոռոգման համակարգերի կառավարման կազմակերպչական ձևը փոփոխելու հնարավորությունը |  | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Արդյունավետ չէ ՋՕԸ-ների միջոցով ոռոգման ջրի բաշխման ոլորտի կառավարումը |  | 1-ին եռամսյակ |  |  |  |  | Ավելացել է ՋՕԸ-ների գործունեության արդյունավետությունը | 1. Մշակվել է «Ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ 2. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 33. | 6.4 | Կանոնակարգել ՋՕԸ-ների գործունեությունը վերահսկելու գործառույթը |  | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Չի սահմանվել ՋՕԸ-ների գործունեության վերահսկողություն իրականացնելու գործառույթ |  |  |  |  |  |  | Սահմանվել է ՋՕԸ-ների գործունեությունը վերահսկելու գործառույթ | 1. Մշակվել է «Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ 2. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 34. | 6.4 | Միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան` կանոնակարգել ոռոգման համակարգի կորուստները (բնական, փաստացի) հաշվառելու մեթոդաբանությունը |  | ՏԿԵՆ ՋԿ | ՇՄՆ | Չի իրականացվում ոռոգման համակարգի կորուստների (բնական, փաստացի) հաշվառում |  | 3-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | Ներդրվել է ոռոգման համակարգի կորուստները (բնական, փաստացի) հաշվառելու մեթոդաբանություն` միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան | Միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան մշակվել և ընդունվել է ոռոգման համակարգի կորուստները (բնական, փաստացի) հաշվառելու մեթոդաբանություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 35. | 6.4 | Կանոնակարգել ցամաքուրդային (դրենաժային) համակարգը շահագործելը և պահպանելը |  | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Ենթաօրենսդրական ակտով նախատեսված չէ ցամաքուրդային (դրենաժային) համակարգից օգտվելու կարգ |  | 2-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | Սահմանվել է ցամաքուրդային (դրենաժային) համակարգից օգտվելու օրենսդրական կարգ | 1. Մշակվել է «Ցամաքուրդային (դրենաժային) համակարգը շահագործելու և պահպանելու աշխատանքներ իրականացնելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում 2. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  |  | Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | 6.5. | Վերանայել, ճշգրտել և թարմացնել ՀՀ ջրային հաշվեկշիռը |  | ՇՄՆ |  | ՀՀ գործող ջրային հաշվեկշիռը կազմվել է դեռևս 2008 թվականին |  |  |  |  | 4-րդ եռամսյակ (շարունակական) |  | ՀՀ ջրային հաշվեկշիռը թարմացվել է, և այդ գործընթացն իրականացվում է օրենսդրությամբ սահմանված պարբերականությամբ |  | Շուրջ 80 մլն ՀՀ դրամ | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 36.1. | 6.5. | Մշակել ջրային հաշվեկշիռ կազմելու մեթոդաբանություն |  | ՇՄՆ |  | Կա մեթոդաբանությունը արդիականացնելու կարիք |  |  | 2-րդ եռամսյակ |  |  |  | ՀՀ ջրային հաշվեկշիռը կազմվել է նորագույն մեթոդներով | Մշակվել և ընդունվել է «Ջրային հաշվեկշիռ կազմելու մեթոդաբանությունը հաստատելու մասին» ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարի հրամանի նախագիծ | Ծախսային գնահատականը ներառված է 36-րդ կետում |  |
| 36.2. | 6.5. | ՀՀ ջրային հաշվեկշիռը կազմելու համար հաստատել տեխնիկական առաջադրանք և ընտրել խորհրդատու |  | ՇՄՆ |  |  |  |  | 1-ին եռամսյակ |  |  |  | Նախապատրաստվել են անհրաժեշտ հիմքեր` սկսելու ՀՀ ջրային հաշվեկշիռը թարմացնելու գործընթացը | 1. Կազմվել է տեխնիկական առաջադրանք 2. Ընտրվել է խորհրդատու | Ծախսային գնահատականը ներառված է 36-րդ կետում |  |
| 36.3. | 6.5. | Վերահաշվարկել ՀՀ ջրային հաշվեկշիռը |  | ՇՄՆ |  |  |  |  |  |  | 4-րդ եռամսյակ (շարունակական) |  | ՀՀ ջրային հաշվեկշիռը թարմացվել է | 1. Մշակվել է «ՀՀ կառավարության` 2008 թվականի մայիսի 29-ի N549-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ 2. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Ծախսային գնահատականը ներառված է 36-րդ կետում |  |
| 37. | 6.5. | Ընդլայնել մակերևութային ջրերի մոնիթորինգի դիտացանցը՝ ջրաբանական հոսք ձևավորող գոտիներում և չուսունասիրված, ռիսկային ջրային ռեսուրսների /ջրային մարմինների վրա ավելացնելով դիտակետերի քանակը |  | ՇՄՆ |  |  |  |  | 2-րդ եռամսյակ (շարունակական) |  |  |  | Բարելավվել և ընդլայնվել է մակերևութային ջրերի քանակի և որակի մոնիթորինգի դիտացանցը | 1. Դիտակետերն ավելացել են առնվազն 14-ով 2. Բոլոր դիտակետերը նեառվել են մոնիթորինգի համակարգում 3. Իրականացվում է ջրի մակարդակի, գետային հոսքի, ջրի և օդի ջերմաստիճանի, ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշնե-րի մոնիթորինգ 4. Ստեղծվել է տըվյալների շտեմարան 5. Մոնիթորինգի տվյալները հրապարակվում են | Մեկ դիտակետի կառուցման արժեքը՝ 3,0-3,5 մլն դրամ | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 38. | 6.5. | Ընդլայնել ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի դիտացանցը՝ ավելացնելով դիտակետերի քանակը: Իրականացնել ստորերկրյա ջրերի պաշարների մոնիթորինգ |  | ՇՄՆ |  |  |  | 2-րդ եռամսյակ (շարունակական) |  |  |  |  | Բարելավվել է ստորերկրյա ջրերի որակի մոնիթորինգի համակարգը, գնահատվել են ստորերկրյա ջրային պաշարները | 1. Դիտակետերն ավելացել են առնվազն 5-ով 2. Բոլոր դիտակետերը նեառվել են մոնիթորինգի համակարգում և կատարվում են ռեժիմային դիտարկումներ 3. Ստեղծվել է տվյալների շտեմարան 4. Մոնիթորինգի տվյալները հրապարակվում են | Աղբյուրային մեկ դիտակետի կառուցման միջին արժեքը՝ 400-500հազ․ դրամ։ Հորատանցքային մեկ դիտակետի կառուցման միջին արժեքը՝ 3,0-3,5մլն դրամ | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 39. | 6.5. | Արդիականացնել և ընդլայնել Սևանա լճի մոնիթորինգի համակարգի դիտացանցը |  | ՇՄՆ |  |  |  |  | 2-րդ եռամսյակ (շարունակական) |  |  |  | Արդիականացվել և ընդլայնվել է Սևանա լճի մոնիթորինգի դիտացանցը | 1. Նոր սարքավորումներով և գործիքներով արդիականացվել են Սևանա լճի մոնիթորինգի ջրաբանական 4 դիտակետ 2. Բոլոր դիտակետերը նեառվել են մոնիթորինգի համակարգում 4. Ստեղծվել է տվյալների շտեմարան 5. Մոնիթորինգի տվյալները հրապարակվում են 6. Լճում ամբողջ ծավալով` ըստ խորության և մակերեսի, իրականացվում են ուսումնասիրություններ լճի էկոլոգիական վիճակը գնահատելու և աղտոտման աղբյուրները բացահայտելու նպա տակով | Մեկ դիտակետի արժեքը 3,0-3,5 մլն դրամ | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 40. | 6.5. | Հիմնանորոգել և ավտոմատ սարքավորումներով զինել ջրաբանական մոնիթորինգի դիտակետերը |  | ՇՄՆ |  |  |  |  |  |  | 3-րդ եռամսյակ |  | Բարելավվել է ջրաբանական մոնիթորինգի համակարգը | 1. Հիմնանորոգվել է ջրաբանական մոնիթորինգի 3 դիտակետ 2. Ավտոմատ սարքավորումներով հագեցվել է ջրաբանական մոնիթորինգի 3 դիտակետ | Մեկ դիտակետի արդիականցման արժեքը 2,0-2,5 մլն դրամ Մեկ դիտակետի ավտոմատ սարքավորումներով արդիականցման արժեքը 3,5-3,7մլն դրամ | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 41. | 6.5. | Ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգում կիրառել ԱՏՀ համակարգ` տեղեկությունները վերլուծելու, գնահատելու և արդյունքները ներկայացնելու համար, ինչպես նաև օգտագործել մոդելավորման գործիքներ՝ համադրելով արբանյակային տվյալները |  | ՇՄՆ |  |  |  |  |  | 2-րդ եռամսյակ |  |  | Բարելավվել է ստացվող և մշակվող տեղեկության ճշգրտությունը | Ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգում կիրառվում է ԱՏՀ համակարգ և օգտագործվում են արբանյակային տըվյալները | Արժեքը որոշել հնարավոր չէ | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 42. | 6.5. | Մոդելավորել մակերևութային և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների ջրատնտեսական հաշվարկի մեթոդը |  | ՇՄՆ |  |  |  |  |  |  | 3-րդ եռամսյակ |  | Կատարելագործվել է մակերևութային և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների ջրատնտեսական հաշվարկի մեթոդը | 1. Ձեռք են բերվել ջրաբանական մոդելներ 2. Մոդելները կիրառվում են | Նման մեթոդ ԳԱՏՕ ծրագրի շրջանակներում մշակվել է | Պետական բյուջեով ելիք Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 43. | 6.5. | Ձեռք բերել ջրային ռեսուրսների որակը կանխատեսելու մոդելներ |  | ՇՄՆ |  |  |  |  |  |  | 4-րդ եռամսյակ |  | Բարելավվել է ջրային ռեսուրսների որակը կանխատեսող համակարգը | 1. Մոդելն առկա է 2. Մոդելն օգտագործվում է | 9,0-10,0 մլն դրամ | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 44. | 6.5. | Ամրապնդել ԵՄ և ազգային փորձագետների համագործակցությունը` համատեղ հետազոտություններ իրականացնելու համար |  | ՇՄՆ |  |  |  |  |  |  | 4-րդ եռամսյակ |  | Իրականացվում են համատեղ հետազոտություններ ջրային ռեսուրսների որակը կանխատեսելու համար | Ջրային ռեսուրսների որակը կանխատեսելու ոլորտում ստացվել է հետազոտական արդյունք |  | Ֆինանսավորում չի պահան ջում աղբյուրներ |
| 45. | 6.5. | Փոփոխություններ և լրացումներ կատարել ՀՀ ջրային օրենսգրքում՝ ԵՄ Ջրի շրջանակային դիրեկտիվի հիմնադրույթներին համապատասխան |  | ՇՄՆ |  | ՀՀ ջրային օրենսգրքում ամրագրված չեն ԵՄ Ջրի շրջանակայաին դիրեկտիվի մի շարք առանց քային հասկացություններ |  |  | 1-ին եռամսյակ |  |  |  | Ստեղծվել են պայմաններ օրենսդրությունը միանման մեկնաբանելու և կիրառելու համար | 1. Մշակել է «ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ 2. Նախագծով սահմանվել են «ջրային մարմին», «ջրօգտագործող» և «ազատ ջրօգտագործում» հասկացությունները 3. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահան ջում |
| 46. | 6.5. | Կանոնակարգել հասանելի լավագույն տեխնոլոգիաներն օգտագործելու ոլորտի հասարակական հարաբերությունները |  | ՇՄՆ |  | ՀՀ օրենսդրությամբ հստակ կանոնակարգված չեն հասանելի լավագույն տեխնոլոգիաներն օգտագործելուն առնչվող փոխհարաբերությունը |  |  |  |  | 4-րդ եռամսյակ |  | Ջրային ռեսուրսներն օգտագործելու ընթացքում նվազեցվել են բացասական ազդեցությունները շրջակա միջավայրի և դրա բաղադրիչների վրա | 1. Մշակվել է « Հասանելի լավագույն տեխնոլոգիաներն օգտա գործելու պահանջները, պայմաններն ու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ 2. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահան ջում |
| 47. | 6.5. | Ամրագրել իրավական պահանջ ՋԹ տրամադրելու գործընթացում հայտատուից մակերևութային և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներին վերաբերող հստակ տեղեկություն պահանջելու վերաբերյալ |  | ՇՄՆ |  | Բավականաչափ հստակ պայմաններ չեն նախատեսվել ՋԹ տրամադրելու գործընթացում հայտատուից մակերևութային և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներին վերաբերող տեղեկություն պահանջելու վերաբերյալ |  |  | 3-րդ եռամսյակ |  |  |  | Ապահովվել են առավել հստակ հիմքեր ՋԹ տրամադրելու կամ այն մերժելու մասին որոշում կայացնելու համար | 1. Մշակվել է «ՀՀ կառավարության` 2003 թվականի մարտի 7-ի 218-Ն որոշման մեջ փո-փոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ 2. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահան ջում |
| 48. | 6.5. | Նախատեսել իրավական երաշխիքներ սակավաջրության և երաշտի պայմաններում գործող ՋԹ-ները կասեցնելու դեպքում ջրօգտագործողների վնասները հատուցելու համար |  | ՇՄՆ |  | Գործող ջրային օրենսդրությունը անհրաժեշտ երաշխիքներ չի նախատեսում սակավաջրության և երաշտի պայմաններում գործող ՋԹ-ները կասեցնելու դեպքում ջրօգտագործողների վնասները հատուցելու համար |  |  | 4-րդ եռամսյակ |  |  |  | Ստեղծվել են սակավաջրության ու երաշտի դեպքում ջրօգտագործման գերակայություններ ապահովելու պայմաններ | 1. Մշակվել է «ՀՀ ջրային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ 2. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 3. Մշակվել և ընդունվել է «Սակավաջրության և երաշտի պայմաններում ջրօգտագործման թույլտվությունը կասեցնելու դեպքում ջրօգտագործողի կրած վնասները հաշվարկելու մեթոդաբանությունը հաստատելու մասին» ՀՀ շրջակա մի ջավայրի նախարարի հրաման |  | Ֆինանսավորում չի պահան ջում |
| 49. | 6.5. | Հստակեցնել ազատ ջրօգտագործման պայմանները և ազատ ջրօգտագործման իրավունք ստանալու կարգը |  | ՇՄՆ |  | Բավականաչափ հստակ չեն ազատ ջրօգտագործման պայմանները, բարդ է ազատ ջրօգտագործման իրավունք ստանալու սահմանված կարգը |  |  | 1-ին եռամսյակ |  |  |  | Ապահովվել են պայմաններ ազատ ջրօգտագործումները գրանցելու և հաշվառելու համար | 1. Մշակվել է «ՀՀ կառավարության` 2003 թվականի 816-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարե լու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ 2. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահան ջում |
| 50. | 6.5. | Սահմանել ազատ ջրօգտագործումների, ինչպես նաև նոր տրամադրվող ազատ ջրօգտագործման իրավունքը հաշվառելու պահանջ և կարգ |  | ՇՄՆ |  | Չեն սահմանվել ազատ ջրօգտագործումների իրավունքը հաշվառելու պահանջ և կարգ |  |  | 2-րդ եռամսյակ |  |  |  | Ապահովվել են պայմաններ՝ ջրերի չափորոշիչները խախտող կամ այդպիսի սպառնալիք ստեղծող ազատ ջրօգտագործումները բացահայտելու համար | 1. Մշակվել է «ՀՀ ջրային օրենսգր քում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ 2. Մշակվել է «ՀՀ կառավարության` 2003 թ․ 816-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարե լու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ 3. Նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահան ջում |
| 51. | 6.5. | Սահմանել ՋԹ-ն վերադասության կամ վարչական դատավարության կարգով բողոքարկելու ժամկետները հաշվարկելու կարգ |  | ՇՄՆ | Արդարադատության նախարարություն | Օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետները երրորդ անձանց հնարավորություն չեն ընձեռում արդյունավետորեն պաշտպանելու իրենց իրավունքները |  |  | 3-րդ եռամսյակ |  |  |  | Ստեղծվել են պայմաններ ջրօգտագործման թույլտվությամբ այլ անձանց իրավունքները խախտելու դեպքում արդյունավետ դատական և վարչական եղանակով պաշտպանություն ապահովելու համար | 1. Մշակվել է «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ 2. Մշակվել է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ 3. Նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահան ջում |
| 52. | 6.5. | Մշակել ջրային ռեսուրսները խելամիտ օգտագործելու և պահպանելու շրջանակային ռազմավարություն և գործողությունների ծրագիր |  | ՇՄՆ | ՏԿԵՆ ՋԿ, ԷՆ | Չի ընդունվել ջրային ռեսուրսները խելամիտ օգտագործելու և պահպանելու ռազմավարություն |  |  |  |  | 3-րդ եռամսյակ |  | Ստեղծվել է հայեցակարգային հենք ջրօգտագործմանը սերտորեն առնչվող տնտեսության տարբեր ճյուղերում զարգացման քաղաքականություն մշակելիս ջրային ռեսուրսները խելամիտ օգտագործելու և պահպանելու մոտեցումներ ներառելու նպատակով | 1. Մշակվել է «Ջրային ռեսուրսները խելամիտ օգտագործելու և պահպանելու շրջանակային ռազմավարությունը և գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ 2. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 53. | 6.5. | Ներդնել ըստ ջրային մարմինների՝ ջրային ռեսուրսները դասակարգելու, գնահատելու և կառավարելու գործիքներ |  | ՇՄՆ |  | Առկա չեն ըստ ջրային մարմինների՝ ջրային ռեսուրսները դասակարգելու, գնահատելու և կառավարելու գործիքներ |  |  | 4-րդ եռամյսակ (շարունակական) |  |  |  | Ներդրվել են ըստ ջրային մարմինների ջրային ռեսուրսները դասակարգելու, գնահատելու և կառավարելու գործիքներ | 1. Վերանայվել են գործող 3 ջրավազանային կառավարման պլանները 2. Ըստ ջրային մարմինների՝ ջրային ռեսուրսները դասակարգելու, գնահատելու և կառավարելու գործիքները ներառվել են նոր մշակված 2 ջրավազանային կառավարման պլաններում 3. Մշակվել և ընդունվել է «Ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցությունները մոդելավորելու մեթոդաբանությունը հաստատելու մասին» ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարի հրաման |  | Ֆինանսավորում չի պահան ջում |
| 54. | 6.5. | Նախատեսել ջրային մարմիններն ըստ կարգավիճակի դասակարգելու համակարգ |  | ՇՄՆ |  | Նախատեսված չէ ջրային մարմիններն ըստ կարգավիճակի դասակարգելու համակարգ |  | 4-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | ԵՄ ՋՇԴ պահանջներին համապատասխան`ստեղծվել է ջրային մարմիններն ըստ կարգավիճակի դասակարգելու համակարգ | 1. Մշակվել է «ՀՀ կառավարության` 2010 թվականի N23-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ 2. Մշակվել է «ՀՀ կառավարության` 2003 թվականի N639-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ 3. Նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահան ջում |
| 55. | 6.5. | Մշակել ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի համակարգը զարգացնելու ռազմավարություն |  | ՇՄՆ |  | ՀՀ-ում գործող ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի համակարգը չի համապատասխանում ԵՄ ՋՇԴ պահանջներին |  | 3-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | Ստեղծվել են պայմաններ ըստ ԵՄ ՋՇԴ-ի դասակարգման և ամեն մի կատեգորիայի ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի/գնահատման համադրելի ցուցանիշներ սահմանելու համար | 1. Մշակվել է «Ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի համակարգը զարգացնելու ռազմավարությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ 2. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահան ջում |
| 56. | 6.5. | Մշակել ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման մեջ ներգրավված մարմինների կարողությունները գնահատող և զարգացնող հայեցակարգ |  | ՇՄՆ | ՏԿԵՆ ՋԿ, ԷԵԲՊ, ԲԸՏՄ | Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման մեջ ներգրավված մարմինների կարողությունները բավարար չեն այդ գործառույթն արդյունավետ իրականացնելու համար |  |  | 1-ին եռամսյակ |  |  |  | Ստեղծվել են նախադրյալներ ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման մեջ ներգրավված մարմինների կարողությունները զարգացնելու համար | Մշակվել է ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման մեջ ներգրավված մարմինների կարողությունները գնահա-տող և զարգացնող հայեցակարգ |  | Ֆինանսավորում չի պահան ջում |
| 57. | 6.5. | Ապահովել ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման գործընթացում ներգրավված մարմինների համար ջրային կադաստրի տվյալների հասանելիություն |  | ՇՄՆ | ՏԿԵՆ ՋԿ, ԲԸՏՄ, ՎԿ |  |  | 2-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | Ջրային կադաստրի տվյալները հասանելի են ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման մեջ ներգրավված մարմիններին | 1. Մշակվել է «ՀՀ ջրային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ 2. Մշակվել է «ՀՀ կառավարության`2017 թվականի փետրվարի 2-ի N68-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ 3. Նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահան ջում |
| 58. | 6.5. | Վերականգնել անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների կառավարման ՀՀ հանձնախմբի աշխատանքը |  | ՇՄՆ |  | Կապված հարևան երկրների հետ ՀՀ քաղաքական լարված իրավիճակի, անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների բնագավառում միջազգային պայմանագրերի չվավերացման փաստի հետ, ՀՀ անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների կառավարման հանձնախումբը գործունեություն չի իրականացնում: հանձնախմբում ներգրավված անձանցից որոշ պաշտոնյաներ այլևս չեն աշխատում, իսկ նրանց փոխարինելու մասին որոշում չի կայացվել: |  |  | 1-ին եռամսյակ |  |  |  | Վերսկսվել են անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների կառավարման ՀՀ հանձնախմբի աշխատանքները | 1. Մշակվել է «ՀՀ վարչապետի` 2002թ. Հոկտեմբերի 11-ի N586-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշման նախագիծ 2. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահան ջում |
|  |  |  | Էկոհամակարգերի պահպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | 6.6. | Կանոնակարգել բուսական և կենդանական ծագման պարարտանյութեր օգտագործելու հարաբերակցությունները |  | ՇՄՆ | ԷՆ | Չեն սահմանվել բուսական և կենդանական ծագման պարարտանյութեր օգտագործելու կանոններ |  |  | 2-րդ եռամսյակ |  |  |  | Սահմանվել են բուսական և կենդանական ծագման պարարտանյութեր օգտագործելու կանոններ | 1. Մշակվել է «Բուսական և կենդանական ծագման պարարտանյութեր օգտագործելու տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ 2. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահան ջում |

| 60. | 6.6. | Սահմանել նիտրատների նկատմամբ զգայուն գոտիները և այդ գոտիներում գյուղատնտեսական աշխատանքներ կազմակերպելու կանոնները |  | ՇՄՆ | ԷՆ, ԱՆ, ՍԱՏՄ | ՀՀ օրենսդրությամբ չեն սահմանվել նիտրատների նկատմամբ զգայուն գոտիները և դրանց վերաբերող կանոնները |  |  |  |  | 1-ին եռամսյակ |  | Սահմանվել են նիտրատների նկատմամբ զգայուն գոտիները և այդ գոտիներում գյուղատնտեսական աշխատանքներ կազմակերպելու կանոնները | 1. Մշակվել է «Նիտրատների նկատմամբ զգայուն գոտիներ սահմանելու չափորոշիչները հաստատելու և նիտրատների նկատմամբ զգայուն գոտիներ սահմա կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ 2. Մշակվել է «Նիտրատների նկատմամբ զգայուն գոտիներում գյուղատնտեսական գործելակերպի կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ 3. Մշակվել է «ՀՀ կառավարության` 2003 թվականի N1110-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ 4. Նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61. | 6.6. | Սահմանափել/ արգելել առանձին գետերի վրա ՓՀԷԿ-եր կառուցելը |  | ՇՄՆ |  | Չեն սահմանվել առանձին գետերի վրա ՓՀԷԿ-եր կառուցելու սահմանափակումներ (արգելքներ) |  | 4-րդ եռամսյակ |  |  |  |  | Ապահովվել են ջրային էկոհամակարգերի պահպանությունը և հավասարակշռությունը | 1. Մշակվել է «Նոր կառուցվող փոքր հիդրոէլեկտրակայանների ջրօգտագործման թույլտվությունների հայտերի մերժում՝ նախատեսված ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված կամ տարածքին բնորոշ՝ էնդեմիկ ձկնատեսակների ձվադրավայրեր հանդիսացող կամ դերիվացիոն խողովակներով 40 տոկոս և ավելի ծանրաբեռնված գետերի ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ 2. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահան ջում |
| 62. | 6.6. | ՋԹ ձևաթղթում նախատեսել ջրային ռեսուրսներին պատճառված վնասը հատուցելու եղանակներ և հատուկ միջոցառումներ իրականացնելու պայմաններ |  | ՇՄՆ |  | ՋԹ ձևաթղթում առկա չեն ջրօգտագործողի պարտավորությունները պատշաճ կատարելն ապահովող մի շարք պայմաններ |  |  | 3-րդ եռամսյակ |  |  |  | ՋԹ ձևաթուղթը նախատեսում է սահմանվող հատուկ միջոցառումներ իրականացնելու ժամանակացույցի և դրանք իրականացնելու այլ պայմանների, մեծ ռիսկանության ջրօգտագործողների դեպքում ֆինանսական երաշխիքների պարտադիր պահանջ | 1. Մշակվել է «ՀՀ կառավարության` 2003 թվականի մարտի 7-ի N218-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ 2. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 63. | 6.6. | Մշակել գետերի ինքնամաքրման կարողությունը գնահատելու մեթոդաբանություն |  | ՇՄՆ |  | Առկա չէ գետերի ինքնամաքրման կարողությունը գնահատելու մեթոդաբանություն | 4-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  | Կարնոնակարգվել է գետերն աղտոտելը նվազեցնելու կամ կանխելու, ինչպես նաև գետերն աղտոտող տնտեսական օբյեկտների գործունեությունը | 1. Մշակվել է «Գետի ինքնամաքրման կարողությունը գնահատելու մեթոդը և վերջինս կիրարկելու մեխանիզմները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ 2. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  |  | Հանրային մասնակցություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | 6.բ. | ՋԹ հայտերի հանրային քննարկման փուլի համար նախատեսել հետադարձ կապի մեխանիզմ |  | ՇՄՆ |  | ՋԹ հայտերի հանրային քննարկման ինստիտուտը չի ներառում հետադարձ կապի արդյունավետ մեխանիզմ |  |  | 3-րդ եռամսյակ |  |  |  | Մեծացել է ՋԹ-ներ տրամադրելու գործընթացում հանրային մասնակցության արդյունավետությունը | 1. Մշակվել է «ՀՀ կառավարության` 2003 թվականի մարտի 7-ի N217-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ 2. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 65. | 6.բ. | Երկարաձգել ՋԹ տրամադրելու գործընթացի ժամկետը |  | ՇՄՆ |  | ՋԹ տրամադրելու 50-օրյա ժամկետը բավարար չէ արդյունավետ հանրային մասնակցություն ապահովելու և հայտը պատշաճ գնահատելու համար |  |  | 3-րդ եռամսյակ |  |  |  | Մեծացել է ՋԹ տրամադրելու գործընթացում հանրային մասնակցությունը և հայտերը գնահատելու արդյունավետությունը | 1. Մշակվել է «ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ 2. Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 66. | 6.բ. | Կանոնակարգել ՋԹ հայտ էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելը |  | ՇՄՆ |  | Կանոնակարգված չէ էլեկտրոնային եղանակով ՋԹ հայտ ներկայացնելը |  |  | 3-րդ եռամսյակ |  |  |  | Նվազեցվել է ՋԹ հայտ ներկայացնելու գործընթացի վարչարարությունը ,և մեծացել է գործընթացի արդյունավետությունը | Մշակվել և ընդունվել է « ՋԹ հայտը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարի հրամանի նախագիծ |  | Ֆինանսավորում չի պահան ջում |
| 67. | 6.բ. | Հանրային մասնակցության իրավունքին և այն իրականացնելու կարգին վերաբերող տեղեկատվական նյութերը տեղադրել ՏԻՄ-երի կայքերում |  | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Անբավարար է հանրության` մասնակցության իրավունքին վերաբերող իրազեկվածության մակարդակը |  |  | 3-րդ եռամսյակ |  |  |  | Բարձրացել է հանրության` մասնակցության իրավունքին վերաբերող իրազեկվածության մակարդակը | 1. Մշակվել է տեղեկատվական նյութը 2. ՏԻՄ-երի կայքերում տեղադվել է տեղեկատվական նյութը |  | Ֆինանսավորում չի պահան ջում |