Հավելված  3

Կառավարության ----------թվականի

-----------------  N ------ որոշման

ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 6-ՐԴ ՆՊԱՏԱԿԻ ԹԻՐԱԽՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ՝ 2021-2030 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ

| N | ԿԶՆ6 թիրախ | ԿԶՆ6 թիրախին հասնելու գործողություն | Կատարող |  | Համակա-տարող |  | Օժանդակող ծրագրի շրջանակ |  | Հիմնավորում |  | Ակնկալվող արդյունք |  | Իրականացնելու ժամկետ |  | Կատարողա-կանության ցուցանիշներ |  | Ծախսային գնահատում |  | Ֆինանսավոր-ման աղբյուր |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ջրամատակարարում, ջրահեռացում, կեղտաջրերի մաքրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 6.1 | «Չսպասարկվող» բնակավայրերի ՋՋ ծառայությունների կառավարումը կենտրոնացնելու նպատակով հստակեցնել պետական լիազորված մարմնի գործառույթները | ՏԿԵՆ ՋԿ |  |  |  | «Չսպասարկվող» բնակավայրերում ներդրումային ծրագրեր մշակելու համար՝ - մշակել կարիքները գնահատելու մոդել, - մշակել խթանող գործիքակազմ և չափորոշիչներ, - սահմանել կատարողական ցուցանիշներ |  | Շուրջ 580 «չսպասարկվող» բնակավայրերում պատշաճ մակարդակի ՋՋ ծառայություններ ապահովելու համար անհրաժեշտ է մշակել հայեցակարգային մոտեցումներ. պահանջվում է գնահատել բնակավայրերում կարիքների, անհրաժեշտ ներդրումների ծավալը և մշակել ժամանակացույց՝ ըստ առաջնահերթությունների։ Այս գործընթացը լիարժեքորեն ապահովելու համար չկան ջրամատակարարման և ջրահեռացման լիցենզիային առնչվող փոփոխություններին և լրացումներին վերաբերյող առաջարկությունների փաթեթ, ամեն մի բնակավայրի հասույթը ձևավորելու ու հավաքելու ծրագրային մոդել, որը կիրառվելու է միայն տվյալ բնակավայրում ներդրումներն ավարտվելուց հետո: ՋՋ ծառայություններ մատուցելու սկզբնական շրջանի համար չեն մշակվել նախնական չափորոշիչներ, որոնք հետագայում կլրացվեն հիմնական և ոչ հիմնական կատարողական չափորոշիչներով |  | Բարելավվել է «չսպասարկվող» բնակավայրերում պատշաճ մակարդակի ՋՋ ծառայություններ մատուցելը: |  | 2021-2023 |  | Մշակվել է կարիքները գնահատելու , հասույթ ձևավորելու և հավաքելու ծրագրային մոդել, որը ներառում է տեխնիկական առաջադրանքի, ֆինանսական, առևտրային, ակտիվների և մարդկային ռեսուրսների ## կառավարման փաթեթը: Հստակ սահանվել են հիմնական և ոչ հիմնական կատարողական ցուցանիշները: |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 2. | 6.1 |  | ՏԿԵՆ |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեի, սուբվենցիոն ծրագրերի, տարբեր ներդրումային ֆոնդերի միջոցով իրականացվող ենթակառուցվածքների, դրանք բարելավելու ներդրումային ծրագրերը «ոչ մասնագիտական» մոտեցման հետևանքով ներկայումս հանգեցնում են ֆինանսական ռեսուրսները ոչ արդյունավետ օգտագործելուն, մինչդեռ «չսպասարկվող» բնակավայրերի ՋՋ համակարգերը մասնագիտացած կազմակերպության/ների կառավարմանը փուլային տարբերակով հանձնելը ժամանակի առումով տևական է։ |  | Բարելավվել է «չսպասարկվող» բնակավայրերում ներդրումային ծրագրեր կազմելու և իրականացնելու գործընթացի արդյունավետությունը: |  | 2021-2023 |  | Մշակվել է «չսպասարկվող» բնակավայրերում ՏԻՄ-երի անձնակազմի համար պետական բյուջեի համաֆինանսավորմամբ իրականացվող ներդրումային ծրագրեր կազմելու ուղեցույց, որով պարզեցվել են դրանց գործընթացները: |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 3. | 6.1 | Կազմել ժամանակացույց` ըստ առաջնահերթության կլաստերները նոր ջրամատակարար ընկերության կազմում ներառելու համար | ՏԿԵՆ |  |  |  | «Չսպասարկվող» համայնքները կլաստերների մեջ ներառելու համար առաջնահերթություններ սահմանելու և չափորոշիչները վերանայելու նպատակով վերանայել «Գյուղական համայնքների ՋՋ համակարգերի բարելավման տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն» ծրագրային առաջարկը ( 2014 թվական)՝ հետևյալ հաջորդականքայլերով՝ ա) համայնքների տվյալները մուտքագրելու և թարմացնելու համար ստեղծել էլ․ հարթակ, բ) առկա տվյալները մուտքագրել և պարբերաբար թարմացնել, գ) ամեն մի բնակավայրի համար մշակել հասույթ ձևավորելու ու հավաքելու ծրագրային մոդել |  |  |  | Բարեփոխվել է «Գյուղական համայնքների ՋՋ համակարգերի բարելավման տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն» 2014 թ. ծրագրային առաջարկը։ |  | 2021-2023 |  | «Գյուղական համայնքների ՋՋ համակարգերի բարելավման տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն» ծրագրային առաջարկի (2014 թվական) վերանայմամբ՝ ա) համայնքների տվյալները մուտքագրելու և թարմացնելու համար ստեղծվել է էլ․ հարթակ, բ) առկա տվյալները մուտքագըրվում և պարբերաբար թարմացվում են, գ) ամեն մի բնակավայրի համար մշակվել է հասույթ ձևավորելու և հավաքելու ծրագրային մոդե։ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 4. | 6.1 | ՊՄԳ (դիտարկել իրականացման գործիքներից որևէ մեկը) շրջանակում ՋՋ համակարգերը օգտագործելու և պահպանելու իրավունքով հանձնել ջրամատակարար նոր ընկերությանը | ՏԿԵՆ ՋԿ |  |  |  | Ներդրումները և կարիքները ամբողջական գնահատելու նպատակով՝ -մշակել մեթոդաբանություն, -կազմել մոդել, - ինչպես նաև հաշվարկել ներդրման արդյունավետությունը |  | Գնահատելով մուտքային և ելքային ցուցանիշները, համադրելով կապիտալ ներդումներով համակարգն արդիականացնելը, նվազեցնելով շահագործման ծախսերը, ընդլայնելով սպասարկման տարածքը , բարելավելով ծառայությունների որակը՝ ստեղծել տվյալ ժամանակահատվածին բնորոշ մոդել՝ ներառելով նաև ներդրումների արդյունավետությունը և ոչ ֆինանսական ծրագրային ցուցանիշները |  | Վերանայվել են ՋՋ համակարգերը օգտագործելու և պահպանելու իրավունքով նոր ջրամատակարար ընկերությանը հանձնելու համալիր, հայեցակարգային, միասնական մոտեցումները: |  | 2021-2030 |  | ՊՄԳ (դիտարկել իրականացման գործիքներից որևէ մեկը) շրջանակում ՋՋ համակարգերը օգտագործելու և պահպանելու իրավունքով հանձնվել են նոր ջրամատակարար ընկերությանը։ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 5. | 6.1 | Կենտրոնացնել «չսպասարկվող» բնակավայրերի ՋՋ ծառայությունների կառավարումը՝ այն ներառելով պետական լիազորված մարմնի գործառույթում | ՏԿԵՆ ՋԿ |  |  |  | ՋՋ համակարգերի ակտիվները կառավարելու և հաշվետվողականություն ապահովելու համար ձեռք բերել էլեկտրոնային ծրագիր և մշակել այն ներդնելու մեխանիզմներ |  | Կարևորելով գույքն արդյունավետ կառավարելու բարեփոխումների անհրաժեշտությունը` հարկ է նախատեսել ջրային տնտեսության ոլորտում գույքի ռեգիստրի փուլային տար- բերակով ներդնում |  | Գույքն արդյունավետ կառավարելու համար ջրային տընտեսության ոլորտում ստեղծվել և ներդրվել է գույքի ռեգիստր: |  | 2021-2023 |  | «Չսպասարկվող» բնակավայրերի ՋՋ ծառայությունների կառավարումը ներառվել է պետական լիազորված մարմնի գործառույթում: |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 6. | 6.3 | Գյուղական բնակավայրերում կառուցել ու շահագործել նորարարական/ լոկալ ոչ կենտրոնացված տեխնոլոգիաներով գործող ԿՄԿ-ներ | ՏԿԵՆ ՋԿ |  |  |  | Ներկայացնել նորարարական/լոկալ ոչ կենտրոնացված կամ լոկալ տեխնոլոգիաներով ԿՄԿ ներդնելու առաջարկներ |  | Գյուղական բնակավայրերում ԿՄԿ-ներ կառուցելը և շահագործելը ծախսատար են, որն էլ ԿՄԿ-ներ կառուցելու խոչընդոտ է։ Այս առումով անհրաժեշտ է մշակել լոկալ, տեղային լուծմամբ այլընտրանքային տեխնոլոգիաներով ԿՄԿ-ներ կառուցելու առաջարկություններ։ |  | Ներկայացվել են այլընտրանքային տեխնոլոգիաներով ԿՄԿ կառուցելու առաջարկներ: |  | 2021-2022 |  | Գյուղական բնակավայրերում կառուցվել են այլընտրանքային տեխնոլոգիաներով ԿՄԿ-ներ՝ պայմանավորված ծավալով, տեղադիրքով տեխնոլոգիական այլ լուծումներով։ |  |  |  | Օրենսդրությամբ չարգելվող իջոցներ |  |
| 7. | 6.3 | Կանոնակարգել տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեությունից առաջացող կեղտաջրերը պարտադիր մաքրելու գործընթացը | ՏԿԵՆ ՋԿ, ՇՄՆ |  |  |  | Սահմանել կեղտաջրերը ջրահեռացման համակարգեր լցնելու չափորոշիչներ ԿՄԿ-ն շահագործելու բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու նպատակով և մշակել ֆինանսական ռեսուրսներ ներգրավելու արդյունավետ մոդելներ |  | Չափորոշիչներ սահմանելով` հնարավորություն կստեղծվի ջրահեռացման ցանց լցնել միայն որակական այնպիսի հատկանիշներով կեղտաջուր, որը «կայուն միջավայր» կստեղծի ցանցի և մաքըրման կառուցվածքների բնականոն շահագործումն ապահովելու, ինչպես նաև մաքրված կեղտաջուրը բնական ջրային ավազան լցնելու բնապահպանական ռիսկերը չեզոքացնելու համար։ |  | Սահմանվել են ջրահեռացման համակարգեր կեղտաջրերը լցնելու չափորոշիչներ, և հաստատված չափորոշիչներով իրականացվում է մոնիթորինգ: |  | 2021-2022 |  | Սահանվել են կեղտաջրերը ջրահեռացման համակարգեր լցնելու չափորոշիչները: |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 8. | 6.3 | Կանոնակարգել կոյուղու ցանցին չմիացած տնտեսվարողների իրավապայմանագրային հարաբերությունները | ՏԿԵՆ ՋԿ |  |  |  | Կանոնակարգել կոյուղու ցանցին միանալու գործընթացը, վերանայել գործող ընթացակարգերը, մշակել և կիրառել խրախուսող մեխանիզմներ |  | Ներկայումս սահմանված չեն կոյուղու ցանցից դուրս գտնվող և դրանց չմիացված տնտեսվարողների պարտավորությունները։ Մասնագիտացած կազմակերպության հետ սպասարկման պայմանագրեր չեն կնքվում։ Իսկ որոշ դեպքերում գործող կարգերում ներդրված չեն խթանող մեխանիզմներ, որոնք ներդրումների գնահատմամբ ոլորտը բարեփոխելու լուրջ խոչընդոտներ են նաև թիրախային ցուցանիշներին հասնելու մեթոդաբանություն կամ մոդել չլինելու պատճառով։ |  | Վերանայվելեն ներդրումներ ներգրավելու մեխանիզմները, որոնք հնարավորություն կընձեռեն առավել դյուրին ու իրատեսական դարձնելու մաքըրման կայաններ ձեռք բերելու և տեղադրելու գործընթացը, որից օգտվում են նաև համայնքի բնակիչները և ՏԻՄ-երը։ |  | 2021-2030 |  | Կոյուղու ցանցին չմիացած տնտեսվարողներն ունեն կեղտաջրերը մաքրող անհատական կառուցվածքներ և սարքավորումներ ունենալու և մասնագիտացած կազմակերպության հետ սպասարկման պայմանագիր կնքելու պարտավորություն։ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| Ոռոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 6.4 | Իրականացնել ջրամբարաշինական աշխատանքներ՝ մակերևութային ջրային հոսքերը կառավարելու արդյունավետությունը մեծացնելու նպատակով | ՏԿԵՆ ՋԿ, ԷՆ |  |  |  | Մշակել ջրամբարաշինության և ջրային պաշարների կառավարման ու զարգացման միջոցառումների ծրագիր, արդիականացնել կիսավարտ ջրամբարների նախագըծանախահաշվային փաստաթղթերը, հաշվարկել նոր տեխնիկատնտեսական հիմնավորումները, տեխնիկատնտեսական հիմնավորումներով հաշվարկել նախագծված ջրամբարների արդյունավետությունը, օրենսդրորեն կարգավորել իրավահարաբերությունները |  | Ջրամբարաշինական աշխատանքներ իրականացնելու համար անհրաժեշտություն է առաջացել նախնական տվյալների շրջանակում հավաքել տեղեկություն, որն ընդհանրական չի լինի, այլ ջրամբարարաշինական ծրագրերի հիմք կդառնա։ Անհրաժեշտ են նաև լրացուցիչ մասնագիտական, այդ թվում՝ դաշտային աշխատանքներ, ինչպես տեխնիկական, այնպես էլ տնտեսական հիմնավորվածությունը գնահատելու նպատակով։ Ըստ ընդգրկուն ուսումնասիրության՝ հնարավորություն կընձեռվի մշակելու «ջրամբարաշինության» ճանապարհային քարտեզ` հատկորոշելով ջրամբարներ կառուցելու առաջնահերթությունը, կառուցման և շահագործման բիզնես մոդելը, ռեսուրսները կենտրոնացնելու մեթոդաբանությունը և այլն։ |  | Նախագծանախահաշվային փաս տաթղթեր և ճանապարհային քարտեզ կազմելով՝ բարելափոխվել է ջրամբարաշինության ոլորտը: |  | 2022 |  | Վերանայվել են գոյություն ունեցող հաշվարկները և գնահատումները, իսկ կազմված ճանապարհային քարտեզի միջոցառումներն իրականացնելով` կանոնակարգվել են ոլորտում առկա խնդիրները։ |  |  |  | Օրենսդրությամբ չարգելվող միջոցներ |  |
| 10. | 6.4 |  | ՏԿԵՆ ՋԿ, ԷՆ |  |  |  | Հաշվարկները, գնահատումները, հիմնավորումները, տվյալները մուտքագրելով էլ. համակարգ և պարբերաբար թարմացնելով՝ ա) հատկորոշել ոռոգելի հողատարածքները, վերանայել և սահմանել մշակաբույսերի ցանկը՝ տարածքներ ընտրելու անվտանգության չափորոշիչները պահպանելու սկզբունքով և համադրելով ջրային ռեսուրսների առաջարկը և պահանջարկը, բ) մշակել ֆինանսական մոդելներ և առաջարկել խթանող մեխանիզմներ՝ լրացուցիչ եկամուտ ստանալու նպատակով |  | Փոքր և միջին ջրամբար կառուցելու, ինչպես նաև այդ ուղղությամբ ներդրումներ ներգրավելու համար ՀՀ տարածքում չկա ջրային ռեսուրսների ծավալի, ջրի հոսքի ուղղության, ջրային ռեսուրսներն ամբարելու համար անհրաժեշտ մեխանիզմների, ամբարելու համար հնարավոր ջրի ծավալի, գյուղատնտեսությունը զարգացնելու նախադրյալների, պետական-մասնավոր գործընկերության գործիքակազմ ընտրելու, տնտեսական արդյունավետությունը գնահատելու և սոցիալ-տնտեսական զարգացման հեռանկարներ, մշակաբույսեր ընտրելու, ոռոգման արդի տեխնոլոգիաներ ներդնելու էլեկտրոնային հարթակ՝ հստակ նպատակներով և մեթոդաբանությամբ։ |  | Ավելացել է ջրային համակարգերի օգտագործման արդյունավետությունը: |  | 2022 |  | Վերանայվել են գոյություն ունեցող հաշվարկները, գնահատումները, հիմնավումները, տվյալները մուտքագրվել են էլ. համակարգ և պարբերաբար թարմացվում են: |  |  |  | Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |  |
| 11. | 6.4 |  | ՏԿԵՆ ՋԿ, ԷՆ |  |  |  | Մշակել և կիրառել կառուցված և/ կամ կառուցվող ջրամբարը շահագործման հանձնելուց հետո ՊՄԳ շրջանակում մատակարարված ոռոգման ջրի վճարների, ոռոգման ջրի ինքնարժեքի և կատարված ծախսերը փոխհատուցելու մոդել |  | Հայաստանը ներկայումս չի որդեգրել ՊՄԳ-ն ակտիվացնելու քաղաքականություն, որի շրջանակում նպատակահարմար է իրականացնել նաև փոքր և միջին ջրամբարաշինական ծրագրեր (մասնավոր գործընկերոջն ընտրելով` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան)։ |  | ՊՄԳ գործիքի կիրառմամբ զարգացել է ջրամբարաշինությունը: |  | 2022-2025 |  | Կառուցված և/կամ կառուցվող ջրամբարը շահագործման հանձնելուց հետո մշակվել և կիրառվում է ՊՄԳ շրջանակի մոդելը: |  |  |  | Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |  |
| 12. | 6.4 | Հոսքաչափերով և մակարդակաչափերով համալրված և SCADА համակարգով ապահովված ոռոգման համակարգի շուրջ 2200 դիտակետի կառավարումը հանձնել մասնագիտացած կառույցի | ՏԿԵՆ ՋԿ |  |  |  | Կենտրոնացված կառավարել ոռոգման նպատակով փաստացի օգտագործված ջրի ծավալների հաշվառումը և ստացված տվյալները օգտատերերին փոխանցելը |  | SCADA համակարգով ապահովված դիտակետերը կառավարելը հնարավորություն կընձեռի ամփոփելու սարքավորումներով առցանց տրվող տվյալները, վերլուծելու ջրաչափական սարքավորումներ չունեցող համակարգերում ջրաչափման անհրաժեշտությունը և գնահատելու աշխատանքների հնարավորությունը: |  | Բարելավվել են ոռոգման նպատակով փաստացի օգտագործված ջրի ծավալներին վերաբերող տվյալները, դրանք կառավարելն ու օգտատերերին փոխանցելը: |  | 2021-2025 |  | Ներդրվել է ոռոգման ջրի կենտրոնացված կառավարման համակարգ, որն օգնում է հաշվառելու ջրօգտագործողներին մատակարարվող ջրի ծավալը, նպաստում ջրակորուստները կրճատելուն, չհաշվառվող ջրերին և կորուստներին վերաբերող շահագրգիռ կողմերի անհամաձայնությունները կանխելուն, վճարները հավաքելու մակարդակը բարձրացնելուն և ոռոգման ջրի մասնակցային և թափանցիկ կառավարմանը: |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 13. | 6.4 | Վերանայել ՋՕԸ-երի կազմակերպաիրավական ձևը փոփոխելու հնարավորությունը | ՏԿԵՆ ՋԿ |  |  |  | Ուսումնասիրել և ընտրել ոռոգման ցուցադրական տարածք, ընտրել ոռոգման համակարգի կառավարման կազմակերպաիրավական ձևը և ցուցանիշների վերլուծությամբ ներկայացնել առաջարկություններ |  | Ջրօգտագործողների ընկերությունների 18-ամյա գործունեության վերլուծությունը փաստում է, որ որոշ դեպքերում անհրաժեշտ է կիրառել նոր սկզբունքներ։ Անհրաժեշտ է արձանագրել ՋՕԸ-երի թերացումները և առաջարկել լուծման առավել արդյունավետ տարբերակներ կամ կազմակերպաիրավական ձևեր: |  | Բարելավվել է ՋՕԸ-երի կողմից ոռոգման համակարգերի կառավարման կազմակերպչական ձևը: |  | 2021-2030 |  | Ընտրվել և կիրառվում է ներկայումս գործող ոռոգման համակարգերի կառավարման կազմակերպաիրավական այլ ձև: |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 14. | 6.4 | Մշակել ոռոգման ջրի որակի նորմեր | ԷՆ |  |  |  | Ուսումնասիրել ոռոգման ջրի որակի ստանդարտներին վերաբերող միջազգային լավագույն փորձը, միջազգային փորձագետի աջակցությամբ կազմակերպել որակի նորմերը հաշվարկող մեթոդների բացատրական դասընթացներ |  | Անհրաժեշտ է տեղայնացնել ոռոգման ջրի որակի ստանդարտներ մշակելու միջազգային լավագույն փորձը: |  | Սկսվել է ոռոգման ջրի որակի ստանդարտների տեղայնացման գործընթացը |  | 2021-2024 |  | Ուսումնասիրվել ՝ ոռոգման ջրի որակի ստանդարտներին վերաբերող միջազգային լավագույն փորձը, կազմակերպվել են որակի նորմերը հաշվարկող մեթոդների բացատրական դասընթացներ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 15. | 6.4 | Ավելացնել ջրային համակարգերի օգտագործման և պահպանության տեխնիկական հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունավետությունը՝ վերականգնելով տեխնիկական հանձնաժողովի և աջակցող թիմի աշխատանքը: Կատարել համապատասխան կառուցվածքային փոփոխություն | ՏԿԵՆ ՋԿ |  |  |  | Վերականգնել ջրային համակարգերի օգտագործման և պահպանության տեխնիկական հանձնաժողովի աշխատանքային գործունեությունը, կանոնակարգել աշխատանքային գործընթացը, ստեղծել ինստիտուցիոնալ զարգացման նախադրյալներ |  | Ջրային համակարգերի օգտագործման և պահպանության տեխնիկական հանձնաժողովը ստեղծվել և գործում է` ըստ ՀՀ ջրային օրենսգրքի 86-րդ հոդվածի, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության` 08, 05,2003թ. N 677-Ն որոշման: Տեխնիկական հանձնաժողովի աշխատակազմը նախկինում զննում էր ջրային համակարգերի ջրատեխնիկական կառուցվածքները, դիտարկումներ և չափումներ կատարում, ուսումնասիրում էր ջրային համակարգերի անվտանգությունն ապահովող, արդյունավետ օգտագործող և պահպանող ծրագրերը, ինչպես նաև մասնագիտական եզրակացություններ տալիս ջրային համակարգերում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ: Նշված աշխատանքներն ամենօրյա են և պահանջում են մասնագիտական բարձր պատրաստվածություն: 2019 թվականի փետրվար ամսին աշխատակազմը լուծարվել է, և աշխատանքներն իրականացնում է Կոմիտեի աշխատակազմը: Հաշվի առնելով աշխատաքային մասնագիտական ուղղվածությունը` աշխատանքներն արդյունավետ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է վերականգնել տեխնիկական հանձնաժողովի աշխատակազմի գործունեությունը: |  | Վերականգնվել է տեխնիկական հանձնաժողովի աշխատակազմի գործունեութունը, ավելացել կառավարման արդյունավետությունը։ |  | 2021-2030 |  | Վերանայվել է տեխնիկական հանձնաժողովի աշխատակազմի գործունեությունը: |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 16. |  |  | ՏԿԵՆ ՋԿ |  |  |  | Վերականգնել ջրային համակարգերի օգտագործման և պահպանության տեխնիկական հանձնաժողովի աշխատանքային գործունեությունը, կանոնակարգել աշխատանքային գործընթացը, ստեղծել ինստիտուցիոնալ զարգացման նախադրյալներ |  | Ջրամբարների տեխնիկական վիճակը գնահատվում է` հաշվառելով մի շարք չափորոշիչներ և գործընթացներ։ Այս տեսանկյուններից ներկայումս ջրամբարների տեխնիկական վիճակը չի գնահատվում: Արդիական են տեխնիկական վիճակի գնահատման ցուցանիշների մոդել մշակելը և ցուցանիշներն առանձնացնելը: |  | Բարեփոխվել են գործող ջրամբարների առկա տեխնիկական վիճակը և անվտանգությունը գնահատող համակարգը։ |  | 2021-2030 |  | Սահմանվել են գործող ջրամբարների առկա տեխնիկական վիճակը և անվտանգությունը գնահատելու չափորոշիչները |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 17. |  | ԿԶՆ6 թիրախների մոնիթորինգը և հաշվետվողականությունն ապահովելու նպատակով ԿԶՆ6 միջգերատեսչական մշտական աշխատանքային խմբի կողմից վերանայել գործող վիճակագրական հաշվետվության ձևերը՝ գոյություն չունեցող տվյալների համար մշակելով հաշվետվության նոր ձև/եր | ՎԿ, ՇՄՆ, ԲԸՏՄ |  |  |  | Դերակատարների շրջանում ուսումնասիրել ջրային ոլորտին վերաբերող տեղեկություն հավաքող, հիմնական ջրերին առնչվող հաշվետվության ձևերը, դրանց վերլուծությամբ մշակել հաշվետվությունների նոր ձևեր հաշվետվողականության արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով |  | ԿԶՆ6 թիրախներին հասնելու ազգային ցուցանիշներ ներկայացնող պաշտոնական պատասխանատուն Վիճակագրական կոմիտեն է։ ՎԿ-ն ամեն տարի ՊԳԿ –ի մշակած հարցաշարերի և տարբեր գերատեսչություններից ստացված տվյալների հիման վրա ներկայացնում է ջրառին, ջրօգտագործմանը և ջրահեռացմանը վերաբերող վիճակագրությունը, ինչպես նաև հաշվարկում է ջրի սթրեսն ու ջուրն արդյունավետ օգտագործելու ցուցանիշը։ Հայաստանն առայժմ գեոլոկացիոն աղյուսակներ տեղադրելու հնարավորություն չունի, որը խոչընդոտ է, իսկ օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշի հաշվարկները հնարավորություններ չեն ընձեռում պատկերացում կազմելու, ամփոփելու և ամբոջացնելու տվյալները, վերլուծելու ցուցանիշների և ջրաչափական տվյալները: |  | Գոյություն չունեցող տվյալներ ստանալու համար բարելավվել են մեխանիզմները, իրականացվում է ԿԶՆ6 բոլոր ցուցանիշների մոնիթորինգ։ |  | 2021-2030 |  | Մշակվել են ԿԶՆ6 թիրախների մոնիթորինգի և հաշվետվողականություն ապահովելու հաշվետվության նոր ձևեր։ |  |  |  | Պետական բյուջեով հատկացելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |  |
| Ջրային ռեսուրսների կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 6.5. | Կանոնակարգել հասանելի լավագույն տեխնոլոգիաներ կիրառելուն առնչվող փոխհարաբերությունները | ՀՀ ՇՄՆ |  | ՀՀ ԷՆ |  | Ցուցադրական ընկերություններում ներդնել ոռոգման արդի, ջրախնայող համակարգ |  | Տնտեսվարողներն անխնա օգտագործում են ջրային ռեսուրսներն այն դեպքում, երբ հասանելի են ջրախնայող տեխնոլոգիաներ, որոնցով հնարավոր է ստանալ նույն բերքատվությունը: Այս միջոցառումը խիստ արդիական է գյուղատնտեսությունը զարգացնելու և ջրային ռեսուրսները խնայելու առումով: |  | Խնայվում են ոռոգման նպա-տակով օգ-տագործվող ջրային ռե-սուրսները։ |  | 2022 |  | Ներդրվել են ոռոգման ջուրը խնայող տեխնոլոգիաներ։ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 19. | 6.5. | Իրականցնել ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի քանակի և որակի մոնիթորինգ և ընդլայնել ազգային դիտացանցը` ռեժիմային դիտարկումներ, լաբորատոր անալիզներ, անհրաժեշտ տվյալներ ապահովելով ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման համար | ՀՀ ՇՄՆ |  |  |  | Արարատյան դաշտի ձկնաբուծական տնտեսություններում ներդնել ջրի շրջանառության փակ կամ կիսափակ համակարգեր |  | Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսները խնայելու, բարեխիղճ օգտագործելու տեսանկյունից լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաներ կիրառելն առաջնահերթություն է: Ձկնաբուծական տնտեսություններում փակ կամ կիսափակ համակարգեր ներդնելը հնավորության կընձեռի կրճատել ու ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների ջրառը` առանց խոչընդոտելու տնտեսությունների արտադրողականությունը: |  | Նվազել է Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների սպառումը։ |  | 2022 |  | Խնայվում են Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսները։ |  | Միավորի արժեքը 126 մլն ՀՀ դրամ Ըստ ՀՀ կառավարության31 ՀՀ կառավարության 2016 թվականի N 12 արձանագրային որոշման |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |  |
| 21. | 6.5 | Ընդլայնել մակերևութային ջրերի որակի մոնիթորինգի համակարգը՝ ջրաբանական հոսք ձևավորող գոտիներում ավելացնելով դիտակետերի քանակը և ընդգրկելով չուսումնասիրված և ռիսկային ջրային ռեսուրսները/ մարմինները | ՀՀ ՇՄՆ |  |  |  | Արարատյան դաշտի ձկնաբուծական տնտեսություններում տեղադրել հոսքաչափական սարքավորումներ և SCADA համակարգի միջոցով ապահովել առցանց հասանելիություն |  | Արարատյան դաշտի ձկնաբուծական տնտեսությունների կողմից ջրային ռեսուրսները շահագործելու հետևանքով արձանագրվել է դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների նվազում, որն էլ ստեղծել է էկոլոգիական խնդիրներ, մասնավորապես՝ ստորերկրյա ջրային ռեսուրսները կարող են կորցնել ինքնավերականգնվելու հատկությունը: Ձկնային տնտեսությունների և այլ ջրօգտագործողների միջև առաջացել է շահերի բախում: Այս խնդիրները նկատի առնելով՝ անհրաժեշտ է հաշվառել ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների մեծածավալ ջրառ իրականացնող ջրօգտագործողների փաստացի ջրառը։ |  | Հաշվառվել է Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների փաստացի ջրառը։ |  | 2021 |  | Առկա են ձկնաբուծական տնտեսությունների կողմից օգտագործվող ջրային ռեսուրսների փաստացի ծավալի տվյալներ։ |  | Միավորի արժեքը 37 մլն ՀՀ դրամ |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |  |
| 22. | 6․5 |  | ՀՀ ՇՄՆ |  |  |  | Կազմակերպել դաշտային հետազոտական ուսումնասիրություններ, որոնք հնարավորություն կընձեռեն հստակորեն որոշելու այն ջրաղբյուրները, որոնք անհրաժեշտ է ներառել մոնիթորինգի համակարգում |  | 2018-2019թթ. ԵՄՋՆ+ ծրագրով նշված գետավազաններում կատարված ջրաերկրաբանական աշխատանքներով ուսումնասիրվել է ջրաերկրաբանական մոնիթորինգի ազգային ցանցում չընդգրկված 20 ջրաղբյուր, և 2022թ․-ից դրանք պետք է ներառվեն մոնիթորինգի ցանցում: 2023թ. նախատեսվում է ազգային ցանցում ներառել Ողջի և Մեղրի գետերի ավազանների ստորերկրյա 16 ջրաղբյուր, այդ թվում՝ 9 դիտակետ՝ Ողջիի (բնաղբյուր), 7 դիտակետ՝ Մեղրի գետի ավազանում (բնաղբյուր): 2022թ. նախատեսվում է նաև դիտակետեր ավելացնել Հրազդան և Սևան ջրավազանային կառավարման տարածքներում: Այսպիսով` ջրաերկրաբանական մոնիթորինգի դիտակետերը 2023թ. կլինեն 145-ը: Հետագա տարիներին անհրաժեշտ է դիտակետեր ավելացնել նաև Դեբեդի, Աղստևի, Հախումի, Տավուշի և Խնձորուտի գետավազաններում: |  | Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման համար առկա են 16 նոր դիտակետերից ստացվող հուսալի տվյալներ։ |  | 2022-2023 |  | 1. Դիտակետերն ավելացել են առնվազն 16-ով: 2. Բոլոր դիտակետերը ներառվել են մոնիթորինգի համակարգում: 3. Ստեղծվել է տվյալների շտեմարան: 4. Մոնիթորինգի տվյալները հրապարակվում են: |  | Մեկ դիտակետի արժեքը 3,0-3,5 մլն դրամ |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |  |
| 23. | 6.5. |  | ՀՀ ՇՄՆ |  |  |  | 14 խոշոր գետավազանների հոսքերի ձևավորման գոտիներում իրականացնել դաշտային հետազոտական մոնիթորինգ, որը հնարավորություն կընձեռի հստակորեն որոշելու նոր դիտակետերի տեղադրությունը և անհրաժեշտ քանակը |  | Գետավազանները պահպանելու և գնահատելու տեսանկյունից կարևոր է 14 խոշոր գետերի հոսքերի ձևավորման գոտիներում հիմնել 14 նոր ջրաբանական դիտակետեր և ուսումնասիրել ու գնահատել ջրի մակարդակը, գետային հոսքը, ջրի և օդի ջերմաստիճանները: |  | 14 խոշոր գետերի հոսքերի ձևավորման գոտիներում առկա են 14 նոր ջրաբանական դիտակետեր, և ստացվում են ջրի մակարդակին, գետային հոսքին, ջրի և օդի ջերմաստիճաններին վերաբերող Տվյալներ։ |  | 2022 |  | 1. Դիտակետերն ավելացել են առնվազն 14-ով: 2. Բոլոր դիտակետերը ներառվել են մոնիթորինգի համակարգում: 3. Իրականացվում է ջրի մակարդակի, գետային հոսքի, ջրի և օդի ջերմաստիճանների մոնիթորինգ: 4. Ստեղծվել է տվյալների շտեմարան: 5. Մոնիթորինգի տվյալները հրապարակվում են; |  |  |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |  |
| 24. | 6.5. | Զարգացնել մակերևութային ջրերի որակի մոնիթորինգի ծրագրե- րը` ընդլայնելով ցուցանիշների ցանկը | ՀՀ ՇՄՆ |  |  |  | Իրականաց նել դաշտային և լաբորատոր ուսումնասիրություններ՝ տեղանքին բնորոշ աղտոտիչների ցանկը որոշելու նպատակով, որը հնարավորություն կընձեռնի ներդնելու ծախսարդյունավետ մոնիթորինգի համակարգ |  | ՀՀ-ԵՄ համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների շրջանակում մակերևութային ջրային ռեսուրսների որակը գնահատող ցուցանիշները պետք է ընդլայնվեն՝ ներառելով ջրակենսաբանական ցուցանիշները և հատուկ օրգանական աղտոտիչները, ընդգրկելով նոր բացահայտված ռիսկային ջրային մարմինները, հղումային դիտակետերը, և դրանք ծավալային ու բովանդակային առումներով պետք է համապատասխանեցվեն Եվրամիու թյան` Ջրի շրջանակային դիրեկտիվի պահանջներին: |  | Ընտրված փորձնական տարածքում մոնիթորինգն իրականացվում է Եվրամիության՝ Ջրի շրջանակային դիրեկտիվի պահանջներին համապատասխան։ |  | 2022 |  | 1. Ընդլայնվել են մակերևութային ջրային ռեսուրսների որակը գնահատելու ցուցանիշները: 2. Ընտրված փորձնական տարածքում մոնիթորինգն իրականացվում է Եվրամիության՝ Ջրի շրջանակային դիրեկտիվի պահանջներին համապատասխան: |  | Ծախսային գնահատկանը հնարավոր չէ տալ, քանի որ դեռ պարզ չի ինչ ցուցանիշներ պետք է ավելանան և դա ինչ արժեք կունենա |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |  |
| 25. | 6.6.1. | Ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգում կիրառել ԱՏՀ համակարգ` տվյալները վերլուծելու, գնահատելու և արդյունքները ներկայացնելու համար, ինչպես նաև օգտագործել մոդելավորման գործիքներ՝ համադրելով արբանյակային տվյալները | ՀՀ ՇՄՆ |  | Գիտական հաստատություններ (համաձայնությամբ) |  | Ձեռք բերել ՀՀ տարածքի բարձր լուսաչափման թվային մոդել. DEM (Digital Elevation Model) |  | ԿԶՆ 6.6.1 թիրախին հասնելու գործընթացը գնահատելու համար անհրաժեշտ է 5 տարին մեկ գնահատել ջրային էկոհամակարգերի չափերը և գրանցել տեղաշարժերը/ փոփոխությունները։ Այդ նպատակով անհրաժեշտություն է ծագել ներդնելու և օգտագործելու արբանյակային ծրագրային հավելվածներ։ |  | Ստեղծվել է հնարավորություն ջրային էկոհամարգերի չափերի փոփոխությունները գրանցելու համար։ |  | 2024 |  | 1. ՀՄԿ ՊՈԱԿ-ը կիրառում է ԱՏՀ համակարգ: 2. ՀՄԿ ՊՈԱԿ-ը կիրառում է տվյալները վերլուծելու և արդյունքներն օգտագործելու արբանյակային ծրագրային հավելվածներ: |  |  |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |  |
| 26. | 6.5. | Ընդլայնել Սևանա լճի մոնիթորինգի ծրագիրը | ՀՀ ՇՄՆ |  | Գիտական հաստատություններ (համաձայնությամբ) |  | Տարվա տարբեր սեզոնների կազմակերպել դաշտային ուսումնասիրություններ` նպատակ ունենալով բացահայտել աղտոտման հիմնական պատճառները |  | Սևանա լճի էկոլոգիական հավասարակշռությունը վերականգնելու և պահպանելու նպատակով անհրաժեշտ է ընդլայնել Սևանա լճի մոնիթորինգի ծրագիրը (հաճախականություն, լճի ամբողջ ծավալով` ըստ խորության և տարածության): Անհրաժեշտ է ավելացնել դիտարկումները և ուսումնասիրվող ցուցանիշները, ուսումնասիրել լիճն ամբողջ ծավալով, ճշգրիտ գնահատել լճի էկոլոգիական վիճակը, բացահայտել աղտոտվելու պատճառները: |  | Առկա են հուսալի տվյալներ՝ Սևանա լճի ջրային ռեսուրսների ու էկոհամակարգի կառավարման համար։ |  | 1. Նոր սարքավորումներով և գործիքներով արդիականացվել են Սևանա լճի մոնիթորինգի 4 դիտակետ: 2. Բոլոր դիտակետերը նեառվել են մոնիթորինգի համակարգում: 4. Ստեղծվել է տվյալների շտեմարան: 5. Մոնիթորինգի տվյալները հրապարակվում են: 6. Լճում ամբողջ ծավալով` ըստ խորության և տարածության, իրականացվում են ուսումնասիրություններ լճի էկոլոգիական վիճակը գնահատելու և աղտոտման աղբյուրները բացահայտելու նպատակով: |  | 2024 |  | Մեկ դիտակետի արժեքը 3,0-3,5 մլն դրամ |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |  |
| Սանիտարական և հիգիենիկ ծառայություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 | Վերանայել և խստացնել հասարակական և հանրային օբյեկտներում բնակչությանը սանիտարահիգիենիկ ծառայություններ մատուցելու պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու ( այդ թվում՝ վճարովի կամ անվճար հասարակական զուգարաններով չապահովելու, սահմանափակ կարողությամբ անձանց համար հատուկ պայմաններ չնախատեսելու, կանանց և աղջիկների հիգիենիկ պահանջները չբավարարելու) համար ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսվող պատասխանատվությունը |  | ԱՆ |  |  |  | Հանրային վայրերում իրականացնել սանիտարական պայմանների անկախ գնահատում |  | Հանրային վայրերում պատշաճ պայմաններ ապահովելը խստագույնս կարևոր է յուրաքանչյուր անհատի և պետության համար. ցավոք, ներկայումս ՀՀ-ում այն հեռու է բավարար լինելուց |  | Բարելավվել են հանրային վայրերում սանիտարական պայմաններն ու վերահսկողությունը: |  | 2021-2023 |  | Հանրային վայրերում իրականացվում է սանիտարական պայմանների անկախ մոնիթորինգ: |  |  |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |  |
| Տվյալներ հավաքելը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. | ԿԶՆ6 թիրախների մոնիթորինգը և հաշվետվողականությունն ապահովելու նպատակով ԿԶՆ6 միջգերատեսչական մշտական աշխատանքային խմբի կողմից վերանայել գործող վիճակագրական հաշվետվության ձևերը՝ գոյություն չունեցող տվյալներն ապահովելու համար մշակելով հաշվետվության նոր ձև/եր |  | ՀՀ ՎԿ |  | ՀՀ ՇՄՆ ՀՀ ՏԿԵՆ |  | Ապահովել աշխարհագրական տվյալներ ինտեգրելը և թվային քարտեզներ հրապարակելը |  | Ձեռք բերել ԱՏՀ ծրագրային փաթեթ և վերապատրաստել մասնագետներին ծրագրային հավելվածներով վերլուծական աշխատանքներ կատարելու և տվյալները հասանելի դարձնելու նպատակով: Ձեռք բերել հզոր համակարգիչ |  | Սպառողներին հասանելի են վիճակագրական հրապարակումները։ Կիրառվում են միջազգային նորմերին համապատասխան մեթոդաբանություն և տեղային մոտեցումներ։ |  | 2023-2030 |  | 1. Վիճակագրական հրապարակումները հասնելի և մատչելի են սպառողներին: 2. Վիճակագրությունը վարվում է միջազգային նորմերին համապատասխանող մեթոդաբանությամբ: |  |  |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |  |
|  | 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. |  |  | ՀՀ ԲԸՏՄ |  | ՀՀ ՎԿ |  | Մշակել ԲԸՏՄ - ում վիճակագրական հաշվետվությունները մուտքագրելու առցանց ծրագրային հավելված՝ շահառու մարմինների համար ապահովելով տվյալների հասանելիություն |  | Մշակել ծրագրային հավելված, որը հնարավորություն կընձեռի առցանց, անմիջապես շտեմարանից ստանալու հրապարակման ենթակա տվյալները: |  | Իրականացվում է թափանցիկ և ճկուն համագործակցություն՝ ապահովելով ամբողջական վիճակագրական։ |  | 2023-2030 |  | ԲԸՏՄ-ի կողմից մուտքագրվող վիճակագրական տվյալները առցանց հասանելի են ՎԿ-ին: |  |  |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |  |
| Հանրային մասնակցություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.բ. | Հանրային մասնակցության իրավունքին և այն իրականացնելու կարգին վերաբերող նյութերը տեղադրել ՏԻՄ-երի կայքերում |  | ՀՀ ՇՄՆ |  | ՀՀ ՏԿԵՆ |  | ՏԿԵՆ և ՇՄՆ կայքերի համար մշակել ծրագրային հավելված |  | Ներկայումս ոլորտի համապատասխան տվյալների ավտոմատացված հրապարակում և հղում չեն իրականացվում առանձին համայնքների և նախարարության ստորաբաժանումների կայքերին: |  | Էլեկտրոնային հարթակի կիրառմամբ ապահովվում են արագ արձագանքելը, ջրային ռեսուրսների կառավարման գործընթացը հանրությանը ծանուցելը, հանրության մասնակցությունը,տեղեկացվածության բարձր մակարդակը, բաց և թափանցիկ կառավարումը: |  | 2021-2023 |  | 1. Մշակվել է ծրագրային հավելված: 2. Ջրային ռեսուրսների կառավարման հարցերով հանրային ծանուցումն իրականացվում է առցանց: |  |  |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներ Օրենսդրությամբ չարգելվող աղբյուրներ |  |