Հավելված  3

    Կառավարության ----------թվականի

                                                                                                         -----------------  N ------ որոշման

**ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 6-ՐԴ ՆՊԱՏԱԿԻ ԹԻՐԱԽՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ՝ 2021-2030 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **ԿԶՆ6 թիրախ** | **ԿԶՆ6 թիրախին հասնելու գործողություն** | **Կատարող** | **Համակա-տարող** | **Օժանդակող ծրագրի շրջանակ** | **Հիմնավորում** | **Ակնկալվող արդյունք** | **Իրականացնելու ժամկետ** | **Կատարողա-կանության ցուցանիշներ** | **Ծախսային գնահատում** | **Ֆինանսավոր-ման աղբյուր** |
| **Ջրամատակարարում, ջրահեռացում, կեղտաջրերի մաքրում** |
| 1. | 6.1 | «Չսպասարկվող» բնակավայրերի ՋՋ ծառայությունների կառավարումը կենտրոնացնելու նպատակով հստակեցնել պետական լիազորված մարմնի գործառույթները | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | «Չսպասարկ­վող» բնակա­վայրերում ներդրումային ծրագրեր մշակելու հա­մար՝ - մշակել կարիքները գնահատելու մոդել,- մշակել խթանող գործիքակազմ և չափո­րո­շիչներ,  - սահ­մանել կատարողական ցուցա­նիշներ | Շուրջ 580 «չսպա­սարկ­վող» բնա­կավայրերում պատշաճ մա­կար­դակի ՋՋ ծառա­յություններ ա­պա­հովելու հա­մար անհրաժեշտ է մշակել հայեցա­կար­գային մոտե­ցում­ներ. պահանջվում է գնահատել բնակավայրերում կարիքների, ան­հրաժեշտ ներ­դրումների ծա­վալը և մշակել ժամանակացույց՝ ըստ առաջնա­հերթու­թյունների։ Այս գործ­ըն­թացը լիարժե­քորեն ապա­հովելու համար չկան ջրամատակարարման և ջրահե­ռաց­ման լիցե­ն­զիային առնչվող փոփո­խություննե­րին և լրացումնե­րին վերաբերյող առաջարկությունների փաթեթ, ամեն մի բնակա­վայրի հասույթը ձևավոր­ելու ու հավաքելու ծրագրա­յին մոդել, որը կիրառվելու է միայն տվյալ բնակավայրում ներդրումներն ավարտվելուց հետո: ՋՋ ծառայո­ւթ­յուններ մատու­ցելու սկզբնական շրջանի համար չեն մշակվել նախնական չա­փորոշիչներ, ո­րոնք հետա­գա­յում կլրացվեն հիմնական և ոչ հիմնական կա­տարողական չա­փորոշիչներով | Բարելավվել է «չսպա­սարկվող» բնակավայրերում պատ­շաճ մակար­դակի ՋՋ ծառայություններ մատուցելը: | 2021-2023 | Մշակվել է կարիքները գնահատելու, հասույթ ձևավորելուև հավա­քելու ծրա­գրային մոդել, որը ներառում է տեխնի­կա­կան առաջա­դրանքի, ֆի­նանսական, առևտրային, ակտիվների և մարդկային ռեսուրսնե­րի կառավար­ման փաթեթը: Հստակ սահանվել են հիմնական և ոչ հիմնական կատարողական ցուցանիշ­ները: |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 2. | 6.1 | ՏԿԵՆ |  | ՀՀ պետական բյուջեի, սուբվեն­ցիոն ծրագրերի, տարբեր ներ­դրու­մային ֆոն­դերի միջոցով իրակա­նացվող ենթա­կա­ռուցվածքների, դրանք բարե­լավելու ներդրու­մա­յին ծրագրերը «ոչ մասնագի­տական» մո­տեցման հետևանքով ներ­կայումս հանգեց­նում են ֆինան­սա­կան ռեսուրս­ները ոչ արդյու­նավետ օգտա­գործելուն, մինչդեռ «չսպա­սարկվող» բնա­կա­վայրերի ՋՋ համակարգերը մասնա­գի­տացած կազ­մակեր­պու­թյան/ների կառա­վար­մանը փու­լա­յին տար­բե­րակով հանձնելը ժամա­նակի առումով տևա­կան է։ | Բարելավվել է «չսպա­սարկվող» բնակավայրերում ներ­դրումային ծրագրեր կազմելու և իրականացնելու գործըն­թացի արդ­յունավետությունը:  | 2021-2023 | Մշակվել է «չսպասարկվող» բնակա­վայրերում ՏԻՄ-երի անձնակազմի համար պե­տական բյուջեի հա­մաֆինանսավորմամբ ի­րա­կանացվող ներդրու­մային ծրագրեր կազմելու ուղեցույց, որով պար­զեցվել են դրանց գործընթացները: |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 3. | 6.1 | Կազմել ժամանակացույց` ըստ առաջնահերթության կլաստերները նոր ջրամատակարար ընկերության կազմում ներառելու համար | ՏԿԵՆ |  | «Չսպա­սարկ­վող» հա­մայնքները կլաստերների մեջ ներառե­լու հա­մար առաջնահերթություններ սահմանելու և չափորոշիչները վերանա­յելու նպատա­կով վերա­նայել «Գյու­ղական հա­մայնքների ՋՋ համա­կարգերի բարելավման տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն» ծրա­գրային առա­ջարկը ( 2014 թվական)՝ հետևյալ հաջորդականքայլերով՝ ա) համայնք­ների տվյալ­ները մուտ­քագրելու և թարմացնելու համար ստեղծել էլ․ հարթակ, բ) առկա տվյալները մուտքագրել և պարբերա­բար թար­մաց­­նել, գ) ամեն մի բնակա­վայրի համար մշա­կել հա­սույթ ձևա­վորելու ու հավաքելու ծրագրա­յին մոդել | Բարեփոխ­վել է «Գյու­ղական հա­մայնքների ՋՋ համա­կարգերի բարելավ­ման տեխնի­կա­տնտեսա­կան ուսում­նա­սիրու­թյուն» 2014 թ. ծրագրա­յին առաջարկը։ | 2021-2023 | «Գյուղական համայնքների ՋՋ համա­կար­գերի բարելավման տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն» ծրա­գրային առա­ջարկի (2014 թվական) վե­րանայմամբ՝  ա) հա­մայնք­ների տվյալ­ները մուտքա­գրելու և թար­մա­ցնելու հա­մար ստեղծվել է էլ․ հարթակ,  բ) առկա տվյալները մուտքագըր­վում և պարբ­ե­րաբար թար­մացվում են,գ) ամեն մի բնակավայրի համար մշակ­վել է հասույթ ձևավորելու և հավաքելու ծրագրային մոդե։ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 4. | 6.1 | ՊՄԳ (դիտարկել իրա­կանացման գործիքներից որևէ մեկը) շրջանակում ՋՋ համակարգերը օգ­տագործելու և պահպա­նելու իրավունքով հանձ­նել ջրամատա­կա­րար նոր ընկերությանը | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Ներդրումնե­րը և կարիք­նե­րը ամբող­ջա­կան գնա­հա­տելու նպատակով՝ -մշակել մե­թոդաբանու­թյուն, -կազմել մո­դել,  - ինչպես նաև հաշվար­կել ներդրման արդյունավետությունը | Գնահատելով մուտքային և ել­քային ցուցա­նիշները, համադ­րելով կապիտալ ներդումներով համակարգն ար­դիականացնելը, նվա­զեցնելով շահագործման ծախսերը, ընդ­լայ­նելով սպա­սարկման տա­րածքը , բարելա­վելով ծառա­յու­թյունների որակը՝ ստեղծել տվյալ ժամանակահատվածին բնորոշ մոդել՝ ներառե­լով նաև ներ­դրումների ար­դյունավետությունը և ոչ ֆինան­սա­կան ծրագրային ցուցանիշները | Վերանայվել են ՋՋ հա­մա­կարգերը օգտագործելու և պահ­պանելու իրավունքով նոր ջրա­մատակարար ընկերու­թյանը հանձ­նելու համալիր, հայեցակարգային, մի­աս­նական մոտեցումները: | 2021-2030 | ՊՄԳ (դի­տարկել ի­րականացման գործիք­ներից որևէ մեկը) շրջա­նակում ՋՋ համա­կարգերը օգ­տագործելու և պահ­պանելու իրավունքով հանձնվել են նոր ջրա­մա­տակարար ընկերությանը։ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 5. | 6.1 | Կենտրոնացնել «չսպա­սարկվող» բնակավայ­րերի ՋՋ ծառայություն­ների կառավարումը՝ այն ներառելով պետական լիազորված մարմնի գործառույթում | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | ՋՋ համա­կար­գերի ակ­տիվները կա­ռավարելու և հաշվետվողականություն ապահովելու համար ձեռք բերել էլեկտ­րոնային ծրա­գիր և մշակել այն ներդնելու մեխանիզմներ | Կարևորելով գույքն արդյու­նավետ կառա­վարելու բարե­փոխումների անհրաժեշտու­­թյունը` հարկ է նախատեսել ջրային տնտեսության ոլորտում գույքի ռեգիստրի փուլային տար­- բե­րակով ներ­դնում  | Գույքն ար­դյունավետ կառա­վա­րելու համար ջրային տըն­տեսության ոլորտում ստեղծվել և ներդրվել է գույքի ռե­գիստր: | 2021-2023 | «Չսպասարկվող» բնա­կա­վայրերի ՋՋ ծառայությունների կառա­վարումը ներառվել է պետական լիազորված մարմնի գոր­ծառույթում: |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 6. | 6.3 | Գյուղական բնակա­վայ­րերում կառուցել ու շա­հագործել նորարա­րա­կան/ լոկալ ոչ կենտրոնացված տեխնոլոգիաներով գործող ԿՄԿ-ներ | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Ներկայացնել նորարա­րա­կան/լոկալ ոչ կենտրո­նացված կամ լոկալ տեխ­նոլոգիանե­րով ԿՄԿ ներդնելու առաջարկներ | Գյուղական բնա­կավայրերում ԿՄԿ-ներ կա­ռու­ցելը և շահա­գոր­ծելը ծախ­սատար են, որն էլ ԿՄԿ-ներ կառուցելու խո­չըն­դոտ է։ Այս առումով անհրա­ժեշտ է մշակել լոկալ, տեղային լուծմամբ այլընտ­րան­քային տեխնոլո­գիաներով ԿՄԿ-ներ կառուցելու առաջարկություններ։ | Ներկայաց­վել են այլըն­տրանքային տեխնոլո­գիաներով ԿՄԿ կառու­ցելու առա­ջարկներ: | 2021-2022 | Գյուղական բնակավայրերում կառուց­վել են այլըն­տրանքային տեխնո­լոգիա­ներով ԿՄԿ-ներ՝ պայմա­նա­վորված ծավալով, տեղադիրքով տեխնոլոգիական այլ լուծումներով։ |  | Օրենսդրու­թյամբ չարգելվող իջոցներ |
| 7. | 6.3 | Կանոնակարգել տնտես­վարող սուբյեկտների գործունեությունից առաջացող կեղտաջրերը պար­տադիր մաքրելու գործընթացը | ՏԿԵՆ ՋԿ, ՇՄՆ |  | Սահմանել կեղ­տաջրերը ջրահեռաց­ման համա­կար­գեր լցնելու չափո­րոշիչներ ԿՄԿ-ն շա­հա­գործելու բարե­նպաստ պայ­մաններ ստեղ­ծելու նպատակով և մշակել ֆի­նանսական ռեսուրսներ ներգրավելու արդյունավետ մոդելներ | Չափորոշիչներ սահմանելով` հնարավորություն կստեղծվի ջրա­հեռացման ցանց լցնել միայն որա­կական այն­պիսի հատ­կանիշ­ներով կեղտա­ջուր, որը «կայուն միջա­վայր» կստեղծի ցանցի և մաքըր­ման կա­ռուց­վածք­ների բնա­կանոն շահա­գործումն ապա­հովելու, ինչպես նաև մաքրված կեղտաջուրը բնական ջրային ավազան լցնելու բնապահպանական ռիսկերը չեզո­քացնելու համար։ | Սահմանվել են ջրա­­հե­ռացման համա­կար­գեր կեղտա­ջրերը լցնե­լու չա­փոր­ո­շիչներ, և հաս­տատ­ված չափո­րո­շիչներով իրականացվում է մոնի­թորինգ: | 2021-2022 | Սահանվել են կեղտաջրերը ջրահեռացման համա­կար­գեր լցնելու չափորոշիչները: |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 8. | 6.3 | Կանոնակարգել կոյուղու ցանցին չմիա­ցած տնտես­­վարողների իրա­վապայմանագրային հա­րաբերությունները | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Կանոնակարգել կոյուղու ցանցին միանալու գործընթացը, վերանայել գործող ընթացակարգերը, մշակել և կիրառել խրախուսող մեխանիզմ­ներ | Ներկայումս սահմանված չեն կոյուղու ցանցից դուրս գտնվող և դրանց չմիացված տնտեսվարողների պարտա­վորու­թյունները։ Մաս­նա­գիտացած կազմակերպության հետ սպա­սարկման պայ­մանագրեր չեն կնքվում։ Իսկ որոշ դեպքերում գործող կար­գե­րում ներդրված չեն խթանող մե­խանիզմներ, որոնք ներ­դրում­ների գնահատ­մամբ ոլորտը բարեփոխելու լուրջ խոչընդոտ­ներ են նաև թի­րա­խա­յին ցուցա­նիշ­նե­րին հաս­նելու մե­թոդաբա­նություն կամ մո­դել չլինելու պատ­ճառով։ | Վերանայվելեն ներ­դրում­­­ներ ներգրավելու մեխանիզմները, որոնք հնարավորություն կընձե­ռեն առավել դյուրին ու իրատեսական դարձ­նելու մաքըր­ման կայան­ներ ձեռք բերելու և տե­ղադրելու գործընթացը, որից օգտ­վում են նաև հա­մայնքի բնա­կիչները և ՏԻՄ-երը։  | 2021-2030 | Կոյուղու ցան­ցին չմի­ացած տնտեսվարողներն ունեն կեղտաջրերը մաքրող ան­հատական կառուցվածքներ և սարքա­վորումներ ունենալու և մասնագիտացած կազմա­կերպության հետ սպա­սարկման պայմանագիր կնքելու պար­տավորություն։ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| **Ոռոգում** |
| 9. | 6.4 | Իրականացնել ջրամ­բա­րաշինական աշխա­տանք­ներ՝ մակե­րևու­թային ջրային հոսքերը կառավարելու արդյու­նա­վետությունը մեծացնելու նպատակով | ՏԿԵՆ ՋԿ, ԷՆ |  | Մշակել ջրամբարաշինության և ջրա­յին պա­շար­ների կա­ռավարման ու զարգաց­ման մ­ի­ջոցա­ռումների ծրագիր, արդիա­կա­նացնել կիսավարտ ջր­ամբար­նե­րի նախա­գը­ծանախահաշ­վային փաս­տաթղթերը, հաշվարկել նոր տեխնի­կատնտեսական հիմնա­վորումները, տեխնիկատնտե­սա­կան հիմնավորումներով հաշ­վար­կել նախա­գծված ջրամբար­ների ար­դյունավետությունը, օրենսդրորեն կարգա­վորել իրավա­հարաբերությունները | Ջրամբարաշինա­կան աշխա­տանքներ իրա­կանացնելու հա­մար անհրաժեշ­տություն է առա­ջացել նախնա­կան տվյալների շրջանակում հավաքել տեղե­կություն, որն ընդ­հան­րական չի լինի, այլ ջրամբա­րարաշինական ծրագրերի հիմք կդառնա։ Անհրաժեշտ են նաև լրացուցիչ մասնագիտա­կան, այդ թվում՝ դաշ­տային աշխա­տանքներ, ինչ­պես տեխնի­կական, այնպես էլ տնտեսական հիմնավորվածությունը գնահա­տելու նպատա­կով։ Ըստ ընդ­գրկուն ու­սում­նասիրության՝հնարավորություն կընձեռվի մշա­կելու «ջրամ­բա­րաշինության» ճանապարհային քարտեզ` հատկորոշելով ջրամբարներ կառուցելու առաջնահերթու­թյունը, կառուց­ման և շահա­գործման բիզնես մոդելը, ռեսուրսները կենտրոնացնելու մեթոդաբանու­թյունը և այլն։ | Նախագծա­նախահա­շ­վային փաս­ ­տա­թղթեր և ճանապարհային քար­տեզ կազ­մելով**՝** բարելափոխվել է ջրամ­բա­րաշինու­թյան ոլորտը: | 2022 | Վերանայվել են գոյություն ունեցող հաշվարկները և գնա­հա­տումները, իսկ կազմ­ված ճանա­պար­հային քար­տեզի միջո­ցա­ռումներն իրակա­նաց­նելով` կանո­նակարգվել են ոլոր­տում առկա խնդիրները։  |  | Օրենսդրու­թյամբ չարգելվող միջոցներ |
| 10. | 6.4 | ՏԿԵՆ ՋԿ, ԷՆ |  | Հաշվարկնե­րը, գնահա­տում­ները, հիմնավորումները, տվյալ­ները մուտ­քա­գրելով էլ. համակարգ և պարբերա­բար թար­­մաց­­նե­լով՝ ա) հատ­կո­րոշել ոռոգելի հողատարածքները, վերա­նայել և սահ­մանել մշա­կա­բույսերի ցանկը՝ տա­րածքներ ընտրելու անվտանգության չափո­րո­շիչները պահ­պանելու սկզբունքով և համադրելով ջրային ռե­սուրս­ների առաջարկը և պահանջար­կը, բ) մշակել ֆի­նանսական մո­դելներ և առաջարկել խթանող մե­խանիզմներ՝ լրացուցիչ եկամուտ ստանալու նպատակով | Փոքր և միջին ջրամբար կառու­ցելու, ինչպես նաև այդ ուղղու­թյամբ ներդրում­ներ ներգրավելու համար ՀՀ տա­րածքում չկա ջրային ռեսուրս­ների ծավալի, ջրի հոսքի ուղղու­թյան, ջրային ռեսուրսներն ամբարելու համար անհրա­ժեշտ մեխանիզմ­ների, ամբարելու համար հնարա­վոր ջրի ծավալի, գյուղատնտեսությունը զարգաց­նե­լու նա­խա­դրյալների, պետական-մաս­նավոր գործըն­կե­րության գործի­քակազմ ընտ­րելու, տնտե­սական արդյու­նավետությունը գնահատելու և սոցիալ-տնտե­սական զար­գաց­ման հեռա­նկար­ներ, մշա­կա­բույ­սեր ընտ­րելու, ոռոգ­ման արդի տեխնո­լո­գիաներ ներ­դնելու էլեկտ­րո­նային հար­թակ՝ հստակ նպա­­տակ­ներով և մե­թոդաբա­նու­թյամբ։ | Ավելացել է ջրային հա­մակարգերի օգտա­գործ­ման արդյու­նավետությունը: | 2022 | Վերանայվել են գոյություն ունեցող հաշ­վարկները, գնահատումները, հիմնա­վումները, տվյալները մուտքագրվել են էլ. համա­կարգ և պար­բերաբար թարմացվում են: |  | Օրենսդրու­թյամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 11. | 6.4 | ՏԿԵՆ ՋԿ, ԷՆ |  | Մշակել և կիրառել կա­ռուցված և/ կամ կա­ռուց­վող ջր­ամ­բա­րը շա­հա­գործ­ման հանձնելուց հետո ՊՄԳ շրջանակում մատակարարված ոռոգման ջրի վճար­նե­րի, ոռոգման ջրի ինքնա­ր­ժեքի և կա­տարված ծախսերը փոխհատուցելու մոդել | Հայաստանը ներկայումս չի որդեգրել ՊՄԳ-ն ակտիվացնելու քաղաքականու­թյուն, որի շրջա­նակում նպա­տակահարմար է իրականացնել նաև փոքր և մի­ջին ջրամբա­րա­շի­նական ծրա­գրեր (մասնավոր գործընկերոջն ընտրելով` գնում­ների մասին ՀՀ օրենս­դրու­թյան պահանջ­ներին համապա­տաս­խան)։ | ՊՄԳ գործիքի կիրառմամբ զարգացել է ջրամբարա­շինությունը: | 2022-2025 | Կառուցված և/կամ կա­ռուցվող ջրամբարը շահագործման հանձնելուց հետո մշակվել և կիրառվում է ՊՄԳ շրջանակի մոդելը: |  | Օրենսդրու­թյամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 12. | 6.4 | Հոսքաչափերով և մակարդակաչափերով համա­լրված և SCADА համակարգով ապահովված ոռոգման համա­կարգի շուրջ 2200 դիտակետի կառավա­րումը հանձնել մասնագիտացած կառույցի | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Կենտրոնաց­ված կա­ռա­վարել ոռոգման նպատակով փաստացի օգտագործ­ված ջրի ծավալ­ների հաշ­վառումը և ստացված տվյալները օգտատերե­րին փոխանցելը | SCADA համա­կարգով ապա­հով­ված դիտա­կե­տերը կառավա­րելը հնարավո­րու­թյուն կընձեռի ամփոփելու սար­քավորումներով առցանց տրվող տվյալները, վերլուծելու ջրա­չափական սար­քավորումներ չունեցող համա­կարգերում ջրա­չափման անհրա­ժեշտությունը և գնահատելու աշ­խատանքների հնարավորությու­նը: | Բարելավվել են ոռոգման նպատակով փաստացի օգտագործված ջրի ծա­վալներին վերաբերող տվյալները, դրանք կառավարելն ու օգտա­տերերին փոխանցելը: | 2021-2025 | Ներդրվել է ոռոգման ջրի կենտ­րոնաց­ված կառա­վարման համակարգ, որն օգնում է հաշվառելու ջրօգտագոր­ծողներին մա­տակարար­վող ջրի ծավալը, նպաստում ջրակորուստները կրճա­տելուն, չհաշ­վառվող ջրե­րին և կո­րուստներին վերաբերող շահագրգիռ կողմերի անհամաձայ­նությունները կանխելուն, վճարները հավաքելու մակարդակը բարձրացնե­լուն և ոռոգ­ման ջրի մաս­նակ­ցային և թափանցիկ կառավար­մանը: |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 13. | 6.4 | Վերանայել ՋՕԸ-երի կազմակեր­պա­իրավական ձևը փոփո­խելու հնարավորությունը | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Ուսումնասի­րել և ընտրել ո­ռոգման ցու­ցադրական տարածք, ընտրել ոռոգման համակարգի կառավարման կազմա­կերպաիրավական ձևը և ցուցանիշների վերլուծու­­­­­թյամբ ներկայացնել առաջարկություններ | Ջրօգտագործողների ընկե­րություն­ների 18-ամյա գործունեության վերլուծությունը փաստում է, որ որոշ դեպքերում անհրաժեշտ է կիրառել նոր սկզբունքներ։ Անհրաժեշտ է ար­ձանագրել ՋՕԸ-երի թե­րացումները և առաջարկել լուծ­ման առավել արդյունավետ տարբերակներ կամ կազմա­կեր­պաիրավական ձևեր: | Բարելավվել է ՋՕԸ-երի կողմից ոռոգման համակարգերի կա­ռա­վարման կազ­մա­կերպ­­չա­կան ձևը: | 2021-2030 | Ընտրվել և կիրառվում է ներկայումս գործող ոռոգման համակարգերի կառա­վար­ման կազմա­կերպաիրավական այլ ձև: |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 14. | 6.4 | Մշակել ոռոգման ջրի որակի նորմեր | ԷՆ |  | Ուսումնասի­րել ոռոգման ջրի որակի ստան­դարտ­ներին վերա­բերող միջազ­գային լավա­գույն փորձը, միջ­ազգային փոր­­ձագետի աջակցո­ւ­թյամբ կազ­մա­կերպել որակի նորմերը հաշ­վարկող մե­թոդների բացատրա­կան դասըն­թաց­ներ | Անհրաժեշտ է տեղայնացնել ոռոգման ջրի որակի ստան­դարտներ մշակ­ելու միջազգային լավագույն փորձը: | Սկսվել է ոռոգման ջրի որակի ստանդարտների տեղայ­նացման գործ­ընթացը | 2021-2024 | Ուսումնասի­րվել ՝ ոռոգման ջրի որակի ստան­դարտ­ներին վերա­բերող միջազ­գային լավա­գույն փորձը, կազ­մա­կերպվել են որակի նորմերը հաշ­վարկող մե­թոդների բացատրա­կան դասըն­թաց­ներ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 15. | 6.4 | Ավելացնել ջրային հա­մակարգերի օգտա­գործ­ման և պահպա­նության տեխնիկական հանձնա­ժողովի աշխա­տանքի արդյունավե­տու­թյունը՝ վերականգնելով տեխ­նի­կական հանձնա­ժո­ղո­վի և աջակցող թիմի աշ­խա­տանքը: Կատարել հա­մա­պատասխան կա­ռուց­վածքային փոփո­խու­թյուն | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Վերա­կանգ­նել ջրային հա­մակար­գերի օգտա­գործման և պահպա­նու­թյան տեխնի­կական հանձ­նա­ժո­ղովի աշխա­տան­քա­յին գոր­ծունեու­թյու­նը, կանոնակարգել աշխա­տանքային գործը­նթացը, ստեղծել ինստի­տուցիոնալ զարգացման նախադրյալներ | Ջրային համա­կարգերի օգտա­գործման և պահ­պանության տեխ­նիկական հանձ­նաժողովը ստեղծ­վել և գոր­ծում է` ըստ ՀՀ ջրային օրենս­գրքի 86-րդ հոդվածի, ինչպես նաև ՀՀ կառա­վարության` 08, 05,2003թ. N 677-Ն որոշման: Տեխնի­կական հանձ­նա­ժողովի աշխա­տա­կազմը նախկինում զննում էր ջրա­յին համակար­գերի ջրատեխ­նիկա­կան կա­ռուց­վածքները, դի­տար­կումներ և չա­փում­ներ կա­տա­րում, ուսում­նասիրում էր ջրային համա­կարգերի ան­վտանգությունն ապահովող, ար­դյունավետ օգ­տա­գործող և պահ­պանող ծրագրերը, ինչպես նաև մասնագիտական եզրակացություններ տալիս ջրային համա­կար­գերում իրա­կանացվող մի­ջոցառումների վերաբերյալ: Նշված աշխա­տանքներն ամե­նօրյա են և պա­հանջում են մաս­նագիտական բարձր պատ­րաստվածություն: 2019 թվականի փետրվար ամսին աշխատակազմը լուծարվել է, և ա­շխատանքներն իրականացնում է Կոմիտեի աշխա­տակազմը: Հաշվի առնելով աշխատաքային մասնագիտական ուղղվածությունը` աշխատանքներն արդյունավետ իրականացնելու համար անհրա­ժեշտ է վերա­կանգ­նել տեխնի­կական հանձ­նաժողովի աշ­խատակազմի գործունեությունը: | Վերականգնվել է տեխ­նիկական հանձ­նա­ժո­ղովի ա­շխա­տակազմի գործու­նե­ու­թունը**,** ավե­լացել կառա­վարման արդյու­նա­վե­տությունը։ | 2021-2030 | Վերանայվել է տեխնիկա­կան հանձնաժողովի աշխա­տա­կազմի գոր­ծու­նեությունը:  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 16. |  | ՏԿԵՆ ՋԿ |  | Վերա­կանգ­նել ջրային հա­մակարգե­րի օգտա­գործ­ման և պահպա­նության տեխնիկական հանձնա­ժո­ղովի աշխա­տանքային գործունեու­թյունը, կանոնակարգել աշխա­տանքային գործը­նթացը, ստեղծել ինստի­տուցիոնալ զարգացման նախադրյալներ  | Ջրամբարների տեխնիկական վիճակը գնա­հատվում է` հաշվառելով մի շարք չափորո­շիչ­ներ և գործըն­թացներ։Այս տեսանկ­յու­ններից ներկայումս ջրամբարների տեխնիկական վիճակը չի գնահատվում:Արդիական են տեխնիկական վիճակի գնա­հատ­ման ցուցա­նիշների մոդել մշակելը և ցու­ցա­նիշներն առանձ­նացնելը: | Բարեփոխ­վել են գոր­ծող ջրամ­բար­ների առկա տեխ­նիկական վիճակը և ան­վտան­գությունը գնահատող համակարգը։ | 2021-2030 | Սահմանվել են գործող ջրամբարների առկա տեխ­նիկական վի­ճակը և ան­վտանգությունը գնա­հատե­լու չա­փորո­շիչ­ները |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 17. |  | ԿԶՆ6 թիրախների մոնի­թորինգը և հաշվետվո­ղականու­թյունն ապահո­վելու նպատակով ԿԶՆ6 միջ­գերատեսչական մշտա­կան աշխատան­քային խմբի կողմից վե­րանայել գործող վիճա­կագրական հաշվետվու­թյան ձևերը՝ գոյություն չունեցող տվյալների համար մշակելով հաշ­վետվու­թյան նոր ձև/եր | ՎԿ, ՇՄՆ, ԲԸՏՄ |  | Դերակատարների շրջա­նում ուսումնասի­րել ջրային ոլորտին վերաբերող տե­ղեկություն հավաքող, հիմ­նական ջրե­րին առնչվող հաշվետվության ձևերը, դրանց վեր­լու­ծությամբ մշակել հաշվետվությունների նոր ձևեր հաշվե­տվողա­կանու­թյան արդյո­ւնավետությունն ապա­հո­վելու նպատակով | ԿԶՆ6 թիրախ­ներին հասնելու ազգային ցուցա­նիշներ ներկա­յացնող պաշտո­նական պատաս­խա­նատուն Վի­ճա­կագրական կոմիտեն է։ՎԿ-ն ամեն տարի ՊԳԿ –ի մշակած հարցաշարերի և տարբեր գերա­տես­չություններից ստացված տվ­յալ­ների հիման վրա ներ­կայաց­նում է ջրառին­, ջրօգ­տագործմանը և ջրահեռաց­մանը վերաբերող վի­ճակագրությունը, ինչպես նաև հաշ­վար­կում է ջրի սթրեսն ու ջուրն արդյունավետ օգտագործելու ցուցանիշը։ Հայաստանն ա­ռայժմ գեո­լոկա­ցիոն աղյու­սակ­ներ տե­ղադրելու հնարա­վո­րություն չունի, որը խոչըն­դոտ է, իսկ օգտա­գործման արդյունավետության ցուցանիշի հաշվարկները հնարավորություններ չեն ընձեռում պատկերացում կազմելու, ամ­փո­փելու և ամբոջա­ցնելու տվյալնե­րը, վերլուծելու ցու­ցանիշների և ջրաչափական տվյալները: | Գոյություն չունեցող տվյալներ ստանալու համար բարելավվել են մեխանիզ­մները, իրա­կանացվում է ԿԶՆ6 բոլոր ցու­ցանիշ­ների մոնի­թո­րինգ։ | 2021-2030 | Մշակվել են ԿԶՆ6 թի­րախ­ների մոնիթորինգի և հաշվե­տվո­ղականություն ապահովելու հաշվետվու­թյան նոր ձևեր։ |  | Պետական բյուջեով հատկացելիք միջոցներՕրենսդրու­թյամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| **Ջրային ռեսուրսների կառավարում** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 6.5. | Կանոնակարգել հա­սա­նելի լավագույն տեխ­նոլոգիաներ կիրառելուն առնչվող փոխհարա­բե­րություն­նե­րը | ՀՀ ՇՄՆ | ՀՀ ԷՆ | Ցուցադրա­կան ընկերու­թյուններում ներդնել ոռոգ­ման ար­դի, ջրա­խնա­յող համա­կարգ | Տնտեսվարող­ներն անխնա օգտա­գործում են ջրա­յին ռեսուրս­ներն այն դեպքում, երբ հասանելի են ջրախնայող տեխնոլոգիաներ, որոնցով հնա­րավոր է ստանալ նույն բերքա­տվու­թյունը: Այս միջոցառումը խիստ արդիա­կան է գյուղատն­տե­սությունը զար­գացնելու և ջրա­յին ռեսուրս­ները խնայելու առումով: | Խնայվում են ոռոգ­ման նպա-տակով օգ-տագործվող ջրային ռե-սուրսները։ | 2022 | Ներդրվել են ոռոգման ջուրը խնայող տեխնոլոգիաներ։ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 19. | 6.5. | Իրա­կանցնել ստորերկ­րյա քաղցրա­համ ջրերի քանակի և ո­րա­կի մոնի­թո­րինգ և ընդլայնել ազգային դի­տացանցը` ռեժիմային դիտարկում­ներ, լաբորատոր անա­լիզ­ներ, անհրաժեշտ տվյալներ ապահո­վելով ստորերկրյա ջրա­յին ռեսուրսների ար­դյունավետ կառա­վար­ման համար  | ՀՀ ՇՄՆ |  | Արարատյան դաշտի ձկնա­բուծական տնտեսություններում ներ­դնել ջրի շրջանառության փակ կամ կիսափակ համակարգեր  | Արարատյան դաշ­­տի ստո­րերկ­րյա ջրային ռե­սուրսները խնա­յելու, բարե­խիղճ օգտա­գործելու տեսանկյու­նից լավագույն հասանելի տեխ­նոլոգիաներ կի­րառելն առաջ­նահերթություն է: Ձկնա­բուծական տնտեսություններում փակ կամ կի­սափակ համա­կար­գեր ներ­դնելը հնավո­րության կընձեռի կր­ճա­տել ու ստո­րերկ­րյա ջրային ռե­սուրս­նե­րի ջրառը` ա­ռանց խոչըն­դո­տե­լու տնտեսութ­յունների արտա­դ­րողականությունը: | Նվազել է Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների սպառումը։ | 2022 | Խնայվում են Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսները։ | Միավորի արժեքը 126 մլն ՀՀ դրամԸստ ՀՀ կառավարության31 ՀՀ կառավարության 2016 թվականի N 12 արձանագրային որոշման | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներՕրենսդրու­թյամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 21. | 6.5 | Ընդլայնել մակերևու­թա­յին ջրերի որակի մոնի­թո­րինգի համակարգը՝ ջրա­բանական հոսք ձևա­վո­րող գոտիներում ավե­լացնելով դիտակե­տերի քանակը և ընդ­գր­կե­լով չուսումնա­սիրված և ռիս­կային ջրային ռեսուրս­ները/ մարմինները | ՀՀ ՇՄՆ |  | Արարատյան դաշտի ձկնա­բուծական տնտեսություններում տե­ղադրել հոս­քաչափական սարքավորումներ և SCADA համակարգի միջոցով ապահովել առցանց հասանելիություն | Արարատյան դաշտի ձկնաբու­ծական տնտեսու­թյունների կողմից ջրային ռեսուրս­ները շահագոր­ծելու հետևանքով արձանագրվել է դաշտի ստորերկ­րյա ջրային ռե­սուրսների նվա­զում, որն էլ ստեղծել է էկոլո­գիական խնդիր­ներ, մասնա­վո­րապես՝ ստորեր­կրյա ջրային ռե­սուրսները կարող են կորցնել ինք­նավերականգնվելու հատկու­թյունը: Ձկնային տնտե­սությունների և այլ ջրօգտագոր­ծողների միջև առաջացել է շա­հերի բախում: Այս խնդիրները նկա­տի առնելով՝ անհրաժեշտ է հաշվառել ստոր­երկրյա ջրային ռեսուրսների մեծ­ածավալ ջրառ իրականացնող ջրօգտագործողների փաստացի ջրառը։ | Հաշվառվել է Արա­րա­տյան դաշ­տի ստոր­եր­կրյա ջրային ռեսուրսների փաստացի ջրառը։ | 2021 | Առկա են ձկնաբուծա­կան տնտե­սու­թյունների կողմից օգ­տագործվող ջրային ռե­սուրսների փաստացի ծավալի տվյալներ։ | Միավորի արժեքը 37 մլն ՀՀ դրամ | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներՕրենսդրու­թյամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 22. | 6․5 | ՀՀ ՇՄՆ |  | Կազմակեր­պել դաշտա­յին հետազո­տական ուսում­­նա­սի­րություններ, որոնք հնա­րա­վորություն կընձեռեն հստակորեն որոշելու այն ջրաղբյուրնե­րը, որոնք անհրաժեշտ է ներառել մոնիթորինգի համակար­գում | 2018-2019թթ. ԵՄՋՆ+ ծրագրով նշված գետա­վա­զաններում կա­տարված ջրա­երկ­րաբանական աշ­խատանքներով ուսումնասիրվել է ջրաերկ­րաբա­նական մոնի­թո­րինգի ազգային ցանցում չընդ­գրկ­ված 20 ջր­ա­ղ­բյուր, և 2022թ․-ից դրանք պետք է ներառվեն մոնիթորինգի ցանցում: 2023թ. նախատեսվում է ազգային ցան­ցում ներառել Ողջի և Մեղրի գետերի ավա­զան­ների ստոր­երկրյա 16 ջրաղ­բյուր, այդ թվում՝ 9 դիտա­կետ՝ Ողջիի (բնաղ­բյուր), 7 դիտա­կետ՝ Մեղրի գետի ավազա­նում (բնաղբյուր): 2022թ. նախա­տեսվում է նաև դիտակետեր ավ­ելացնել Հրազ­դան և Սևան ջրավա­զանային կառա­վարման տա­րածք­ներում: Այսպիսով` ջրաերկրաբանական մոնիթորինգի դիտակետերը 2023թ. կլինեն 145-ը: Հետագա տարի­ներին ան­հրա­ժեշտ է դի­տա­­կետեր ավե­լացնել նաև Դե­բեդի, Աղս­տևի, Հախումի, Տա­վուշի և Խնձո­րուտի գետավա­զաններում: | Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների արդյունա­վետ կառա­վարման համար առկա են 16 նոր դիտա­կետերից ստացվող հուսալի տվյալներ։ | 2022-2023 | 1. Դիտա­կե­տերն ավե­լացել են առն­վազն 16-ով:  2. Բոլոր դիտակետերը ներառվել են մոնիթորինգի համակար­գում: 3. Ստեղծվել է տվյալների շտեմարան: 4. Մոնիթո­րինգի տվյալ­ները հրապա­րակվում են: | Մեկ դիտակետի արժեքը 3,0-3,5 մլն դրամ | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներՕրենսդրու­թյամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 23. | 6.5. | ՀՀ ՇՄՆ |  | 14 խոշոր գե­տավազանների հոսքերի ձևավորման գոտիներում իրականացնել դաշտային հետազոտական մոնիթո­րինգ, որը հնարավորություն կընձեռի հստակորեն որոշելու նոր դիտակետերի տեղադրությունը և անհրա­ժեշտ քանա­կը | Գետավազանները պահպանելու և գնահատելու տեսանկյունից կարևոր է 14 խո­շոր գետերի հոս­քերի ձևավորման գոտիներում հիմ­նել 14 նոր ջրա­բա­նական դի­տակետեր և ուսումնասիրել ու գնահատել ջրի մակարդակը, գետային հոսքը, ջրի և օդի ջերմաստիճանները: | 14 խոշոր գետերի հոսքերի ձևավորման գոտիներում առկա են 14 նոր ջրա­բանական դիտակետեր, և ստաց­վում են ջրի մակարդակին, գետային հոսքին, ջրի և օդի ջեր­մաս­տիճա­ններին վերա­բերողՏվյալներ։  | 2022 | 1. Դիտա­կե­տերն ավե­լացել են առն­վազն 14-ով: 2. Բոլոր դի­տակետերը ներառվել են մոնիթորինգի համակարգում: 3. Իրակա­նացվում է ջրի մակարդակի, գետային հոս­քի, ջրի և օդի ջերմաստիճանների մոնիթո­րինգ: 4. Ստեղծվել է տվյալների շտեմարան: 5. Մոնիթորինգի տվյալները հրապարակվում են; |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներՕրենսդրու­թյամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 24. | 6.5. | Զարգացնել մակերևու­թային ջրերի որակի մոնիթորինգի ծրագրե-­­ րը` ընդլայնելով ցուցանիշների ցանկը  | ՀՀ ՇՄՆ |  | Իրականացնել դաշտային և լաբորատոր ուսումնասի­րություններ՝ տե­ղանքին բնո­րոշ աղ­տո­տիչ­ների ցան­կը որոշելու նպատակով, որը հնարա­վորություն կընձեռնի ներդնելու ծախսարդյունավետ մոնի­թորինգի համակարգ | ՀՀ-ԵՄ համա­պար­փակ և ընդ­լայնված գործըն­կերության համա­ձայնագրով ստանձնած պար­տավորությունների շրջանակում մա­կերևութային ջրային ռե­սուրս­ների որակը գնա­հատող ցուցա­նիշները պետք է ընդլայնվեն՝ ներ­առելով ջրակեն­սաբանական ցուցանիշները և հատուկ օրգա­նա­կան աղտոտիչ­ները, ընդգրկելով նոր բացահայտ­ված ռիսկային ջրային մարմին­ները, հղումային դիտակետերը, և դրանք ծավալա­յին ու բովանդա­կային առում­նե­րով պետք է հա­մա­­պա­տասխա­նեցվեն Եվրամիու­ թյան` Ջրի շրջանա­կա­յին դիրեկ­տի­վի պահանջ­նե­րին: | Ընտրված փորձնական տարածքում մոնիթորինգն իրա­կա­նացվում է Եվրա­միու­թյան՝ Ջրի շրջա­նա­կա­յին դիրե­կտիվի պա­հանջներին համա­պա­տասխան։ | 2022 | 1. Ընդլայնվել են մա­­­կե­­­­­­րևու­թային ջրային ռեսուրսների որակը գնահատելուցուցանիշները: 2. Ընտրված փորձնական տարածքում մոնիթորինգն իրականացվում է Եվրամիության՝ Ջրի շրջա­նակային դի­րեկտիվի պա­հանջներին համապատասխան: | Ծախսային գնահատկանը հնարավոր չէ տալ, քանի որ դեռ պարզ չի ինչ ցուցանիշներ պետք է ավելանան և դա ինչ արժեք կունենա | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներՕրենսդրու­թյամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 25. | 6.6.1. | Ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգում կիրառել ԱՏՀ համակարգ` տվյալները վերլուծելու, գնահատելու և արդյունքները ներկայացնելու համար, ինչպես նաև օգտագործել մոդելավորման գործիքներ՝ համադրելով արբանյակային տվյալները | ՀՀ ՇՄՆ | Գիտա­կան հաստատություն­ներ (համաձայնությամբ) | Ձեռք բերել ՀՀ տարածքի բարձր լուսա­չափման թվային մոդել. DEM (Digital Eleva­tion Model) | ԿԶՆ 6.6.1 թի­րա­խին հասնելու գործընթացը գնահատելու հա­մար անհրաժեշտ է 5 տարին մեկ գնահատել ջրա­յին էկոհամա­կար­գերի չափերը և գրանցել տեղա­շարժերը/ փոփո­խությունները։ Այդ նպատակով անհրաժեշտու­թյուն է ծագել ներ­դնելու և օգտա­գործելու արբա­նյակային ծրա­գրային հավել­ված­ներ։ | Ստեղծվել է հնարավորություն ջրային էկոհամարգերի չափերի փոփոխությունները գրանցելու համար։ | 2024 | 1. ՀՄԿ ՊՈԱԿ-ը կիրառ­ում է ԱՏՀ համա­կարգ: 2. ՀՄԿ ՊՈԱԿ-ը կի­րառում է տվյալները վերլուծելու և արդյունքներն օգտագործե­լու արբան­յա­կային ծրագրային հավելվածներ: |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներՕրենսդրու­թյամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| 26. | 6.5. | Ընդլայնել Սևանա լճի մոնիթորինգի ծրագիրը  | ՀՀ ՇՄՆ | Գիտական հաս­տատություններ (համաձայնությամբ) | Տարվա տար­բեր սեզոն­նե­րի կազմա­կեր­պել դաշտային ուսումնասիրություններ` նպատակ ունենալով բա­ցահայտել աղտոտման հիմնական պատճառները | Սևանա լճի էկոլոգիական հավասարակշռությունը վերա­կանգ­նելու և պահպանելու նպատակով անհրաժեշտ է ընդլայնել Սևանա լճի մոնիթորինգի ծրագիրը (հաճա­խականություն, լճի ամբողջ ծա­վալով` ըստ խո­րության և տարա­ծության): Անհրա­ժեշտ է ա­վելաց­նել դիտար­կում­ները և ուսումնա­սիրվող ցուցա­նիշները, ուսում­նասիրել լիճն ամբողջ ծավալով, ճշգրիտ գնահա­տել լճի էկոլո­գիական վիճակը, բացա­հայտել աղտոտ­վելու պատճառ­նե­րը: | Առկա են հուսալի տվյալներ՝ Սևանա լճի ջրային ռե­սուրսների ու էկո­համա­կարգի կա­ռավարման համար։ | 1. Նոր սարքա­վորումներով և գործիքներով արդիականացվել են Սևանա լճի մոնիթորինգի 4 դիտակետ: 2. Բոլոր դիտա­կետերը նեառվել են մոնիթորինգի համակարգում:4. Ստեղծվել է տվյալների շտե­մարան:5. Մոնիթորինգի տվյալները հրա­պարակվում են:6. Լճում ամբողջ ծավալով` ըստ խորության և տարածության, իրականացվում են ուսումնա­սի­րություններ լճի էկոլոգիական վիճակը գնա­հատելու և աղ­տոտման աղ­բյուր­ները բացա­հայտելու նպա­տակով: | 2024 | Մեկ դիտակետի արժեքը 3,0-3,5 մլն դրամ | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներՕրենսդրու­թյամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| **Սանիտարական և հիգիենիկ ծառայություններ** |
|  | 6.2 | Վերանայել և խստացնել հասարակական և հան­րային օբյեկտներում բնակչությանը սանի­տա­րահիգիենիկ ծառա­յու­թյուններ մատուցելու պահանջները չկատա­րելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու ( այդ թվում՝ վճարովի կամ անվճար հասարակական զու­գարաններով չապա­հո­վելու, սահմանափակ կարողությամբ անձանց համար հատուկ պայման­ներ չնախատեսելու, կանանց և աղջիկների հիգիենիկ պահանջները չբավարարելու) համար ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսվող պատասխանատվությունը | ԱՆ |  | Հանրային վայ­րերում ի­րականացնել սանի­տարա­կան պայման­ների անկախ գնահատում | Հանրային վայ­րերում պատշաճ պայմաններ ա­պա­հովելը խստագույնս կարևոր է յուրա­քանչյուր անհա­տի և պետու­թյան համար. ցավոք, ներկա­յումս ՀՀ-ում այն հեռու է բավարար լինե­լուց | Բարելավվել են հան­րա­յին վայրե­րում սանի­տարական պա­յ­ման­ներն ու վերա­հսկո­ղությունը: | 2021-2023 | Հանրային վայրերում իրականացվում է սանի­տա­րական պայ­ման­ների ան­կախ մոնի­թո­րինգ: |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներՕրենսդրու­թյամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| **Տվյալներ հավաքելը** |
|  | 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. | ԿԶՆ6 թիրախների մոնի­թորինգը և հաշվետվո­ղականու­թյունն ապահո­վելու նպատակով ԿԶՆ6 միջ­գերատեսչական մշտա­կան աշխատան­քային խմբի կողմից վե­րանայել գործող վիճա­կագրական հաշվետվու­թյան ձևերը՝ գոյություն չունեցող տվյալներն ապահովելու համար մշակելով հաշ­վետվու­թյան նոր ձև/եր | ՀՀ ՎԿ | ՀՀ ՇՄՆՀՀ ՏԿԵՆ | Ապահովել աշխարհագրական տվյալ­ներ ինտե­գրելը և թվային քար­տեզ­ներ հրա­պարակելը | Ձեռք բերել ԱՏՀ ծրագրային փա­թեթ և վերա­պատ­­րաստել մասնագետներին ծրագրային հա­վել­վածներով վեր­լուծական աշ­խատանքներ կատարելու և տվյալները հա­սանելի դարձ­նելու նպատա­կով:Ձեռք բերել հզոր համակարգիչ | Սպառողներին հա­սա­նելի են վիճա­կա­գրական հրա­պա­րա­կումները։ Կիրառ­վում են մի­ջազ­գային նոր­մերին հա­մա­պատաս­խան մեթո­դաբանություն և տեղային մո­տեցումներ։ | 2023-2030 | 1. Վիճակագրական հրա­պա­րակումները հասնելի և մատչելի են սպառողնե­րին: 2. Վիճակագրությունը վար­վում է միջազ­գային նորմե­րին համա­պատասխա­նող մեթո­դա­բա­նությամբ: |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներՕրենսդրու­թյամբ չարգելվող աղբյուրներ |
|  | 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. | ՀՀ ԲԸՏՄ | ՀՀ ՎԿ | Մշակել ԲԸՏՄ - ում վիճակա­գրական հաշ­վետվությունները մուտ­քա­գրելու առ­ցանց ծրա­գրա­յին հավե­լված՝ շահա­ռու մարմին­ների համար ապ­ա­հո­­վելով տվյալների հասանելիություն | Մշակել ծրա­գրա­յին հավել­ված, որը հնարա­վո­րություն կըն­ձեռի առ­ցանց, ան­մի­ջա­պես շտե­մարա­նից ստա­նալու հրա­պա­րակ­ման են­թակա տ­վյալ­նե­րը: | Իրականացվում է թա­փանցիկ և ճկուն հա­մագործակցություն՝ ա­պահովելով ամբողջական վիճա­կա­գրական։ | 2023-2030 | ԲԸՏՄ-ի կող­մից մուտքա­գրվող վիճա­կագրական տվյալները առցանց հասանելի են ՎԿ-ին: |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներՕրենսդրու­թյամբ չարգելվող աղբյուրներ |
| **Հանրային մասնակցություն** |
|  | 6.բ. | Հանրային մասնակցության իրավունքին և այն իրականացնելու կարգին վերաբերող նյութերը տեղադրել ՏԻՄ-երի կայքերում | ՀՀ ՇՄՆ | ՀՀ ՏԿԵՆ | ՏԿԵՆ և ՇՄՆ կայքերի հա­մար մշակել ծրագրա­յին հավելվա­ծ | Ներկայումս ոլոր­­տի համա­պա­­տասխան տվյալների ավտո­մատացված հրա­պարակում և հղում չեն իրակա­նաց­վում առան­ձին համայնքների և նախարա­րու­թյան ստորա­բա­ժանումների կայ­քերին:  | Էլեկտրոնա­յին հարթա­կի կիրառ­մամբ ապա­հովվում են արագ ար­ձագանք­ելը,ջրային ռեսուրսների կառավարման գործըն­թացը հանրությա­նը ծանուցե­լը, հանրու­թյան մաս­նակցությ­ու­նը,տեղե­կաց­վածու­թյան բարձր մակարդակը, բաց և թափանցիկ կառավարումը: | 2021-2023 | 1. Մշակվել է ծրագրային հավելված: 2. Ջրային ռեսուրսների կառավարման հարցերով հանրային ծանուցումն իրականացվում է առցանց: |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներՕրենսդրու­թյամբ չարգելվող աղբյուրներ |