Հավելված  4

    Կառավարության ---------- թվականի

                                                                                                         -----------------  N ------ որոշման

**ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **ԿԶՆ6 թիրախ** | **ԿԶՆ6 թիրախին հասնելու գործողություն** | **Կատարող** | **Անհրաժեշտ վերապատ­րաստում** | **Վերապատրաստման նպատակ** | **Ակնկալվող արդյունք** | **Շահառու ստորաբաժանում կամ կազմակերպություն** | **Իրակա­նացնելու ժամկետ** | **Կատարողա-կանության ցուցանիշներ** | **Ծախսային գնահատում** | **Ֆինանսավոր-ման աղբյուր** |
| **Ջրամատակարարում, ջրահեռացում, կեղտաջրերի մաքրում** |
| 1 | 6.1 | Կենտրոնացնել «չսպասարկվող» բնակավայրերի ՋՋ ծառայությունների կառավարումը՝ այն ներառելով պետական լիազորված մարմնի գործառույթում | ՏԿԵՆ ՋԿ | Ստանալ «չսպասարկ­վող» բնակա­վայրերում ներդրումային ծրագրերի կարիքները գնահատող մոդել կիրա­ռելու գիտելիքներ | Գործնականորեն կիրառել «չսպասարկվող» բնա­կա­վայրերում ներդրումային ծրագրեր մշակելու մի­ջոցա­ռումնե­րի ծրագրով նախատես­ված և արդեն մշակված մոդելը | Մոդելը կիրարկ­ելով՝ հնարավոր կլինի ֆինան­սա­պես գնահատել ծառայություններ մատուցելու ծախսերը և հավաքված հասույթը ծախսելու ուղղությունները | Ջրային կոմի­տե, ջրա­մատա­ կարար նոր կազմակերպություն, ՏԻՄ-եր | 2021-2022 | «Չսպասարկվող» բնա­կա­վայրերում ներդրումային ծրագրեր մշակելու միջոցա­ռումների ծրագրով նա­խատեսված և արդեն մշակված մոդելը գործ­նականորեն կիրառվում է |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներՕրենսդրու-թյամբ չարգել-վող աղբյուր-ներ |
| 2 |  | ՏԿԵՆ ՋԿ | Ուսուցանել«չսպասարկ­վող» բնակա­վայրերում ջրի որակի գնահատման մեթոդաբա­նություն, ջրամա­տա­կարարման համակար­գում իրակա­նացնել ջրի որակի մոնի­թորինգ | «Չսպասարկվող» համայնք­ների ՋՋ ոլորտի պա­տաս­խանա­տու աշխա­տա­կազմը հնա­րավորու­թյուններ չունի գնա­հատելու ջրի որակը, սահ­մանելու ջրի որակի մշտա­կան հսկողու­թյուն  | Գործնական գիտելիքներ ստանալ ջրի որակի և այն ապահովելու նպատակով մաքրման/մշակ­ման գործընթացի վերաբերյալ, իրականացնել ջրի որակի մոնիթորինգ | Ջրային կո­մի­տե, ջրա­մատա կարար նոր կազմա­կեր­պու­թյուն, ՏԻՄ-եր | 2021-2022 | «Չսպասարկվող» համայնք­ների ՋՋ ոլոր­տի պատաս­խանատու աշխատակազմը ստացել է ջրի որակի և այն ապահո­վելու նպա­տակով մաքրման/մշակման գործ­ընթացի վե­րաբերյալ գործնական գիտելիքներ, իրականաց­նում է ջրի որա­կի մոնիթո­րինգ |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներՕրենսդրու-թյամբ չարգել-վող աղբյուր-ներ |
| 3 |  | ՏԿԵՆ ՋԿ | Ստեղծել «չսպասարկվող» բնակա­վայրերում պետական բյուջեի հա­մաֆինանսա­վորմամբ իրա­կանաց­վող ներդրու­մային ծրագր­եր մշակելու ուսուցողա­կան ծրագիր և ՏԻՄ-երի անձնակազմի համար ստեղ­ծել պար­զեց­ված ըն­թա­ցակարգեր  | «Չսպասարկվող» համայնք­ների ՋՋ ոլորտի պատաս­խանատու աշխատակազմը հնարա-վորություններ չունի գնա­հա­տելու ներ­դրումային ծրագրերի ար­դյունքները և նպատակա­հարմարությունը։ Կարո­ղու­թյունները գնահատելոււ համար կի­րա­ռել համա­պատասխան մեխանիզմ­ներ, որոնք թույլ կտան ավե­լաց­նելու ծրա­գրի ար­դյու­նավետու­թյունը և ֆի­նան­սա­պես հիմ­նավորելու ներ­դրումնե­րը՝ հաշվի առնե­լով ակնկալ­վող արդ­յունքնե­րը։ Անհրաժեշտ է այս ամենը արտա­ցոլել համայն­քի սոցիալ-տնտե­սական զարգացման և մարտա­վարական այլ ծրագրե­րում։ | Իրականացնել արդյունավետ ներդրումային ծրագրեր և դրանք գնահատելու նոր չափորոշիչներ՝ համադրելով 1 անձի համար նախատեսվող ներդրումային արժեքը և ակն­կալվող բարե­փո­խումները | Ջրային կոմի­տե, ջրամա­տա­կարար նոր կազմակերպություն, ՏԻՄ |  | Ներդրումային ծրագրերն արդյունավետ իրականացնե­­ լու համար գնահատվել են նոր չափո­րո­շիչները՝ համա­դրելով 1 ան­ձի համար նախատեսվողներ­դրումային արժեքը և ակնկալվող բարեփոխում­ները |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներՕրենսդրու-թյամբ չարգել-վող աղբյուր-ներ |
| 4 |  | ՏԿԵՆ ՋԿ | Մշակել ներ­դրումները և կարիք­նե­րը գնա­հատ­ելու շրջափուլն ապա­հովելու մեթոդաբա­նություն և մոդել, հաշվարկել ներդրման արդյունավետությունը  | Կառա­վար­ման նոր մո­դելի հա­մար ձևավորել համա­պա­տաս­խան միջավայր։ Մշակել և իրա­կանաց­նել ներդրում­ների արդյու­նա­վետու­թյունը գնա­հատելու հիմ­նական թի­րախային ցուցանիշի համալիր ծրագիր  | Ստեղծել պետական լիազոր մարմ­նի գոր­ծառույ­թում ներա­ռելու՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահման­ված միջոցա­ռումներ իրականացնե­լու համար պահանջվող ինստիտուցիոնալ կարողություններ | Ջրային կոմիտե |  | Ստեղծվել են պետական լիազոր մարմ­նի գոր­ծառույ­թում ներա­ռելու` ՀՀ օրենսդրությամբ սահման­ված միջոցա­ռումներ իրականացնե­լու համար պահանջվող ինստիտուցիոնալ կարողություններ |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներՕրենսդրու-թյամբ չարգել-վող աղբյուր-ներ |
| 5 | 6.1 | Կազմել ժամանակացույց` կլաստերներն ըստ առաջնահերթության ջրամատակարար նոր ընկերության կազմում ներառելու համար | ՏԿԵՆ ՋԿ | Զարգացնել ջրամա­տակա րար նոր կազմա­կեր­պության կազ­մում ներառվող կլաստերներիառաջնահեր­թությունները որոշելու կա­րո­ղություններ  | «Չսպասարկ­վող» համայն­ք­­նե­րի ՋՋ ոլորտի պատաս­խա­նատու աշ­խա­տա­կազմը չունի լավագույն արդյունաբե­րական փոր­ձ, մասնա­վո­րապես` նոր տեխնի­կա­կան մի­ջոց­­ները կիրա­ռելու գիտե­լիք, որը թույլ կտա ավե­լացնելու աշ­խա­տանքի արդ­յունավե­տու­թյունը, վերահսկելու համակարգը շահագործ­ելու գործըն­թացը, կան­խարգե­լելու հնարա­վոր վթար­ները։  | Ստանալ գիտելիքներ՝ կի­րա­ռելու ներդրում­ների շնորհիվ ձեռք բերված տեխնիկական միջոցները, կիրառելկառավարման ժամանակակից միջոցներ և տեխնոլոգիաներ | Ջրային կոմի­տե, ջրամա­տակարար նոր կազմակերպություն | 2021-2022 | «Չսպասարկվող» համայնք­ների ՋՋ ոլորտի պատաս­խանատու աշխատակազմը ստացել է տեխնիկական միջոցները կիրառելու գործնական գիտելիքներ, կիրառվում են կառավար­ման ժամա­նա­կակից մի­ջոցներ ու տեխնոլոգիաներ |  | ՀՀ օրենսդրու­թյամբ սահմանված՝պետական լիազոր մարմնի գործառույթում ներառելու միջոցառումների համար պահանջվող |
| 6 | 6.1 | ՊՄԳ (դիտարկել իրա­կանացման գործիքներից որևէ մեկը) շրջանակում ՋՋ համակարգերը օգտագործելու և պահ­պանելու իրավունքով հանձնել ջրամա­տա­կա­րար նոր ընկերությանը | ԷՆ, ՏԿԵՆ ՋԿ | Կիրառել ՊՄԳ գործիքներ՝ հաշվի առնելով միջազգային փորձը | Կառավար­ման նոր մո­դելի համար ձևավորել հա­մապատաս­խան մի­ջա­վայր։ ՋՋ ծառա­յո­ւ­թյուններ մատուցելու սկզբնական շրջանի հա­մար մշակել նախ­նական չա­փորո­շիչ­ներ, իսկ հե­տա­գայում` հի­մնական և ոչ հիմնական կատարողական չափո­րո­շիչներ | Ուսուցանել ՊՄԳ գործնական գիտելիքներ | Ջրային կոմի­տե, ջրամա­տա­կարար նոր կազմակերպություն | 2022 | Ուսուցանվել են ՊՄԳ **գործնական** գիտելիքներ ՋՋ ոլորտում, սկզբնա­կան շրջանի հա­մար մշակվել են նախնա­կան չափորո­շիչներ, հե­տա­­գա­յում սահման­վել են հիմ­նական և ոչ հիմնա­կան կատա­րո­ղական չափորո­շիչներ |  | ՀՀ օրենսդրու­թյամբ սահմանված՝պետական լիազոր մարմնի գործառույթում ներառելու միջոցառումների համար պահանջվող |
| 7 | 6.1 | Գյուղական բնա­կա­վայրերում կառուցել ու շահագործել այլընտ­րանքային տեխնո­լո­գիաներով գործող ԿՄԿ-ներ, կանոնակարգել տնտեսվարող սուբ­յեկտների գործու­նեու­թյունից ա­ռաջացող կեղտաջրերը պարտադիր մաքրելու գործընթացը, կոյուղու ցանցին չմիացած տնտեսվարողների համար իրավական պարտադիր պահանջ սահմանել կեղտաջրերը մաքրող անհատական կառուցվածքներ և սարքավորումներ ունե­նալը և մասնա­գի­տացած կազմակերպության հետ սպասարկման պայմա­նագիր կնքելը, ներդնել մաքրման կայաններից արտահոսող ջրերի որակական մոնիթորինգի համակարգ՝ ապահո­վե­լով պատշաճ վերահսկո­ղություն | ՇՄՆ, ՏԿԵՆ ՋԿ | Ուսուցանել մաքրված կեղտաջրերը բնական մի­ջավայր ար­տահոսքի թույլատրելի պայմանների, լոկալ մաքըր­ման կայան­ներ կիրա­ռե­լու գործըն­թացի, ջրա­հե­ռացման ցանցին տնտեսվարող սուբյեկտների միանալու պահանջների գիտելիքներ | Բարելավել կեղտաջրերի մաքրման գործընթացը։ Կենտրոնացված ջրահե­ռացմ­ան ցանց չունե­ցող տա­րածքներում տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից սե­փա­կան մի­ջոցներով տե­ղա­դրել և շահագործել տե­ղա­կան լոկալ մաքըր­ման կա­յան­ներ և սարքավորումներ | Ստանալ մաքրված կեղտաջրերը բնական միջավայր արտահոսքի թույլատրելի պայմանների, լոկալ մաքրման կայաններ կիրառելու բավարար գիտելիքներ, իմանալ ջրա­հե­ռացման ցանցին տնտեսվարող սուբյեկտների միանալու պահանջները | Ջրային կոմի­տե, ջրա­մա­տա­ կարար նոր ընկերություն, տնտեսվարող սուբյեկտներ |  | Ուսուցանվել են գիտե­լիք­ներ մաքրված կեղտաջրերը բնական մի­ջավայր ար­տահոսքի թույլատրելի պայմանների, լոկալ մաքըր­ման կայան­ներ կիրա­ռե­լու գործըն­թացի, ջրահե­ռացման ցանցին տնտեսվարող սուբյեկտների միանալու պահանջների մասին |  | ՀՀ օրենսդրու­թյամբ սահմանված՝պետական լիազոր մարմնի գործառույթում ներառելու միջոցառումների համար պահանջվող |
| **Ոռոգում** |
| 8 | 6.4 | Ավելացնել ջրային համակարգերի օգտա­գործման և պահպա­նու­թյան տեխնիկական հանձնաժողովի աշխա­տանքի արդյունավե­տությունը, վերականգնել տեխնիկական հանձ­նա­ժողովի և աջակցող թիմի աշխատանքը: Կատարել համապատասխան կառուցվածքային փոփոխություն՝ Ջրային կոմիտեում տվյալ ստորաբաժանումը ներառելու համար | ՏԿԵՆ ՋԿ | Գնահատելգործող ջրամ­բարների առ­կա տեխնի­կա­կան վիճա­կը և ան­վտան­գությու­նը | Գործող ջրամ­բարների առ­կա տեխնի­կական վի­ճակը գնահա­տելու համար անհրաժետ են գործի­քա­յին ուսումնա­սիրություններ, մշտադի-տար­­կումներ և դաշտային ուսումնասիր­ություններ։ Նախկինում դրանք իրա­կանացնում էր տեխնի­կական հանձնաժո-ղովի աշխա­տակազմը։ Ներկա­յումս տեխնի­կա­կան հանձ­նաժողովի աշխատակազմը լուծարվել է, որն էլ գործ­նակա­նում առաջացրել է դժվարու-թյուն­ներ։ Անհարաժեշտ է հետագայում ստեղծվող հանձնաժողովի գործնա­կան գիտե­լիքների ուսուցում։ | Ընդլայնել ջրային համակարգերի օգտագործման և պահպանության տեխնիկական հանձնաժողովի և աջակցող թիմի մասնագիտական կարողություննե­րը: Կատարելա­գործել Ջրային կոմիտեում ստեղծված նոր ստորաբաժան­ման անձնակազ­մի մասնագիտա­կան հմտություն­ները |  |  | Ընդլայնվել են ջրային հա­մակարգերի օգտագործ­ման և պահ­պա­նության տեխնի­կական հանձ­նաժո­ղովի և աջակ­ցող թիմի մասնագիտական կարո­ղու­թյունները, կատարելա­գործ­վել ենՋրա­յին կոմիտեում ստեղծված նոր ստորա­բաժանման անձնակազմի մասնագիտական հմտու­թյունները |  | ՀՀ օրենսդրու­թյամբ սահմանված՝պետական լիազոր մարմնի գործառույթում ներառելու միջոցառումների համար պահանջվող |
| 9 |  | ԱԻՆ, ՏԿԵՆ ՋԿ | Ուսուցանելջրամբարի պատվարի փլուզման դեպքում արձագանքե­լու օրինակելի պլան մշակե­լու գործ­նա-կան գիտե­լիքներ | Զգացվում է ջրամբարների անվտան­գության ապա­հովման համալիր ծրագրեր կազմելու նպատակով ջրահանգույցների վթար­ների ռիսկի կամ վթարի դեպքում բնակչությանն ազդարարելու, տար­հա­նե­լու, տեղա­վորելու, կե­ն­ցաղային պայմաններ ստեղծելու և հետևանքնե­րը վերացնե­լու կիրառա­կան գիտելիք­ների պակաս: Անհրաժեշտ է գործնական գիտելիքների կիրառմամբ իրականաց­նել արձա­գանք­ման պլանը։ | Կատարելագործելու ջրամբարի պատվարի փլուզման դեպքում արձագանքելու օրինակելի պլան մշակելու գիտա­գործ­նական գիտելիք­ները |  |  |  |  |  |
| 10 | 6.4 | Իրականացնել ջրամբարաշինական աշխատանքներ մակերևության ջրային հոսքերի կառավարման արդյունավետությունը մեծացնելու նպատակով | ԷՆ, ՏԿԵՆ ՋԿ | Մշակել ՊՄԳ շրջա­նակ­ում կա­ռուցված և/կամ կառուցվող ջրամբարը շահագործ­ման հանձնե­լու ծախսա­կազ­մման ուղեցույց և ուսուցա­նել համա­պա­տասխան մասնագետներին  | ՊՄԳ մեխա­­նիզմ­ներ օգտագործե­լով` կիրառել նոր գո­րծիքա­կազմի գործնական գիտելիքները | Ստեղծել կառուցված և/կամ կառուցվող ջրամբարների տեխնիկական վիճակը գնա­հատելու կարո­ղություններ և դրանք համակցել ծառայություններ մատուցելու կա­տարողական ցուցանիշներին |  |  | ՊՄԳ շրջա­նակում կառուցված և/կամ կառուցվողջրամբարը շահագործ­ման հանձնե­լու ծախսա­կազմման ուղեցույցի ուսուցմամբ կիրառվում են նոր գործի­քակազմի գործնական գիտելիքները  |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներՕրենսդրու-թյամբ չարգել-վող աղբյուր-ներ |
| 11 | 6.4 | Մշակել ոռոգման ջրի որակի նորմեր | ԷՆ | Ուսումնասի­րել ոռոգմանջրի որակի նորմերի մշակման մեթո­դաբա­նու­թյունը և մշակել նորմեր | Ուսումնասի­րել և տեղայ­նացնել ոռոգ­ման ջրի որա­կի նոր­մեր մշա­կ­ելու միջազ­­գային փորձը | Ընդլայնել ոռոգ­ման ջրի որակի նորմերը մշակող պատասխանա­տուների գիտե­լիք­­ները և կարո­ղու­թյունները | ՀՀ ԷՆ | 2021-2024 | Ոռոգման ջրի որակի նոր­մեր մշակելու միջազգային փորձը ուսումնասի­րելով և տե­ղա­յնացնելով, ոռոգման ջրի որակի նոր­մեր մշակող պատասխա­նատուների գիտելիքները և կարո­ղութ­յուն­ներն ընդ­լայնելով` մշակվել են ոռոգման ջրի որակի նոր­մեր |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներՕրենսդրու-թյամբ չարգել-վող աղբյուր-ներ |
| 12 | 6.4 | Կառավերել SCADА համակարգով ապահովված ոռոգման համակարգի 2200 դիտակետ  | ՏԿԵՆ ՋԿ | Գործնականորեն կիրառել SCADA հա­մա­կարգի սարքավորումներով առ­ցանց տրվող տվյալների կառավար­ման ծրագիրը | Անհրաժեշտ է ամփոփել SCADA հա­մակարգի սարքավորումներով առ­ցանց տրվող տվյալները, վերլուծել ջրաչափա­կան սարքա­վո­րումներ չունեցող համակարգերում ջրաչա­փումը, գնա­հատել աշխա­տանքներիհնարա­վո­րությունները: Գործըն­թացը կազմա­կեր­պելու հա­մար անհրա­ժեշտ է վե­րապատ­րաստել մաս­նա­գետներին | Կազմակերպել և իրականացնել SCADA համա­կարգի սարքա­վորումներով առցանց տրվող տվյալները մշակող ծրագիրը |  |  | Ամփոփվում են վերա­պատ­րաստված մաս­նագետների կողմից SCADA հա­մակարգի սարքավորումներով առ­ցանց տրվող տվյալները, վերլուծվում է ջրաչափական սարքավորումներ չունեցող համակարգերում ջրաչա­փումը, գնա­հատվում են աշխատանքային հնարավ­րությունները  |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներՕրենսդրու-թյամբ չարգել-վող աղբյուր-ներ |
| **Ջրային ռեսուրսների կառավարում** |
| 13 | 6.5. | Ջրային ռեսուրսների մո­նիթորինգում կիրառել ԱՏՀ համակարգը` տվյալներըվերլուծելու, գնահատելու և արդյունքները ներկայացնելու համար, ինչպես նաև օգտագործել մոդելավորման գործիքներ՝ համադրելով արբանյակային տվյալները | ՇՄՆ | Զարգացնել ջրակենսաբանական մոնի­թորինգը | Ձեռք բերել լաբորատոր սարքավորումներ, անց­կաց­նել դրւանք շահագործելու դասըն­թաց­ներ |  | ՇՄՆ ՀՄԿ ՊՈԱԿ |  |  |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներՕրենսդրու-թյամբ չարգել-վող աղբյուր-ներ |
| 14 | ՇՄՆ | Գործնակա­նորեն կիրա­ռել ԱՏՀ համա­կար­գը և ջրի որակը կան­խա­տե­սող մոդելները | Ջրաբանա­կան ուսում­նասի­րություն­ներում տե­ղա­յ­նաց­նել ջրաբա­նակա­ն մոդել­ները: Կատարելագործել մոդել­ներն օգտա­գործե­լու կա­րողու­թյուն­ները և ձեռք բերել հմտու­թյուն­ներ  | Կատարելագոր­ծել կարճաժամ­կետ և երկարա­ժա­մ­կետ ջրաբա­նա­կան կան­խա­տե­սումների առ­կա համա­կարգը | ՇՄՆ ՀՄԿ ՊՈԱԿ | 2023-2025 |  |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիքմիջոցներՕրենսդրու-թյամբ չարգել-վող աղբյուր-ներ |
| 15 | ՇՄՆ | Ներդնել ուսումնասի­րու­թյունների նոր համա­կարգ | Կատա­րելա­գործել ԱՏՀ ծրագրային հավելվածով աշխատելու կարողությունները | Կատարելագոր­ծել ջրաաբանա­կան տվյալների վերլուծությունը, քարտեզագրել ջրաբանական բնութագրիչները, բարելավել ջրաբանական սպասարկման որակը | ՇՄՆ ՀՄԿ ՊՈԱԿ | 2022-2024 |  |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներՕրենսդրու-թյամբ չարգել-վող աղբյուր-ներ |
| 16 | ՇՄՆ | Անցկացնել ԱՏՀ ծրագրի վերապատրաստման դաս­ընթացներ | Շրջակա մի­ջավայրի նա­խարարու­թյան աշխա­տա­կիցներին ուսուցանել միջազգայնո­րեն ընդուն­ված լավա­գույն և ՀՀ պայ­մաննե­րին համապա­տախանող մոդե­լնե­րը և զար­գաց­նել ԱՏՀ ծրագից օգտ­վելու կարո­ղություն­ները | Ընդլայնել տրա­մադրվող ջրաբա­նական տեղեկա­տվությունը, ավե­լաց­նել աշխա­տան­քի արդյու­նավետու­թյունը, ընդլայնել թվային տեղե­կատվու­թյան հնարա­վորու­թյունները, մեծացնել մա­տուցվող տեղե­կատվության ար­ժանահավատու­թյունը: Կատարելագոր­ծել ջրաբանական կանխատեսումների համակարգը | ՇՄՆ ՀՄԿ ՊՈԱԿ | 2023-2025 |  |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիքմիջոցներՕրենսդրու-թյամբ չարգել-վող աղբյուր-ներ |
| 17 | 6.5. | ՀՀ ջրային հաշվեկշիռը կազմելու համար հաս­տատել տեխնիկա­կան առաջադրանք և ընտրել խորհրդատու | ՇՄՆ | Համակարգ­չային ծրա­գրե­­րի օգնու­թյամբ ստեղ­ծել ջրային ռե­սուրսների` ներառյալ ջրային և ջրատնտեսական, հաշվե­կշիռները հաշվարկող մոդելներ մշակելու կա­րո­ղություններ | Միջազգայնո­րեն ընդուն­ված լավա­գույն և ՀՀ պայման­ներին համա­պա­տաս­խանող մոդելներով ստեղծել հա­մակարգչային ծրագիր, մուտքագրել առկա տվ­յալները և թվայնացնե | Թարմացնել ՀՀ ջրային հաշվեկշռի տարրերը | ՇՄՆ ԼԹՀՎ, ՇՄՆ ՀՄԿ ՊՈԱԿ | 2023-2025 |  |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիքմիջոցներՕրենսդրու-թյամբ չարգել-վող աղբյուր-ներ |
| 18 | 6.5. | ՇՄՆ | Ներդնել մակերևութա­յին և ստոր­գետնյա ջրային ռեսուրսների մոդելներ | Գնահատել մակերևութային և ստոր­գետ­նյա ջրե­րի տարա­ծա­ժամանակա­յին դինա­մի­կան, մեծաց­նել կանխա­տե­սումների արժա­նահա­վատությունը, ընդլայնել շահառունե­րին տրամա­դրվող տեղե­կատվությունը | Ստեղծել ՀՀ ջրային հաշվեկշիռը պարբերաբար թարմացնելու հնարավորություն  | ՇՄՆ ԼԹՀՎ, ՇՄՆ ՀՄԿ ՊՈԱԿ | 2023-2025 |  |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիքմիջոցներՕրենսդրու-թյամբ չարգել-վող աղբյուր-ներ |
| **Սանիտարական և հիգիենիկ ծառայություններ** |
| 19 | 6.2 | Տեղայնացնել մարդու սպառման համար նախատեսված ջրի որակի նորմերը` 1998 թվականի նոյեմբերի 3–ին ընդունված 98/83/ԵՀ դիրեկտիվին համապատասխան  | ԱՆ | 98/83/ԵՀ դի­րեկտիվի պա­հանջները հստակեցնելու նպատակով կազ­մակեր­պել համա—պա­տասխան դաս­ընթաց­ներ  | ՀՀ-ում գոր­ծող` խմելու ջրի որակն ապահովելու պահանջները պետք է հա­մապատասխանեն ԵՄ-ում գործող ստանդարտներին | Տիրապետել դիրեկտիվի պահանջների մանրամասներին  | ՀՀ ԱՆ  |  | Կազմակերպվող դասըն­թաց­ներով հստակեցվել են 98/83/ԵՀ դիրեկտիվի պահանջները՝ ՀՀ-ում գործող` խմելու ջրի որակն ապահովելու պահանջները ԵՄ ստան­դարտներին համապատասխանեցնելու նպատակով ( օգտագործվել են նաև ՀՀ արդարադատության նա­խա­­րարու­թյան մշակած՝ համապատասխանության գործընթացի մեթոդաբանությունը և ուղեցույցը)  |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիքմիջոցներՕրենսդրու-թյամբ չարգել-վող աղբյուր-ներ |
| **Տվյալներ հավաքելը** |
| 20 | 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. | ԿԶՆ6 թիրախների մոնիթորինգը և հաշվետվո­ղակա­նու­թյունն ապա­հովելու նպատակով ԿԶՆ6 միջգերա­տեսչա­կան մշտական աշխա­տանքային խմբի կողմից վերանայել գործող վիճա­կագրական հաշվետ­վու­թյան ձևերը՝գոյություն չունեցող տվյալներն ապահովելու համար մշակելով հաշ­վետվու­թյան նոր ձև(եր) | ՇՄՆ | Ինտեգրել աշխարհագրական տվյալ­ները | Վերապատրաստել ԱՏՀ ծրագրով աշխատողանձանց  | Ավելացնել հաշվետվողականության արդյու­նավետությունը | ՎԿ | 2021-2023 |  |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներՕրենսդրու-թյամբ չարգել-վող աղբյուր-ներ |
| 21 | ՎԿ | Մշակել ծրագրային հավելված | Վերապատրաստել տվյալներ հավաքող և ներմուծող օպերատորին | Ավելացնել հաշվետվողականության արդյու­նավետությունը | ՎԿ | 2021-2023 |  |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիքմիջոցներՕրենսդրու-թյամբ չարգել-վող աղբյուր-ներ |
| **Հանրային մասնակցություն** |
| 22 | 6.բ. | ՏԻՄ-երի կայքերում հրապարակել հանրային մասնակցության իրավունքին և այն իրականացնելու կարգին վերաբերող տեղեկա­տվական նյութեր  |  | Վերապատրաստել ՏԿԵն և ՇՄՆ կայքերի ծրագրային հավելված մշակող համ­ապատասխան մաս­նա­գե­տներին  | Հրապարակելոլորտի հա­մապատասխան տեղեկա­տվությունը և ապահովել համայնքների և նախա­րարության ստորոբաժանումների կայ­քե­րին հղելը | էլեկտրոնային հարթակի առ­կա­յության դեպքում ներգրավելհամապատաս­խան մասնագետի  | ՇՄՆ, ՏԿԵՆ ՋԿ | 2021-2023 |  |  | Պետական բյուջեով հատկացվելիք միջոցներՕրենսդրու-թյամբ չարգել-վող աղբյուր-ներ |