ՀԱՎԵԼՎԱԾ  N 2

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

--------------------- N    - Լ որոշման

Մ Ի Ջ Ո Ց Ա Ռ ՈՒ Մ Ն Ե Ր Ի    Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱԳՈՅԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ

| Հ/Հ | Միջոցառման անվանումը | Միջոցառման նպատակը | Միջոցառման իրականացման ակնկալվող արդյունքը | Պատասխանատու կատարողները և համակատարողները | Ժամկետը | Ֆինանսավորման աղբյուրը, ֆինանսական միջոցների չափը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Մոնիթորինգային մասնագիտացված կենտրոնների (ստորաբաժանումների) ստեղծման իրավական հիմքերի ապահովում | Օրենսդրական և ենթաօրենսդրական առաջնահերթ իրավական ակտերի լրամշակում, մշակում (<Քաղաքաշինության մասին> ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին>, <Տեղական ինքնակառավարման մասին> ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին> , <Տարածքային կառավարման մասին> ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին> Օրենքների նախագծերի, <ՀՀ կառավարության 2015թվականի մարտի 19-ի N596-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>, <Քաղաքաշինության բնագավառում գնագոյացման մոնիթորինգի կարգը հաստատելու մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագծերի մշակում) | ՀՀ տարածքում շինարարական աշխատանքների, նյութերի և կառուցվածքների վերաբերյալ տեղեկատվական շտեմարանների ստեղծում՝ ՀՀ բոլոր մարզերում և Երևան քաղաքում, գնագոյացման տեղեկատվական բազայի ձևավորում՝ քաղաքաշինական գործունեության սուբյեկտներից տրամադրվող տվյալների հիման վրա | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2021-2022 թվականներ (Միջոցառման ավարտ՝ 2022 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ) | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 2. | Օրենսդրական և ենթաօրենսդրական իրավական ակտերի արդիականացում, լրամշակում/մշակում | 2.1 ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 03.04.2009թ N 35-Ն հրամանով հաստատված ՀՀ տարածքում կառուցվող շենքերի, կառուցվածքների և շինարարական աշխատանքների տեսակների արժեքի խոշորացված ցուցանիշների ժողովածուի (անալոգ –օբյեկտների կատալոգի) արդիականացում, լրամշակում, տեխնիկական առաջադրանքի մշակում | Միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի և բյուջետային կանխատեսումների (շինարարական ծրագրերի արժեքների խոշորացված իրական ծախսերի գնահատման) համար հիմքերի ստեղծում, ծախսերի հաշվարկ գործող շուկային գներին համապատասխան (ռեսուրսային մեթոդով) | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան (համաձայնությամբ) | 2021-2022 թվականներ (Միջոցառման ավարտ՝ 2022 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ) | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 2.2 <Նախահաշվային տարրային նորմերի ժողովածուների կառուցվածքի, մշակման, լրամշակման և հաստատման կարգի մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում, տեխնիկական առաջադրանք | Շինարարությունում նոր տեխնոլոգիաների կիրառման մասով գործող նորմերի արդիականացում, շինարարական ծրագրերի նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում ռեսուրսային մեթոդի կիրառմամբ | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան | 2021-2022 թվականներ, (Միջոցառման ավարտ՝ 2022 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ) | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 3. | Շենքի ինֆորմացիոն մոդելավորման (BIM- Building Information Modeling) տեխնոլոգիաների կիրառմամբ շինարարական ծրագրերի ինֆորմացիոն մոդելավորման համար մեթոդական ուղեցույցի մշակում | Շինարարական ծրագրերի արդյունավետ պլանավորում, նախագծում, իրագործում | Շինարարական ծրագրի կանխատեսումների և փաստացի իրագործման միջև անհամապատասխանությունների կտրուկ նվազեցում (որակական, ֆինանսական ցուցանիշների և սահմանվող ժամկետների մասով) | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան (համաձայնությամբ), ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2022-2023 թվականներ (Միջոցառման ավարտ՝ 2023 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ) | Ֆինանսավորում չի պահանջում |