Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի_______________    _____ի

N ____ Լ   որոշման

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց Ո Ւ Յ Ց

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԹՎԱՅԻՆ ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ

| NN | Միջոցառման անվանումը | Իրականացնող մարմինը/ Իրականացման պատասխանատուն | Իրականացման ժամանակա-հատվածը | Ֆինանսավորման աղբյուրը | Միջոցառման արժեքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Հայաստանի Հանրապետությունում թվային ինտերակտիվ հեռուստատեսության համակարգի տեխնիկական ստանդարտների ընդունում | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ (համաձայնությամբ) «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ (համաձայնությամբ) | 2022 թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | HBBTV հավելվածների մշակման, համակարգի ներդրման և համակարգի սպասարկման աշխատանքների կատարման համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մրցույթի անցկացում և պայմանագրի կնքում | «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ (համատեղ) | 2022 թ. օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Թվային ինտերակտիվ հեռուստատեսության համակարգի փորձնական ներդրում «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության եթերում» և շահագործման հանձնում | «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ (համատեղ) | 2022 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված միջոցներ | 13 640 600 դրամ (28 300 եվրո) |