Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ի

N \_\_\_\_ Լ որոշման

**Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց Ո Ւ Յ Ց**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԹՎԱՅԻՆ ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN | Միջոցառման անվանումը | Իրականացնող մարմինը/ Իրականացման պատասխանատուն | Իրականացման ժամանակա-հատվածը | Ֆինանսավորման աղբյուրը | Միջոցառման արժեքը |
|  | Հայաստանի Հանրապետությունում թվային ինտերակտիվ հեռուստատեսության համակարգի տեխնիկական ստանդարտների ընդունում | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ (համաձայնությամբ)  «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ  (համաձայնությամբ) | 2022 թ.  դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | HBBTV հավելվածների մշակման, համակարգի ներդրման և համակարգի սպասարկման աշխատանքների կատարման համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մրցույթի անցկացում և պայմանագրի կնքում | «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ  «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ (համատեղ) | 2022 թ.  օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Թվային ինտերակտիվ հեռուստատեսության համակարգի փորձնական ներդրում «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության եթերում» և շահագործման հանձնում | «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ  «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ (համատեղ) | 2022 թ.  դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված միջոցներ | 13 640 600 դրամ  (28 300 եվրո) |