ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

«    » _________________ 2022      N…

ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ 2022-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 146-րդ հոդվածի 4-րդ մասը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի մայիսի 13-ի N 749-Լ որոշման  9-րդ գլխի 1.1 ենթակետը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Ջրային ռեսուրսների ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ծրագիրը և 2022-2026 թվականների միջոցառումների ցանկը` համաձայն  հավելվածի:

2. Հանձնարարել սույն որոշման հավելվածի 8-րդ գլխում նախատեսված միջոցառումների իրականացման համար պատասխանատու պետական մարմինների ղեկավարներին` վեցամսյա պարբերականությամբ հաշվետվություն ներկայացնել ՀՀ վարչապետի 2021 թվականի հուլիսի 6-ի N 719-Ա որոշմամբ ստեղծված` ՄԱԿ-ի Միավորված ազգերի կազմակերպության «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի և Փարիզյան համաձայնագրի պահանջների ու դրույթների կատարման միջգերատեսչական համակարգման խորհրդին` համապատասխան միջոցառումների իրականացման ընթացքի և արդյունքների մասին:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի

«    » ______________   N… որոշման

ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ 2022-2026 ԹԹ. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ	3

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ	5

ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆԹԱՑԻԿ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	6

1.1. Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ազգային ծրագրի գործընթացը Հայաստանում	6

1.2. Կլիմայի փոփոխության մարտահրավերները	7

1.3. Ջրային ոլորտի խոցելիությունը կլիմայի փոփոխության ներքո	9

ԳԼՈՒԽ 2. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ, ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	11

ԳԼՈՒԽ 3. ՋՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ	14

ԳԼՈՒԽ 4. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ	18

ԳԼՈՒԽ 5. ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ	18

ԳԼՈՒԽ 6. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՀԱՅԹԱՅԹՈՒՄ	24

6.1. Ֆինանսավորման աղբյուրները	24

6.2. Հարմարվողականության ծրագրի նկատառումներ	27

ԳԼՈՒԽ 7. ՌԻՍԿԵՐ	31

ԳԼՈՒԽ 8. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 
ՑԱՆԿ (2022–2026թթ.)	33

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

ԱԻՆ 	Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

ԱՄՆ 	Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

ԱՄՍԳ 	Ազգային մակարդակով սահմանված գործողություններ

ԱՍՀՆ	Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

ԲԸՏՄ	Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

ԳԾԻՎ	Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման վարչություն

ԳՄԸՀ 	Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն

ԵՄ 	Եվրոպական միություն

ԷՄ 	էկոհամակարգային մոտեցում

ԷՆ 	Էկոնոմիկայի նախարարություն

ԿԳՄՍՆ 	Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

ԿԿՀ 	Կանաչ կլիմայի հիմնադրամ

ԿՍՊ 	կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն

ԿՓ 	կլիմայի փոփոխություն

ԿՓՀ 	կլիմայի փոփոխության հարմարվողականություն

ԿՓՇԿ 	Կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիա

ԿՓՓՄԽ 	Կլիմայի փոփոխության փորձագետների միջկառավարական խումբ

ԿՔՎ	Կլիմայական քաղաքականության վարչություն

ՀԱԾ 	Հարմարվողականության ազգային ծրագիր

ՀԷԿ 	հիդրոէլեկտրակայան

ՀԿ 	հասարակական կազմակերպություն

ՀՀ 	Հայաստանի Հանրապետություն

ՀՄԿ 	Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն

ՀՎԵ 	հիդրոօդերևութաբանական վտանգավոր երևույթ

ՄԱԶԾ 	ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր

ՄԱԿ 	Միավորված ազգերի կազմակերպություն

ՇՄՆ 	Շրջակա միջավայրի նախարարություն

ՈՀԾ 	ոլորտային հարմարվողականության ծրագիր

ՊՄԳ 	պետություն-մասնավոր գործընկերություն

ՊՈԱԿ	պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

ՋԿ 	Ջրային կոմիտե

ՋԿՊ 	ջրավազանային կառավարման պլան

ՋԿՏ 	ջրավազանային կառավարման տարածք

ՋՌԿՎ 	Ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչություն

ՋՔՎ	Ջրային քաղաքականության վարչություն

ՌՔՎ	Ռազմավարական քաղաքականության վարչություն

ՍՊԸ 	սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

ՏԻՄ 	տեղական ինքնակառավարման մարմին

ՏԿԵՆ 	Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՏՏ 	տեղեկատվական տեխնոլոգիա

ՓԲԸ 	փակ բաժնետիրական ընկերություն

ՔՀԿ	քաղաքացիական հասարակության կառույց

ՖՆ	Ֆինանսների նախարարություն

# ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Հարմարվողականության ազգային ծրագրի (ՀԱԾ) գործընթացը նախաձեռնվել է Միավորված ազգերի կազմակերպության (ՄԱԿ) Կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի (ԿՓՇԿ) շրջանակներում՝ հարմարվողականության միջնաժամկետ և երկարաժամկետ կարիքներին անդրադառնալու նպատակով։ Գործընթացի հիմքը դրվել է 2010թ.-ին՝ ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ Կողմերի 16-րդ համաժողովում։ Թիրախները հստակեցվել են 2015թ.-ի Փարիզյան համաձայնագրի շրջանակներում, որը Հայաստանի Հանրապետությունը (ՀՀ) վավերացրել է 2017թ.-ին։ ՀԱԾ գործընթացը նախատեսված է որպես պլանավորման պարբերական, երկրի սեփական գործընթաց, որը հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուր երկրի բացահայտել, լուծել և վերանայել իր փոփոխվող հարմարվողականության կարիքները, խնդիրները, բացերը, առաջնահերթությունները և համապատասխան ռեսուրսների կարիքները՝ զարգացման ազգային ծրագրերի համատեքստում:

2. ՀԱԾ-ը բաղկացած է մի շարք ազգային և ոլորտային փաստաթղթերից: ՀԱԾ-ի 2021-2025թթ. միջոցառումների ցանկը, որը հաստատվել է  ՀՀ կառավարության 2021թ. մայիսի 13-ի N749-Լ որոշմամբ, բաղկացած է իրագործման ենթակա միջոցառումների երկու փաթեթից, որոնցից մեկը ներառում է հարմարվողականության միջոցառումների շարք՝ նախատեսված վեց առաջնահերթ ոլորտների և երկու պիլոտային մարզերի համար: Առաջնային ոլորտներից մեկը ջրային ոլորտն է, որի համար, համաձայն ՀՀ կառավարության N749-Լ որոշման, Հավելվածի 9-րդ գլխում նախատեսվել է Ջրային ռեսուրսների ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ծրագրի մշակում:

3. Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի (ԿԿՀ) ֆինանսավորմամբ և ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) օժանդակությամբ «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր` Հայաստանում միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հարմարվողականության պլանավորման առաջխաղացման համար» ծրագրի շրջանակներում մշակվել է «Ջրային ռեսուրսների ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ծրագիրը և 2022-2026 թվականների միջոցառումների ցանկը», որի նպատակն է գնահատել կլիմայի հետ կապված մարտահրավերները ջրային ոլորտի համար և հարմարեցնել ոլորտային գործողությունները կլիմայի փոփոխության ազդեցություններին դիմակայելու համար` երաշխավորելով բնական բնապահպանական թողքերի համատեղելիությունը Հայաստանի քաղաքացիների և տնտեսվարող սուբյեկտների համար հուսալի, մատչելի և կայուն հանրային ջրամատակարարման ծառայությունների հետ:

4. Ջրային ռեսուրսների ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ծրագիրը մշակվել է` նկատի ունենալով ՀԱԾ քաղաքականության նպատակները, ՀԱԾ ժամկետները, ԿՓՇԿ-ի և Փարիզյան համաձայնագրի հիման վրա ՀՀ ստանձնած միջազգային պարտավորությունները, ինչպես նաև ջրային ոլորտին առնչվող ռազմավարությունները և պլանները: Ծրագիրը մշակելիս հաշվի են առնվել նաև 2019-2020թթ. ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակներում իրականացված գույքագրման արդյունքները, որոնք ներառում են կլիմայի փոփոխության պայմաններում ջրային ռեսուրսների կառավարման իրավական, ինստիտուցիոնալ, խոցելիության գնահատման և հարմարվողականության բացերի բացահայտումը և դրանց վերացման վերաբերյալ առաջարկությունները:

5. Ջրային ռեսուրսների ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ծրագրի ընդունումը և 2022-2026թթ. առաջարկվող միջոցառումների իրականացումը մեծապես կնպաստեն ջրային ոլորտում գիտելիքների և հարմարվողականության կարողությունների զարգացմանը, պլանավորման քաղաքականության պատշաճ համակարգմանը և կիրարկմանը, ինչպես նաև կխթանեն կայուն և հուսալի ջրամատակարարման ծառայությունների ապահովումը և ջրային տնտեսության զարգացումը փոփոխվող կլիմայի պայմաններում: Ակնկալվում է, որ ժամանակի ընթացքում ջրային ռեսուրսների ոլորտում ԿՓՀ ծրագրի մոտեցումներն ինտեգրվելու են զարգացման պլանավորման գործընթացի շրջանակներում՝ մարզային և ոլորտային մակարդակներում ապահովելով շարունակական և պարբերական ուշադրություն ջրային ռեսուրսներին սպառնացող ԿՓ ռիսկերի նկատմամբ։

# ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆԹԱՑԻԿ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

## 1.1. Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ազգային ծրագրի գործընթացը Հայաստանում

6. 2021թ. ապրիլի 22-ի N 610-Լ որոշմամբ ՀՀ կառավարությունը հաստատեց Փարիզյան համաձայնագրի ներքո ՀՀ 2021-2030 թվականների «Ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունները» (ԱՄՍԳ)։ ԱՄՍԳ-ում էկոհամակարգերի բնականոն հարմարվողականության վրա հիմնված մոտեցումն առանցքային է համարվում Հայաստանի հարմարվողականության ռազմավարության և գործողությունների (ներդրումների) համատեքստում և «Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ազգային գործողությունների ծրագրի և 2021-2025 թվականների միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2021թ. մայիսի 13-ի N 749-Ն որոշման հիմքն է:

7. ՀԱԾ-ը հենվում է Հայաստանի Հանրապետության ԱՄՍԳ-ի վրա։ ՀԱԾ-ը պարբերական գործընթաց է, որը թույլ է տալիս կատարել ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի և Փարիզյան համաձայնագրի ներքո Հայաստանի ստանձնած հանձնառությունները և ապահովել հարմարվողականության գործողությունների պլանավորումը և իրագործումը բոլոր մակարդակներում։ ՀԱԾ գործընթացը նաև միավորում է կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության (ԿՓՀ) ուղղությամբ ոլորտային, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մակարդակներում իրականացվող ռազմավարական ներդրումային ծրագրերը:

8. ՀԱԾ-ը նախատեսված է փոխլրացնելու առկա պլանավորման գործընթացները։ ՀԱԾ-ը չի սահմանում ոլորտային և մարզային մակարդակներով քաղաքականության և պլանավորման գործընթացների իրականացման եղանակներ, այլ հանդիսանում է լավագույն գործելակերպերի վերաբերյալ ուղեցույց և առաջնորդվում է չորս կարևոր արժեքներով.

- առանձնահատկությունների կարևորում. յուրաքանչյուր ոլորտի և մարզի նկատմամբ պետք է կիրառել տարբերակված մոտեցում,

- պարզություն. հարմարվողականության պլանավորման գործընթացը պետք է լինի բաց, թափանցիկ և բավականաչափ ճկուն, որպեսզի բավարարի տարատեսակ շահագրգիռ կողմերի կարիքները տարբեր փուլերում,

- արդարացիություն. հարմարվողականության օգուտները պետք է ծառայեն ողջ երկրին,

- մասշտաբայնություն. հարմարվողականության պլանավորման գործընթացը մասշտաբայնության առումով պետք է լինի ազգային, իսկ իրականացման առումով՝ տեղական։

9. Շրջանակային ՀԱԾ-ի ներքո պահանջվում է կլիմայի փոփոխության հանդեպ առավել խոցելի ոլորտների համար մշակել և ամեն հինգ տարին մեկ թարմացնել ոլորտային հարմարվողականության ծրագրերը (ՈՀԾ-եր)։ Այդ առաջնային ոլորտներն են՝ ջրային ոլորտը, գյուղատնտեսությունը, էներգետիկան, բնակավայրերը, առողջապահությունը և զբոսաշրջությունը։

10. Հայաստանում բոլոր քաղաքականությունների և ծրագրերի մշակման գործընթացներում ԿՓՀ ինտեգրման հիմքում դրվում են ՀԱԾ-ի ութ հիմնարար սկզբունքները: Ջրային ռեսուրսների ոլորտում ԿՓՀ ծրագիրն անդրադառնում է այս սկզբունքներին այնպես, որ դրանք լիովին ինտեգրվեն ջրի ազգային ռազմավարությանը և քաղաքականության պլանավորմանը:

11. ԱՄՍԳ-ն հարմարվողականության բացահայտված խոչընդոտները դասակարգում է երեք հիմնական տեսակների. i) կառավարման և ինստիտուցիոնալ, ii) տեղեկատվական, գիտելիքային և տեխնոլոգիական և iii) ֆինանսական խոչընդոտներ։ Ջրային ռեսուրսների ոլորտում ԿՓՀ ծրագիրը վեր է հանում որոշակի բացեր, որոնք խոչընդոտում են ջրային ոլորտի հարմարվողականությանը կլիմայի փոփոխությանը: Ի լրումն վերոնշյալ խոչընդոտների, հարկ է նշել նաև ջրային ոլորտի համար վճռական համարվող երեք այլ տեսակի խոչընդոտները՝

- իրավական,

- կրթական և հետազոտական,

- քաղաքականության։

12. Քաղաքական և տեխնոլոգիական խոչընդոտները համարվում են հիմնական խոչընդոտներ, որոնց հաջորդում են ֆինանսական և կառավարման ու ինստիտուցիոնալ խոչընդոտները: Ջրային ռեսուրսների ոլորտում ԿՓՀ ծրագիրը ներառում է այդ բացերը լրացնելու համար անհրաժեշտ միջոցառումները և սահմանում է առաջնահերթություններ առաջիկա հինգ տարիների համար՝ հիմք ընդունելով ռիսկերը և իրագործելիությունը:

13. ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրի «Շրջակա միջավայրի պահպանություն» գլխի առաջնահերթ ուղղությունների շարքում նշվում է կլիմայի փոփոխության հետևանքների նկատմամբ հարմարվողականության և մեղմման գործողությունների իրականացումը: Միաժամանակ, կարևորվում է ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և որակի բարձրացման նպատակով կառավարման գերարդյունավետ համակարգերի ներդրումը, ջրային ռեսուրսների պահպանման, այդ թվում` ջրահեռացման ու կեղտաջրերի մաքրման գործընթացի կանոնակարգումը, Արարատյան արտեզյան ավազանի և գետային էկոհամակարգերի պահպանությունն ու կառավարումը:

14. ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարությունը (2020թ.) անդրադառնում է կլիմայի փոփոխության և հարմարվողականության հիմնահարցերին՝ կարևորելով միջազգային համագործակցությունը շրջակա միջավայրի պահպանության և բնական ռեսուրսների օգտագործման ոլորտում՝ հատկապես կլիմայի փոփոխության բացասական հետևանքները մեղմելու և հարմարվողականության, դիմակայունության բարձրացման գործընթացների ապահովման ուղղություններով: Միջոցառումների առաջնահերթությունները սահմանելիս ջրային ռեսուրսների ոլորտում ԿՓՀ ծրագիրը հաշվի է առնում ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրի և ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարության համապատասխան դրույթները։

## 1.2. Կլիմայի փոփոխության մարտահրավերները

15. Կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ Հայաստանի առաջին ազգային հաղորդագրության (1998թ.) մշակումից հետո իրականացվել են մի շարք ուսումնասիրություններ՝ կլիմայի փոփոխության միտումները վերլուծելու, կլիմայի փոփոխության կանխատեսումներ մշակելու և տարբեր ոլորտների վրա կլիմայի փոփոխության հնարավոր ազդեցությունները գնահատելու նպատակով: Հայաստանում կլիմայի փոփոխության ազդեցության ուսումնասիրությունների առանցքային տարրերից է ջրային ռեսուրսների խոցելիության գնահատումը և հարմարվողականության միջոցառումների մշակումը: Ջրային ռեսուրսների խոցելիության գնահատման հիմնական աշխատանքներն սկսվել են 2008թ.-ից:

16. Այդ ուսումնասիրություններն ամփոփված են ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի չորս ազգային հաղորդագրություններում, ինչպես նաև ներկայացված են դոնորների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում, հետազոտական աշխատանքների փաստաթղթերում և ներառված են Ախուրյանի, Արարատյան, Հարավային, Հրազդանի և Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքների (ՋԿՏ-ներ) համար մշակված ջրավազանային կառավարման պլաններում (ՋԿՊ-եր)։

17. Հայաստանում օդի ջերմաստիճանի պատմական դիտարկումներն արձանագրել են ջերմաստիճանի զգալի աճ վերջին տասնամյակների ընթացքում։ Հայաստանում օդերևութաբանական դիտարկումներ կատարվել են սկսած 1929թ.-ից, և 1929-1996թթ. ընթացքում միջին տարեկան ջերմաստիճանն աճել է 0.4°C-ով, 1929-2007թթ.` 0.85°C-ով, 1929-2012թթ.՝ 1.03°C-ով, իսկ 1929-2016թթ. աճը կազմել է 1.23°C։

18. Օդի ջերմաստիճանն առանձնապես ավելացել է ամառային սեզոնին.  1966-2016թթ. ժամանակահատվածում ամառային միջին ջերմաստիճանը բարձրացել է շուրջ 1.3°C-ով, ընդ որում` էքստրեմալ տաք ամառները Հայաստանում դիտվել են վերջին 20 տարիների ընթացքում։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանում կլիման ունի ավելի մայրցամաքային դառնալու միտումներ` ջերմաստիճանի զգալի սեզոնային տատանումներով:

19. Ինչ վերաբերում է տեղումներին, դիտարկումները ցույց են տալիս, որ 1935-1996թթ. ընթացքում դիտվել է տարեկան տեղումների միջին քանակի նվազում 6%-ով, իսկ 1935-2016թթ. ընթացքում` մոտ 9%-ով։ Տեղումների փոփոխության տարածական բաշխվածությունը բավականին անկանոն է: 1935-2016թթ. ընթացքում երկրի հյուսիսային, հարավային և կենտրոնական շրջաններում կլիման դարձել է ավելի չորային, իսկ Շիրակի դաշտում, Սևանա լճի ավազանում, Ապարան-Հրազդան շրջաններում տեղումների քանակն ավելացել է:

20. Բնական աղետների հաճախականությունը և ինտենսիվությունը զգալիորեն աճել է։ 1975-2016թթ. ընթացքում դիտված վտանգավոր երևույթների գումարային դեպքերի քանակը 1961-1990թթ. միջինի (168 դեպք) նկատմամբ աճել է շուրջ 40 դեպքով։ Կարկուտի առավելագույն դեպքերի թիվը դիտվել է Շիրակի դաշտում, հորդառատ տեղումների առավելագույն դեպքերի թիվը` Տաշիրի և Իջևանի շրջաններում, ցրտահարությունը` Արարատյան դաշտում և նախալեռնային շրջաններում:

21. Ըստ երաշտի ինդեքսների, ուժեղ և շատ ուժեղ երաշտների օրերի թիվը 2000-2017թթ. ընթացքում 1961-1990թթ. միջինի (87) նկատմամբ աճել է 33 օրով: Վերջին տարիներին երաշտային գոտու վերին սահմանն ընդլայնվել է՝ ընդգրկելով լեռնային շրջանները, ինչպես նաև դիտվել է երաշտի սկսման առավել վաղ ժամկետներ։

22. ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի ներքո իրականացվող կլիմայի փոփոխության ուսումնասիրություններում օգտագործվում են Կլիմայի փոփոխության փորձագետների միջկառավարական խմբի (ԿՓՓՄԽ) կողմից մշակված սցենարները: ԿՓՓՄԽ-ը ՄԱԿ-ի միջկառավարական մարմին է, որը տրամադրում է անաչառ, գիտական տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են մարդածին կլիմայի փոփոխության ռիսկերի գիտական հիմքերի, ԿՓ բնական, քաղաքական և տնտեսական ազդեցությունների և արձագանքման հնարավոր տարբերակների ընկալման համար։

23. METRAS մոդելի միջոցով ստացված արդյունքների համաձայն՝ Հայաստանի տարածքի համար 1961-1990թթ. միջինի (5.5°C) նկատմամբ կանխատեսվում է տարեկան միջին ջերմաստիճանի աճ մինչև 1.6°C-ով՝ 2040թ., 3.3°C-ով՝ 2070թ. և 4.7°C-ով՝ 2100թ.։

24. Մթնոլորտային տեղումների դեպքում ակնկալվում է 1961-1990թթ. տարեկան տեղումների միջին քանակի (592 մմ) նկատմամբ նվազում մինչև 2.7%-ով՝ 2040թ., 5.4%-ով՝ 2070թ. և 8.3%-ով՝ 2100թ.։

25. Թեպետ ողջ աշխարհում, և մասնավորապես, Հայաստանում նկատվում է օդի ջերմաստիճանի փոփոխությունների հստակ միտում, հարկ է նշել, որ գլոբալ առումով տեղումների փոփոխության գնահատականներում առկա են զգալի անորոշություններ՝ պայմանավորված մթնոլորտային տեղումների մեծ փոփոխականությամբ և դրանց վրա ազդող բազմաթիվ գործոններով: Տեղումների փոփոխության գնահատման անորոշությունների խնդիրը վեր է հանվել նաև ԿՓՓՄԽ 5-րդ զեկույցում։

26. ՀՀ ոչ բոլոր ջրավազաններն ունեն բավարար քանակությամբ օդերևութաբանական կայաններ՝ գետային ավազանում տեղումների միջին արժեքը որոշելու համար, ինչպիսիք են Ազատ, Վեդի, Տավուշ, Հախում, Խնձորուտ գետերի ավազանները:

27. Հանրապետության օդերևութաբանական կայանների մեծ մասը տեղակայված է հիմնականում գետավազանների միջին բարձրություններում: Հանրապետության գետավազանների ջրհավաք ավազանները հասնում են 3000-3500մ բարձրության։ 2500 մետրից ավելի բարձրության վրա կա միայն մեկ օդերևութաբանական կայան՝ Արագածի բարձրլեռնային կայանը: Դա նշանակում է, որ 2500 մետրից բարձր տեղանքներում տեղումների մասին ամբողջական տվյալներ առկա չեն, ինչն ազդում է գետավազանում տեղումների գնահատման ճշգրիտ արժեքներ ստանալու վրա: Գետերի ակունքներում ևս օդերևութաբանական կայանները սակավաթիվ են:

## 1.3. Ջրային ոլորտի խոցելիությունը կլիմայի փոփոխության ներքո

28. Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ ջրային ոլորտի խոցելիությունը գնահատվել է Հայաստանում անցկացված տարբեր ուսումնասիրություններում: Ուսումնասիրությունների արդյունքները համեմատված և վերլուծված են «Կլիմայի փոփոխության պայմաններում ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում իրավական, ինստիտուցիոնալ, խոցելիության գնահատման և հարմարվողականության պլանավորման բացերի ու խոչընդոտների բացահայտում և վերլուծում» (2020թ.) հաշվետվության մեջ, որը մշակվել է «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր՝ Հայաստանում միջնաժամկետ և երկարաժամկետ պլանավորման առաջխաղացման համար» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակներում։

29. Նույն ծրագրի շրջանակներում մշակված «Կլիմայի փոփոխության ներքո ջրային ռեսուրսների խոցելիության գնահատման համար օգտագործվող տվյալների շտեմարանների և սցենարների ներդաշնակեցում, խոցելիության քարտեզի պատրաստում և ջրի խոցելիության գնահատման համար հեռահար զոնդավորման տվյալների կիրառման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում» հաշվետվության մեջ համեմատվել, վերլուծվել և ամփոփվել են այն ուսումնասիրությունների արդյունքները, որոնք օգտագործել են METRAS մոդելը և Հայաստանի համար կազմվել է ավազանների մակարդակով խոցելիության ընդհանուր քարտեզ։ Արդյունքները ներկայացված են Գծապատկեր 1-ում։

Շեղումը 1961-1990թթ. միջինի նկատմամբ, %

Գծապատկեր 1. Ջրային ռեսուրսների խոցելիությունը կլիմայի փոփոխության ներքո

Աղբյուր՝ Ա.Առաքելյան, 2020թ.

30. Գծապատկեր 1-ը ցույց է տալիս ավազանների մակարդակով ջրապահովվածության սպասվող միջնաժամկետ և երկարաժամկետ փոփոխությունների ընդհանուր պատկերը: Այնուամենայնիվ, ջրային ռեսուրսների կառավարման և ջրամատակարարման հնարավոր վերաբաշխման նպատակով պահանջվում են տեղական մասշտաբով ավելի ճշգրիտ կարճաժամկետ կանխատեսումներ՝ բնակչության և տնտեսական փոփոխությունների միտումների հետ մեկտեղ։ Մինչ այժմ ընդունվել է, որ նման տեղեկություններ դեռևս առկա չեն՝ առնվազն ջրային ավազանների մակարդակում։ ՄԱԶԾ-ի բնակչության կանխատեսումները մինչև 2100թ.-ը ցույց են տալիս 2030թ.-ից ազգային բնակչության անընդհատ նվազում, ինչի հետևանքները կարող են նվազեցնել ջրի պահանջարկի ճնշումը որոշ մատակարարման ցանցերի վրա, բայց դա ամենից շատ ազդեցություն կունենա ջրամատակարարող ընկերությունների ծախսերի վերականգնման, ինչպես նաև հողերի օգտագործման, հանրային ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների պլանավորման վրա։

31. Ջերմաստիճանի բարձրացումը, ընդհակառակը,  անխուսափելիորեն կբարձրացնի ջրի պահանջարկը տնտեսական գործունեության որոշ տեսակների համար, հատկապես ոռոգման ոլորտում, ինչը նշանակում է, որ ավելի շատ ջուր կպահանջվի առկա կարիքները բավարարելու համար: Մի քանի մարզերում արդեն նկատվում է ոռոգման ավելի երկար ժամանակահատված։ Ձկնաբուծությունը, արդյունաբերությունը և էներգետիկ ոլորտը նույնպես պետք է պատրաստ լինեն հարմարվելու կլիմայի փոփոխությանը և կանխատեսելու իրենց արտադրական հոսքագծերում օգտագործվող մակերևութային ջրերի ջերմաստիճանի բարձրացումը։

32. Կլիմայի փոփոխությունը կարող է նաև զգալիորեն փոխել գետային հոսքի սեզոնային տատանումները: Լեռնային շրջաններում բարձր ջերմաստիճանով պայմանվորված ձյան մակարդակը կտեղափոխվի վեր, ինչը կավելացնի լեռնային սնուցում ունեցող գետերի ձմեռային և վաղ գարնանային հոսքը, մինչդեռ ձյան պաշարի նվազման արդյունքում ավելի փոքրաքանակ ջուր կլինի՝ ամռանը ցածր հոսքերը փոխհատուցելու համար:

33. ԿՓ-ով պայմանավորված` գետային հոսքի դիտված և կանխատեսվող փոփոխությունները ազդեցություն են ունենում նաև ջրամբարների ջրակուտակման հնարավորությունների վրա: Ըստ «Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերում անավարտ, նախագծված և նախատեսվող ջրամբարների հիդրոլոգիական պայմանների վերլուծություն» (2020թ.) հաշվետվության` ուսումնասիրված 15 ջրամբարներից 3-ի համար ջրակուտակման հնարավորություններն էապես կրճատվել են ԿՓ ներքո գետային հոսքի խոցելիության պատճառով:

34. Կլիմայի փոփոխությունը միտում ունի մեծացնելու հիդրոօդերևութաբանական վտանգավոր երևույթների (ՀՎԵ-ներ) հաճախականությունը և ինտենսիվությունը. հորդառատ անձրևների պատճառով հեղեղումները, սելավները և սողանքները կարող են ավելի հաճախակի դառնալ։ Արդեն դիտվում է ՀՎԵ-ների թվի աճ: Մյուս կողմից, երաշտների ռիսկը նույնպես աճելու միտում ունի՝ կապված շոգ ժամանակահատվածում հոսքերի մակարդակի նվազման, մշակաբույսերի ջրապահանջարկի ավելացման, հողի խոնավության նվազման և ջերմաստիճանի բարձրացման հետ:

35. Համաձայն «Արբանյակային հեռազննման տվյալների հիման վրա էվապոտրանսպիրացիայի գնահատում և կանխատեսում» հաշվետվության (2020թ.)` ԿՓ-ով պայմանավորված օդի ջերմաստիճանի բարձրացման ամենաէական հետևանքներից է նաև էվապոտրանսպիրացիայի գործընթացի արագացումը: Այն փոփոխում է մշակաբույսերի ջրապահանջը, ինչպես նաև ոռոգման ռեժիմները, և ըստ այդմ՝ էլ ավելի սրում ԿՓ ներքո ջրային ռեսուրսների խոցելիության հիմնախնդիրը:

36. Ստորերկրյա ջրերի վերականգնման մակարդակը ևս կարող է ազդեցություն կրել՝ պայմանավորված որոշ շրջաններում խմելու ջրի համար առկա ստորերկրյա ջրերի քանակական նվազմամբ։

37. ԿՓ ազդեցությունն էական է նաև Սևանա լճի ավազանի վրա: Ըստ «Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի չորրորդ ազգային հաղորդագրության»` կանխատեսվում է, որ Սևանա լիճ տարեկան գետային ներհոսքը մինչև 2100թ. կկրճատվի 17.5-33.8%-ով` կախված սցենարից: Գետային հոսքի ծավալի նվազումն անխուսափելիորեն կհանգեցնի նաև ջրի որակի վատթարացման: Ջրային ռեսուրսների վրա մարդածին ճնշումների ավելացումը կարող է սրել իրավիճակը: Արդեն կարելի է  նկատել կլիմայի փոփոխության բացասական հետևանքները Սևանա լճի դեպքում, որոնք ուղեկցվում են նաև այլ մարդածին ճնշումների ավելացմանը զուգընթաց։

38. ԿՓ ազդեցության բացասական հետևանքներից է նաև միևնույն քանակի ջրառի դեպքում գետերում բնապահպանական թողքի խախտումը, որը հանգեցրել է ջրային էկոհամակարգի և կենսաբազմազանության վատթարացման: Այսպիսով, ջրօգտագործման թույլտվությունների տրամադրման գործընթացում պետք է կիրառվեն ավելի խիստ չափանիշներ` հաշվի առնելով կլիմայի փոփոխության ռիսկերը, իսկ ջրօգտագործման նկատմամբ իրականացվող վերահսկողությունը պետք է դարձնել ավելի արդյունավետ:

39. Հիմք ընդունելով վերոնշյալը՝ ջրային ոլորտի հարմարվողականության ծրագրով նախատեսված միջոցառումները, ինչպես նաև ջրավազանների կառավարման պլանները, պետք է հիմնված լինեն ջրային ռեսուրսների խոցելիության հուսալի գնահատումների վրա, որպեսզի լինեն իրատեսական և նպատակաուղղված կլիմայի փոփոխությամբ պայմանավորված կարճաժամկետ ու միջնաժամկետ մարտահրավերների հաղթահարմանը։ Այլ ոլորտների, այդ թվում՝ գյուղատնտեսության, էներգետիկայի, առողջապահության  և զբոսաշրջության հարմարվողականության պլանները ու ծրագրերը, նույնպես պետք է հաշվի առնեն ջրային ռեսուրսների խոցելիությունը, քանի որ դրանք բոլորը կախում ունեն ջրից:

40. Ջրային ռեսուրսների ոլորտում կլիմայական ռիսկերի մեղմման և հարմարվողականության պլանավորման գործում կարևոր նշանակություն ունի ինչպես որոշում կայացնողների, այնպես էլ շահագրգիռ այլ կողմերի իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումը, ուսուցումը, ոլորտային հետազոտությունների և որակյալ տվյալների մատչելիության ապահովումը:

# ԳԼՈՒԽ 2.  ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ, ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

41. Ջրային ռեսուրսների ոլորտում ԿՓՀ ծրագրի  համընդհանուր նպատակն է ստեղծել անհրաժեշտ իրավական, տնտեսական, տեխնիկական և ինստիտուցիոնալ նախադրյալներ՝ նպաստելու Հայաստանում ջրային ռեսուրսների վրա կլիմայական ռիսկերի նվազեցմանը և կառավարմանը՝ հաշվի առնելով կլիմայի փոփոխության կանխատեսվող ռիսկերը, ազդեցությունները, նվազեցնելով սոցիալ-տնտեսական բացասական հետևանքները, կորուստները և վնասները, միաժամանակ, օգտվելով ի հայտ եկող հնարավորություններից։  Սույն ծրագրի իրագործման ընթացքում պետք է հարմարեցնել ոլորտային գործողություններն այնպես, որպեսզի երաշխավորվեն բնական բնապահպանական թողքերը, որոնք համատեղելի կլինեն Հայաստանի քաղաքացիների և տնտեսվարող սուբյեկտների համար հուսալի, մատչելի և կայուն հանրային ջրամատակարարման ծառայությունների հետ:

42. Վերոգրյալ համընդհանուր նպատակի իրագործման համար Ջրային ռեսուրսների ոլորտում ԿՓՀ ծրագիրն ամրագրում է հետևյալ գլխավոր ռազմավարական նպատակները՝

- հարստացնել շահագրգիռ կողմերի գիտելիքները կլիմայի փոփոխության և հարմարվողականության վերաբերյալ, որպեսզի նրանք ավելի լավ հասկանան ջրային ոլորտի մարտահրավերներն ու ռիսկերը տեղական և գլոբալ մակարդակներում և ավելի լավ կառավարեն ճգնաժամային իրավիճակները,

- համակարգել ջրային ոլորտի հարմարվողականության քաղաքականությունը մարզային հարմարվողականության պլանների հետ. պարբերական միջնաժամկետ ինտեգրված պլանավորման շրջանակներում՝ ջրագրական (հիդրոգրաֆիական) մասշտաբում, հետևել առաջընթացին մշտադիտարկման և շահագրգիռ կողմերի մասնակցության միջոցով,

- պահպանել ջրային տնտեսությունը և որակյալ ծառայությունները՝ բարելավված շահագործման և տեսչական ստուգումների միջոցով. մշակել հուսալի սցենարներ՝ պլանավորելու ներդրումներ, վաղ ազդարարման ծրագրեր և փոփոխություններ ջրային ենթակառուցվածքներում։

43. Նշված նպատակներին հասնելու համար մասնակցային գործընթացի արդյունքում ընտրված հարմարվողականության միջոցառումները գույքագրվել և դասակարգվել են ըստ առաջնահերթության՝ ջրային ոլորտի ազգային քաղաքականության մեջ ներառելու նպատակով՝ համաձայն Աղյուսակ 1-ի: Այս միջոցառումները արտացոլվել են ջրային ռեսուրսների ԿՓՀ գործողությունների ծրագրում: Դրանք անդրադառնում են կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելու առումով ջրային ռեսուրսների ոլորտում բացահայտված հիմնական բացերին և դասակարգվել են 5 հիմնական կատեգորիաների.

- իրավական,

- տեխնիկական,

- ֆինանսական,

- կրթության և հետազոտական,

- քաղաքականության, կառավարման և ինստիտուցիոնալ:

44. Գույքագրման և կլիմայի փոփոխության ազդեցությունների ծախսերի գնահատման վրա հիմնված ջրային ոլորտի բաղադրիչների խոցելիության խորքային վերլուծությունն անհրաժեշտ քայլ է՝ հարմարվողականության լրացուցիչ միջոցառումների ծախսերը բացահայտելու և գնահատելու, այդ միջոցառումները որպես առաջնահերթություն սահմանելու ուղղությամբ` կիրառելով մասնակցային մոտեցում, ներառյալ շահագրգիռ կողմերի աշխատաժողովներ և կարծիքների փոխանակումներ:

Աղյուսակ 1.ՀԱԾ-ի առաջնորդող սկզբունքների ինտեգրումը ջրային ռեսուրսների ոլորտում ԿՓՀ ծրագրի նպատակների հետ

|  | ՀԱԾ-ի սկզբունքները | Գիտելիքների և հարմարվողականության կարողությունների զարգացում | Պլանավորման քաղաքականության համակարգում և կիրարկում | Կայուն և հուսալի ջրամատակարարման ծառայություններ և ջրային տնտեսություն |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Կլիմայի նկատմամբ խոցելիությունը և սոցիալական հավասարությունը փոխկապակցված են | Որոշակի գործողություններ հասցեագրված են կանանց և խոցելի համայնքների բնակչությանը՝ կլիմայի խնդիրների վերաբերյալ նրանց իրազեկվածությունը բարձրացնելու և նրանց աջակցելու համար | Խոցելի համայնքների համար պատշաճ որակի մաքուր ջրի հասանելիության ապահովում |  |
| 2 | Հարմարվողականության գենդերային մոտեցումների խթանում |  | Գենդերային նկատառումները ջրային ոլորտի կառավարման մաս են կազմում |  |
| 3 | Բազմաբնույթ վտանգներին արձագանքելու մոտեցում | Հայտնի են ԿՓ բոլոր տեսակի ծայրահեղ դրսևորումների ազդեցությունները ջրամատակարարման ծառայությունների վրա, և բնակչությունն իրազեկված է | Ջրային ոլորտի հարմարվողականության պլանավորումը շարունակաբար համակարգվում է խոցելի հատվածների միջև, և խնդրո առարկա յուրաքանչյուր տարածաշրջանի համար մշակված են արտակարգ իրավիճակների պլաններ | Ջրային տնտեսություններում կատարվող ներդրումները ելնում են ծախսերի և օգուտների վերլուծությունից և ջրի ապահով հասանելիությունից |
| 4 | Ռիսկերի նվազեցման և զարգացման հավասարակշռում | Ջրամատակարարման / ջրի պահանջարկի ստույգ սցենարներն առկա են ջրավազանի մասշտաբով | Ջրի բաշխման կանոնները և մեխանիզմները սահմանված են, թույլտվությունների տրամադրման համակարգը փոփոխված է և հաջողությամբ կիրառվում է |  |
| 5 | Հարմարվողականության էկոհամակարգային մոտեցում (ԷՄ) | Հասարակության բոլոր հատվածները և գիտակարգերը (գիտության ճյուղերը) իրենց ավանդն են բերում ջրային ոլորտի հարմարվողականության կարողությունների բարձրացմանը՝ մասնակցային մոտեցումների և խորհրդատվության հատուկ գործընթացների միջոցով | Ջրային ոլորտի կառավարումն ապակենտրոնացված է, և էկոհամակարգի պահպանության նպատակները սահմանված են երկարաժամկետ կտրվածքով | Ջրի և կլիմայի ազդեցության գնահատումը նոր ենթակառուցվածքների նախագծման և կառուցման նախապայման է, և հակակշռման կառուցակարգերն առկա են |
| 6 | Ներգրավվածություն (մասնակցություն) և ներառականություն | ՔՀԿ-ները ներգրավված են ԿՓ տեղական ազդեցությունների դիտորդման և հարմարվողականության միջոցառումների իրականացման գործում | Ջրային ոլորտի հարմարվողականության քաղաքականության սահմանումը, մշտադիտարկումը և իրականացումը հիմնված են կառույցների և շահագրգիռ կողմերի միջև պարտականությունների հստակ բաշխման վրա՝ կառավարման տարբեր մակարդակներում |  |
| 7 | Թափանցիկություն և գիտելիքների փոխանցում | Ջրային ոլորտում հարմարվողականության լավագույն գործելակերպերը, նախագծերի և հետազոտությունների արդյունքները փոխանակվում և փոխանցվում են երկրով մեկ | Բաց տվյալների առկայությունը, հասանելիությունը և քաղաքացիների մասնակցությունը կլիմայի հետ կապված տվյալների հավաքագրմանը և վերլուծությանը շարունակվում են |  |
| 8 | ԿՓ-ների հետ կապված ֆինանսական որոշումների կայացում և կառավարում |  | Ֆինանսական մեխանիզմները պատշաճ կերպով հաշվի են առնվում հիդրոտեխնիկական աշխատանքներում կատարվող մասնավոր ներդրումների համար: Ջրային ոլորտի կառավարման տնտեսական գործիքները, հանրային ծառայությունների շահագործման և պահպանման ծախսածածկման սկզբունքներն ամբողջովին կիրառվում են։ |  |

45. Հարմարվողականության էկոհամակարգային միջոցառումները կարող են նվազեցնել հեղեղումների ու երաշտի վտանգները և պատճառած վնասները, բարելավել ջրի և հողի որակը, ինչպես նաև նպաստել կենսապահովման հնարավորություններին: Դրանք, միաժամանակ, օգուտ են բերում հասարակությանն ու շրջակա միջավայրին: Հարմարվողականության էկոհամակարգային միջոցառումները ներառում են գերխոնավ տարածքների վերականգնում, ջրամբարների օգտագործում, ջրհավաք ավազանների պաշտպանություն՝ ջրի որակի բարելավման նպատակով, և դիտարկվում են որպես ջրի ամբարման բնական միջոցառումներ: Բացի դրանից, այդ միջոցառումները կարող են նվազեցնել ֆինանսավորման չափը, որն անհրաժեշտ է դիմակայուն և տևական ծառայություններ մատուցելու համար՝ հատկապես ամենախոցելի բնակչությանը: Նման ներդրումները կարող են պակաս կապիտալ ներդրումներ պահանջել, իսկ պահպանման ծախսերը կարող են լինել ավելի ցածր։ Հետևաբար, ԷՄ միջոցառումները դիտարկվում են որպես կլիմայի փոփոխության հետևանքների նկատմամբ ջրային ռեսուրսների հարմարվողականության ծրագրի առաջնահերթ երկարաժամկետ տարբերակներ:

46. Ջրային ռեսուրսների ոլորտում հարմարվողականության ծրագիրն ուղղված է պետության կարճաժամկետ (2022-2026թթ.) արձագանքին կլիմայի փոփոխության անբարենպաստ հետևանքների ու ռիսկերի նկատմամբ՝ հանձն առնելով իրականացնել լրացուցիչ միջոցառումներ՝ ջրօգտագործողներին և բաժանորդներին առավել դիմակայուն ծառայություններ մատուցելու նպատակով։

# ԳԼՈՒԽ 3. ՋՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ

47. Հայաստանում ջրային ոլորտի պետական կառավարման մարմինների և այլ կազմակերպությունների ընդհանուր պատկերը՝ ըստ կառավարման մակարդակների ներկայացված է Գծապատկեր 2-ում: Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության տեսանկյունից տեղական մակարդակով դիտարկումներն անկյունաքարային են, քանի որ գործողությունները տեղի են ունենում տեղում, իսկ տեղական ինքնակառավարման մարմինների և համայնքների կողմից հարմարվողականության միջոցառումներին մասնակցությունն էկոհամակարգային մոտեցմամբ կայուն արդյունքների նախապայման է։

48. Հայաստանում կենտրոնական վարչակազմը լավ զարգացած է, իսկ ջրային ոլորտի հետ առնչվող կառույցները բավականին մեծաթիվ են: Այնուամենայնիվ, որքան մասշտաբը տեղային է, այնքան ավելի փոքր թվով շահագրգիռ կողմեր ունեն ջրի կառավարման պարտականություններ և ավելի փոքր կարողություններ ջրային ոլորտի քաղաքականություն իրականացնելու համար: Մասնավորապես, ՏԻՄ-երը, համայնքները և ջրավազանների կառավարման համար պատասխանատու կազմակերպությունները հզորացման կարիք ունեն:

49. Հայաստանում միայն երեք նախարարություն ունի մարզային կառավարման մարմիններ՝ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարությունը (ՇՄՆ), ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը (ՏԿԵՆ) և ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը (ԱԻՆ): Ջրօգտագործողների ընկերությունները (ՋՕԸ), թեև ըստ «Ջրօգտագործողների ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի ինքնուրույն կազմակերպություններ են, փաստացիորեն գտնվում են ՏԿԵՆ-ի համակարգման ներքո, իսկ գյուղատնտեսության ոլորտը ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության ենթակայության ներքո է: Այս իրավիճակը ստեղծում է ջրի ազգային քաղաքականության իրականացման դժվարություններ:

50. Ջրամատակարարման ծառայություններ մատուցող մեկ համապետական ընկերության ստեղծմամբ ընդունվում է այն միտքը, որ միջազգային չափանիշներով սպասարկվող ընդհանուր բնակչությունը փոքրաթիվ է, այնուամենայնիվ, դրանով իսկ տարբեր մասնավոր ջրօգտագործողների միջև մրցակցության հնարավորությունը կորում է, մինչդեռ դա կարող էր խթան լինել ավելի լավ կատարողականի և առավել ճշգրտված շահագործման և սպասարկման սակագների համար։

51. Հայաստանում դեռևս առկա են միասնական օպերատորի սպասարկման ցանցից դուրս մնացած մեծ թվով բնակավայրեր, որտեղ ջրամատակարարման ծառայություններ մատուցում են ՏԻՄ-երը։ Այս պարագայում ՏԻՄ-երի ֆինանսական ռեսուրսների սակավությունը և ոչ բավարար կարողությունները ստեղծում են ջրի և սանիտարական ծառայությունների անբավարար վիճակ՝ կլիմայի փոփոխության համատեքստում ներկայացնելով ավելի մեծ ռիսկ։

Գծապատկեր 2.  Ջրային ռեսուրսների ոլորտում շահագրգիռ կողմերի շրջանակը

52. Ջրի կառավարման ոլորտում միջգերատեսչական համակարգումը և ոլորտային քաղաքականությունների ու աշխարհագրական մասշտաբների միջև փոխհարաբերությունները հստակ սահմանված չեն, և շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումները վկայում են ջրի կառավարման երկարաժամկետ պլանավորման, ինչպես նաև ճգնաժամային կառավարման համակարգման և միջգերատեսչական մեխանիզմների ամրապնդման անհրաժեշտության մասին:

53. Առկա են նաև բացեր, որոնք հարկ է ընդգծել։ Օրինակ, ՀՀ ԱԻՆ կազմում իրավասու կառուցվածքային ստորաբաժանման բացակայությունը, որը պատասխանատու կլիներ հեղեղումների ռիսկերի կառավարման և կանխման համար:

54. Շահագրգիռ կողմերի հետ անցկացված հարցումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ ջրային ոլորտի կառույցները և կառավարումն ընկալվում են որպես կլիմայի փոփոխությանը ջրային ոլորտը հարմարեցնելու ամենակարևոր գործոնը: Մարդկային ռեսուրսները, կրթությունը և միջազգային գործընկերությունները հզոր կարողություններ են ջրային ոլորտի մարտահրավերներին դիմակայելու համար: Հաշվի առնելով ջրային ոլորտի թույլ կողմերը՝ կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելու առումով առաջին տեղում է տեխնիկական կարողությունների բացակայությունը, մինչդեռ ջրօգտագործման արդյունավետության ցածր մակարդակը կարծես, ամենամտահոգիչն է՝ մասամբ` քաղաքականության ցածր կիրարկման և անբավարար կանոնակարգման պատճառով:

55. Կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելը պլանավորման խնդիր է, սակայն այն իրականացվում է տեղական մակարդակում։ Ուստի ինստիտուցիոնալ տեսանկյունից ջրի հետ կապված որոշումներ կայացնելիս անհրաժեշտ է ամենաբարձր առաջնահերթությունը տալ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին և համայնքներին, ինչպես նաև մասնավոր հատվածին և ՔՀԿ-ներին, որոնք առանձնահատուկ կարևորություն ունեն ջրային ռեսուրսների կարգավիճակի և էկոհամակարգերի մոնիթորինգի և պահպանման առումով:

56. Հետազոտական բաղադրիչը նույնպես կարևոր նշանակություն ունի հարմարվողականության միջոցառումների պլանավորման և իրականացման գործում: Կեղտաջրերի մաքրման՝ բնության վրա հիմնված լուծումների ներդրումը, անօդաչու սարքերի միջոցով ձեռքբերված բազմասպեկտոր պատկերների օգտագործմամբ ճշգրիտ գյուղատնտեսությունը, թունաքիմիկատների փոխարինումն օրգանական պարարտանյութերով, կաթիլային ոռոգման համակարգերը, հեղեղումների վաղ նախազգուշացման համակարգերը, շրջանաձև ոռոգման գաղափարների կիրառումը և այլն միանշանակ բարձրացնում են հարմարվողականության միջոցառումների արդյունավետությունը ջրային ոլորտում:

57. Կրթությունն առանցքային ​​գործոն է երկրում հետազոտական ​​կարողությունների զարգացման համար: Ներկայումս բնապահպանական գիտությունները դասավանդվում են մի շարք հայաստանյան բուհերում, սակայն շատ կարևոր է այդ բուհերի ուսումնական ծրագրերում ներառել կլիմայի փոփոխությանն առնչվող դասընթացներ։

58. Հայաստանում գիտությունների ազգային ակադեմիայի ինստիտուտներն ու գիտական ​​կենտրոններն առաջնորդում են բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ հիմնարար գիտական հետազոտությունները երկրում։ Հետևյալ ինստիտուտներն ու կենտրոններն ունեն ներուժ՝ Հայաստանում ջրային ոլորտի հարմարվողականության պլանավորմանը հետազոտական ​​աջակցություն ցուցաբերելու համար.

- Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ,

- Ա.Բ.Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ,

- Գ.Ս.Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ,

- Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն,

- Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն։

59. «Կլիմայի փոփոխության պայմաններում ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում իրավական, ինստիտուցիոնալ, խոցելիության գնահատման և կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության պլանավորման բացերի ու խոչընդոտների բացահայտում և վերլուծում» (2020թ.) ուսումնասիրության մեջ առաջարկվում է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության ենթակայության ներքո ստեղծել ջրային ռեսուրսների և կլիմայի ուսումնասիրության գերազանցության կենտրոն։ Այս կենտրոնի պարտականությունների շարքում կարող են ներառվել.

- հետագա ուսումնասիրությունների համար կլիմայական և հիդրոլոգիական մոդելների գնահատումը և առաջարկությունների տրամադրումը,

- որպես ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի Հայաստանի ազգային հաղորդագրությունների մշակման կենտրոն հանդես գալը,

- տվյալների բացերի որոշումն ու վերլուծությունը և հիդրոլոգիական մոդելավորման համար անհրաժեշտ տվյալների սահմանումը (հիդրոօդերևութաբանական, ջրօգտագործման, հիդրոերկրաբանական, տեղագրական, գրունտների կազմի, բուսականության, հողօգտագործման և այլն),

- կենտրոնը պետք է պատասխանատու լինի նաև ԿՓՓՄԽ-ի և միջազգային այնպիսի կազմակերպությունների հետ համագործակցության ուղիներ գտնելու համար, ինչպիսիք են Միավորված ազգերի կրթական, գիտական և մշակության կազմակերպությունը և Կլիմայական հետազոտությունների համաշխարհային ծրագիրը` կլիմայական մոդելների տեղայնացման և ջրային ռեսուրսների խոցելիության գնահատման միջազգային լավագույն փորձը փոխառնելու համար:

# ԳԼՈՒԽ 4. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

60. Ջրային ռեսուրսների ոլորտում ԿՓՀ ծրագիրն ընդգրկում է  2022-2026թթ. ժամանակահատվածը  և կենտրոնանում է ԿՓ հարմարվողականության հատուկ միջոցառումների վրա` հաշվի առնելով ՀԱԾ 8 սկզբունքները:

61. ՀՀ կառավարության 2021թ. հուլիսի 6-ի N719-Ա որոշմամբ ստեղծվել է միջգերատեսչական համակարգող խորհուրդ, որի նպատակներից է ԿՓ մեղմման և հարմարվողականության ոլորտում սահմանված գործողությունների իրականացման համակարգումը: Խորհրդի աշխատանքի արդյունավետությունն ապահովելու, որոշակի ոլորտային և միջոլորտային հարցերի վերաբերյալ մասնագիտական-փորձագիտական աջակցություն (խորհրդատվություն, առաջարկություններ, եզրակացություններ, զեկույցներ) տրամադրելու համար ՀՀ փոխվարչապետի 2021թ. նոյեմբերի 4-ի N894-Ա որոշման համաձայն՝  խորհրդի ներքո ստեղծվել են 3 միջգերատեսչական մշտական աշխատանքային խմբեր, այդ թվում՝ կլիմայի փոփոխության մեղմման և հարմարվողականության հարցերով միջգերատեսչական աշխատանքային խումբը:

62. Մարզային հարմարվողականության ծրագրերի և ՈՀԾ-երի մշակումն ու համակարգումը չափազանց կարևոր է: Դրանցում ներառված առաջնահերթ միջոցառումները պետք է իրականացվեն  հիմնականում ՀՀ ՇՄՆ-ի և ՀՀ ՏԿԵՆ-ի և դրանց ենթակայության ներքո գործող կազմակերպությունների կողմից՝ մի քանի իրականացնող գործընկերների հետ համատեղ:

# ԳԼՈՒԽ 5. ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ

63. Ջրային ռեսուրսների ոլորտում ԿՓՀ ծրագրի պատշաճ իրականացումն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է ապահովել հաշվետվողականության, միջոցառումների իրականացման գնահատման և մշտադիտարկման համակարգ` հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարությամբ 2021թ. մայիսի 13-ի 749-Լ որոշմամբ հաստատված ՀԱԾ-ում ամրագրված մոտեցումները: ՀԱԾ-ով նախատեսվում է, որ հարմարվողականության մշտադիտարկման և գնահատման համակարգը պետք է լինի բավականաչափ ճկուն, որն աստիճանաբար կհամապատասխանեցվի միջազգային պահանջներին` միևնույն ժամանակ չպահանջելով առկա աշխատանքային և վարչական ռեսուրսների ծանրաբեռնվածության զգալի ավելացում:

64. Հաշվի առնելով վերոնշյալը` ջրային ռեսուրսների ոլորտում ԿՓՀ ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվողականության մեխանիզմների ներդրման, միջոցառումների ծրագրի իրականացման և դրանց արդյունավետության մշտադիտարկման և վերահսկողության գործառույթը վերապահվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ-ի և Փարիզյան համաձայնագրի պահանջների ու դրույթների կատարման միջգերատեսչական համակարգման խորհրդին: Այսպիսով, առաջարկվում է, որ Խորհուրդը պատասխանատվություն ստանձնի ջրային ռեսուրսների ոլորտում ԿՓՀ ծրագրի իրականացման համակարգման և գնահատման համար: Այդ աշխատանքները կատարելիս Խորհուրդը կարիք կունենա հզորացման: Ուստի առաջարկվում է ամրապնդել Խորհրդի քարտուղարության (ՀՀ ՇՄՆ կլիմայական քաղաքականության վարչության) կարողությունները, որպեսզի այն ունենա վերլուծական աշխատանքներ իրականացնելու ունակություն`  ջրային ռեսուրսների ոլորտում ԿՓՀ-ի իրականացման գնահատումն ապահովելու համար:

65. Աղյուսակ 2-ում ամփոփված են ջրային ռեսուրսների ոլորտում ԿՓՀ ծրագրի արդյունքահեն ցուցանիշները` իրականացման առաջընթացը և արդյունավետությունը գնահատելու և մշտադիտարկելու նպատակով:

Աղյուսակ 2. ՀԱԾ ռազմավարական նպատակներին ուղղված ջրային ոլորտի հարմարվողականության միջոցառումների իրականացման արդյունավետության գնահատման ցուցանիշներ

| Միջոցառումների կատեգորիա | Ցուցանիշ |
| --- | --- |
| Տեխնիկական միջոցառումներ | - Ջրանցքների վերակառուցման/վերանորոգման միջոցով ապահովվել է ոռոգման ջրի հոսակորուստների առնվազն 30% կրճատում 2021թ. համեմատ (Այո/Ոչ) - Հրազդանի ՋԿՏ-ում 234 կմ ընդհանուր երկարությամբ 4 գլխավոր ջրանցքներ (Արզնի-Շամիրամ, Արտաշատ, Ներքին Հրազդան, Կոտայք) հիմնանորոգվել են (Այո/Ոչ) - Հրազդանի ՋԿՏ-ում ընդհանուր 10 կմ երկարությամբ 5 երկրորդային ջրանցքներ (Դդմաշեն, Հրազդան-Սոլակ, Ջրթող թիվ 4, Դոտացիոն, Արզնի մասնաճյուղ) փոխարինվել են փակ խողովակներով (Այո/Ոչ) - Ենթակառուցվածքների քանակը, որոնք ենթակա են ապամոնտաժման (հատ) |
|  | - 5 ջրամբարների (Արգիճիի, Աստղաձորի, Լիճքի, Խնձորեսկի և Արթիկի) արդյունավետությունը/ տնտեսական օգուտները գնահատված են (Այո/Ոչ) - Առնվազն 5 մասնագետ վերապատրաստվել է արդյունավետության/տնտեսական օգուտների գնահատման մեթոդաբանության ներդրման, ներառյալ՝ միկրոկլիմայի փոփոխության գնահատման ուղղությամբ: - 5 նոր ջրամբարների ներդրումային պլանը երաշխավորված է, և ջրամբարների կառուցման աշխատանքներն սկսվել են (Այո/Ոչ) - Նոր ջրամբարների ընդհանուր տարողությունը (մլն մ3) և ջրի բաշխումը ոռոգման համար |
|  | - Հոսքի ձևավորման գոտիներում ստեղծվել է հիդրոլոգիական 14 նոր դիտակետ (Այո/Ոչ) - Բարձրադիր գոտիներում ստեղծվել է առնվազն 5 նոր ժամանակակից ինքնաշխատ օդերևութաբանական կայան (Այո/Ոչ) - Գետաբերաններում գտնվող առնվազն 4 ջրաբանական կայան (Հրազդան-Հովտաշեն, Մեծամոր-Ռանչպար, Արփա-Արենի, Որոտան-Տաթև ՀԷԿ) վերանորոգվել է (Այո/Ոչ) - Վերանորոգվել է առնվազն 2 օդերևութաբանական կայան (Սեմյոնովկա, Վարդենյաց) (Այո/Ոչ) |
|  | - Ջրառի վերահսկման համակարգ չունեցող խոշոր ջրօգտագործողների առնվազն 20%-ի համար տեղադրվել են ջրաչափեր (տվյալների ավտոմատ փոխանցման համակարգով) - Ձկնաբուծական նպատակներով իրականացվող ջրառի բոլոր կետերում տեղադրված են ջրաչափեր՝ տվյալների ավտոմատ փոխանցման հնարավորությամբ (Այո/Ոչ) - Ջրի հաշվառման բարելավման միջոցով Արարատյան դաշտի ոռոգման համակարգերից հոսակորուստների կրճատում 2021թ. համեմատ (%) - Ջրառի տվյալները փոխանցվում են Ջրային կոմիտեին և ՇՄՆ (Ջրային պետական կադաստրի համակարգ) և օգտագործվում են (Այո/Ոչ). - ջրային ռեսուրսների կառավարումը և օգտագործումը բարելավելու համար, այդ թվում՝ վերանայելու ՋԹ-ների տրամադրման գործընթացները ջրային պաշարների վրա ԿՓ ազդեցության համատեքստում, - բնական հոսքերի արժեքների առավել ճշգրիտ վերականգնում իրականացնելու համար, - ջրօգտագործման ենթաոլորտներում հարմարվողականության արդյունավետ միջոցառումների իրականացմանն աջակցելու համար |
|  | - Մաքրված կեղտաջրերի չափորոշիչները և ներկայացվող պահանջները սահմանվում են ըստ օգտագործման տարբեր տեսակների (Այո/Ոչ) - ՀՀ կառավարությունն ընդունել է ոռոգման ջրի որակի նորմերը (Այո/Ոչ) - Կրկնակի օգտագործված մաքրված կեղտաջրերի ծավալն ըստ օգտագործման տեսակի (մ3/տարի) - Երկրում ընթացքի մեջ է մաքրված կեղտաջրերով ոռոգման առնվազն 3 փորձնական նախագիծ (Այո/Ոչ) - Առնվազն 25 մասնագետ, ՋՕԸ-եր և գյուղացիական տնտեսություններ վերապատրաստվել են՝ ոռոգման ջրի որակի նորմերը ներդնելու նպատակով |
|  | - Մշակվել է ջրամբարների պատվարների անվտանգության վրա ՀՎԵ-ների ինտենսիվացման ազդեցության գնահատման ուղեցույց (Այո/Ոչ) - Հեղեղումների, սելավների, երաշտների, կարկուտի վտանգի գոտիները քարտեզագրված են Շիրակի, Գեղարքունիքի, Արմավիրի և Արարատի մարզերի համար (Այո/Ոչ) - Երաշտների և հեղեղումների ազդեցությունները գյուղատնտեսական ջրամատակարարման ծառայությունների վրա գնահատված են Շիրակի, Գեղարքունիքի, Արմավիրի և Արարատի մարզերի համար (Այո/Ոչ) |
|  | - Առնվազն 10 մասնագետ վերապատրաստվել է ԿՓՀ մեջ էկոհամակարգերի վրա հիմնված լուծումների ներդրման ուղղությամբ - Առնվազն 10 մասնագետ վերապատրաստվել է հեղեղների վտանգը նվազեցնելու նպատակով ափամերձ բուֆերային գոտիների կառուցման ուղղությամբ - Առնվազն 2 հատուկ փորձնական տարածք Հրազդանի և Սևանի ՋԿՏ-երում ներդրվել են հեղեղումների վտանգը նվազեցնող էկոհամակարգերի վրա հիմնված լուծումներ |
| #### Ինստիտուցիոնալ, կառավարման և քաղաքականության միջոցառումներ | - Օրինակելի պլանի ընդունում` երաշտի կառավարման համար (Այո/Ոչ) - Իրագործված/իրականացման ընթացքում գտնվող երաշտի արտակարգ իրավիճակի պլանների թիվ - Յուրաքանչյուր պլանի ուժի մեջ մտնելու օրը - Արարատյան դաշտի համար հաստատվել է երաշտի կառավարման պլան (Այո/Ոչ) - Առնվազն 25 մասնագետ վերապատրաստվել է երաշտի կառավարման պլանի մշակման և իրականացման վերաբերյալ |
|  | - Օրինակելի պլանի ընդունում՝ հեղեղումների կառավարման համար (Այո/Ոչ) - Իրագործված/ուժի մեջ մտած հեղեղումների կառավարման պլանների թիվը - Յուրաքանչյուր պլանի ուժի մեջ մտնելու օրը - Ձեռքբերված վաղ նախազգուշացման համակարգերի թիվը - Բնակչությունը տարհանված է (Այո/Ոչ)։ Տուժածների թիվը - Առնվազն 25 մասնագետ վերապատրաստվել է հեղեղումների կառավարման պլանի մշակման և իրականացման վերաբերյալ - Առնվազն 5 համայնք Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ունի վաղ նախազգուշացման համակարգ (Այո/Ոչ) |
|  | - Ենթաավազանների թիվը, որտեղ ներդրվել են ջրի բաշխման մեխանիզմներ՝ ջրի օգտագործումը հավասարակշռելու և պահպանելու նպատակով - Տեղական կառավարման մարմնի առկայություն, որը պատասխանատու է ջրի բաշխման կանոնների սահմանման և դրանց նպատակահարմարության գնահատման համար (Այո/Ոչ) - Փորձագիտական օժանդակություն ջրային ոլորտի պետական մարմիններին, ՏԻՄ-երին և մասնավոր հատվածին՝ ջրի բաշխման մեխանիզմների ներդրման գործում (Այո/Ոչ) |
|  | - Մասնավոր հատվածի որոշումներում ԿՓՀ-ին նպաստող մեխանիզմների վերաբերյալ համապատասխան բիզնես ընկերակցությունների (ասոցիացիաների) համար կազմակերպված աշխատաժողովների թիվը, ներառյալ գյուղատնտեսությունը, էներգետիկան, արտադրությունը և այլն - ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը կլիմայի հետ կապված ռիսկերի պլանավորման լավագույն փորձը կիսում է բիզնեսների հետ և խրախուսում նրանց ընդունել դա (Այո/Ոչ) - Իրականացվել են հարցումներ ԿՓՀ բյուջետավորման գործելակերպերի վերաբերյալ խոցելի հատվածի համար (Այո/Ոչ) - ԿՓՀ ռազմավարություններ կամ նորարարական գործընթացներ որդեգրած տնտեսվարող սուբյեկտների մասնաբաժինը (%) |
|  | - Հաշվարկված ցուցանիշների հարաբերակցությունը (%) - Ցուցանիշների գնահատման գործընթացում ներգրավված շահագրգիռ կողմերի ցանկը - Ջրային ռեսուրսների ոլորտում ԿՓՀ ծրագրի իրականացման ցուցանիշների հաշվարկման վերապատրաստում անցած աշխատակիցների թիվը |
| #### Առաջնահերթ օրենսդրական միջոցառումներ | - Ջրօգտագործման վարձավճարները վերանայվել են (Այո/Ոչ) - Նոր դրույքաչափերով հավաքված և վերաբաշխված տարեկան վարձավճարներ (ՀՀԴ) |
|  | - ԿՓ պայմաններում Սևանա լճի պահպանության օրենսդրական դաշտը բարելավվել է. - Սևանա լճի էկոհամակարգի պահպանության օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ ոլորտները բարելավվել են (Այո/Ոչ) - Համապատասխան իրավախախտումների համար քրեական և վարչական պատասխանատվությունը խստացել է (Այո/Ոչ) - Լճի էկոհամակարգի պահպանության վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության մակարդակը բարձրացել է (Այո/Ոչ) - Լճում ձկնաբուծության, ձկնորսության և որսագողության նկատմամբ հսկողությունը խստացվել է (Այո/Ոչ) |
|  | - ԿՓ պայմաններում ջրային ռեսուրսների կառավարման հայեցակարգը լիարժեք արտացոլված է օրենսդրական դաշտում (Այո/Ոչ) - ՋԹ-ների մերժման հնարավորությունը` ԿՓ համատեքստում ջրային ռեսուրսների վրա բացասական ազդեցությունը կանխելու նպատակով, ներառված է ՀՀ ջրային օրենսգրքում (Այո/Ոչ) - Մաքրված կեղտաջրերի վերաօգտագործման և կրկնակի օգտագործման լիարժեք իրավակարգավորումն ընդունվել և ուժի մեջ է մտել (Այո/Ոչ) - ՏԻՄ-երի ներգրավվածության մակարդակը հասարակությանը տեղեկատվություն տրամադրելու և ՋԹ-ների տրամադրման գործընթացում հանրային մասնակցություն ապահովելու ոլորտում ավելացել է (Այո/Ոչ) - Անվճար ջրօգտագործումը հաշվառվում և վերահսկվում է՝ նպաստելով ապօրինի ջրօգտագործման կանխարգելման |
|  | - Հեղեղումների ռիսկերի կառավարման համար լիազոր մարմինը սահմանված է (Այո/Ոչ) - Հասկացությունները և հեղեղումների ռիսկերի քարտեզների և հեղեղումների կառավարման պլանների մշակման կարգը և պայմանները ներառված են ՀՀ ջրային օրենսդրությունում (Այո/Ոչ) |
| #### Հետազոտական միջոցառումներ | - Ընտրված և փորձարկված է մակերևութային ջրերի խոցելիության գնահատման հիդրոլոգիական մոդել (Այո/Ոչ), - Սևանա լճի ավազանի ներկա և ապագա ջրային հաշվեկշիռը գնահատված է (Այո/Ոչ) - Ջրաերկրաբանական մոդելը բարելավվել և օգտագործվում է Արարատյան դաշտում ստորերկրյա ջրերի խոցելիության գնահատման նպատակով (Այո/Ոչ) - Մոդելները ներդրվել են ՀՀ ՇՄՆ ՀՄԿ ՊՈԱԿ-ում և օգտագործվում են շարունակական գնահատումների համար (Այո/Ոչ) - ՀՀ ՇՄՆ ՀՄԿ ՊՈԱԿ-ի առնվազն 10 մասնագետ անցել է մոդելների կիրառման ուղղությամբ վերապատրաստում |
|  | - Հիդրոկլիմայական տվյալների շտեմարանի առցանց հասանելիություն և օգտագործողների թիվը - ՀՀ ՇՄՆ ՀՄԿ ՊՈԱԿ-ի առնվազն 10 մասնագետ վերապատրաստվել և օգտագործում են արբանյակային տվյալներ՝ ԿՓ կանխատեսումների և ջրային ռեսուրսների խոցելիության գնահատման նպատակով - Արբանյակային բաց տվյալների վրա հիմնված խոցելիության գնահատումներն օգտագործվում են որոշում կայացնողների կողմից՝ ջրային ոլորտում հարմարվողականության միջոցառումները պլանավորելու նպատակով (Այո/Ոչ |
| #### Կրթական և գենդերային առաջնահերթ միջոցառումներ | - Անբարենպաստ վիճակում գտնվող համայնքների բնակիչների 30%-ը (տարանջատված ըստ սեռի) մասնակցել է իրազեկվածության բարձրացման և կարողությունների զարգացման արշավների (այդ թվում՝ կանայք խոցելի և հեռավոր բնակավայրերից, միայնակ մայրեր, կանանց գլխավորությամբ տնային տնտեսություններից) - Անբարենպաստ վիճակում գտնվող համայնքների տեսակարար կշիռը, որոնց բնակիչները մասնակցել են իրազեկվածության բարձրացման և կարողությունների զարգացման արշավների. թիրախ՝ անբարենպաստ վիճակում գտնվող համայնքների 30% |
|  | - Մշակված իրազեկման մոդուլ (Այո/Ոչ) - Անբարենպաստ վիճակում գտնվող համայնքների առնվազն 50%-ի ՏԻՄ-երը իրազեկված են ջրային ոլորտի հարմարվողականության առաջնահերթությունների մասին՝ գենդերային մոտեցումների շեշտադրումով - Աշխատաժողովներին/ վերապատրաստումներին մասնակցել են ՏԻՄ-երի ղեկավարները և ավագանու անդամների առնվազն 50%-ը՝ տարանջատված ըստ սեռի և պաշտոնի |
|  | - Շենքի ներսում աղջիկների և տղաների համար առանձնացված պատշաճ զուգարաններ ունեցող դպրոցների և մանկապարտեզների տեսակարար կշիռը (թիրախը՝ 100%)՝ տարանջատված ըստ գյուղական/ քաղաքային համայնքների - Շենքի ներսում՝ զուգարանում, լվացարանի առկայությամբ դպրոցների և մանկապարտեզների տեսակարար կշիռը (թիրախը՝ 100%)՝ տարանջատված ըստ գյուղական/ քաղաքային համայնքների - Մշտական հոսող ջրի առկայությամբ՝ մաքուր ջրով ձեռքերը լվանալու հարմարություններ ունեցող դպրոցների և մանկապարտեզների տեսակարար կշիռը (թիրախը՝ 100%) - Ենթացուցանիշներ` ա) տղա/աղջիկ աշակերտների թիվը և բ) ուսուցիչների թիվը, ում հասանելի են առանձնացված զուգարաններ և ձեռքերը լվանալու հարմարություններ՝ մաքուր հոսող ջրով - Բարելավված սանիտարահիգիենիկ պայմաններ ունեցող մանկապարտեզների տեսակարար կշիռը (թիրախը՝ 100%) |

# ԳԼՈՒԽ 6. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՀԱՅԹԱՅԹՈՒՄ

## 6.1. Ֆինանսավորման աղբյուրները

66. Ջրային ռեսուրսների ոլորտում ԿՓՀ ծրագրի 21 առաջնահերթ միջոցառումների իրականացման նախնական ծախսերի նախահաշիվը կազմում է մինչև 67,4 մլն ԱՄՆ դոլար, որից 60 մլն ԱՄՆ դոլարը՝ կապիտալ ծրագրեր են (ջրամբարները՝ 31 մլն, ջրանցքները՝ 26 մլն ՝ 244 կմ-ի համար, և 3 մլն ՝ խոցելի համայնքների սանիտարական մաքրման համար)։

67. ԿՓՀ-ն ծախսատար է, և ոչ կառավարությունը, ոչ մասնավոր հատվածը առանձին չեն կարող ֆինանսավորել բոլոր կարիքները: Պետք է լինի արդյունավետ համագործակցության կառուցվածք հարմարվողականության միջոցառումները ֆինանսավորելու համար:

68. Այս նպատակի համար կարող են ծառայել հետևյալ ֆինանսավորման աղբյուրները.

- պետական ֆինանսավորում,

- ֆինանսավորում միջազգային ֆինանսական հաստատություններից,

- պետություն-մասնավոր գործընկերություն (ՊՄԳ),

- մասնավոր ներդրողներ,

- տեղական ֆինանսական հատված,

- կենսաթոշակային հիմնադրամներ:

6.2. Պետական ​​ֆինանսավորում

69. Հայաստանը փոքր տնտեսություն է և չունի մեծ հարկաբյուջետային եկամուտներ, ուստի ծախսային բյուջեն սահմանափակ է: 2020թ. Հայաստանի ընդհանուր ծախսային բյուջեն կազմել է մոտ $ 3.9 մլրդ՝ 12% կապիտալ և 88% ընթացիկ ծախսեր կառուցվածքով: Հասանելի բյուջետային միջոցները սահմանափակ են` երկրի առջև ծառացած կարիքների և մարտահրավերների համեմատ, սակայն ջրային ոլորտի առաջնահերթ նախագծերի մի մասը կարող է ֆինանսավորվել պետական ​​միջոցներով կամ պետական ​​միջոցների և այլ աղբյուրների համադրությամբ:

70. Ֆինանսավորումը կարող է իրականացվել պետական ​​բյուջեի կամ համայնքների բյուջեների հաշվին: Ֆինանսավորման այս աղբյուրը հարմարվողականության պլանի իրականացման առաջնահերթ աղբյուրներից է:

6.3. Ֆինանսավորում միջազգային ֆինանսական հաստատություններից

71. Միջազգային ֆինանսական հաստատությունները համագործակցում են Հայաստանի հետ` տրամադրելով դրամաշնորհներ, վարկեր և տեխնիկական աջակցություն զարգացման առաջնահերթ խնդիրների համար: Հարմարվողականության հիմնադրամը, Ասիական զարգացման բանկը, Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, Համաշխարհային բանկը, Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունը, Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկը, Եվրոպական միությունը և այլ հաստատությունները ունեն մի շարք նախագծեր և ծրագրեր, որոնք նպատակ ունեն աջակցել Հայաստանին ԿՓ-ի հետ կապված հարցերում: Այս հաստատություններից յուրաքանչյուրը կարող է գործընկեր լինել Հայաստանի հետ` լուծելով տարբեր ծրագրերի ֆինանսավորման խնդիրները: Հաշվի առնելով Հայաստանի ընթացիկ պետական ​​պարտքը՝ կարևոր է, որ ցանկացած լրացուցիչ պարտք, որը ներգրավելու է կառավարությունը, մանրակրկիտ վերլուծվի, և առաջնահերթությունը տրվի դրամաշնորհների ներգրավմանը:

72. Շարունակաբար նոր գործիքներ են մշակվում, որպիսի զարգացող երկրների կլիմայի ֆինանսավորման կարողությունները ավելանան: Նման արդյունավետ գործիք է «Պարտք կլիմայի դիմաց» փոխանակումը, որի ընթացքում արտաքին պարտքի արտարժույթով վճարումները փոխանակվում են  տեղական արժույթով վճարումների`  համաձայնեցված պայմաններով, կամ կիրառվում են տոկոսադրույքի զեղչման այլ մեխանիզմներ` գոյություն ունեցող պարտքի վերաֆինանսավորման համար և ազատված հարկաբյուջետային ռեսուրսներն ուղղվում են կլիմայական նախաձեռնությունների ֆինանսավորման համար: Այս գործիքը կարող է թույլ տալ. ա/ ֆինանսավորել ԿՓ հարմարվողականությանն ուղղված ֆինանսական հատկացումները, բ/ նվազեցնել արտաքին պետական պարտքը և գ/ կարող է դառնալ կառավարության համար արդյունավետ գործիք՝ ԿՓՀ միջոցառումները ֆինանսավորելու համար:

6.4. Պետություն-մասնավոր գործընկերություն նախագծեր

73. Հայաստանը ավելի քան 10 տարվա փորձ ունի կոնցեսիոն պայմանագրերի մասով, որոնք հիմնականում վերաբերում են տրանսպորտի ոլորտին: Հայաստանի ՊՄԳ կարգավորող օրենքը ընդունվել է 2019թ.:  Կան մի շարք կապիտալ ծրագրեր, որոնք կարող են պատրաստվել և իրականացվել այդ մեխանիզմով, սակայն ՊՄԳ-ն չի կարող լինել բոլոր տեսակի կապիտալ նախագծերի լուծում և լրացնել ֆինանսավորման բացը մի շարք պատճառներով.

1) մասնավոր ներդրողների համար պետք է լինի ֆինանսական հետաքրքրություն. ոչ բոլոր նախագծերը կարող են ապահովել բավարար եկամտաբերություն,

2) ՊՄԳ նախագծերի համար պետք է լինի փողի դիմաց ավելի մեծ արժեք՝  համեմատած պետական ​​ֆինանսավորման հետ, հակառակ դեպքում դա հանրային տեսանկյունից անարդյունավետ է և ավելի ծախսատար,

3) ՊՄԳ-ները երկարաժամկետ պայմանագրեր են, և սխալի արժեքը կարող է էական լինել պետության համար, ուստի նախագծերը պետք է շատ մանրակրկիտ վերլուծվեն:

74. Ֆինանսավորման այս աղբյուրը կարող է դիտարկվել կապիտալ ծրագրերի համար՝ հաշվի առնելով ռիսկերը:

6.5. Մասնավոր ներդրողներ

75. Կլիմայի հետ կապված ռիսկերը հասկանալու գործում մասնավոր հատվածի ներգրավումը, հարմարվողականության ռազմավարությունների պլանավորումը և ֆինանսավորման ապահովումը կարևոր նշանակություն ունեն բիզնեսի շարունակականության համար: Պատմականորեն մասնավոր ներդրողների համար կարևոր էր իրենց ներդրումային որոշումները կայացնելիս ռիսկերով կշռված եկամտաբերությունը, սակայն գնալով ավելի շատ են հաշվի նստում որոշումների կայացման մեջ ներառված ոչ ֆինանսական բաղադրիչների, ինչպես օրինակ բնապահպանական, սոցիալական, կառավարման գնահատականների հետ: Այս առումով, գլոբալ շուկաներում փոփոխություններ են տեղի ունենում կլիմայի ֆինանսավորման նախաձեռնությունների, չափանիշների, շրջանակների համար:

76. Վերոնշյալ բոլոր գործիքները կամ ռեսուրսները դեռ ընդունված կամ լայնորեն դիտարկված չեն Հայաստանում: Լուծումների մի մասը կարող է լինել մասնավոր հատվածի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման և առաքելության վրա հիմնված միջազգային ներդրումների ներգրավմանն ուղղված նախաձեռնությունը: Այնուամենայնիվ, այս ոլորտում անհրաժեշտ է զգալի աշխատանք:

77. Ռիսկի մեղմում (ապառիսկայնացում) և համախմբված ֆինանսավորում. հարմարվողականության տարբեր նախագծերի դեպքում մասնավոր հատվածը կարող է կարիք ունենալ կառավարության աջակցության` ռիսկերի հավասարակշռման համար: Ռիսկի մեղմման գործիքները ներառում են արտոնյալ ֆինանսավորում (դրամաշնորհ, արտոնյալ վարկերի հատկացում), վարկի երաշխիքներ, հետաձգված կամ եկամտի պայմանական մարում, քաղաքական ռիսկերի ապահովագրություն և սեփական կապիտալում հանրային ներդրումներ: Այս հանրային ներդրումները համադրվում են մասնավոր ռեսուրսների հետ՝ նվազեցնելու կլիմայի վաղ լուծումների և շուկաների մասնավոր ներդրողների առջև ծառացած բարձր գնահատվող և իրական ռիսկերը:

78. Համախմբված ֆինանսավորումը կառուցվածքային մոտեցում է, որը հնարավորություն է տալիս տարբեր նպատակներ ունեցող կազմակերպություններին միասին ներդրումներ կատարել՝ միաժամանակ հասնելով իրենց նպատակներին: Խառը ֆինանսավորման հիմնական ձևերը ներառում են.

  - արտոնյալ կապիտալ (շուկայականից ցածր պայմաններով ֆինանսավորում)` մասնավոր ներդրողների համար կապիտալի ընդհանուր արժեքը նվազեցնելու համար.

  - երաշխիքների կամ ապահովագրության միջոցով վարկունակության բարձրացում` մասնավոր ներդրողներին լրացուցիչ շերտ ապահովելու համար.

  - դրամաշնորհով ֆինանսավորվող տեխնիկական աջակցության հնարավորություններ, որոնք կարող են օգտագործվել գնման գործընթացի և նախագծերի մշակման փուլերի համար:

79. Հաշվի առնելով պետական ​​սահմանափակ բյուջեն, ԿՓ նպատակների համար այս գործիքները կարող են կիրառվել` հիմնվելով միջազգային ֆինանսական հաստատությունների հետ համագործակցության վրա, որոնք կապահովեն տեխնիկական աջակցություն իրականացման ընթացքում:

80. Ներկայիս հարմարվողականության ծրագրի իրականացմանը մասնավոր հատվածը կարող է մասնակցել միայն իր կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության (ԿՍՊ) մասով շահագրգռված, քանի որ սահմանված միջոցառումները առավելապես պետական ​​մարմիններին հասցեագրված հանձնարարականներ են:

6.6. Տեղական վարկային շուկա

81. Հայաստանի վարկային շուկայի հիմնական մասը կենտրոնացած է բանկային ոլորտում: Բանկային հատվածի ընդհանուր ակտիվները 2020թ. վերջին կազմել են 13.5 մլրդ ԱՄՆ դոլար: Բանկային հատվածը և այլ վարկային կազմակերպություններ ակտիվորեն տրամադրում են բնապահպանական ուղղվածություն ունեցող ֆինանսավորում` տարբեր միջազգային հիմնադրամների հետ համատեղ: Բանկային հատվածը կարող է միջնորդի դեր ստանձնել կլիմայի հետ կապված տարբեր ֆոնդերի ներգրավման և մասնավոր հատվածի ֆինանսավորման համար՝ իրենց հարմարվողականության ռազմավարությունների համար:  Կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ պորտֆելի կառուցվածքի և բանկային հատվածի սթրես-թեստի բացահայտման պարտադիր պահանջներ դեռևս ներդրված չեն Հայաստանի Կենտրոնական բանկի կողմից:

6.7. Կենսաթոշակային ֆոնդեր և այլ ինստիտուցիոնալ ներդրողներ

82. 2014թ. Հայաստանում գործարկվեց կուտակային կենսաթոշակային համակարգը: «Ամունդի-Ակբա ասեթ մենեջմենթ» ՓԲԸ-ն և «Ցե-կվադրատ ամպեգա ասեթ մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ-ն հանդես են գալիս որպես կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչներ: Կենսաթոշակային ֆոնդերի կուտակված ակտիվները  776 մլն ԱՄՆ դոլար են 2020թ. վերջի դրությամբ: Հայկական կապիտալի շուկաներում բարձրորակ ներդրումային գործիքների բացակայության պատճառով այս ակտիվների զգալի մասը ներդրվում է արտաքին շուկաներում, մինչդեռ ֆիքսված եկամտի և բաժնեմասային կապիտալի գործիքներ թողարկող ձեռնարկությունների համար հնարավորություն կա ներգրավելու այդ միջոցները: Հաջողության դեպքում այս միջոցները կարող են օգտագործվել հարմարվողականության ռազմավարությունների իրականացման ֆինանսավորման համար: Ջրային ոլորտի կազմակերպությունները կարող են դիտարկել այս տարբերակները, սակայն այս ռազմավարության իրականացումը կպահանջի ժամանակ և տեխնիկական աջակցություն:

## 6.2. Հարմարվողականության ծրագրի նկատառումներ

83. Ներկայումս ջրային ռեսուրսների ոլորտում ԿՓՀ ծրագիրը ֆինանսավորման առավել իրատեսական տարբերակները պետական ​​միջոցներն են և միջազգային ֆինանսական հաստատությունների տրամադրած միջոցները, քանի որ միջոցառումների մեծ մասը «փափուկ» միջոցառումներ են կամ նախատեսում են վաղ ահազանգման համակարգի սարքավորումների գնում:

84. Դրանցից ոչ մեկը չի կարող ունենալ մասնավոր հատվածի հետաքրքրություն (բացառությամբ ԿՍՊ-ի նպատակների համար), քանի որ այստեղ բիզնես հետաքրքրություն չկա, և Հայաստանում նմանատիպ ռիսկերի կառավարման մոտեցումները դեռ զարգացած չեն։

85. Կապիտալ ծրագրերը/ միջոցառումները կարող են ֆինանսավորվել՝ պետական ֆինանսավորմամբ, ՊՄԳ-ների կողմից, միջազգային ֆինանսական հաստատությունների կողմից: Ծրագրերի մշակման փուլերում պետք է բացահայտվի ֆինանսավորման լավագույն տարբերակը:

Աղյուսակ 3. Առաջնահերթ միջոցառումների ֆինանսավորման աղբյուրները

| Ֆինանսավորման աղբյուրները | Նկարագրություն | Ռեսուրսների տեսակները | Նախագծերը, որոնց նկատմամբ կիրառելի է | ՀՀ-ում ֆինանսավորման կիրառելիությունը | Մեկնաբանություններ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պետական ֆինանսավորում | «Պետական ֆինանսավորում» նշանակում է պետության/ կառավարության/ համայնքների և պետական սեփականություն հանդիսացող կազմակերպությունների կողմից տրամադրված միջոցներ կամ ռեսուրսներ։ | Ֆինանսավորում պետական բյուջեից | «Փափուկ» միջոցառումներ Կապիտալ նախագծեր | Բարձր | Եթե ՀՀ կառավարությունը սահմանի հարմարվողականության միջոցառումները որպես առաջնահերթություն |
|  |  | Ֆինանսավորում համայնքային բյուջեից | «Փափուկ» միջոցառումներ Կապիտալ նախագծեր | Ցածր | Սահմանափակ բյուջե |
|  |  | Պետական ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | «Փափուկ» միջոցառումներ Կապիտալ նախագծեր | Ցածր | Սահմանափակ բյուջե |
| Ֆինանսավորում միջազգային ֆինանսական հաստատություններից | Միջազգային ֆինանսական հաստատությունները (ՄՖՀ-ներ) զարգացող երկրներին ցուցաբերվող ֆինանսական և փորձագիտական օժանդակության խոշոր աղբյուրներ են։ | Դրամաշնորհներ | «Փափուկ» միջոցառումներ Կապիտալ նախագծեր | Բարձր | Ներկայումս այս առաքելության համար առկա են բազմաթիվ միջոցներ |
|  |  | Վարկեր | Կապիտալ նախագծեր | Միջին | Եթե ՀՀ կառավարությունը մեծացնի պետական պարտքը, պետք է հաշվի առնել ֆիսկալ ռիսկերը |
|  |  | Կլիմայի պարտատոմսեր, ֆիքսված եկամտով այլ գործիքներ | Կապիտալ նախագծեր | Բարձր | Ներկայումս այս առաքելության համար առկա են բազմաթիվ միջոցներ |
|  |  | «Մեզոնինային» ֆինանսավորում | Կապիտալ նախագծեր | Միջին | Եթե ՀՀ կառավարությունը մեծացնի պետական պարտքը, պետք է հաշվի առնել ֆիսկալ ռիսկերը |
|  |  | Հատուկ նպատակով ֆինանսավորում | «Փափուկ» միջոցառումներ Կապիտալ նախագծեր | Բարձր | Ներկայումս այս առաքելության համար առկա են բազմաթիվ միջոցներ |
|  |  | Փորձագիտական օժանդակություն, ֆինանսական օժանդակություն | «Փափուկ» միջոցառումներ | Բարձր | Ներկայումս այս առաքելության համար առկա են բազմաթիվ միջոցներ |
| Պետություն-մասնավոր գործընկերություն (ՊՄԳ) | ՊՄԳ-ը երկարաժամկետ պայմանագիր է հանրային գործընկերոջ և մասնավոր գործընկերոջ միջև, որտեղ օգտագործվում են մասնավոր ներդրումները՝ հանրային ենթակառուցվածքները և ծառայությունները հասանելի դարձնելու համար։ | ՆԿՖՇՊ | Կապիտալ նախագծեր | Միջինից ցածր | ՊՄԳ նախագծերը բարձր ռիսկի նախագծեր են և պետք է ուշադիր վերլուծվեն։ Անհաջող կերպով իրականացվելու դեպքում ռիսկեր կան ՀՀ կառավարության համար պայմանական պարտավորությունները մեծացնելու և ֆիսկալ ռիսկը բարձրացնելու վտանգ։ Շատ փոքրաթիվ նախագծեր են բավարարում հաջողված ՊՄԳ նախագիծ դառնալու պահանջնեին: |
|  |  | ՆԿՖՊ և (կամ) ՆԿԿՖ | Կապիտալ նախագծեր | Միջինից ցածր |  |
|  |  | ՆԿՖՇ | Կապիտալ նախագծեր | Միջինից ցածր |  |
|  |  | ԿՇՓ | Կապիտալ նախագծեր | Միջինից ցածր |  |
|  |  | ԿՍՇՓ | Կապիտալ նախագծեր | Միջինից ցածր |  |
|  |  | ԿԸՊ | Կապիտալ նախագծեր | Միջինից ցածր |  |
|  |  | ՎՇՓ | Կապիտալ նախագծեր | Միջինից ցածր |  |
|  |  | Կոնցեսիա (հանրային աշխատանքներ/ ենթակառուցվածքներ) | Այլ | Ցածր | Վերաբերելի չէ |
| Մասնավոր ներդրողներ | «Մասնավոր ֆինանսավորում» հասկացությունը նշանակում է կապիտալ՝ մասնավոր աղբյուրներից, ինչպիսիք են բիզնեսները, հիմնադրամները, միությունները և ասոցիացիաները: Այդ միջոցները կարող են ստացվել որպես վարկեր, կամ սեփական միջոցների դիմաց: | Փոխառություններ և վարկեր | Կապիտալ նախագծեր | Ցածր | Փոքր կամ զրոյական եկամտաբերություն մասնավոր ներդրողի համար |
|  |  | Ֆինանսավորում սեփական միջոցներից | Կապիտալ նախագծեր | Ցածր | Փոքր կամ զրոյական եկամտաբերություն մասնավոր ներդրողի համար |
|  |  | «Մեզոնինային» ֆինանսավորում | Կապիտալ նախագծեր | Ցածր | Փոքր կամ զրոյական եկամտաբերություն մասնավոր ներդրողի համար |
|  |  | Պարտատոմսերի կամ բաժնային գործիքների գնում կապիտալի շուկաների միջոցով | Կապիտալ նախագծեր | Միջինից ցածր | Որոշ ներդրողներ կարող են հետաքրքրվել` բնապահպանական, սոցիալական և կառավարման նկատառումներով |
| Տեղական ֆինանսական հատված (այդ թվում՝ բանկային, լիզինգային և այլ ֆինանսավորում տրամադրողներ) | Ֆինանսական հատվածի կողմից տրամադրվող ֆինանսավորման ամենահիմնական և ամենատարածված տեսակը վարկերն են: Ֆինանսական հատվածի հաստատությունները կարող են լինել մասնավոր կամ պետական: Հայաստանում բոլոր հաստատությունները մասնավոր են: | Վարկեր | Կապիտալ նախագծեր | Միջին | Բանկային հատվածը կարող է միջնորդի դեր խաղալ մասնավոր հատվածի և ԿԿՀ-ի միջև՝ տրամադրելով կլիմայական վարկեր և ֆինանսավորում |
|  |  | Լիզինգ | Կապիտալ նախագծեր | Միջին |  |
|  |  | Այլ | Կապիտալ նախագծեր | Միջին |  |
| Կենսաթոշակային հիմնադրամներ և այլ ինստիտուցիոնալ արհեստավարժ (պրոֆեսիոնալ) ներդրողներ | Ներդրումներ կապիտալի շուկայի գործիքներում՝ ըստ իրենց ներդրումային քաղաքականության ձևակերպման պահանջների | Ֆիքսված եկամտով գործիքներ | Կապիտալ նախագծեր | Ցածր | Փոխհատուցման փոքր մակարդակ կամ վերջինիս բացակայություն մասնավոր ներդրողի համար |
|  |  | Բաժնեմասային գործիքներ | Կապիտալ նախագծեր | Միջինից ցածր | Որոշ հիմնադրամներ կարող են հետաքրքրվել՝ բնապահպանական, սոցիալական և կառավարման նկատառումներով |

# ԳԼՈՒԽ 7. ՌԻՍԿԵՐ

86. Թեև ջրային ոլորտի հարմարվողականությունը կարևոր է կլիմայի փոփոխության ռիսկերի և ջրային ռեսուրսների վրա դրանց ազդեցության նվազեցման համար, այնուամենայնիվ, հարմարվողականությունը չի կարող կանխել կլիմայի փոփոխությամբ պայմանավորված բոլոր ազդեցությունների առաջացումը:

87. Սահմանափակ ֆինանսական ռեսուրսները, անարդյունավետ ինստիտուցիոնալ կառուցվածքները, առաջատար տեխնոլոգիաների հասանելիության հետ կապված դժվարությունները այնպիսի գործոններ են, որոնք կարող են հանգեցնել ջրային ոլորում հարմարվողականության արդյունավետության առկա ռիսկերի սահմանաչափերի գերազանցման:

88. Նշված գործոնների ազդեցությունը, ամենայն հավանականությամբ, ավելի զգալի բնույթ կարող է կրել գլոբալ և ազգային մակարդակով անարդյունավետ մեղմման գործընթացների արդյունքում, ինչը կարող է հանգեցնել ԿՓ հետևանքների տարածմանը տարածաշրջանային և տեղական մակարդակում` առաջ բերելով հարմարվողականության լրացուցիչ մարտահրավերներ ջրային ոլորտի համար:

89. Ջրային ռեսուրսների ոլորտում ԿՓՀ ծրագրի արդյունավետությանը սպառնացող ռիսկերի պայմանական կատեգորիաները և հավանական ռիսկերի տեսակները ամփոփ ներկայացված են աղյուսակ 4-ում:

Աղյուսակ 4. Ջրային ոլորտի հարմարվողականությանն սպառնացող ռիսկերի պայմանական կատեգորիաները և հավանական ռիսկերի տեսակները

| Կատեգորիա | Նկարագիր | Ռիսկերի հարմարվողականության տեսանկյունից | Ռիսկերի մեղմման միջոցառումներ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ինստիտուցիոնալ | Ջրային ոլորտի օրենսդրության, քաղաքականության պետական կառավարման ոչ պատշաճ մեխանիզմները կարող են խոչընդոտել հարմարվողականությանն ուղղված ջանքերի արդյունավետությունը | - Հատկորոշված միջոցառումների անարդյունավետ համակարգում և իրականացում, - Միջոցառումների իրականացման համար պետական կառավարման մարմինների գործառույթների իրավական սահմանափակումներ, - Պլանավորման, իրականացման, մոնիթորինգի և գնահատման համար սահմանափակ մարդկային ռեսուրսներ, - Պլանավորման և իրականացման համար սահմանափակ գիտելիքներ և կարողություններ: | - Ապահովել բարձր մակարդակի համակարգման մեխանիզմ, - Բարելավել կլիմայի` ջրային ոլորտի վրա ազդեցության վերաբերյալ տեղեկատվության և հարմարվողականության գործունեության համակարգման և մոնիթորինգի մատչելիությունը տեխնիկական մակարդակով, - Անցկացնել դասընթացներ հարմարվողականության թեմաների վերաբերյալ: |
| Տնտեսական | Ֆինանսական ռեսուրսների սահմանափակ հասանելիությունը խոչընդոտում է ջրային ոլորտի հարմարվողականության համար անհրաժեշտ ռազմավարական միջոցառումների իրականացմանը | - Ջրային ոլորտի հարմարվողականության միջոցառումների իրականացման համար անբավարար ֆինանսական ռեսուրսներ, - Հարմարվողականության միջոցառումների ծավալների ընդլայնման համար անհրաժեշտ ռեսուրսների անբավարարություն, - Ջրերին առնչվող ՀՎԵ-ի հետևանքների վերացման համար պահուստային ֆոնդերի անբավարարությունը: | - Կլիմայի` ջրային ոլորտի վրա ազդեցության հետ կապված առաջնահերթ գործողությունների համար մշակել ֆինանսավորման ռազմավարական մոտեցումներ, - Իրականացնել կլիմայի բյուջեի նշագրում, ինչը թույլ կտա ապահովել կլիմայի հետ կապված գործողություններին ուղղված ռեսուրսների բաշխման գործըթացներին ավելի լավ հետևելու հնարավորություն, - Կլիմայի հետ կապված ապահովագրության սխեմաները քննարկման փուլում են: |
| Տեխնոլոգիական | Ջրային ոլորտի արդյունավետ հարմարվողականության համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիաներ մատչելի չեն կամ չափազանց թանկ են | - Ջրային ոլորտի հարմարվողականության առավել արդյունավետ տեխնոլոգիաների բացահայտման և ներդրման համար համապատասխան տեղեկատվության և կարողությունների անբավարարություն, - ԿՓ ազդեցությունից և ջրերին առնչվող ՀՎԵ-ից պաշտպանություն ապահովելու առումով արդյունավետ կամ մատչելի տեխնոլոգիաների անբավարարություն, - Էկոհամակարգերի համատարած դեգրադացումը կանխելու համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիաների բացակայություն: | - Ավելացնել ջրային ոլորի հարմարվողականության և մեղմմանն առնչվող տեխնոլոգիաների ներդրումը` զուգակցված ֆինանսների բարելավված հասանելիությամբ, որպեսզի հնարավոր լինի ապահովել տեխնոլոգիաների բարեհաջող գործադրումը, - Դոնոր կազմակերպություններ հետ համատեղ կազմակերպել համաֆինանսավորմամբ դրամաշնորհներ` ջրային ոլորտի հարմարվողականության առավել արդյունավետ տեխնոլոգիաների բացահայտման և ներդրման համար համապատասխան տեղեկություններ հավաքագրելու և կարողությունների անբավարարությունը նվազեցնելու նպատակով: |

# ԳԼՈՒԽ 8. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ (2022–2026թթ.)

Ջրային ռեսուրսների ոլորտում ԿՓՀ ծրագրի իրականացումն ապահովող միջոցառումների ցանկը 2022-2026թթ. համար

| հ/հ | Միջոցառում | Ակնկալվող արդյունք(ներ) | Կատարող (ներ) | Համակատարող (ներ) | Կատարման ժամկետ | Ֆինանսավորման աղբյուրը | Ֆինանսական գնահատում (հազ դրամ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Համեմատաբար անարդյունավետ և հոսակորուստների բարձր մակարդակ ունեցող ոռոգման ենթակառուցվածքների վերանորոգման տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն և ընտրած հատվածների վերակառուցում | - Հրազդանի ՋԿՏ-ում ստորև նշված ոռոգման ջրանցքների վերակառուցման/ վերանորոգման տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություններ, - Հրազդանի ՋԿՏ-ում 234 կմ ընդհանուր երկարությամբ 4 գլխավոր ջրանցքների (Արզնի-Շամիրամ, Արտաշատ, Ներքին Հրազդան, Կոտայք) հիմնանորոգում, 10 կմ երկարությամբ 5 երկրորդային ջրանցքների (Դդմաշեն, Հրազդան-Սոլակ, Ջրթող թիվ 4, Դոտացիոն, Արզնի մասնաճյուղ) փոխարինում փակ խողովակներով | ՀՀ ՏԿԵՆ | ՀՀ ՇՄՆ ՀՀ ԷՆ ՀՀ ՖՆ | 2026թ. 3-րդ եռամսյակ | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) | 12,427,000 |
|  | Առաջնահերթ 5 ջրամբարի կառուցման տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության իրականացում և շինարարական աշխատանքների մեկնարկում | Հետևյալ 5 ջրամբարների կառուցման տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության իրականացում և շինարարական աշխատանքների մեկնարկ. Արգիճիի (5,5 մլն մ3) և Աստղաձորի (1,25 մլն մ3) ջրամբարներ Սևանի ՋԿՏ-ում, Լիճքի (1.17մլն մ3) և Խնձորեսկի (5.2մլն մ3) ջրամբարներ Հարավային ՋԿՏ-ում և Արթիկի (1.69մլն մ3) ջրամբար Ախուրյանի ՋԿՏ-ում | ՀՀ ՏԿԵՆ | ՀՀ ՇՄՆ ՀՀ ԷՆ ՀՀ ՖՆ | 2026թ. 4-րդ եռամսյակ | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) | 14,817,000 |
|  | Հիդրոլոգիական դիտակետերի և օդերևութաբանական կայանների վերանորոգում և նոր դիտակետերի ու կայանների կառուցում առանցքային տեղանքներում | - Հետևյալ դիտակետերը և կայանները ժամանակակից սարքավորումներով արդիականացում. հիդրոլոգիական կայաններ` (1) Հրազդան-Հովտաշեն (Մասիս), (2) Մեծամոր-Ռանչպար, (3) Արփա-Արենի, (4) Որոտան-Տաթև ՀԷԿ, օդերևութաբանական կայաններ՝ (1) Սեմյոնովկա, (2) Վարդենյաց։ Հետևյալ 14 նոր հիդրոլոգիական դիտակետերի (Շողվակ-Ձորագյուղ, Աշոցք-Հարթաշեն, Հալավար-Մելիքգյուղ, Գեղարոտ-Արագած գյուղ, Միլի-Մեծ Գիլանլար, Վեդի-Խոսրով, Ազատ-Լանջազատ, Եղեգիս-Գետիկվանք, Գեղի-Աջաբաջ, Մասրիկ-Ներքին Շորժա, Չիչխան- Բաշգյուղ, Աղստև-Կրիվոյստ, Սիսիան-Արևիս, Լորաձոր-Շենաթաղ) և 5 նոր օդերևութաբանական կայանների (Եղնաջուր, Ջաջուռի լեռնանցք, Սոթք, Տաշտունի լեռնանցք, Սևաբերդ) կառուցում | ՀՀ ՇՄՆ |  | 2025թ. 4-րդ եռամսյակ | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) | 956,000 |
|  | Արարատյան դաշտի մակերևութային և ստորերկրյա փաստացի ջրառի չափման և տվյալների ավտոմատ փոխանցման սարքավորումների տեղադրում | - Ներկայումս ջրառի վերահսկման համակարգ չունեցող խոշոր ջրօգտագործողների առնվազն 20%-ի համար տվյալների ավտոմատ փոխանցման համակարգերով ջրաչափերի տեղադրում, - Ձկնաբուծական նպատակներով իրականացվող ջրառի բոլոր կետերում տվյալների ավտոմատ փոխանցման համակարգերով ջրաչափերի տեղադրում | ՀՀ ԲԸՏՄ | ՀՀ ՇՄՆ ՀՀ ՏԿԵՆ | 2024թ. 4-րդ եռամսյակ | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) | 143,000 |
|  | Մաքրված կեղտաջրերի որակի ստանդարտների և ոռոգման ջրի որակի նորմերի մշակում՝ տարբեր ոլորտներում կրկնակի ջրօգտագործումը խթանելու նպատակով | - Մաքրված կեղտաջրերի չափորոշիչների և ներկայացվող պահանջների սահմանում՝ ըստ օգտագործման տարբեր տեսակների, - Ոռոգման ջրի որակի նորմերի ընդունում և դրանց ներդրման ուղղությամբ մասնագետների վերապատրաստում, - Մաքրված կեղտաջրերի` ոռոգման նպատակներով օգտագործման պիլոտային ծրագրերի իրականացում | ՀՀ ՏԿԵՆ | ՀՀ ՇՄՆ ՀՀ ԷՆ Հետազոտական կենտրոններ (համաձայնությամբ) | 2025թ. 3-րդ եռամսյակ | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) | 239,000 |
|  | Ընտրված ենթաավազանում հանրային ջրամատակարարման ծառայությունների վրա ԿՓ ազդեցության գնահատում | - Հայաստանի ջրամբարների պատվարների անվտանգության վրա ՀՎԵ-ների ինտենսիվացման գնահատման ուղեցույցի մշակում, - Շիրակի, Գեղարքունիքի, Արմավիրի և Արարատի մարզերում հեղեղումների, սելավների, երաշտների, կարկուտի վտանգի գոտիների քարտեզագրում՝ ջրամատակարարման ծառայությունների ռիսկի բացահայտման կոնտեքստում, - Երաշտների և հեղեղումների ազդեցությունների գնահատում գյուղատնտեսական ջրամատակարարման ծառայությունների վրա | ՀՀ ԱԻՆ | ՀՀ ՇՄՆ ՀՀ ՏԿԵՆ ՀՀ ԷՆ | 2025թ. 2-րդ եռամսյակ | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) | 239,000 |
|  | Հեղեղների նկատմամբ առավել խոցելի ջրհավաք ավազաններում բնահեն լուծումների վրա հիմնված ուղեցույցի մշակում և ներդրում պիլոտային տարածքներում | - Հեղելումների դեմ պայքարի բնահեն լուծումներով ուղեցույցի մշակում - Սևանի և Հրազդանի ՋԿՏ-ների պիլոտային տարածքներում հեղեղների վտանգը նվազեցնելու նպատակով ափամերձ բուֆերային գոտիների կառուցում և համապատասխան մասնագետների վերապատրաստում | ՀՀ ԱԻՆ | ՀՀ ՇՄՆ ՀՀ ՏԿԵՆ Գեղարքունիքի մարզպետարան Կոտայքի մարզպետարան | 2026թ. 1-ին եռամսյակ | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) | 191,000 |
|  | Հեղեղումների ռիսկերի կանխարգելման և կառավարման լիազոր մարմնի նշանակում, հասկացությունների ու կառավարման սկզբունքների մշակում | - ՀՀ ջրային օրենսգրքում և այլ իրավական ակտերում ԵՄ Հեղեղումների դիրեկտիվով պահանջվող հասկացությունների ներառում, - Դիրեկտիվի դրույթների իրականացման պահանջների իրականացման նպատակով համապատասխան լիազոր մարմնի նշանակում, - Հեղեղումների կառավարման սկզբունքների մշակում | ՀՀ ՇՄՆ | ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ՏԿԵՆ | 2022թ. 4-րդ եռամսյակ | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) | 48,000 |
|  | Հեղեղումների ռիսկի կառավարման պլանների մշակում և վաղ ազդարարման համակարգերի ներդրում լոկալ մակարդակում՝ հաշվի առնելով հիդրոօդերևութաբանական կանխատեսումները | - Հեղեղումների կառավարման օրինակելի պլանի մշակում և համապատասխան մասնագետների վերապատրաստում` հաշվի առնելով ԵՄ Հեղեղումների դիրեկտիվով ՀՀ ստանձնած պարտավորությունները, - Ախուրյանի ՋԿՏ-ի համար հեղեղումների կառավարման պլանի ընդունում և 5 համայնքներում վաղ նախազգուշացման համակարգերի ներդրում | ՀՀ ԱԻՆ | ՀՀ ՇՄՆ ՀՀ ՏԿԵՆ ՀՀ ԷՆ | 2025թ. 2-րդ եռամսյակ | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) | 158,000 |
|  | Երաշտների համար արտակարգ իրավիճակների պլանների մշակում՝ հաշվի առնելով հիդրոօդերևութաբանական կանխատեսումները | - Ազգային մակարդակով երաշտների համար արտակարգ իրավիճակների օրինակելի պլանի կազմում և համապատասխան մասնագետների վերապատրաստում, - Արարատյան դաշտի համար երաշտի կառավարման պլանի հաստատում | ՀՀ ՇՄՆ | ՀՀ ՏԿԵՆ ՀՀ ԷՆ | 2025թ. 2-րդ եռամսյակ | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) | 158,000 |
|  | Ջրի բաշխման մեխանիզմների սահմանում Քասախի գետավազանում | Քասախի գետավազանի համար մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի բաշխման մեխանիզմի կիրառում՝ ջրօգտագործումը հավասարակշռելու և բնապահպանական թողքը պահպանելու նպատակով | ՀՀ ՇՄՆ | ՀՀ ՏԿԵՆ ՀՀ ԷՆ ՀԷԿ-եր (համաձայնությամբ) ՋՕԸ-եր (համաձայնությամբ) | 2024թ. 1-ին եռամսյակ | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) | 177,000 |
|  | Մասնավոր հատվածի կողմից կայացվող որոշումներում և նախաձեռնություններում ԿՓ ներառմանը նպաստող մեխանիզմների ներդրում | Մասնավոր հատվածի ներգրավում ԿՓ հարմարվողականության միջոցառումներում ԿՓՀ ռազմավարությունների կամ նորարարական գործընթացների որդեգրման միջոցով` խթանելով ավելի մեծ ներդրումներ խոցելիության նվազեցման գործում | ՀՀ ԷՆ | ՀՀ ՇՄՆ ՀՀ ՏԿԵՆ ՀՀ ՖՆ | 2024թ. 4-րդ եռամսյակ | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) | 239,000 |
|  | Ջրային ոլորտի հարմարվողականության ծրագրերի մոնիթորինգին, գնահատմանը, հաշվետվողականությանը և բարելավմանն ուղղված համակարգի սահմանում | Ջրային ռեսուրսների ոլորտում ԿՓՀ ծրագրի իրականացման ցուցանիշների գնահատման և հաշվարկման վերապատրաստում որոշում կայացնողների համար | ՀՀ ՇՄՆ | ՏԻՄ (համաձայնությամբ) | 2023թ. 4-րդ եռամսյակ | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) | 62,000 |
|  | Ֆինանսական մեխանիզմների ներդրման համար հիմքերի ստեղծում, ներառյալ` բնօգտագործման վճարների դրույքաչափերի և կառուցվածքի վերանայումը | - «Աղտոտողը վճարում է» և «օգտագործողը վճարում է» սկզբունքների կիրառման բարելավում՝ բնօգտագործման և բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի և կառուցվածքի վերանայման միջոցով | ՀՀ ՇՄՆ | ՀԾԿՀ ՀՀ ՖՆ | 2024թ. 1-ին եռամսյակ | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) | 144,000 |
|  | Սևանա լճի օրենսդրական կարգավորումների վերանայում՝ ԿՓ համատեքստում լճի էկոհամակարգի պահպանման և վերականգնման նպատակով | ԿՓ պայմաններում Սևանա լճի երկարաժամկետ տեսլականի սահմանում և լճի պահպանության օրենսդրական դաշտի բարելավում | ՀՀ ՇՄՆ | ՀՀ ՏԿԵՆ ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտներ և ԲՈՒՀ-եր (համաձայնությամբ) | 2025թ. 4-րդ եռամսյակ | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) | 19,000 |
|  | ԿՓ պայմաններում ջրօգտագործման արդյունավետությունն առավելագույնի հասցնելու և խնայողության ու կրկնակի օգտագործման պրակտիկան խթանելու օրենսդրական փոփոխությունների իրականացում | ԿՓ պայմաններում ջրի կառավարման սկզբունքների արտացոլում օրենսդրական դաշտում, ներառյալ ՋԹ-ների հայտերի գնահատման գործընթացում` ԿՓ համատեքստում ջրային ռեսուրսների վրա բացասական ազդեցությունը կանխելու նպատակով, և մաքրված կեղտաջրերի վերաօգտագործման և կրկնակի օգտագործման լիարժեք իրավակարգավորում | ՀՀ ՇՄՆ | ՀՀ ՏԿԵՆ | 2024թ. 3-րդ եռամսյակ | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) | 19,000 |
|  | Սևանի ՋԿՏ-ի և Արարատյան դաշտի համար հիդրոերկրաբանական և հիդրոլոգիական մոդելների մշակում և ներդրում՝ ԿՓ ներքո ջրային ռեսուրսների խոցելիության գնահատման նպատակով | - Սևանա լճի ավազանի ներկա և ապագա ջրային հաշվեկշռի գնահատման մոդելի մշակում և ներդրում, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետների վերապատրաստում, - Արարատյան դաշտի ջրաերկրաբանական մոդելի կատարելագործում` ստորերկրյա ջրերի խոցելիության գնահատման նպատակով, - համապատասխան մասնագետների վերապատրաստում | ՀՀ ՇՄՆ |  | 2025թ. 1-ին եռամսյակ | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) | 239,000 |
|  | ԿՓ հարմարվողականության ուսումնասիրությունների մեխանիզմների մշակում և ներդրում՝ հիմնվելով բաց տվյալների վրա | - Հիդրոկլիմայական տվյալների շտեմարանի և մետատվյալների կատալոգի առցանց հասանելիության ապահովում, - ՀՄԿ ՊՈԱԿ-ի մասնագետների վերապատրաստում և արբանյակային բաց տվյալների վրա հիմնված խոցելիության գնահատումների օգտագործում որոշում կայացնողների կողմից | ՀՀ ՇՄՆ |  | 2024թ. 4-րդ եռամսյակ | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) | 239,000 |
|  | Իրազեկվածության բարձրացման արշավների իրականացում և կարողությունների զարգացում անբարենպաստ վիճակում գտնվող (խմելու ջրամատակարարման բնագավառում ինքնասպասարկվող) համայնքների բնակիչների շրջանում՝ ջրային ոլորտում առաջադեմ գյուղատնտեսական տեխնոլոգիաների և աղետների ռիսկերի կառավարման վերաբերյալ | Տեղական ավանդական գիտելիքների և նորարարական մոտեցումների կիրառմամբ իրազեկվածության բարձրացման և կարողությունների զարգացման արշավներ անբարենպաստ վիճակում գտնվող համայնքներում հետևյալ թեմաների շուրջ. ջրախնայող տեխնոլոգիաներ, անձրևաջրերի օգտագործում, կաթիլային ոռոգում, աղետների ռիսկերի նվազեցում | Մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | ՀԿ-ներ (համաձայնությամբ) | 2023թ. 3-րդ եռամսյակ | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) | 172,000 |
|  | Խմելու ջրամատակարարման բնագավառում ինքնասպասարկվող համայնքների ղեկավարներին ջրային ոլորտի հարմարվողականության առաջնահերթությունների վերաբերյալ իրազեկում՝ գենդերային մոտեցումների շեշտադրումով | - Իրազեկման մոդուլի մշակում համայնքների ղեկավարների և ավագանու անդամների համար, - Աշխատաժողովների/ վերապատրաստումների իրականացում` ուշադրության կենտրոնում պահելով կանանց և տղամարդկանց, երեխաների և տարեցների՝ ջրի հետ կապված խոցելիությունը, ինչպես նաև ներկայացնելով գենդերային մոտեցման արդյունավետությունը և տնտեսական նպատակահարմարությունը | Մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | ՀՀ ԱՍՀՆ, ՀԿ-ներ (համաձայնությամբ) | 2024թ. 2-րդ եռամսյակ | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) | 96,000 |
|  | Աղջիկների և տղաների համար դպրոցներում և մանկապարտեզներում բարելավված սանիտարահիգիենիկ պայմանների հասանելիության ապահովում | Կոյուղացում և խմելու ջուր չունեցող դպրոցներում և մանկապարտեզներում բարելավված սանիտարահիգիենիկ պայմանների հասանելիության ապահովում տղաների և աղջիկների համար, ներառյալ շենքի ներսում գտնվող պատշաճ զուգարանները՝ առանձնացված տղաների և աղջիկների համար, ինչպես նաև մաքուր հոսող ջրի առկայությունը՝ անհրաժեշտ հիգիենայի պահպանման համար | ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | ՀՀ ՏԿԵՆ ՀՀ ԿԳՄՍՆ Մարզպետարաններ, ՀԿ-ներ (համաձայնությամբ) | 2026թ. 2-րդ եռամսյակ | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) | 1,434,000 |

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ 2022-2026 ԹԹ. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

- Սույն նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1902-Լ որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով հաստատված Հավելված 1-ի «Շրջակա միջավայրի նախարարություն» բաժնի՝ 6-րդ կետի 5-րդ ենթակետի և 2021 թվականի մայիսի 13-ի N749-Լ որոշումից, որն ընդունվել է ի կատարումն Փարիզյան համաձայնագրով ՀՀ ստանձնած պարտավորություններից: Սույն որոշման 9-րդ գլխում նախատեսվում է կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության մի շարք ոլորտային ծրագրերի, այդ թվում՝ ջրային ռեսուրսների ոլորտում հարմարվողականության ծրագրի ընդունում, որոնք հնարավորություն կտան առավել խոցելի ոլորտների կառավարման գործընթացներում ու փաստաթղթերում ներդնել կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության նկատառումները:

Հայաստանի Հանրապետության ջրային ռեսուրսները խոցելի են կլիմայի փոփոխության նկատմամբ, ուստի ջրային ռեսուրսների ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ուղղված գործողությունների համակարգված իրականացումն անհրաժեշտ է կլիմայի փոփոխության հետևանքով բնակչությանը և տնտեսությանը հասցվող վնասները նվազեցնելու համար:

2. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը

Սույն նախագծի ընդունմամբ ուղղորդվելու է ջրային ռեսուրսների ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության միջոցառումների իրականացումը՝ հնարավորություն տալով բացահայտել, լուծել ու վերանայել հարմարվողականության կարիքները, խնդիրները, առաջնահերթությունները և անհրաժեշտ ռեսուրսները: Այն հանդիսանալու է նաև որպես Ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունների/ներդրումների (ԱՍԳՆ) ձևավորման և ներդրման բնականոն շարունակություն:

Սույն նախագծով հաստատման ենթակա ծրագիրը ծառայելու է որպես ճանապարհային քարտեզ՝ ջրային ռեսուրսների ոլորտում հարմարվողականության միջոցառումների համակարգման համար: Նախագծի 8-րդ գլխում ներկայացվող միջոցառումների ծրագիրը նախատեսում է մի շարք գործողությունների իրականացում և իրավական ակտերի ընդունում, որոնք կարևոր են ջրային ռեսուրսների ոլորտում կլիմայի առկա և կանխատեսվող ազդեցության նվազեցման տեսանկյունից:

Հաշվի առնելով սույն նախագծի ժամանակային ընդգրկումը՝ 2022-2026թթ.՝ նախատեսվում է, որ այն պետք է պարբերաբար վերանայվի ու թարմացվի՝ համաձայն հարմարվողականության ազգային ծրագրում ամրագրված մոտեցման:

3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները, անձինք և նրանց դիրքորոշումը

Որոշման նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից:

4. Ակնկալվող արդյունքները

Որոշման նախագծի ընդունմամբ հնարավոր կդառնա ջրային ռեսուրսների ոլորտի կառավարման գործընթացներում և իրավական ակտերում ներդնել կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության նկատառումները: Այն մեծապես կնպաստի ջրային ոլորտում գիտելիքների և հարմարվողականության կարողությունների զարգացմանը, պլանավորման քաղաքականության պատշաճ համակարգմանը և կիրարկմանը, ինչպես նաև կխթանի կայուն և հուսալի ջրամատակարարման ծառայությունների ապահովմանը և ջրային տնտեսության զարգացմանը փոփոխվող կլիմայի պայմաններում:

5. լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին

«Ջրային ռեսուրսների ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ծրագիրը և 2022-2026թթ. միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների ավելացում կամ նվազում չի ակնկալվում:

6. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ

Սույն նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1902-Լ որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով հաստատված Հավելված 1-ի «Շրջակա միջավայրի նախարարություն» բաժնի 6-րդ կետի 5-րդ ենթակետի՝ «Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության գործողությունների ծրագիրը և 2021-2025 թվականների միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին»  պահանջից։

Վերոնշյալ որոշման ընդունումը հնարավորություն կտա համակարգել ջրային ոլորտի հարմարվողականության քաղաքականությունը, ստեղծել անհրաժեշտ իրավական, տնտեսական, տեխնիկական և ինստիտուցիոնալ նախադրյալներ՝ նպաստելու Հայաստանում ջրային ռեսուրսների վրա կլիմայական ռիսկերի նվազեցմանը և կառավարմանը՝ հաշվի առնելով կլիմայի փոփոխության կանխատեսվող ռիսկերը, ազդեցությունները, նվազեցնելով սոցիալ-տնտեսական բացասական հետևանքները, կորուստները և վնասները, կհանգեցնի ջրային ռեսուրսների պահպանությանն ու արդյունավետ կառավարմանը։

Կլիմայի փոփոխության մասին չորրորդ ազգային հաղորդագրություն

Ա․ Առաքելյան, «ԿՓ ներքո ջրային ռեսուրսների խոցելիության գնահատման տվյալների և սցենարների ներդաշնակեցում, խոցելիության քարտեզի մշակում և ջրային ռեսուրսների խոցելիությունը գնահատելիս արբանյակային տվյալների կիրառման առաջարկությունների ներկայացում» հաշվետվություն, ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագիր, 2020թ.

ԱԶԲ, 2020։ Նույն աղբյուրում։

) Անբարենպաստ վիճակում գտնվող համայնքներ՝ 579 բնակավայր 680 000 բնակչությամբ առանց կենտրոնացված ջրամատակարարման:

) Նախագծել, կառուցել, ֆինանսավորել, շահագործել և պահպանել:

) Նախագծել, կառուցել, ֆինանսավորել և պահպանել:

) Նախագծել, կառուցել, կառավարել և ֆինանսավորել:

) Նախագծել, կառուցել, ֆինանսավորել և շահագործել:

) Կառուցել-շահագործել-փոխանցել:

) Կառուցել-սեփականաշնորհել-շահագործել-փոխանցել:

) Կառուցել ըստ պատվերի:

) Վերանորոգել-շահագործել-փոխանցել: