Հավելված

 Կառավարության 2022 թվականի

 ------------ N -Ն որոշման

Տ Ա Ր Ե Կ Ա Ն Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNը/կ | Միջոցառման անվանումը | Հանձնարարականի կա տարվելիք աշխատանքների և միջոցառումների համառոտ նկարագիրը | Կատարման պատասխանատուն | Համակատարողը | Ժամկետը | 2023թ. ֆինանսավորման աղբյուրը և պահանջվող գումարը |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Կառավարման համակարգի կատարելագործում** |
| 1.1 | «Սևան ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կառավարման համակարգի բարելավում | 1) «Սևան» ազգային պարկ»-ի ռեկրեացիոն գոտում հանրային լողափի կազմակերպել  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունԱռողջապահությանՆախարարությունՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով | 2023 թ. և շարու նակական | Պետական բյուջեի միջոցների և օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին  |
|  |  | 2) «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կարողությունների զարգացում (մասնավորապես՝ տարեկան անտառպլանավորման, հատատեղերի հատկացման տեղորոշման),մասնագիտական ունակությունների կատարելագործում3) Սևանա լճի առափնյա տարածքում գտնվող շուրջ 2400 հանգստի, սննդի (300 մշտական գործող) օբյեկտների կոյուղու և կենցաղային հոսքաջրերի կենսաբանական մաքրման կայանների կառուցում և շահագործում համաձայն Կառավարութոյն 2006 թվականի մարտի 23-ի N 397-N որոշման | Շրջակա միջավայրի նախարարությունՕբյեկտները շահագործող տնտեսվարողներ | Շրջակա միջավայրի նախարարությունԲնապահպանական և ընդերքի տեսչական մարմին | 2023թ.2023թ. շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվինՕբյեկտները շահագործող տնտեսվարողների միջոցների հաշվին |
| 1.2 | Սևանա լճի մասին օրենսդրության վերանայում | Գործող օրենսդրության վերլուծություն՝ ներկա իրավիճակի վերլուծության և գնահատման, գիտական հիմնավորումների և վերլուծությունների թարմացման, կլիմայի փոփոխության նկատմամբ էկոհամակարգի խոցելիության վերլուծության և գնահատման, բացասական սցենարների նկատմամբ կանխարգելիչ միջոցառումների և առաջարկությունների ներկակացման վերաբերյալ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունԷկոնոմիկայի նախարարությունԳիտությունների ազգային ակադեմիա(համաձայնությամբ) | 2023 թ. | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| **2. Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի բնապահպանական և բնօգտագործման գործառույթների կատարելագործման միջոցառումներ** |
| 2.1 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի մոնիթորինգի իրականացում  | 1) Սևանա լճի և դրա ջրհա վաք ավազանի գետերի ջրերի աղտոտվածության այդ թվում՝ ռադիոակտիվ աղտոտվածության մոնիթորինգի իրականացում,միջոցառումների մշակում2) Սևանա լճում և դրա ջրհավաք ավազանում հիդրոկենսաբանական և հիդրոօդերևութաբանական մոնիթորինգի իրականա ցում3) Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի իրականացում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Գիտությունների ազգային ակադեմիա,(համաձայնությամբ)Գեղարքունիքի մարզպետարան   | 2023թ. և շարու նակական | «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից կատարվող պետական նշանակության «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում և մոնիթորինգ» ծրագրի «Հիդրոօդերևութաբանություն, շրջակա միջավայրի մոնիթորինգ և տեղեկատվության ապահովում» միջոցառման» շրջանակներում և Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կողմից 2023թ. ընթացքում կատարման ենթակա պետական նշանակության աշխատանքների ծրագրին համապատասխան |
| 2.2 | Սևանա լճի և ջրհավաք ավազանում մոնիթորինգի կարողությունների բարելավում, հզորացում | «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տեխնիկական կարողությունների զարգացում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | 2023թ. և շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.3 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տեղեկատվական համակարգի ստեղծում | Սևանա լճի և ջրհավաք ավազանի տեղեկատվական համակարգի ստեղծման տեխնիկական առաջադրանքի մշակում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ ԳԱՍ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով | 2023թ. և շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.4 | Սևանա լճից ոռոգման սեզոնին ջրի արդյունավետ օգտագործման նպատակով մարզերում, համայնքներում և Սևանա լճի հարակից համայնքներումջրախնայող տեխնոլոգիաների օգտագործում  | Կլիմայի փոփոխության հետևանքով սակավաջրության, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման նպատակով, մարզերում, համայնքներում և Սևանա լճի հարակից համայնքներումջրախնայող տեխնոլոգիաների օգտագործումը (կաթիլային ոռոգման ցանցի ներդրմամբ) հնարավորություն կտա սակավ և սահմանափակ քանակաությամբ ջրային ռեսուրսներով իրականացնել արդյունավետ ոռոգում, հնարավորինս նվազեցնելով Սևանա լճից ոռոգման նպատակով ջրի բացթողումը | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Արարատի Արագածոտնի մարզպետարաններ | 2023թ. և շարու նակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին  |
| 2.5 | Որոտան-Արփա-Սևան հիդրոհանգույցի սպասարկման, շահագործման ու պահպանման աշխատանքների իրականացում |  Արփա-Սևան հիդրոտեխնիկական կառույցի շահագործում և պահպանում՝ օրենսդրությամբ սահմանված նորմերի համաձայն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանՋրային կոմիտե |  | 2023թ. և շարունակական | ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հունիսի 17-ի N 1016-Ա որոշմամբ Որոտան-Արփա-Սևան հիդրոհանգույցի ջրային համակարգը սկսած 2022 թվականի հունվարի 1-ից անհատույց օգտագործման իրավունքով փոխանցվել է «Ջրառ» ՓԲԸ-ին:Արփա-Սևան թունելի պահպանման և շահագործման նպատակով պահպանման ծախսերի համար հատկացվում է 205,800.0 հազ. դրամ: |
| 2.6 | Ցանցավանդակային ձկնաբուծական տնտեսության ազդեցության գնահատում Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա | Ցանցավանդակային ձկնաբուծական տնտեսության գործունեության հետևանքով կենսածին տարրերի (ֆոսֆոր, ազոտ ) քանակի հաշվարկում և գնահատում ազդեցությունը Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա  | Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ)Գիտությունների ազգային ակադեմիա(համաձայնությամբ) | Շրջակա միջավայրի նախարարությունՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2023 թ. | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.7 | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկ և ջրածածկմանենթակա տարածքներում անտառմաքրում (155 հա)  | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկ և ջրածածկմանենթակա տարածքներում անտառմաքրմանաշխատանքների իրականացում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Գեղարքունիքի մարզպետարան ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2023 թ. և շարունա կական | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե`«Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրում» միջոցառում՝ 118,163.2 հազ. դրամ  |
| 2.8 | Սևանա լճի շրջակայքում նոր անտառաշերտի հիմնում | Սևանա լճի շրջակայքում 5 հեկտար անտառաշերտի հիմնում «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ուժերով | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Գեղարքունիքի մարզպետարան | 2023 թ. և շարունա կական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.9 | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում ջրի տակ մնացած շինությունների ու ենթակառուցվածք ների մաքրման աշխատանքների իրականացում | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում ջրի տակ մնացած շինությունների ու ենթակառուցվածքների ապամոնտաժում և թափոնների մաքրում1901.5մ բացարձակ նիշից ներքև գտնվող պետական և համայնքային նշանակության շենք-շինությունների ապամոնտաժում՝ համապատասխան ֆինանսավորման առկայության դեպքում | Ինքնակամ կառուցված շենք-շինությունների սեփականատերեր  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2023 թ. և շարունա կական | Ինքնակամ կառուցված մաքրման ենթակա շենք-շինությունների սեփականատերերի միջոցների հաշվին, տիրազուրկ շինությունների դեպքում՝Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.10 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում, օգտագործման թույլատրելի չափաքանակների սահմանում, ձվադրավայր հանդիսացող հիմնական գետերում ձկան վերարտադրման պայմանների ուսումնասիրում, բնական ձվադրավայրերի առկա վիճակի գնահատում  | Կենդանական ռեսուրսների, այդ թվում` ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում և օգտագործման թույլատրելի չափաքա նակների սահմանում, ձվադրավայր հանդիսացող հիմնական գետերում ձկան վերարտադրման պայմանների ուսումնասի րում, բնական ձվադրավայրերի առկա վիճակի գնահատում, վերականգնման ուղիների մշակում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ)Գեղարքունիքի մարզպետարան | 2023 թ. և շարունա կական | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե`«Սևանա լճում և դրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» միջոցառման շրջանակներում` 7,590.4 հազ. դրամ և օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.11 | Անտառշերտերի ևհողահանդակների հաշվառում, գույքագրում | Ափամերձ անտառների գույքագրման և հողօգտագործման քարտեզների թարմացման նպատակով տեխնիկական առաջադրանքի կազմում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Գեղարքունիքի մարզպետարանԿադաստրի կոմիտե  | 2023թ. և շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.12 | «Սևան» ազգային պարկի և համայնքների միջև սահմաների ճշգրտում | «Սևան» ազային պարկի սահմանների չափագրում, կոորդինատների ճշգրտում և ամրագրում։«Սևան» ազգային պարկի և հարակից համայնքների հետ խնդրահարույց տարածքների հստակեցում, համադրվող տարածքների խնդրի կարգավորում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունԿադաստրի կոմիտեԳեղարքունիքի մարզպետարանՔաղաքաշինության կոմիտե | 2023թ. և շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.13 | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում առաջացած կեղտաջրերի մաքրում | Գյուղական առափնյա համայնքներում ժամանակակից լոկալ մաքրման կայանների տեղադրում | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների նախարարության ջրային կոմիտե Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ(համաձայնությամբ) | Շրջակա միջավայրի նախարարությունՔաղաքաշինության կոմիտե | 2023թ. և շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների և տեղական ինքնակառավարման մարմիններիմիջոցների հաշվին |
| 2.14 | Գավառի, Մարտունու և Վարդենիսի կեղտաջրերի մեխանիկական մաքրման կայաններում կենսաբանական մաքրման և տիղմի մշակման կառուցվածքների շինարարության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում, կենսաբանական մաքրում իրականացնող կեղտաջրերի մաքրման կայանների նախագծում | Կենսաբանական մաքրման և տիղմի մշակման կառուցվածքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և շինարարության ֆինանսավորման աղբյուրի (աղբյուրների) հստակեցում, գործող մեկ կեղտաջրերի մաքրման կայանում պիլոտային ծրագրով կենսաբանական մաքրման ու տիղմի մշակման կառուցվածքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ու շինարարության իրականացում՝ համապատասխան ֆինանսավորման առկայության պարագայում | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների նախարարությանՋրային կոմիտե«Վեոլիա Ջուր» Փակ բաժնետիրական ընկերություն (համաձայնությամբ) | Շրջակա միջավայրի նախարարությունՔաղաքաշինության կոմիտեՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2023թ. և շարու նակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին  |
| 2.15 | Այլընտրանքային ջրային ռեսուրսների օգտագործումը նոր ջրամբարների նախագծում, կառուցում | Գեղարքունիքի մարզի Արգիճիի և Աստղաձորի ջրամբարներ նախագծում, կառուցում | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտե | Շրջակա միջավայրի նախարարությունՔաղաքաշինության կոմիտե | 2023թ. և շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.16 | Սևանա լճի էկոլոգիական կայունությունը չխախտող և լճի ջրային դրական հաշվեկշիռն ապահովող ջրթողումների և անվերադարձ ջրառների տարեկան պլանների ու ընթացիկ գրաֆիկների կազմում և շրջակա միջավայրի նախարարություն ներկայացում (ապրիլ-մայիս)  | Հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր տարի համապատասխան ջրօգտագործողների կողմից ներկայացված հայտերը կազմվում է ջրթողումների և անվերադարձ ջրառի պլան-ժամանակացույց և ներկայացվում է շրջակա միջավայրի նախարարություն (ապրիլ-մայիս) | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանՋրային կոմիտե  | Շրջակա միջավայրի նախարարությունՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ)Քաղաքաշինության կոմիտե | 2023թ. և շարունակական | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2.17 | Ըստ տարեկան հաստատված առավելագույն չափաքանակի Սևանա լճից ջրթողումների և ջրառների պլան-ժամանակացույցիկազմում, ներկայացումշրջակա միջավայրինախարարություն (ապրիլ-մայիս) | «Սևանա լճի էկոհամակարգիվերականգնման, պահպանման,վերարտադրման, բնականոնզարգացման և օգտագործմանմիջոցառումների 2022 թվականիտարեկան ծրագիրը հաստատելումասին» Կառավարությանորոշման (այսուհետ` որոշում)հաստատումից հետո` հիմքընդունելով յուրաքանչյուր տարիհամապատասխան ջրօգտագոր-ծողների կողմից ներկայացվածհայտերը կատարվում է լրացումորոշման հավելվածի «2022թվականի Սևան-Հրազդանէներգետիկ-իռիգացիոն համա-կարգից սնվող ոռոգմանջրանցքների գլխամասայինջրառի պլան-ժամանակացույցը»N 2 աղյուսակում | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանջրային կոմիտե  | Շրջակա միջավայրի նախարարությունՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ)Քաղաքաշինության կոմիտե | 2023թ. և շարունակական | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2.18 | Ջրօգտագործման պլանների մշակում և հայտերի ներկայացում շրջակամիջավայրինախարարություն | Ջրօգտագործման տարեկան ծրագրերի կազմում՝ ըստ կենցաղային, գյուղատնտեսական և արդյունաբերական պահանջարկի | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեՏարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  | Շրջակա միջավայրի նախարարությունՔաղաքաշինության կոմիտեէկոնոմիկայի նախարարություն Մարզպետարաններ | 2023 թ. և շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.19 | Ձկան պաշարների համալրում | էնդեմիկ և հազվագյուտ ձկնատեսակների վերարտադրության ապահովում, մանրաձկան բացթողում և սիգի ձվադրման շրջանում որսի արգելում | Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամ(համաձայնությամբ),Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Գեղարքունիքի մարզպետարանԳիտությունների ազգային ակադեմիա(համաձայնությամբ)  | 2023թ. ևշարունակական | Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագրի շրջանակներում |
| 2.20 | «Սևան» ազգային պարկի պահպանություն, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների և անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ | Պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության, գենոֆոնդի, բնության ժառանգության պահ պանություն, վերարտադրություն, գիտական ուսումնասիրություններ և շրջակա միջավայրի դիտանցի իրականացում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Գիտություններիազգային ակադեմիա(համաձայնությամբ)Բնապահպանական և ընդերքի տեսչական մարմինՔաղաքաշինության կոմիտե | 2023 թ. և շարունա կական | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե`«Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում` 431979.4 հազ. դրամ |
| 2.21 | Ապօրինի աղբավայրերի գոյացման գործընթացի կանխման և վերահսկողության իրականացման ուղղությամբ միջոցների ձեռնար կում, գույքագրման տվյալների համաձայն լուծարման ենթակա աղբավայրերի ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների կատարում | Աղբավայրերի բարեկարգում և կանոնավոր աղբահանության կազմակերպում, աղբահավաք 7-15 հարթակների նախագծում և կառուցում, ժամանակավոր օգտագործման նպատակով | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Քաղաքաշինության կոմիտեՇրջակա միջավայրի նախարարությունԲնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինԳեղարքունիքի մարզպետարանՔաղաքաշինության կոմիտեՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2023թ. և շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.22 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի կենսառեսուրսների (այդ թվում` ձկան և խեցգետնի) արդյունահանման և արդյունագործական որսի տարեկան առավելագույն չափաքանակների և արդյունագործական որսի որակի բնութագրերի սահմանում` համաձայն N 1 աղյուսակի | «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման միջոցառումների 2023 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման (այսուհետ` որոշում) հաստատումից հետո` հիմք ընդունելով նախորդ տարվա «Սևանա լճում և դրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» միջոցառման ամփոփ արդյունքները, կատարվում է լրացում որոշման «Սևանա լճում ձկան և խեցգետնի արդյունագործական որսի տարեկան առավելագույն չափաքանակները և արդյունագործական որսի որակի բնութագրերը» N1 աղյուսակում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Գիտություններիազգային ակադեմիա(համաձայնությամբ) | 2023թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2.23 | Ջրային պաշարների հաշվառում, նոր ջրային հաշվեկշռի կազմում | 1) Համալիր ուսումնասիրությունների կատարման միջոցով հաշվառել Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի ջրային պաշարները, ջրային հաշվեկշռի հաշվարկման նոր մեթոդիկայով ճշգրտել Սևանա լճի ջրային հաշվեկշիռը,2)Լճի ծավալի փոքրացման ջերմունակության ու կլիմայական տարրերի փոփոխության հետ կապված գոլորշիացման ցուցանիշների ճշգրտում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Գիտությունների ազգային ակադեմիա(համաձայնությամբ)  | 2023 թ. և շարունականան | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.24 | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի խախտված հողատեսքերի վերականգնում | Էրոզացված և խախտված հողերի վերականգնում | Գեղարքունիքի մարզպետարան Տարածաշրջանի հողօգտագործողներ | Շրջակա միջավայրի նախարարություն  | 2023 թ. և շարունականան | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.25 | Էկոլոգիական գոտիների սահմանների ճշգրտում և հողերի օգտագործման սխեմաների կազմում | ● էկոլոգիական գոտիների ճշգրտում● հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեմաների կազմում | Էկոնոմիկայի նախարարություն,Քաղաքաշինության կոմիտե | Շրջակա միջավայրի նախարարությունէկոնոմիկայի նախարարությունԿադաստրի կոմիտե | 2023 թ. և շարունականան  | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.26 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տարածքում մարզերի և համայնքների՝ ըստ ոլորտների սոցիալ-տնտեսական զարգացման երկարաժամկետ ծրագրերի մշակում | Արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի, էներգետիկայի, կապի, տուրիզմի, քաղաքաշինության և բնապահպանության ոլորտների զարգացման միջոցառումների մշակում | Էկոնոմիկայի, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության և Շրջակա միջավայրի նախարարություններՔաղաքաշինության կոմիտե | Գեղարքունիքի մարզպետարան | 2023 թ. և շարունականան | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.27 | Արտադրական և կենցաղային թափոնների տեղադրման համակարգի կատարելագործում | Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի բոլոր բնակավայրերում ներդնել աղբահանության ինտեգրված համակարգ, Գեղարքունիքի մարզի բնակավայերում կուտակվող աղբը տեղափոխել Հրազդանում կառուցվող սանիտարական աղբավայր, ինչես նաև փակել բոլոր գործող աղբանոցները | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունԿոտայքի մարզպետարան Գեղարքունիքի մարզպետարան | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2023թ. և շարունականան | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |
| 2.28 | Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման գիտահետազոտական աշխատանքների համապարփակ ծրագրերի մշակում | էկոհամակարգի վերականգնման և կայուն օգտագործման գիտական հիմունքների մշակում՝ «Սևանա լճի էվտրոֆացման մեխանիզմների գնահատում և “ծաղկման” երևույթների դեմ պայքարի մեթոդների մշակում» ծրագիր | ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով (համաձայնությամբ)Գիտությունների ազգային ակադեմիա(համաձայնությամբ) | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին |

Աղյուսակ N 1

|  |
| --- |
| ՍԵՎԱՆԱ ԼՃՈՒՄ ՁԿԱՆ ԵՎ ԽԵՑԳԵՏՆԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՐՍԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՐՍԻ ՈՐԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ |
| *h/h* | *Ձկան և խեցգետնի տեսակը* | *Ձկնորսության թույլատրելի առավել քանակություն (տոննա)* | *Ձկնորսության համար թույլատրելի չափսեր և քաշը միավորի համար (սմ/գրամ)* | *Ձվադրման /բազմացման ժամանակահատվածը* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Ընդհանուր պահանջներ* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Աղյուսակ N 2

|  |
| --- |
| 2023 թվականի Սևան-Հրազդան էներգետիկ-իռիգացիոն համակարգից սնվող ոռոգման ջրանցքներիգլխամասային ջրառի պլան-ժամանակացույցը |
| Ոռոգման համակարգիանվանումը | Պայման.ոռոգ.հող.Հա | Չափման | ՄԱՐՏ | ԱՊՐԻԼ | ՄԱՅԻՍ | ՀՈՒՆԻՍ | ՀՈՒԼԻՍ | ՕԳՈՍՏՈՍ | ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ | ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ | ՆՈՅԵՄԲԵՐ | ԸՆդամենը |
| միավոր | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | հազ.խմ |