Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_» «\_\_\_»

 N - Լ որոշման

**Ծ Ր Ա Գ Ի Ր**

**ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀԱՏՈՒԿ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՈՎ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ԵՎ ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՄԻ ՇԱՐՔ ՀԱՏՈՒԿ ԵՎ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNը/կ | Միջոցառման անվանումը | Միջոցառումների նկարագիրը | Պատասխանատու կատարողը՝համակատարողը | Կատարման ժամկետը | Ֆինանսավորման աղբյուրը | Ակնկալվող արդյունքը |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   | **I ՓՈՒԼ** |   |   |   |   |   |
| 1. | Նախագծայինաշխատանքներինախապատրաստական աշխատանքներ | ելակետային տվյալներիհավաքագրում,տեխնիկական վիճակիհետազննություն,անձնագրավորման մեկնարկ,նախագծման ևշինարարությանխոշորացված ծախսերիհաշվարկ (կարիքիգնահատում), նկուղայինհատվածներիուսումնասիրություն՝ապաստարանների ևթաքստոցներիկազմակերպմանհնարավորություններիպարզում | Պետական (ոլորտայինգերատեսչություններ) և տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարմաn մարմիններ՝ ըստ շենքի պատկանելության | 2023-2025թթ. | ՀՀ պետական և համայնքային բյուջեների միջոցներ (ըստ հաստատվող ծրագրի), մասնավոր ներդրումներ | նախագծայինաշխատանքներիկատարման հիմնավորում,տեխնիկականառաջադրանքի կազմում |
|   | **II ՓՈՒԼ** |   |   |   |   |   |
| 2. | Նախագծանախահաշվայինփաստաթղթերիմշակում | նախագծմանթույլտվության ձեռքբերում(ՃՀԱ), ըստ տեխնիկականառաջադրանքների գնմանհայտերի պատրաստում,մրցույթներիկազմակերպում,պայմանագրերի կնքում,կատարվածաշխատանքներիհանձնում-ընդունում, անձնագրավորման ավարտ | Պետական (ոլորտայինգերատեսչություններ) և տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարմաn մարմիններ՝ ըստ շենքի պատկանելության | 2024-2025թթ. | ՀՀ պետական և համայնքային բյուջեներիմիջոցներ (ըստ հաստատվող ծրագրի), մասնավոր ներդրումներ | նախագծայինաշխատանքներիպետական գնմանպայմանագրերի կնքում,ՀՀ կառավարությանսահմանած կարգովհաստատված,համաձայնեցված, արդինորմատիվփաստաթղթերիպահանջներինհամապատասխանեցվածնախագծայինփաստաթղթերի և անձնագրերիձեռքբերում |
|   | **III ՓՈՒԼ** |   |   |   |   |   |
| 3. | Շինարարականաշխատանքներիիրականացում | շինարարությանթույլտվության ձեռքբերում,գնման հայտերիպատրաստում,մրցույթներիկազմակերպում,պայմանագրերի կնքում,կատարվածաշխատանքներիհանձնում-ընդունում, ավարտական և շահագործման ակտերի և անձնագրերի ձեռքբերում  | Պետական (ոլորտայինգերատեսչություններ) և տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարմաn մարմիններ՝ ըստ շենքի պատկանելության | 2025թ. (շարունա-կական) | ՀՀ պետական և համայնքային բյուջեների միջոցներ (ըստ հաստատվող ծրագրի), մասնավոր ներդրումներ | շինարարականաշխատանքներիպետական գնմանպայմանագրերի կնքում,շինարարականաշխատանքներիմեկնարկ, տեխնիկական և հեղինակայինհսկողությանծառայություններիմատուցում, ընթացիկաշխատանքներիվերահսկողություն,համակարգում, ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով և ժամկետում շինարարական աշխատանքներիիրականացում |

»