Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի

«_________» «___»

N      - Լ որոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀԱՏՈՒԿ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՈՎ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ԵՎ ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՄԻ ՇԱՐՔ ՀԱՏՈՒԿ ԵՎ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Միջոցառումների նկարագիրը | Պատասխանատու կատարողը՝ համակատարողը | Կատարման ժամկետը | Ֆինանսավորման աղբյուրը | Ակնկալվող արդյունքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | I ՓՈՒԼ |  |  |  |  |  |
| 1. | Նախագծային աշխատանքների նախապատրաստական աշխատանքներ | ելակետային տվյալների հավաքագրում, տեխնիկական վիճակի հետազննություն,անձնագրավորման մեկնարկ, նախագծման և շինարարության խոշորացված ծախսերի հաշվարկ (կարիքի գնահատում), նկուղային հատվածների ուսումնասիրություն՝ ապաստարանների և թաքստոցների կազմակերպման հնարավորությունների պարզում | Պետական (ոլորտային գերատեսչություններ) և տարածքային կառավարման , տեղական ինքնակառավարմաn մարմիններ՝ ըստ շենքի պատկանելության | 2023-2025թթ. | ՀՀ պետական և համայնքային բյուջեների միջոցներ (ըստ հաստատվող ծրագրի), մասնավոր ներդրումներ | նախագծային աշխատանքների կատարման հիմնավորում, տեխնիկական առաջադրանքի կազմում |
|  | II ՓՈՒԼ |  |  |  |  |  |
| 2. | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում | նախագծման թույլտվության ձեռքբերում (ՃՀԱ), ըստ տեխնիկական առաջադրանքների գնման հայտերի պատրաստում, մրցույթների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, կատարված աշխատանքների հանձնում-ընդունում, անձնագրավորման ավարտ | Պետական (ոլորտային գերատեսչություններ) և տարածքային կառավարման , տեղական ինքնակառավարմաn մարմիններ՝ ըստ շենքի պատկանելության | 2024-2025թթ. | ՀՀ պետական և համայնքային բյուջեների միջոցներ (ըստ հաստատվող ծրագրի), մասնավոր ներդրումներ | նախագծային աշխատանքների պետական գնման պայմանագրերի կնքում, ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով հաստատված, համաձայնեցված, արդի նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանեցված նախագծային փաստաթղթերի և անձնագրերի ձեռքբերում |
|  | III ՓՈՒԼ |  |  |  |  |  |
| 3. | Շինարարական աշխատանքների իրականացում | շինարարության թույլտվության ձեռքբերում, գնման հայտերի պատրաստում, մրցույթների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, կատարված աշխատանքների հանձնում-ընդունում, ավարտական և շահագործման ակտերի և անձնագրերի ձեռքբերում | Պետական (ոլորտային գերատեսչություններ) և տարածքային կառավարման , տեղական ինքնակառավարմաn մարմիններ՝ ըստ շենքի պատկանելության | 2025թ. (շարունա- կական) | ՀՀ պետական և համայնքային բյուջեների միջոցներ (ըստ հաստատվող ծրագրի), մասնավոր ներդրումներ | շինարարական աշխատանքների պետական գնման պայմանագրերի կնքում, շինարարական աշխատանքների մեկնարկ, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցում, ընթացիկ աշխատանքների վերահսկողություն, համակարգում, ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով և ժամկետում շինարարական աշխատանքների իրականացում |

»