Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_» «\_\_\_»

 N - Լ որոշման

**ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

 **ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀԱՏՈՒԿ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՈՎ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ԵՎ ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՄԻ ՇԱՐՔ ՀԱՏՈՒԿ ԵՎ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ**

**ՄԱՍ I**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Օբյեկտների անվանումը** | **Շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննություն (կատարման ժամկետ)** | **Շենքերի անձնագրավորում (կատարման ժամկետ)** | **Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում (կատարման ժամկետ)** | **Շենքերի շահագործման մատչելիության միջոցառումների իրականացում, շինարարական աշխատանքներ (կատարման ժամկետ)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **ՀՀ Ազգային ժողովի շենք\*** | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 2. | **ՀՀ կառավարության մասնաշենքեր \* (Կառավարական տուն 1)** | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 3. | **ՀՀ սահմանադրական դատարանի շենք\*** | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 4. | **Երևան քաղաքի դատախազության շենք\*** | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 5. | **ՀՀ ոստիկանության շենք** | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 6. | **Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենք\*** | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 7. | **Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն\*** | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 8. | **«Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի շենք\*** | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 9. | **Հայաստանի ազգային պատկերասրահի շենք** | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 10. | **Հայաստանի ազգային գրադարանի շենք\*** | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 11. | **Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենք\*** | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 12. | **Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մարզահամերգային համալիր\*** | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
|  | **ՀՀ երկաթուղային կայարաններ (այդ թվում՝ Երևանի երկաթուղային կայարանի շենք\*)** |  |  |  |
| 13. | Երևան կայարան (Տիգրան Մեծի 86) | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 14. | Նորագավիթ կայարան (Շենգավիթ համայնք, Նորագավիթ կայարան) | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 15. | Քանաքեռ կայարան (Սարկավագի 106/5) | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 16. | Ալմաստ կայարան(Ռուբինյանց 25/3) | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 17. | Ստեղծագործական միության շենք. Հայաստանի ճարտարապետների միության շենք՝ (Ա. Թամանյանի անվան Հայաստանի ճարտարապետի տուն)\* | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 18. | Ստեղծագործական միության շենք. Հայաստանի նկարիչների միության շենք\* | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
|  | **Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան Մետրոպոլիտեն (կայարաններ)** |  |  |  |
| 19. | «Բարեկամություն» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 20. | «Մարշալ Բաղրամյան» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 21. | «Երիտասարդական» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 22. | «Հանրապետության հրապարակ» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 23. | «Սասունցի Դավիթ» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 24. | «Գործարանային» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 25. | «Շենգավիթ» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 26. | «Գարեգին Նժդեհի հրապարակ» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 27. | «Զորավար Անդրանիկ» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 28. | «Չարբախ» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 29. | **ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի շենք** | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |

**ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀԱՏՈՒԿ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՈՎ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ԵՎ ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՄԻ ՇԱՐՔ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ**

 **ՄԱՍ II**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Օբյեկտների անվանումը** | **Շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննություն (կատարման ժամկետ)** | **Շենքերի անձնագրավորում (կատարման ժամկետ)** | **Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում (կատարման ժամկետ)** | **Շենքերի շահագործման մատչելիության միջոցառումների իրականացում, շինարարական աշխատանքներ (կատարման ժամկետ)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 2. | ՀՀ Արարատի մարզպետարանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 3. | ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 4. | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 5. | ՀՀ Լոռու մարզպետարանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 6. | ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 7. | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի շենք  | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 8. | ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի շենք  | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 9. | ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի շենք  | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 10. | ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի շենք  | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 11. | ք. Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի շենք  | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 12. | ք. Երևանի Ավան վարչական շրջանի շենք  | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 13. | ք. Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի շենք  | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 14. | ք. Երևանի Դավթաշեն վարչական շրջանի շենք  | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 15. | ք. Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի շենք  | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 16. | ք. Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի շենք  | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 17. | ք. Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի շենք  | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 18. | ք. Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի շենք  | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 19. | ք. Երևանի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի շենք  | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 20. | ք. Երևանի Նուբարաշեն վարչական շրջանի շենք  | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 21. | ք. Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի շենք  | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 22. | ք. Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի շենք  | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 23. | Գյումրու համայնքապետարանի շենք  | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 24. | Էջմիածնի համայնքապետարանի շենք  | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 25. | Վանաձորի համայնքապետարանի շենք  | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |