Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի

«_________» «___»

N      - Լ որոշման

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀԱՏՈՒԿ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՈՎ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ԵՎ ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՄԻ ՇԱՐՔ ՀԱՏՈՒԿ ԵՎ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

ՄԱՍ I

|  | Օբյեկտների անվանումը | Շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննություն (կատարման ժամկետ) | Շենքերի անձնագրավորում (կատարման ժամկետ) | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում (կատարման ժամկետ) | Շենքերի շահագործման մատչելիության միջոցառումների իրականացում, շինարարական աշխատանքներ (կատարման ժամկետ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ՀՀ Ազգային ժողովի շենք* | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 2. | ՀՀ կառավարության մասնաշենքեր * (Կառավարական տուն 1) | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 3. | ՀՀ սահմանադրական դատարանի շենք* | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 4. | Երևան քաղաքի դատախազության շենք* | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 5. | ՀՀ ոստիկանության շենք | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 6. | Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենք* | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 7. | Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն* | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 8. | «Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի շենք* | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 9. | Հայաստանի ազգային պատկերասրահի շենք | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 10. | Հայաստանի ազգային գրադարանի շենք* | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 11. | Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենք* | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 12. | Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մարզահամերգային համալիր* | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
|  | ՀՀ երկաթուղային կայարաններ (այդ թվում՝ Երևանի երկաթուղային կայարանի շենք*) |  |  |  |  |
| 13. | Երևան կայարան (Տիգրան Մեծի 86) | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 14. | Նորագավիթ կայարան (Շենգավիթ համայնք, Նորագավիթ կայարան) | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 15. | Քանաքեռ կայարան (Սարկավագի 106/5) | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 16. | Ալմաստ կայարան (Ռուբինյանց 25/3) | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 17. | Ստեղծագործական միության շենք. Հայաստանի ճարտարապետների միության շենք՝ (Ա. Թամանյանի անվան Հայաստանի ճարտարապետի տուն)* | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 18. | Ստեղծագործական միության շենք. Հայաստանի նկարիչների միության շենք* | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
|  | Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան Մետրոպոլիտեն (կայարաններ) |  |  |  |  |
| 19. | «Բարեկամություն» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 20. | «Մարշալ Բաղրամյան» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 21. | «Երիտասարդական» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 22. | «Հանրապետության հրապարակ» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 23. | «Սասունցի Դավիթ» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 24. | «Գործարանային» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 25. | «Շենգավիթ» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 26. | «Գարեգին Նժդեհի հրապարակ» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 27. | «Զորավար Անդրանիկ» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 28. | «Չարբախ» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |
| 29. | ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի շենք | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական |

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀԱՏՈՒԿ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՈՎ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ԵՎ ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՄԻ ՇԱՐՔ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

ՄԱՍ II

|  | Օբյեկտների անվանումը | Շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննություն (կատարման ժամկետ) | Շենքերի անձնագրավորում (կատարման ժամկետ) | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում (կատարման ժամկետ) | Շենքերի շահագործման մատչելիության միջոցառումների իրականացում, շինարարական աշխատանքներ (կատարման ժամկետ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 2. | ՀՀ Արարատի մարզպետարանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 3. | ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 4. | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 5. | ՀՀ Լոռու մարզպետարանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 6. | ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 7. | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 8. | ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 9. | ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 10. | ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 11. | ք. Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 12. | ք. Երևանի Ավան վարչական շրջանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 13. | ք. Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 14. | ք. Երևանի Դավթաշեն վարչական շրջանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 15. | ք. Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 16. | ք. Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 17. | ք. Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 18. | ք. Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 19. | ք. Երևանի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 20. | ք. Երևանի Նուբարաշեն վարչական շրջանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 21. | ք. Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 22. | ք. Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 23. | Գյումրու համայնքապետարանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 24. | Էջմիածնի համայնքապետարանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |
| 25. | Վանաձորի համայնքապետարանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025 թվական |