ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 2

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

--------------------- N - Լ որոշման

**Մ Ի Ջ Ո Ց Ա Ռ ՈՒ Մ Ն Ե Ր Ի  Ծ Ր Ա Գ Ի Ր**

**ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱԳՈՅԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Միջոցառման անվանումը** | **Միջոցառման նպատակը**  | **Միջոցառման իրականացման ակնկալվող արդյունքը** | **Պատասխանատու կատարողները և համակատարողները** | **Ժամկետը** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը, ֆինանսական միջոցների չափը** |
| 1. | Մոնիթորինգային մասնագիտացված կենտրոնների (ստորաբաժանումների) ստեղծման իրավական հիմքերի ապահովում | Օրենսդրական և ենթաօրենսդրական առաջնահերթ իրավական ակտերի լրամշակում, մշակում (<Քաղաքաշինության մասին> օրենքում լրացումներ կատարելու մասին>, <Տեղական ինքնակառավարման մասին> օրենքում լրացումներ կատարելու մասին> , <Տարածքային կառավարման մասին> օրենքում լրացումներ կատարելու մասին> Օրենքների նախագծերի, <ՀՀ կառավարության 2015թվականի մարտի 19-ի N596-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>, <Քաղաքաշինության բնագավառում գնագոյացման մոնիթորինգի կարգը հաստատելու մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագծերի մշակում)  | ՀՀ տարածքում շինարարական աշխատանքների, նյութերի և կառուցվածքների վերաբերյալ տեղեկատվական շտեմարանների ստեղծում՝ ՀՀ բոլոր մարզերում և Երևան քաղաքում, գնագոյացման տեղեկատվական բազայի ձևավորում՝ քաղաքաշինական գործունեության սուբյեկտներից տրամադրվող տվյալների հիման վրա | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | 2024-2026 թվականներ (Միջոցառման միջանկյալ ավարտ՝ 2026 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ)  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 2. | Օրենսդրական և ենթաօրենսդրական իրավական ակտերի արդիականացում, լրամշակում/մշակում | 2.1 ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 03.04.2009թ N 35-Ն հրամանով հաստատված ՀՀ տարածքում կառուցվող շենքերի, կառուցվածքների և շինարարական աշխատանքների տեսակների արժեքի խոշորացված ցուցանիշների ժողովածուի (անալոգ –օբյեկտների կատալոգի) արդիականացում, լրամշակում, տեխնիկական առաջադրանքի մշակում  | Միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի և բյուջետային կանխատեսումների (շինարարական ծրագրերի արժեքների խոշորացված իրական ծախսերի գնահատման) համար հիմքերի ստեղծում, ծախսերի հաշվարկ գործող շուկայի գներին համապատասխան (ռեսուրսային մեթոդով) | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե, ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին, Երևանի քաղաքապետարան. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան, (համաձայնությամբ) | 2024-2025 թվականներ (Միջոցառման ավարտ՝ 2025 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ)  | Տեխնիկական առաջադրանքի մշակման համար Ֆինանսավորում չի պահանջվում, փաստաթղթի մշակման աշխատանքների համար 2022-2023թթ կկազմակերպված մրցութային գործընթացները չեն կայացել մասնակիցների կամ հաղթող ճանաչվածների բացակայության պատճառովՆերկայումս նախատեսվում է կազմակերպել աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթ՝ 7.0մլն.դրամ ընդհանուր արժեքով՝ ՀՀ 2023թ պետական բյուջեով նախատեսված 4.0մլն.դրամի փոխարեն  |
|  |  | 2.2 <Նախահաշվային նորմերի ժողովածուների կառուցվածքի, մշակման, լրամշակման և հաստատման կարգի մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում, տեխնիկական առաջադրանք | Շինարարությունում նոր տեխնոլոգիաների կիրառման մասով գործող նորմերի արդիականացում, շինարարական ծրագրերի նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում ռեսուրսային մեթոդի կիրառմամբ | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան | 2024-2025 թվականներ, (Միջոցառման ավարտ՝ 2025 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ) | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 3. | Շենքի ինֆորմացիոն մոդելավորման (BIM- Building Information Modeling) տեխնոլոգիաների կիրառմամբ շինարարական ծրագրերի ինֆորմացիոն մոդելավորման համար մեթոդական ուղեցույցի մշակում | Շինարարական ծրագրերի արդյունավետ պլանավորում, նախագծում, իրագործում | Շինարարական ծրագրի կանխատեսումների և փաստացի իրագործման միջև անհամապատասխանությունների կտրուկ նվազեցում (որակական, ֆինանսական ցուցանիշների և սահմանվող ժամկետների մասով)  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան (համաձայնությամբ), ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2026-2028 թվականներ (Միջոցառման ավարտ՝ 2028 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ) | Ֆինանսավորման չափը կհստակեցվի շինարարական ծրագրերի ինֆորմացիոն մոդելավորման համար մեթոդական ուղեցույցի մշակման տեխնիկական առաջադրանքի շրջանակներում |