Հավելված 2

ՀՀ կառավարության  __   թվականի
______-ի   N ____-Ն որոշման

ԾՐԱԳԻՐ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ԱՂԵՏԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ( ՄԱՍ I)

բնակելի տների տեխնիկական վիճակի  հետազննության եզրակացությունների, ռեժիմային դիտարկումների (մոնիտորինգի) ցանցի,   տարածական տվյալների  ձեռքբերում

հազ.դրամ

|  | Օբյեկտի անվանումը/միջոցառումը | Ուսումնասիրվող տների քանակը | Արժեքը | Ուսումնասիրվող տների քանակը |  | Արժեքը | Ուսումնասիրվող տների քանակը |  | Արժեքը | Քանակ/ Արժեքը |  | Ֆինանսավորման աղբյուր | Պատասխանատու մարմին/կատարող |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024թ |  |  | 2025թ |  |  | 2026թ |  |  | 2027թ | …. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (ՀԱՏ) | 467 | 467x200.000 | 466 |  | 466x200.000 | 555 |  | 555x200.000 | Շարունակական |  | ՀՀ պետական և համայնքային բյուջեներ, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն/ ՀՀ մարզպետարաններ, համայնքներ |
|  | Երևան քաղաքի Սարի թաղի սողանքային տեղամասի բնակելի տների տեխնիկական վիճակի եզրակացություններ (հատ) | 60 | 60x200.000 | 30 |  | 30 x200.000 | 0 |  | 0 |  |  | 200.0հազ.դրամ՝ 1 եզրակացության արժեք |  |
|  | Արարատի մարզի սողանքային տեղամասերի բնակելի տների տեխնիկական վիճակի եզրակացություններ (հատ) | 45 | 45x200.000 | 50 |  | 50x200.000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Արագածոտնի մարզի Լեռնապար գյուղի սողանքային տեղամասի բնակելի տների տեխնիկական վիճակի եզրակացություններ (հատ) | 60 | 60x200.000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Գեղարքունիքի մարզի սողանքային տեղամասերի բնակելի տների տեխնիկական վիճակի եզրակացություններ (հատ) | 45 | 45x200.000 | 50 |  | 50x200.000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Լոռու մարզի սողանքային տեղամասերի բնակելի տների տեխնիկական վիճակի եզրակացություններ (հատ) | 45 | 45x200.000 | 50 |  | 50x200.000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Կոտայքի մարզի սողանքային տեղամասերի բնակելի տների տեխնիկական վիճակի եզրակացություններ (հատ) | 30 | 30x200.000 | 50 |  | 50x200.000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Շիրակի մարզի Առափի գյուղի սողանքային տեղամասի բնակելի տների տեխնիկական վիճակի եզրակացություններ (հատ) | 45 | 45x200.000 | 50 |  | 50x200.000 | 55 |  | 55x200.000 |  |  |  |  |
|  | Սյունիքի մարզի սողանքային տեղամասերի բնակելի տների տեխնիկական վիճակի եզրակացություններ (հատ) | 40 | 40x200.000 | 50 |  | 50x200.000 | 200 |  | 200x200.000 |  |  |  |  |
|  | Վայոց Ձորի մարզի սողանքային տեղամասերի բնակելի տների տեխնիկական վիճակի եզրակացություններ (հատ) | 51 | 51x200.000 | 65 |  | 65x200.000 | 200 |  | 200x200.000 |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի սողանքային տեղամասերի բնակելի տների տեխնիկական վիճակի եզրակացություններ (հատ) | 46 | 46x200.000 | 71 |  | 71x200.000 | 100 |  | 100x200.000 |  |  |  |  |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 467 | 93.400.00 | 466 |  | 93.200.00 | 555 |  | 111.000.00 |  |  |  |  |
|  | Օբյեկտի անվանումը/միջոցառումը | Ուսումնասիրվող տեղամասերի քանակը | Արժեքը | Ուսումնասիրվող տեղամասերի քանակը |  | Արժեքը | Ուսումնասիրվող տեղամասերի քանակը |  | Արժեքը | Քանակ/ Արժեքը |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |
|  |  | 2024թ |  |  | 2025թ |  |  | 2026թ |  |  | 2027թ | …. |  |
|  | ԻՆԺԵՆԵՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՌԵԺԻՄԱՅԻՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ (ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ) ՑԱՆՑԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ | 597 | 597x554.000 | 665 |  | 665x554.000 | 879 |  | 879x554.000 |  |  | ՀՀ պետական և համայնքային բյուջեներ, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ |  |
|  | Երևան քաղաքի Սարի թաղի սողանքային տեղամաս | 25 | 13,850.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 554.0 հազ.դրամ՝ 1 տեղամասի արժեք |  |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐ՝ | 25 | 13,850.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Արարատի մարզի Լանջառ գյուղի սողանքային տեղամաս | 10 | 5,540.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Արարատի մարզի Ուրցալանջ գյուղի սողանքային տեղամաս | 20 | 11,080.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Արարատի մարզի Խարբերդ գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  |  |  |  | 24 |  | 13,296.00 |  |  |  |  |
|  | Արարատի մարզի Բարձրաշեն գյուղի սողանքային տեղամաս | 10 | 5,540.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Արարատի մարզի Զանգակատուն գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  | 30 |  | 16,620.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐ՝ | 40 | 22,160.00 | 30 |  | 16,620.00 | 24 |  | 13,296.00 |  |  |  |  |
|  | Արագածոտնի մարզի Լեռնապար գյուղի սողանքային տեղամաս | 20 | 11,080.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐ՝ | 20 | 11,080.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ գյուղի սողանքային տեղամաս | 50 | 27,700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Գեղարքունիքի մարզի Դպրաբակ գյուղի սողանքային տեղամաս | 55 | 30,470.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Գեղարքունիքի մարզի Կալավան գյուղի սողանքային տեղամաս | 60 | 33,240.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Գեղարքունիքի մարզի Ձորավանք գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  |  |  |  | 18 |  | 9,972.00 |  |  |  |  |
|  | Գեղարքունիքի մարզի Գետիկ գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  |  |  |  | 20 |  | 11,080.00 |  |  |  |  |
|  | Գեղարքունիքի մարզի Թթուջուր գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  |  |  |  | 50 |  | 27,700.00 |  |  |  |  |
|  | Գեղարքունիքի մարզի Ավազան գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  | 80 |  | 44,320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Գեղարքունիքի մարզի Երանոս գյուղի սողանքային տեղամաս | 50 | 27,700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Գեղարքունիքի մարզի Ջաղացաձոր գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  |  |  |  | 15 |  | 8,310.00 |  |  |  |  |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐ՝ | 215 | 119,110.00 | 80 |  | 44,320.00 | 103 |  | 57,062.00 |  |  |  |  |
|  | Լոռու մարզի Սանահին գյուղի սողանքային տեղամաս | 10 | 5,540.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Լոռու մարզի Աքորի գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  | 60 |  | 33,240.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Լոռու մարզի Եղեգնուտ գյուղի սողանքային տեղամաս | 22 | 12,188.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի 3 սողանքային տեղամասեր | 30 | 16,620.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Լոռու մարզի Վահագնի գյուղի սողանքային տեղամաս | 10 | 5,540.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐ՝ | 72 | 39,888.00 | 60 |  | 33,240.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Կոտայքի մարզի Քանաքեռավանի սողանքային տեղամաս |  |  |  |  |  | 15 |  | 8,310.00 |  |  |  |  |
|  | Կոտայքի մարզի Արգել գյուղի սողանքային տեղամաս | 18 | 9,972.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Կոտայքի մարզի Պտղնի գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  | 30 |  | 16,620.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Կոտայքի մարզի Գեղադիր գյուղի սողանքային տեղամաս | 15 | 8,310.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐ՝ | 33 | 18,282.00 | 30 |  | 16,620.00 | 15 |  | 8,310.00 |  |  |  |  |
|  | Սյունիքի մարզի Տաշտուն գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  |  |  |  | 23 |  | 12,742.00 |  |  |  |  |
|  | Սյունիքի մարզի Ճակատեն գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  | 20 |  | 11,080.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Սյունիքի մարզի Անգեղակոթ գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  | 24 |  | 13,296.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Սյունիքի մարզի Սալվարդ գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  |  |  |  | 21 |  | 11,634.00 |  |  |  |  |
|  | Սյունիքի մարզի Որոտան գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  |  |  |  | 20 |  | 11,080.00 |  |  |  |  |
|  | Սյունիքի մարզի Ախլաթյան գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  | 20 |  | 11,080.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Սյունիքի մարզի Կարճևան գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  |  |  |  | 22 |  | 12,188.00 |  |  |  |  |
|  | Սյունիքի մարզի Լիճք գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  |  |  |  | 18 |  | 9,972.00 |  |  |  |  |
|  | Սյունիքի մարզի Քաջարանի սողանքային տեղամաս |  |  |  |  |  | 22 |  | 12,188.00 |  |  |  |  |
|  | Կապան Անդրանիկաշեն թաղամասի սողանքային տեղամաս |  |  | 19 |  | 10,526.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Կապան Գեղանուշ թաղամասի սողանքային տեղամաս |  |  | 23 |  | 12,742.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Կապանի Երկաթուղայինների փողոցի սողանքային տեղամաս | 15 | 8,310.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐ՝ | 15 | 8,310.00 | 106 |  | 58,724.00 | 126 |  | 69,804.00 |  |  |  |  |
|  | Վայոց Ձորի մարզի Հորս գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  |  |  |  | 90 |  | 49,860.00 |  |  |  |  |
|  | Վայոց Ձորի մարզի Հորբատեղ գյուղի սողանքային տեղամաս | 24 | 13,296.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վայոց Ձորի մարզի Գոմք գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  | 30 |  | 16,620.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վայոց Ձորի մարզի Չիվա գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  | 33 |  | 18,282.00 | 235 |  | 130,190.00 |  |  |  |  |
|  | Վայոց Ձորի մարզի Ախտա գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  |  |  |  | 20 |  | 11,080.00 |  |  |  |  |
|  | Վայոց Ձորի մարզի Ագարակաձոր գյուղի սողանքային տեղամաս | 10 | 5,540.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վայոց Ձորի մարզի Վերնաշեն գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  |  |  |  | 20 |  | 11,080.00 |  |  |  |  |
|  | Վայոց Ձորի մարզի Գետափ գյուղի սողանքային տեղամաս | 24 | 13,296.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վայոց Ձորի մարզի Սարավան գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  | 5 |  | 2,770.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վայոց Ձորի մարզի Գնիշիկ գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  | 45 |  | 24,930.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վայոց Ձորի մարզի Ազատեկ գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  |  |  |  | 30 |  | 16,620.00 |  |  |  |  |
|  | Վայոց Ձորի մարզի Զառիթափ գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  | 5 |  | 2,770.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐ՝ | 58 | 32,132.00 | 118 |  | 65,372.00 | 395 |  | 218,830.00 |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Խաչարձան գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  |  |  |  | 40 |  | 22,160.00 |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Մովսես գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  |  |  |  | 10 |  | 5,540.00 |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Բարեկամավան գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  |  |  |  | 16 |  | 8,864.00 |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքի սողանքային տեղամաս |  |  | 100 |  | 55,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Ակնաղբյուր գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  | 10 |  | 5,540.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Նոյեմբերյան քաղաքի սողանքային տեղամասեր |  |  |  |  |  | 30 |  | 16,620.00 |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Սևքար գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  |  |  |  | 10 |  | 5,540.00 |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Խաշթառակ գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  | 50 |  | 27,700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Գանձաքար գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  | 56 |  | 31,024.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Այգեհովիտ գյուղի սողանքային տեղամաս | 10 | 5,540.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Վազաշեն գյուղի սողանքային տեղամաս | 10 | 5,540.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Արծվաբերդ գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  |  |  |  | 10 |  | 5,540.00 |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Ն. Ծաղկավան գյուղի սողանքային տեղամաս | 24 | 13,296.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Արճիս գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  | 10 |  | 5,540.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Դովեղ գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  |  |  |  | 19 |  | 10,526.00 |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Նավուր գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  |  |  |  | 12 |  | 6,648.00 |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Լճկաձոր գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  | 15 |  | 8,310.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Բաղանիս գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  |  |  |  | 10 |  | 5,540.00 |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Բերքաբեր գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  |  |  |  | 10 |  | 5,540.00 |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Այգեձոր գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  |  |  |  | 14 |  | 7,756.00 |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Դիտավան գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  |  |  |  | 10 |  | 5,540.00 |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Լուսաձոր գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  |  |  |  | 10 |  | 5,540.00 |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Ենոքավան գյուղի սողանքային տեղամաս |  |  |  |  |  | 15 |  | 8,310.00 |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Հովք գյուղի սողանքային տեղամաս | 75 | 41,550.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐ՝ | 119 | 65,926.00 | 241 |  | 133,514.00 | 216 |  | 119,664.00 |  |  |  |  |
|  | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐ՝ | 597 | 330,738.00 | 665 |  | 368,410.00 | 879 |  | 486,966.00 |  |  |  |  |
|  | Օբյեկտի անվանումը/միջոցառումը | Ընդամենը ուսումնասիրվող տեղամասերի քանակը | Արժեքը | Արժեքը |  |  | Արժեքը |  |  | Արժեքը |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |
|  |  |  | 2024թ | 2025թ |  |  | 2026թ |  |  | 2027թ |  | …. |  |
|  | ՌԵԺԻՄԱՅԻՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ (ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ), ՈՐԻՑ | 61x1.500.0 | 25,500.00 |  |  | 63,000.00 |  |  | 91,500.00 |  |  | ՀՀ պետական և համայնքային բյուջեներ, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ |  |
| 1. | ԵՐԵՎԱՆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Նուբարաշենի գերեզմանոցի սողանքային տեղամաս | 1 | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  | 1.500.0 հազ.դրամ՝ 1 տեղամասի զննման տարեկան արժեք |  |
|  | ք. Երևան, Սարի թաղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐ՝ | 2 | 1,500.00 |  |  | 3,000.00 |  |  | 3,000.00 |  |  |  |  |
| 2. | ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Արարատի մարզի Լանջառ գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Արարատի մարզի Ուրցալանջ գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Արարատի մարզի Բարձրաշեն գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Արարատի մարզի Զանգակատուն գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐ՝ | 4 |  |  |  | 4,500.00 |  |  | 6,000.00 |  |  |  |  |
| 3. | ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Արագածոտնի մարզի Լեռնապար գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐ՝ | 1 |  |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
| 4. | ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Գեղարքունիքի մարզի Դպրաբակ գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Գեղարքունիքի մարզի Կալավան գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Գեղարքունիքի մարզի Ավազան գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Գեղարքունիքի մարզի Երանոս գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐ՝ | 6 | 1,500.00 |  |  | 7,500.00 |  |  | 9,000.00 |  |  |  |  |
| 5. | ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Լոռու մարզի Կաճաճկուտ գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Լոռու մարզի Սանահին գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Լոռու մարզի Աքորի գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Լոռու մարզի Եղեգնուտ գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Վանաձոր քաղաքի 3 սողանքային տեղամասեր | 3 |  |  |  | 4,500.00 |  |  | 4,500.00 |  |  |  |  |
|  | Խնձորուտի սողանքային տեղամաս | 1 | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Լոռու մարզի Վահագնի գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐ՝ | 9 | 3,000.00 |  |  | 12,000.00 |  |  | 13,500.00 |  |  |  |  |
| 6. | ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Կոտայքի մարզի Ողջաբերդ գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Կոտայքի մարզի Հացավան գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Կոտայքի մարզի Գեղադիր գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Կոտայքի մարզի Պտղնի գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Կոտայքի մարզի Արգել գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐ՝ | 5 | 3,000.00 |  |  | 6,000.00 |  |  | 7,500.00 |  |  |  |  |
| 7. | ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Սյունիքի մարզի Քարահունջ գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Սյունիքի մարզի Անգեղակոթ գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Սյունիքի մարզի Ախլաթյան գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Սյունիքի մարզի Ճակատեն գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Կապան Անդրանիկաշեն թաղամասի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Կապանի Մ. Հարությունյան փողոցի սողանքային տեղամաս | 1 | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Կապանի Արփիկ թաղամասի սողանքային տեղամաս | 1 | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Կապանի Գեղանուշ թաղամասի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Կապանի Շինարարների փողոց N10 դպրոցի սողանքային տեղամաս | 1 | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Կապանի Երկաթուղայինների փողոցի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐ՝ | 10 | 6,000.00 |  |  | 7,500.00 |  |  | 15,000.00 |  |  |  |  |
| 8. | ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վայոց Ձորի մարզի Հորբատեղ գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Վայոց Ձորի մարզի Մարտիրոս գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Վայոց Ձորի մարզի Գոմք գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Վայոց Ձորի մարզի Չիվա գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Վայոց Ձորի մարզի Ագարակաձոր գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Վայոց Ձորի մարզի Գետափ գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Վայոց Ձորի մարզի Սարավան գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Վայոց Ձորի մարզի Զառիթափ գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Վայոց Ձորի մարզի Գնիշիկ գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐ՝ | 9 | 3,000.00 |  |  | 7,500.00 |  |  | 13,500.00 |  |  |  |  |
| 9. | ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Դիլիջանի (Մեծ Թալա և կենտրոն) սողանքային տեղամասեր | 2 | 3,000.00 |  |  | 3,000.00 |  |  | 3,000.00 |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Կաճաճկուտ գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Ակնաղբյուր գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Աչաջուր գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Խաշթառակ գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Գոշ գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Գանձաքար գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Այգեհովիտ գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Վազաշեն գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Ն. Ծաղկավան գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Արճիս գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Լճկաձոր գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզի Հովք գյուղի սողանքային տեղամաս | 1 |  |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐ՝ | 15 | 7,500.00 |  |  | 13,500.00 |  |  | 22,500.00 |  |  |  |  |
|  | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐ՝ | 61 | 25,500.00 |  |  | 63,000.00 |  |  | 91,500.00 |  |  |  |  |
|  | ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (որպես թեմատիկ շերտ ազգային գեոպորտալում արտացոլելու նպատակով) | ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ (այդ թվում ք. Երևան) 12 մարզ | Արժեքը 2024թ | Արժեքը 2025թ |  |  | Արժեքը 2026թ |  |  | Արժեքը 2027թ |  | ՀՀ պետական և համայնքային բյուջեներ, ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | ՀՀ կադաստրի կոմիտե, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ ԳԱԱ, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |
|  |  | 0 | 0 | 4մարզ |  |  | 4մարզ |  |  | 4մարզ |  |  |  |
|  | ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ՝ ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |  |  | 10000.0 |  |  | 10000.0 |  |  | 10000.0 |  |  |  |