Հավելված 3

ՀՀ կառավարության  __   թվականի
______-ի   N ____-Ն որոշման

ԾՐԱԳԻՐ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ԱՂԵՏԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ (ՄԱՍ II)

սողանքային  տեղամասի բնակելի տների և դրանցով զբաղեցված տարածքների /ոչ հիմնական բնույթի՝ ռելիեֆի և թեքությունների, մակերևութային ջրերի հոսքի ուղղությունների փոփոխության, սողանքային տեղամասի համահարթեցման, կանաչապատման, գրունտի փախարինման  և հիմնական բնույթի՝ սողանքային լանջի կայունության համար դիմհարային պատնեշի, բետոնե հենապատի, ջրահեռացման համակարգերի  կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում, շինարարական աշխատանքների իրականացում

մլն.դրամ

|  | Օբյեկտի անվանումը/միջոցառումը | Ուսումնասիրված տների/տեղամասերի քանակը | Նախագծման խոշորացված արժեքը | Շինարարական աշխատանքների խոշորացված արժեքը | Նախագծման խոշորացված արժեքը |  | Շինարարական աշխատանքների խոշորացված արժեքը |  | Նախագծման խոշորացված արժեքը |  | Շինարարական աշխատանքների խոշորացված արժեքը |  | Ֆինանսավորման աղբյուր | Պատասխանատու մարմին/կատարող |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024-2025թթ | 2025թ |  |  | 2026թ |  |  |  | 2027թ շարունակական |  |  | …. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1. | ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ԱՂԵՏԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ |  | 934.0մլն.դրամ | 15,500.0մլն.դրամ | 932.0մլն.դրամ |  | 15,740.0մլն.դրամ |  | 1,110.0մլն.դրամ |  | 10,100.0մլն.դրամ |  | ՀՀ պետական և համայնքային բյուջեներ, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն / ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների, ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություններ ՀՀ մարզպետարաններ, համայնքներ |  |
| 1) | Երևան քաղաքի Սարի թաղի սողանքային տեղամասեր | 90 | 60տուն 120.0մլն.դրամ | 2000.0մլն.դրամ | 30տուն 60.0մլն.դրամ |  |  | 1000.0մլն.դրամ |  |  |  |  | Ձեռքբերվող նախագծային փաստաթղթերի քանակը կճշգրտվի տեխնիկական վիճակի և ինժեներաերկրաբանական հետազննումների արդյունքներով | Ըստ խոշորացված ծախսերի 1տան հաշվարկով նախատեսվել է նախագծի գումար՝ 2000.0հազ.դրամ Շինարարական աշխատանքների խոշորացված արժեքը հաշվարկվել է հետհաշվարկի սկզբունքով Ըստ ՀՀ քաղ.շին նախ-ի 15.02.2008թ 19-Ն հրամանի Բարդութայն աստիճանի հաշվառմամբ (IV) շինարժեքից մասհանվող 6%տոկոսաչափի համար նախատեսված -120.0մլնդրամ նախագծման արժեքի հաշվառմամբ (6%- 120.0մլն.դրամ, 100%- 2000.0մլն.դրամ) |  |  |
| 2) | Արարատի մարզի սողանքային տեղամասեր | 95 | 45տուն 90.0 մլն.դրամ | 1500.0մլն.դրամ | 50տուն 100.0 մլն.դրամ |  |  | 1700.0մլն.դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Արագածոտնի մարզի Լեռնապար գյուղի սողանքային տեղամասեր | 60 | 60տուն 120.0 մլն.դրամ | 2000.0մլն.դրամ | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Գեղարքունիքի մարզի սողանքային տեղամասեր | 95 | 45տուն 90.0 մլն.դրամ | 1500.0մլն.դրամ | 50տուն 100.0 մլն.դրամ |  |  | 1700.0մլն.դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Լոռու մարզի սողանքային տեղամասեր | 95 | 45տուն 90.0 մլն.դրամ | 1500.0մլն.դրամ | 50տուն 100.0 մլն.դրամ |  |  | 1700.0մլն.դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) | Կոտայքի մարզի սողանքային տեղամասեր | 80 | 30տուն 60.0 մլն.դրամ | 1000.0մլն.դրամ | 50տուն 100.0 մլն.դրամ |  |  | 1700.0մլն.դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) | Շիրակի մարզի Առափի գյուղի սողանքային տեղամասեր | 150 | 45տուն 90.0 մլն.դրամ | 1500.0մլն.դրամ | 50տուն 100.0 մլն.դրամ |  |  | 1700.0մլն.դրամ |  | 55տուն 110.0 մլն.դրամ |  | 1800.0մլն.դրամ |  |  |  |  |
| 8) | Սյունիքի մարզի սողանքային տեղամասեր | 290 | 40տուն 80.0 մլն.դրամ | 1300.0մլն.դրամ | 50տուն 100.0 մլն.դրամ |  |  | 1700.0մլն.դրամ |  | 200տուն 400.0 մլն.դրամ |  | 3300.0մլն.դրամ |  |  |  |  |
| 9) | Վայոց Ձորի մարզի սողանքային տեղամասեր | 316 | 51տուն 102.0 մլն.դրամ | 1700.0մլն.դրամ | 65տուն 130.0 մլն.դրամ |  |  | 2170.0մլն.դրամ |  | 200տուն 400.0 մլն.դրամ |  | 3300.0մլն.դրամ |  |  |  |  |
| 10) | Տավուշի մարզի սողանքային տեղամասեր | 217 | 46տուն 92.0 մլն.դրամ | 1500.0մլն.դրամ | 71տուն 142.0 մլն.դրամ |  |  | 2370.0մլն.դրամ |  | 100տուն 200.0 մլն.դրամ |  | 1700.0մլն.դրամ |  |  |  |  |