Հավելված   
ՀՀ կառավարության 2024 թվականի  
———- N —Լ որոշման

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՀԱՆՔԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆՈՎ (ՄԻՆՉԵՎ 2035 ԹՎԱԿԱՆԸ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 2024-2027 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ընդամենը` Ռազմավարության համար **4,425,000,000** | | | | | | Ըստ տարիների` | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 476,000,000 | 2,015,000,000 | 819,000,000 | 1,115,000,000 | | Ըստ ֆինանսավորման աղբյուրի՝ | | | | | | Պետական բյուջե կամ վարկային և դրամաշնորհային միջոցներ | | | | 4,425,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ընդամենը՝ Ռազմավարական նպատակ 1. Երկրաբանական միասնական թվային տեղեկատվական շտեմարանի ստեղծում և վարում 3 465 500 000 ՀՀ դրամ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ընդամենը՝ Թիրախային ուղղություն 1.1․ Առկա երկրաբանական տեղեկատվության կոնսոլիդացում և երկրաբանական միասնական թվային տեղեկատվական շտեմարանի (այսուհետ՝ Շտեմարան) ստեղծում և վարում՝ հանքավայրերի և հանքերևակումների պետական կադաստրի, պաշարների պետական հաշվեկշռի և պաշարների տարեկան շարժի առցանց արտացոլմամբ 1 685 500 000 ՀՀ դրամ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Թիրախային ուղղության իրականացմանն ուղղված միջոցառումների անվանումները** | | **Քայլերի հաջորդականություն** | | **Ծախսային գնահատման հիմնավորում** | **Ֆինանսավորման չափն ըստ տարիների** | | | | | | | **Ֆինանսավորման աղբյուրը և չափն ընդամենը (ՀՀ դրամ)** | | **Կատարող(ները)** | |
| **2024** | | **2025** | **2026** | | **2027** | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| ***Միջոցառում 1․***  **Ընդերքի վերաբերյալ տեղեկատվության միասնական համակարգի ստեղծում, վարում, տնօրինում և պահպանում**  1․1 Օգտակար հանածոների (հանքային ռեսուրսների)՝ մետաղական, պինդ ոչ մետաղական, ***ստորերկրյա քաղցրահամ և հանքային ջրերի***, պետական կադաստրի (ՕՀՊԿ) և օգտակար հանածոների պաշարների պետական հաշվեկշռի (ՕՀՊՊՀ) վարման, երկրաբանական տեղեկատվության հավաքագրման և մշակման, պաշարների շարժի վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացման համար իրավական հենքի ստեղծում․  1․2 Օգտակար հանածոների (հանքային ռեսուրսների) պետական կադաստրի և օգտակար հանածոների պաշարների պետական հաշվեկշռի վարման ավտոմատ կառավարման տեղեկատվական համակարգերի (այսուհետ՝ ԱԿՏՀ) ստեղծում․  1.3. Օգտակար հանածոների հանքավայրերի և հանքերևակումների թվային բազային հենքի ստեղծում.  1․4 Ընդերքօգտագործման իրավունքների տեղեկատվական բազային հենքի ստեղծում․  1․5 Պաշարների շարժի վերաբերյալ էլեկտրոնային հաշվետվությունների ներկայացման ԱԿՏՀ-ի ստեղծում․  1․6 Երկրաբանական տեղեկատվության թվային ԱԿՏՀ-ի ստեղծում․  ***Միջոցառում 2․*** Ընդերքօգտագործման ոլորտում մեկ ներքին միասնական հարթակի ստեղծում | | Քայլ 1․1  Համապատասխան փորձագետի ներգրավում երկրաբանական միասնական թվային տեղեկատվական շտեմարանի ներդրման հնարավորությունների և խնդիրների նախնական ուսումնասիրության համար Խորհրդատվական ծառայության մատուցման նպատակով տեխնիկական առաջադրանքի կազմման համար։ | | Անհրաժեշտ է ՏՏ ոլորտի մասնագետի աջակ­ցություն նախատեսվող Խորհրդատվական ծառա­յության տրամադրման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջա­դրանքը կազմելու և առաջադրանքում կա­տարվող աշխատանքների շրջանակը առավել ճշգրիտ և մանրամասն ներկա­յաց­նելու համար։ | 500 000 | | - | - | | - | | 50 500 000  Պետական բյուջե  Դոնոր կազմակերպություններ  Օրենքով չարգելված միջոցներ | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կադաստրի կոմիտե  Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | |
| Քայլ 1․2  Երկրաբանական միասնական թվային տեղեկատվական շտեմարանի ներդրման հնարավորությունների և խնդիրների նախնական ուսումնասիրության և ԱԿՏՀ-երի ստեղծման համար առնվազն 6 տեխնիկական առաջադրանքի նախագծի մշակման նպատակով խորհրդատվական ծառայության (այսուհետ՝ ԽԾ) տրամադրում։ | | Համապատասխան մաս­նագետների ներգրավ­մամբ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել առկա երկրա­բանական տեղեկա­տվության կոնսոլիդաց­ման և երկրաբանական միասնական շտեմարանի ստեղծման համար անհրա­ժեշտ տեղեկա­տվությունը, բացահայտել թվայնացման առանձնա­հատկությունները, իրա­կա­նացման ուղիները, տեղեկատվության ստաց­ման աղբյուրները և դրանց հիման վրա մշակել տեխնիկական առաջա­դրանքներիի նախագծեր։ Ինչպես նաև ներկայացնել առաջարկություններ տեխ­նիկական վերազին­ման, անհրաժեշտ սարքերի և սարքավորում­ների ձեռքբերման նպա­տակով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծրա­գրային ապահովման մասով։  Ներկայացված առաջար­կությունները հիմք կհանդիսանան նաև ընդերքի մասին տեղեկության թվային կադաստրի ստեղծման նպատակով կազմվելիք ճանապարհային քարտեզի համար։ | 50 000 000 | | - | - | | - | |
| Քայլ 2․  ԽԾ-ի ներկայացրած առաջարկության հիման վրա տեխնիկական վերազինում, սարքերի և սարքավորումների, տեղեկատվական տեխնո­լոգիաների ծրագրային փաթեթների ձեռքբերում և տարեկան սպասարկում։ | | Նախանշված տեղեկա­տվական տեխնոլո­գիաների ծրագրային փաթեթների ձեռքբերում և անհրաժեշտ սարքերի և սարքավորումների ձեռք­բերման նպատակով գնումների գործընթացի կազմակերպում։ | - | | 100 000 000 | 25 000 000 | | 25 000 000 | | 150 000 000 Պետական բյուջե  Դոնոր կազմակերպություններ  Օրենքով չարգելված միջոցներ | |  | |
| Քայլ 3․  Սերվերային համակարգի տեղադրում և կառավարման կենտրոնի ստեղծում | | Իրականացվող քայլերի արդյունքում ակնկալվում է․  1․1 Օգտակար հանածո­ների (հանքային ռեսուրս­ների) պետական կադաս­տրի ավտոմատ կառա­վար­ման տեղեկա­տվական համակարգի ստեղծում․  1․2 Օգտակար հանա­ծոների (հանքային ռեսուրսների) պաշար­ների պետական հաշվեկշռի վարման տեղեկա­տվական համակարգի ստեղծում․  1․3 Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի և հանքերևա­կում­ների թվային բազային հենքի ստեղծում  1․4 Ընդերքօգտագործման իրավունքների տեղեկա­տվական բազային հենքի ստեղծում․  1․5Պաշարների շարժի վերաբերյալ էլեկտրո­նային հաշվետվություն­ների ներկայացման համակարգի ստեղծում․  1․6 Երկրաբանական տեղեկատվության թվա­յին համակարգի ստեղ­ծում․  2․ Ընդերքօգտագործման ոլորտում մեկ ներքին միասնական հարթակի ստեղծում: | - | | 350 000 000 | - | | - | | 350000000  Պետական բյուջե  Դոնոր կազմակերպություններ  Օրենքով չարգելված միջոցներ | |  | |
| Քայլ 4․  ՏԱ հիման վրա Համակարգերի մշակում և ամբողջական գործարկում | | - | | 500 000 000 | 475 000 000 | |  | | 975 000 000  Պետական բյուջե  Դոնոր կազմակերպություններ  Օրենքով չարգելված միջոցներ | |  | |
|  | | Քայլ 5․ Մասնագետների վերապատրաստում | | Ներդրվող ԱԿՏՀ-ներով աշխատելու կարողությունների զարգացման նպատակով անհրաժեշտ է համապատասխան մասնագետների վերապատրաստում |  | | 50 000 000 | 10 000 000 | |  | | 150 000 000  Պետական բյուջե  Դոնոր կազմակերպություններ  Օրենքով չարգելված միջոցներ | |  | |
| Քայլ 6․ ԱԿՏ համակարգերի ընթացիկ սպասարկման վճար | | Ներդրված ԱԿՏ համակարգերի սպասարկման նպատակով անհրաժեշտ է տարեկան սպասարկման վճարում |  | |  |  | | 100000000 | | 100000000  Պետական բյուջե  Դոնոր կազմակերպություններ  Օրենքով չարգելված միջոցներ | |  | |
| **Ընդամենը՝ *Թիրախային ուղղություն 1.2.* *Շտեմարանի՝ պետության կողմից երկրաբանական և որոնողահետախուզական բնույթի տեղեկատվությամբ հագեցման սկզբունքների (այդ թվում՝ հետազոտական աշխատանքների շրջանակի որոշման կարգի և դրանց իրականացման ձևաչափի) սահմանում 650 000 000 ՀՀ դրամ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառում 1․** Երկրաբանական ծառայության ստեղծում | | Քայլ 1․  Ընդերքօգտագործման ոլորտը կարգավորող օրենսդրության վերանայում, նորմատիվ ենթաօրենսդրական իրավական ակտերի մշակում, որոնցով կսահմանվեն և կկարգավորվեն Երկրաբա­նական ծառայության ստեղծ­ման, կազմակերպաիրավական տեսակի, գործունեության ծավալման հետ կապված իրավահարաբերությունները։ | | Որպես մեկ միասնական մարմին Հայաստանի Հանրապետությունում երկրաբանության և ընդե­րքի ոլորտի կառավար­ման գործառույթների ապահովման նպատակով ստեղծվող Երկրաբանա­կան ծառայության ստեղծման և հետագա գործունեության համար անհրաժեշտ է ոլորտային օրենսդրական դաշտի վերանայում, ինչպես նաև համապատասխան իրավական հենքերի մշակում և ընդունում։ | - | | - | 150000000 | | - | | 650 000 000  Պետական բյուջե  Դոնոր կազմակերպություններ  Օրենքով չարգելված միջոցներ | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | |
|  | | Քայլ 2․  Որպես առանձին միավոր՝ Երկրաբանական ծառայության ստեղծում | | Շտեմարանի համալրման և հագեցման (երկրաբանական տեղեկատվության հավաքագրում, մշակում, վերլուծություն, արժանահավատության գնահատում, տարածումը և համակարգում, անհրա­ժեշտ ոլորտային խնդիր­ների սահմանում և դրանց լուծման ուղիների բացա­հայ­տում) նպա­տակով անհրաժեշտ է ոլորտային ստորաբաժա­նումների հենքի վրա ստեղծել Երկրաբանական ծառայություն։ | - | | - | - | |  | |
|  | | Քայլ 3․ Երկրաբանական ծառայության կարողությունների զարգացում, գործառույթների ընդլայնում և տեխնիկական վերազինում։ | | Անհրաժեշտ է զարգացնել ստեղծված Երկրաբանական ծառա­յության կարողությունները, ընդլայնել գործառույթները և տեխնիկապես վերազինել այն նոր գործառույթների իրակա­նացման ահրաժեշտութ­յամբ պայմանավորված։ | - | | - | - | | 500000 000 | |  | |
| **Ընդամենը՝ *Թիրախային ուղղություն 1.3.* *Շտեմարանում հավաքագրվող տեղեկատվության և շտեմարանի կառավարման միջազգային ստանդարտներին համապատասխանության ապահովում 1 130 000 000 ՀՀ դրամ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառում 1․** CRIRSCO միջազգային կառույցին անդամակցություն | | Քայլ 1․  Բանակցությունների վարում «CRIRSCO» միջազգային կառույցին անդամակցելու նպատակով | | «CRIRSCO» միջազգային կառույցին անդամակցելու նպատակով աշխատանք­ների իրականացում, մասնավորապես՝ պահանջ­վող ընթացակարգերի ուսումնասիրություն և անդամակցության մեկնարկ | - | | - | - | | - | | - | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | |
|  | | Քայլ 2․ «CRIRSCO» միջազգային կառույցին անդամակցության և իրենց կողմից ընդունելի՝ ստանդարտի մշակման (օգտակար հանածոների պաշարների գնահատման Հայաստանում կիրառվող համակարգի ներդաշնակեց­ման) նպատակով այլ երկրների փորձի ուսումնասիրություն և փորձի փոխանակում | | «CRIRSCO» միջազ­գային կառույցի կողմից ընդունելի ստանդարտի մշակման նպատակով կառույցին անդամ հանդիսացող երկրների (օրինակ՝ Ղազախստանի Հանրապետություն)  հա­մա­պատասխան մաս­նագետների հետ  քննար­կումնների կազմակերպում՝ փորձի փոխանակման նպատակով (առկա և հեռավար եղանակով) | - | | 25 000000 | - | | - | | 500000  000  Պետական բյուջե  Դոնոր կազմակերպություններ  Օրենքով չարգելված միջոցներ | |  | |
|  | | Քայլ 3․  Օգտակար հանածոների պաշարների գնահատման Հայաստանում կիրառվող համակարգի ներդաշնա­կեցում՝ միջազգային ֆինանսական կազմակեր­պութ­յուն­ների և բորսաների կողմից ընդունելի հաշվետվո­ղա­կանության համակարգերին | | Փորձի փոխանակման արդյունքում ձեռք  բերված տեղեկատվության հիման վրա  հաշվետվողականության համակարգերի  ներդաշնակեցման նպատակով  Հայաստանում կիրառվող համակարգի  ուսումնասիրություն, տեխնիկական  առաջադրանքի կազմում՝  համապատասխան մասնագետների  ներգրավմամբ։ | - | | - | 25 000 000 | | - | |  | |
|  | | Քայլ 4. Կազմված տեխնիկական առաջադրանքի  հիման վրա՝ օգտակար հանածոների պաշարների գնահատման Հայաստանում կիրառվող համակարգի ներդաշնակեցման  աշխատանքների մեկնարկ։ | | Կազմված տեխնիկական առաջադրանքի  հիման վրա մրցույթի հայտարարում,  խորհրդատու կազմակերպության ընտրություն  և օգտակար հանածոների պաշարների  գնահատման Հայաստանում կիրառվող  համակարգի ներդաշնակեցման  աշխատանքների մեկնարկ։ | - | | - | - | | 450000000 | |  | |  | |
| **Միջոցառում 2․** Ոլորտային լաբորատորիայի («Անալիտիկ» ՓԲԸ) կարողությունների զարգացում և միջազգային չափանիշներին համապատաս­խանեցում (սերտեֆիկացում), վերջինիս հիմքի վրա ոլորտային ռեֆերենս լաբորատորիայի ստեղծում | | Քայլ 1․  Ոլորտային լաբորատորիայի կարողությունները միջազ­գային չափանիշներին համապատասխանեցնելու նպատակով` խորհրդա­տվական ծառայության մատուցում՝ իրագործելիության ուսումնասիրություն, համապատասխան մասնա­գետների և փորձագետ­ների ներգրավ­մամբ՝ կարիքները բացահայտելու և դրա հիման վրա տեխնիկական առաջա­դրանք կազմելու նպատակով**:** | | Ոլորտային լաբորատո­րիան միջազգային  չափանիշներին համապա­տասխանեցնելու նպատա­կի իրագործելիության  ուսումնասիրություն, որի ընթացքում կիրականացվի լաբորատոր անալիզների  իրականացման արդյունա­վետ մեթոդների ներդրման մեխանիզմների ուսում­նասիրություն, կտրվեն անհրաժեշտ տեխնոլո­գիաների նկարագրություն­ները և մասնագրերը՝ նախահաշվով, կկազմվի ճանապարհային քարտեզ միջազգային որակա­վորումը բարձրացնելու (սերտիֆիկացման) և համապատասխան անձ­նակազմ հավաքագրելու նպատակով: | 15 000 000 | | - | - | | - | | 630000000  Պետական բյուջե  Դոնոր կազմակերպություններ  Օրենքով չարգելված միջոցներ | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | |
|  | | Քայլ 2․  Տեխնիկական առաջադրանքի  հիման վրա լաբորատորիայի վերազինում։ | | Ոլորտային լաբորա­տորիայի կարողություն­ները միջազգային չափանիշներին համապա­տասխանեցնելու նպա­տակով` գնման գործընթա­ցի կազմակերպում։ | - | | 600 000 000  (\* գումարի առավել  հստակ չափի  վերաբերյալ  տեղեկությունը  կամրագրվի քայլ 1-ում նշված գործողությունների  իրականացման  արդյունքում) | - | | - | |  | |
|  | | Քայլ 3․  Ձեռք բերված սարքավորումների տեղադրում համապատասխան պահանջ­ների պահպանմամբ և մասնագիտական որակա­վորման բարձրացման նպատակով ոլորտային լաբորատորիայի անձնակազմի վերապատրաստումների (անհրաժեշտության դեպքում գործողումների) կազմակերպում։ | | Տեխնիկական և մասնագիտական որա­կավորման ապահովման աշխատանքների մեկնարկ, համապատասխան մաս­նագետների վերապատ­րաստում, սարքավորում­ների տեղադրում: | - | | - | 15 000 000 | | - | |  | |  | |
| **Ընդամենը՝ *Ռազմավարական նպատակ 2. Ընդերքի օգտագործման և պահպանության ոլորտում արդյունավետ որոշումների կայացում 940 500 000 ՀՀ դրամ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ընդամենը՝ *Թիրախային ուղղություն* 2.1. Ընդերքի օգտագործման և պահպանության, հանքանյութերի արտադրության և վերջնական արտադրանքի ստացման ոլորտներում պետության կողմից արդյունավետ որոշումների կայացման սկզբունքների մշակում**  ***200 000 000 ՀՀ դրամ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառում 1․** Հանքարդյունաբերության ոլորտում պետություն-մասնավոր գործընկերության (այսուհետ՝ նաև ՊՄԳ) կիրառման արդյունավետության վերլուծության իրականացում և հաշվետվության ներկայացում | | Քայլ 1**․** Հանքարդյունաբերության ոլորտի ձեռնարկությունների ներկայացուցիչների հետ պարբերաբար հանդիպումների կազմակերպում (տարեկան 1 անգամ հաճախականությամբ), ձեռնարկությունների խնդիրների և ռիսկերի վերհանում, ձեռնարկությունների կողմից արդյունավետության բարձրացման և օրենսդրական բարելավումների առաջարկությունների քննարկում | |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | | | | | | | Էկոնոմիկայի նախարարություն | |
| **Միջոցառում 2․** Կազմակերպել մասնագիտական քննարկումներ արտադրական հզորությունների ստեղծման հնարավորության գնահատման նպատակով․  1․ կաթոդային պղնձի ստացում՝ հիդրոմետալուրգիական տարբերակին տալով խիստ առաջնահերթություն | | Քայլ 1․  Աշխատանքային խմբի ձևավորում՝ hամապատասխան մասնագիտական փորձ և որակավորում ունեցող օտարերկրյա և տեղական մասնագետների ներգրավմամբ։ | | Աշխատանքային խմբի նախաձեռնությամբ ֆոկուս խմբային քննարկումների կազմակերպում և անցկա­ցում։ Քնարկումների արդյունքում պղնձաձուլա­րանի կառուցման նպատահարմարության դիտարկում՝ հաշվի առնելով ՀՀ աշխարհա­գրական, բնապահպանա­կան և ենթակառուցված­քային առանձնահատկութ­յունները։Քննարկումների ընթացքում պիրո- և հիդրո մետալուրգիական մի քանի տեխնոլոգիական  լուծումների մասնրամասն վերլուծության և համեմատության իրակա­նացում, այդ թվում նաև խոշոր ընկերությունների հետ բանակացությունների հիմքի նախապատրաս­տում, մասնավորապես՝ համագործակցության հուշագրերի ստորագրում, ներդրողների տնտե­սական աջակցության փաթեթների և հստակ առաջարկների ձևավո­րում։ | - | | 100 000 000 | - | | - | | 200 000 000  Պետական բյուջե  Դոնոր կազմակերպություններ  Օրենքով չարգելված միջոցներ | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն | |
|  | | Քայլ 2․ Քննարկումների ընթացքում պղնձաձու­լա­րանի կառուցման նպատահարմար­ության պարագայում աշխա­տանքային խմբի կողմից տեխնիկակատնտեսական հիմնավորման կազմում, որը կներառի պղնձաձուլարանի կառուցման նախահաշիվը և եռաչափ մոդելը։ | | Աշխատանքային խմբի կողմից տեխնիկակա­տնտեսական հիմնա­վորման կազմումը պետք է իրականացվի հետևյալ գործողությունների իրա­կանացման արդյունքում.  - կուսումնասիրվեն և կհամեմատվեն աշխար­հում լայն տարածում ստացած պղնձի խտանյութերի վերամշակ­ման ինչպես պիրոմետալուրգիական, այնպես էլ՝ բնապահպանական առումով առավել հեռանկարային հիդրո­մետալուրգիական և ներկայում զարգացող այլ տեխնոլոգիաները,  - կպարզաբանի տարե­կան առնվազն 100,000 տոննա կատոդային պղնձի արտադրության համար պահանջվող էներգետիկ հզորությունները, և դրանց բացակայության դեպքում՝ կձևակերպի նման խնդիր: Աշխատանքային խումբը պետք է մանրամասն ուսումնասիրի և բնապահպանական ու տնտեսական նկատառում­ներից ելնելով գնահատի կատոդի արտադրության առկա տեխնոլոգիաները:  Արդյունքում կմշակվի առաջարկ կատոդի արտադրության առավե­լագույն արդյունավետ լուծման վերաբերյալ՝ հաշվի առնելով ՀՀ աշխարհագրական, բնա­պահպանական, մասշտա­բային և տնտեսական առանձնահատկությունները:  - առանձնահատուկ գնահատական կտա արդյունքում ձևավորվող ծծմբի և ծծումբ պարունակող նյութերի կառավարման խնդրին՝ տնտեսական գնահատական տալով ինչպես ծծմբական թթվի արտադրության, տեղա­փոխման և վաճառքի ինքնարժեքի խնդրին, այնպես էլ տեխնիկական գիպսի արտադրության, և ամենայն հավանականությամբ, պոչանքների տեսքով պահպանման հարցին: Խարամի և հարակից ծանր մետաղների կառավարման հարցերը նույնպես պետք է ստանան տնտեսական և բնապահպանական գնահատական: | - | | - | 80000000 | | - | |  | |
|  | | Քայլ 3.  Պղնձաձուլարանի կառուցման նպատահարմարության պարագայում համապատասխան իրավակարգավորումների մշակում։ | | Պղնձաձուլարանի գործունեության  իրավական կարգավորումների մշակում՝ պատշաճ պայմաններ և տնտեսական խթան  ապահովելու նպատակով։ | - | | - | - | | 20 000 000 | |  | |  | |
| **Ընդամենը՝ *Թիրախային ուղղություն* 2.2. Ֆինանսական, սոցիալ-տնտեսական և շրջակա միջավայրի պահպանության հավասարակշռության ապահովում**  ***740 500 000 ՀՀ դրամ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | **Ֆինանսական** | | | | | | | | | | | |  |
| **Միջոցառում 1․** Ներդնել խտանյութերի, ձուլվածքի և այլ արտադրության սահմանումների որոշման մեթոդաբանություն (տեխնիկական ստանդարտ) | | Քայլ 1․  Իրավական ակտերի մշակում, որոնցով միջազգայնորեն ընդունված սահմանումներին համահունչ կամրագրվի խտանյութերի, ձուլվածքի և այլ արտադրության սահմանումների որոշման մեթոդաբանությունը | |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | | | | | | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն | |
| **Միջոցառում 2․** Դասակարգել ՀՀ–ում արտադրվող և արտահանվող մետաղական հանքանյութերի փաստացի տեսակները, իրականացնել գործողություններ արդեն իսկ ի հայտ եկած բացթողումների կամ անհամապատասխանությունների շտկման հարցում, վերացնել հետագա բացերը, որոնք կարող են նպաստել հարկային պարտավորություններից խուսափելուն | | Քայլ 1․ Իրավական ակտերի մշակում, համաձայն որոնցով կդասակարգվեն ՀՀ–ում արտադրվող և արտահանվող մետաղական հանքանյութերի փաստացի տեսակները, կբարելավվի գործող իրավական դաշտը | |  |
| **Միջոցառում 3․** Սահմանել հանքանյութերի պատկանելիությունը այս կամ այն մետաղին՝ ոչ թե ելնելով արտահանվող նյութերի արժեքներից, այլ տվյալ արտադրանքին ներկայացվող տեխնիկական պայմաններից | | Քայլ 1․ Ըստ դասակարգման ու օրենսդրական պահանջների մշակել տեխնիկական պահանջների (ՏՊ) փաստաթղթեր, անհրաժեշտության դեպքում կատարել օրենսդրական դաշտին համապատասխան փոփոխություններ, որոնք կհամապատասխանեն ՀՀ-ում արտադրվող և արդյունահանվող հանքանյութերին և թույլ կտան հստակ սահմանումներ տալ և հստակեցնել այս կամ այն մետաղին հանքանյութերի պատկանելությունը։ | |  |
| **Միջոցառում 4․** Նմուշարկման գործընթացի խստացման նպատակով նախատեսել պետական վերահսկողության գործիքակազմ | | Քայլ 1․ Իրավական ակտերի մշակում պետական վերահսկողական գործիքակազմի խստացման նպատակով՝ պետական վերահսկողության սահմանում նմուշարկման գործընթացի շրջանակներում, ինչպես նմուշարկման տեխնիկական միջոցների ստուգման, այնպես էլ ընթացիկ պարբերական ստուգումների տեսքով։  Վերջինիս համատեքստում տեսչական մարմնի լիազորությունների շրջանակի վերանայում։ | |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | | | | | | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Պետական եկամուտների կոմիտե | |
| **Միջոցառում 5․** Մասնավոր և պետական սեկտորների կայուն համագործակցություն | | Քայլ 1․ Իրավական դաշտի կարգավորում՝ հավատարմագրված կազմակերպությունների դերի բարձրացման նպատակով։ | |  |
| **Միջոցառում 6․** Ներդնել մասնավոր սեկտորի հնարավորությունների հզորացման ծրագիր | | Քայլ 1․ Իրավական դաշտի կարգավորում՝ օրենսդրական մակարդակով հավատարմագրված կազմակերպությունների դերի բարձրացում | |  |
| **Միջոցառում 7․** Վերազինել պետական լաբորատորիան և ամրագրել լիազորություններ | | Քայլ 1․  Գործող լաբորատորիայի վերազինման, կարողությունների հզորացման, լաբորատոր սարքավորումների և տեխնիկական հնարավորությունների արդիականացման նպատակով ուսումնասիրության իրականացում և տեխնիկատնտեսական հիմնավորման (ներառյալ՝ նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը) կազմում։  Քայլ 2․  Լաբորատորիայի վերազինում, կարողություննե­րի հզորացում և սերտիֆիկա­ցում։  Քայլ 3․ Հանքարդյունաբերության ոլորտում ռեֆերենս լաբորատորիայի լիազորությունների մրագրում | |  |
| **Միջոցառում 8․** Հստակ սահմանել ճշգրտության և թափանցիկության պահանջները | | Քայլ 1․ Հաշվետվությունների պարբերական ներկայացման և պարբերական նմուշարկում անցկացնելու ընթացակարգե­րի սահմանում | |  |
|  | |  | **Սոցիալ-տնտեսական, շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառում 9․** Սահմանել ընդերքօգտագործողների կողմից սոցիալական մեղմացման նպատակով համայնքներին կատարվող հատկացումների միանման և արդարացի բաշխման մեխանիզմ | | Քայլ 1․ Մշակել օրենսդրական նախաձեռնության փաթեթ, որով կսահմանվի Օրենսգրքով սահմանված  սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտում ստանձնած պարտավորությունների չափի հստակեցում և օգտակար  հանածոյի տեսակից կախված՝ համանման մոտեցումների կիրառում:  Հաշվետվողականության և հրապարակայնության սահմանում։ | |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | | | | | | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,  Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | |
| **Միջոցառում 10․** Հրապարակել Կառավարությանը և համայնքներին կատարվող սոցիալական աջակցության տարեկան ծախսերը և դրանց բաշխումը: | |  |
| **Միջոցառում 11․** Ձեռնարկել համայնքի կարողությունների զարգացման ծրագրեր | | Քայլ 1․  Կատարված օրենսդրական փոփոխությունների իրազեկման և կարողությունների զարգացման նպատակով միջոցառումների իրականացում | |  |
| **Միջոցառում 12․** Համայնք-ընդերքօգտագործող կազմակերպություն համագործակցության շրջանակների և հստակ պարտավորությունների սահմանումը սոցիալ-տնտեսական նախաձեռնությունների, համայնքային ընդհանուր զարգացման, կրթության և գիտության, փոքր բիզնեսի զարգացման ենթատեքստում | | Քայլ 1․ Համայնք-ընդերքօգտագործող կազմակերպություն համագործակցության շրջանակների և հստակ պարտավորությունների սահմանման նպատակով օրենսդրական փոփոխությունների իրականացում | |  |
| **Միջոցառում 13․** Վերանայել ՀՀ հանքարդյունաբերության ոլորտում աշխատանքի անվտանգության և առողջության պահպանության (ԱԱ և ԱՊ) առնչվող օրենսդրությունը միջազգային լավագույն փորձի և ստանդարտների համատեքստում, մասնավորապես վավերացնել Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության (ILO) «Աշխատանքի անվտանգության և առողջության մասին» ԱՄԿ 155-իդ կոնվենցիան։ | | Քայլ 1․ Եռակողմ սոցիալական գործընկերության մակարդակում ԱՄԿ ստանդարտների, այդ թվում ԱՄԿ 155-րդ կոնվենցիայի վավերացման գործընթացի աշխատանքային քննարկում  Քայլ 2․ Մասնակցություն ՀՀ հանքարդյունաբերության ոլորտում աշխատանքի անվտանգության և առողջության պահպանության առնչվող օրենսդրության կատարելագործման գործընթացին | |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | | | | | | | Առողջապահության նախարարություն, Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Ներքին գործերի նախարարություն, Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ | |
| **Միջոցառում 14․** Մշակել, ներդնել, մշտադիտարկել և պարբերաբար վերանայել համայնքային աղետների ռիսկերի կառավարման պլաններ, կառավարման ռազմավարության իրականացման վերահսկողական համակարգ | | Քայլ 1․ Իրավական ակտերի մշակում՝ համայնքային աղետների ռիսկերի կառավարման պլանների մշակման, իրագործման, մոնիթորինգի, պարբերական վերանայման, ինչպես նաև վերահսկողական համակարգի ներդրման նպատակով,  Քայլ 2․ Բնակչության իրազեկման առումով կանոնավոր դասընթացների իրականացում | |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | | | | | | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Ներքին գործերի նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն, Շրջակա միջավայրի նախարարություն | |
| **Միջոցառում 15․** Ընդերքօգտագործողների համար սահմանել իրավական պահանջ՝ իրականացնելու տեխնիկական անվտանգության և համայնքային առողջության ռիսկերի գնահատում և մշակել պարբերական հաշվետվողականության համակարգ | | Քայլ 1․ Տեխնիկական անվտանգության իրականացման և համայնքային առողջության ռիսկերի գնահատման և պարբերական հաշվետվողականության համակարգի ներդրման նպատակով գործող իրավակարգավորումներում փոփոխությունների իրականացում | |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | | | | | | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Ներքին գործերի նախարարություն | |
| **Միջոցառում 16․** Վերանայել գործող բուժ.զննության կարգերը՝ միջազգային լավագույն փորձի ներքո: Մասնավորապես կարելի է դիտարկել. Minimum standards of fitness to work at a mine ուղեցույցը | | Քայլ 1․ ՀՀ Կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 15-ի «Արտադրական միջավայրում և աշխատանքային գործընթացի վնասակար ու վտանգավոր գործոնների ազդեցությանը ենթարկվող բնակչության առանձին խմբերի առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության անցկացման կարգը, գործոնների, կատարվող աշխատանքների բնույթի, զննության ծավալի, բժշկական հակացուցումների ցանկերը և աշխատանքի պայմանների հիգիենիկ բնութագրման կարգը հաստատելու մասին» N 1089-Ն որոշման լրամշակում | |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | | | | | | | Առողջապահության նախարարություն (բուժ․զննության կարգի վերանայում)Առողջապա հական և աշխատանքի տեսչական մարմին (մասնագիտությունների ցանկի կազմում՝ սահմանելով՝ տվյալ մասնագիտությամբ աշխատողի վտանգավոր Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում գործոնների և նյութերի շփման շրջանակը) | |
| **Միջոցառում 17․** Մեծացնել արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ փորձաքննող պետական լիազոր մարմինների հզորությունները, փորձաքննություններն իրականացնել ոչ միայն փաստաթղթային, այլև՝ տեխնիկապես | | Քայլ 1․ Արտադրական վտանգավոր օբյեկտների շահագործական խափանումների և ոչ պատշաճ կառուցման հետևանքով արտադրական վթարների և դժբախտ պատահարների հաճախականության և ծանրության աստիճանի նվազում 60% 80% անխափան արտադրական գործընթացի իրականացում | | ,,,, |  | | 100 000 000 |  |  | | 100 000 000  Պետական բյուջե  Դոնոր կազմակերպություններ  Օրենքով չարգելված միջոցներ | | Ներքին գործերի նախարարություն | | |
| **Միջոցառում 18․** Ներդնել տեխնիկական անվտանգության պայմանների պահպանման արդյունավետ գործիքակազմ՝ իրավական դաշտի բարելավմամբ | | Քայլ 1․ Պետական խոշոր մարմինների հզորացման նպատակով հանքավայրերի նախագծերը փորձաքննության ենթարկել միայն պետական լիազոր մարմնի կողմից, ինչպես նաև մետաղական բոլոր հանքավայրերի փորձաքննությունը նույնպես իրականացնել պետական լիազոր մարմնի կողմից | |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | | | | | | | Ներքին գործերի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին Տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ | |
| **Միջոցառում 19․** Նոր ենթաօրենսդրական ակտեր մշակելիս հաշվի առնել միջազգային ստանդարտները, ինչպես նաև շահագրգիռ կողմերի ներկայացրած առաջարկները և օրենսդրական ակտերի մշակման փուլում ներառել լիազոր մարմին-ընդերքօգտագործող-համայնք կապի ձևավորումը և համատեղ քննարկումների իրականացումը, ինչպես նաև դրանց համապատասխան նոր ստուգաթերթերի մշակումը | | Քայլ 1․ Ուսումնասիրել միջազգային փորձը և անհրաժեշտության դեպքում կատարել փոփոխություններ առկա ենթաօրենսդրական ակտերում | |  |
| **Միջոցառում 20․** Նախատեսել տվյալների կենտրոնացված և ըստ ազդակիր համայնքների պարբերական հավաքագրման ու վերլուծության պահանջ, ինչպես նաև բնակչության առողջության պարբերական ստուգումների վերաբերյալ պահանջ | | Քայլ 1․ Ներկայումս առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստր, որտեղ իրականացվում է օբյեկտների հաշվառում և վերլուծություն | |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | | | | | | |
| **Միջոցառում 21․** Սահմանել տեխնիկական անվտանգության համապատասխան ստանդարտների միասնական ուղեցույց, որն ամփոփ կերպով կներկայացնի տեխնիկական անվտանգության հիմնական պահանջները և կկցվի աշխատողների հետ կնքվող աշխատանքային պայմանագրերին | | Քայլ 1․ Ուսումնամեթոդական ծրագրերի մշակում և մասնագիտական հրահանգների կազմում | |  |
| **Միջոցառում 22․** Սահմանել աշխատողների հետ պարբերական վերապատրաստումների կազմակերպման օրենսդրական պահանջ և իրազեկել հասարակությանը և աշխատուժին այն բնապահպանական հետևանքների մասին, որոնք կարող են առաջանալ արտադրական վթարների հետևանքով | | Քայլ 1․ Համաձայն «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի գ) կետի կատարվում է ոլորտի մասնագետների, փորձագետների, տնտեսության մեջ աշխատող ինժեներատեխնիկական և մասնագետ կադրերի ուսուցում և որակավորման գծով աշխատանքների կազմակերպում | |  |
| **Միջոցառում 23․** Պարբերաբար կազմակերպել ոլորտային իրազեկումներ համայնքային բնակչության և աշխատողների հետ։ Վերոշարադրյալ խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է ձևավորել ոլորտային մասնագետների և փորձագետների խումբ օգտակար հանածոների պաշարների գնահատման Հայաստանում կիրառվող համակարգի ներդաշնակեցում՝ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների և բորսաների կողմից ընդունելի հաշվետվողականության համակարգի ներդրմամբ | | Քայլ 1. Կազմված տեխնիկական առաջադրանքի  հիման վրա՝ օգտակար հանածոների պաշարների գնահատման Հայաստանում կիրառվող համակարգի ներդաշնակեցման  աշխատանքների մեկնարկ։ | | Տեխնիկական առաջա­դրանքի հիման վրա մրցույթի հայտարարում,  խորհրդատու կազմակերպության ընտրություն և օգտակար հանածոների պաշարների գնահատման Հայաստա­նում կիրառվող համակարգի ներդաշնակեցման աշխատանքների մեկնարկ։ | Ֆինանսական գնահատականը տրված է Թիրախային ուղղության 1․3-ի 1-ին միջոցառումում։ | |  |  |  | |  | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին Տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ | | |
| Քայլ 2. Պարբերաբար կազմակերպել  ոլորտային իրազեկումներ համայնքային  բնակչության և աշխատողների հետ։ | | Թվով երեք մարզերում, որոնց տարածքում առկա են  մետաղական օգտակար հանածոների գործող հանքավայրեր՝ ներդաշնակեցված համակարգի առկայության դեպքում առաջին երեք տարիներին կիրականացվեն  ամենամյա իրազեկման թվով 3 միջոցառումներ։ |  | | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | | 30 000 000  Պետական բյուջե  Դոնոր կազմակերպություններ  Օրենքով չարգելված միջոցներ | |
| **Միջոցառում 24․** Պետական մակարդակով կազմակերպել և իրականացնել աշխատողների պարբերական վերապատրաստումներ՝ աղետալի իրավիճակներում գործելու պայմանների վերաբերյալ, կազմակերպել պարբերական հանդիպումներ կարիքների գնահատման համար | | Քայլ 1. Հանդիպում-միջոցառումների կազմակերպում,  կարիքների գնահատում,վերապատրաստումների իրականացում | | Իրականացնել աշխատողների ամենամյա վերապատրաստումներ |  | | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | | 30 000 000  Պետական բյուջե  Դոնոր կազմակերպություններ  Օրենքով չարգելված միջոցներ | |
| **Միջոցառում 25․** Ապահովել իրավական մեխանիզմներ՝ աշխատողների իրավունքների պահպանման և բարձրաձայնման գործընթացը երաշխավորելու համար։ | | Քայլ 1. Նշյալ գործընթացի ապահովման նպատակով իրավական մեխանիզմների մշակում | |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | | | | | | |  | |
| **Միջոցառում 26․** Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին օրենքում սահմանել փորձաքննական եզրակացության մեջ առողջապահական, աշխատողների առողջ և անվտանգ աշխատանքային պայմանների ապահովման, օբյեկտների տեխնիկական անվտանգության, կլիմայի փոփոխության հնարավոր ազդեցության, ազդակիր բնակչության նկատմամբ հաշվետվողականության պահանջների ներառում | | Քայլ 1. Հաշվետվողականության պահանջների սահմանման նպատակով իրավական ակտի մշակում | |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | | | | | | |
| **Միջոցառում 27․** Ապահովել արհեստակցական ընկերությունների կայուն դերակատարությունը գործընթացին, Համագործակցության հուշագրի կնքում | | Քայլ 1. Համագործակցության հուշագրի մշակում և կնքում | |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | | | | | | |
| **Միջոցառում 28․** Ապահովել ընդերքօգտագործողների և համայնքների մասնակցությունը ենթաօրենսդրական ակտերի մշակմանը, սահմանել վտանգների և ռիսկերի գնահատման միասնական մեթոդաբանություն | | Քայլ 1. Վտանգների և ռիսկերի գնահատման միասնական մեթոդաբանության մշակում՝ ընդերքօգտագործողների և համայնքների մասնակցությամբ | |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | | | | | | |
| **Միջոցառում 29.** Ապահովել խոցելի խմբերի հանդեպ ընկերությունների կողմից քաղաքականության մշակում՝ ծրագրի նախագծման փուլում | | Քայլ 1. Խոցելի խմբերի ներգրավման նպատակով իրավակարգավորումների մշակում | |  | Հիմնական ծախսը՝ հանքարդյունահանող ընկերությունների կողմից | | | | | | | | | Աշխատանքի և  սոցիալական  ապահովության  նախարարություն,  Շրջակա միջավայրի  նախարարություն,  Տարածքային  կառավարման և  ենթակառուցվածքների  նախարարություն | |
| **Միջոցառում 30.** Ապահովել հանքարդյունաբերության ողջ ցիկլի ընթացքում խոցելի խմբերի հանդեպ հատուկ քաղաքականության կիրառում | |  |
| **Միջոցառում 31.** Ապահովել խոցելի խմբերի և բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետադարձ կապի հնարավորություն | |  |
| **Միջոցառում 32.** Ապահովել խոցելի խմբերի, այդ թվում՝ կանանց ներգրավման դինամիկ աճ | |  |
| **Միջոցառում 33.** Մեծացնել գործող կարգավորումների և պահանջների նկատմամբ հսկողությունը և ավելացնել դրա հետ կապված վերահսկող մարմինների կարողությունները, մասնավորապես՝  1․ Վերահսկող մարմինների աշխատակիցների համար կազմակերպել պարբերական վերապատրաստման դասընթացներ  2․ Գնահատել տեխնիկական զինվածության մակարդակը և ապահովել անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներով | | Քայլ 1․  Ստորգետնյա և վերգետնա միջավայրում աշխատող Lider համակարգեր  Քայլ 2․  Սարքավորումները աշխատացնող համապատասխան ծրագրերի ապահովում  Քայլ 3․  Ծրագրերի (AutoCad Civil, Pix4D, Agisoft metashape,GIS և Leapfrog) ուսուցում և աշխատողների վերապատրաստում | |  | 250000000 | |  |  |  | | 250 000 000  Պետական բյուջե  Դոնոր կազմակերպություններ  Օրենքով չարգելված միջոցներ | | ՀՀ բնապահպանության  և ընդերքի տեսչական  մարմին  Շրջակա միջավայրի  նախարարություն,  Տարածքային  կառավարման և  ենթակառուցվածքների  նախարարություն  (Վերապատրաստ ումները առնվազն տարին մեկ անգամ) | | |
| **Միջոցառում 34․** Սահմանել հանքարդյունահանման տարբեր փուլերում բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի գնահատման օրենսդրական պահանջ՝   * մշակել և (կամ) տեղայնացնել, ներդաշնակեցնել ռիսկերի գնահատման ուղեցույցներ ՀՀ համար * Սահմանել բարձր ռիսկերի համար կանխարգելման և (կամ) մեղմացման միջոցառումների կազմման և պարբերաբար վերանայման պահանջ | | Քայլ 1.  «Շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքով (03.05.2023թ. փոփոխությամբ) սահմանված են՝  նախագծային փաստաթղթով նախատեսված սոցիալական հնարավոր ազդեցությունները, ռիսկերը, օգուտները, վերլուծական բնութագրերը, մարդու առողջության վրա հնարավոր ազդեցությունները, գործոնները, ռիսկերը, նախագծային փաստաթղթով նախատեսված հնարավոր արտակարգ իրավիճակների հետևանքով առաջացած ռիսկերի գնահատումը, դրանց կանխարգելմանն ու նվազեցմանն ուղղված միջոցառումները, ինչպես նաև բնապահպանական կառավարման պլանը, որը նախատեսում է շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր դրական ազդեցությունների պահպանման և ուժեղացման, բացասական ազդեցությունների կանխարգելման, բացառման, նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման և շրջակա միջավայրին հասցվող վնասի հատուցման համար նախատեսվող միջոցառումները (շինարարության, շահագործման, փակման, հետփակման փուլերը, ռիսկային և արտակարգ իրավիճակները), դրանց ընտրության և արդյունավետության հիմնավորումը, իրականացման ժամանակացույցը, մշտադիտարկման ցուցիչները, ծախսերի գումարային գնահատումը։  Ռիսկերի գնահատման կարգին ներկայացվող պահանջները կարող են ներառվել «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման» կարգում։  Քայլ 2․  Իրականացնել հանքարդյունահանման ոլորտի ռիսկի գնահատում` ուղղված ռիսկի առաջացման հավանականության և օրենքով նախատեսված պահպանվող (արժեք ներկայացնող) միավորի/միավորների վնասի չափի որոշմանը: | |  | 25000000 | |  |  |  | | 25 000 000  Պետական բյուջե  Դոնոր կազմակերպություններ  Օրենքով չարգելված միջոցներ | | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Ներքին գործերի նախարարություն | | |
| **Միջոցառում 35.** Հստակեցնել ընդերքօգտագործման տարբեր օբյեկտների սանիտարական գոտիները` վերագնահատել 1971թ․ ՍՆ 245-71 նորմով սահմանված սանիտարական գոտիները՝ հաշվի առնելով ՀՀ ֆիզիկա-աշխարհագրական առանձնահատկությունները | | Քայլ 1. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2003 թվականի մայիսի 23-ի N 32-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ III-9.02-02-03 «Արդյունաբերական կազմակերպությունների գլխավոր հատակագծեր» շինարարական նորմերի վերանայում, փոփոխոթյունների ու լրացումների կատարում։ | |  | 20500000 | |  |  |  | | 20 500 000  Պետական բյուջե  Դոնոր կազմակերպություններ  Օրենքով չարգելված միջոցներ | | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն Քաղաքաշինության կոմիտե | | |
| **Միջոցառում 36.** Մշակել ընթացակարգ՝ ՇՄԱԳ դրական եզրակացություն և ընդերքօգտագործման թույլտվություն ստանալուց հետո շրջակա միջավայրին առնչվող մնացած այլ թույլտվությունների (ջրօգտագործման և ջրհեռացման, մթնոլորտային օդ արտանետումների) փաթեթային կարգով ստացման համար (մանրամասն տե՛ս նաև նպատակ 11-ի 2-րդ միջոցառումը) | | Քայլ 1. ՇՄԱԳ դրական եզրակացություն և ընդերքօգտագործման թույլտվություն ստանալուց հետո շրջակա միջավայրին առնչվող մնացած այլ թույլտվությունների (ջրօգտագործման և ջրհեռացման, մթնոլորտային օդ արտանետումների) փաթեթային կարգով ստացման կարգը սահմանող իրավական ակտի մշակում։ | |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | | | | | | | Շրջակա միջավայրի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | |
| **Միջոցառում 37.** Մշակել մշտադիտարկումների կարգ՝ համաձայն ՄՖԿ ուղեցույցի և Բրիտանական Կոլումբիայի իշխանությունների (Կանադա) կողմից մշակված «Ջրի և օդի ելակետային մշտադիտարկման ուղեցույց հանքարդյունաբերության համար» ուղեցույց փաստաթղթի պահանջների | | Քայլ 1. Միջազգային լավագույն փորձին համապատասխան մշտադիտարկման կարգը սահմանող ուղեցույցի մշակում: | |  | 20000 000 | |  |  |  | | 20 000 000  Պետական բյուջե  Դոնոր կազմակերպություններ  Օրենքով չարգելված միջոցներ | | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | | |
| **Միջոցառում 38․** Մշակել հանքարդյունաբերությունից ստացված օգուտների և վնասների հարաբերակցության՝ ծախս-օգուտ հաշվարկի վերլուծության մեթոդաբանություն՝ վնասի գնահատման միասնական մեթոդաբանության համատեքստում | | Քայլ 1. Հանքարդյունաբերությունից ստացված օգուտների և վնասների հարաբերակցության՝ ծախս-օգուտ հաշվարկի վերլուծության մեթոդաբանության մշակում | | Տեխնիկական առաջադրան­քի հիման վրա Խորհրդատվական ծառայության միջոցով մեթոդաբանության մշակում։ | 10 000 000 | |  |  |  | | 10 000 000  Պետական բյուջե  Դոնոր կազմակերպություններ  Օրենքով չարգելված միջոցներ | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն | | |
| **Միջոցառում 39․** Մշակել կենսաբազմազանության վրա ազդեցության գնահատման մեթոդաբանություն/ուղեցույց | | Քայլ 1. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2022թ. հոկտեմբերի 25-ի «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման դրույթների կիրարկման ուղեցույցները հաստատելու մասին» N369-Ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություններ նախատեսող հրամանի նախագծի հավելված հանդիսացող կենսաբազմազանության վրա ազդեցության գնահատման մեթոդաբանության/ ուղեցույցի մշակում։ | |  | 25 000 000 | |  |  |  | | 25 000 000  Պետական բյուջե  Դոնոր կազմակերպություններ  Օրենքով չարգելված միջոցներ | | Շրջակա միջավայրի նախարարություն՝ կենսաբազմազանությա ն ոլորտի ակադեմիական ինստիտուտների խորհրդատվությամբ | | |
| **Միջոցառում 40․** Մշակել ՇՄԱԳ գործընթացում համայնքների ընդգրկման վերաբերյալ ուղեցույց | | Քայլ 1. «Շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքով (03.05.2023թ. փոփոխությամբ) նախատեսված՝ hանրության իրազեկման և հանրային լսումների ծանուցման բովանդակության, հանրային լսումների ընթացակարգի, ՇՄԱԳ-ի և փորձաքննության գործընթացում շահագրգիռ հանրության կարծիքների, դիտողությունների և առաջարկությունների ներկայացման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից նախնական համաձայնության կամ անհամաձայնության տրամադրման ընթացակարգը և ժամկետները սահմանող ուղեցույցի մշակում | |  | 10 000 000 | |  |  |  | | 10 000 000  Պետական բյուջե  Դոնոր կազմակերպություններ  Օրենքով չարգելված միջոցներ | | Շրջակա միջավայրի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | | |
| **Միջոցառում 41․** ՇՄԱԳ գործընթացում ներառել էկոհամակարգային ծառայությունները` մշակելով էկոհամակարգային ծառայությունների գնահատման ուղեցույց | | Քայլ 1. «Շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքով (03.05.2023թ. փոփոխությամբ) նախատեսված՝ «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման» կարգը սահմանող իրավական ակտի նախագծում էկոհամակարգային ծառայությունների և դրանց գնահատման վերաբերյալ դրույթներ նախատեսող ուղեցույցի մշակում | |  |  | | 5 000 000 |  |  | | 5 000 000  Պետական բյուջե  Դոնոր կազմակերպություններ  Օրենքով չարգելված միջոցներ | | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | | |
| **Միջոցառում 42․** Մշակել ուղեցույց ՇՄԱԳ գործընթացում շրջակա միջավայրի բաղադրիչների (հող, օդ, ջուր, կենսաբազմազանություն և այլն) ելակետային տվյալների հավաքման և վերլուծման համար | | Քայլ 1. Շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքով (03.05.2023թ. փոփոխությամբ) նախատեսված՝ ՇՄԱԳ հաշվետվությունների բովանդակություններում նախատեսված՝ շրջակա միջավայրի վերաբերյալ օգտագործված ելակետային տվյալների հավաքման և վերլուծության վերաբերյալ ուղեցույցի մշակում։ | |  | 25 000 000 | |  |  |  | | 25 000 000  Պետական բյուջե  Դոնոր կազմակերպություններ  Օրենքով չարգելված միջոցներ | | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | | |
| **Միջոցառում 43․** Սահմանել ուղեցույց նախագծային այն փոփոխությունների համար, որոնք ենթակա են ՇՄԱԳ գործընթացի | | Քայլ 1. «Շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքով (03.05.2023թ. փոփոխությամբ) նախատեսված՝ նախատեսվող գործունեության տեսակների վերակառուցման կամ ընդլայնման կամ տեխնիկական կամ տեխնոլոգիական վերազինման կամ վերապրոֆիլավորման կամ կոնսերվացման կամ տեղափոխման կամ դադարեցման կամ փակման կամ քանդման կամ նախագծային փոփոխության ՇՄԱԳ-ի և փորձաքննության անհրաժեշտությունը որոշելու ուղեցույցի մշակում | |  | 5 000 000 | |  |  |  | | 5 000 000  Պետական բյուջե  Դոնոր կազմակերպություններ  Օրենքով չարգելված միջոցներ | | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | | |
| **Միջոցառում 44․** Սահմանել առանձին ընթացակարգեր և գործունեության կատեգորիաներ մետաղական, պինդ ոչ մետաղական և հանքային ջրերի ՇՄԱԳ գործընթացների համար | | Քայլ 1. «Շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքով (03.05.2023թ. փոփոխությամբ) նախատեսված՝ «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման» կարգը սահմանող իրավական ակտի նախագծով տնտեսական գործունեության առանձին տեսակների համար տարբեր ՇՄԱԳ ընթացակարգերի նախատեսում։ | |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | | | | | | | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | |
| **Միջոցառում 45․** Մեծացնել ՇՄԱԳ փորձաքննություն իրականացնող լիազոր մարմնի կարողությունները՝   * ոլորտային բարձր որոկավորում ունեցող մասնագետների ներգրավում   Առկա մասնագետների վերապատրաստում՝ հաշվի առնելով ռազմավարությամբ սահմանված փոփոխությունները | | Քայլ 1. ՇՄԱԳ փորձաքննություն իրականացնող ոլորտային բարձր որոկավորում ունեցող մասնագետների վերապատրաստում | |  | 5 000 000 | |  |  |  | | 5 000 000  Պետական բյուջե  Դոնոր կազմակերպություններ  Օրենքով չարգելված միջոցներ | | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | | |
| **Միջոցառում 46․** Մշակել միջազգային լավագույն փորձին համահունչ հանքերի փակման ծրագրերի կազմման ուղեցույց՝ հաշվի առնելով ՀՀ առանձնահատկությունները, որը կներառի փակումից հետո հանքի և/կամ ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների կայունության գնահատման պարտադիր պահանջ | | Քայլ 1. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2022թ. հոկտեմբերի 25-ի «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման դրույթների կիրարկման ուղեցույցները հաստատելու մասին» N369-Ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություններ նախատեսող հրամանի հավելված հանդիսացող ուղեցույցի մշակում | |  | 15 000 000 | |  |  |  | | 15 000 000  Պետական բյուջե  Դոնոր կազմակերպություններ  Օրենքով չարգելված միջոցներ | | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | | |
| **Միջոցառում 47․** Իրականացնել փակված/չգործող հանքերի և լքված/տիրազուրկ ընդերքօգտագործման թափոնների բնապահպանական ազդեցությունների գնահատում և առավել խնդրահարույց կետերի (hot-spot-ների) հստակեցում և համապատասխան հաշվետվության կազմում, որը պարտադիր կերպով կներառի բացահայտված ազդեցությունների մեղմացման և երկարաժամկետ հողօգտագործման ենթատեքստում տարածքների վերականգնման միջոցառումներ | | Քայլ 1. Փակված/չգործող հանքերի և լքված/տիրազուրկ ընդերքօգտագործման թափոնների բնապահպանական ազդեցությունների գնահատման և առավել խնդրահարույց կետերի (hot-spot-ների) հստակեցման նպատակով ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների իրականացում և հաշվետվության կազմում | |  |  | | 150 000 000 |  |  | | 150 000 000  Պետական բյուջե  Դոնոր կազմակերպություններ  Օրենքով չարգելված միջոցներ | | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | | |
| **Միջոցառում 48․** Մշակել ֆինանսական աղբյուրների հայթայթման և ըստ առաջնահերթության 2-րդ կետում նշված հանքավայրերի փակման և տարածքների վերականգնման ծրագիր | | Քայլ 1. Փակված/չգործող հանքերի և լքված/տիրազուրկ ընդերքօգտագործման թափոնների փակման/վնասազերծման ծրագրի մշակում։ | |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | | | | | | | Շրջակա միջավայրի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, | |
| **Միջոցառում 49․** Սահմանել միջազգային փորձին համահունչ ջրերի մաքրման համակարգերի ներդրման պահանջ ոչ միայն փակված/չգործող հանքավայրերի ու լքված/տիրազուրկ ընդերքօգտագործման թափոնների, այլև գործողների տարածքների բնապահպանական բացասական ազդեցության չեզոքացման համար, օրինակ՝ passive treatment systems, հատկապես թթվային դրենաժի ներուժ ունեցող հանքավայրերի համար | | Քայլ 1. Հանքավայրերի ու ընդերքօգտագործման թափոնների տարածքների վրա բնապահպանական վնասակար ազդեցության մեղմման կամ չեզոքացման նպատակով ջրերի մաքրման համակարգերի ներդրման ուղղությամբ պահանջների սահմանում | |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | | | | | | | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | |
| **Միջոցառում 50․** Հանքի շահագործման ընթացքում դիտարկել ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների երկարաժամկետ տեղադրման տարածքների աստիճանական (փուլային) ռեկուլտիվացիան և ստեղծել կարողություններ փուլային ռեկուլտիվացիայի պատշաճ իրականացման նկատմամբ վերահսկողության համար | | Քայլ 1. Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների երկարաժամկետ տեղադրման տարածքների աստիճանական (փուլային) ռեկուլտիվացիայի իրականացման կարգի/ուղեցույցի մշակում | |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | | | | | | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին | |
| **Միջոցառում 51․** Ստեղծել մեխանիզմներ ՀՀ Կառավարության և ներկայում գործող ընդերքօգտագործող կազմակերպությունների միջև համագործակցության համար՝ ձևավորելով համատեղ աշխատանքային խումբ և սահմանել սույն ռազմավարությամբ նախա­տեսվող փոփոխությունների իրականացման ժամանակացույց և չափորոշիչներ | | Քայլ 1. Համատեղ աշխատանքային խմբի ստեղծում՝ սույն ռազմավարությամբ նախա­տեսվող փոփոխությունների իրականացման ժամանակա­ցույցի և չափորոշիչների սահմանման նպատակով | |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | | | | | | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Շրջակա միջավայրի նախարարություն, հանքարդյունահանող ընկերություններ | |
| **Միջոցառում 52․** Մշակել առանձին ուղենիշներ/ ուղեցույցներ ստորգետնյա և բաց եղանակով շահագործվող հանքերի փակման և տարածքների վերականգնման համար | | Քայլ 1. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2022թ. հոկտեմբերի 25-ի «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման դրույթների կիրարկման ուղեցույցները հաստատելու մասին» N369-Ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություններ նախատեսող հրամանի հավելված հանդիսացող ստորգետնյա և բաց եղանակով շահագործվող հանքերի փակման և տարածքների վերականգնման համար ուղեցույցի մշակում | |  |  | | 15 000 000 |  |  | | 15 000 000  Պետական բյուջե  Դոնոր կազմակերպություններ  Օրենքով չարգելված միջոցներ | | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | | |
| **Միջոցառում 53․** Ստեղծել հնարավորություն ժառանգություն մնացած (լքված) հանքերի և ընդերքօգտագործման թափոնների համաֆինանսավորմամբ (պետություն-մասնավոր ընկերություն) մաքրելու և (կամ) վերամշակելու համար   * Գնահատել ընդերքօգտագործման թափոնների (մասնավորապես՝ պոչանքների) վերամշակման նպատակահարմարությունը՝ ելնելով ընդերքօգտագործման թափոններում առկա օգտակար բաղադրիչների պարունակությունից՝ հաշվի առնելով նոր պոչամբարի համար համապատասխան մակերեսով լրացուցիչ տարածքի հատկացման անհրաժեշտությունը: * Գնահատել լքված/տիրազուրկ պոչամբարներում առկա պոչանքների պարունակությունը՝ որպես պոտենցիալ ակտիվներ՝ թափոններից տարբերակելու ենթատեքստում * Կազմել վերամշակման ենթակա ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների ռեեստր ըստ վերամշակման առաջնահերթության * Իրականացնել ծախս-օգուտ վերլուծություն առկա պոչամբարների բնապահպանական իրավիճակի բարելավման և նոր ստեղծվող պոչամբարի բնապահպանական և գեոտեխնիկական բարձր չափանիշների ապահովման ենթատեքստում   ՇՄԱԳ գործընթացում սահմանել պոչամբարի կայունության գնահատման պահանջ՝ դրա վերամշակման ընթացքում պոչանքի «արդյունահանման տեխնոլոգիայի» ընտրության վերաբերյալ որոշման կայացման համար | | Քայլ 1. Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների ռեեստրի (ըստ վերամշակման առաջնահերթության) կազմում, համապատասխան իրավակարգավորումների մշակում, իրականացված գնահատումների արդյունքում առաջարկությունների ներկայացում | |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | | | | | | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Պետական եկամուտների կոմիտե | |
| **Միջոցառում 54․** Իրականացնել ֆինանսական երաշխիքների հիմնարար սկզբունքների իմպլեմենտացում և ամրագրել ոլորտային միջազգային չափանիշները օրենսդրական մակարդակով | | Քայլ 1. Իրավական ակտերի մշակում | |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | | | | | | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Շրջակա միջավայրի նախարարություն | |
| **Միջոցառում 55․** Ներդնել ընթացիկ ռեկուլտիվացիայի և փակման միասնական երաշխիքային համակարգ | |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | | | | | | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Շրջակա միջավայրի նախարարություն | |
| **Միջոցառում 56․** Օրենսդրությամբ ամրագրել ֆինանսական երաշխիքների ապահովման գործընթացը՝ ներառյալ սուբյեկտները, անհրաժեշտ պայմանները և վճարման դեպքերը | |  |
| **Միջոցառում 57․** Վերանայել փակման ծրագրերի պահանջները (հիմքեր, սուբյեկտներ, պայմանները) | |  |
| **Միջոցառում 58․** Ներդնել պետական համակարգի կարողությունների զարգացման ծրագրեր՝ ընդերքաբանական, տեխնիկական անվտանգության և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննությունների, տեսչական, պետական վերահսկողության հնարավորությունների՝ մասնագետների վերապատրաստմամբ, նոր տեխնոլոգիաների ներդրմամբ, լաբորատոր և տեխնիկական այլ սարքավորումների հագեցվածության ապահովմամբ | | Քայլ 1. Պետական համակարգի աշխատակիցների մասնագիտական անհրաժեշտ գիտելիքների բարձրացման և կարողությունների զարգացման ծրագրերի իրականացում։ | |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | | | | | | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | |
| **Միջոցառում 59․** Ցուցաբերել աջակցություն կրթական համակարգում ըստ պահանջարկի ոլորտային մասնագետների պատրաստման հիմնահարցերին | | Քայլ 1. Համակարգում ըստ պահանջարկի ոլորտային մասնագետների պատրաստման հիմնահարցերին աջակցություն | |  |
| **Միջոցառում 60․** Զարգացնել համագործակցության ուղղությունները հանքարդյունաբերության ոլորտի լիազոր մարմնի և ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի, հանքարդյունաբերական ոլորտի ընկերությունների ասոցիացիաների, միջազգային կազմակերպությունների միջև՝ ոլորտային իրավական ակտերի մշակման գործընթացում գիտական ներուժի օգտագործման, ոլորտային մասնագետների, ուսանողների և ընդերքօգտագործողների միջև համագործակցության հարթակի ստեղծման նպատակով | | Քայլ 1. Համագործակցության հարթակի ստեղծում | |  |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 3. Հանքարդյունաբերության ոլորտում միջազգային ստանդարտների և մոտեցումների կիրառում  ***19 000 000 ՀՀ դրամ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Թիրախային ուղղություն 3.1**. **Հանքարդյունաբերության, շրջակա միջավայրի պահպանության և կայուն զարգացման միջազգային ստանդարտների կիրառում և արդյունավետ մոդելի մշակում *19 000 000 ՀՀ դրամ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառում 1․** Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների (այդ թվում պոչամբարների) նախագծման, կառուցման, վերակառուցման, քանդման/ապամոնտաժման, կոնսերվացման նորմատիվ  պահանջները համալրել նորագույն  տեխնոլոգիական լուծումներով՝ միջազգային փորձի ուսումնասիրության արդյունքների համաձայն։ Նախագծերին ներկայացվող նվազագույն պահանջներում սահմանել, որ պոչամբարային տնտեսության վերջնական փակումը կիրականացվի ընդերքօգտագործողի կողմից, վերջինիս ներկայացրած ֆինանսական երաշխիքների միջոցներով։ | | Քայլ 1․ Միջազգային փորձի ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների (այդ թվում պոչամբարների) նախագծման, կառուցման, վերակառուցման, քանդման/ապամոնտաժման, կոնսերվացման նորմատիվ պահանջներում փոփոխությունների իրականացում։ | | Տեխնիկական առաջադրան­քի հիման վրա Խորհրդատվական ծառայության միջոցով գործող իրավական ակտում փոփոխությունների և լրացումների կատարում։ |  |  | | **19 000 000** | |  | | **19 000 000** | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Քաղաքաշինության կոմիտե, Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Ներքին գործերի նախարարություն | |
| **ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Թիրախային ուղղություն 3.2**. **Ներդրումային միջավայրի բարելավում** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառում 1**․ Ապահովել նոր և գործող հանքերի ՇՄԱԳ փաստաթղթերի լիարժեք թափանցիկությունը | | Քայլ 1․ «Շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքով (03.05.2023թ. փոփոխությամբ) նախատեսված՝ փորձաքննության գործընթացում շահագրգիռ հանրության ծանուցումը և մասնակցության հնարավորությունը ապահովող իրավական ակտի մշակում։ | |  | Հիմնական ծախսը՝ հանքարդյունահանող ընկերությունների կողմից | | | | | | | | | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | |
| **Միջոցառում 2**․ Սահմանել երրորդ կողմի աուդիտի մեխանիզմի կիրառում | | Քայլ 1․ Երրորդ կողմի աուդիտի մեխանիզմի ներդրման աշխատանքների իրականացում | |  |
| **Միջոցառում 3**․ Պետական կառույցներին տրամադրվող հաշվետվությունների տրամադրման (ԱՃԹՆ և այլ հաշվետվությունների) և հրապարակայնության թափանցիկության ապահովում | | Քայլ 1․ Գործող հարթակների գործունեությանն աջակցության ցուցաբերում, համապատասխան տեղեկատվության տրամադրում։ | |  |
| **Միջոցառում 4**․ Ապահովել ընկերության կողմից համայնքներում իրականացվող ծրագրերի երկկողմանի թափանցիկություն | | Քայլ 1․ Ընկերության կողմից համայնքներում իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության՝ համայնքների պաշտոնական կայքերում հրապարակում։ | |  |
| **Միջոցառում 5**․ Ապահովել ընկերությունների հանրային տեղեկատվության հարթակի առկայություն | | Քայլ 1․  Ապահովել ընկերությունների հանրային տեղեկատվության հարթակի առկայության և անխափան գործունեության վերաբերյալ կարգավորման ներդրման աշխատանքներ։ | |  |
| **Միջոցառում 6**․ Ապահովել ԲՍԿ բոլոր տվյալների հրապարակայնությունը ընկերությունների կայքերում | | Քայլ 1․ Ընկերությունների կայքերում ԲՍԿ՝ հրապարակման ենթակա տվյալների հրապարակայնության ապահովման աշխատանքներ։ | |  |
| **Միջոցառում 7**․ Սահմանել ԲՍԿ զեկույցների պարտադիր պահանջ | | Քայլ 1․ ԲՍԿ զեկույցների պարտադիր պահանջի ներդրման աշխատանքներ։ | |  |
| **Միջոցառում 8․** Սահմանել Միջազգային բնապահպանական, սոցիալական և կլիմայի փոփոխության զեկույցների ներդրման պահանջ | | Քայլ 1․ Միջազգային բնապահպանական, սոցիալական և կլիմայի փոփոխության զեկույցների ներդրման պահանջի անհրաժեշտության ուսումնասիրության և ներդրման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում։ | |  |
| **Միջոցառում 9․** Ներդաշնակեցնել պետական մարմինների գործունեությունը՝ ներդնելով իրավունքների միաժամանակյա տրամադրման ինստիտուտ՝ օրենսդրական մակարդակով | | Քայլ 1․ Օրենսդրական փոփոխությունների իրականացում իրավունքների միաժամանակյա տրամադրման ինստիտուտի ներդրման նպատակով | |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | | | | | | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | |
| **Միջոցառում 10․** Ներդնել հարակից ոլորտներում համալիր իրավունքների ձեռք բերման պարզեցված գործընթաց՝ հաշվի առնելով այն, որ ողջ տեղեկատվությունը գնահատվում է ՇՄԱԳ փորձաքննության շրջանակներում | |  |
| **Միջոցառում 11․** Դիտարկել մեկ մարմնի կողմից նշված իրավունքների տրամադրման հնարավորությունը ընդերքօգտագործման իրավունքի հետ միաժամանակ | |  |
| **Միջոցառում 12․** Ներդաշնակեցնել հարակից ոլորտներում տրամադրվող թույլտվությունների ժամկետները ընդերքօգտագործման թույլտվության ժամկետների հետ | |  |
| **Միջոցառում 13․** ՇՄԱԳ փորձաքննության գնահատման հարցերի շրջանակը ընդլայնել՝ համապարփակ կերպով գնահատելով նաև ջրօգտագործման և արտանետումների թույլտվության տրամադրման հարցը | |  |
| **Միջոցառում 14․** Նախատեսել հստակ երաշխիքներ՝ սեփականատերերի խախտված իրավունքների վերականգման համար | |  |
| **Միջոցառում 15․** Ջրային օրենսգրքով նախատեսված գնահատման ընդհանուր չափանիշների հիման վրա մշակել այն դեպքերը, երբ ընդերքօգտագործման շրջանակներում ջրօգտագործման իրավունքից օգտվելու ընկերության իրավունքը կարող է սահմանափակվել | |  |
| **Միջոցառում 16․** Սահմանել այն բացառիկ դեպքերը, երբ հարակից իրավունքների տրամադրումը, պայմանավորված ռիսկայնության բարձր մակարդակով, կիրականացվի ընդհանուր ընթացակարգով | |  |
| **Միջոցառում 17․** Նախատեսել մերժման հիմքերը և գործընթացը  Նոր ներդրումներ ներգրավելու, կոորպորատիվ կառավարումն ամրապնդելու նպատակով միջազգային ֆոնդային բորսաներում ցուցակվելու խթանների ստեծման նպատակով ուսումնասիրության իրականացում և միջոցառումների ծրագրի ներկայացում։ | |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | | | | | | |
| **Միջոցառում 18․** Նոր ներդրումներ ներգրավելու, կոորպորատիվ կառավարումն ամրապնդելու նպատակով միջազգային ֆոնդային բորսաներում ցուցակվելու խթանների ստեծման նպատակով ուսումնասիրության իրականացում և միջոցառումների ծրագրի ներկայացում։ | |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | | | | | | | Էկոնոմիկայի  նախարարություն,  Տարածքային  կառավարման և  ենթակառուցվածքների  նախարարություն | |
| **ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Թիրախային ուղղություն 3.3**. **Արդյունավետ վերահսկողություն ու ընդերքօգտագործման իրավունքների տրամադրման արդար և արդյունավետ համակարգի կիրառում** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառում 1․** Ներդնել հողօգտագործման և ընդերքօգտագործման ոլորտում իրավական ներդաշնակ կարգավորումների գործիքակազմ և իրավունքների համալիրի միաժամանակյա տրամադրման մեխանիզմ՝ ուղղված ընկերություն-պետություն-համայնք-սեփականատեր համագործակցության շրջանակներում առկա խնդիրների լուծմանը։  Հողի նկատմամբ սեփականության իրավունքի սուբյեկտից (մասնավոր, համայնքային, պետական) կախված ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրմանը զուգահեռ հողօգտագործման իրավունքի տրամադրման օրենսդրական կարգավորումների մշակում: | | Քայլ 1․ Օրենսդրական փոփոխությունների իրականացում հողօգտագործման և ընդերքօգտագործման ոլորտում իրավական ներդաշնակ կարգավորումների գործիքակազմի և իրավունքների համալիրի միաժամանակյա տրամադրման մեխանիզմների ներդրման նպատակով | |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | | | | | | | Տարածքային  կառավարման և  ենթակառուցվածքների  նախարարություն,  Տեղական  ինքնակառավարման  մարմիններ | |
| **Միջոցառում 2․** Նախատեսել ՀՀ հողային օրենսգրքով ընդերքօգտագործման ծրագրի իրականացման համար երրորդ անձանց անշարժ գույքի նկատմամբ ընդերքօգտագործման պայմանագրի կնքման պահից ընդերքօգտագործողի հատուցելի սերվիտուտի իրավունք: | | Քայլ 1․ ընդերքօգտագործողի հատուցելի սերվիտուտի իրավունքի սահմանման նպատակով իրավական դաշտի կարգավորում | |  |
| **Միջոցառում 3․** Սահմանել պարզեցված ընթացակարգեր հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը դիմումի հետ միասին ներկայացնելու համար | | Քայլ 1․ Հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխության համար պարզեցված ընթացակարգերի սահմանման նպատակով իրավական դաշտի կարգավորում | |  |
| **Միջոցառում 4․** Սահմանել վնասների հատուցման գործիքակազմ և հատուցման չափի որոշման չափանիշներ | | Քայլ 1․ Վնասների հատուցման գործիքակազմի և հատուցման չափի որոշման չափանիշների սահմանման նպատակով իրավական դաշտի կարգավորում | |  |
| **Միջոցառում 5․** Սահմանել պետական մասնակցության համար անհրաժեշտ սկզբունքները, պայմաններն ու մեխանիզմները՝ արդյունավետ վերահսկողության իրականացման համատեքստում | | Քայլ 1․ Շահագրգիռ նախարարությունների կողմից հանքարդյունաբերության ոլորտի ձեռնարկությունների նկատմամբ վերահսկողության քաղաքականության (կամ սկզբունքների) մշակում | |  |

\*թվերը ներկայացված են ՀՀ դրամով