Հավելված N 2

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թվականի

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_» «\_\_\_» -ի N - Լ որոշման

**Ծ Ր Ա Գ Ի Ր**

**ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Միջոցառումների նկարագիրը | Պատասխանատու կատարողը՝  համակատարողը | Կատարման ժամկետը | Ֆինանսավորման աղբյուրը | Ակնկալվող արդյունքը |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **I ՓՈՒԼ** |  |  |  |  |  |
| 1. | Նախագծային  աշխատանքների  նախապատրաստական միջոցառումներ | ելակետային տվյալների  հավաքագրում,  տեխնիկական վիճակի  հետազննություն,անձնագրավորման մեկնարկ,  նախագծման և  շինարարության  խոշորացված ծախսերի  հաշվարկ (կարիքի  գնահատում), նկուղային  հատվածների  ուսումնասիրություն՝  ապաստարանների և  թաքստոցների  կազմակերպման  հնարավորությունների  պարզում | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | 2023-2024թթ. | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցներ (ըստ հաստատվող ծրագրի) | նախագծային  աշխատանքների  կատարման հիմնավորում,  տեխնիկական  առաջադրանքի կազմում |
|  | **II ՓՈՒԼ** |  |  |  |  |  |
| 2. | Նախագծանախահաշվային  փաստաթղթերի  մշակում | նախագծման  թույլտվության ձեռքբերում  (ՃՀԱ), ըստ տեխնիկական  առաջադրանքների գնման  հայտերի պատրաստում,  մրցույթների  կազմակերպում,  պայմանագրերի կնքում,  կատարված  աշխատանքների  հանձնում-ընդունում, անձնագրավորման ավարտ | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե, ոլորտային  գերատեսչություններ և տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ՝ ըստ շենքի պատկանելության | 2024-2025թթ. | Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքային  բյուջեների  միջոցներ (ըստ հաստատվող ծրագրի), մասնավոր ներդրումներ | նախագծային  աշխատանքների  պետական գնման  պայմանագրերի կնքում,  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության  սահմանած կարգով  հաստատված,  համաձայնեցված, արդի  նորմատիվ  փաստաթղթերի  պահանջներին  համապատասխանեցված  նախագծային  փաստաթղթերի և անձնագրերի  ձեռքբերում |
|  | **III ՓՈՒԼ** |  |  |  |  |  |
| 3. | Շինարարական  աշխատանքների  իրականացում | շինարարության  թույլտվության ձեռքբերում,  գնման հայտերի  պատրաստում,  մրցույթների  կազմակերպում,  պայմանագրերի կնքում,  կատարված  աշխատանքների  հանձնում-ընդունում, ավարտական և շահագործման ակտերի և անձնագրերի ձեռքբերում | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե, ոլորտային  գերատեսչություններ և տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ՝ ըստ շենքի պատկանելության | 2025-2026թթ. (շարունա-  կական) | Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքային  բյուջեների միջոցներ (ըստ հաստատվող ծրագրի), մասնավոր ներդրումներ | շինարարական  աշխատանքների  պետական գնման  պայմանագրերի կնքում,  շինարարական  աշխատանքների  մեկնարկ, տեխնիկական և հեղինակային  հսկողության  ծառայությունների  մատուցում, ընթացիկ  աշխատանքների  վերահսկողություն,  համակարգում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով և ժամկետում շինարարական աշխատանքների  իրականացում |

»