Հավելված N 2

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թվականի

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_» «\_\_\_» -ի N - Լ որոշման

**Ծ Ր Ա Գ Ի Ր**

**ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNը/կ | Միջոցառման անվանումը | Միջոցառումների նկարագիրը | Պատասխանատու կատարողը՝համակատարողը | Կատարման ժամկետը | Ֆինանսավորման աղբյուրը | Ակնկալվող արդյունքը |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   | **I ՓՈՒԼ** |   |   |   |   |   |
| 1. | Նախագծայինաշխատանքներինախապատրաստական միջոցառումներ | ելակետային տվյալներիհավաքագրում,տեխնիկական վիճակիհետազննություն,անձնագրավորման մեկնարկ,նախագծման ևշինարարությանխոշորացված ծախսերիհաշվարկ (կարիքիգնահատում), նկուղայինհատվածներիուսումնասիրություն՝ապաստարանների ևթաքստոցներիկազմակերպմանհնարավորություններիպարզում | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | 2023-2024թթ. | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցներ (ըստ հաստատվող ծրագրի) | նախագծայինաշխատանքներիկատարման հիմնավորում,տեխնիկականառաջադրանքի կազմում |
|   | **II ՓՈՒԼ** |   |   |   |   |   |
| 2. | Նախագծանախահաշվայինփաստաթղթերիմշակում | նախագծմանթույլտվության ձեռքբերում(ՃՀԱ), ըստ տեխնիկականառաջադրանքների գնմանհայտերի պատրաստում,մրցույթներիկազմակերպում,պայմանագրերի կնքում,կատարվածաշխատանքներիհանձնում-ընդունում, անձնագրավորման ավարտ | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե, ոլորտայինգերատեսչություններ և տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ՝ ըստ շենքի պատկանելության | 2024-2025թթ. | Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքային բյուջեներիմիջոցներ (ըստ հաստատվող ծրագրի), մասնավոր ներդրումներ | նախագծայինաշխատանքներիպետական գնմանպայմանագրերի կնքում,Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանսահմանած կարգովհաստատված,համաձայնեցված, արդինորմատիվփաստաթղթերիպահանջներինհամապատասխանեցվածնախագծայինփաստաթղթերի և անձնագրերիձեռքբերում |
|   | **III ՓՈՒԼ** |   |   |   |   |   |
| 3. | Շինարարականաշխատանքներիիրականացում | շինարարությանթույլտվության ձեռքբերում,գնման հայտերիպատրաստում,մրցույթներիկազմակերպում,պայմանագրերի կնքում,կատարվածաշխատանքներիհանձնում-ընդունում, ավարտական և շահագործման ակտերի և անձնագրերի ձեռքբերում  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե, ոլորտայինգերատեսչություններ և տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ՝ ըստ շենքի պատկանելության | 2025-2026թթ. (շարունա-կական) | Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքային բյուջեների միջոցներ (ըստ հաստատվող ծրագրի), մասնավոր ներդրումներ | շինարարականաշխատանքներիպետական գնմանպայմանագրերի կնքում,շինարարականաշխատանքներիմեկնարկ, տեխնիկական և հեղինակայինհսկողությանծառայություններիմատուցում, ընթացիկաշխատանքներիվերահսկողություն,համակարգում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով և ժամկետում շինարարական աշխատանքներիիրականացում |

»