Հավելված N 3

Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության 2024 թվականի

«_________» «___» -ի   N      - Լ որոշման

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ  ՈՒՆԵՑՈՂ  ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ  ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ  ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

ՄԱՍ I

(միջոցառումները կարող են նախատեսվել ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին)

| հ/հ | Օբյեկտների անվանումը | Նախագծային աշխատանքների նախապատրաստական աշխատանքներ, I ՓՈՒԼ (կատարման ժամկետ) |  | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում, II ՓՈՒԼ (կատարման ժամկետ) | Շինարարական աշխատանքների իրականացում, III ՓՈՒԼ (կատարման ժամկետ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննություն | Շենքերի անձնագրավորում |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի շենք* | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025-2026 թթ |
| 2. | Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մասնաշենքեր * (Կառավարական տուն 1) | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025-2026 թթ |
| 3. | Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի շենք* | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025-2026 թթ |
| 4. | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության շենք | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025-2026 թթ |
| 5. | Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենք* | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025-2026 թթ |
| 6. | Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն* | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025-2026 թթ |
| 7. | «Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի շենք* | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025-2026 թթ |
| 8. | Հայաստանի ազգային պատկերասրահի շենք | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025-2026 թթ |
| 9. | Հայաստանի ազգային գրադարանի շենք* | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025-2026 թթ |
| 10. | Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենք* | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025-2026 թթ |
| 11. | Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մարզահամերգային համալիր* | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025-2026 թթ |
| 12. | Հայաստանի Հանրապետության երկաթուղային կայարաններ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |
| 1) | Երևան կայարան (Տիգրան Մեծի 86) | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025-2026 թթ |
| 2) | Նորագավիթ կայարան (Շենգավիթ համայնք, Նորագավիթ կայարան) | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025-2026 թթ |
| 3) | Քանաքեռ կայարան (Սարկավագի 106/5) | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025-2026 թթ |
| 4) | Ալմաստ կայարան (Ռուբինյանց 25/3) | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025-2026 թթ |
| 13. | Ստեղծագործական միության շենք. Հայաստանի ճարտարապետների միության շենք՝ (Ա. Թամանյանի անվան Հայաստանի ճարտարապետի տուն)* | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025-2026 թթ |
| 14. | Ստեղծագործական միության շենք. Հայաստանի նկարիչների միության շենք* | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025-2026 թթ |
| 15. | Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան Մետրոպոլիտեն, այդ թվում կայարաններ |  |  |  |  |
| 1) | «Բարեկամություն» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025-2026 թթ |
| 2) | «Մարշալ Բաղրամյան» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025-2026 թթ |
| 3) | «Երիտասարդական» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025-2026 թթ |
| 4) | «Հանրապետության հրապարակ» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025-2026 թթ |
| 5) | «Սասունցի Դավիթ» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025-2026 թթ |
| 6) | «Գործարանային» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025-2026 թթ |
| 7) | «Շենգավիթ» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025-2026 թթ |
| 8) | «Գարեգին Նժդեհի հրապարակ» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025-2026 թթ |
| 9) | «Զորավար Անդրանիկ» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025-2026 թթ |
| 10) | «Չարբախ» | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025-2026 թթ |
| 16. | Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի շենք | 2023 թվական | 2023 թվական | 2024 թվական | 2025-2026 թթ |

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ  ՈՒՆԵՑՈՂ  ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ  ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ  ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

ՄԱՍ II

(միջոցառումները կարող են նախատեսվել պետական բյուջեի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցների և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին)

| հ/հ | Օբյեկտների անվանումը | Նախագծային աշխատանքների նախապատրաստական աշխատանքներ (կատարման ժամկետ) |  | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում (կատարման ժամկետ) | Շինարարական աշխատանքների իրականացում (կատարման ժամկետ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննություն | Շենքերի անձնագրավորում |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025-2026 թթ |
| 2. | Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզպետի աշխատակազմի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025-2026 թթ |
| 3. | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետի աշխատակազմի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025-2026 թթ |
| 4. | Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025-2026 թթ |
| 5. | Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետի աշխատակազմի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025-2026 թթ |
| 6. | Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025-2026 թթ |
| 7. | Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետի աշխատակազմի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025-2026 թթ |
| 8. | Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025-2026 թթ |
| 9. | Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետի աշխատակազմի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025-2026 թթ |
| 10. | Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզպետի աշխատակազմի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025-2026 թթ |
| 11. | քաղաք Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025-2026 թթ |
| 12. | քաղաք Երևանի Ավան վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025-2026 թթ |
| 13. | քաղաք Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025-2026 թթ |
| 14. | քաղաք Երևանի Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025-2026 թթ |
| 15. | քաղաք Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025-2026 թթ |
| 16. | քաղաք Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025-2026 թթ |
| 17. | քաղաք Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025-2026 թթ |
| 18. | քաղաք Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025-2026 թթ |
| 19. | քաղաք Երևանի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025-2026 թթ |
| 20. | քաղաք Երևանի Նուբարաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025-2026 թթ |
| 21. | քաղաք Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025-2026 թթ |
| 22. | քաղաք Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025-2026 թթ |
| 23. | քաղաք Գյումրու համայնքապետարանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025-2026 թթ |
| 24. | քաղաք Էջմիածնի համայնքապետարանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025-2026 թթ |
| 25. | քաղաք Վանաձորի համայնքապետարանի շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025-2026 թթ |
| 26. | Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մասնաշենքեր * (Կառավարական տուն 2) | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025-2026 թթ |
| 27. | Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մասնաշենքեր * (Կառավարական տուն 3) | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025-2026 թթ |
| 28. | ՀՀ գլխավոր դատախազության շենք | 2024 թվական | 2024 թվական | 2025 թվական | 2025-2026 թթ |