ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ  ՈՒՆԵՑՈՂ  ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ  ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ  ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑՆ ՈՒ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 3-Ի N 250-Լ ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

1. Անհրաժեշտությունը

Որոշման նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» օրենքի, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի, ՀՀ կառավարության                     2021 թվականի ապրիլի 8-ի N 531-Լ որոշմամբ հաստատված քաղաքաշինության բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագրի և ՀՀ վարչապետի 2022 թվականի մարտի 23-ի N 02/12.10/7463-2022, ՀՀ վարչապետի 2022 թվականի հունիսի 20-ի N02/12.10/19722-2022, ՀՀ վարչապետի 2022 թվականի հուլիսի 29-ի N02/12.10/24961-2022,                                       ՀՀ վարչապետի մոտ կայացած 2023 թվականի փետրվարի 27-ի խորհրդակցության NՎ/38-2023 (կետ 1.8) հանձնարարականների  պահանջներից:

2. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 10-ի N 253-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար» շինարարական նորմերի (այսուհետ՝ Նորմեր) հաստատումից հետո կառուցված բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերը և շինությունները Նորմերի պահանջներին համապատասխանության մասով ուսումնասիրելու և գույքագրելու վերաբերյալ                                  ՀՀ վարչապետի 2020 թվականի փետրվարի 1-ի N 02/12.4/2629-2020 հանձնարարականի կատարումն ապահովելու նպատակով ՀՀ պետական կառավարման  մարմինների և                       ՀՀ մարզպետարանների կողմից տրամադրված տեղեկատվության համաձայն՝                                 ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) մշակել և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացրել պետական ու համայնքային սեփականության շենքերի և շինությունների նշված պահանջներին համապատասխանության գնահատման արդյունքների վերաբերյալ ցանկերը:

ՀՀ վարչապետի 2022 թվականի մարտի 23-ի N 02/12.10/7463-2022 հանձնարարականով առաջարկվել է նշված ցանկերից ընտրել այն շենքերը և շինությունները, որոնք կարող են համալրել ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մարտի                   3-ի N 250-Լ որոշմամբ (այսուհետ՝ Որոշում) հաստատված ցանկը և այն համաձայնեցնել շահագրգիռ մարմինների հետ:

Հաշվի առնելով Որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված շենքերի նշանակությունը՝ նշված ցանկում ընդգրկվել են ՀՀ մարզպետարանների, մարզերի քաղաքապետարանների (թվով 13) և Երևան քաղաքի վարչական շրջանների աշխատակազմերի (թվով 12) շենքերը, ինչը համաձայնեցվել է շահագրգիռ մարմինների հետ: Բացի այդ, ՀՀ տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի նախարարական կոմիտեի 06.11.2023թ նիստի N ԿԱ/327-2023 արձանագրության 6-րդ կետի համաձայն առաջարկվել է ցանկը համալրել Կառավարական տուն 2 և Կառավարական տուն 3 շենքերով:

Հարկ է նաև նշել, որ հատուկ և կարևորագույն նշանակության շենքերը մատչելի դարձնելու նպատակով ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեում տեղի է ունեցել քննարկում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Ներառական իրավական բարեփոխումների կոալիցիայի անդամների և շահագրգիռ մարմինների ներկայացուցիչների հետ:

Կոալիցիայի անդամներն առաջարկել են Որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկել նաև ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի շենքը:

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից առաջարկվել է Որոշմամբ հաստատված ցանկից հանել ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության Նալբանդյան փողոցի N 104 հասցեում գտնվող վարչական շենքերը, հաշվի առնելով, որ ՀՀ ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության չեն կարող անցնել բնակչության սակավաշարժուն խմբերի ներկայացուցիչները և հաշմանդամություն ունեցող անձինք, ինչպես նաև նշված հասցեում գտնվող շենքի մուտքերից մեկում տեղադրված է վերելակ, իսկ առաջին հարկում նախատեսված է հանդիպումների համար աշխատասենյակ բնակչության սակավաշարժուն խմբերի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար բավարար պայմաններով:

Հաշվի առնելով, որ ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայությունը նախատեսվում է տեղափոխել այլ մասնաշենք, ուստի Որոշմամբ հաստատված ցանկից հանվել է նաև ՀՀ պետական վերասկողական ծառայության կողմից ներկայումս զբաղեցրած շենքը:

«Հաշմանդամություն  ունեցող  անձանց համար հասարակական  նշանակության մի շարք օբյեկտների  շահագործման մատչելիությունն ու անձնագրավորումն ապահովող միջոցառումների ծրագիրը, ժամանակացույցն ու օբյեկտների ցանկը հաստատելու  և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մարտի 3-ի N 250-Լ որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»   Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման Նախագծով նախատեսվել են երեք հավելվածներ.

- հասարակական  նշանակության մի շարք օբյեկտների ցանկի վերաբերյալ,

- շահագործման մատչելիությունն ու անձնագրավորումն ապահովող միջոցառումների ծրագրի վերաբերյալ,

- շահագործման մատչելիությունն ու անձնագրավորումն ապահովող առաջնահերթ միջոցառումների ժամանակացույցի վերաբերյալ, որը ներկայացվել է I և II մասերով, առաջինում հիմնականում ընդգրկելով հանրապետական նշանակության, իսկ երկրորդում՝ հիմնականում համայնքային նշանակության շենքերը՝ բացառությամբ Կառավարական տուն 2-ի, Կառավարական տուն 3-ի, ՀՀ գլխավոր դատախազության շենքի:

Հատկապես կարևորվում է միջոցառումների ժամանակացույցը, որի շրջանակներում կատարվել են կանխատեսումներ ծառայությունների և աշխատանքների կատարման ժամկետների և պահանջվող ֆինանսական հատկացումների վերաբերյալ, որոնք ակնկալվում են ՀՀ պետական և համայնքային բյուջեներից: Հարկ է նշել, որ 2023 թվականին, որպես առաջնահերթություններ նախատեսվել էին, առաջին փուլով, հանրապետական և տեղական նշանակության թվով 17 օբյեկտների 29 շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության և անձնագրավորման միջոցառումներ՝ համապատասխանաբար՝ 113.0 մլն.դրամ և 105.0 մլն.դրամի չափով, որից փաստացի ծախսերը կազմել են 146.410մլն.դրամ՝ ըստ կնքված պայմանագրերի (բացառությամբ ՀՀ գլխավոր դատախազության շենքի):

2024-2026թթ ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում.

2024-2025թթ միայն նախագծման և շինարարության ծախսեր են կանխատեսվել՝ համապատասխանաբար՝ 552.0 մլն.դրամի և 1,760.0 մլն.դրամի և 2026թվականին՝ 1,520.0 մլն.դրամի:

Մասնավորապես, 2024 թվականին, 2023թվականից մեկնարկած օբյեկտներին զուգահեռ նախատեսվել են համայնքային նշանակության թվով 25 օբյեկտների՝ ՀՀ մարզերի վարչական շենքերի և Երևան քաղաքի վարչական շրջանների շենքերի ընդհանուր արժեքով 75.0 մլն.դրամի և  Կառավարական տուն 2-ի, Կառավարական տուն 3-ի ու ՀՀ գլխավոր դատախազության շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննության և անձնագրավորման միջոցառումներ՝ 26.0մլն.դրամի, որից հետո՝ 2025 թվականից սկսած՝ նախագծում և շինարարություն (1,760.0 մլն.դրամի), որոնք ենթադրաբար կլինեն շարունակական  նաև 2026 թվականին (1,520.0մլն.դրամ):

Արդյունքում, ծրագրի ընդհանուր ծախսերը 2023-2025թթ ընթացքում՝ ըստ կանխատեսումների, խոշորացված ծախսերի՝ կկազմեն շուրջ 4,000.0 մլն.դրամ, որոնք հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի և կնքման ենթակա ծառայությունների մատուցման ու աշխատանքների կատարման պայմանագրային արժեքների, ստանձնվող պարտավորությունների շրջանակներում կճշգրտվեն (ավելացման կամ նվազեցման):

Միաժամանակ հարկ է նշել, որ ՀՀ արադարադատության նախարարության առաջարկով (02.08.2022թ N/27.3/33842-2022, 21.07.2023թ N/27.3/34030-2023 գրություններով ներկայացված եզրակացություններ)՝  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մարտի 3-ի N250-Լ որոշմամբ հաստատված հավելվածներում նախատեսվող  բազմաթիվ փոփոխությունները, որոնք վերաբերում են շահագրգիռ մարմինների կողմից ներկայացված առանձին գրավոր դիրքորոշումներին (Ազգային անվտանգության ծառայություն, Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով, կցվում են), աշխատանքների կատարման ժամանակացույցին, օբյեկտների համալրմանը, խոշորացված ծախսերին և այլն՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից  Որոշման նախագծի շրջանակներում քննարկման են ներկայացվել Նախագծի նոր խմբագրությամբ՝ 3 հավելվածների մշակումով, իսկ Նախագիծը ներկայացվել է նոր իրավական  ակտի ձևաչափով՝ ՀՀ կառավարության 03.03.2022թ N250-Լ որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու պայմանով:

ՆԱԽԱԳԾԻ ԼՐԱՄՇԱԿՄԱՄԲ  ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Համապատասխան փոփոխությունների արդյունքում առաջնահերթությունների ցանկում ընդգրկվել են ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի շենքը, ինչպես նաև Գյումրի, Էջմիածին և Վանաձոր քաղաքների համայնքապետարանների վարչական շենքերը: Ցանկը համալրվել է նաև Կառավարական տուն 2-ի, Կառավարական տուն 3-ի և ՀՀ գլխավոր դատախազության շենքերով:

<Սեյսմակայուն շինարարություն> ՍՊԸ հետ 30.01.2023թ կնքված NՀՀ ՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/15 պետական գնման պայմանագիրը միակողմանի լուծվել է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (28.09.2023թ N02/16.4/12628-2023գր.) նախաձեռնությամբ, պայմանագրում տեղ գտած տեխնիկական վրիպակի արդյունքում՝ որտեղ ՀՀ գլխավոր դատախազության շենքի փոխարեն նշվել էր Երևան քաղաքի դատախազության շենքը:

Արդյունքում՝ ՀՀ կառավարության 03.03.2022թ N250-Լ որոշմամբ հաստատված թվով 17 օբյեկտների ցանկը վերանայվել է և նախատեսվել 16 օբյեկտների համար:

Դրա հետ մեկտեղ նախատեսվել են թվով 28 օբյեկտների համար 2024թվականից մեկնարկման ենթակա աշխատանքներ և ծառայություններ՝ ըստ ՄԱՍ II:

ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ՊԻԼՈՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ

2022 թվականի հունվարի 19-ի Տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի նախարարական կոմիտեի նիստի  N ԿԱ/16-2022 արձանագրության 1-ին կետով ՀՀ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի կողմից հանձնարարվեց ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին անձնագրավորման օրենսդրական նախաձեռնության փաթեթի շրջանակներում  իրականացնել պետական շենքերի անձնագրավորման պիլոտային ծրագիր:

Կոմիտեն գնահատելով պիլոտային նմանատիպ ծրագրի առաջնահերթությունը՝ որպես խնդրի լուծման առավել իրատեսական տարբերակ նախաձեռնեց համապատասխան միջոցառումներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մարտի 3-ի N 250-Լ որոշմամբ սահմանված աշխատանքների շրջանակներում՝  համատեղելով պետական և համայնքային նշանակության շենքերի ու շինությունների մատչելիության ապահովումը անձնագրավորման գործընթացի հետ:

Միաժամանակ, Կոմիտեի նախաձեռնությամբ ՀՀ 2023-2025թթ և ՀՀ 2024-2025թթ  ՄԺԾ ծրագրերի նախագծերով նախատեսվեցին շուրջ 4000.0 մլն.դրամի միջոցառումներ՝ նախ որպես նոր նախաձեռնություն «Շենքերի ու շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում» ծրագրի ներքո, իսկ հետո որպես շարունակական ծրագիր՝ որում ընդգրկված պետական և համայնքային նշանակության շենքերի և շինությունների ընդհանուր քանակը կազմում է 54 (29+25)՝ որից 21-ը՝ պատմամշակութային արժեք հանդիսացող օբյեկտներ են:

Ներկայումս, վերանայված Նախագծով նախատեսված փոփոխությունների արդյունքում՝ հաստատման և ֆինանսավորման են ենթակա 56-ը՝ (28+28)-ը, բոլոր փոսփոխությունների հաշվառմամբ, որից 2023 թվականին կֆինանսավորվեն առաջին փուլի 28-ը՝ ըստ կատարված աշխատանքների:

Կարևորվում է նաև այն հանգամանքը, որ թե ծառայությունները և թե աշխատանքները ձեռք են բերվելու պետական և տարածքային կառավարման (այդ թվում տեղական ինքնակառավարման) մարմիններ հանդիսացող  պատվիրատուների կողմից մրցութային կարգով և համակարգվելու են գնումների օրենսդրությամբ սահմանված կարգին համապատասխան:

ԽՈՇՈՐԱՑՎԱԾ  ԾԱԽՍԵՐ (ԿԱՐԻՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ) ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

<Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում> ծրագրի շրջանակներում

ՀՀ 2024-2026թթ ՄԺԾԾ հատվածում  Երևան քաղաքում տեղակայված  թվով 17 կարևորագույն նշանակության օբյեկտների 29 շենքերի և շինությունների մասնակի վերակառուցման՝ մատչելիության միջոցառումներով-հատուկ լուծումներով համալրման նախագծային աշխատանքների մշակման մոտավոր արժեքի ձևավորման/հաշվարկի  վերաբերյալ

Հարկ է նշել, որ 2024թվականին նախատեսվող նախագծային աշխատանքների փաստաթղթերի  մշակման արժեքների (կարիքի գնահատման)  հիմքում դիտարկվել են անալոգային օրինակներ՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պատվիրատվությամբ 2022-2023թթ ընթացքում ձեռքբերված միջինից բարձր բարդության նախագծային (այդ թվում տեխնիկական վիճակի հետազննության և անձնագրավորման)  և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների համար անհրաժեշտ մոտավոր ծախսերի վերլուծությամբ՝ ըստ կնքված պետական գնման պայմանագրերի:

ՊԻԼՈՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԻՄՔՈՒՄ ԴԻՏԱՐԿՎԱԾ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ՝  ԸՍՏ  ԱՆԱԼՈԳԱՅԻՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ

Հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ 2024-2026թթ ՄԺԾԾ հայտով ներկայացված  և նախագծման ենթակա օբյեկտները՝ բացառապես կարևորագույն նշանակության են և դասվում են բարձր ռիսկայնության աստիճանով գնահատվող օբյեկտների շարքին, ծրագրի պիլոտային լինելը, ինչի արդյունքում պայմանագրերով ամրագրված օբյեկտների ընտրությունը (որպես անալոգային, որոշ առումով  նաև նախադեպային) կատարվել է՝ ելնելով վերջիններիս բարդության և պատասխանատվության աստիճանից՝ հիմք ընդունելով <Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին> ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի կարգավորումները:

Մասնավորապես՝

Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների համար կնքված պայմանագրերից ընտրվել են

- <Մայրուղային խողովակաշարեր> ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/3, 12.12.2022թ՝ 8,880.0հազ.դրամ

- <Մետրոպոլիտեններ> ՀՀ ՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/25, 25.01.2023թ՝ 9,960.0հազ.դրամ

- <Բեռնվածքներ և ազդեցություններ> ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/9՝ 12,996.0հազ.դրամ

- <Շենքերի և շինությունների հակահրդեհային պաշտպանության համակարգեր.Ավտոմատ հրդեհաշիջման և հրդեհային ազդանշանման կայանքներ.Նախագծման նորմեր> ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/13, 26.12.2022թ՝ 6,999.960հազ.դրամ

- <Արտադրական և հասարակական նշանակության շենքերի ու շինությունների սանիտարապաշտպանական գոտիներ և սանիտարական դասակարգում> ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/4, 29.11.2022թ՝ 5,550.0հազ.դրամ

- <Կամուրջներ և խողովակներ> ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/7, 27.12.2022թ՝ 6,996.0հազ.դրամ

- <Տարածքների, շենքերի և շինությունների ինժեներական պաշտպանությունը երկրաբանական երևույթներից> ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/20, 28.12.2022թ՝ 8,920.0հազ.դրամ

Շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության ծառայությունների համար կնքված պայմանագրերից ընտրվել են

- <Հայաստանի ազգային պատկերասրահի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննության և անձնագրավորման ծառայություններ> ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/12, 18.01.2023թ՝ 9,000.0հազ.դրամ

- <ՀՀ Ազգային ժողովի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննության և անձնագրավորման ծառայություններ> ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/13, 20.01.2023թ՝ 7,800.0հազ.դրամ

- <Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննության և անձնագրավորման ծառայություններ> ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/17, 01.02.2023թ՝ 7,200.0հազ.դրամ

- <ՀՀ կառավարության մասնաշենքի (Կառավարական տուն 1) տեխնիկական վիճակի հետազննության և անձնագրավորման ծառայություններ> ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/11, 13.01.2023թ՝ 7,490.0հազ.դրամ

- <Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան Մետրոպոլիտենի կայարանների շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննության և անձնագրավորման ծառայություններ> ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/27, 06.02.2023թ՝ 41,000.0հազ.դրամ

- <ՀՀ երկաթուղային կայարանների շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննության և անձնագրավորման ծառայություններ> ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/21, 03.02.2023թ՝ 32,000.0հազ.դրամ

Շենքերի և շինությունների կառուցման /վերակառուցման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների համար կնքված պայմանագրերից ընտրվել են

- <Վարչական շենքի քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցի հիմնանորոգման/վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություն> ՀՀՔԿ-ՊԳՊ-ԳՀԽԾՁԲ-23/2, 05.04.2023թ՝ 30,000.0հազ.դրամ

- ՀՀ Լոռու մարզի Սռտեփանավան համայնքի Աշոտաբերդ թաղամասի կառուցապատման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություն ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/9, 10.05.2022թ՝ 22,800.0հազ.դրամ

- ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Կոճոռ թաղամասի կառուցապատման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություն ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/27, 10.11.2022թ՝ 13,100.0հազ.դրամ

Արդյունքում՝

Վերը նշված Փաստաթղթերի մշակման միջինացված/մոտավոր արժեքը կազմել է.

(8,880.0+9,960.0+12,996.0+6,999.96+5,550.0+6,996.0+8,920.0+9,000.0+7,800.0+ +7,200.0+7,490.0+41,000.0+32,000.0+30,000.0+22,800.0+13,100.0)/16≈230,692.0/16≈ 14,420.0հազ.դրամ

Ընդ որում, առավելագույն՝ (14,420.0հազ.դրամի փոխարեն) 15.0մլն.դրամ արժեքը սահմանվել է միայն 2 օբյեկտների նախագծման՝ Ա.Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի և Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի շենքերում հատուկ նախագծային լուծումների մշակման համար՝ մնացած 18-ի մասով նախատեսվել է յուրաքանչյուրին 10.0մլն.դրամ և 9-ը օբյեկտի  նախագծման համար՝ յուրաքանչյուրին 8.0մլն.դրամ, որոնք ճշգրտման ենթակա են առաջիկայում մրցութային գործընթացների կայացման արդյունքում:

Ուստի՝ թվով 29 շենքերի/շինությունների նախագծման համար ըստ ներկայացված հայտի՝ 2024 թվականին պահանջվել է (պլանավորվել է) ընդամենը՝ 2x15.0մլն.դրամ+18x10.0մլն.դրամ+9x8.0մլն.դրամ=282.0մլն.դրամ գումար, որը փոփոխությունների արդյունքում նվազել է և կազմել 274.0մլն.դրամ:

Միաժամանակ հարկ է նշել, որ

- 2023թվականին արդեն իսկ  մեկնարկած (ՄԱՍ I)  աշխատանքների առաջին փուլը ներառում էր թվով 29 օբյեկտների (28.09.2023թ դրությամբ օբյեկտների քանակը նվազել է 1-ով՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության շենքի մասով) տեխնիկական վիճակի հետազննության և անձնագրավորման ծառայություններ, որոնց մասով կնքված պետական գնման պայմանագրերի ընդհանուր արժեքը կազմում է  146.410մլն.դրամ գումար, որից ՀՀ 2023 թվականին հատկացվել են սկզբից 87.0մլն.դրամի, իսկ տարեվերջին՝ ՀՀ կառավարության 09.11.2023թ  N1936-Ն որոշմամբ, նաև 59.410մլն.դրամ մնացորդային ծախսերը:

- թվով 28 օբյեկտներն ամբողջությամբ ավարտին են հասցվել և ֆինանսավորվել 2023թվականին:

Ստորև ներկայացվում են փուլային աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ ծախսերի մոտավոր՝ խոշորացված ցուցանիշներն ըստ ժամանակացույցի:

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ  ՈՒՆԵՑՈՂ  ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ  ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ  ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄՆ  ԱՊԱՀՈՎՈՂ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

ՄԱՍ I

հազ.դրամ

| NN | Օբյեկտի անվանումը | Աշխատանքներ և ծառայություններ, 2023-2026թթ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննության եզրակացությունների ձեռքբերում |  | շենքերի անձնագրերի ձեռքբերում |  | նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում |  | շենքերի շահագործման մատչելիության միջոցառումների՝ շինարարական աշխատանքների ապահովում |  |
|  |  | կատարման ժամկետ | կապիտալ ներդրումներ (ՊԲ) | կատարման ժամկետ | կապիտալ ներդրումներ (ՊԲ) | կատարման ժամկետ | կապիտալ ներդրումներ (ՊԲ) | կատարման ժամկետ | կապիտալ ներդրումներ (ՊԲ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 2,330,000.0 |  | 110,000.0 |  | 102,000.0 |  | 274,000.0 |  | 1,760,000.0 |
| 1. | ՀՀ Ազգային ժողովի շենք* | 2023 | 5,000.0 | 2023 | 5,000.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 100,000.0 |
| 2. | ՀՀ կառավարության մասնաշենքեր * (Կառավարական տուն 1) | 2023 | 5,000.0 | 2023 | 5,000.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 100,000.0 |
| 3. | ՀՀ սահմանադրական դատարանի շենք* | 2023 | 3,000.0 | 2023 | 3,000.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 80,000.0 |
| 4. | ՀՀ ոստիկանության շենք | 2023 | 3,000.0 | 2023 | 3,000.0 | 2024 | 8,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 5. | Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենք* | 2023 | 5,000.0 | 2023 | 5,000.0 | 2024 | 15,000.0 | 2025 | 150,000.0 |
| 6. | Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն* | 2023 | 5,000.0 | 2023 | 4,000.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 70,000.0 |
| 7. | «Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի շենք* | 2023 | 5,000.0 | 2023 | 4,000.0 | 2024 | 15,000.0 | 2025 | 100,000.0 |
| 8. | Հայաստանի ազգային պատկերասրահի շենք | 2023 | 5,000.0 | 2023 | 5,000.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 70,000.0 |
| 9. | Հայաստանի ազգային գրադարանի շենք* | 2023 | 5,000.0 | 2023 | 5,000.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 10. | Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենք* | 2023 | 5,000.0 | 2023 | 5,000.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 70,000.0 |
| 11. | Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մարզահամերգային համալիր* | 2023 | 5,000.0 | 2023 | 5,000.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 12. | ՀՀ երկաթուղային կայարաններ (այդ թվում՝ Երևանի երկաթուղային կայարանի շենք*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Երևան կայարան (Տիգրան Մեծի 86) | 2023 | 5,000.0 | 2023 | 5,000.0 | 2024 | 8,000.0 | 2025 | 70,000.0 |
| 2) | Նորագավիթ կայարան (Շենգավիթ համայնք, Նորագավիթ կայարան) | 2023 | 5,000.0 | 2023 | 5,000.0 | 2024 | 8,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 3) | Քանաքեռ կայարան (Սարկավագի 106/5) | 2023 | 5,000.0 | 2023 | 5,000.0 | 2024 | 8,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 4) | Ալմաստ կայարան (Ռուբինյանց 25/3) | 2023 | 5,000.0 | 2023 | 5,000.0 | 2024 | 8,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 13. | Ստեղծագործական միության շենք. Հայաստանի ճարտարապետների միության շենք՝ (Ա. Թամանյանի անվան Հայաստանի ճարտարապետի տուն)* | 2023 | 3,000.0 | 2023 | 3,000.0 | 2024 | 8,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 14. | Ստեղծագործական միության շենք. Հայաստանի նկարիչների միության շենք* | 2023 | 3,000.0 | 2023 | 2000.0 | 2024 | 8,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 15. | Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան Մետրոպոլիտեն (կայարաններ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | «Բարեկամություն» | 2023 | 3,000 | 2023 | 2,500.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 2) | «Մարշալ Բաղրամյան» | 2023 | 3,000 | 2023 | 2,500.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 3) | «Երիտասարդական» | 2023 | 3,000 | 2023 | 2,500.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 4) | «Հանրապետության հրապարակ» | 2023 | 3,000 | 2023 | 2,500.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 5) | «Սասունցի Դավիթ» | 2023 | 3,000 | 2023 | 2,500.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 6) | «Գործարանային» | 2023 | 3,000 | 2023 | 2,500.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 7) | «Շենգավիթ» | 2023 | 3,000 | 2023 | 2,500.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 8) | «Գարեգին Նժդեհի հրապարակ» | 2023 | 3,000 | 2023 | 2,500.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 9) | «Զորավար Անդրանիկ» | 2023 | 3,000 | 2023 | 2,500.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 10) | «Չարբախ» | 2023 | 3,000 | 2023 | 2,500.0 | 2024 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 16. | ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի շենք | 2023 | 3,000 | 2023 | 3,000.0 | 2024 | 8,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 17. | Ծանոթություն՝ ծառայությունների և աշխատանքների կապիտալ նեդրումների չափը նախատեսվել է անալոգ օբյեկտների օրինակով՝ ըստ մոտավոր, կանխատեսվող ծախսերի |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Տեխնիկական վիճակի հետազննության, նախագծման և շինարարական աշխատանքների ձեռքբերումն ու համակարգումը իրականացվում է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով |  |  |  |  |  |  |  |  |

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ  ՈՒՆԵՑՈՂ  ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ  ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ  ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄՆ  ԱՊԱՀՈՎՈՂ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

ՄԱՍ II

հազ.դրամ

| NN | Օբյեկտի անվանումը | Աշխատանքներ և ծառայություններ, 2004-2006թթ կանխատեսում |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննության եզրակացությունների ձեռքբերում |  | շենքերի անձնագրերի ձեռքբերում |  | նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում |  | շենքերի շահագործման մատչելիության միջոցառումների՝ շինարարական աշխատանքների ապահովում |  |
|  |  | կատարման ժամկետ | կապիտալ ներդրումներ (ՊԲ) | կատարման ժամկետ | կապիտալ ներդրումներ (ՊԲ) | կատարման ժամկետ | կապիտալ ներդրումներ (ՊԲ) | կատարման ժամկետ | կապիտալ ներդրումներ (ՊԲ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1,575,000.0 |  | 50,500.0 |  | 50,500.0 |  | 278,000.0 |  | 1,520,000.0 |
| 1. | ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 2. | ՀՀ Արարատի մարզպետարանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 3. | ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 4. | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 5. | ՀՀ Լոռու մարզպետարանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 6. | ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 7. | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 8. | ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 9. | ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 10. | ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 11. | ք. Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 12. | ք. Երևանի Ավան վարչական շրջանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 13. | ք. Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 14. | ք. Երևանի Դավթաշեն վարչական շրջանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 15. | ք. Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 16. | ք. Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 17. | ք. Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 18. | ք. Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 19. | ք. Երևանի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 20. | ք. Երևանի Նուբարաշեն վարչական շրջանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 21. | ք. Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 22. | Ք. Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 23. | Գյումրու քաղաքապետարանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 24. | Էջմիածինի քաղաքապետարանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 25. | Վանաձորի քաղաքապետարանի շենք | 2024 | 1,500.0 | 2024 | 1,500.0 | 2025 | 10,000.0 | 2025 | 50,000.0 |
| 26. | ՀՀ կառավարության մասնաշենքեր * (Կառավարական տուն 2) | 2024 | 5,000.0 | 2024 | 5,000.0 | 2025 | 10,000.0 | 2026 | 100,000.0 |
| 27. | ՀՀ կառավարության մասնաշենքեր * (Կառավարական տուն 3) | 2024 | 5,000.0 | 2024 | 5,000.0 | 2025 | 10,000.0 | 2026 | 100,000.0 |
| 28. | ՀՀ գլխավոր դատախազության շենք* | 2023 | 3,000.0 | 2023 | 3,000.0 | 2024 | 8,000.0 | 2025 | 70,000.0 |
| 29. | Ծանոթություն՝ ծառայությունների և աշխատանքների կապիտալ նեդրումների չափը նախատեսվել է անալոգ օբյեկտների օրինակով՝ ըստ մոտավոր, կանխատեսվող ծախսերի |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Միաժամանակ՝ 1.Տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի նախարարական կոմիտեի 2023 թվականի նոյեմբերի 6-ի NԿԱ/327-2023 արձանագորւթյան 6-րդ կետի հանձնարարականի համաձայն՝ օբյեկտների ցանկը՝ միջոցառումների ՄԱՍ II համալրվել է Կառավարական տուն 2 և Կառավարական տուն 3 մասնաշենքերով, ինչի արդյունքում նախկինում հաշվարկված խոշորացված ծախսերի հանրագումարը փոփոխվել է՝ համամասնորեն ավելանալով հետազննման մասով՝ 10.0,լն.դրամ, անձնագրավորման մասով՝ 10.0մլն.դրամ , նախագծման մասով՝ 20.0մլն.դրամ, շինաշխատանքների մասով՝ 200.0մլն.դրամ 2. Միջոցառումների ՄԱՍ II համալրվել է նաև ՀՀ գլխավոր դատախազության շենքի հետազննման և անձնագրավորման աշխատանքներով՝ որոնց մասով 2023թ կնքված պայմանագիրը ՝ պայմանագրում տեղ գտած տեխնիկական վրիպակի արդյունքում Կոմիտեի նախաձեռնությամբ լուծվել է, վերջինս նախատեսվել է 2024թվականի միջոցառումների շրջանակներում՝ ավելացնելով պահանջվող գումարը հետազննման մասով՝ 3.0,լն.դրամ, անձնագրավորման մասով՝ 3.0մլն.դրամ , նախագծման մասով՝ 8.0մլն.դրամ, շինաշխատանքների մասով՝ 70.0մլն.դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Տեխնիկական վիճակի հետազննության, նախագծման և շինարարական աշխատանքների ձեռքբերումն ու համակարգումը իրականացվում է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ՊԲ)-Պետական Բյուջե »

2.1 Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1363-Ա որոշում

Կետ 2.7. «նպաստել  բնակչության սակավաշարժուն խմբերի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շենքերի և շինությունների նախագծման ընթացակարգերում դրանց մատչելիությունն ապահովող պարտադիր միջոցառումների նախատեսմանը և քաղաքաշինական ծրագրերի գործնական փուլում դրանց իրագործմանը»,

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշում

Հավելված N 1, «Քաղաքաշինության կոմիտե» բաժին, կետ 8. «Կարևորագույն նշանակության մի շարք օբյեկտների համալրում նախագծային հատուկ լուծումներով՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար դրանց շահագործման մատչելիությունն ապահովելու համար»,

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի «ՀՀ քաղաքաշինության բնագավառի ռազմավարական ծրագիրը և ծրագրի իրագործումն ապահովող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» N 531-Լ որոշում

Հավելված N 1, կետ 13. «Քաղաքաշինության բնագավառի գործունեության կանոնակարգման և իրագործումն ապահովող միջոցառումների հիմնական ուղղություններն են՝ քաղաքաշինական միջավայրի՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելիության ապահովումը.»,

Հավելված N 1, կետ 13. «Նշված հիմնական ուղղությունների համար անհրաժեշտ գործողությունների համախումբը կամ նախապայմանը հետևյալն է՝ շենքերի և շինությունների (հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար) մատչելիությունն ապահովող միջոցառումների ծրագրի մշակումը՝ ըստ առաջնահերթությունների Հայաստանի Հանրապետության միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերում դրանց հաջորդական ներառումը.»:

«Հաշմանդամություն  ունեցող  անձանց համար հասարակական  նշանակության մի շարք օբյեկտների  շահագործման մատչելիությունն ու անձնագրավորումն ապահովող միջոցառումների ծրագիրը, ժամանակացույցն ու օբյեկտների ցանկը հաստատելու  և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մարտի 3-ի N 250-Լ որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»   ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ հնարավոր է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում փոփոխություններ։

Որոշմամբ հաստատված ցանկում ներկայացված շենքերում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի պայմանների ապահովման նպատակով նախատեսվող միջոցառումներն, որպես նոր նախաձեռնություն և շարունակական ծրագիր ընդգրկվել են Կոմիտեի «Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում» ծրագրի ՀՀ 2023-2025 և ՀՀ 2024-2026 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի հայտերում՝ ՀՀ 2023-2024 թվականների պետական բյուջեներով ծրագրերի նախապատրաստական փուլերի ֆինանսավորումն ապահովելու համար և ներկայացվել  ՀՀ ֆինանսների նախարարություն:

Ինչ վերաբերում է «Հաշմանդամություն  ունեցող  անձանց համար հասարակական  նշանակության մի շարք  օբյեկտների շահագործման մատչելիությունն ու անձնագրավորումն  ապահովող  միջոցառումների ծրագիրն ու  ժամանակացույցը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մարտի 3-ի N 250-Լ որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»   ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի հավելվածի ցանկում ընդգրկված  ՀՀ մարզպետարանների, համայնքապետարանների և Երևան քաղաքի վարչական շրջանների աշխատակազմերի շենքերին, ապա դրանք Կոմիտեի ՀՀ 2023-2025 և ՀՀ 2024-2026 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի հայտերում ներառվել և ներկայացվել են ՀՀ ֆինանսների նախարարություն:

- Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

Նախագիծը մշակվել է  ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից:

- Ակնկալվող արդյունքը

Քաղաքացիների, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար քաղաքաշինական օբյեկտների շահագործման մատչելիության և շենքերի անձնագրավորման ապահովում: