ՀԻՄԱՎՈՐՈԻՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 24-Ի N 398-Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման

- Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է 2022 թվականի մարտի 24-ի N 398-Լ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ (այսուհետ` որոշում) հավանության արժանացած «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 2022-2030 թվականների ծրագրից» և «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 2022-2030 թվականների ծրագրի առաջին փուլի (2022-2024 թվականներ) իրագործումն ապահովող ծրագիր-ժամանակացույցից»։

Մասնավորապես որոշման հավելված N 1-ով ընդունված «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 2022-2030 թվականների ծրագրի» նախաբանի 3-րդ կետում նշվում է, որ «Ծրագիրն իրականացվելու է երեք փուլով՝ 1) 2022-2024 թթ., 2) 2025-2027 թթ. և 3) 2028-2030 թթ.՝ ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հավանության տրվելիք «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 2022-2030 թվականների ծրագրի» առանձին փուլերի իրագործումն ապահովող ծրագիր-ժամանակացույցերի:

Միևնույն ժամանակ որոշման հավելված N 2-ով ընդունված՝ «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 2022-2030 թվականների ծրագրի առաջին փուլի (2022-2024 թվականներ) իրագործումն ապահովող ծրագիր-ժամանակացույցի» 5.1- համաձայն պլանավորված է հետևյալ գործողությունը՝ «5.1 «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 2022-2030 թվականների ծրագրի երկրորդ փուլի (2025-2027 թթ.) իրագործումն ապահովող ծրագիր-ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ»:

Վերոգրյալը հաշվի առնելով՝ անհրաժեշտություն է առաջացել  մշակել հաջորդ՝ 2025-2027թթ․ փուլի իրագործումն ապահովող ծրագիր-ժամանակացույց։

- Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

24 մարտի 2022 թվականի ընդունված «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 2022-2030 թվականների ծրագրի» առաջին եռամյա փուլի (2022-2024 թվականներ) միջոցառումների զգալի մասը իրականացված է, մասնավորապես՝

| Հ/Հ | Գործողություն | Կարգավիճակը 2024թ․սեպտեմբերի դրությամբ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Վերականգնվող էներգետիկ հզորությունների հետագա զարգացում |  |
| 1.1 | Էներգիայի կուտակիչ մարտկոցների համակարգերի կառուցապատման բիզնես մոդելների հայեցակարգի մշակում | Ավարտված |
| 1.2 | Էներգիայի կուտակիչ մարտկոցների համակարգերի պարագայում կիրառվող սակագնային քաղաքականության ուսումնասիրություն | Ավարտված |
| 1.3 | Գումարային 500 ՄՎտ հզորությամբ հողմային կայանների կառուցման նպատակով՝ քամու ներուժի ուսումնասիրություն և գնահատում | Ընթացքում է |
| 1.4 | 120 ՄՎտ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային կայանների կառուցման մրցութային փաթեթների նախապատրաստում | Չեղարկված է էլեկտրաէներգետիկական շուկայի ազատականացմամբ պայմանավորված (21.12.23 N 2286-Լ) |
| 1.5 | Ինքնավար արևային կայանների պարագայում կիրառվող կարգավորումների ուսումնասիրություն և վերանայում | Ավարտված է |
| 1.6 | Ավելցուկային էլեկտրական Էներգիայի կուտակման համար ջրածնային էներգիայի տեխնոլոգիաների օգտագործման հնարավորության գնահատում | Ընթացքում է |
| 2. | Էներգախնայողություն |  |
| 2.1 | Տնային տնեսությունների հատվածի, տրանսպորտի և հանրակրթության ոլորտներում էներգասպառման ելակետային տարվա (2022/2024 թ) տվյալների հստակեցման նպատակով ներկայացուցչկան հետազոտությունների իրականացում | Մասնակի իրականացված է՝ հանրակրթական դպրոցների մասով |
| 2.2 | «Կանաչ» պարտատոմսերի թողարկման նպատակով ուսումնասիրության իրականացում | Չեղարկված է ՀՀ Ֆինանսաների նախարարության առաջարկի հիման վրա (21.12.23 N 2286-Լ) |
| 2.3 | Բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման տարածքների ջերմամեկուսացման միջոցառումների ծրագրի մշակում | Չեղարկված է (21.12.23 N 2286-Լ) |
| 2.4 | Երևանում հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի ներդրում | Ընթացքի մեջ է |
| 2.5 | Հայաստանում էլեկտրամոբիլների լիցքավորման ցանցի ներդրման և ընդլայնման հայեցակարգի մշակում | Ընթացքի մեջ է, «ՀՀ-ում էլեկտրական շարժունակության զարգացման ռազմավարությունը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման և «ՀՀ էլեկտրական շարժունակության զարգացման քաղաքականության» նախագծերը մշակվել են, գտնվում են e-draft.am համակարգում |
| 2.6 | ՀՀ հանրակրթական դպրոցներում էներգախնայողության և էներգարդյունավետության բարձրացման ծրագրի (մինչև 2030 թ․) նախագծի մշակում | Ընթացքի մեջ է |
| 2.7 | Հանրային օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացման ծրագիր | Ընթացքի մեջ է |
| 2.8 | Հաղորդակցության ռազմավարության և գործողությունների պլանի մշակում | Ավարտված է |
| 3. | Էլեկտրական էներգիայի օգտագործման խթանում |  |
| 3․1 | Էլեկտրական էներգիայով սնվող սարքավորումների օգտագործման ընդլայնմանը միտված մաքսային կարգավորումների փոփոխությունների նախագծի մշակում | Ընթացք չի տրվել ՀՀ ՖՆ 2023թ. մարտի 23-ի h. 01/2-1/5048-2023 գրությամբ |
| 3․2 | Էլեկտրական էներգիայի վերջնական սպառման ավելացմանը՝ ի հաշիվ բնական գազի վերջնական սպառման նվազեցման, միտված սակագնային կարգավորումների մշակում և ներդրում | Առաջարկվել է չեղարկել ՀՀ ՀԾԿՀ 2024թ. հունիսի 5-ի հ.ԳԲ/34.3-Մ2-6/2414-2024 առաջարկով |
| 3.3 | Էլեկտրական էներգիայով սնուցվող արդիական ջեռուցման համակարգերի ներդրման պետական աջակցության ծրագրի մշակում | Ընթացք չի տրվել |
| 4. | Կայուն զարգացման նպատակների շրջանակի հետագա տեղայնացում |  |
| 4.1 | Կայուն զարգացման նպատակների շրջականի տեղայնացման (ազգայնացման) ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում կայուն զարգացման 7-րդ նպատակի գծով | Ընթացքի մեջ է և պարբերական, շարունակելի |
| 5. | Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 2022-2030 թվականների ծրագրի իրականացման հաջորդ փուլերի պլանավորում |  |
| 5.1 | «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 2022-2030 թվականների ծրագրի երկրորդ փուլի (2025-2027 թթ.) իրագործումն ապահովող ծրագիր-ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Իրականացվում է ՀՀ կառավարության հաստատմանը ներկայացվող ծրագրի նախագծով |
| 5.2 | «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 2022-2030 թվականների ծրագրի երրորդ փուլի (2028-2030 թթ.) իրագործումն ապահովող ծրագիր-ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Չի մեկնարկել |

- Կարգավորման նպատակը և բնույթը

Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 2022-2030 թվականների ծրագրի ընդունմամբ սահմանվել և հաստատվել են վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության բնագավառում ցուցանիշներ ու թիրախներ: Դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ են կանոնակարգված օրենսդրական բարեփոխումներ, նորարարական լուծումների տեխնիկատնտեսական հիմնավորումներ, իրազեկման և կրթական ծրագրեր, ներդրումային ծրագրերի ուղղորդում, կանոնակարգում, ինչպես նաև գնահատում և հաշվետվողականություն։  Նախագծով առաջարկվող՝ Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 2022-2030 թվականների ծրագրի երկրորդ փուլի (2025-2027 թթ․) իրագործումն ապահովող ծրագիր-ժամանակացույցը ներկայացնում է Էներգախնայողության, այդ թվում՝ տնային տնտեսությունների, շենքերի, տրանսպորտի, գյուղատնտեսության և արդյունաբերության հատվածների, ՄԱԿ-ի Կայուն զարգացման նպատակների շրջանակի հետագա տեղայնացման բնագավառների  միջոցառումների ցանկ, ներառյալ ակնկալվող արդյունքներն ու ազդեցությունները, իրականացման ժամկետները, կատարող և համակատարող կառույցները և անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների նախնական կարիքը։

- Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրաված ինստիտուտները և անձինք

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից՝ ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստանի Էներգետիկ Անվտանգության ծրագրի աջակցությամբ։

- Ակնկալվող արդյունքները

Նախագծի ընդունման արդյունքում կբարելավվեն տնտեսությունում էներգախնայողությունն ու էներգաարդյունավետությունը բնորոշող ցուցանիշները, կնվազեն շենքերի ջեռուցման և էներգասպառող սարքավորումների տեսակարար էներգատարությունը, գյուղմթերքի և արդյունաբերական արտադրության միավորի էներգատարությունը, ֆինանսական ծախսերի և ջերմոցային գազերի արտանետումները, նշանակալիորեն կընդլայնվի էներգաարդյունավետության հետ ինտեգրված վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների (մասնավորապես, արևային էներգիայի) օգտագործմամբ էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը՝ նպաստելով էներգետիկ անկախության ու անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը, կբարձրանա Հայաստանի էներգետիկ համակարգի հուսալիությունը։

- Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին

Նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների ավելացում կամ նվազեցում չի առաջանում:

- Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ

Նախագիծը բխում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մարտի 24-ին N 398-Լ որոշման 1-ին կետով հավանության արժանացած «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 2022-2030 թվականների ծրագրի», 2021 թվականի օգոստոսի 18–ի 1363–Ա որոշմամբ հավանության արժանացած Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի (2021-2026թթ) և «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագրի (մինչև 2040 թվականը)» դրույթներից: