Հավելված 4

ՀՀ կառավարության

2024 թվականի -----------------------------ի

N -Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ` ԱՌԱՆՁԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԻ ԵՎ ԹՈՒՆԵԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ

- ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

- Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների (այսուհետ՝ ավտոմոբիլային ճանապարհներ) դրանց վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների եվ թունելների պահպանման աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթներին մասնակից կապալառու կազմակերպություններին ներկայացվող նվազագույն տեխնիկական պահանջները և պահպանման աշխատանքների ինքնարժեքների հաշվարկման ձևերը:

- Սույն կարգով նախատեսված աշխատանքների ձեռքբերման գնման գորըծնթացը կազմկերպվում է բաց ընթացակարգով երկփուլ մրցույթով՝  նախաորակավորման ընթացակարգի կազմակերպմամբ:

- Սույն կարգով նախատեսված աշխատանքների ձեռքբերման գնման գորըծնթացի կազմակերպման նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի պահանջները:

- ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

- Ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթների մասնակիցներին ներկայացվող նվազագույն տեխնիկական պահանջներն են`

1) Մասնակիցը պետք է ունենա նվազագույնը երեք տարվա աշխատանքային փորձ` ճանապարհների պահպանման կամ ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության ոլորտներում՝ վերջին երեք տարում։

2)  Ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքները իրականացնելու համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումները ներկայացվում են Աղյուսակ N 1-ում։

Աղյուսակ N 1

| N | Անվանումը | Պահանջվող քանակը | Միավորի քանակը | Սեփականության ձևը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Գրեյդեր կամ այլ ձյունմաքրիչ մեքենա (ընթացիկ ձմեռային պահպանման ժամանակահատվածի համար), կահավորված ռետինե պաշտպանիչ շեղբով ու փոշեցիրով և գլոբալ տեղորոշման համակարգով (GPS/GLONASS): | Որոշվում է պահպանվող ճանապարհահատվածի երկարությունից ելնելով: Նվազագույնը` ընթացիկ ձմեռային պահպանմանը հանձնվող ճանապարհահատվածի յուրաքանչյուր 40 կմ և յուրաքանչյուր հաջորդ 21-40 կմ համար | 1 միավոր | Սեփական կամ վարձակալած կամ անհատույց օգտագործման հանձնված |
| 2 | Կոմբինացված ճանապարհային մեքենա (ընթացիկ ձմեռային պահպանման ժամանակահատվածի համար), կահավորված ձյունամաքրիչ սարքավորմամբ՝ վերազինված ռետինե պաշտպանիչ շեղբով և փոշեցիրով, աղավազային խառնուրդի շաղացիր սարքավորմամբ և գլոբալ տեղորոշման համակարգով (GPS/GLONASS): Պահպանման աշխատանքներում ներգրավվում են 15 և ավելի փոքր տարիք ունեցող մեքենաներ: | Որոշվում է պահպանվող ճանապարհահատվածի երկարությունից ելնելով: Նվազագույնը` ընթացիկ ձմեռային պահպանմանը հանձնվող ճանապարհահատվածի յուրաքանչյուր 40 կմ և յուրաքանչյուր հաջորդ 21-40 կմ համար | 1 միավոր | Սեփական կամ վարձակալած կամ անհատույց օգտագործման հանձնված |
| 3 | Ինքնաթափ բեռնատար մեքենա, կահավորված գլոբալ տեղորոշման համակարգով (GPS/GLONASS): Պահպանման աշխատանքներում ներգրավվում են 15 և ավելի փոքր տարիք ունեցող մեքենաներ: | Որոշվում է պահպանվող ճանապարհահատվածի երկարությունից ելնելով: Նվազագույնը` պահպանմանը հանձնվող ճանապարհահատվածի յուրաքանչյուր 30 կմ և յուրաքանչյուր հաջորդ 16-30 կմ համար - 1 միավոր |  | Սեփական կամ վարձակալած կամ անհատույց օգտագործման հանձնված |
| 4 | Ամբարձիչ Պահպանման աշխատանքներում ներգրավվում են 15 և ավելի փոքր տարիք ունեցող մեքենաներ: | Որոշվում է պահպանվող ճանապարհահատվածի երկարությունից ելնելով: Նվազագույնը` պահպանմանը հանձնվող ճանապարհահատվածի յուրաքանչյուր 100 կմ և յուրաքանչյուր հաջորդ 51-100 կմ համար | 1 միավոր | Սեփական կամ վարձակալած կամ անհատույց օգտագործման հանձնված |
| 5 | Ֆրեզավորման սարքավորում | Որոշվում է պահպանվող ճանապարհահատվածի երկարությունից ելնելով: Նվազագույնը` պահպանմանը հանձնվող ճանապարհահատվածի յուրաքանչյուր 70 կմ և յուրաքանչյուր հաջորդ 36-70 կմ համար | 1 միավոր | Սեփական կամ վարձակալած կամ անհատույց օգտագործման հանձնված |
| 6 | Գլդոն (> 5 տ) | Որոշվում է պահպանվող ճանապարհահատվածի երկարությունից ելնելով: Նվազագույնը` պահպանմանը հանձնվող ճանապարհահատվածի յուրաքանչյուր 50 կմ և յուրաքանչյուր հաջորդ 26-50 կմ համար | 1 միավոր | Սեփական կամ վարձակալած կամ անհատույց օգտագործման հանձնված |
| 7 | Գրեյդեր (ընթացիկ ամառային պահպանման ժամանակահատվածի համար), կահավորված գլոբալ տեղորոշման համակարգով (GPS/GLONASS): | Որոշվում է պահպանվող ճանապարհահատվածի երկարությունից ելնելով: Նվազագույնը` ընթացիկ ամառային պահպանմանը հանձնվող ճանապարհահատվածի յուրաքանչյուր 60 կմ և յուրաքանչյուր հաջորդ 31-60 կմ համար | 1 միավոր | Սեփական կամ վարձակալած կամ անհատույց օգտագործման հանձնված |

- Կապալառուն սույն կարգի Աղյուսակ N 1-ում նշված մեքենասարքավորումներում տեղադրված գլոբալ տեղորոշման համակարգով ստացվող տվյալները ծրագրային մակարդակով փոխանցում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության «Երթուղային ցանցի մոդելավորման և ճանապարհային ցանցի ակտիվների կառավարման և սպասարկման աշխատանքների պլանավորման և վերահսկման» համակարգին՝ կապալի պայմանագրով նախատեսված պահանջներին համապատասխան։

- Ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման աշխատանքներում ներգրավված՝ սույն կարգի Աղյուսակ N 1-ում նշված մեքենա-սարքավորումների 70 տոկոսը պետք է պատկանի կապալառուին սեփականության իրավունքով:

- Սույն կարգի Աղյուսակ N 1-ում նշված մեքենա-սարքավորումների քանակին, տեսակին, կահավորանքին ներկայացվող պահանջները, ինչպես նաև սույն կարգի Աղյուսակ N 1-ում նշված մեքենա-սարքավորումների 70 տոկոսը սեփականության իրավունքով տնօրինելու պահանջը կապալառուն պարտավոր է ապահովել կապալի պայմանագրի ողջ ընթացքում:

- ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ` ԱՌԱՆՁԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԹՈՒՆԵԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ

- Ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող թունելների պահպանման կապալառու կազմակերպությունների ձեռքբերման մրցույթների մասնակիցներին ներկայացվող նվազագույն տեխնիկական պահանջներն են`

1) Մասնակիցը պետք է ունենա նվազագույնը երեք տարվա աշխատանքային փորձ` թունելների շինարարության կամ թունելների պահպանման կամ ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության ոլորտներում՝ վերջին երեք տարում։

2) Մասնակիցը նվազագույնը պետք է ունենա հետևյալ հիմնական մեքենասարքավորումները`

Աղյուսակ N 2

| N | Անվանումը | Պահանջվող նվազագույն քանակը | Սեփականության ձևը |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ուղևորաբեռնատար ավտոմեքենա | 1 հատ | Սեփական կամ վարձակալած |
| 2 | Ջրթող ավտոմեքենա | 1 հատ | Սեփական կամ վարձակալած |
| 3 | Ամբարձիչ | 1 հատ | Սեփական կամ վարձակալած |
| 4 | Կոմպրեսոր | 1 հատ | Սեփական կամ վարձակալած |
| 5 | Գլդոն (> 5 տ) | 1 հատ | Սեփական կամ վարձակալած |
| 6 | Էքսկավատոր | 1 հատ | Սեփական կամ վարձակալած |
| 7 | Եռակցման համակարգ | 1 հատ | Սեփական |
| 8 | Էլեկտրասնուցման համակարգի վերականգնման համար անհրաժեշտ սարքավորումներ | 1 լրակազմ | Սեփական |
| 9 | Ածխածնի օքսիդի (CO) պարունակությունը որոշելու սարքավորում | 1 հատ | Սեփական |
| 10 | Լուսավորության ցուցանիշները որոշելու սարքավորում | 1 հատ | Սեփական |

- Բացի նշված սեփական մեքենա-սարքավորումներից` մնացած պահանջվող մեքենասարքավորումների քանակի մեկ չորրորդն է թույլատրվում վարձակալել, սակայն պայմանով, որ վարձակալությամբ ձեռք բերվող մեքենասարքավորումները վարձակալության ժամանակահատվածում չեն օգտագործվելու վարձատուի կողմից կամ չեն տրամադրվի այլ կազմակերպությանը կամ անհատին։

- ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ` ԱՌԱՆՁԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

- Կամուրջների պահպանման աշխատանքների  ձեռքբերման մրցույթների մասնակիցներին ներկայացվող նվազագույն տեխնիկական պահանջներն են`

1) Մասնակիցը պետք է ունենա նվազագույնը երեք տարվա աշխատանքային փորձ` կամուրջների շինարարության կամ կամուրջների պահպանման կամ ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության ոլորտներում՝ վերջին երեք տարում։

2) Մասնակիցը նվազագույնը պետք է ունենա հետևյալ հիմնական մեքենասարքավորումները`

Աղյուսակ N 3

| N | Անվանումը | Պահանջվող նվազագույն քանակը | Սեփականության ձևը |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ուղևորաբեռնատար ավտոմեքենա | 1 հատ | Սեփական կամ վարձակալած |
| 2 | Ամբարձիչ | 1 հատ | Սեփական կամ վարձակալած |
| 3 | Կոմպրեսոր | 1 հատ | Սեփական |
| 4 | Գլդոն (> 5 տ) | 1 հատ | Սեփական կամ վարձակալած |
| 5 | Եռակցման համակարգ | 1 հատ | Սեփական |
| 6 | Ինքնաթափ բեռնատար մեքենա | 1 հատ | Սեփական կամ վարձակալած |
| 7 | Գրեյդեր | 1 հատ | Սեփական կամ վարձակալած |
| 8 | Ձյունմաքրիչ մեքենա | 1 հատ | Սեփական կամ վարձակալած |
| 9 | Կռունկ | 1 հատ | Սեփական կամ վարձակալած |
| 10 | Լուսանկարչական ապարատ | 1 հատ | Սեփական |
| 11 | Հեռադիտակ | 1 հատ | Սեփական |
| 12 | Խոշորացույց | 1 հատ | Սեփական |
| 13 | Թեոդոլիտ | 1 հատ | Սեփական |
| 14 | Արանքչափիչներ | 1 լրակազմ | Սեփական |
| 15 | Հարթաչափ | 1 հատ | Սեփական |
| 16 | Ուղղալար (OP-2 տիպի կամ հավասարազոր) | 1 հատ | Սեփական |
| 17 | Մետաղական քանոններ (0.5 և 1.0 մ) | 1 լրակազմ | Սեփական |
| 18 | Մետաղական և փայտյա մուրճեր | 1 լրակազմ | Սեփական |
| 19 | Չքայքայող մեթոդով ստուգման սարքավորումներ | 1 լրակազմ | Սեփական |

- Բացի նշված սեփական մեքենասարքավորումներից` մնացած պահանջվող մեքենասարքավորումների քանակի մեկ չորրորդն է թույլատրվում վարձակալել, սակայն պայմանով, որ վարձակալությամբ ձեռք բերվող մեքենասարքավորումները վարձակալության ժամանակահատվածում չեն օգտագործվելու վարձատուի կողմից կամ չեն տրամադրվի այլ կազմակերպությանը կամ անհատին:

- ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՁՄԵՌԱՅԻՆ

- Ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթներին մասնակցելու համար հայտատու կազմակերպությունները պետք է ներկայացնեն աշխատանքների ինքնարժեքների հաշվարկներն ըստ ստորև բերված N 1, N 2, N 3 և N 4 ձևերի:

- Հայտատու կազմակերպությունները պետք է  ներկայացնեն 1 կմ ճանապարհահատվածի պահպանման միջինացված գինը:

Ձև N 1

I տեխնիկական կարգի ճանապարհների սպասարկման արժեքի գնագոյացում

(Պահպանման ժամանակաշրջանը` ԳԱՐՈՒՆ-ԱՄԱՌ-ԱՇՈՒՆ)

| N | Ավտոճանապարհի վիճակը (Ծածկագիր) | 1 կմ-ի պահպանման արժեքը (դրամ) Տարվա կտրվածքով |
| --- | --- | --- |
| 1 | Երաշխիքային ՄԵ |  |
| 2 | Լավ ՄԼ |  |
| 3 | Բավարար ՄԲ |  |
| 4 | Վատ ՄՎ |  |

Ձև N 2

II-IV տեխնիկական կարգի ճանապարհների սպասարկման արժեքի գնագոյացում

(Պահպանման ժամանակաշրջանը` ԳԱՐՈՒՆ-ԱՄԱՌ- ԱՇՈՒՆ)

| N | Ավտոճանապարհի վիճակը (Ծածկագիր) | 1 կմ-ի պահպանման արժեքը (դրամ) Տարվա կտրվածքով |
| --- | --- | --- |
| 1 | Երաշխիքային ՄԵ |  |
| 2 | Լավ ՄԼ |  |
| 3 | Բավարար ՄԲ |  |
| 4 | Վատ ՄՎ |  |

Ձև N 3

Ավտոճանապարհների ընթացիկ ձմեռային պահպանման արժեքի գնագոյացում

| N | Ավտոճանապարհների կարգերը | 1 կմ-ի պահպանման արժեքը (դրամ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | I տեխնիկական կարգի միջպետական նշանակության ավտոճանապարհներ |  |
| 2 | II-IV տեխնիկական կարգի միջպետական նշանակության ավտոճանապարհներ |  |
| 3 | II-IV տեխնիկական կարգի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներ |  |
| 4 | II-IV տեխնիկական կարգի տեղական նշանակության ավտոճանապարհներ |  |

Ձև N 4

| Տեխնիկական կարգը | Առկա վիճակը | Սպասարկման մակարդակը | Հատվածների ընդհանուր երկարությունը (կմ) | Միավորի արժեքը համապատասխանաբար համաձայն 6.1, 6.2 և 6.3 Ձևերի (ՀՀ դրամ) | Ընդամենը արժեքը «4» x «5» (ՀՀ դրամ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ա) Ընթացիկ ամառային պահպանում |  |  |  |  |  |
| ա/ Ընդամենը ընթացիկ ամառային պահպանում |  |  |  |  |  |
| բ) Ընթացիկ ձմեռային պահպանում |  |  |  |  |  |
| բ) Ընդամենը ձմեռային պահպանում |  |  |  |  |  |
| գ) Ընթացիկ մետաղական արգելափակոցների պահպանում |  |  |  |  |  |
| Տարածաշրջանի անվանումը |  |  | Ընդհանուր երկարությունը (գծ.մ) | Միավորի արժեքը (ՀՀ դրամ) | Ընդամենը արժեքը «2» x «3» (ՀՀ դրամ) |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |
| գ) Ընդամենը մետաղական արգելափակոցների պահպանում |  |  |  |  |  |
| ԱՄԲՈՂՋԸ (ա+բ+գ) |  |  |  |  |  |
| ԱՄԲՈՂՋԸ տառերով ___________________________________________________________________________դրամ |  |  |  |  |  |

- Ձև N 1-ում և Ձև N 2-ում լրացվում են ընթացիկ ամառային պահպանման աշխատանքների 1 կմ-ի արժեքները, իսկ Ձև N 3-ում` ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների 1 կմ-ի արժեքները` ներառյալ շահույթի և ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող բոլոր հարկատեսակների ու տուրքերի արժեքները, այդ թվում՝ ԱԱՀ-ի արժեքը, ընդ որում՝

1) լրացվող 1 կմ ավտոճանապարհի պահպանման արժեքում նշագծման աշխատանքների գինը չի հաշվարկվում.

2) բոլոր ազատ վանդակները պետք է պարտադիր լրացվեն հայտատուի կողմից` անկախ տվյալ տարածաշրջանում ընդգրկված ճանապարհների նշանակությունից, վիճակից և սպասարկման մակարդակից.

3) Ձև N 1-ի և Ձև N 2-ի առաջին սյունակներում լրացվող ավտոճանապարհի վիճակի ծածկագրերում հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհի համար «Մ» տառի փոխարեն լրացվում է «Հ» տառը, իսկ մարզային (տեղական) նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհի համար` «Տ» տառը․

4) Գնային առաջարկների գնահատումը կատարվում է մրցույթի մասնակիցների կողմից լրացված և ներկայացված Ձև N4-ի հանրագումարների համեմատությամբ: